Բացատրագիր

Համաձայն առաջադրանքի՝	տեղում կատարվել է Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի՝ Արդվի գյուղի Սուրբ Հովհաննես վանք տանող ճանապարհի, Կարմիր Աղեկի 2-րդ փողոց, Հագվի գյուղի 1-ին փողոց, Ճոճկան գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, Ծաթեր գյուղի 2-րդ փողոց), 1-ին և 2-րդ փողոցները միացնող ուսումնասիրություն և չափագրում:

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ բոլոր փողոցների երթևեկելի մասը գրունտային է։

Որոշ փողոցներում իրականացվել է ջրահեռացում բետոնե վաքերի միջոցով։ Անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել փողոցիների վերակառուցում և ճանապարհային ծածկի իրականացում։

Ըստ առաջադրանքի նախատեսվում է հետևյալ բնակավայրերի փողոցների վերանորոգում:

Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար, ինչպես նաև հիմնվելով ատվիրատուի պահանջի  և   տեխնիկակն առաջադրանքի վրա նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ շին. աշխատանքները.

- Հողային պաստառի հարթեցում (լիցք, հանույթ)

- Երթևեկելի մասի ծածկի իրականացում

- Իջատեղերի իրականացում

- Ջրահեռացման իրականացում ե/բ վաքերի միջոցով

- Ջրահեռացման խողովակների տեղադում

- Հենապատերի իրականացո֏մ

Ճանապարհի նորոգվող հատվածների երկարությունները, լայնությունները տրված են համապատասխան ամփոփագրում և լայնական կտրվածքներում։

Նորոգվող ճանապարհների համար նախատեսվել է ճանապարհային կոնստրուկցիայի հետևյալ շերտեր /տեխնիկական առաջադրանքի պահանջից ելնելով/

- Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ h-18սմ

- Ցեմենտավազային խառնուրդ 20/80% հ=15սմ

- Խճային հիմք հ=15սմ

Ճանապարհի երկայնական եզրերը նախատեսվում է իրականացնել բետոնե թաղված եզրաշար 15x30սմ չափի, իսկ լայնական կարերը յուրաքանչյուր 5մ մեկ ՝ բետոնե թաղված եզրաշարով 15x30սմ։

Բոլոր	աշխատանգների	ծավալները	տրված	են	նախագծով՝	համապատասխան  աղյուսակներում։

Մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը Կապալառուն պետք իրականանցնի ուսումնասիրություն գոյություն ունեցող ինժեներական գծերի վերաբերյալ։ Ինժեներական գծերի հայտնաբերման դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական հսկիչի և Պատվիրատուի իմացությամբ պետք է կազմակերպվի դրանց վերատեղադրումը և տեղափոխումը ըստ նորմատիվային պահանջների։ Մինչև d-200մմ խողովակների տեղափոխման կամ նորմատիվային խորության վրա տեղադրելը կատարվում է Կապալառուի հաշվին։

Ավելի մեծ տրամագծերի գծերի դեպքում կազմել եռակողմ ակտ և կատարել համապատասխան նախագծային փոփոխություն և շինարարական աշխատանքների ավելացում՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով։

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Հանքավայրերի շահագործման և լցակույտերի տեղամասերի օգտագործման համար կապալառուն նախքան շինարարության սկիզբը պետք է ստանա իրավունք տեղական իշխանությունների և բնապահպանության նախարարության համապատասխան բաժիններից։

Կամուրջների նորոգման աշխատանքների ժամանակ շրջանցիկ ճանախարհ չի նախատեսվում։

- ՀՀՇՆ 30-01-2023 <<Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում>>

- ՀՀՇՆ 22-01-2024 <<Շինարարական կլիմայաբանություն>>

- ՀՀՇՆ 20.04-2020 <<Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր>>

- ՀՀՇՆ 32-01-2022 <<Ավտոմոբիլային ճանապարհներ>>

- ՀՀՇՆ 52-01-2021 <<Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ>>

- ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 <<Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ>>

- ՀՀՇՆ 30-02-22 <<Տարածքի բարեկարգում>>

- ՀՀՇՆ 1-3․01․01-2008 <<Շին․ արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման միջոցառումներ>>

- ՀՀՇՆ 30-01-2014 <<Շրջակա միջավայրի պահպանություն>>

- ՀՀՇՆ 21-01-2014; ՀՀ ԱԻ ՆՀ N 263, 26․07․2012 <<Հակահրդեհային պահպանություն>>

- ՀՀՇՆ IV-11․07․01-2006; ՀՀԿՆ 23-101-2017 <<Հաշմանդամների համար մատչելիության միջոցառումներ>>

- ՀՀՇՆ 20-05-2022  <<Հակակորոզիոն միջոցառումներ>>

- ՀՀՇՆ 13-02-2022  <<Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ>>

- ԳՈՍՏ 10104-91 <<Մետաղական խողովակներ>>

- ԳՈՍՏ 26633-2015 <<Բետոնը ծանր է և մանրահատիկ: Տեխնիկական պայմաններ>>

- ԳՈՍՏ 32843-2014  <<Ազդանշանային սյուներ>>

- ԳՈՍՏ 34028-2016 <<Երկաթբետոնե կառուցվածքներ>>

- ԳՈՍՏ 380-2005 <<Ածխածնային պողպատ >>

- Серия 3,501-177-93 <<Ե/բ խողովակներ>>

1․ 	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Շինարարության արտադրության կազմակերպումը պետք է իրականացնել համաձայն 
ՀՀՇՆ I-3․01․01-2008 շինարարական նորմերի։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1․	 Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է`

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում,

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2․	Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի

3․	Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:

4․	 Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5․	Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։

6․	Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։

7․	Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը։ Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։

8․	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը։

9․	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել «Անհարթ ծածկ» զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ։