ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

- Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող առաջադրանքի հիման վրա և պետք է ապահովի շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի N 05-Ն հրաման և  Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:

3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝

1.շինարարության սկզբից մինչև ավարտն ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել   շինարարության օբյեկտի  վիճակը,

2.․ ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և կանոններին,

3.Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,

4.ստուգել և հաստատել բոլոր գծագրերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,

5.ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,

6.վերահսկել և գնահատել  շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,

7.ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները , որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար:    8.Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումներն իրականացնելու համար,

9.ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,

10.կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,

11.գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,

12.հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ՝ լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,

13.կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),

14.ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ Կապալառուի կողմից նախապատրաստված   նախագծերի մեջ,

15.կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,

16.Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները,

17.Շինարարության  ողջ  ընթացքում  ապահովել  տեխ.  հսկիչի  ամենօրյա ներկայությունը օբյեկտում:

18.ՀՀ Կառավարության 02 դեկտեմբեր 2021 թվականի թիվ 1985 որոշաման ինչպես նաև սույն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին ՀՀ Կառավարության 29 փետրվար 2024 թվականի թիվ 273-Ն որոշման պահանջների պարտադիր կատարում։

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

Технический надзор осуществляется на основании задания, предоставленного Заказчиком, и обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ с требуемым качеством и в соответствии с техническими условиями и другими договорными документами.

2.

Услуги по техническому надзору осуществляются в рамках Приказа Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения № 05-Н от 10 февраля 2025 года и обязанностей, возложенных Заказчиком.

3. Основными обязанностями лица, осуществляющего технический надзор, являются:

периодическое фотографирование состояния строительного объекта с начала и до окончания строительства,

4. обеспечение соответствия выполненных работ строительным нормам и правилам,

3. незамедлительное информирование Заказчика при обнаружении отклонений от выполнения Подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования,

4. проверка и утверждение всех чертежей, подготовленных Подрядчиком,

5. проверка и контроль качества материалов и хода строительных работ для обеспечения их соответствия техническим условиям и другим договорным документам. Запрещать или модифицировать материалы, не соответствующие необходимым условиям,

6. контролировать и оценивать ход строительных работ для обеспечения завершения строительных работ в соответствии с графиком, указанным в договоре,

7. проверять результаты всех испытаний, необходимых для обеспечения качества. Проверка всех расчетов, необходимых для осуществления соответствующих платежей,

8. Проверка всех измерений и расчетов, необходимых для оплаты,

9. Осуществление контроля качества и количества, проведение необходимых испытаний выполненных работ в рамках реализации договора,

10. Выявление проблем, возникающих в ходе строительства, и предложение мер, которые будут необходимы для ускорения работ и соблюдения графика работ,

11. Контроль всех вопросов, связанных с безопасным выполнением строительных работ, и поручение Подрядчику установить знаки для выполнения работ, световые устройства безопасности и другие соответствующие меры,

12. Ведение необходимой документации, необходимой для контроля за ходом выполнения договора (включая акты выполненных работ и другие необходимые документы),

13. Проверка и, при необходимости, внесение изменений в проекты, подготовленные Подрядчиком,

14. Выполнение замеров объемов работ и участие в подготовке и утверждении исполнительной документации,

15. Выполнение замеров работ, подлежащих выполнению, по указанию Заказчика,

16. Обеспечение ежедневного присутствия технического специалиста на объекте. 17. Обязательное выполнение требований постановления Правительства РА № 1985 от 2 декабря 2021 года, а также постановления Правительства РА № 273-Н от 29 февраля 2024 года о внесении изменений в настоящее постановление.