| «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ - Հաստատում եմ ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճարտարագետ Գրիգորյան Ա.Ռ. " " 2024 թ. ТВВ-220-2ЕУЗ ՏԻՊԻ ՏՈՒՐԲԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ Տեխնիկական պահանջ - ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԵՑ ՀԱԷԿ-Ի ԳՃՏվ Կարապետյան Մ.Ս. - " " _____ 2024թ. МЕЦАМОР ВЫПУСК 1, 2024г. МЕЦАМОР ВЫПУСК 1, 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Պաշտոն | Ազգանուն Ա. Հ. | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |  |
| Ստուգեց | ՎՆԿԲՊ | Մկրտչյան Ա.Ա.. |  |  |  |
| Մշակեց | ՎՆԿԲԱՃ | Ստեփանյան Վ.Լ. |  |  |  |

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

| № п/п | Պաշտոն | Ազգանուն Ա. Հ. | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ԷԱՊ | Կարապետյան Կ.Կ. |  |  |
| 2. | ՏՎԲՊ | Համբարձումյան Ա.Վ. |  |  |

ԳԼԽԱՑԱՆԿ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ……………………………………………………………………………………..….՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚; 2. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ……………………………………………………………………………………………....; 4. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ……………………………………………………………………………………….....; 5. ՀԱՎԵԼՎԱԾ……………………………………………………………………………………………………………………………..; 6. ԲԱԺԻՆ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ…………………………………………………………………………………………………….…...; 7. ԲԱԺԻՆ 2. ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ…………………………………………………………………………………………..; 7. ԲԱԺԻՆ 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵր; 7. ԲԱԺԻՆ 4. ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ…………………………………………………………………………………….………; 8. ԲԱԺԻՆ 5. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ……………………………………………………………………………………….……………; 10. ԲԱԺԻՆ 6. ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ……………………………………………………………….; 10. ԲԱԺԻՆ 7. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ……………………………………….…..՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚; 10. ԲԱԺԻՆ 8. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ…………………………………………………………………………………………………………………….……….; 11. ԲԱԺԻՆ 9. ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱԾՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ………………………………………………………………………………………………………………………….….; 11. ԲԱԺԻՆ 10. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ………………………………………………………………………….……..; 11. ԲԱԺԻՆ 11. . ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (ԱԻՆ) ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ ԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ…………………………………………………………………………………………………………; 12. բաժին 12. շինմոնտաժային աշխատանքների ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱԸ եվ կազմին ներկայացվող պահանջներ; 13. բաժին 13. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ………………………………………………………………………………………..……..; 13. ԲԱԺԻՆ 14. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ; 13. ԲԱԺԻՆ 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ………………………………………………………………………………………………………………………………......; 13. ԲԱԺԻՆ 16. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ………………………………………………………………………………………………………………………….….; 14. ԲԱԺԻՆ 17. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ……………………………………………………………………………………………………………………………..; 14. ԲԱԺԻՆ 18. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ…………………………………………………………………………………………………………………………..…; 15. ԲԱԺԻՆ 19. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ…………………………………………………………………………………………………………………….……….; 15. ԲԱԺԻՆ 20. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ…………………………………………………………………………; 15.

- ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ Տերմին; Սահմանում. Ատոմային կայան (ԱԿ); Նշված ռեժիմներում և կիրառման պայմաններում էներգիայի արտադրության համար նախատեսված միջուկային կայան, որը գտնվում է նախագծով սահմանված տարածքում, որի վրա տվյալ նպատակի իրականացման համար համալիր կերպով օգտագործվում են միջուկային ռեակտորը (ռեակտորները) և անհրաժեշտ համակարգերը, սարքերը, սարքավորումները և կառույցները՝ անհրաժեշտ աշխատակիցներով (անձնակազմով): ՆԿ-001-97 (ОПБ-88/97). Փաստաթղթեր; Գրավոր կամ ակներև տեղեկատվություն, որը նկարագրում, որոշում, սահմանում, տեղեկացնում կամ հաստատում է աշխատանքների տեսակները, պահանջները, մեթոդները կամ արդյունքները:. Պատվիրատու; «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ. Կատարող; Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն, որն իրականացնում է սարքավորումների, նյութերի և ծառայությունների մատակարարում՝ տվյալ Տեխնիկական պահանջների սահմաններում:. Արտադրանքի որակը; Արտադրանքի հատկությունների հանրագումար, որը պայմանավորում է նրա՝ որոշակի կարիքների բավարարման պիտանելիությունը՝ արտադրանքի նշանակությանը համապատասխան: ԳՕՍՏ 15467-79. Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր; Արդյունաբերական և ավելի բարձր մակարդակի փաստաթղթեր, որոնք կարգավորում են որևէ տեսակի գործունեությանը ներկայացվող պետական վարչական, կարգավորող և վերահսկող մարմինների կողմից սահմանվող պահանջները, նորմերը, կանոնները և չափանիշները գործող օրենսդրության հիման վրա (ԳՕՍՏ, ՕՍՏ, նորմեր, կանոններ և այլն):. Որակի ապահովում; Կազմակերպության համակարգված ղեկավարման և կառավարման գործունեության մի մասը, որն ուղղված է վստահության ձևավորմանը, որ որակի պահանջները կբավարարվեն:ՆԿ-090-11.. Շահագործման ժամկետի երկարացում; Շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում ԱԿ-ի բլոկը շահագործման համար նախապատրաստելու գործունեություն: ՆԿ-017-2000. Ռեսուրս (գոյապաշար); Օբյեկտի շահագործման ընդհանուր ժամանակը` դրա շահագործման սկզբից կամ վերանորոգումից հետո դրա վերականգնումից մինչև սահմանային վիճակին անցնելը: ԳՕՍՏ 27.002-89. Տարրեր; Սարքավորումներ, գործիքներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, շինարարական կառույցներ և այլ պատրաստվածքներ, որոնք ապահովում են սահմանված գործառույթների կատարումը ինքնուրույն կամ համակարգերի կազմում, և որոնք դիտարկվում են նախագծում որպես կառուցվածքային միավորներ հուսալիության և անվտանգության վերլուծություններ կատարելիս: ՆԿ-001-97 (ОПБ-88/97).

- ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ ՀԱԷԿ; Հայկական ատոմային էլեկտրակայան. ԱԷԿ; Ատոմային էլեկտրակայան. ԱՃ; Առաջատար ճարտարագետ. ԳՃՏվ; Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգման գծով. ՊԳՍ; Պահեստային գործիքներ, սարքեր. ՏՓԼ; Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի լրակազմ. ՄՍ; Մեքենայական սրահ. ՎՆԿԲՊ; Վերանորոգման նախապատրաստման և կատարման բաժնի պետ. ՏՎԲՊ; Տեխնիկական վերահսկողության բաժնի պետ. ՆԿ; Նորմեր և կանոններ. ՆՏՓ; Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր. ԷԱՊ; Էլեկտրական արտադրամասի պետ. ԱԷԿՆ; Ատոմային էներգետիկայի բնագավառում գործող կանոններ ու նորմեր. ՈԱԾ; Որակի ապահովման ծրագիր. ԱԻՆ; Աշխատանքների իրականացման նախագիծ. ՂՓ; Ղեկավար փաստաթուղթ. ԱՊՄ; Անհատական պաշտպանական միջոցներ. ՍՏՕ; Կազմակերպության ստանդարտ. ՏԳ; Տուրբագեներատոր. ՏՊ; Տեխնիկական պահանջներ. ՇՊ; Շրջանառու պոմպ. ԷՇ; Էլեկտրաշարժիչ.

- ՀԱՎԵԼՎԱԾ Հավելված1; ## Հայկական ԱԷԿ-ի ТВВ-220-2ЕУЗ տիպի տուրբագեներատորների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ. Հավելված 2; ## Հայկական ԱԷԿ-ի ТВВ-220-2ЕУЗ տիպի տուրբագեներատորների միջին վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ.

- ԲԱԺԻՆ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1. Սույն Տեխնիկական պահանջները (ՏՊ) նախատեսված են Հայկական ԱԷԿ-ի ТВВ-220-2ЕУЗ կապիտալ և միջին վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար:

- ԲԱԺԻՆ 2. ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ

2.1. Սույն ՏՊ-ով աշխատանքները կատարվում են համաձայն ԷԱ սարքավորումների վերանորոգման տարեկան ժամանակացույցի: 2.2. Սույն ՏՊ մշակման նպատակը հանդիսանում է Կատարողի ընտրությանը տրամադրված պահանջների սահմանումը, որը պետք է ապահովի կատարված աշխատանքների որակը և ծավալի ամբողջականությունը: Կատարողին ներկայացված պահանջները տրված են սույն ՏՊ բաժիններում:

ԲԱԺԻՆ 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

3.1. Սույն ՏՊ-ով աշխատանքների կատարման Պատվիրատուն և օգտագործողը հանդիսանում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն (Հայկական ատոմային էլեկտրակայան)։ 3.2. Աշխատանքներն իրականցվում են Հայաստանի Հանրապետության ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 Էներգաբլոկում ՄՍ ՏԱ։ 3.3. Կատարողը մշակում և աշխատում է վերանորոգման գծային ժամանակացույցով, որը համաձայնեցվում է ՀԱԷԿ-ի հետ՝ աշխատանքների մեկնարկից առաջ: 3.4. Կատարողը պետք է պարբերաբար ՀԱԷԿ-ին ներկայացնի աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին հաշվետվություն: 3.5. Կատարողի կողմից կատարված բոլոր աշխատանքները պետք է ծրագրվեն. - վերանորոգման կայանային ժամանակացույցով, փորձարկումներով և պարտադիր կարգով պետք է համաձայնեցվեն ՀԱԷԿ-ից համապատասխան կուրատորի հետ: - անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է աշխատանքների կատարում շուրջօրյա կամ երկհերթափոխային ռեժիմով՝ ՀԱԷԿ- հետ համաձայնեցված: 3.6. Փոխված սարքավորումների պարամետրերը պետք է համապատասխանեն ՆՏՓ փաստաթղթերին: 3.7. ՀԱԷԿ-ի աշխատողների և այլ լիազորված անձանց կողմից աշխատանքների կատարման ժամանակ իրականացվում է անվտանգության պահանջների պահպանման վերահսկողություն: Աշխատանքների համակարգումը իրականացնում է Կատարողը: 3.8. ՀԱԷԿ-ը ապահովում է նախապատրաստական աշխատանքների կատարման կազմակերպումը, ինչպես նաև անցկացնում էլեկտրական փորձարկումներ: 3.9. Կատարողը մշակում և ՀԱԷԿ-ին է ներկայացնում հաշվետու փաստաթղթերը:

- ԲԱԺԻՆ 4. ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

4.1. Կիրառվող նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր. - ՍՏՕ 1.1.1.0069-2013 Տեխսպասարկման, համակարգերի վերանորոգման և ատոմային կայանների սարքավորումների կազմակերպման կանոններ: - ՂՓ 34.45-51.300-97 էլեկտրոսարքավորումների փորձարկման ծավալ և նորմեր: - ՆԿ-001-15. Ատոմային կայանների անվտանգության ապահովման ընդհանուր դրույթներ: ⇒ ՆԿ-090-11. Որակի ապահովման ծրագրերին ներկայացվող պահանջներ ատոմային էներգիայի կիրառման օբյեկտների համար: 4.2. Կատարողի կողմից իրականացվող աշխատանքները թույլատրվում է կատարել ատոմային էներգետիկայի ոլորտում այլ պահանջների հիման վրա, այլ ոչ ՀՀ-ում ընդունվածների: Միջազգային և ազգային այլ նորմերի ու ստանդարտների կիրառումը կարող է ընդունվել այն պայմանով, եթե այդ նորմերի ու ստանդարտների պահանջները առնվազն համարժեք են տվյալ փաստաթղթում նշված պահանջներին: Կատարողը պետք է հիմնավորի այդ համարժեքությունը: Դրա հետ կապված ծախսերը պատկանում են Կատարողին: Եթե ծրագրի իրականացման ընթացքում պարզվում է, որ կիրառելի նորմերն ու ստանդարտները ինչ-որ կերպ տարբերվում են նշված նորմերից և ստանդարտներից, ապա Կատարողը պետք է այդ տարբերությունը մատնանշի փաստաթղթերում և առաջարկի տարբերությունների կանոնակարգման միջոցներ: Այդ միջոցները պետք է հաստատվեն Պատվիրատուի կողմից: Եթե Պատվիրատուին անհրաժեշտ է պահանջներից շեղման մանրակրկիտ փորձագիտական գնահատական, ապա համապատասխան ծախսերը կրում է Կատարողը: 4.3. Վերանորոգման աշխատանքների ծավալ և վերանորոգված տուրբագեներատորներին ներկայացվող պահանջներ: 4.3.1.Աշխատանքների ծավալը պետք է համապատասխանի "Հայկական ԱԷԿ-ի ТВВ-220-2ЕУЗ տիպի տուրբագեներատորների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթին", և "Հայկական ԱԷԿ-ի ТВВ-220-2ЕУЗ տիպի տուրբագեներատորների միջին վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթին": 4.3.2. Տուրբագեներատորների վերանորոգված հավաքման միավորներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ: 4.3.2.1. Արտաքին և օդափոխության վահաններ. - Մետաղի ելունների բացակայություն հեղույսների գլխիկների եզրերի տրորման պատճառով։ - Չի թույլատրվում ճաքեր, կոտրվածքներ, հարվածահետքեր, քերծվածքներ անջատասարքերի վրա: - Չի թույլատրվում վահանների միջև մեկուսիչ միջադիրների մեխանիկական վնասներ: - Քերծվածքների, հարվածահետքերի, փչուկների բացակայություն զուգավորվող մակերեսների վրա։ - Չափերի համապատասխանությունը փաստաթղթերի պահանջներին: 4.3.2.2. Գազապաղիչներ. - Գազապաղիչների աղտոտվածության, կոռոզիայի բացակայություն: - Միջադիրների պատռվածքի բացակայություն։ - Չի թույլատրվում խողովակների միջանցիկ կոռոզիա: - Չի թույլատրվում անցունակության խախտում և հոսակորուստ խողովակներից: 4.3.2.3. Ռոտոր. - Չի թույլատրվում քփացումների տակ լիսեռի մակերեսին մեխանիկական վնասներ, հարվածահետքեր, քերծվածքներ, խազեր, չափազանց խորդուբորդություն, բաբախումներ: - Հավասարակշռման ծանրուկների ընդհուպ ամրակում։ - Օդափոխիչների թիերի ընդհուպ ամրակում: - Մեխանիկական վնասների բացակայություն։ - Օդափոխիչի ամրակման թուլացում: - Աղտոտվածության բացակայություն, կողմնակի առարկաներ փաթույթի ճակատային մասերում: - Հպումային օղակները չպետք է ունենան բարձր մաշվածք: - Հոսանքատար հեղույսների ընդհուպ ամրակում։ 4.3.2.4. Ստատոր․ - Ջրի, յուղի, կողմնակի առարկաների բացակայություն ներքին հատվածամասերում: - Սեղմիչ օղերի պնդօղակների ընդհուպ մինչև ձգում։ - Դետալների ամրացման և մեկուսացման մեխանիկական վնասների բացակայություն և փաթույթի ճակատային մասերի դետալների ամրակման թուլացման բացակայություն։ - Խողովակապտուկների, ֆտորոպլաստային ճկափողերի մակերեսին խազերի բացակայություն, ջրամատակարարման խողովակապտուկների մեջ ճկափողերի հուսալի ամրակում: - Ծայրային արտանցումների հպումային մակերեսների վնասների, յուղի, աղտոտվածության բացակայություն: 4.3.2.5. Խոզանակային ապարատ. - Մալուխների մեկուսացման վնասների բացակայություն: - Ջղերի մակնշման առկայություն: - Օքսիդային թաղանթների, ծայրոցների վրա ծլեպների, զոդման խախտման բացակայություն։ - Աղտոտվածություններ, մեխանիկական վնասներ: - Ամուր ամրակում, խաղացքերի, խոզանակակալների արատների բացակայություն: - Ամուր ամրակում, հպումային միացությունների խաղացքերի բացակայություն: 4.3.2.6. Գեներատորի լիսեռների քփացում․ - Տվիչների արտանցման ամբողջականություն և պահպանվածություն: - Աղտոտվածության, կողմնակի առարկաների բացակայություն, հակակոռոզիական պատվածքի, քփացման պատյանի ներքին մակերեսի խախտում։ - Պատյանի հորիզոնական հարակցիչների կիպ նստեցում: - Կիսօղակների տեղաշարժը չպետք է գերազանցի 0,1 մմ: - Հակակոռոզային պատվածքի խախտման, բաբիտի շերտատման, բաբիտի, փչուկի, մեխանիկական վնասների, աղտոտվածության բացակայություն։ - Յուղորսիչների դանակների կիպ նստեցում: 4.3.2.7. Հենարանային առանցքակալներ. - Բաբիտային ներդրակների վրա չպետք է լինեն կոտրվածքներ, քերթվածքներ և լիսեռների շփման հետքեր ներդրակի վրա։ . - Բացակների համապատասխանություն տեղեկամատյանի պահանջներին: 4.4. Տուրբագեներատորների հանգույցների վերանորոգման ցուցումները բերված են ОБС.469.120 ПАО Հրահանգներում "Ուժային մեքենաներ ": 4.5. ՀԱԷԿ-ը տրամադրում է վերանորոգման նյութերը և ՊԳՍ: 4.6. Վերանորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ նյութերը տրամադրում է Կատարողը:

- ԲԱԺԻՆ 5. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

5.1. Կատարողը մշակում և մինչ աշխատանքների սկսելը ՀԱԷԿ-ի հետ համաձայնեցնում է Որակի ապահովման ծրագիր (ՈԱԾ): 5.2. Աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայնագրի կնքման պահին գործող նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան: Դրա հետ կապված ծախսերը կրում է Կատարողը: 5.3. Աշխատանքների կատարման ժամանակ որակի ապահովման գործունեությունը պետք է պլանավորվի և իրականացվի նախագծային կազմակերպության որակի մենեջմենթի համակարգին վերաբերող փաստաղթերում կարգավորված գործընթացներին համապատասխան:

- ԲԱԺԻՆ 6. ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

6.1. Ընդհանուր պահանջներ. - Կատարողի կողմից ներկայացվող նախագծային և տեխնոլոգիական որոշումները պետք է համապատասխանեն ատոմային էներգետիկայում գործող նորմերի, ստանդարտների, կանոնների պահանջներին։ 6.2. Կատարողի կողմից ներկայացվում է հաշվետու փաստաթղթեր ռուսերեն լեզվով, 2 օրինակով: 6.3. Աշխատանքների մեկնարկից առաջ Կատարողը մշակում և ՀԱԷԿ-ի հետ համաձայնեցնում է աշխատանքների իրականացման նախագիծ (ԱԻՆ):

- ԲԱԺԻՆ 7. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

7.1. Աշխատանքները պետք է կատարվեն Հավելվածում տրված "Աշխատանքների ծավալաթերթ …." –ին լիարժեք համապատասխանությամբ: 7.2. Աշխատանքների կատարման ժամանակ Կատարողը պետք է ապահովի կողմնակի առարկաների չընկնելը սարքավորումների մեջ: 7.3. Կատարվող աշխատանքների որակի ապահովումը իրականացվում է Կատարողի համապատասխան անձնակազմի կողմից: 7.4. Դասակարգում ըստ ՆԿ-001-97– դասակարգման նշանակումը «4»:

- ԲԱԺԻՆ 8. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

8.1. Աշխատանքների կատարման տեխնիկական պահանջներ․ - Աշխատանքների կատարման համար թույլատրվում է այն անձնակազմը, որն անցել է վերապատրաստում և սահմանված կարգով նախապատրաստում, ունի ինքնուրույն աշխատանքի թույլտվության վկայական և չունի բժշկական հակացուցումներ: - Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի այն անձանց ցուցակը, ովքեր պատասխանատու են աշխատանքների կատարման և անվտանգ կազմակերպման համար՝ ըստ կարգագրերի և կարգադրությունների: - Կատարողը պետք է ունենա համապատասխան հավաստագրված չափագրական գործիքներ և ստուգիչ սարքեր: 8.2. Կատարողը պետք է հաստատի իր փորձառությունը համանման աշխատանքների առումով: Աշխատանքների ղեկավարը, արտադրողը և բրիգադի անդամները պետք է ունենան էլեկտրաանվտանգությունն ապահովող համապատասխան խումբ: 8.3. Անհրաժեշտության դեպքում Կատարողը պետք է ապահովի Պատվիրատուի ներկայացուցիչների մուտքի հնարավորությունը վերանորոգման ընթացքին և սարքավորումների փորձարկմանը, ինչպես նաև Կատարողի աշխատանքների որակի գնահատման անցկացմանը ծանոթանալու համար:

- ԲԱԺԻՆ 9. ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

9.1. Կատարողը մշակում և համաձայնեցնում է Պատվիրատուի հետ օրացուցային-ցանցային մանրամասն ժամանակացույց; 9.2. Կատարողը պարտավոր է Պատվիրատուին ներկայացնել ամենշաբաթյա հաշվետվություն աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին: 9.3. Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր աշխատանքները պետք է պլանավորվեն հաշվի առնելով վերանորոգման, փորձարկումերի կայանային ժամանակացույցը և պարտադիր կերպով համաձայնեցվեն Պատվիրատուի կողմից համապատասխան կուրատորի հետ: 9.4. Պատվիրատուի աշխատողների և այլ լիազորված անձանց կողմից սույն ՏՊ-ով աշխատանքների կատարման ժամանակ իրականացվում է անվտանգության պահանջների պահպանման վերահսկողություն: Աշխատանքների համակարգումը իրականացնում է Պատվիրատուն:

10.1. Պատվիրատուն ապահովում է նախապատրաստական աշխատանքերի կատարումը: 10.2. Աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառումը, որոնք նպաստում են որակի բարելավմանը, ժամկետների կրճատմանը, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման անվտանգ ապահովմանը:

ԲԱԺԻՆ 10. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

- ԲԱԺԻՆ 11.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ (ԱԻՆ) ՁևԱԿԵՐՊՄԱՆԸ  ԵՎ ԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

11.1. ԱԻՆ բովանդակությունը պետք է ունենա հետևյալ բաժինները. 1. Ներածություն. - Փաստաթղթի նպատակը, կիրառման ոլորտը, անձնակազմին և որակավորմանը ներկայացվող պահանջները և սարքավորումների կարճ բնութագիրը, վերանայման հաճախականությունը, ընդունված հապավումների ցանկը: 2. Կազմակերպչական-տեխնիկական միջոցառումներ․ Անվտանգության միջոցների հրահանգներ. - Կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումներ, որոնք ապահովում են աշխատանքի անվտանգ պայմանները: - Աշխատանքների կատարման ընդհանուր հրահանգներ: - Անվտանգության պահանջներ գործիքներով և սարքերով, վերամբարձ մեխանիզմների հետ աշխատելիս և բեռների տեղաշարժի ժամանակ: - Հրդեհային անվտանգության ապահովում։ - Սեղմված գազերի, վառելիքների, դյուրավառ հեղուկների հետ աշխատանքի ժամանակ անվտանգության պահանջներ: - Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը միտված միջոցառումներ: - Վերանորոգման հրապարակում նյութերի, արտադրանքների, կառուցվածքների և սարքավորումների ամբողջականության ապահովմանը միտված միջոցառումներ: - Անձնակազմի գործողություններն արտակարգ իրավիճակներում և դժբախտ դեպքերի ժամանակ:. 3. Աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական քարտեր. - Նախապատրաստական աշխատանքներ: - Խոզանակային ապարատի վերանորոգում և ապամոնտաժում: - Գեներատորի լիսեռի քփացում։ - Արտաքին վահանների և օդափոխիչների վահանների վերանորոգում։ - Գազապաղիչների վերանորոգում: - Ռոտորի վերանորոգում: - Ստատորի վերանորոգում: - Ջրածնային և ջրային սառեցման համակարգերի վերանորոգում: - Լիսեռի գծով վերանորոգում: - Եզրափակիչ աշխատանքներ: 4. Վերահսկողության անցկացման, սարքավորումների փարձարկման կարգ․ - Վերահսկողության մեթոդների անցկացման սխեմա: - Վերահսկողական գործողությունների անցկացման տեխնոլոգիա: - Չափանիշներ և նորմեր, թույլատրելի շեղումներ: 5. Աշխատանքների կատարման ժամանակ կիրառելի տեխնլոգիական միջոցներ. - Ցանկ։ - Չափագիտական պահանջներ, փորձարկումների և ստուգումների կարգ։ 6. Հավելված

- ԲԱԺԻՆ 12. ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ ԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

12.1. Շինմոնտաժային աշխատանքներ նախատեսված չեն։

- ԲԱԺԻՆ 13. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ

13.1. Աշխատանքների ծավալը տրված է Հավելված 1 և 2-ում։

- ԲԱԺԻՆ 14. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14.1. Աշխատանքները կատարելիս Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործող օրենսդրությանը համապատասխան՝ ՀՀ օրենքների և այլ օրենսդրական ակտերի ու նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները չպահպանելու համար, որոնք գործում են միջավայրի պահպանության ոլորտում, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներ կատարելիս և զբաղեցրած տարածքների ու շենքերի, դրանց կցված տարածքների և հաղորդակցությունների շահագործման ընթացքում: 14.2. Աշխատանքի ընթացքում պետք է բացառվի ագրեսիվ, քիմիական աերոզոլների, գազերի այն քանակի ստացումը, որոնք ստեղծում են անթույլատրելի կոնցենտրացիաներ աշխատանքային վայրերում և անձնակազմի գտնվելու վայրերում: 14.3. Բոլոր թափոնները, որոնք ձևավորվում են աշխատանքների կատարման ընթացքում կամ ավարտին, պետք է առանձնացվեն և/կամ վերամշակվեն Կատարողի կողմից՝ ՀԱԷկ-ի գործող դրույթներին, հրահանգներին, սխեմաներին համապատասխան։ 14.4. Ըստ ՏՊ-ի կատարած աշխատանքների ընթացքում ձևավորվող բոլոր արդյունաբերական թափոնների սեփականատերը հանդիսանում է Հայկական ԱԷԿ-ը:

- ԲԱԺԻՆ 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

15.1. Աշխատանքների կատարման ժամկետ համաձայն օրացուցային պլանի:

ԲԱԺԻՆ 16. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

16.1. Աշխատանքները կարող են կատարվել աշխատանքային սարքավորումների հետ անմիջական առնչությամբ, ինչի հետ կապված Կատարողի կողմից պետք է ապահովվի անվտանգության բոլոր պահանջների անվերապահ կատարումը, ինչպես նաև ՀԱԷԿ-ում գործող վարչատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական և տեխնոլոգիական սահմանափակումները: 16.2. Աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է երաշխավորվի ցանկացած ազդեցության բացակայությունը նորմալ սխեմայով շահագործվող հարակից համակարգերի և սարքավորումների վրա: 16.3. Աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է բացառվի սարքավորումների, շինարարական կառուցվածքների և տրանսպորտային հաղորդակցությունների վնասումը։ 16.4. Կատարողն իրավունք ունի աշխատանքների կատարմանը ներգրավել երրորդ անձ (ենթակապալառուներ)՝ միայն ՀԱԷԿ-ի գրավոր համաձայնությամբ: Այդ դեպքում կատարված աշխատանքների որակի պատասխանատվությունը ՀԱԷԿ-ի առաջ կրում է Կատարողը: Ենթակապալառուին ներկայացվում են նույն պահանջները, ինչ որ Կատարողին։ 16.5. Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառուի կողմից պետք է հավաքվի կողմնակի առարկաները և վերականգնվի վերանորոգման ժամանակ սարքերի և կառուցվածքների բոլոր ապամոնտաժումները:

- ԲԱԺԻՆ 17. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

17.1. Աշխատանքների կատարման ժամանակ Կատարողը պետք է ղեկավարվի ՀՀ գործող սահմանադրության և ՆՏՓ աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածում գործող այլ պահանջներով, որոնք կարգավորում են որակը, աշխատանքների անվտանգ արտադրությունը և մոնտաժային աշխատանքների կատարումից հետո օբյեկտների շահագործման ընդունումը: 17.2. Կատարողը պետք է երաշխավորի, որ իր բոլոր աշխատողները խստորեն կկատարեն ՀԱԷԿ-ի տարածքում և աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում գործող արդյունաբերական օրենսդրության նորմերն ու կանոնները: 17.3. Կատարողը պարտավոր է գործնականում կիրառի գործող օրենսդրությամբ սահմանված անվտանգության կանոնները: Կատարողը պարտավոր է աշխատանքները կատարել միայն որակավորված, համապատասխան նախապատրաստում անցած մասնագետների ուժերով՝ աշխատանքների մեկնարկից առաջ Պատվիրատուի պահանջով ներկայացնելով բոլոր փաստաթղթերի կրկնօրինակները, որոնք հաստատում են անձնակազմի որակավորումը, աշխատանքների անցկացման թույլտվության առկայությունը, առողջական վիճակի վկայագիրը: Կատարողի կողմից օգտագործվող բոլոր գործիքները պետք է լինեն աշխատանքային և անվտանգ վիճակում և նշումով նույնականացված: 17.4. Սույն ՏՊ շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամանակ ներգրավված անձնակազմի անվտանգության ապահովումը Կատարողի պարտականությունն է: ՀԱԷԿ-ն իրավունք ունի անվտանգության պահանջների խախտման դեպքում կասեցնել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքները, որոնք սպառնում են անձնակազմի առողջությանը, սարքավորումների ամբողջականությանը, շինարարական կոնստրուկցիաներին և/կամ ընդունակ վնաս հասցնելու շրջակա միջավայրին։

- ԲԱԺԻՆ 18. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

18.1.Կատարված աշխատանքների ընդունումը իրականացվում է աշխատանքների Օրացուցային ծրագրին համապատասխան՝ աշխատանքների ընդունման-հանձնման վկայագրի ձևակերպմամբ: 18.2. Կատարողի կողմից ՀԱԷԿ-ի ընդունող հանձնաժողովին ներկայացրած կատարողական փաստաթղթերի լրակազմի նախնական ցանկը պետք է համաձայնեցվի ՀԱԷԿ-ի հետ: 18.3. Ավարտված աշխատանքների արդյունքում վերանորոգված սարքավորումների պարամետրերը պետք է համապատասխանեն տեխնիկական պայմանների պահանջներին և դրույթներին և գործող ՆՏՓ-ին: 18.4. Հաշվետու փաստաթղթերի բովանդակությունն ու ծավալը, այդ թվում կատարողական փաստաթղթերի, պետք է համապատասխանի ՀԱԷԿ-ում գործող պահանջներին և դրույթներին: Փաստաթղթերը պետք է համաձայնեցվեն ՀԱԷԿ-ի հետ:

- ԲԱԺԻՆ 19. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

19.1. ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի վերապատրաստում չի պահանջվում:

- ԲԱԺԻՆ 20. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

20.1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է սարքավորումների ընդունումից հետո և կազմում է 1 տարի: 20.2.Կատարողը պետք է երաշխավորի. - Պահանջների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական պահանջներին և գործող ՆՏՓ-ին: - Սպասարկող սարքավորումների կազմակերպումը, պահեստային մասերի և սպառվող նյութերի մատակարարումը երաշխիքակին ժամկետում: 20.3. Կատարողը պետք է իր հաշվին վերացնի ցանկացած արատ կամ վնաս, փոխի կամ իրականացնի սարքավորումների վերանորոգում երաշխիքային պարտավորությունների շրջանակներում և ամենասեղմ ժամկետում: Կատարողի մեղավորությամբ ՀԱԷԿ-ին պատճառած ֆինանսական կորուստները փոխհատուցվում են Կատարողի հաշվին: