Համաձայն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի

Գնման առարկայի բնութագիրը.

Գնման առարկա է հանդիսանում «ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի Լեոնիդ Եդիգարովի և Աղալար Չալաբովի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների» ձեռքբերումը:

Գնումն իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բաց մրցույթի ձևով։

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի Լեոնիդ Եդիգարովի և Աղալար Չալաբովի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների» կատարման

| Ծավալաթերթ-նախահաշիվ |  |  |  | № 029-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ № | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 37,3 | 6,01 | 224,23 |
| 2 | Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 48,4 | 10,79 | 522,29 |
| 3 | Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ | տն | 137,1 | 2,99 | 410,10 |
| 4 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 85,7 | 53,37 | 4573,94 |
| 5 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ | կգ | 1019,8 | 0,54 | 552,56 |
| 6 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ | կգ | 541,2 | 0,50 | 271,02 |
| 7 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ | կգ | 242 | 0,50 | 121,61 |
| 8 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ | կգ | 4946,6 | 0,49 | 2443,33 |
| 9 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ | կգ | 1558 | 0,49 | 768,04 |
| 10 | Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ | կգ | 190,5 | 0,61 | 116,76 |
| 11 | Պարոնիտի տեղադրում | կգ | 23,9 | 1,54 | 36,71 |
| 12 | Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար՝ թիթեղ | կգ | 315,0 | 0,63 | 199,83 |
| 13 | Անշարժ հենարանների տեղադրում | կգ | 540 | 0,62 | 333,92 |
| 14 | Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 693,5 | 0,25 | 174,59 |
| 15 | Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 693,5 | 1,03 | 712,08 |
| 16 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø159x4.5մմ | մ | 48,0 | 9,79 | 469,91 |
| 17 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ | մ | 27,0 | 7,53 | 203,37 |
| 18 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø108x4մմ | մ | 26,0 | 5,93 | 154,15 |
| 20 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ | մ | 340,0 | 4,10 | 1393,03 |
| 21 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ | մ | 1284,0 | 3,35 | 4305,07 |
| 22 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (անկյունակ, անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ Dպ≤250մմ) | կգ | 172,7 | 2,79 | 481,21 |
| 23 | Պողպատե dպ50 խողովակի միացում գործող գազատարին | հատ | 1 | 20,84 | 20,84 |
| 24 | Պողպատե dպ80 խողովակի միացում գործող գազատարին | հատ | 1 | 24,59 | 24,59 |
| 25 | Գազատարի կտրում dպ-80 | հատ | 1 | 6,16 | 6,16 |
| 26 | Գազատարի կտրում dպ-50 | հատ | 1 | 3,40 | 3,40 |
| 27 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-80մմ | հատ | 2 | 12,29 | 24,58 |
| 28 | Սողնակային փականի տեղադրում dպ-80մմ | հատ | 1 | 90,74 | 90,74 |
| 29 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-50մմ | հատ | 6 | 6,61 | 39,64 |
| 30 | Սողնակային փականի տեղադրում dպ-50մմ | հատ | 3 | 60,06 | 180,17 |
| 31 | Գազատարի փչամաքրում | մ | 1725,0 | 0,12 | 213,58 |
| 32 | ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում | կոմպլ. | 1 | 248,15 | 248,15 |
| 33 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական (ռադիոգրաֆիկական) եղանակով | հատ | 32 | 16,87 | 539,95 |
|  | Բետոնե հարթակի կառուցում |  |  |  |  |
| 1 | Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով | մ3 | 1,1 | 3,23 | 3,55 |
| 2 | Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում ձեռքով | մ3 | 0,55 | 8,35 | 4,59 |
| 3 | Բետոնե հարթակի պատրաստում միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) | մ3 | 1,1 | 59,24 | 65,16 |
| 4 | Ամրանային ցանցի պատրաստում Ф8 А1 | կգ | 26,10 | 0,34 | 8,92 |
| 5 | Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ | տն | 1,98 | 2,99 | 5,92 |
|  | Հողանցում | կոմպլ | 1 |  |  |
| 1 | Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտում, ձեռքով | մ3 | 3,5 | 5,69 | 19,91 |
| 2 | Փոսերի ետլիցք III կարգի գրունտներում ձեռքով | մ3 | 3,5 | 1,65 | 5,77 |
| 3 | Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x5մմ) | հատ | 3 | 5,52 | 16,57 |
| 4 | Հորիզոնական հողանցում (40х4մմ շերտապողպատից) | մ | 10 | 1,04 | 10,43 |
| 5 | Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ) | հատ | 1 | 1,68 | 1,68 |
| 1 | ՊԳԿԿ-50-ի տեղադրում | կոմպլ. | 1 | 1662,29 | 1662,29 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 21664,34 |
|  | Շահույթ | 11% |  |  | 2383,08 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 24047,42 |
|  | * Սարքավորում |  |  |  | 1247,75 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 25295,17 |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  | 5059,03 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 30354,20 |
|  | Ընդամենը նախահաշվով |  |  |  | 30354,20 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Վերին Դվին համայնքում:

<<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում>> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարության իրականացում, 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիա, - ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 1-ին կամ 2-րդ կարգի ներդիր, հավաստագիր |

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի Լեոնիդ Եդիգարովի և Աղալար Չալաբովի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների» կատարման

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | «ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի Լեոնիդ Եդիգարովի և Աղալար Չալաբովի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների» կատարման | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 35 օր /ժամանակացույցը կցվում է/ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 35 օր |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | ----- | «ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի Լեոնիդ Եդիգարովի և Աղալար Չալաբովի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների» կատարման | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի Լեոնիդ Եդիգարովի և Աղալար Չալաբովի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների» կատարման համար անհրաժեշտ պայմանները

օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող մասնագետների  ցանկ

| Մասնագիտության անվանումը | քանակ | Աշխատանքային փորձ |
| --- | --- | --- |
| Ինժիներ | 1 | 3 տարի |
| Աշղեկ | 1 | 3 տարի |
| Եռակցող | 1 | 3 տարի |
| Բանվոր | 4 | - |

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող

Մեխանիզմների նվազագույն պահանջներ

| ¹¹ հ/հ | Մեքենաների և մեխանիզմների անվանում | Չափման միավոր | Քանակ, հատ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Պերֆերատոր | հատ | 2 |
| 2 | Եռակցման սարք | հատ | 2 |
| 3 | Բենզինային ագրեգատ | հատ | 2 |

Արտադրանքի վերջնական երաշխիքային ժամկետները պետք է ճշտել  արտադրող կազմակերպության կողմից ներկայացվող տվյալների հիման վրա, բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր:

օբյեկտի նախատեսված  աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն  երաշխիքային ժամկետներ

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 3 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

օբյեկտի նախատեսված  աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ

կապալառուն պարտավոր է սահմանված ժամկետներում ներկայացնել շինարարական օբյեկտի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված չափագրման փաստաթղթերի փաթեթը՝ ընդունող հանձնաժողովի ակտը կազմելու համար

Պատասխանատու ստորաբաժանում`

Ղեկավար՝                                 Յու. Մարտիրոսյան

Հայտը նախագծեց                     Ա.Համբարձումյան