ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Կոմիտասի N 35/2 հասցեում գտնվող Կադաստրի կոմիտեի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների

|  | Կապալի պայմանգրի և հիմնանորոգման շինարարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Օբյեկտի համառոտ նկարագիր, տեղակայման վայրը | ՀՀ կադաստրի կոմիտեի վարչական շենքը տեղակայված է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս N 35/2 հասցեում: - Շենքի մակերեսը կազմում է շուրջ 9637.6 քմ: Շենքը 17 հարկանի է՝ 3.3 մ տիպային հարկի բարձրությամբ և ունի 3.0 մ բարձրությամբ տեխնիկական, 3.3 մ բարձրությամբ կիսանկուղային և 4.8մ բարձրությամբ նկուղային հարկեր: Հատակագծում ուղղանկյունաձև է՝ 30x15մ եզրային առանցքաչափերով: Շենքը նկուղային, առաջին և երկրորդ հարկերի մակարդակներում ունի 44.2x12.0մ եզրային առանցքային չափերով հատվածամաս: Շենքն ունի երկու աստիճանավանդակ, երկու մարդատար և մեկ բեռնատար վերելակներ: Եվս մեկ լրացուցիչ աստիճանավանդակ ունի եռահարկ հատվածամասը: Եռահարկ հատվածամասը շենքից բաժանված է դեֆորմացիոն կարանով (շինարարական նստվածքային կարանով): Եռահարկ շենքի առաջին հարկի մի մասը՝ իր առանձին մուտքով, ներկայումս զբաղեցված է սպասարկման գրասենյակի կողմից, որի զբաղեցրած մակերեսը կազմում է շուրջ 415 քմ: - Շենքի կոնստրուկտիվ համակարգի լուծումը կարկասային է, որն իրականացված է շենքի երկայնական և լայնական ուղղություններով խաչաձև բազմաթռիչք-բազմահարկ հավաքովի երկաթբետոնե շրջանակներով: Երկայնական ուղղությամբ շրջանակներն ունեն հինգ թռիչք, իսկ լայնական ուղղությամբ՝ երեք: Բոլոր թռիչքների առանցքային հեռավորությունը 6 մ է, բացի լայնական շրջանակների միջին թռիչքից, որը 3 մ է: Շրջանակները 17 հարկանի են և նրանց բարձրությունները հավասար են շենքի համապատասխան հարկերի բարձրություններին: Կրող են հանդիսանում լայնական ուղղությամբ շրջանակները: - Կարկասն իրականացված է հավաքովի ե/բ էլեմենտներով: Վերգետնյա հարկերում սյուներն ունեն 40x40սմ չափերի ուղղանկյունաձև լայնական հատույթ, իսկ նկուղային հարկում՝ 80x80սմ: - Շենքի պարփակող կոնստրուկցիաներն իրականացված են երկու առանձին՝ ներքին և արտաքին էլեմենտներից: Արտաքին էլեմենտներն իրենցից ներկայացնում են թեթևաբետոնե օրնամենտներ, հավաքովի ե/բ ինքնակրող պանելներ, որոնք ունեն միայն ճարտարապետական (դեկորատիվ) նշանակություն և չեն ծառայում որպես շենքը մթնոլորտային ազդեցություններից պաշտպանող կոնստրուկցիա: Նրանք հենվում են ծածկերի մակարդակում շենքի եզրային հեծաններին միաձուլված 40սմ կարկասով միաձույլ ե/բ բարձակներին՝ սյուների արտաքին մակերևույթից 10 սմ հեռավորության վրա: Եռահարկ հատվածամասի պարփակող պատերն իրականացված են 50սմ հաստությամբ տուֆաքարերի «Միդիս» տիպի քարաշարվածքի՝ ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ և բազալտե քարերից, ընդ որում գլխավոր մուտքի հատվածամասը պատված է տուֆե զարդաքանդակներով: - Միջհարկային ծածկերն և վերնածածկերն իրականացված են հավաքովի ե/բ կլորանցքավոր սալերից: - Սանդուղքներն իրականացված են հավաքովի ե/բ աստիճանաքայլերից ու հարթակներից: Եռահարկ հատվածամասում իրականացված են պողպատյա թեքահեծանների վրա հավաքված հատավոր ե/բ աստիճաններից և միաձույլ ե/բ հարթակներից: - Վերելակների հորաններն իրականացված են միաձույլ ե/բ-ից: - Միջնորմներն իրականացված են պեմզաբետոնյա 6սմ հաստությամբ մանրասալերի կամ 20 սմ հաստությամբ բլոկների շարվածքից: - Տանիքը հարթ է՝ ներքին ջահեռացմաբ: Ծածկույթն իրականացված է գլանափաթեթային նյութերով: Շենքերում փոխվել են բոլոր ջրահեռացման ձագարները: - Սալվածքն ասֆալտբետոնից է: - Շենքի հետնամասում առկա է ավտոկայանատեղի, կաթսայատուն: Շենքի գլխավոր ճակատի կողմից առկա է 1 մուտք, կողային ճակատի կողմից՝ 2 մուտք, հետնամասում՝ 2 մուտք (մուտք դեպի նկուղային հարկեր): |
| 2 | Շինարարական աշխատանքների կատարման պահանջները | Հիմնանորոգման աշխատանքները իրականցնել պատվիրատուի կողմից տրամադրված՝ փորձաքննություններ անցած նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի և պայմանգրի անբաժանելի մաս կազմող ծավալաթերթ-նախահաշվի․ ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտների, շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջների համապատասխան։ |
| 3 | Շինարարության տևողությունը | Շինարության մեկնարկը և տևողությունը կազմում է 24-25 ամիս: Հաշվի է առնվում նաև ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման 114 կետի պահանջը։ |
| 4 | Կապալառուի մոբլիզացիա | - Շինարական աշխատանքների մեկնարկից 20 օրյա ժամկետում Պատվիրատուի ընդունելի ձևաչափով տրամադրել աշխատանքների կատարման մանրամասն հաստատված իրատեսական ժամանակացույց, ֆինանսական բաշխումներով։ - Շինարական հրապարակում ապահովել նաախագծի «Շինարական աշխատանքների կազմակերպում» բաժնով նախատեսված պահանջները և մեքենամեխանիզմները։ - Համապատասխան գրությամբ պատվիրատուին տրամադրել աշխատանքներում ներգրավված հավաստագրված և այլ մասնագետների կազմը: |
| 6 | Աշխատանքների մեկնարկային փուլի պահանջներ | - Շինարարական հրապարակը ապահովել անհրաժեշտ տեսահսկման համակարգով, էլեկտրամատակարմամբ, ջրամատակարարմամբ և այլ համակարգերով: - Ծրագրի պատասխանատու կողմերի համար շինարարական հրապարակում մշտապես ապահովել «Շինարարության վարման մատյան»-ի հասանելիությունը։ |
| 7 | Ծրագրի իրականցման ընդհանուր պահանջներ | Կապալի պայմանգիրը գործում է շինարարական աշխատանքների մեկնարկի օրվանից մինչև «Ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի» ակտի վավերացումը: Մշտապես ապահովել «Շինարարության վարման մատյան»-ում պահանջված գրառումները և տեղեկատվությունները։ - Ապահովել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը և դրանք հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների առկայությունը։ Նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում դրանք անմիջապես հեռացնել շինարարական հրապարակից։ - Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցողի հետ պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակը ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին։ - Շինարարության ընդհանուր մատյանում տեխնիկական և հեղինակային հսկողի կողմից նշված՝ հայտնաբերված թերությունների, նկատողությունների և դիտողությունների վերացման համար ժամանակին իրականցնել համապատասխան միջոցառումներ և ստանալ գրավոր հաստատումներ։ - Ժամանակին տեխնիկական և հեղինակային հսկողների հաստամանը ներկայացնել ծածկված աշխատանքների ընդունման, փորձարկման և այլ ակտերը։ - Գնահատել և միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի ժամանակացույցի։ - Տեխնիական և հեղինակային հսկողություն իրականացնողների հետ համատեղ կազմել և հաստատել կապալառուի կատարողական ակտերը ու ներկայացնել վճարման, որոնք պետք է հիմնավորվեն հսկողությունն իրականացնող համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ՝ իրականացված չափագրումներով և հաշվարկներով: Կողմերը պատասխանատու են կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների ճշգրտության համար: - Կապալառուն պետք է ապահովի Պատվիրատուին շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված խնդիրների մասին իրազեկվածությունը: - Կապալառուն պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ապահովելու և պահպանելու անվտանգության պահանջները աշխատանքների կատարման ընթացքում: Բացի այդ, պետք է կատարվի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Պատվիրատուի կողմից տրված ցանկացած ցուցում: Կապալառուն պետք է ապահովի անհրաժեշտ միջոցներ և վարչական միջոցներ շրջակա միջավայրի անվտանգության և պահպանության համար: Կապալառուն պարտավոր է 24 ժամվա ընթացքում պատվիրատուին տեղեկացնել ցանկացած պատահարի կամ վթարի մասին, որը կարող է էականորեն բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի, բնակչության կամ աշխատողների վրա, օրինակ՝ աշխատանքային պատահարներ, որոնք կարող են հանգեցնել լուրջ վնասվածքների կամ տրանսպորտային պատահարների և այլն։ |
| 8 | Նախագծերի վերաբերյալ առաջարկություներ կամ խնդիրներ | 1․ Բոլոր անհրաժեշտ նախագծային փոփոխությունների կամ կապալառուի առաջարկների հիմնավորումները Պատվիրատուին ներկայացնել գրավոր, լրացված նախագծային մանրամասներով, պայմանգրային ծավալաթերթի նկատմամբ փոփոխություններով և ֆինանսական վերլուծությամբ։ 2․ Շինարարության ընթացքում հայտնաբերված նախագծային բացթողումների և ծագած հարցերի մասին գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ հեղինակային հսկողից ժամանակին անհրաժեշտ պարզաբանումներ ստանալու համար և լուծելու նախագծին վերաբերվող խնդիրները շինարարության ընթացքում, համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ 3․ Փոփոխություն ակընկալող առաջարկները պետք է լինեն նախագծային տարբերակից ավելի արդյունավետ և Պատվիրատուի համար ֆինանսապես արդյունավետ։ |
| 9 | Լաբորատոր փորձարկումների և նմուշառումների պահանջ | Կապալառուն պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը տեխ.հսկողին և Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով: Լաբորատոր փորձարկումների քանակը, ձևերը և մեթոդաբանությունը պետք է իրականացվեն համաձայն պատվիրատուի պահանջի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի: Նշված փորձարկումները պետք է ապահովեն տվյալ օբյեկտի համար նախատեսված փորձարկման ենթակա բոլոր աշխատանքների և առանձին տեսակի նյութերի ամբողջ ծավալը: Ընդ որում, դրանք պետք է պարտադիր ներառեն` - Ե/բ կոնստրուկցիաների դեպքում ամրանների գործիքային ստուգման (ձգում, ծռում) և բետոննների ամրության ամբողջական լաբորատոր պայմաններում քայքայող եղանակով (սեղմման ամրություն) ստուգման (անհրաժեշտության դեպքում՝ ցածր նախնական արդյունքի պարագայում հորատման միջոցով նմուշառման՝ (կեռի վերցնման) և ստուգման, ինչպես նաև չքայքայող եղանակով) լաբորատոր համալիր և ամբողջական հետազոտությունները, - Մետաղական պատրաստվածքների լաբորատոր հետազոտության, դրանց անձնագրերի կազմման, բոլոր եռակցվող կարանների գործիքային հետազոտությունները, - Բետոնե և Ե/բ պատրաստվածքների լաբորատոր հետազոտություններ /եզրաքարեր, բետոնե բլոկներ, դիտահորեր և այլ պատրաստվածքներ/ - Բոլոր տեսակի ջերմամեկուսիչ նյութերի լաբորատոր հետազոտություններ /գոլորշաթափանցելիություն, ջերմահաղորդականության և տեսակարար կշիռների որոշում/, - Էլեկտրական մալուխների և հաղորդալարերի լաբորատոր հետազոտություններ տեղադրվող բոլոր տեսակ նյութերի համար, - Բոլոր նմուշառումները պետք է կատարվեն տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության մասնակցությամբ՝ օբյեկտում ապահովելով անհրաժեշտ քանակությամբ նմուշառման ատրիբուտների առկայությունը, տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ, - Բետոնե նմուշների պահպանությունը շինարարական օբյեկտում նորմատիվային պահանջներին համապատասխան․ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության հսկողությամբ։ * Կապալառուն պետք է ձեռք բերի և ներկայացնի կռունկի, վերելակների (ըստ անհրաժեշտության նաև կաթսայատան) մոնտաժումից հետո վերջիններիս տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություններ: |
| 10 | Հիմնական նյութերի, սարքեր և սարքավորումների, գույքի համաձայնեցումներ | Լավ որակի հիմնական նյութերի, սարքեր և սարքավորումների, գույքի ձեռքբերումը և շինհարապարակ մատակարարումը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության պատասխանատուների հետ, տրամադրել ստորև նշվածների նմուշները, որակը բնութագրող փաստաթղթերը և երաշխիքային կտրոնները։ 1․ Սարք-սարքավորումներ, որոնց որակը և նյութի տեսակը կապահովի շահագործման երկարակեցությունը։ 2․ Արտաքին և ներքին հարդարման բարձրակարգ ներկանյութերի տեսակը և գունային երանգների կատալոգները։ 3․ Պատուհանների, վիտրաժների, արտաքին և ներքին դռների կունստրուկցիան բնորոշող նմուշներ և գունային երանգների հնարավորությունները։ 4․ Երեսպատման սալիկների նմուշներ՝ որակը, գունային երանգները և ֆակտուրան դիտարկելու համար։ 5․ Էլեկտրամատակարաման լուսատուների, վարդակների, անջատիչների տեսականու նմուշը, որակի բնութագիրը և երանգը։ 6․ Գույքերի վերաբերյալ պատրաստման մանրամասն սխեման և օգտագործվող նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ 7․ Այլ սարքերի համար՝ կազմը բնութագրող և շահագործման վերաբերյալ փաստաթղթեր: |
| 11 | Ենթակապալ | Աշխատանքի մի մասը ենթակապալառուին փոխանցելու կամ հանձնարարելու անհրաժեշտության դեպքում՝ առաջարկվող ենթակապալառուն պետք է պարտադիր համապատասխանի սույն պայմանագրային փաթեթով համանման աշխատանքների որակավորման չափանիշներին՝ աշխատանքի այդ մասի տոկոսային հարաբերակցությամբ աշխատանքի ընդհանուր ծավալին: Եթե առաջարկվող ենթակապալառուի որակավորումը գնահատվում և համապատասխանում է, ապա այն պետք է ներկայացվի Պատվիրատուի հաստատմանը: Կապալառուն կարող է հնարավորություն ունենա ենթակապալով տալ Պայմանագրի աշխատանքների մինչև 40%-ը: Ենթակապալի պայմանագիրը չպետք է որևէ փոփոխություն մտցնի Կապալառուի պարտականություններում: Կապալառուն չի կարող կնքել ենթապայմանագիր առանց Պատվիրատուի գրավոր հաստատման: |

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Պայմանագրի կնքման փուլում Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի համապատասխան լիցենզիա հետևյալ ներդիրով

* Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահաջվում է շինարարության իրականացման գործունեության լիցենզիա(համապատասխան ներդիրներով)՝ ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների` 1) բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 1-ին դաս. 2) էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատա-կարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 1-ին դաս. 3) ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատա-կարարաման և գազամատա-կարարաման համակարգեր) 1-ին դաս. 4) ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) 1-ին դաս. 5) կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ) 1-ին դաս.

Համաձայն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 06 դեկտեմբերի 2023 թվականի «Քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների լիցենզիաների դասակարգման եվ պատասխանատու մասնագետների հավաստագրման անցումային կարգը հաստատելու մասին» N 15-Ն հրամանով հաստատված «Քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների լիցենզիաների դասակարգման» կարգի 12-րդ կետի պահանջների.

Շինարարության իրականացում (ծածկագիր N03) քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակի լիցենզիայի դասակարգման և համապատասխան ներդիրի տրման համար լիցենզավորված սուբյեկտում ներգրավված ինժեներատեխնիկական, բանվորական անձնակազմին և մեքենաների, մեխանիզմներին ներկայացվող նվազագույն պահանջների համաձայն (թիվ 04, թիվ 05, թիվ 06, թիվ 08, թիվ 10 ներդիրների ծածկագրեր՝ 1-ին դասի մասով)։

*Կապալառուն աշխատանքները կատարելու է Երևան քաղաքի Կոմիտասի N 35/2 հասցեում գտնվող Կադաստրի կոմիտեի վարչական շենքում` hամաձայն Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի (կցված է հրավերին):

Հայտը նախագծող անձ՝ 							Կ. Ղազարյան

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝ 				Ռ. Մելքոնյան