| «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ - Հաստատում եմ ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճարտարագետ Գրիգորյան Ա.Ռ. " " 2024 թ. К-220-44-1 ՏԻՊԻ շՈԳԵՏՈՒՐԲԻՆՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ, ՄԻՋԻՆ եվ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ - ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԵՑ ՀԱԷԿ-Ի ԳՃՏվ Կարապետյան Մ.Ս. " " 2024 թ. ՄԵԾԱՄՈՐ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ 1, 2024թ. МЕЦАМОР ВЫПУСК 1, 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Պաշտոն | Ազգանուն Ա. Հ. | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |  |
| Ստուգեց | ՎՆԿԲՊ | Մկրտչյան Ա.Ա. |  |  |  |
| Մշակեց | ՎՆԿԲԱՃ | Եգանյան Գ. Մ. |  |  |  |

| № | Պաշտոն | Ազգանուն Ա. Հ | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՏԱՊ | Զեյնալյան Ա.Ս. |  |  |
| 2. | ՏՎԲՊ | Համբարձումյան Ա.Վ. |  |  |

ԳԼԽԱՑԱՆԿ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ…………………………………………………………………………………..….……; 2. տԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ………………………………………………………………………………………………; 4. ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ…………………………..………..………..……………………………………………; 5. ՀԱՎԵԼՎԱԾ……………………………………………………………………………………………………………………….........; 6. ԲԱԺԻՆ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ………………………………………………………………………………….……………………..; 7. ԲԱԺԻՆ 2. ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ……………………………………………………………………..……………………; 7. ԲԱԺԻՆ 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ; 7. ԲԱԺԻՆ 4. ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ………………………………………………………………………………………..…; 8. ԲԱԺԻՆ 5. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ…………………………………………………………………………………………………...; 8. ԲԱԺԻՆ 6. կԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ……….……………………………………………..…….; 8. ԲԱԺԻՆ 7. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ….…………………………………………………………………………………………………………….……..….; 9. ԲԱԺԻՆ 8. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ…………………………………………………………………………………………………………………..………; 9. ԲԱԺԻՆ 9. ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ………………………….…………….…………….…………………………………………………………………....; 10. ԲԱԺԻՆ 10. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ կարգ…………………………………………………………………..……………; 10. ԲԱԺԻՆ 11. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (ԱԻՆ) ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ԵՎ ԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ………………………………………………………………………………………………………..………………..; 10. ԲԱԺԻՆ 12. շինմոնտաժային աշխատանքների ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱԸ եվ կազմին ներկայացվող պահանջներ; 11. ԲԱԺԻՆ 13. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ…………………………………………………………………………………………………………………………………......; 11. ԲԱԺԻՆ 14. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ; 11. ԲԱԺԻՆ 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ………………………………………………………………………………………………………………………….…; 12. ԲԱԺԻՆ 16. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ………………………………..; 12. ԲԱԺԻՆ 17. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ …………………….....................................................................................................................................................................................; 12. ԲԱԺԻՆ 18. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...; 13. ԲԱԺԻՆ 19. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ………………………………………………………………………………………………………………….………...; 13. ԲԱԺԻՆ 20. եՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ………………………………………………………………………………………………..……….….; 13.

- ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ Տերմին; Սահմանում. Ատոմային կայան (ԱԿ); Նշված ռեժիմներում և կիրառման պայմաններում էներգիայի արտադրության համար նախատեսված միջուկային կայան, որը գտնվում է նախագծով սահմանված տարածքում, որի վրա տվյալ նպատակի իրականացման համար համալիր կերպով օգտագործվում են միջուկային ռեակտորը (ռեակտորները) և անհրաժեշտ համակարգերը, սարքերը, սարքավորումները և կառույցները՝ անհրաժեշտ աշխատակիցներով (անձնակազմով): ՆԿ-001-97 (ОПБ-88/97). Փաստաթղթեր; Գրավոր կամ ակներև տեղեկատվություն, որը նկարագրում, որոշում, սահմանում, տեղեկացնում կամ հաստատում է աշխատանքների տեսակները, պահանջները, մեթոդները կամ արդյունքները:. Պատվիրատու; «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ. Կատարող; Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն, որն իրականացնում է սարքավորումների, նյութերի և ծառայությունների մատակարարում՝ տվյալ Տեխնիկական պահանջների սահմաններում:. Արտադրանքի որակը; Արտադրանքի հատկությունների հանրագումար, որը պայմանավորում է նրա՝ որոշակի կարիքների բավարարման պիտանելիությունը՝ արտադրանքի նշանակությանը համապատասխան: ԳՕՍՏ 15467-79. Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր; Արդյունաբերական և ավելի բարձր մակարդակի փաստաթղթեր, որոնք կարգավորում են որևէ տեսակի գործունեությանը ներկայացվող պետական վարչական, կարգավորող և վերահսկող մարմինների կողմից սահմանվող պահանջները, նորմերը, կանոնները և չափանիշները գործող օրենսդրության հիման վրա (ԳՕՍՏ, ՕՍՏ, նորմեր, կանոններ և այլն):. Որակի ապահովում; Կազմակերպության համակարգված ղեկավարման և կառավարման գործունեության մի մասը, որն ուղղված է վստահության ձևավորմանը, որ որակի պահանջները կբավարարվեն:ՆԿ-090-11.. Ռեսուրս (գոյապաշար); Օբյեկտի շահագործման ընդհանուր ժամանակը` դրա շահագործման սկզբից կամ վերանորոգումից հետո դրա վերականգնումից մինչև սահմանային վիճակին անցնելը: ԳՕՍՏ 27.002-89. Տարրեր; Սարքավորումներ, գործիքներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, շինարարական կառույցներ և այլ պատրաստվածքներ, որոնք ապահովում են սահմանված գործառույթների կատարումը ինքնուրույն կամ համակարգերի կազմում, և որոնք դիտարկվում են նախագծում որպես կառուցվածքային միավորներ հուսալիության և անվտանգության վերլուծություններ կատարելիս: ՆԿ-001-97 (ОПБ-88/97).

ՀԱԷԿ; Հայկական ատոմային էլեկտրակայան. ԱԷԿ; Ատոմային էլեկտրակայան. ԱՃ; Առաջատար ճարտարագետ. ԳՃ; Գլխավոր ճարտարագետ. ՎՄ; Վերամբարձ մեխանիզմներ. ՓԲԸ; Փակ բաժնետիրական ընկերություն. ԳՃՏվ; Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգման գծով. ՊԳՍ; Պահեստային գործիքներ, սարքեր. ՃՏԱ; Ճարտարա-տեխնիկական աշխատողներ. ՄՍ; Մեքենայական սրահ. ՎՆԿԲՊ; Վերանորոգման նախապատրաստման և կատարման բաժնի պետ. ՏՎԲՊ; Տեխնիկական վերահսկողության բաժնի պետ. ՆԿ; Նորմեր և կանոններ. ՆՏՓ; Նորմատիվ -տեխնիկական փաստաթղթեր. ՏԱՊ; Տուրբինային արտադրամասի պետ. ԱԷԿՆ; Ատոմային էներգետիկայի բնագավառում գործող կանոններ ու նորմեր. ԱԻՆ; Աշխատանքների իրականացման նախագիծ. ՈԱԾ; Որակի ապահովման ծրագիր. ՂՓ; Ղեկավար փաստաթուղթ. ՀՀ; Հայաստանի Հանրապետություն. ԱՊՄ; Անհատական պաշտպանական միջոցներ. ՍՏՕ; Կազմակերպության ստանդարտ. ԲՃԳ; Բարձր ճնշման գլան. ՑՃԳ-l; Ցածր ճնշման գլան l. ՑՃԳ-ll; Ցածր ճնշման գլան ll. ՏՊ; Տեխնիկական պահանջներ. ՏԱ; Տեխնիկական առաջադրանք. ՏԱ; Տուրբինային արտադրամաս.

- ՀԱՎԵԼՎԱԾ Հավելված 1; ## Հայկական ԱԷԿ-ի К-220-44-1 տիպի շոգետուրբինների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ. Հավելված 2; ## Հայկական ԱԷԿ-ի К-220-44-1 տիպի շոգետուրբինների միջին վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ. Հավելված 3; ## Հայկական ԱԷԿ-ի К-220-44-1 տիպի շոգետուրբինների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ.

Նշում. «Աշխատանքների ծավալաթերթ…» մշակվում և փոխանցվում են աշխատանքների գնման համար՝ կախված վերանորոգման տեսակից, համաձայն տարեկան ժամանակացույցի և սարքավորումների փաստացի վիճակից:

- ԲԱԺԻՆ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1. Սույն Տեխնիկական պահանջները (ՏՊ) նախատեսված են Հայկական ԱԷԿ-ի К-220-44-1 կապիտալ, միջին և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար:

- ԲԱԺԻՆ 2. ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ

2.1. Սույն ՏՊ-ով աշխատանքները կատարվում են համաձայն ՆՏՓ պահանջների և հիմնական սարքավորումների վերանորոգման տարեկան ժամանակացույցի: Նամակ թիվ 02/06-268 սկսած 03.06. 2021թ. «ТУРБОАТОМ». 2.2. Սույն ՏՊ մշակման նպատակը հանդիսանում է Կատարողի ընտրությանը տրամադրված պահանջների սահմանումը, ով պետք է ապահովի կատարված աշխատանքների որակը և ծավալի ամբողջականությունը:

ԲԱԺԻՆ 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Սույն ՏՊ-ով աշխատանքների կատարման Պատվիրատուն և օգտագործողը հանդիսանում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն (Հայկական ատոմային էլեկտրակայան); 3.2. Աշխատանքներն իրականցվում են Հայաստանի Հանրապետության ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 Էներգաբլոկում ՄՍ ՏԱ: 3.3. Աշխատանքների կատարմանը թույլատրվում են այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն համապատասխան անձնակազմ և К-220-44-1 տիպի կամ համանման շոգետուրբինների վերանորոգման գործնական փորձառություն: 3.4. Կատարողը մշակում և աշխատում է վերանորոգման գծային ժամանակացույցով, որը համաձայնեցվում է ՀԱԷԿ-ի հետ՝ աշխատանքների մեկնարկից առաջ: 3.5. Կատարողը պետք է պարբերաբար ՀԱԷԿ-ին ներկայացնի աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին հաշվետվություն: 3.6. Կատարողի կողմից կատարված բոլոր աշխատանքները պետք է ծրագրվեն. - վերանորոգման կայանային ժամանակացույցով, փորձարկումներով և պարտադիր կարգով պետք է համաձայնեցվեն ՀԱԷԿ-ից համապատասխան կուրատորի հետ: - Շուրջօրյա ռեժիմով աշխատանքների կատարմամբ, կամ երկհերթափոխով՝ ՀԱԷԿ- հետ համաձայնեցված: 3.7. ՀԱԷԿ-ի աշխատողների և այլ լիազորված անձանց կողմից աշխատանքների կատարման ժամանակ իրականացվում է անվտանգության պահանջների պահպանման վերահսկողություն: Աշխատանքների համակարգումը իրականացնում է Կատարողը: 3.8. ՀԱԷԿ-ը Կատարողի հետ միասին ապահովում է նախապատրաստական աշխատանքների կատարման կազմակերպումը: 3.9. Կատարողը մշակում և ՀԱԷԿ-ին է ներկայացնում հաշվետու փաստաթղթերը:

- ԲԱԺԻՆ 4. ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

4.1. Կիրառվող նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր. - ՍՏՕ 1.1.1.0069-2013 «Տեխսպասարկման, համակարգերի վերանորոգման և ատոմային կայանների սարքավորումների կազմակերպման կանոններ»: - ՆԿ-001-15 «Ատոմային կայանների անվտանգության ապահովման ընդհանուր դրույթներ». - ՆԿ-090-11 «Որակի ապահովման ծրագրերին ներկայացվող պահանջներ ատոմային էներգիայի կիրառման օբյեկտների համար»: 4.2. Կատարողի կողմից իրականացվող աշխատանքները թույլատրվում է կատարել ատոմային էներգետիկայի ոլորտում այլ պահանջների հիման վրա, այլ ոչ ՀՀ-ում ընդունվածների: Միջազգային և ազգային այլ նորմերի ու ստանդարտների կիրառումը կարող է ընդունվել այն պայմանով, եթե այդ նորմերի ու ստանդարտների պահանջները առնվազն համարժեք են տվյալ փաստաթղթում նշված պահանջներին: Կատարողը պետք է հիմնավորի այդ համարժեքությունը: Դրա հետ կապված ծախսերը պատկանում են Կատարողին: Եթե ծրագրի իրականացման ընթացքում պարզվում է, որ կիրառելի նորմերն ու ստանդարտները ինչ-որ կերպ տարբերվում են նշված նորմերից և ստանդարտներից, ապա Կատարողը պետք է այդ տարբերությունը մատնանշի փաստաթղթերում և առաջարկի տարբերությունների կանոնակարգման միջոցներ: Այդ միջոցները պետք է հաստատվեն Պատվիրատուի կողմից: Եթե Պատվիրատուին անհրաժեշտ է պահանջներից շեղման մանրակրկիտ փորձագիտական գնահատական, ապա համապատասխան ծախսերը կրում է Կատարողը: 4.3. Վերանորոգման աշխատանքների ծավալ և վերանորոգված շոգետուրբիններին ներկայացվող պահանջներ: 4.3.1. Աշխատանքների ծավալը պետք է համապատասխանի "Հայկական ԱԷԿ-ի К-220-44-1 տիպի տուրբինների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթին", "Հայկական ԱԷԿ-ի К-220-44-1 տիպի տուրբինների միջին վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթին" և " Հայկական ԱԷԿ-ի К-220-44-1 տիպի տուրբինների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթին": 4.3.2. К-220-44-1 տուրբինների վերանորոգված հավաքման միավորներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ համաձայն «Д-7683 արդիականացված հանգույցների կապիտալ վերանորոգման տեխնիկական պայմաններին», «ТУ 34-38-20244-84 կապ. վերանորոգման տեխնիկական պայմաններին», «К-220-44 տուրբինների կապ. վերանորոգման տեխ. ընթացքին» և գործարանային գծագրերին:

- ԲԱԺԻՆ 5. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

5.1. Կատարողը մշակում և մինչ աշխատանքների սկսելը ՀԱԷԿ-ի հետ համաձայնեցնում է Որակի ապահովման ծրագիր (ՈԱԾ): 5.2. Աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայնագրի կնքման պահին գործող նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան: Դրա հետ կապված ծախսերը կրում է Կատարողը: 5.3. Աշխատանքների կատարման ժամանակ որակի ապահովման գործունեությունը պետք է պլանավորվի և իրականացվի նախագծային կազմակերպության որակի մենեջմենթի համակարգին վերաբերող փաստաթղթերում կարգավորված գործընթացներին համապատասխան:

- ԲԱԺԻՆ 6. ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

6.1. Ընդհանուր պահանջներ. - Կատարողի կողմից ներկայացվող նախագծային և տեխնոլոգիական որոշումները պետք է համապատասխանեն ատոմային էներգետիկայում գործող նորմերի, ստանդարտների, կանոնների պահանջներին: 6.2. Կատարողի կողմից ներկայացվում է հաշվետու փաստաթղթեր ռուսերեն լեզվով, 2 օրինակով: 6.3. Աշխատանքների մեկնարկից առաջ Կատարողը մշակում և ՀԱԷԿ-ի հետ համաձայնեցնում է աշխատանքների իրականացման նախագիծ (ԱԻՆ): 6.4. Աշխատանքների մեկնարկից առաջ Կատարողին փոխանցվում է Д-7683 արդիականացված հանգույցների կապիտալ վերանորոգման տեխնիկական պայմաններ», «ТУ 34-38-20244-84 կապ. վերանորոգման տեխնիկական պայմաններ», «К-220-44 տուրբինների կապ. վերանորոգման տեխ. ընթացք»:

- ԲԱԺԻՆ 7. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

7.1.Աշխատանքների կատարման տեխնիկական պահանջներ - Աշխատանքների կատարման համար թույլատրվում են այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն մասնագիտացված բրիգադներ. - Շոգետուրբինի հոսանուտային մասի՝ ներառյալ առանցքակալները (կապ. վերանորոգման ժամանակ); - Կարգավորման հանգույցների և շոգետուրբինների շոգեբաշխման; - Շոգետուրբինների յուղահամակարգերի: - Աշխատանքների կատարման համար թույլատրվում է այն անձնակազմը, որն անցել է վերապատրաստում և սահմանված կարգով նախապատրաստում, ունի ինքնուրույն աշխատանքի թույլտվության վկայական և չունի բժշկական հակացուցումներ: - Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի այն անձանց ցուցակը, ովքեր պատասխանատու են աշխատանքների կատարման և անվտանգ կազմակերպման համար՝ ըստ կարգագրերի և կարգադրությունների, ինչպես նաև ՀԱԷԿ-ի վերամբարձ մեխանիզմներով աշխատելիս:. - Եռակցողները պետք է ատեստավորված լինեն եռակցման աշխատանքների համապատասխան տեսակների կատարման համար: - Վերանորոգման աշխատանքների կատարումը և կազմակերպումը իրականացնում է ՃՏԱ-ն, որոնք ուսումնասիրել են К-220-44-1 շոգետուրբինների կառուցվածքը, ունեն К-220-44-1 շոգետուրբինների վերանորոգման փորձ և որակավորում:

- ԲԱԺԻՆ 8. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

8.1. Աշխատանքները պետք է կատարվեն Հավելվածում տրված " Աշխատանքների ծավալաթերթ …." –ին լիարժեք համապատասխանությամբ: 8.2.Կատարվող աշխատանքների որակի ապահովումը իրականացվում է Կատարողի համապատասխան անձնակազմի կողմից: 8.3. Կատարողը պետք է հաստատի իր փորձառությունը К-220-44-1 տիպի շոգետուրբինների կապիտալ, միջին և ընթացիկ վերանորոգման կամ համանման աշխատանքների առումով: 8.4. Կատարողը պետք է ունենա գործիքների անհրաժեշտ պաշար, հանդերձանք, ստուգված չափագործիքներ և սարքեր՝ վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար: 8.5. Անհրաժեշտության դեպքում Կատարողը պետք է ապահովի Պատվիրատուի ներկայացուցիչների մուտքի հնարավորությունը վերանորոգման ընթացքին և սարքավորումների փորձարկմանը, ինչպես նաև Կատարողի աշխատանքների որակի գնահատման անցկացմանը ծանոթանալու համար: 8.6. Դասակարգում ըստ ՆԿ-001-97– դասակարգման նշանակումը «4».

- ԲԱԺԻՆ 9. ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ  ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

9.1. Կատարողը մշակում և համաձայնեցնում է Պատվիրատուի հետ օրացուցային-ցանցային մանրամասն ժամանակացույց: 9.2. Կատարողը պարտավոր է Պատվիրատուին ներկայացնել ամենշաբաթյա հաշվետվություն աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին: 9.3. Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր աշխատանքները պետք է պլանավորվեն հաշվի առնելով վերանորոգման, փորձարկումերի կայանային ժամանակացույցը և պարտադիր կերպով համաձայնեցվեն Պատվիրատուի կողմից համապատասխան կուրատորի հետ:

10.1.Պատվիրատուն ապահովում է նախապատրաստական աշխատանքների կատարումը, ինչպես նաև անցկացնում փորձարկում աշխատանքների մեկնարկից առաջ և ավարտից հետո: 10.2.Աշխատանքների կատարման ժամանակ Կատարողը պետք է հետևի ՀԱԷԿ-ում գործող ՆՏՓ բոլոր պահանջներին և աշխատանքների իրականացման մշակված նախագծին (ԱԻՆ):

ԲԱԺԻՆ 10. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

- ԲԱԺԻՆ 11. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ   ՆԱԽԱԳԾԻ (ԱԻՆ) ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆԸ  ԵՎ ԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

11.1. ԱԻՆ բովանդակությունը պետք է ունենա հետևյալ բաժինները. 1. Ներածություն - Փաստաթղթերի նշանակում, կիրառման շրջանակ, սկզբնական տվյալներ, անձնակազմին և որակավորմանը ներկայացվող պահանջներ, ինչպես նաև սարքավորումների կարճ բնութագիր, վերանայման պարբերականություն, ընդունված կրճատումների ցանկ: 2. Կազմակերպչական-տեխնիկական միջոցառումներ Անվտանգության միջոցների հրահանգներ. - Կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումներ, որոնք ապահովում են աշխատանքի անվտանգ պայմանները: - Աշխատանքների կատարման ընդհանուր հրահանգներ: - Անվտանգության պահանջներ գործիքներով և սարքերով, բեռների հետ աշխատելիս և տեղաշարժի ժամանակ: - Հրդեհային անվտանգության ապահովում: - Սեղմված գազերի, վառելիքների, դյուրավառ հեղուկների հետ աշխատանքի ժամանակ անվտանգության պահանջներ: - Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը միտված միջոցառումներ: - Վերանորոգման հրապարակում նյութերի, արտադրանքների, կառուցվածքների և սարքավորումների ամբողջականության ապահովմանը միտված միջոցառումներ: - Բաց սարքավորումների հետ աշխատելիս Կատարողի կողմից պետք է երաշխավորված լինի կողմնակի առարկաների՝ սարքավորումների մեջ չընկնելու պահանջը: - Անձնակազմի գործողություններն արտակարգ իրավիճակներում և դժբախտ դեպքերի ժամանակ:. 3. Աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական քարտեր - Նախապատրաստական աշխատանքներ - ԲՃԳ.ապամոնտաժում, աուդիտ և վերանորոգում - ՑՃԳ l. ապամոնտաժում, աուդիտ և վերանորոգում - ՑՃԳ ll ապամոնտաժում, աուդիտ և վերանորոգում Ռոտորների կենտրոնադրում - Ռոտորների խառնում (անհրաժեշտության դեպքում) - Կարգավորման և շոգեբաշխման ապամոնտաժում, աուդիտ և վերանորոգում - Յուղահամակարգի վերանորոգում - Առանցքակալների ապամոնտաժում, աուդիտ և վերանորոգում - Յուղապոմպերի ապամոնտաժում, աուդիտ և վերանորոգում 4. Աշխատանքների կատարման ժամանակ կիրառվող տեխնոլոգիական միջոցներ - Տեխնոլոգիաների ցանկ - Չափագիտական պահանջներ, փորձարկումների և ստուգումների հերթականություն

- ԲԱԺԻՆ 12. ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆԸ  ԵՎ ԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

12.1.Շինմոնտաժային աշխատանքներ նախատեսված չեն:

- ԲԱԺԻՆ 13. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ

13.1. Աշխատանքների ծավալը տրված է հավելվածում:

- ԲԱԺԻՆ 14. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14.1.Աշխատանքները կատարելիս Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործող օրենսդրությանը համապատասխան՝ ՀՀ օրենքների և այլ օրենսդրական ակտերի ու նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները չպահպանելու համար, որոնք գործում են միջավայրի պահպանության ոլորտում, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներ կատարելիս և զբաղեցրած տարածքների ու շենքերի, դրանց կցված տարածքների և հաղորդակցությունների շահագործման ընթացքում: 14.2. Աշխատանքի ընթացքում պետք է բացառվի ագրեսիվ, քիմիական աերոզոլների, գազերի այն քանակի ստացումը, որոնք ստեղծում են անթույլատրելի կոնցենտրացիաներ աշխատանքային վայրերում և անձնակազմի գտնվելու վայրերում: 14.3. Աշխատանքի ընթացքում պետք է բացառվի քիմիական ակտիվ հեղուկների (նավթամթերքներ, թթուներ, ալկալիներ, ողողող ջրեր և այլն) և դրանցով առկա տարրերի տոգորումը կառույցների, սարքավորումների, կառուցվածքների մեջ, ինչպես նաև սարքերի մակերեսին: 14.4. Բոլոր թափոնները, որոնք ձևավորվում են աշխատանքների կատարման ընթացքում կամ ավարտին, պետք է առանձնացվեն և/կամ վերամշակվեն Կատարողի կողմից՝ ՀԱԷկ-ի գործող դրույթներին, հրահանգներին, սխեմաներին համապատասխան: 14.5. Սույն ՏՊ-ով կատարած աշխատանքների ընթացքում ձևավորվող բոլոր արդյունաբերական թափոնների սեփականատերը հանդիսանում է Հայկական ԱԷԿ-ը:

- ԲԱԺԻՆ 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

15.1. Աշխատանքների կատարման ժամկետ համաձայն օրացուցային պլանի:

ԲԱԺԻՆ 16. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

16.1. Աշխատանքները կարող են կատարվել աշխատանքային սարքավորումների հետ անմիջական առնչությամբ, ինչի հետ կապված Կատարողի կողմից պետք է ապահովվի անվտանգության բոլոր պահանջների անվերապահ կատարումը, ինչպես նաև ՀԱԷԿ-ում գործող վարչատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական և տեխնոլոգիական սահմանափակումները: 16.2. Աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է երաշխավորվի ցանկացած ազդեցության բացակայությունը նորմալ սխեմայով շահագործվող հարակից համակարգերի և սարքավորումների վրա: 16.3. Աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է բացառվի սարքավորումների, շինարարական կառուցվածքների և տրանսպորտային հաղորդակցությունների վնասումը: 16.4. Կատարողն իրավունք ունի աշխատանքների կատարմանը ներգրավել երրորդ անձ (ենթակապալառուներ)՝ միայն ՀԱԷԿ-ի գրավոր համաձայնությամբ: Այդ դեպքում կատարված աշխատանքների որակի պատասխանատվությունը ՀԱԷԿ-ի առաջ կրում է Կատարողը: Ենթակապալառուին ներկայացվում են նույն պահանջները: 16.5. Աշխատանքների ավարտից հետո Կատարողը պետք է հավաքի կողմնակի առարկաները և վերականգնի բոլոր ապամոնտաժված սարքերն ու կառուցվածքները:

- ԲԱԺԻՆ  17. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

17.1. Աշխատանքների կատարման ժամանակ Կատարողը պետք է ղեկավարվի ՀՀ գործող սահմանադրության և ՆՏՓ աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածում գործող այլ պահանջներով, որոնք կարգավորում են որակը, աշխատանքների անվտանգ արտադրությունը և մոնտաժային աշխատանքների կատարումից հետո օբյեկտների շահագործման ընդունումը: 17.2. Կատարողը պետք է երաշխավորի, որ իր բոլոր աշխատողները խստորեն կկատարեն ՀԱԷԿ-ի տարածքում և աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում գործող արդյունաբերական օրենսդրության նորմերն ու կանոնները: 17.3. Կատարողը պարտավոր է գործնականում կիրառի գործող օրենսդրությամբ սահմանված անվտանգության կանոնները: Կատարողը պարտավոր է աշխատանքները կատարել միայն որակավորված, համապատասխան նախապատրաստում անցած մասնագետների ուժերով՝ աշխատանքների մեկնարկից առաջ Պատվիրատուի պահանջով ներկայացնելով բոլոր փաստաթղթերի կրկնօրինակները, որոնք հաստատում են անձնակազմի որակավորումը, աշխատանքների անցկացման թույլտվության առկայությունը, առողջական վիճակի վկայագիրը: Կատարողի կողմից օգտագործվող բոլոր գործիքները պետք է լինեն աշխատանքային և անվտանգ վիճակում և նշումով նույնականացված: 17.4. Սույն ՏՊ շրջանակներում աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն ձևակերպված կարգադիր թույլտվության առկայության դեպքում՝ ՀԱԷԿ-ում գործող կարգի համաձայն: Սույն ՏՊ շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամանակ ներգրավված անձնակազմի անվտանգության ապահովումը Կատարողի պարտականությունն է: ՀԱԷԿ-ն իրավունք ունի անվտանգության պահանջների խախտման դեպքում կասեցնել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքները, որոնք սպառնում են անձնակազմի առողջությանը, սարքավորումների ամբողջականությանը, շինարարական կոնստրուկցիաներին և/կամ ընդունակ վնաս հասցնելու շրջակա միջավայրին:

- ԲԱԺԻՆ 18. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

18.1. Կատարված աշխատանքների ընդունումը իրականացվում է աշխատանքների Օրացուցային ծրագրին համապատասխան՝ աշխատանքների ընդունման-հանձնման վկայագրի ձևակերպմամբ: 18.2. Կատարողի կողմից ՀԱԷԿ-ի ընդունող հանձնաժողովին ներկայացրած կատարողական փաստաթղթերի լրակազմի նախնական ցանկը պետք է համաձայնեցվի ՀԱԷԿ-ի հետ: 18.3. Ավարտված աշխատանքների արդյունքում վերանորոգված սարքավորումների պարամետրերը պետք է համապատասխանեն նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջներին և դրույթներին: 18.4. Հաշվետու փաստաթղթերի բովանդակությունն ու ծավալը, այդ թվում կատարողական փաստաթղթերի, պետք է համապատասխանի ՀԱԷԿ-ում գործող պահանջներին և դրույթներին: Փաստաթղթերը պետք է համաձայնեցվեն ՀԱԷԿ-ի հետ:

- ԲԱԺԻՆ 19. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

19.1. ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի վերապատրաստում չի պահանջվում:

- ԲԱԺԻՆ 20. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

20.1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է սարքավորումների ընդունումից հետո և կազմում է 1 տարի: 20.2. Կատարողը պետք է իր հաշվին վերացնի ցանկացած արատ կամ վնաս, փոխել կամ իրականացնել սարքավորումների վերանորոգում երաշխիքային պարտավորությունների շրջանակներում և ամենասեղմ ժամկետում: Կատարողի մեղավորությամբ ՀԱԷԿ-ին պատճառած ֆինանսական կորուստները փոխհատուցվում են Կատարողի հաշվին: