Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծն իրականացվել է ըստ կնքված պայմանագրի տեխնիկական բնութագրի, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, նախագծային առաջադրանքի համաձայն, ըստ  ՀՀ – ում գործող ՀՀՇՆ 31-03,04-2022 << Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր, նախագծման նորմեր>>, ՀՀՇՆ 31-04-2022 << Տանիքներ և տանիքածածկեր>>,  ՀՀՇՆ IV-11․07․01-2006 << Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար>>, ՀՀՇՆ 31-03․02-2022 <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ>> և ՀՀՇՆ 30-02-2022 << Տարածքի բարեկարգում>> շինարարական նորմերի , ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ․ դեկտեմբերի 29-ի <<Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում / այդ թվում բնակավայրերում / ոչ տարանցիկ , տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման , խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին >> N105-Ն հրամանի համաձայն :

Կառույցի առկա վիճակի բնութագիր

Մանկապարտեզը բաղկացած է երկու երկհարկ մասնաշենքերից, իրար միացած տաքանցումով և մեկ միահարկ ուսումնատնտեսական մասնաշենքից, ընդհանուր շենքի միացված մեկ հարկանի տաքանցումով: Աջակողմյան մասնաշենքի երկրորդ հարկը ծառայում է որպես համայնքի բուժամբուլատորիյա: Տվյալ հատվածի մուտքը կազմակերպված է արտաքին աստիճանավանդակով: Մանկապարտեզը գործող է, գազիֆիկացված է, մասնակի ջեռուջցվում է: Ջրամատակարման և կոյուղու արտաքին ցանցերը գործող են : Շենքի տանիքը քայքայված վիճակում է, բացակայող ջրահեռացման խողովակների և քայքայված ջրհորդանների պատճառով, ինչպես նաև  սալվածքի բացակայության պատճաով տեղի են ունենում մթնոլորտային ջրերի կուտակում արտաքին պատերի տակ: Կոյուղու ներքին ցանցը վթարային է, չգործող, կենցաղային կոյուղաջրերը չեն հեռացվել, ներծծվել են հատակների հաստաշերտի տակ, ինչը բերել է առաջին հարկերի հատակների ամբողջական նստվածքի: Բոլոր միջնապատերը վթարային են և ենթակա են քանդման: Շենքի վերանորոգված հատվածներում տեղադրված են մետաղապլաստե պատուհաններ: Ներքին ինժեներական ցանցերը ենթակա են ամբողջական փոխման:

Ըստ նախագծի նախատեսվում է

Սեյսմազինվածության բարձրացման միջոցառումներ

- Ըստ տրված տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության նախատեսվում է մասնաշենքերի ծածկերի աշխատանքը կոշտ սկավառակի բերելու նպատակով, ծածկասալերի մաքուր մակերևույթի վրա տեղադրել ամրանային ցանցեր, ամրակապելով դրանք ծածկասալերի միջև կարաններում տեղադրվող հարթ կարկասների հետ և բետոնացնել:

- Տնտեսական մասնաշենքի վթարված անկյունային հատվածում կատարել հիմքերի ուժեղացում ընդլայնման եղանակով, արտաքինից իրականացնել ե/բետոնյա շապիկ մինչև քրքատաշ բազալտի նիշը, ներքին հատվածում իրականացնել տորկրետ բետոնե սվաղ, ամրանային ցանցով, մինչև առաստաղ: Պատուհանի բացվածքը ուշեղացնել մետաղական կարկասով և իրականացնել ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա:

Տանիք

- Քանդել առկա ասբոշիֆերից տանիքածածկը, փայտյա կարկասը և կավարամածը

- Կառուցել նոր փայտյա կարկաս կողահատ փշատերև ծառատեսակների փայտանյութից

- Իրականացնել նոր կավարամած

- Բոլոր փայտյա տարրերը մշակել հակահրդեհային և հականեխիչ լուծույթով

- Տանիքածածկն իրականացնել ցինկապատ  պրոֆիլավոր ներկած ԿՊ-25-0.5մմ թիթեղից

- Ջրհորդանները, միացման տեղերը, ինչպես նաև ջրահեռացման խողովակները նույնպես իրականացնել ներկած 0.5մմ ցինկապատ թիթեղից

- Տանիքում իրականացնել ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից, 150մմ հաստությամբ

Ներքին հարդարում

- Քանդել միջնորմները, պատերի գաջի սվաղը

- Քանդել հատակների շերտերը

- Տեղադրել նոր մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ: Հատակներն իրականացնել վինիլային փաթթոցային նյութերով, նոր բետոնյա հատակի և ց/ավազե հարթեցնող շերտի վրա: Միջանցքներում և թաց կետերում հատակներն իրականացնել պրեսգրանիտե սալերով:

- Կառուցել սանհանգույցներ, նոր ինժեներական ուղիներով : Սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար յուրաքանչյուր հարկում նախատեսված են սանհանգույցներ:

- Միջանցքին կից նախատեսվում պատուհանները վերափոխել բացվածքի և մոնտաժել երկու կանգառով վերելակ: Վերելակն ընտրվել է ռուսական արտադրության VEARA Easy Lift 4.0 տիպի / կարող է տեղադրվել նմանատիպ պարամետրերի, այլ արտադրության, համարժեք գնի և որակի/ ,  նախատեսված սակավաշարժ խմբերի համար։ Վերելակի աշխատանքային ջերմաստիճանը -35-ից +50 աստճանէ, մետղական կարկասով, սենդվիչ պանելներից պատերով, կիրառելի է և դրսում տեղադրելու, և շինության մեջ։ Արտադրողի կողմից տրամադրված տեխնիկական բնութագիրը և մոնտաժային սխեման կցվում է։

- Վերանորոգվող հատվածում կառուցել սանհանգույցներ, նոր ինժեներական ուղիներով :

- Կառուցել նոր ջեռուցանց ներքին ցանց, տեղադրել պատի ջեռուցման կաթսաներ և ալյումինե ջեռուցիչ սարքեր: Առկա ջեռուցման ցանցը ապամոնտաժել , հետագա մոնտաժման նպատակով հանձնել պատվիրատուին: Գազամատակարարումն իրակականացնել գործող գազատարից:

- Վերանորոգումից առաջ ամբողջովին փոխել էլեկտրական լուսավորության ներքին ցանցը:

- Մասնաշենքերում նախատեսվում է հրդեհային ազդանշանման-ազդարարման, ինչպես նաև  տեսահսկողության  համակարգ

- Կառուցել նոր արտաքին կոյուղու ցանց միացնելով գործող կոյուղու մաքրման հորին

- Արտաքին պատերի պարագծով արտաքին ջրերը հեռացնելու և շինության ներքին խոնավությունը բացառելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել խճային հիմքի վրա ասֆալտբետոնյա սալվածք, բազալտե 150*300 չափի եզրաքարերով

- Էներգախնայողության նպատակով նախատեսվում է տեղադրել արևային տաք ջրամատակարաման համակարգեր, ինչպես նաև արևային էլեկտրակայան

- Մանկապարտեզի բակը բարեկարգված է, կանաչապատված, տեղադրված են համապատասխան խաղասարքեր և տաղավարներ։ Սակայն ցանկապատը քայքայված է, հենասյուները տեղաշարժված, ցանցը մասնակի բացակայումէ: Նախատեսվում է  քանդել առկա մետաղական ցանկապատը ,նոր խամքարաբետոնե հիմքի վրա իրականացնել ե/բետոնյա գոտի, ստորին հատվածը կառուցել ու/կ տուֆ քարից, սվաղել  ց/ավազե շաղախով և հարդարել պատրաստի սվաղանյութով: Ցանկապատի վերևի հատվածը նախատեսվում  է իրականացնել պողպատյա պրոֆիլավոր խողովակներից: Բոլոր մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկումով:

Աշխատանքներն իրականացնել  ՀՀ-ում գործող ՇՆ և Կ-ի համաձայն, պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները: Աշխատանքների ընթացքում առաջացած խնդիրները, ներկանյութի, երեսապատման սալիկների, արտաքին սվաղանյութի գույնը, փոփոխությունները քննարկել և համաձայնեցնել պատվիրատուի, ինչպես նաև նախագծի գլխավոր ճարտարագետի հետ:

Կազմեց ՝                              Հ.Գասպարյան