Հաստատում եմ`

պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝

__________________

«____» «__________» 2025թ

Տեխնիկական բնութագիր

Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Ախթալա քաղաքների, Աքորի, Ծաղկաշատ, Թեղուտ, Շնող գյուղերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերում

Ծրագրի անվանումը; Ճանապարահատվածի հիմնանորոգում. Ֆինանսավորման աղբյուր; Պետական և համայնքային բյուջե. Պատվիրատու; Ալավերդու համայնքապետարան. Ծառայության անվանումը; Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Ախթալա քաղաքների, Աքորի, Ծաղկաշատ, Թեղուտ, Շնող գյուղերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և խորհրդատվական կազմմանծառայություններ. Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը; Ալավերդի քաղաքի և նշված բնակավայրերի փողոցներ Ճանապարհի կարգը – ներհամայքային, ներբակային ճանապարհ, Ճանապարհը բնութագրող նկարագիրը (գլխավոր, երկրորդային, նպատակային կիրառությունը) – երկրորդային, Երթևեկելի մասի լայնությունը – 3-7 մ, Շարժման գոտիների քանակը - երկու, Մայթերի առկայությունը և լայնությունը - համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Օբյեկտի ռիսկայնության աստիճանը - III, Ալավերդի քաղաք 1. Սանահին Սարահարթ թաղամասի Օսիպյան փողոցի մի մաս (հրապարակից բարձրացող հատված) - 3900մ² 2. Էվոյան փողոց (Էվոյան 1 շենքի բակային հատված և Էվոյան 1 շենքի բակի մուտքից մինչև Զորավար Անդրանիկ 38 շենքի հարակից հատված) - 1500մ² 3. Սայաթ Նովա 10, Սայաթ Նովա 12, Էվոյան 5 և Էվոյան 7 ԲԲՇ-ների բակեր և Սայաթ-Նովա 10 շենքի բակից Էվոյան 1 շենքի բակ իջնող հատված - 1690 մ² 4. Սայաթ Նովա 12 ԲԲՇ բակից Զորավար Անդրանիկ տանող աստիճաններ և աստիճանահարթակներ՝ 25մ² 5. Սայաթ Նովա 12 ԲԲՇ բակից Սայաթ նովա հրապարակ իջնող աստիճաններ և աստիճանահարթակներ՝ 15մ² 6. Զորավար Անդրանիկ փողոցից դեպի Էվոյան 5 և 7 ԲԲՇ-ներ իջնող աստիճաններ և աստիճանահարթակներ – 20մ² 7. Սայաթ Նովա 14, 16 և 18 ԲԲՇ բակեր – 3500մ² 8. Սայաթ Նովա 1 ԲԲՇ բակ – 2900մ² 9. Սայաթ Նովա 2 և 4 ԲԲՇ բակեր - 530մ² 10. Սայաթ Նովա 4 և 5 ԲԲՇ բակեր – 1100մ2 Աքորի բնակավայր 6-րդ փողոց՝ 400մ 7-րդ փողոց՝ 200մ Ծաղկաշատ բնակավայր 1-ին փողոց 1000 մ Ախթալա բնակավայր Բարիտ թաղամաս ԲԲՇ բակ՝ 1000 մ2 Առափնյա թաղամաս ԲԲՇ բակ 600մ2 Թեղուտ բնակավայր 1-ին փողոց 4-րդ փակուղի 270մ Շնող բնակավայր 13-րդ փողոց՝ 400մ Ճանապարհային պատվածքի և ծածկի տիպը - գրունտային /անհարթ / Նախագծման փուլը, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման նորմատիվային պահանջները - Աշխատանքային նախագիծ, համաձայն ՀՀՇՆIV-11.05.02-99 Հետազննման և նախագծի նկատմամբ պահանջները - Չափագրական հետազոտություն, նախագծի համաձայնություն մատակարար կազմակերպությունների հետ Անհրաժեշտ փորձաքննություն - Պարզ փորձաքննություն, ինժեներաերկրաբանական հետազոտություն Յուրաքանչյուր փողոցի համար կազմել առանձին Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր. Նախատեսվող աշխատանքները; - Երթևեկելի մասի վերին շերտի հեռացում: - Հիմնատակի ուղղում - Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h =12սմ: - Խճային հիմքի իրականացում h =15սմ: - խոշորահատիկ ասֆալտբետոն իրականացում H=6: համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ - մանրահատիկ ասֆալտբետոն իրականացում H=5: - Կողմնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով H=10 սմ: - Ջրահեռացման համակարգի կառուցում Նախագծի հետ պետք է ներկայացվի նաև երկրաբանական ուսումնասիրության եզրակցություններ: Բոլոր ճանապարհների հանդիսանում է քաղաքի և նշված գյուղերի բնակավայրի ներսի համայնքային նշանակության ճանապարհ:Նախագծման ժամանակ հաշվի առնել ջրահեռացման համակարգի կառուցում, ինչպես նաև նախատեսել գույություն ունեցող մայթերի վերանորոգում անհարժեշտության դեպքում նաև մայթերի կառուցում: Ճանապարհները ունեն թեքություններ այդ պատճառով բոլոր տարածքներում իրականցնել տեղանքի հանույթ՝ գեոդեզիա։Իրականացնել ջրահեռացման համակարգի կազմակերպում։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքները իրականացնել առանձին բնակավայրերով: Իսկ բնակավայրերում ըստ առանձին միավորների /յուրաքանչյուր ճանապարհի համար առանձին նախագիծ նախահաշիվ ծավալաթերթ/:. Ճանապարհի/փողոցի անվանումը; Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Ախթալա քաղաքների, Աքորի, Ծաղկաշատ, Թեղուտ, Շնող գյուղերիփողոցներ. Ճանապարհի/փողոցի կարգը; ներհամայքային, ներբակային ճանապարհ,. Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը; Գրունտային, տեղ-տեղ քայքայված ասֆալտ. Ընդհանուր դրույթներ; - Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն լեզվով՝ 3 թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։ - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով:. Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ; Հիմնական պարտականություններ՝ - Ինժեներական հետազննման իրականացում: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: - Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգտնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում: - Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում ՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով: Նախագծողները և փորձաքննություն իրականացնողները պետք է ունենան համապատասխան աշխատանքների իրականացման լիցենզիաներ։ Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝ - Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով, - Հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում։ Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ - Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: - Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝ - հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), - հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), - ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության), - մայթերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), - ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), - արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), - անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում: - Հաշմանդամություն ունցող անձանց մատչելիություն՝ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 16-ի «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 392-Ն որոշմամբ: Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝ - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝ - բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը), - ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ), - գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից), - նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը), - տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն` նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն), - ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր), - համահավաք ամփոփագրեր, - նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%), - նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ): Համաձայնեցումներ՝ - նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության հետ, - համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ, - տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը, - կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:. Նորմատիվային պահանջներ; Նախագծային փաստաթղթերը մշակելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել, ինչպես նաև հղում կատարել՝ - -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերին, - -ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմերին, - -ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», - -ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», - -ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» շինարարական նորմերին, - -ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշմանը, - -ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N392-Ն որոշմանը: - Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-իստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: - Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: - Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: - ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: - Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26․10․2006 թիվ 1699-Ն որոշումներով սահմանված կարգերի համաձայն: - Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: - Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն: Նախագծային փաստաթղթերը մշակելիս անհրաժեշտ է զերծ մնալ ՀՀ տարածքում չգործող կամ ուժը կորցրած նորմատիվ փաստաթղթերի կիրառումից և դա հաշվի առնել նախագծային փաստաթղթերը հաստատելիս:. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը; քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարա-պետական մասերի. Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ; 1-ին կամ 2-րդ. Լիցենզիայի ծածկագիրը; 01. Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդիրի տեսակ; Տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն). Ներդիրի համար; 09.. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ավարտը` 20 օրացույցային օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մեկնարկի օրվանից: ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ Ըստ անհրաժեշտության (եթե համալիր (այդ թվում պարզ) փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:.

Պատասխանատու ստորաբաժանում			          	                                                                                               												          	                                                                                               													Տ. Թամազյան

Գ. Խալաթյան

Հ. Գալստյան

Ս. Թորոսյան