ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի «փետրվարի»  «12» թիվ 1 որոշմամբ

Գնման գործընթացը կազմակերպվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջների կիրառմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5

Պատվիրատուն` Պատվիրատուն`_ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, որը գտնվում է_ք.Արտաշատ,  Օգոստոսի 23/60 հասցեում, հայտարարում է հրատապ հրատապ բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի  մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 11 -րդ օրվա ժամը 10։00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 11-րդ օրը ժամը 10։00-ին,2026թ փետրվարի 23-ին ։

։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Քրիստինա Խաչատրյան-ին

Հեռախոս: 091 349993    Էլ.փոստ: <araratmarz.gnumner@gmail.com>

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

Հաստատված է

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

Հրատապ հրատապ բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի

2026թ.փետրվարի 12-ի N 1 որոշմամբ

«ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ»

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի  մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է  ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (www.armeps.am): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են www.procurement. am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված  Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույցում:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Միաժամանակ՝

- հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն»» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված  Էլեկտրոնային գնումների կատարման ուղեցույցով:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/.

- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով (հեռախոս`(+37411) 800-600  (111)):

Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի  մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտի ապահովումը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով անցկացվող հրատապ բաց մրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքագրելուց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` araratmarz.gnumner@gmail.com

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում  «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի  մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որը խմբավորված է «1» չափաբաժնում`

| Չափաբաժնի |  | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| համարը | գնման գինը |  |
| 1 | 386 572 230 | «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ |

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 7 հավելվածում։

Պայմանագրի կատարման  համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները՝

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում« լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարության իրականացում, 1-ին դասի լիցենզիա, ներդիրով - բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարաման և գազամատակարարաման համակարգեր) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր |

- ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով  մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակներում ներառվելը, դրանցում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում են վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` հրատապ բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «11»րդ օրվա ժամը 10։00-ն։  Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով.

4) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում իր կողմից հաստատված հավաստում՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով, որը հանդիսանում է նաև կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Սույն ենթակետով նախատեսված հավաստումն առանձին հավելվածով հաստատվում է նաև կնքվելիք պայմանագրով.

5) ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում.

ա. մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համաձայն հրավերին կցված ծավալաթերթ-նախահաշվի՝ հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն սույն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

Մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի  արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

Գնային առաջարկը պետք է ներկայացվի տվյալ չափաբաժնով առանձնացված ծավալաթերթ-նախահաշիվների (2026-2027թթ.) ընդհանուր գների հանրագումարով:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է գնման գնի հինգ տոկոսին: Եթե մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է գնման գինը, ապա հայտի ապահովման չափը հավասար է գնային առաջարկի հինգ տոկոսին:  Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին`, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում, հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է անգործության ժամկետն ավարտվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե գնման ընթացակարգի արդյունքները բողոքարկված չեն: Բողոքի առկայության դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումն անփոփոխ թողնելու մասին դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, հայտի ապահովումը պայմանագիրը կնքած անձին վերադարձվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսված լինելու վերաբերյալ կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե  պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում և պայմանագիրը լուծվում է, ապա հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը լուծվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վերադարձման մասին սույն կետով նախատեսված ժամկետներում գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին.

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

7.4 Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի  հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված 120 (մեկ հարյուր քսան) աշխատանքային օր:

7.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ հայտի ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավորներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7․6 Մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման, եթե դրանում բացակայում է հայտի ապահովումը, կամ եթե այն ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

7.7 Եթե մասնակիցը համարվում է ոչ ռեզիդենտ, ապա բանկային երաշխիքը պետք է հաստատված կամ թողարկված լինեն ՀՀ-ում գործող առևտրային բանկերից որևէ մեկի կողմից:

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով`  սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «11»րդ օրվա ժամը 10։00-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճանակարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը  համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված  տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը  կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, բացառությամբ  սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետով սահմանված դեպքի:

8.3 Ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից` համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

8.4 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված` մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տվյալ օրվա /հայտերի ներկայացման օրվա/ փոխարժեքով։

8.6 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին: Շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում ՝

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին համակարգի միջոցով՝ ոչ ավտոմատ ծանուցման եղանակով, միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի  համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ աշխատանքի կատարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.9 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ այնդեպքը, երբ հայտում ներառված՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից հաստատված փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ և /կամ/ երբ  ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես ենթակապալառու, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.9.1 Այն դեպքում, երբ մինչև պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից  կնքվելը պարզվում է, որ մասնակիցը ներառված է ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում, ապա մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքումպարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա  սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

8.12 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց  հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.13  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան  հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.14 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում՝ որոշումը  ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը)  հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին  ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը,  իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը , ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում.

- եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական  չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները` այդ թվում՝ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես ենթակապալառու,    կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է ՞Գնումների մասին՞ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում.

-սույն հրավերի  1-ին մասի 8.9.1  կետով նախատեսված հանգամանքը չի համարվում գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.15 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.16 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:  Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.17 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.18 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ,  որի հավաստագիրըը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող  փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

8.20 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.21 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.22 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.21 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.23 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը  հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

8.24 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.25 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

-  է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու  կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում  պայմանագրում ներառվում են ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված սարքերը և սարքավորումները:

9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում`  պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի ապահովումները:

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գնի 30 տոկոսին: Եթե աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։ Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է կանխիկ փողի, կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքների ձևով։ Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուից կողմի ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ։

Բանկային երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4.1-ի համաձայն:

Ընդ որում, եթե աշխատանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում,  եթե պայմանագրի (համաձայնագրի) կատարումը փուլային չէ:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ:  Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երախիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝

- նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանւջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են  բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.8 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի կամ որակավորման ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով վճարումը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

-տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է  լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Բ Ա Ց   Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

2.4 հայտի ապահովում, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3): Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթից կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը :

2.5 «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում«լիցենզիա, ներդիրով: Աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող մասնագետների  ցանկ հավելված N1.4:

2) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում.

Գնային առաջարկը պետք է ներկայացվի տվյալ չափաբաժնով առանձնացված ծավալաթերթ-նախահաշիվների (2026-2027թթ.) ընդհանուր գների հանրագումարով:

2.6 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում իր կողմից հաստատված հավաստում՝ համաձայն հավելված N 1.1-ի, սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով, որը հանդիսանում է նաև կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Սույն կետով նախատեսված հավաստումն առանձին հավելվածով հաստատվում է նաև կնքվելիք պայմանագրով:

2.7 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

2.8 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.Մասնակից/ներ/ը հայտով ներկայացնում են նաև «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում«լիցենզիա, ներդիրով: Աշխատանքների  իրականացման համար պահանջվող մասնագետների  ցանկ հավելված N 1.4-ի.:

Հավելված  N 1

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

Հրատապ հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

Հրատապ հրատապ բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել ՀՀ

Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կողմից ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով հայտարարված հրատապ

հրատապ բաց մրցույթի     					      չափաբաժնին և հրավերի պահանջներին

համապատասխան ներկայացնում  է

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					.

հարկ վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 							.

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ 								.

գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ 									.

հեռախոսի համարը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1)                                                                                     -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով  հրատապ բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և                                                                                  -ն պարտավորվում է ընտրված

մասնակցի անվանում

մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում

2) ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5  ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում  է 			   			                   -ի իրական  շահառուների

մասնակցի անվանումը

վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ --------------------------------------------**

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին հավաստումը:

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

**-ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը,

-  եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն  հավելված 1,3-ի>> բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:

Հավելված 1.1

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

-ն հավաստում է, որՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                           ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 1.3**

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

**  1.3 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ,  ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։

Հավելված 1.4

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին

ՄԱՍԻՆ

| հ/հ | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անունը, ազգանունը | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |

Կից ներկայացվում է սույն տեղեկատվության մեջ նշված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  				                                                                    ստորագրություն

Կ. Տ

Հավելված 2

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարում |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

Պայմանագրի կատարման  համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները՝

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում« լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարության իրականացում, 1-ին դասի լիցենզիա, ներդիրով - բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր - ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարաման և գազամատակարարաման համակարգեր) կառույցներ 1-ին դաս ներդիր, հավաստագիր |

Հավելված 3

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

1.Սույն երաշխիքը, ինչպես նաև սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը

(այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում են«ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ»-ի (այսուհետ՝

բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգին ______________________________________________________________________________________

մասնակցի անվանումը (կոնսորցիումի դեպքում՝ կոնսորցիումի պայմանագրով սահմանված՝ գործընկերոջ անվանումը)

(այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված
     __

(կոնսորցիումի դեպքում՝ (կոնսորցիումի անվանումը)

պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000466  հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի կողմից ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/4 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված 120 /մեկ հարյուր քսան/ աշխատանքային օր: Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է    սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ araratmarz.gnumner@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է  հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը և երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուցհետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 4.1

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է «ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ»-ի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում					  							  ընտրված մասնակցի անվանումը                                                   (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 		___________

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 900005000698 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է  բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 								         կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված  աշխատանքի կատարման  վերջնաժամկետը,

օրվան հաջորդող 120-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ araratmarz.gnumner@gmail.com էլեկտրոնային փոստի  հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 4.2

«ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5»  ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված`  ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5  ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն` ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 04245019 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` ՀՀ ՖԻՆ. ԳՈՐԾ. ՎԱՐՉ |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000698 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | Պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | Պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 5

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է «ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ»-ի  (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 									  (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև                        			ընտրված մասնակցի անվանումը

կնքվելիք N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5  պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ)

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664  հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրիցնիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող 120-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ araratmarz.gnumner@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 5.1

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						                                  «         » 			 20   թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է  «ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ»-ի

(այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

  - Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

  - Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն` ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 04245019 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000664 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (պայմանագրի կատարման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 7

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով

հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

ք.                                                                                                                   «     »            20   թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Արթուր Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, որը գործում է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման                                                                                                                                                                Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ......... ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան։

1.3	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է` ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով` շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով` ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման աշխատանքները՝ 340 օրացուցային օր:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով ։

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։

2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`

3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3	 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4	 	Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ)	Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ)	Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`

3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3	 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել ....... օրվա ընթացքում:Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնոյթյունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնոթյունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`

3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

3․3․3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է`

3.4.1	Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2	 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3	 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք  նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի  արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն  ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5	Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------)  ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

1-ին չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n-րդ չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն:

Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովում է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը։

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

5.3	 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի ---ը։

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4	Պայմանագրի 6.2, 6.3  և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների)  նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

| հ/հ | Խախտումը | Պատասխանատվությունը՝ տուգանքի նշանակում պայմանագրի գնի |
| --- | --- | --- |
| 1 | Շինարարական հրապարակի ոչ պատշաճ՝ |  |
| 1․1 | կազմակերպում | 0,1% |
| 1․2 | կահավորում | 0,2% |
| 2 | Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանում | 0.5% |
| 3 | Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանում | 0,1% |

6.6	Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում  սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա ն 2-թդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը::

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8․17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների  կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված թիվ 1

«           »                  2026 թ.  կնքված

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի  մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայր, Ա.Խանջյան փողոց 23/1 հասցեում:

| ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ì»¹Ç Ñ³Ù³ÛÝùÇ ºÕ»·Ý³í³Ý µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç Ï³éáõóáõÙ / Проект строительства детского сада поселка Егегнаван, общины Веди, Араратского марза Նախահաշիվ ծավալաթերթ / Лист сметного объема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ / Наименование работ и затрат | â³÷Ç ÙÇ³íáñ / ед. измер. | ù³Ý³Ï / К.-во | ØÇ³íáñ ·ÇÝ /Ñ³½. ¹ñ³Ù/ цена за ед. /тыс. др./ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ /Ñ³½. ¹ñ³Ù/ Всего /тыс. др./ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ö³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ë/ Архитектурная часть |  |  |  |  |
| 2 | ä³ï»ñ/ Стены |  |  |  |  |
| 3 | Þ»ÝùÇ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ï³ÝáÝ³íáñ ïáõý ù³ñáí b=400ÙÙ/ Стены здания из туфа правильной формы кладкой b=400мм | Ù²/m² | 210,0 | 32,62 | 6850,30 |
| 4 | Þ»ÝùÇ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ å»Ù½³µÉáÏáí b=400ÙÙ/ Стены здания из пемзи b=400мм | Ù²/m² | 5,2 | 27,35 | 142,20 |
| 5 | Þ³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ó³Ýóáí ³Ùñ³Ý 6A-Ic/ Армирование кладки сеткой арматура 6A-Ic | ï/т | 0,425 | 753,69 | 320,32 |
| 6 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 7312,82 |
| 7 | î³ÝÇù/ Крыша |  |  |  |  |
| 8 | ÂáõÙµ»ñ Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï³Ï, µ»ïáÝ B20 400x200/Грядки под стойками, бетон B20 400x200 | Ù²/m² | 0,61 | 49,90 | 30,44 |
| 9 | î³ÝÇùÇ ÷³Ûï» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ)/ Деревянные элементы крыша (кроме обрешетки) | Ù²/m² | 13,53 | 253,92 | 3435,51 |
| 10 | øÇí³í³Ñ³Ý ï³Ëï³ÏÝ»ñ 120x50ÙÙ/Подкарнизный щит из досок120x50мм | Ù²/m² | 70,30 | 7,37 | 517,84 |
| 11 | Ðáë³ÝáóÇ ùÇí³í³Ñ³Ý 120x50 ÙÙ/ Подкарнизный щит 120x50мм | Ù²/m² | 69,60 | 7,37 | 512,68 |
| 12 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ù»ï³Õ³ÏÕÙÇÝ¹ñáí (Ï³í³ñ³Ù³Íáí)/Перекрытие крыша с метал. черепицем (обрешетка) | Ù²/m² | 607,44 | 14,02 | 8513,69 |
| 13 | î³ÝÇùÇ çñÑáñ¹³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÷áß»Ý»ñÏí³Í óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õáí, δ=0,5ÙÙ, ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ íñ³, Ý»ñ³éÛ³É Ï³ËÇãÝ»Ñá/ Желоб крыши из оцинкованного листа δ=0,5 мм | 100 ·Í.Ù/ п.м. | 0,574 | 1849,49 | 1061,61 |
| 14 | æñÑáë ËáÕáí³Ï ·áõÝ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó δ=0,5ÙÙ, ö100/ Водосточная труба δ=0.5мм, ö100 | գմ/ п.м. | 32,2 | 8,2713 | 266,34 |
| 15 | î³ÝÇùÇ Éáõë³Ùáõï/Окно крыша | հատ/шт. | 2,0 | 64,45 | 128,89 |
| 16 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÷áß»Ý»ñÏí³Í Ñ³ñÃ ÃÇÃ»Õáí/ Желоб крыши из оцинкованного гладкого листа | Ù²/m² | 20,0 | 2,64 | 52,75 |
| 17 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ åÇåÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ δ=0,50ÙÙ ÷áß»Ý»ñÏí³Í óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õáí/Оцинкованный лист конька δ=0,50мм | Ù²/m² | 56,0 | 2,77 | 155,25 |
| 18 | ¶á·Ýáó Ý»ñÏ. óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó δ=0,5ÙÙ/ Фартук из оцинк. листа | Ù²/m² | 41,5 | 2,77 | 115,05 |
| 19 | Ðáë³ÝáóÇ δ=0.5 ÙÙ óÇÝÏ³å³ï ·áõÝ³íáñ ÃÇÃ»Õáí/ Красочный оцинкованный лист ендовы δ=0.5 мм | Ù²/m² | 38,6 | 2,77 | 107,01 |
| 20 | øÇíÇ »ñ»ëå³ïáõÙ δ=0.5 ÙÙ óÇÝÏ³å³ï ·áõÝ³íáñ ÃÇÃ»Õáí/ Облицовка карниза из оцинкованного листа δ=0.5 мм | Ù²/m² | 30,2 | 2,77 | 83,73 |
| 21 | ²ñóáõÝù³Ã³÷Ç ÷áß»Ý»ñÏí³Í óÇÝÏ. åñáý. ÃÇÃ»Õ δ=0,5ÙÙ, b=250,500ÙÙ/ Оцинкованний листа слезника δ=0,5мм, b=250,500мм | Ù²/m² | 48,5 | 2,77 | 134,46 |
| 22 | ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ áÉáñù/ Крутка арматуры | ïÝ/т | 0,06 | 711,77 | 42,71 |
| 23 | î³ÝÇùÇ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ Ññ³å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ/ Огнезащитность обрешетки крыша | Ù²/m² | 607,4 | 0,56 | 341,77 |
| 24 | î³ÝÇùÇ ·áÉáñß³Ù»ÏáõëÇã ß»ñï (Ç½á·³Ù)/Пароизоляц. слой крыша | Ù²/m² | 406,3 | 3,42 | 1388,82 |
| 25 | î³ÝÇùÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ Ë³ñ³Ùáí/ Теплоизоляция крыша шлаком | Ù³/m³ | 131,0 | 9,41 | 1233,02 |
| 26 | ÒÝ³ñ·»É δ=0,5ÙÙ, È=1250/ Снегозадержатель δ=0,5мм, È=1250 | գմ/ п.м. | 60,0 | 3,83 | 229,79 |
| 27 | î³ÝÇùÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ h=600ÙÙ/ Металл. перила крыша h=600ÙÙ | գմ/ п.м. | 61,0 | 2,36 | 143,91 |
| 28 | î³ÝÇùÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí/ Օкрашивание метал. перилы антисеприческим краском / 2 раза/ | ï/т | 0,190 | 17,04 | 3,24 |
| 29 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ùïáó Ï³÷³ñÇã - 0,0283ïÝ, Ý»ñ¹Çñ ¿É»Ù»Ýï ØØ-1* - 0,0365ïÝ)/ Метал. люк | ï/т | 0,065 | 104,15 | 6,75 |
| 30 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость метал. люка | ï/т | 0,065 | 711,77 | 46,12 |
| 31 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí/Օкрашивание метал. люка антисеприческим краском / 2 раза/ | ï/т | 0,065 | 17,04 | 1,10 |
| 32 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³Ý/ Металл. лестница | ï/т | 0,0290 | 200,06 | 5,80 |
| 33 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость метал. лестницы | ï/т | 0,0290 | 711,77 | 20,64 |
| 34 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí/Օкрашивание метал. лестницы антисеприческим краском/ 2 раза/ | ï/т | 0,029 | 17,04 | 0,49 |
| 35 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  | 0,00 | 18579,42 |
| 36 | ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñ/ Окна |  |  | 0,00 |  |
| 37 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/µ³óíáÕ / Ïáñ³·ÇÍ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/откр. окно | Ù²/m² | 40,4 | 54,77 | 2212,54 |
| 38 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç// /ãµ³óíáÕ /Ïáñ³·ÇÍ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/неоткр. окно | Ù²/m² | 28,4 | 43,81 | 1244,26 |
| 39 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç///µ³óíáÕ / áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/откр. окно прямоугольный | Ù²/m² | 18,54 | 47,10 | 873,19 |
| 40 | 60ÙÙ Ù»ï³Õ³åÉ³ï» ëåÇï³Ï åñáýÇÉÝ»ñáí, »ñÏß»ñï ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç// /ãµ³óíáÕ // áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ/ Окна с метал. белыми профильями, двухслойовый, стеклянная пленка/неоткр. окно прямоугольный | Ù²/m² | 5,6 | 35,05 | 196,28 |
| 41 | ä³ïáõÑ³Ý³·á·Ç ï»Õ³¹ñáõÙ åÉ³ëïÙ³ëë» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ûáí, d=400ÙÙ/Подоконник пластик. конструкция d=400мм | Ù2 /м² µ³óí³Íù/ проем | 92,80 | 2,31 | 214,72 |
| 42 | ä³ïáõÑ³Ý³·á·Ç ³ñÅ»ùÁ d=400ÙÙ/ Стоимость подоконника d=400мм | ·Ù | 54,9 | 5,41 | 297,01 |
| 43 | ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³·á·Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ³½³Éï» 200x50(Ñ)ÙÙ Ïïñí³ÍùÇ ù³ñáí 51·Í.Ù/ Внешний подоконник из базальтовых плиток 51 п.м | Ù²/m² | 10,1 | 16,93 | 171,04 |
| 44 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 5209,05 |
| 45 | ¸éÝ»ñ/ Дверьи |  |  |  |  |
| 46 | ²ÉÛáõÙÇÝ» ³å³Ï»å³ï íÇïñ³ÅÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, áñÇó ³Ýß³ñÅ 12Ù2 (Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹»ï³ÉÝ»ñÁ)/ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/ Установка алюминиевого остекленного витража с тепловым мостом, из которых неподвижные 12м²/установка и перевозка включены в стоимость/ | Ù²/m² | 15,90 | 125,96 | 2002,77 |
| 47 | ·áõÝ³íáñ Ã³Õ³ÝÃ ³å³ÏÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ Красочная пленка для стекол | Ù²/m² | 6,20 | 3,77 | 23,35 |
| 48 | ²ÉÛáõÙÇÝ» ·áõÝ³íáñ ³å³Ï»å³ï ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, áñÇó ³Ýß³ñÅ 3,0Ù2 (Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹»ï³ÉÝ»ñÁ)/ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/ Установка алюминиевого красочнего остекленного дверья с тепловым мостом, из которых неподвижные 3.0м²/установка и перевозка включены в стоимость/ | Ù²/m² | 6,20 | 79,96 | 495,73 |
| 49 | ²ÉÛáõÙÇÝ», ³ñï³ùÇÝ, ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí, ³å³Ï»å³ï ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ, ï»Õ³¹ñáõÙÁ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ·ÝÇ Ù»ç/ Установка алюминиевого красочнего остекленного дверья с тепловым мостом, установка и перевозка включены в стоимость | Ù²/m² | 21,10 | 79,95 | 1687,01 |
| 50 | Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ë/Ñ ¹éÝ»ñ áñÇó ³Ýß³ñÅ í»ñÝ³÷»ÕÏÁ 2ù³é.Ù/ Металлапластовые дверьи, из которых неподвижные фрамугы 2.0м² | Ù²/m² | 7,10 | 79,95 | 567,67 |
| 51 | Ø¸ü, ³å³Ï»å³ï (Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ)/ МДФ остекленные | Ù²/m² | 46,4 | 60,89 | 2826,63 |
| 52 | Ø¸ü, ËáõÉ (Ý»ñ³éÛ³É ë³ñù»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ)/ МДФ глухие | Ù²/m² | 38,5 | 53,51 | 2060,10 |
| 53 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹áõé ,Ù»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³í³Ý¹³Ïáí/Металическая дверь | Ù²/m² | 3,6 | 161,02 | 579,67 |
| 54 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ËáõÉ ¹áõé | Ù² | 4,2 | 161,02 | 676,28 |
| 55 | ¸é³Ý ³ñ·»É³ÏÇãÝ»ñ µ³óíáÕ ¹éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ Дверные ограничители | Ñ³ï | 75 | 9,49 | 711,98 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 11631,19 |
| 56 | Ð³ï³ÏÝ»ñ/ Полы |  |  |  |  |
| 57 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï ·ñáõÝïÇ ïá÷³ÝáõÙ Ë×áí/ Уплотненный грунт с гравием | Ù²/m² | 320,9 | 0,37 | 117,42 |
| 58 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ë×áí 100ÙÙ Ñ³ëï./ Подготовительный слой с гравием | Ù²/m² | 32,09 | 15,43 | 495,05 |
| 59 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ µ»ïáÝ» »ÝÃ³ß»ñïÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ 320.9ù³é.Ù/ Армирование бетонного подслойа 320.9 м² | ï/т | 0,3 | 24,75 | 7,43 |
| 60 | 4BpI ³Ùñ³Ý ø.150x150/ 4BpI арматура ш.150x150 | Ù²/m² | 320,9 | 1,18 | 378,23 |
| 61 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù³µ»ïáÝ» »ÝÃ³ß»ñï 140ÙÙ Ñ³ëï./ Подслой шлакобетона 140мм | Ù²/m² | 56,20 | 44,68 | 2510,76 |
| 62 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ »ÝÃ³ß»ñï 100ÙÙ Ñ³ëï. / Подслой 100мм | Ù²/m² | 32,10 | 46,79 | 1502,06 |
| 63 | æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ Ç½á·³Ùáí 1 ß»ñï Ý»ñ³éÛ³É å³ï»ñÇ ÏáÕùáí/ Гидроизоляция изогамой слой | Ù²/m² | 429,1 | 4,90 | 2102,20 |
| 64 | Ð³ï³ÏÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ó»Ù»ÝïÇ ß³Õ³Ëáí ÙÇç. 30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 30 мм | Ù²/m² | 333,40 | 1,74 | 579,97 |
| 65 | Ð³ï³ÏÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ó»Ù»ÝïÇ ß³Õ³Ëáí ÙÇç. 40ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ / Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 40 мм | Ù²/m² | 566,70 | 2,24 | 1269,22 |
| 66 | ìÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 2ÙÙ Ñ³ëï, ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ /Виниловый пол толщиной 2 мм | Ù²/m² | 370,1 | 17,12 | 6334,41 |
| 67 | È³ÙÇÝ³ï» Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ëåáõÝ·Ç ¨ ëáëÇÝÓÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 12 ÙÙ / Ламинат с губкой и клеем 12 мм | Ù²/m² | 17,7 | 8,77 | 155,26 |
| 68 | âë³ÑáÕ Ë»ó»ë³É»ñáí Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ /Метлах нескользкий | Ù²/m² | 109,1 | 7,85 | 856,18 |
| 69 | Ø³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ë³É»ñáí Ñ³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ/ Прессгранит | Ù²/m² | 398,7 | 10,20 | 4066,31 |
| 70 | Ê»ó»ë³É» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 100ÙÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý/ Метлоховие плинтусы 100 мм | գմ/ п.м. | 73,3 | 1,13 | 82,91 |
| 71 | Ø³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 160ÙÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý/ Прессгранитовые плинтусы 160мм | գմ/ п.м. | 14,5 | 1,37 | 19,90 |
| 72 | Ø³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 100ÙÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý/ Прессгранитовые плинтусы 100 мм | գմ/ п.м. | 286,0 | 1,37 | 392,54 |
| 73 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 20869,87 |
| 74 | Ü»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 75 | ä³ï»ñÇ µ³ñÓñáñ³Ï ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí/Высококачественная гажевая штукатурка стен | Ù²/m² | 1664,3 | 5,64 | 9394,13 |
| 76 | ä³ï»ñÇ µ³ñÓñáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí/ Высококачественная покраска стен латексной краской | Ù²/m² | 1725,5 | 2,01 | 3464,91 |
| 77 | ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí ó³ÝóÇ íñ³ÛÇó Ñ³Ë×³ë³ÉÇ ï³Ï/ Ц/ П штукатурка стен | Ù²/m² | 289,0 | 2,45 | 706,79 |
| 78 | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏáí É³íáñ³Ï 2 ³Ý·³Ù/ Масляная краска стен два слоя | Ù²/m² | 190,5 | 1,33 | 253,89 |
| 79 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ Ñ³Ë×³ë³Éáí/Облицовка стен кафельной плиткой | Ù²/m² | 289,0 | 7,89 | 2279,76 |
| 80 | ²é³ëï³ÕÇ ·³çÇ µ³ñÓñáñ³Ï ëí³Õ/Высококачественная гажевая штукатурка потолка | Ù²/m² | 816,8 | 6,94 | 5672,43 |
| 81 | ²é³ëï³ÕÇ µ³ñÓñáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë Ý»ñÏáí /Высококачественная покраска латексной краской | Ù³/m³ | 833,5 | 2,37 | 1979,53 |
| 82 | ²é³ëï³ÕÇ É³íáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏáí É³íáñ³Ï 2 ³Ý·³Ù/ Масляная краска потолка хорошего качества два слоя | Ù²/m² | 36,5 | 1,40 | 51,25 |
| 83 | Î³ËáíÇ ³é³ëï³Õ §²ñÙëÃáÝ·¦ ïÇåÇ ë³É»ñÇó /Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñÁ/ Подвесной потолок типа §Армстронг¦ | Ù²/m² | 57,3 | 4,25 | 243,69 |
| 84 | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ·³çÇ ëí³Õ/ Гажевая штукатурка откосов дверей и окон | Ù²/m² | 124,1 | 6,60 | 818,91 |
| 85 | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»րի µ³ñÓñáñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáí մածիկապատումով/Высококачественная покраска дверей и окон латексной краской | Ù²/m² | 124,1 | 2,01 | 249,20 |
| 86 | ä³ïáõÑ³ÝÇ ¨ å³ïáõÑ³Ý³·á·Ç ï³Ï ÉÇóù Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïáí 3ëÙ Ñ³ëï/ Заполнение под окно и подоконника 3см | Ù²/m² | 0,69 | 1,51 | 1,04 |
| 87 | Ø³ÝÏ³Ï³Ý ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ É³ÙÇÝ³ï» ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ¨ ¹éÝ³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ (Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñÁ)/ Перегородки и дверци из ламината в детский санузлах | Ù²/m² | 29,00 | 23,21 | 672,99 |
| 88 | ÜÇÏ»É³å³ï ¹»Ïáñ³ïÇí Ï³Ý·Ý³Ï ö32/ Декоративная стойка никелированная | գմ/ п.м. | 55,0 | 3,96 | 217,67 |
| 89 | ÌËÝÇ/ Петля | հատ/шт. | 42,0 | 3,96 | 166,22 |
| 90 | ´éÝ³Ï-÷³Ï³Ý/ Ручка | հատ/шт. | 14,0 | 5,17 | 72,36 |
| 91 | Þ»ñï³í³ñ³·áõÛñ/ Жалюзи | Ù²/m² | 108,5 | 6,65 | 721,00 |
| 92 | Ð³Û»ÉÇÝ»ñ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ/ Зеркала в санузлах | հատ/шт. | 14,0 | 12,31 | 172,27 |
| 93 | Î³ËÇãÝ»ñ ëñµÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/Вешалки для полотенец | հատ/шт. | 77,00 | 1,18 | 90,96 |
| 94 | ¼áõ·. ÃÕÃÇ Ï³ËÇãÝ»ñ/Вешалки для туалетной бумаги | հատ/шт. | 14,0 | 2,22 | 31,01 |
| 95 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 27260,01 |
| 96 | ²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Наружные отделочные работы |  |  |  |  |
| 97 | ò/³ Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝóÇ íñ³ 30ÙÙ/ Ц/П Выравнивающий слой на метал. сетке 30мм | Ù²/m² | 576,4 | 2,95 | 1699,63 |
| 98 | ²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ ¨ ß»å»ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µ³½³Éï» Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ ë³ÉÇÏÝ»ñáí 50 ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ/ Теплоизоляция наружных стен и откосов | Ù²/m² | 576,40 | 1,14 | 657,53 |
| 99 | ¸éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»å»ñÇ ëí³Õ ó»Ù»Ýï³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí/ Ц/П Штукатурка дверей и откосов окон | Ù²/m² | 71,2 | 2,43 | 173,21 |
| 100 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ëó³µáõÃ³Ï d-12mm L-250mm/ Мет. дюбель d-12mm L-250mm | Ï³ï | 574,00 | 0,52 | 296,67 |
| 101 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó ³Ùñ³Ý ö 4Bp-1/ Мет. сетка арматура | ï/т | 0,2550 | 670,42 | 170,96 |
| 102 | òÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ δ=0.7 ÙÙ/ Оцинкованый лист δ=0.7 мм | Ù²/m² | 3,10 | 13,02 | 40,35 |
| 103 | ó/³í³½» ëí³Õ ó³ÝóÇ íñ³/ Ц/П шктукатурка на сетке | Ù²/m² | 272,0 | 2,06 | 561,05 |
| 104 | Ö³Ï³ïÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ ×³Ï³ï³ÛÇÝ çñ³Ï³ÛáõÝ Ý»ñÏáí/Окрашивание фасадов с водоустойчивой краской | Ù²/m² | 272,0 | 0,70 | 190,71 |
| 105 | àñÙÝ³Ë³ñÇëËÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» 30ÙÙ Ñ³ëï ë³ÉÇÏÝ»ñáí (Ý»ñ³éÛ³É ·ÉË³¹ÇñÝ»ñÁ 8,2.0Ù2)/ Облицовка цоколья | Ù²/m² | 52,2 | 28,88 | 1507,58 |
| 106 | ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ßáõñç ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 30ÙÙ Ñ³ëï. µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí (b=200ÙÙ, 30ÙÙ Ñ³ëï., L=2200ÙÙ) Установка рамок вокруг окон базальтовими плитками толщиной 30мм (b=200мм, 30ÙÙ тол., L=2200мм) | Ù²/m² | 37,0 | 28,88 | 1068,59 |
| 107 | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ïñ³í»ñïÇÝ» ë³ÉÇÏÝ»ñáí, Ñ³ëï 3ëÙ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7)/ Облицовка стен плитками травертина | Ù²/m² | 53,100 | 21,76 | 1155,34 |
| 108 | ä³ï»ñÇ ¨ ß»å»ñÇ ºñ»ë³å³ïáõÙ ²ñÃÇÏÇ ù³ñÑ³ÝùÇ ïáõý» ë³ÉÇÏÝ»ñáí, Ñ³ëï 3ëÙ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7)/ Облицовка стен и откосов плитками туфа Артика 3см | Ù²/m² | 389,1 | 20,28 | 7891,37 |
| 109 | Ö³Ï³ïÝ»ñÇ íñ³ ¹Ç½³ÛÝ»ñ³Ï³Ý ·áõÝ³íáñ ù³ñÇÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка дизайн. красочных камушек на фасадах | Ù²/m² | 14,0 | 20,65 | 289,10 |
| 110 | ²³Ý¹Õ³í³Ý¹³ÑáõÙ ³ÉÛáõÙÇÝ» Ñ³í³ùáíÛ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó µ³½ñÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка перил из алюмин. элементов | գմ/ п.м. | 14,1 | 29,43 | 414,90 |
| 111 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇù Ð³ñÃ³ÏÇ íñ³/ Метал.-я перила на площадке | գմ/ п.м. | 5,50 | 10,15 | 55,85 |
| 112 | ´êÊ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ µéÝ³ÓáÕÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Поручеь в санузлах МГН | գմ/ п.м. | 9,00 | 10,15 | 91,39 |
| 113 | î³ÝÇùÇ åáÕå³ï» ÑáÕÙ³óáõÛóª Ý»ñÏáõÙáí (³ùÉáñ)/ Стальной ветроуказатель на крыше | հատ/шт. | 1,00 | 16,24 | 16,24 |
| 114 | ´³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï.¶ÈÊ²¸Æð/ Насадка из базальтовой плиткой | Ù²/m² | 3,3 | 19,37 | 64,31 |
| 115 | ²ñï³ùÇ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ Ï³éáõóáõÙ/ Платформа для наружных отделочных работ | Ù²/m² | 302,00 | 3,51 | 1060,47 |
| 116 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 17405,23 |
| 117 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï / Площадка- пандус |  |  |  |  |
| 118 | III Ï³ñ·Ç ÑáÕÇ ÷áñáõÙ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ¨ Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ï³Ï/Копание земли 3го сорта под площадок и пандус | Ù³/m³ | 23,8 | 3,05 | 72,62 |
| 119 | ´³ñÓáõÙ Ó»éùáí Á î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ 24,55* / Перенос до 2км 24,55* | ï/т | 42,80 | 1,91 | 81,90 |
| 120 | Ê³Ùù³ñ³µ»ïáÝ B12,5 ¹³ëÇ/ Бутобетон B 12.5 | Ù³/m³ | 44,4 | 45,26 | 2009,39 |
| 121 | ´»ïáÝ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝ 150ÙÙ Ñ³ëï. / Бетон B 15 толщине150 мм | Ù³/m³ | 5,84 | 48,04 | 280,53 |
| 122 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ï³Ï ó»Ù»Ýï³í³½» ëí³Õ 30ÙÙ Ñ³ëï./ Ц/П штукатурка 30мм под под плиток площадок, пандус и лестниц | Ù²/m² | 95,8 | 1,74 | 167,09 |
| 123 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï./ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами | Ù²/m² | 40,0 | 19,37 | 774,83 |
| 124 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» 30ÙÙ ë³É»ñáí 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами 30мм | Ù²/m² | 42,3 | 28,79 | 1217,92 |
| 125 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ÝÏ»éÝ»ñ ö10, L=150ÙÙ/ Металлич. Анкер | ï/т | 0,0085 | 711,77 | 6,05 |
| 126 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ 50x100ÙÙ Ïïñí³ÍùÇ/ Базальтовый бордюр | գմ/ п.м. | 12,0 | 11,82 | 141,85 |
| 127 | ²³Ý¹Õ³í³Ý¹³ÑáõÙ ³ÉÛáõÙÇÝ» Ñ³í³ùáíÛ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó µ³½ñÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка перил из алюмин. элементов | գմ/ п.м. | 14,1 | 29,43 | 414,90 |
| 128 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÷áß»Ý»ñÏí³Í ×³Õ³ß³ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка метал. перилы | գմ/ п.м. | 34,30 | 10,82 | 371,09 |
| 129 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 5538,18 |
| 130 | ÜÏáõÕÇ Ùáõïù/ Вход в цокольный этаж |  |  |  |  |
| 131 | äáÕå³ï» ÷áß»Ý»ñÏí³Í ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó Ï³ñÏ³ëÇ å³ïñ³ëïáõÙ/ Установка каркаса | ï/т | 0,427 | 109,93 | 46,95 |
| 132 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ËáÕáí³É 60*60*3ÙÙ/Стоимость стальных элементов/ труба 60*60*3мм | գմ/ п.м. | 22,2 | 3,46 | 76,71 |
| 133 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ËáÕáí³É 20*20*1,5ÙÙ/ Стоимость стальных элементов/ труба 20*20*1,5мм | գմ/ п.м. | 28,0 | 0,88 | 24,64 |
| 134 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ËáÕáí³É 20*20*3ÙÙ/ Стоимость стальных элементов/ труба 20*20*3мм | գմ/ п.м. | 33,3 | 1,39 | 46,42 |
| 135 | Ü»ñ¹Çñ ¿É»Ù»Ýï / Закладка элемент | ï/т | 0,026 | 1061,73 | 27,71 |
| 136 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ/ ³ÝÏÛáõÝ³Ï 75*75*5ÙÙ/ Стоимость стальных элементов/ Отвод 75*75*5мм | գմ/ п.м. | 6,0 | 4,77 | 28,64 |
| 137 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-20¹³ëÇ µ»ïáÝÇó / Ж/Б покрытие из B-20 | Ù³/m³ | 5,20 | 82,33 | 428,13 |
| 138 | 8Ac-1 ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость арматуры 8Ac-1 типа | ï/т | 0,1060 | 670,67 | 71,09 |
| 139 | 16A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость арматуры 16A-500c типа | ï/т | 0,7960 | 559,91 | 445,69 |
| 140 | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ù»ï³Õ³ÏÕÙÇÝ¹ñáí (Ï³í³ñ³Ù³Íáí / Покрытие крыша из метал. черепица (Обрешетка) | Ù²/m² | 11,00 | 14,02 | 154,17 |
| 141 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ, Ñ³ñÃ³ÏÇ, å³ï»ñÇ ¨ Ñ³ï³ÏÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» 30ÙÙ ë³É»ñáí 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами 30мм | Ù²/m² | 85,0 | 28,79 | 2447,35 |
| 142 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí 30ÙÙ Ñ³ëï.¶ÈÊ²¸Æð Ê²èæ¦Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇ/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовими плитами 30мм | Ù²/m² | 5,3 | 19,37 | 102,67 |
| 143 | Ð³ñÃ³ÏÝ»ñÇ, Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ µ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ï³Ï ó»Ù»Ýï³í³½» ëí³Õ 30ÙÙ Ñ³ëï./ Ц/П штукатурка 30мм под под плиток площадок, пандус и лестниц | Ù²/m² | 85,0 | 1,74 | 148,25 |
| 144 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³í³Ý¹³Ïáí ¹áõé, Çñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, Ý»ñÏáõÙáí/ Дверь с метал. решеткой | Ù²/m² | 1,2 | 161,02 | 193,22 |
| 145 | ²ÉÛáõÙÇÝ» µéÝ³ÓáÕÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/ Установка алюм. поручень | գմ/ п.м. | 12,0 | 19,09 | 229,06 |
| 146 | ÜÏáõÕ ÇçÝáÕ áõÕ³Ñ³Û³ó ³Ùµ³ñÓÇã, µ»éÝ³ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ 250Ï·, µ³ñÓñ³óÙ³Ý µ³ñÓñáõÛáõÝÁ 3.0Ù, ã³÷ë»ñÁª 960*1250ÙÙ/ Подъёмник вертикальный | Ñ³ï/шт | 1,0 | 1056,65 | 1056,65 |
| 147 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 5527,38 |
| 148 | ²å³Ï» ÑáíÑ³ñ 1/ Стеклянный козырек |  |  |  |  |
| 149 | Ðáí³ñ ûñ·³å³Ïáõó 8ÙÙ Ñ³ëï/1Ñ³ï/ 4*1,6Ù, СМ1, ГОСТ 30826-2014, 15 кг/м2, Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñ óÇÝÏ³å³ï ÓáÕ,5Ñ³ï ³å³ÏáõÝ ³Ùñ³óíáÕ ¹»ï³ÉÝ»ñ 16Ñ³ï, å³ïÇÝ ³Ùñ³óíáÕ ¹»ï³ÉÝ»ñ 16 Ñ³ï,/ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ Изготовление козырька из кованного стекла 8мм | Ù²/m² | 2,300 | 218,85 | 503,37 |
| 150 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 503,37 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ/ Օбщий |  |  |  | 119836,50 |
|  | Կոնստրուկտորական մաս/ Конструкторская часть |  |  |  |  |
| 1 | 1. ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Земляные Работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ ¨ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ µ³ñÓ»Éáí ³/Ù íñ³/Рытье грунта 3й категории в траншеи экскаватором | Ù³/m³ | 1120,0 | 0,52 | 586,86 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ ¨ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ÏáÕÉÇó/ Рытье грунта 3й категории в траншеи экскаватором | Ù³/m³ | 214,4 | 0,52 | 112,34 |
| 4 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí ÷áëáñ³ÏáõÙ/Окончательная разработка грунта 3й категории рукой рытье | Ù³/m³ | 53,6 | 3,05 | 163,55 |
| 5 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ / Перевозка до 2км | ï/т | 1650,0 | 1,41 | 2333,45 |
| 6 | ø³Ý¹í³Í ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÉÇóùª µáõÉ¹á½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí/Обратная засыпка грунта бульдозером трамбовкой | Ù³/m³ | 214,4 | 0,01 | 2,30 |
| 7 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí/ Тот же рукой | Ù³/m³ | 53,6 | 1,28 | 68,39 |
| 8 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³ÝÇãÝ»ñáí/ Трамбовка грунта | Ù³/m³ | 268,00 | 0,39 | 103,25 |
| 9 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 3370,14 |
| 10 | 2.ÐÇÙù»ñ/ Фундаменты |  |  |  |  |
| 11 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B7,5 ¹³ëÇ Ñ=10ëÙ/ Проведение бетонного подготовительного слоя из B-7,5 Ñ=10см | Ù³/m³ | 20,1 | 40,21 | 808,22 |
| 12 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³Ï µ»ïáÝ» Ï»ï³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³íáõÙ µ»ïáÝ B15/ Проведение бетонних точечних основ из B-15 под метал. Лестниц | Ù²/m² | 4,5 | 62,46 | 281,05 |
| 13 | ´»ïáÝ» Å³å³í»Ý³Ó¨ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ï³Ï µ»ïáÝ B15/ Бетонный фундамент под перегородок B15 | Ù²/m² | 18,0 | 57,33 | 1032,00 |
| 14 | àõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù/ Водоизоляция -теплая битумная паста 2 раза | Ù²/m² | 370,0 | 1,34 | 496,67 |
| 15 | º/µ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ»Í³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25/ Ж/Б балка B25 | Ù²/m² | 93,1 | 92,13 | 8577,43 |
| 16 | ³Ùñ³Ý 8ö Ac-I/ Арматура 8ö Ac-I | ï/т | 2,4516 | 639,90 | 1568,77 |
| 17 | ³Ùñ³Ý16öA500C/ Арматура 16öA500C | ï/т | 0,7678 | 559,91 | 429,90 |
| 18 | ³Ùñ³Ý18öA500C/ Арматура 18öA500C | ï/т | 0,1736 | 559,91 | 97,20 |
| 19 | ³Ùñ³ 20öA500C/ Арматура 20öA500C | ï/т | 0,7072 | 562,99 | 398,15 |
| 20 | ³Ùñ³Ý22öA500C/ Арматура 22öA500C | ï/т | 1,5515 | 559,91 | 868,71 |
| 21 | ³Ùñ³Ý25öA500C/ Арматура 25öA500C | ï/т | 1,4968 | 559,91 | 838,08 |
| 22 | ³Ùñ³Ý28öA500C/ Арматура 28öA500C | ï/т | 0,7347 | 562,99 | 413,63 |
| 23 | ³Ùñ³Ý 32öA500C/ Арматура 32öA500C | ï/т | 1,1338 | 562,99 | 638,32 |
| 24 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 16448,14 |
| 25 | ä³ï»ñ/ Стены |  |  |  |  |
| 26 | º/µ å³ïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ ЖБ стена бетон B25 | Ù³/m³ | 92,2 | 111,09 | 10242,18 |
| 27 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,1544 | 510,69 | 78,85 |
| 28 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,935 | 639,90 | 598,30 |
| 29 | ³Ùñ³Ý12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 3,2985 | 562,99 | 1857,02 |
| 30 | º/µ å³ïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б стена бетон B25 | Ù³/m³ | 18 | 111,09 | 1999,56 |
| 31 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,0664 | 510,69 | 33,91 |
| 32 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,3480 | 639,90 | 222,68 |
| 33 | ³Ùñ³Ý12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,577 | 562,99 | 324,85 |
| 34 | ³Ùñ³Ý14öA500C/ Арматура 14öA500C | ï/т | 0,448 | 562,99 | 252,22 |
| 35 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 15609,58 |
| 36 | Ðáñ³Ý 1-1`/ Шахта 1-1 |  |  |  |  |
| 37 | º/µ Ñáñ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B7,5/ Ж/Б шахта бетон B7.5 | Ù³/m³ | 0,15 | 42,43 | 6,36 |
| 38 | º/µ Ñáñ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б шахта бетон B15 | Ù³/m³ | 1 | 57,41 | 57,41 |
| 39 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,0144 | 510,69 | 7,35 |
| 40 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ/ Метал. Элементы | ï/т | 0,0587 | 1061,73 | 62,32 |
| 41 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 133,45 |
| 42 | º/µ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ/ Ж/Б рамкы |  |  |  |  |
| 43 | º/µ ëÛáõÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б столб бетон B25 | Ù³/m³ | 50,7 | 116,37 | 5899,74 |
| 44 | ³Ùñ³Ý ö 8 A-Ic/ Арматура ö 8 A-Ic | ï/т | 3,0628 | 510,69 | 1564,14 |
| 45 | ³Ùñ³Ý 25 A500C/ Арматура 25 A500C | ï/т | 1,7196 | 464,73 | 799,15 |
| 46 | ³Ùñ³Ý28öA500C/ Арматура 28öA500C | ï/т | 4,1570 | 562,99 | 2340,35 |
| 47 | ³Ùñ³Ý 32öA500C/ Арматура 32öA500C | ï/т | 3,9600 | 562,99 | 2229,44 |
| 48 | Ý»ñ¹Çñ Ù³ë/ вкладка | ï/т | 0,6402 | 1061,73 | 679,72 |
| 49 | º/µ å³ñ½áõÝ³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б ригель бетон B25 | Ù³/m³ | 133,5 | 100,53 | 13421,29 |
| 50 | ³Ùñ³Ý ö 8 A-Ic/ Арматура ö 8 A-Ic | ï/т | 5,7978 | 510,69 | 2960,88 |
| 51 | ³Ùñ³Ý 16 A500C/ Арматура 16 A500C | ï/т | 0,9324 | 464,73 | 433,31 |
| 52 | ³Ùñ³Ý 18 A500C/ Арматура 18 A500C | ï/т | 0,5808 | 464,73 | 269,91 |
| 53 | ³Ùñ³Ý 20 A500C/ Арматура 20 A500C | ï/т | 6,6799 | 467,28 | 3121,40 |
| 54 | ³Ùñ³Ý 22 A500C/ Арматура 22 A500C | ï/т | 1,2306 | 464,73 | 571,90 |
| 55 | ³Ùñ³Ý 25 A500C/ Арматура 25 A500C | ï/т | 3,9001 | 464,73 | 1812,49 |
| 56 | ³Ùñ³Ý 28 A500C/ Арматура 28 A500C | ï/т | 0,2648 | 467,28 | 123,74 |
| 57 | Ý»ñ¹Çñ Ù³ë/ Вкладка | ï/т | 0,7148 | 1061,73 | 758,92 |
| 58 | º/µ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б балкы бетон B25 | Ù³/m³ | 2 | 100,53 | 201,07 |
| 59 | ³Ùñ³Ý ö 8 A-Ic/ Арматура ö 8 A-Ic | ï/т | 0,0886 | 510,69 | 45,25 |
| 60 | ³Ùñ³Ý 22 A500C/ Арматура 22 A500C | ï/т | 0,3468 | 464,73 | 161,17 |
| 61 | º/µ Ï³Ý·Ý³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б стойка бетон B15 | Ù³/m³ | 2,7 | 106,49 | 287,53 |
| 62 | ³Ùñ³Ý 6ö A-Ic/ Арматура 6ö A-Ic | ï/т | 0,0471 | 510,69 | 24,05 |
| 63 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,168 | 467,28 | 78,50 |
| 64 | º/µ å³ñ³å»ïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B 25/ Ж/Б парапет бетон B25 | Ù³/m³ | 9,5 | 111,09 | 1055,32 |
| 65 | ³Ùñ³Ý ö 6A-Ic/ Арматура ö 6A-Ic | ï/т | 0,0245 | 510,69 | 12,51 |
| 66 | ³Ùñ³Ý 8ö A500C/Арматура 8ö A500C | ï/т | 0,569 | 531,12 | 302,21 |
| 67 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó ³Ùñ³Ý 6ö A-Ic/ Метал. Сетка арматура 6ö A-Ic | ï/т | 0,5973 | 1007,11 | 601,55 |
| 68 | ²é³ÝÓÇÝ ³Ùñ³Ý³ÓáÕ»ñ ³Ùñ³Ý 12A500C/ Арматура 12A500C | ï | 0,0840 | 562,99 | 47,29 |
| 69 | º/µ µ³ñ³íáñ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б перемычка бетон B15 | Ù³/m³ | 12,32 | 95,61 | 1177,89 |
| 70 | ³Ùñ³Ý ö 6A-Ic/ Арматура ö 6A-Ic | ï/т | 0,1745 | 510,69 | 89,12 |
| 71 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,414 | 562,99 | 233,08 |
| 72 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 41302,92 |
| 73 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñ ²êî-1/ Лестница -1 |  |  |  |  |
| 74 | º/µ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25 / Ж/Б лестницы B25 | Ù³/m³ | 4,55 | 84,75 | 385,60 |
| 75 | ³Ùñ³Ý ö 6A-Ic/ Арматура ö 6A-Ic | ï/т | 0,0412 | 510,69 | 21,04 |
| 76 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,1126 | 639,90 | 72,05 |
| 77 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,4179 | 562,99 | 235,27 |
| 78 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 713,97 |
| 79 | ²ñï³ùÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ/ Наружные металлические лестницы |  |  |  |  |
| 80 | ²ñï³ùÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ/ Монтирование наружных металлических лестниц | ï/т | 3,053 | 200,18 | 611,16 |
| 81 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость метал. лестницы | ï/т | 3,05 | 711,77 | 2173,03 |
| 82 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / Окрашивание метал. лестниц 2 раза | ï/т | 3,05 | 90,41 | 276,01 |
| 83 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 3060,19 |
| 84 | Ì³ÍÏ/ Перекрытие |  |  |  |  |
| 85 | º/µ Í³ÍÏ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25/ Ж/Б Перекрытие бетон B25 | Ù³/m³ | 174,5 | 84,75 | 14788,51 |
| 86 | ³Ùñ³Ý 6ö A-Ic/ Арматура 6ö A-Ic | ï/т | 0,3379 | 510,69 | 172,56 |
| 87 | ³Ùñ³Ý 8ö A-Ic/ Арматура 8ö A-Ic |  | 0,8367 | 1279,79 | 1070,80 |
| 88 | ³Ùñ³Ý 10ö A500C/ Арматура 10ö A500C | ï/т | 11,50 | 612,23 | 7040,32 |
| 89 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C/ Арматура 12ö A500C | ï/т | 6,6787 | 562,99 | 3760,05 |
| 90 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 26832,24 |
| 91 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ/ |  |  |  |  |
| 92 | ØÇçÝáñÙÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 100ÙÙ Ñ³ëï. ÙÇçÝáñÙ³ÛÇÝ ë³Éáí/ Перегородка толщиной 100мм пл. | Ù²/m² | 63,9 | 6,37 | 407,23 |
| 93 | ØÇçÝáñÙÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 200ÙÙ Ñ³ëï. å»Ù½³µÉáÏáí/ Перегородка толщиной 200мм пемзаблок | Ù²/m² | 117,1 | 28,24 | 3307,25 |
| 94 | ²Ýóù»ñÇ Éó³÷³ÏáõÙ Ã»Ã¨ µ»ïáÝáí B 15¹³ëÇ/ Заполнение отверстий легким бетоном B 15 | Ù³/m³ | 20,200 | 43,76 | 883,89 |
| 95 | ³Ùñ³Ý 6A-Ic/ Арматура 6A-Ic | ï/т | 0,0036 | 510,69 | 1,84 |
| 96 | ³Ùñ³Ý 8A-Ic/ Арматура 8A-Ic | ï/т | 0,04 | 510,69 | 20,43 |
| 97 | ³Ùñ³Ý 12A500C/ Арматура 12A500C | ï/т | 0,956 | 639,90 | 611,74 |
| 98 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Метал. Сетка арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,7728 | 670,67 | 518,29 |
| 99 | Ý»ñ¹Çñ Ù³ë/ Вкладка | ï/т | 0,637 | 1061,73 | 675,89 |
| 100 | º/µ³ñ³íáñ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15/ Ж/Б перемычка бетон B15 | Ù³/m³ | 2,87 | 91,90 | 263,76 |
| 101 | ³Ùñ³Ý 6öA-Ic/ Арматура 6öA-Ic | ï/т | 0,086 | 510,69 | 43,92 |
| 102 | ³Ùñ³Ý 12öA500C/ Арматура 12öA500C | ï/т | 0,2382 | 562,99 | 134,10 |
| 103 | Î³ñ³ÝÝ»ñÇ ÷³ÏáõÙ ÷ñ÷ñ³åÉ³ëïáí 100ÙÙ Ñ³ëï./ Покрытие шов пенопластом по тощине100мм | Ù²/m² | 18,4 | 1,48 | 27,17 |
| 104 | ÷ñ÷ñ³åÉ³ëï 200ÙÙ, L=200 480·Í/ Пенопластом 200ÙÙ, L=200 480п.м | Ù²/m² | 96,0 | 2,95 | 283,53 |
| 105 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 7179,04 |
| 106 | ºñ»ë³å³ïÙ³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ³Ùñ³Ï³åáõÙ/ |  |  |  |  |
| 107 | ºñ»ë³å³ïÙ³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ³Ùñ³Ï³åáõÙ/ Крепление облицовечных плиток | ï/т | 0,7826 | 60,47 | 47,32 |
| 108 | ³Ùñ³Ý 8öA500C/ Арматура 8öA500C | ï/т | 0,1548 | 639,90 | 99,06 |
| 109 | ³Ùñ³Ý ö 4Bp-1/ Арматура ö 4Bp-1 | ï/т | 0,6278 | 670,42 | 420,89 |
| 110 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 567,27 |
| 111 | ²ñ¨³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Ý»ñÏáõÙáí/ Установка метал. конструкции солнечных батарей | ï/т | 0,9680 | 207,35 | 200,72 |
| 112 | ÎáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость конструкции | ï/т | 0,9680 | 711,77 | 688,99 |
| 113 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³ÙÇ/ Окрашивание метал.-х узлов 2 раза | ï/т | 0,9680 | 17,04 | 16,50 |
| 114 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 906,20 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ/ Օбщий |  |  |  | 116123,16 |
|  | Ջեռուցում/ Отопление |  |  |  |  |
| 1 | æ»éáõóÙ³Ý ïáõñµá Ï³Ãë³ Ý»ñ³éÛ³É ÍË³ï³ñÁ 32Ïíï/ Օтопительный турбокотел включая дымовой 32 կոտ | Ï-ï/к-т | 2 | 7,99 | 15,98 |
| 2 | Î³Ãë³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость котела | Ï-ï/к-т | 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³Ý»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 1,08Ïíï 50*50ëÝ/ Установка стальных панельных батарей 1,08квт 50*50 | ¿ÏÙ | 183,0 | 0,74 | 135,20 |
| 4 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 1,08Ïíï 50*50ëÝ/ Стальные панельные батареи 1,08квт 50*50 | հատ/шт. | 18 | 49,22 | 885,96 |
| 5 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 1,295Ïíï 50*60ëÝ/ Стальные панельные батареи 1,295квт 50*60 | հատ/шт. | 15 | 61,01 | 915,15 |
| 6 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 1,51Ïíï 50*70ëÝ/Стальные панельные батареи 1,51квт 50*70 | հատ/шт. | 4 | 89,52 | 358,08 |
| 7 | æ»éáõóÙ³Ý åáÕå³ï» å³,»É³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñ 2,59Ïíï 50*120ëÝ/ Стальные панельные батареи 2,59квт 50*120 | հատ/шт. | 5 | 152,10 | 760,50 |
| 8 | æ»ñÙ³ï³ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå H-6Ù N-0,55Ïíï G=3Ù3/Å³Ù/ Насос H-6м N-0,55квт G=3м3/час | հատ/шт. | 1 | 18,72 | 18,72 |
| 9 | Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙåÇ ³ñ H-6Ù N-0,55Ïíï G=3Ù3/Å³Ù/ Насос H-6м N-0,55квт G=3м3/час | հատ/шт. | 1 | 37,88 | 37,88 |
| 10 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÉÉ»Ïïáñ d=89*3,5մմ È-1Ø/ Металлический коллектор d=89*3,5мм È-1М | հատ/шт. | 2 | 16,53 | 33,06 |
| 11 | ú¹³Ñ»é³óáõóÇñÇã d=15ÙÙ/ Кондиционер | հատ/шт. | 1 | 2,38 | 2,38 |
| 12 | æ»ñÙ³Ù³ÝáÙ»ïñ/ Термоманометр | հատ/шт. | 1 | 3,69 | 3,69 |
| 13 | æñÇ ½ïÇã d=20մմ/ Водяной фильтр d=20мм | հատ/шт. | 2 | 6,85 | 13,71 |
| 14 | æñÇ ½ïÇã d=15մմ/ Водяной фильтр d=15мм | հատ/шт. | 2 | 6,85 | 13,71 |
| 15 | Êó³÷³ÏÇã d=89*3,5մմ/ Заглушка d=89*3,5мм | հատ/шт. | 4 | 39,58 | 158,30 |
| 16 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=63*8,6ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=63*8,6мм | գմ/ п.м. | 6,0 | 8,98 | 53,88 |
| 17 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=50*6,9ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=50*6,9мм | գմ/ п.м. | 7,0 | 7,63 | 53,40 |
| 18 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=40*5,5ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием d=40*5,5мм | գմ/ п.м. | 19,0 | 6,06 | 115,07 |
| 19 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=32*4,4ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=32*4,4мм | գմ/ п.м. | 133,0 | 3,77 | 501,71 |
| 20 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ PN20 d=25x3,25ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=25x3,25мм | գմ/ п.м. | 181,0 | 3,59 | 648,98 |
| 21 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ PN20 d=20x2,8ÙÙ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испитанием PN20 d=20x2,8мм | գմ/ п.м. | 76,0 | 3,96 | 300,90 |
| 22 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=15մմ/ Латунные клапаны d=15мм | հատ/шт. | 2,0 | 5,63 | 11,25 |
| 23 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=20մմ/ Латунные клапаны d=20мм | հատ/шт. | 4,0 | 6,36 | 25,45 |
| 24 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=25մմ/ Латунные клапаны d=25мм | հատ/шт. | 4,0 | 7,96 | 31,86 |
| 25 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=32մմ/ Латунные клапаны d=32мм | հատ/шт. | 4,0 | 8,42 | 33,66 |
| 26 | ²ñáõÛñ» ÷³Ï³ÝÝ»ñ d=50մմ/ Латунные клапаны d=50мм | հատ/шт. | 2,0 | 9,33 | 18,66 |
| 27 | ¸³ï³ñÏÙ³Ý ÷³Ï³Ý d=15մմ/ Сливной клапан d=15мм | հատ/шт. | 2,0 | 5,63 | 11,25 |
| 28 | Î³ñ·³íáñáÕ ÷³Ï³Ý d=15մմ/ Регулировачный клапан d=15մմ | հատ/шт. | 42,0 | 14,77 | 620,17 |
| 29 | Ð»ï³¹³ñÓ ·ÍÇ ÷³Ï³Ý d=15մմ/ Клапан обратной линии d=15мм | հատ/шт. | 42,0 | 5,63 | 236,26 |
| 30 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÝáÙÝ»ñáõÙ d=25*2,5ÙÙ È-100ÙÙ 2 Ñëï/ Установка гильзов в перегородок d=25*2,5ÙÙ È-100мм 2 тол. | գմ/ п.м. | 0,2 | 1,77 | 0,35 |
| 31 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÝáÙÝ»ñáõÙ d=38*2,5ÙÙ È-200ÙÙ 4 Ñëï/ Установка гильзов в перегородок d=38*2,5мм È-200мм 4 тол | գմ/ п.м. | 0,8 | 2,50 | 2,00 |
| 32 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÝáÙÝ»ñáõÙ d=38*2,5ÙÙ È-100ÙÙ 6Ñëï/ Установка гильзов в перегородок d=38*2,5мм È-100мм 6тол | գմ/ п.м. | 0,6 | 2,50 | 1,50 |
| 33 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ù³ñ» å³ï»ñáõÙ d=25*2,5ÙÙ È-400ÙÙ 20Ñëï/ Установка гильзов в каменных стенах d=25*2,5мм È-400мм 20тл | գմ/ п.м. | 8,0 | 1,77 | 14,16 |
| 34 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ù³ñ» å³ï»ñáõÙ d=38*2,5ÙÙ È-400ÙÙ 16Ñëï/ Установка гильзов в каменных стенах d=38*2,5мм È-400мм 16тл | գմ/ п.м. | 6,4 | 3,23 | 20,67 |
| 35 | ä³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇçÑ³ñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏ»ñáõÙ d=57*3ÙÙ È-350ÙÙ 2Ñëï/ Установка гильзов в каменных стенах d=57*3мм È-350мм 2тл | գմ/ п.м. | 0,7 | 3,48 | 2,44 |
| 36 | è»ïÇÝ» ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ËáÕáí³Ï d=25ÙÙ Резиновая теплоизоляционная труба d=25мм | գմ/ п.м. | 14,0 | 1,14 | 16,02 |
| 37 | È³ÙÇÝ³óí³Í ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ ë³É»ñáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ »ñ»ë³å³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ/ Установка металлического каркаса | Ù²/m² | 49,5 | 2,67 | 132,32 |
| 38 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý åñáýÇÉÇ ³ñÅ»ùÁ ³ÝÏÛáõÝ³Ï 25*25*2ÙÙ 537Ù Ý»ñÉí³Í/ Стоимость металлического профиля Отвод 25*25*2мм 537м | Ï·/ кг | 390 | 1,11 | 431,93 |
| 39 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ É³ÙÇÝ³óí³Í ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ ë³É»ñáí/ Облицовка металлического каркаса | Ù²/m² | 49,5 | 6,98 | 345,47 |
| 40 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 7631,71 |
| ú¹³÷áËáõÃÛáõÝ/ Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | ÜÏáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ñÏ/ Подвальный Этаж |  |  |  |  |
| 1 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ³·ñ»·³ïÇ ÏáÙåÉ»Ïï È-2000Ø3/Å³Ù/ Приточный агрегат È-2000м³/час | Ï-ï/к-т | 1 | 86,74 | 86,74 |
| 2 | ú¹Ç Ý»ñ³ÍÙ³Ý ³·ñ»·³ïÇ ÏáÙåÉ»Ïï È-2000Ø3/Å³Ù /³ñÅ»ùÁ/ Комплект приточного агрегата È-2000м³/ч/ стоимость/ | Ï-ï/к-т | 1 | 1468,00 | 1468,00 |
| 3 | Î»ÝïñáÝ³ËáõÑ½ û¹³÷áËÇã È-2000Ù3/Å³Ù, P250ä²/ Центробежный вентилятор È-2000м³/ч | Ï-ï/к-т | 1 | 86,74 | 86,74 |
| 4 | Î»ÝïñáÝ³ËáõÑ½ û¹³÷áËÇã È-2000Ù3/Å³Ù ³ñÅ»ùÁ P250ä²/Центробежный вентилятор È-2000м3/ч P250ПА | Ï-ï/к-т | 1 | 66,19 | 66,19 |
| 5 | ¾É»Ïïñ³Ï³Ý û¹³÷áËÇã 25Ïíï/ Электр. Вентилятор | հատ/шт. | 1 | 73,77 | 73,77 |
| 6 | ²íïáÙëï Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ë³é»óáõÙÇó å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïíõãÝ»ñáí EFD50-25/ Система автомат. регулирование и оберегания օхлаждении | հատ/шт. | 1 | 4,15 | 4,15 |
| 7 | ú¹Ç ½ëå³Ý³Ï³íáñ Ñ»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý/ Օбратный клапан | հատ/шт. | 1 | 11,29 | 11,29 |
| 8 | ú¹³Ñ³í³ùÇã ×³Õ³ß³ñ ITA 50-25/ Решетка коллектора ITA 50-25 | հատ/шт. | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 9 | ²ÕÙÏ³ËÉ³óáõóÇã LDR 50-25/ Шумоглушитель LDR 50-25 | հատ/шт. | 1 | 103,99 | 103,99 |
| 10 | Â³ÛÙ»ñ T-120/ Таймер T-120 | հատ/шт. | 1 | 79,10 | 79,10 |
| 11 | ¼ïÇã EU-5 BETTA /2000//5/ Очиститель EU-5 BETTA /2000//5 | հատ/шт. | 1 | 114,89 | 114,89 |
| 12 | ¼ïÇã EU-7 BETTA 2000/7/ Очиститель EU-7 BETTA 2000/7/ | հատ/шт. | 1 | 158,27 | 158,27 |
| 13 | ÖÏáõÝ Ý»ñ¹Çñ DS 50-25/ Гибкая вставка DS 50-25 | հատ/шт. | 2 | 11,72 | 23,44 |
| 14 | ´³ÏïéáñáÉá·Ç³Ï³Ý ¼ïÇã / Очиститель бактериалагический | հատ/шт. | 1 | 39,17 | 39,17 |
| 15 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 500*250ÙÙ 15·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250мм 15п.м./ | Ù²/m² | 22,5 | 8,82 | 198,48 |
| 16 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 500*200ÙÙ 10·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*200мм 10пм | Ù²/m² | 14 | 8,82 | 123,50 |
| 17 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 300*200ÙÙ 15·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200мм 15п.м. | Ù²/m² | 15 | 8,82 | 132,32 |
| 18 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 300*150/ Вентиляционные решетки 300*150 | հատ/шт. | 15 | 12,19 | 182,79 |
| 19 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 150*150ÙÙ/ Вентиляционные решетки 150*150 мм | հատ/шт. | 2 | 3,33 | 6,65 |
| 20 | Ò»éùáí ³ßË³ïáÕ Ü»ñ³ÍÙ³Ý û¹³ÙáõÕ È-2000Ø3/Å³Ù/ Вентилятор с ручным управлением È-2000м3/ч | հատ/шт. | 1 | 33,60 | 33,60 |
| 21 | ú¹Ç ÑáëùÇ Ï³ñ·³íáñÇã 500*250ÙÙ/ Регулятор потока воздуха 500*250мм | հատ/шт. | 2 | 173,49 | 346,98 |
| 22 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ³ñï³ÍÙ³Ý Ñ³Ý³Ï³ñ·/ Вентиляционная выведенная система |  |  |  |  |
| 23 | Î³Ý³É³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ È2000 Ø3/Å³Ù P-250å³ / Канальный воздуховод È2000 м3/ч P-250па | Ï-ï/к-т | 1,0 | 8,11 | 8,11 |
| 24 | Î³Ý³É³ÛÇÝ û¹³ÙáõÕ È2000Ø3/Å³Ù P-250å³ ³ñÅ»ùÁ/ Канальный воздуховод стоимость È2000м3/ч P-250па | Ï-ï/к-т | 1,0 | 1468,00 | 1468,00 |
| 25 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 500*250ÙÙ 12·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250мм 12п.м. | Ù²/m² | 18 | 8,82 | 158,78 |
| 26 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,7ÙÙ 300*200ÙÙ 22·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200мм 22п.м. | Ù²/m² | 22 | 8,82 | 194,07 |
| 27 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ 150*150ÙÙ 2·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*150мм 2п.м. | Ù²/m² | 1,2 | 6,60 | 7,92 |
| 28 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 150*150ÙÙ/ Вентиляционные решетки 150*150 мм | հատ/шт. | 5 | 12,14 | 60,71 |
| 29 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 300*150ÙÙ/ Вентиляционные решетки 300*150мм | հատ/шт. | 10 | 3,28 | 32,83 |
| 30 | Ò»éùáí ³ßË³ïáÕ ³ñï³ÍÙ³Ý û¹³ÙáõÕ È-2000Ø3/Å³Ù/ Выносный вентилятор с ручным управлением È-2000м3/ч | Ï-ï/к-т | 1 | 33,60 | 33,60 |
| 31 | ú¹³ï³ñÝ»ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ÇÝùÝ³ÏåãáõÝ ç»ñÙ³ÙáõëÇãáí/ Теплоизоляция воздуховодов самоклеящийся теплоизолятором | Ù²/m² | 90,0 | 3,59 | 323,35 |
| 32 | ú¹Ç ÑáëùÇ Ï³ñ·³íáñÇã 500*250ÙÙ/ Регулятор потока воздуха 500*250мм | հատ/шт. | 2 | 173,49 | 346,98 |
| 33 | ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñÇó û¹Ç ³ñï³ÍáõÙ/ Выведение воздуха из санузлов |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ 150*150ÙÙ 30·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*150мм 30п.м. | Ù²/m² | 18 | 7,49 | 134,74 |
| 35 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý ×³Õ³ß³ñ 150*150ÙÙ 30·Í.Ù/ Вентиляционные решетки 150*150 мм 30п.м. | հատ/шт. | 3 | 7,42 | 22,25 |
| 36 | 1-ÇÝ ¨2-ñ¹ Ñ³ñÏ»ñÇ û¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ý³Ï³ñ·/ Вентиляционная система 1го и 2го этажа |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-365Ù3/Å³Ù N=33íï/ Канальный вентилятор È-365м3/ч N=33вт | հատ/шт. | 1,0 | 7,00 | 7,00 |
| 38 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-365Ù3/Å³Ù N=33íï ³ñÅ»ùÁ/ Канальный вентилятор стоимость È-365м3/ч N=33вт | հատ/шт. | 1,0 | 52,51 | 52,51 |
| 39 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-135Ù3/Å³Ù N=36íï/ Канальный вентилятор È-135м3/ч N=36вт/ | հատ/шт. | 2,0 | 7,00 | 14,01 |
| 40 | Î³Ý³É³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛ½ û¹³÷áËÇã È-135Ù3/Å³Ù N=36íï ³ñÅ»ùÁ/ Канальный вентилятор стоимость È-135м3/ч N=36вт | հատ/шт. | 2,0 | 28,50 | 57,00 |
| 41 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-175Ù3/Å³Ù N=20íï/ Օсновной вентилятор È-175м3/ч N=20вт | հատ/шт. | 3,0 | 7,00 | 21,01 |
| 42 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-175Ù3/Å³Ù N=20íï ³ñÅ»ùÁ/ Օсновной вентилятор È-175м3/ч N=20вт стоимость | հատ/шт. | 3,0 | 48,00 | 144,00 |
| 43 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-90Ù3/Å³Ù N=18íï/ Օсновной вентилятор È-90м3/ч N=18вт | հատ/шт. | 2,0 | 7,00 | 14,01 |
| 44 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ û¹³÷áËÇã È-90Ù3/Å³Ù N=18íï ³ñÅ»ùÁ/ Օсновной вентилятор È-90м3/ч N=18вт стоимость | հատ/шт. | 2,0 | 32,64 | 65,28 |
| 45 | ¶ÏË³Ýáó óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 1300*-820*500ÙÙ 0,9ÙÙ 1Ñ³ï/ Наголовник оцинкованной стали 1300*-820*500мм 0,9мм 1шт | Ù²/m² | 0,5 | 15,21 | 8,06 |
| 46 | äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï 20*20ÙÙ /·ÉË³ÝáóÇ Ñ³Ù³ñ/ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙáí 4,9Ï· / Стальный наугольник 20*20мм | գմ/ п.м. | 8,6 | 0,43 | 3,69 |
| 47 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ D-100ÙÙL-45·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм D-100ммL-45п.м. | Ù²/m² | 15,3 | 6,47 | 99,05 |
| 48 | ú¹³ï³ñ óÇÝÏ ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 0,5ÙÙ D-120ÙÙ L-14·Í.Ù/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм D-120мм L-14п.м. | Ù²/m² | 6,0 | 7,76 | 46,57 |
| 49 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ß»ñï³÷»ÕÏ D-100ÙÙ/ Метал. Жалюзи | հատ/шт. | 2,0 | 0,45 | 0,90 |
| 50 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó D-100ÙÙ/ Металл. Сетка D-100ÙÙ | Ù²/m² | 0,11 | 0,56 | 0,06 |
| 51 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó D-120ÙÙ/ Металл. Сетка D-120мм | Ù²/m² | 0,1 | 0,56 | 0,06 |
| 52 | ¸»Ïáñ³ïÇí ß»ñï³÷»ÕÏ 150*150ÙÙ/ Декоратив. Жалюзи | հատ/шт. | 20 | 1,55 | 30,93 |
| 53 | ²Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñ ·ÉË³ÝáóÇ ¨ û¹³ï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ/ Детали крепления для наголовника и воздуховода | Ï· | 15 | 0,62 | 9,32 |
| 54 | ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ïáõ÷»ñÇ ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÁ/å³ïñ³ëïáõÙ / Каркас комуникационных ящиков | Ù²/m² | 12,5 | 5,30 | 66,26 |
| 55 | ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ïáõ÷»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ·Çåë³ëïí³ñ³ÃÕÃÇó / Каркас комуникационных ящиков из гипсокартона | Ù²/m² | 12,5 | 4,04 | 50,51 |
| 56 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 6834,24 |
| Ներքին սառը ջրամատակարարում/ Внутреннoe холоднoe водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=50*4,4մմ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=50*4,4mm | գմ/ п.м. | 5 | 5,13 | 25,67 |
| 2 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=40x3,7mm | գմ/ п.м. | 32 | 4,49 | 143,57 |
| 3 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=32*3mm | գմ/ п.м. | 9 | 3,51 | 31,55 |
| 4 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=25*2,3mm | գմ/ п.м. | 40 | 3,75 | 150,04 |
| 5 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9mm | գմ/ п.м. | 63 | 3,63 | 228,59 |
| 6 | Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15mm | հատ/шт. | 29 | 0,06 | 1,84 |
| 7 | Անկյունակ d=20մմ/ Отвод d=20mm | հատ/шт. | 14 | 0,10 | 1,34 |
| 8 | Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25mm | հատ/шт. | 3 | 0,10 | 0,29 |
| 9 | Անկյունակ d=32մմ/ Отвод d=32mm | հատ/шт. | 4 | 0,10 | 0,38 |
| 10 | Անկյունակ d=40մմ/ Отвод d=40mm | հատ/шт. | 3 | 0,06 | 0,19 |
| 11 | Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15մմ/ | հատ/шт. | 6 | 0,10 | 0,58 |
| 12 | Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ/ Тройник d=20*15*20մմ | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 13 | Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ/ Тройник d=20*20*20մմ/ | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 14 | Եռաբաշխիկ d=25*15*25մմ/ Тройник d=25*15*25մմ/ | հատ/шт. | 2 | 0,12 | 0,25 |
| 15 | Եռաբաշխիկ d=25*25*20մմ/ Тройник d=25*25*20մմ/ | հատ/шт. | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 16 | Անցում 25*20մմ/ Переход 25*20մմ/ | հատ/шт. | 2 | 0,11 | 0,21 |
| 17 | Անցում 25*15մ/ Переход 25*15մ/ | հատ/шт. | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 18 | Անցում 20*15մ/ Переход 20*15մ/ | հատ/шт. | 8 | 0,11 | 0,85 |
| 19 | Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում/ Смеситель для умывальника | հատ/шт. | 15 | 9,05 | 135,69 |
| 20 | Խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում/Смеситель для мойки | հատ/шт. | 5 | 9,05 | 45,23 |
| 21 | Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում/ Кран-смеситель | հատ/шт. | 5 | 16,02 | 80,10 |
| 22 | Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/Гибкий шланг D=15мм | հատ/шт. | 32 | 1,18 | 37,80 |
| 23 | Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 17 | 5,63 | 95,65 |
| 24 | Փական գնդային dy=20մմ/ Вентильdy=20мм | հատ/шт. | 7 | 6,37 | 44,56 |
| 25 | Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм | հատ/шт. | 1 | 7,96 | 7,96 |
| 26 | Փական գնդային dy=32մմ/ Вентиль dy=32мм | հատ/шт. | 2 | 8,05 | 16,09 |
| 27 | Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 21 | 5,63 | 118,16 |
| 28 | Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод | գմ/ п.м. | 149 | 0,35 | 51,92 |
| 29 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 1219,16 |
| 30 | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Строительные работы |  |  |  |  |
| 31 | ²ÝóùáõÙ åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ö159*4ÙÙ, L=0,7Ù ï»Õ³¹ñáõÙ 1 Ñ³ï/ футляр ö159*4мм, L=0,7м | գմ/ п.м. | 0,70 | 15,83 | 11,08 |
| 32 | åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí/ Окраска футляра антикоррозйной краской | Ù²/m² | 0,44 | 4,43 | 1,95 |
| 33 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией | գմ/ п.м. | 110 | 0,44 | 48,73 |
| 34 | Êó³÷³ÏáõÙ å³ïÛ³ÝÇ ¨ ËáÕáí³ÏÇ ÙÇç¨ ³é³Ó·³Ï³Ý ÝÛáõÃáí/Закрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом | Ù³/m³ | 0,017 | 22,15 | 0,38 |
| 35 | Êó³÷³ÏáõÙ B12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí/Заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,07 | 154,37 | 10,81 |
| Ü»ñùÇÝ ï³ù çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ/ Внутренная теплая водоснабжения |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, ,փորձարկումով/Переходы трубопровод из полипропиленовых труб d=32*3мм | գմ/ п.м. | 9 | 4,22 | 38,00 |
| 2 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով/Переходы трубопровод из полипропиленовых труб d=25*2,3мм | գմ/ п.м. | 30 | 4,23 | 126,75 |
| 3 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9mm | գմ/ п.м. | 103 | 3,86 | 397,30 |
| 4 | Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15mm | հատ/шт. | 38 | 0,06 | 2,41 |
| 5 | Անկյունակ d=20մմ/ Отвод d=20mm | հատ/шт. | 14 | 0,10 | 1,34 |
| 6 | Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25mm | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 7 | Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15mm | հատ/шт. | 6 | 0,10 | 0,58 |
| 8 | Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ/ Тройник d=20*20*20mm | հատ/шт. | 2 | 0,10 | 0,19 |
| 9 | Անցում 20*15մ/ Переход 20*15m | հատ/шт. | 8 | 0,11 | 0,85 |
| 10 | Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/ Гибкий шланг D=15мм | հատ/шт. | 20 | 1,18 | 23,63 |
| 11 | Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 1 | 5,63 | 5,63 |
| 12 | Փական գնդային dy=20մմ/ Вентиль dy=20мм | հատ/шт. | 3 | 6,37 | 19,10 |
| 13 | Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм | հատ/шт. | 1 | 7,96 | 7,96 |
| 14 | Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 21 | 5,63 | 118,16 |
| 15 | Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод | գմ/ п.м. | 142 | 0,35 | 49,48 |
| 16 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 791,59 |
| 17 | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/ Строительные работы |  |  |  |  |
| 18 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией | գմ/ п.м. | 110 | 0,44 | 48,73 |
| 19 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 48,73 |
| Ü»ñùÇÝ ë³éÁ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ /ÝÏáõÕ/³å³ëï³ñ³Ý/Внутреннoe холоднoe водоснабжение/Убежище |  |  |  |  |  |
| 1 | Պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում d=50մմ/ Установка стального газопровода d=50мм | գմ/ п.м. | 4 | 2,85 | 11,38 |
| 2 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=25*2,3mm | գմ/ п.м. | 10 | 3,75 | 37,51 |
| 3 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9mm | գմ/ п.м. | 14 | 3,63 | 50,80 |
| 4 | Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15mm | հատ/шт. | 10 | 0,06 | 0,63 |
| 5 | Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25mm | հատ/шт. | 3 | 0,10 | 0,29 |
| 6 | Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15мм | հատ/шт. | 4 | 0,10 | 0,39 |
| 7 | Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ/ Тройник d=20*15*20մմ | հատ/шт. | 3 | 0,10 | 0,29 |
| 8 | Եռաբաշխիկ d=20*25*15մմ/ Тройник d=20*25*15մմ | հատ/шт. | 1 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Պողպատե անցում 50*25մմ/Сталной переход 50*25մմ | հատ/шт. | 1 | 2,85 | 2,85 |
| 10 | Անցում 20*15մ/ Переход 20*15м | հատ/шт. | 3 | 0,11 | 0,32 |
| 11 | Լվացարանների ծորակ/Кран для умывальника | հատ/шт. | 5 | 7,41 | 37,03 |
| 12 | Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/ Гибкий шланг D=15мм | հատ/шт. | 10 | 1,18 | 11,81 |
| 13 | Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 5 | 5,63 | 28,13 |
| 14 | Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм | հատ/шт. | 2 | 7,96 | 15,93 |
| 15 | Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм | հատ/шт. | 5 | 5,63 | 28,13 |
| 16 | Հետադարձ փական dy=25մմ/ Обратный клапан dy=25мм | հատ/шт. | 1 | 7,37 | 7,37 |
| 17 | äáÙå³ÛÇÝ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /Õ»Ï³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí, ×ÝßÙ³Ý é»É»Ûáí ¨ ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ ÑÇ¹ñáµ³ùáí,Q=2Ù3/Å H=15Ù/ Насосная Q=2м3/ч H=15м | Ï-ï/к-т | 1 | 23,56 | 23,56 |
| 18 | äáÙåÇ ³ñÅ»ùÁ/ Стоимость насоса | Ï-ï/к-т | 1 | 258,26 | 258,26 |
| 19 | Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод | գմ/ п.м. | 28 | 0,35 | 9,76 |
| 20 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 524,57 |
| 21 | Ջրի բաք չժանգոտվող պողպատից 2*1,7*1,9մ 4մմ հաստ, Ý»ñùÇÝ ÏáßïáõÃÛ³Ý ÏáÕ»ñáí/ Бак для воды из нержавеющей стали | հատ/шт. | 1 | 523,75 | 523,75 |
| 22 | Բաքի ջերմամեկոõսացում հանքաբամբակով/Теплоизоляция бака для воды стекловатой | Ù³/m³ | 1,05 | 37,97 | 39,87 |
| 23 | Լողանային փական/ Поплавковий клапан | հատ/шт. | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 24 | Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией | գմ/ п.м. | 28 | 0,44 | 12,40 |
| 25 | Տաշտապողպատ 16 տեղադրումը ներառված է գնի մեջ | գմ/ п.м. | 4 | 11,96 | 47,84 |
| 26 | Îñ³ÏÙ³ñÇã ÷ñ÷ñ³ÛÇÝ/ Օгнетушитель | հատ/шт. | 2 | 18,87 | 37,74 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 666,04 |
| Արևային տաք ջրամատակարարում/ Солнечное теплое водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | ²ñ¨³ÛÇÝ í³ÏáõÙ³ÛÇÝ ÏáÉ»ÏïáñÝ»ñ 30 ËáÕáí³Ïáí 2,4Ù²/ Солнечные-вакуумные коллектори 30 труб | հատ/шт. | 3 | 75,46 | 226,38 |
| 2 | Ì³í³É³ÛÇÝ ç»ñÙ³÷áË³Ý³ÏÇã ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ç»éáõóÇãáí, V=300É/ Теплообменник с электрическим обогревательом V=300л | հատ/шт. | 1 | 434,36 | 434,36 |
| 3 | ÀÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý ³ÝáÃ V=30É/ Расширительный бак V=30л | հատ/шт. | 1 | 16,32 | 16,32 |
| 4 | ¸ñ»Ý³Å³ÛÇÝ µ³ù /ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó, Ï³Ù åÕÝÓÇó/ V=20É/ Дренажный бак V=20л | հատ/шт. | 1 | 22,85 | 22,85 |
| 5 | ²íïáÙ³ï Ë³éÝÇã dy20/Автоматическый смеситель | հատ/шт. | 1 | 77,51 | 77,51 |
| 6 | ²å³ÑáíÇã ÷³Ï³Ý P=6µ³ñ/ Предохранительный клапан P=6 бар | հատ/шт. | 1 | 27,86 | 27,86 |
| 7 | ²å³ÑáíÇã ÷³Ï³Ý P=3µ³ñ/Предохранительный клапан P=3 бар | հատ/шт. | 1 | 13,93 | 13,93 |
| 8 | ²ñ¨³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñÇã (контроллер)/ Солнечный контроллер | հատ/шт. | 1 | 2,04 | 2,04 |
| 9 | Þñç³Ý³éáõ µ³ù V=20É/ Бак V=20л | հատ/шт. | 1 | 21,15 | 21,15 |
| 10 | Þñç³Ý³éáõ åáÙå G=3000É/Å³Ù, H=4Ù, N=0.16-0.3Ïìï/ Насос G=3000л/ч, H=4м, N=0.16-0.3квт | հատ/шт. | 1 | 48,36 | 48,36 |
| 11 | Þñç³Ý³éáõ åáÙå G=2000É/Å³Ù, H=2.0Ù/Насос G=2000л/ч, H=2.0м | հատ/шт. | 1 | 45,86 | 45,86 |
| 12 | ²íïáÙ³ï û¹³Ñ³Ý Ï³÷áõÛñ dy15ÙÙ/ Автоматический клапан для сброса воздуха dy15мм | հատ/шт. | 1 | 3,66 | 3,66 |
| 13 | PPR ÷³Ï³Ý dy20ÙÙ/ PPR клапан dy20мм | հատ/шт. | 6 | 6,26 | 37,58 |
| 14 | PPR Ñ»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý dy20ÙÙ/ PPR Обратный клапан dy20мм | հատ/шт. | 1 | 5,91 | 5,91 |
| 15 | PPR ¹³ï³ñÏÙ³Ý ÷³Ï³Ý dy15ÙÙ/ Клапан шаровой | հատ/шт. | 3 | 7,35 | 22,05 |
| 16 | äÕÝÓ» ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ø22ÙÙ, Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ/ Медные трубы Ø22мм, включая фасонные части | գմ/ п.м. | 12,0 | 5,21 | 62,57 |
| 17 | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ç»ñÙ³¹ÇÙ³óÏáõÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ d=25x3.5ÙÙ, Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ/ Полипропиленовые термостойкие трубы d=25x3.5мм | գմ/ п.м. | 30,0 | 3,95 | 118,42 |
| 18 | UPS 0,8-1,0 Ïìï/ UPS 0,8-1,0 квт | հատ/шт. | 1 | 116,73 | 116,73 |
| 19 | è»ïÇÝ» ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã d=32ÙÙ åÕÝÓ» ¨ åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ / Резиновый теплоизолятор для теплоизоляции медных и полипропиленовых труб | գմ/ п.м. | 42,0 | 0,39 | 16,24 |
| 20 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ¨ ÷áñÓ³ñÏáõÙ/ Мойка системы и тестирование | գմ/ п.м. | 42,0 | 0,31 | 13,21 |
| 21 | Ð³Ï³ë³é»óáõóÇã Ñ»ÕáõÏ (³ÝïÇýñÇ½)/ Антифриз | É/л | 42,0 | 0,58 | 24,52 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 1357,50 |
| Ü»ñùÇÝ çñÑáë /³å³ëï³ñ³Ý/ Внутренный водосток /убежище/ |  |  |  |  |  |
| 1 | äáÕå³ï» å³ïÛ³Ý D=150*4մմ/ Стальной кожух D=150*4 мм | գմ/ п.м. | 0,7 | 16,71 | 11,70 |
| 2 | Êó³÷³ÏáõÙ å³ïÛ³ÝÇ ¨ Ëáóáí³ÏÇ ÙÇç¨ ³é³ÝÓ·³Ï³Ý ÝÛáõÃáí/Закрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом | Ù³/m³ | 0,012 | 22,15 | 0,27 |
| 3 | ä³ïÛ³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí 2 ³Ý·³Ù/Окраска футляра антикоррозйной краской 2 слоя | Ù²/m² | 0,26 | 4,58 | 1,19 |
| 4 | ²Ýóù»ñÇ Êó³÷³ÏáõÙ B12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí/заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,04 | 154,37 | 6,17 |
| 5 | äáլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ÷áñÓ³ãÏáõÙáí/Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 17 | 1,62 | 27,53 |
| 6 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ÷áñÓ³ãÏáõÙáí/Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 20 | 1,73 | 34,64 |
| 7 | êáõ½³åáÙå CC-7 Q=1,23-2,7lÉ/íñÏ H-4,3Ù N=2.6-3.7Ïìï n= 3356åï/ñáå»/ Насос CC-7 Q=1,23-2,7lл/сек H-4,3м N=2.6-3.7квт n= 3356 об./мин. | հատ/шт. | 1 | 207,37 | 207,37 |
| 8 | Ð»ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý d=50ÙÙ | հատ/шт. | 1 | 11,86 | 11,86 |
| 9 | êáÕÝ³Ï d=50ÙÙ/ Задвижка | հատ/шт. | 1 | 19,24 | 19,24 |
| 10 | Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ/ Никелированный трап D=50мм | հատ/шт. | 3 | 6,02 | 18,05 |
| 11 | Â»ù »é³µ³ßËիչ D=50*50*50մմ/ Косой тройник D=50*50*50 мм | հատ/шт. | 1 | 0,33 | 0,33 |
| 12 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï D=50մմ 90/ Отвод D=50mm 90 | հատ/шт. | 3 | 0,43 | 1,29 |
| 13 | ²ÝÏÛáõÝ³Ï D=50մմ 45/ Отвод D=50mm45 | հատ/шт. | 4 | 0,17 | 0,69 |
| 14 | Ê³ÙáõÃÝ»ñ ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý³ñ/Хомуты для крепления труб | Ï·/ кг | 1 | 0,71 | 0,71 |
| 15 | ÆÝùÝ³å³ñáõñíáÕ åïáõï³ÏÝ»ñ/Саморез | հատ/шт. | 10 | 0,22 | 2,22 |
| 16 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ÛÝ»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí 2 ³Ý·³Ù/ Окраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù²/m² | 0,5 | 4,43 | 2,22 |
| 17 | Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы | գմ/ п.м. | 37,0 | 0,37 | 13,66 |
|  | ÀÝ·³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 359,14 |
| Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ÏáÛáõÕáõ Ý»ñùÇÝ ó³Ýó/ Внутренная сеть канализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=275*4մմ, L=0.7մ/ кожух из стальной трубы Dy=275*4мм, L=0.7м | գմ/ п.м. | 0,7 | 25,81 | 18,07 |
| 2 | Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ/Окраска футляра 2 слоя | Ù²/m² | 0,44 | 1,08 | 0,47 |
| 3 | Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով/Закрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом | Ù³/m³ | 0,02 | 22,15 | 0,44 |
| 4 | Խցափակում B12.5 դասի բետոնով/ Заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,07 | 159,41 | 11,16 |
| 5 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով/ Подон с сифоном | Ï-ï/к-т | 2 | 23,34 | 46,68 |
| 6 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)/ Подон с сифоном детский | Ï-ï/к-т | 13 | 33,63 | 437,24 |
| 7 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով/Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком | Ï-ï/к-т | 1 | 57,85 | 57,85 |
| 8 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/ Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком, детский | Ï-ï/к-т | 11 | 42,76 | 470,32 |
| 9 | Երկտեղ պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և չժանգոտվող պողպատից/Мойка из нержавеющей стали с сифоном | Ï-ï/к-т | 5 | 40,29 | 201,47 |
| 10 | Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը | Ï-ï/к-т | 2 | 47,61 | 95,21 |
| 11 | Նույնը մանկական / Тот же детский | Ï-ï/к-т | 3 | 32,84 | 98,52 |
| 12 | Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ/ Никелированный трап D=50мм | հատ/шт. | 8 | 6,02 | 48,14 |
| 13 | Լվացքի մեքենա / Стиральная машина | հատ/шт. | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 14 | Ստուգիչ D=110մմ/ Ревизия, d=110мм | հատ/шт. | 6 | 1,43 | 8,58 |
| 15 | Ստուգիչ D=50մմ/ Ревизия, d=110мм | հատ/шт. | 2 | 1,11 | 2,22 |
| 16 | Եռաբաշխիկ 110*110/ Тройник 110*110 | հատ/шт. | 4 | 0,77 | 3,08 |
| 17 | Եռաբաշխիկ թեք 110*110/ Косой тройник 110*110 | հատ/шт. | 12 | 0,77 | 9,23 |
| 18 | Եռաբաշխիկ 110*50 ուղիղ/ Тройник 110*50 прям. | հատ/шт. | 5 | 0,66 | 3,32 |
| 19 | Եռաբաշխիկ թեք 110*50/ Косой тройник 110*50 | հատ/шт. | 6 | 0,66 | 3,99 |
| 20 | Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ/ Тройник 50*50 прям. | հատ/шт. | 14 | 0,29 | 4,09 |
| 21 | Եռաբաշխիկ 50*50 թեք/ Косой тройник 50*50 | հատ/шт. | 3 | 0,29 | 0,88 |
| 22 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Փ110мм | գմ/ п.м. | 45 | 2,45 | 110,44 |
| 23 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 21 | 1,78 | 37,39 |
| 24 | Պլաստմասե դռնակ ստուգիչների համար 300*300մմ/Пластмасовые дверца для ревизии 300x300мм | հատ/шт. | 8 | 5,98 | 47,84 |
| 25 | Անցում D=100*50մմ/ Переход, d=100x50мм | հատ/шт. | 4 | 0,31 | 1,23 |
| 26 | Անկյունակ D=110մմ 90/ Отвод, d=110мм, α=90/ | հատ/шт. | 5 | 0,43 | 2,16 |
| 27 | Անկյունակ D=50մմ 90/ Отвод, d=50мм, α=90/ | հատ/шт. | 13 | 0,17 | 2,25 |
| 28 | Անցում D=100մմ 45/Переход, d=100мм | հատ/шт. | 3 | 0,43 | 1,29 |
| 29 | Անկյունակ D=50մմ 45/ Отвод, d=50мм, α=45 | հատ/шт. | 23 | 0,17 | 3,97 |
| 30 | Խամուտներ խողովակների ամրացման համար/ Хомуты для крепления труб | կգ/ кг | 5 | 0,71 | 3,56 |
| 31 | Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm/ Саморез d-6мм | հատ/шт. | 20 | 0,22 | 4,43 |
| 32 | Մետաղական տարրերի Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí/ Окраска металлических эллементов антикороз. | Ù²/m² | 2 | 1,08 | 2,15 |
| 33 | Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы | գմ/ п.м. | 66,0 | 0,13 | 8,58 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 2246,27 |
| Î»Ýó³Õ³ÛÇÝ ÏáÛáõÕáõ Ý»ñùÇÝ ó³Ýó /³å³ëï³ñ³ÝÝ/ Внутренная сеть канализации /Убежище/ |  |  |  |  |  |
| 1 | ²ÝóùáõÙ åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ö159*4ÙÙ, L=0,7Ù ï»Õ³¹ñáõÙ 1 Ñ³ï/ Установка стального футляра в отверстие ∅159x4., L=0,7м | գմ/ п.м. | 0,70 | 15,83 | 11,08 |
| 2 | Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ/Окраска футляра антикоррозйной краской 2 слоя | Ù²/m² | 0,26 | 4,43 | 1,15 |
| 3 | Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով/Заделка отверстия футляра и труб гибким материалом | Ù³/m³ | 0,012 | 22,15 | 0,27 |
| 4 | Խցափակում B12.5 դասի բետոնով/Заделка отверстия бетоном B12.5 | Ù³/m³ | 0,04 | 341,79 | 13,67 |
| 5 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով/ Подон с сифоном | Ï-ï/к-т | 2 | 23,34 | 46,68 |
| 6 | Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)/ Подон с сифоном детский | Ï-ï/к-т | 3 | 33,63 | 100,90 |
| 7 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով/Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком | Ï-ï/к-т | 2 | 57,85 | 115,71 |
| 8 | Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/ Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком, детский | Ï-ï/к-т | 3 | 42,76 | 128,27 |
| 9 | î³Ï³éÇÏ åáÙå Sololilt 2CWC3 Q-1,6լ/վրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպպե/ Насос бочка Sololilt 2CWC3 Q-1,6л/сек, H-5м N-0,7квт n2800об./мин. | Ï-ï/к-т | 1 | 547,98 | 547,98 |
| 10 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Փ110мм | գմ/ п.м. | 22 | 2,45 | 54,00 |
| 11 | Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Փ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Փ50мм | գմ/ п.м. | 5 | 1,78 | 8,90 |
| 12 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Փ50/63*5,8մմ/ Трубы Полиэтиленовие. Փ50/63*5,8мм | գմ/ п.м. | 17 | 2,90 | 49,35 |
| 13 | Պլաստմասե ստուգատեղ D=110մմ/ Пластмассовая Ревизия, d=110мм | հատ/шт. | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Պլաստմասե մաքրիչ D=110մմ/ Пластмассовая прочистка, d=110мм | հատ/шт. | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Անկյունակ D=110մմ 90/Отвод, d=110մմ/мм, α=90 | հատ/шт. | 1 | 0,43 | 0,43 |
| 16 | Անկյունակ D=50մմ 90/ Отвод, d=50мм, α=90 | հատ/шт. | 2 | 0,17 | 0,35 |
| 17 | Անցում D=100մմ 45/Переход, d=100мм α=45 | հատ/шт. | 3 | 0,43 | 1,29 |
| 18 | Անկյունակ D=50մմ 45/ Отвод, d=50мм, α=45 | հատ/шт. | 4 | 0,17 | 0,69 |
| 19 | Եռաբաշխիկ 110*110/ Тройник 110*110 | հատ/шт. | 1 | 0,77 | 0,77 |
| 20 | Եռաբաշխիկ թեք 110*110/ Косой тройник 110*110 | հատ/шт. | 7 | 0,77 | 5,39 |
| 21 | Եռաբաշխիկ 110*50Ã»ù/ Косой тройник 110*50 | հատ/шт. | 1 | 0,66 | 0,66 |
| 22 | Եռաբաշխիկ 50*50 Ã»ù/ Косой тройник 50*50 | հատ/шт. | 3 | 0,29 | 0,88 |
| 23 | Խամուտներ խողովակների ամրացման համար/Хомуты для крепления труб | կգ/ кг | 2 | 0,71 | 1,42 |
| 24 | Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm/Саморез d-6мм | հատ/шт. | 20 | 0,22 | 4,43 |
| 25 | Մետաղական տարրերի Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí/Покраска металлических эллементов | Ù²/m² | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 26 | Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/Вешелка для туалетной бумаги /металлическая, никелированная/ | հատ/шт. | 5 | 4 | 22 |
| 27 | Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы | գմ/ п.м. | 44,0 | 0,37 | 16,25 |
| 28 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ/ Всего |  |  |  | 1139,10 |
| Ü»ñùÇÝ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ / внутренняя подача газа |  |  |  |  |  |
| 1 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=15ÙÙ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ / стальная газовая труба, включая фасонные части | գմ/ п.м. | 3 | 1,41 | 4,22 |
| 2 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ d=32ÙÙ / стальная газовая труба, включая фасонные части | գմ/ п.м. | 1,5 | 1,41 | 2,11 |
| 3 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×Ï³ËáÕáí³Ï å³ïÛ³Ý d=15ÙÙ È-0,6Ù / металлический трубчатый корпус | հատ/шт. | 2 | 1,18 | 2,36 |
| 4 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó å³ïÛ³Ý d=57*3ÙÙ È-0,4Ù 1Ñ³ï / корпус из металлической трубы | գմ/ п.м. | 0,4 | 3,51 | 1,40 |
| 5 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó å³ïÛ³Ý d=108*4 ÙÙ È-0,4Ù 2Ñ³ï / корпус из металлической трубы | գմ/ п.м. | 0,8 | 10,07 | 8,05 |
| 6 | ¶³½Ç Ëó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³Ý d=15ÙÙ / газовый пробковый клапан | հատ/шт. | 2 | 8,17 | 16,34 |
| 7 | Êó³÷³ÏÇã d=38*2,5ÙÙ / пробка | հատ/шт. | 1 | 0,52 | 0,52 |
| 8 | ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³Ñå³ÝÇã ÷³Ï³Ý ¿É»Ïïñ³Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ï³÷áõÛñ d=32ÙÙ /предохранительный клапан системы сигнализации, электромагнитный клапан | հատ/шт. | 1 | 32,64 | 32,64 |
| 9 | ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ë³ñù / сигнальное устройство | հատ/шт. | 1 | 52,62 | 52,62 |
| 10 | ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù / трубы красить дважды | Ù²/m² | 0,5 | 1,39 | 0,70 |
| 11 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÷ã³Ù³ùñáõÙ / продувка газопроводов | գմ/ п.м. | 4,5 | 0,69 | 3,12 |
| 12 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ åÝ¨Ù³ïÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙ / пневматические испытания газопроводов | գմ/ п.м. | 4,5 | 0,69 | 3,12 |
| 13 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 127,21 |
| ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë / электрическая часть |  |  |  |  |  |
| 1 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 2 | öáË³ñÏÇã »é³µ¨»é 160²/³å³ÑáíáÕ ³Ýç³ïáõÙÁ µ»éÇ ï³Ï/ / Трехполюсный перекидной рубильник обеспечивающее переключение под нагрузкой 160А | հատ/шт. | 1 | 185,07 | 185,07 |
| 3 | öáË³ñÏÇã »é³µ¨»é 100²/³å³ÑáíáÕ ³Ýç³ïáõÙÁ µ»éÇ ï³Ï/Трехполюсный перекидной рубильник обеспечивающее переключение под нагрузкой 100А | հատ/шт. | 1 | 102,91 | 102,91 |
| 4 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 715*655*215 / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 2 | 24,13 | 48,25 |
| 5 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 300*450*128 18 ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 3 | 31,86 | 95,57 |
| 6 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 450*450*128 36ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 2 | 56,80 | 113,60 |
| 7 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 225*210*97ÙÙ 8ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 1 | 14,76 | 14,76 |
| 8 | ä³Ñ³ñ³Ý ¹éÝ³Ïáí í³Ñ³ÝÇ ÏáÙåլ»Ïï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 6 ï»ÕÇ Ñ³Ù³ñ / Распределительный щит с дверью | հատ/шт. | 3 | 12,18 | 36,54 |
| 9 | ²ñÏÕ իç»óÝáÕ ïñ³ÝëýրÙ³ïáñáí 025/36 / Ящик с понижающим трансформатором | հատ/шт. | 1 | 13,81 | 13,81 |
| 10 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 160² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 22,44 | 22,44 |
| 11 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 100² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 18,16 | 18,16 |
| 12 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 80² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 12,66 | 12,66 |
| 13 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 63² »é³µ¨»é /выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 10,58 | 10,58 |
| 14 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 40² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 7,77 | 15,54 |
| 15 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 32² »é³µ¨»é / выключатель-разъединитель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 6,79 | 13,59 |
| 16 | ²Ýç³ïÇã µ³Å³ÝÇչ 32² ÙÇ³µ¨»é / выключатель-разъединитель однополярный | հատ/шт. | 3 | 5,62 | 16,86 |
| 17 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 100² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 4,11 | 4,11 |
| 18 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 63² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 8,73 | 17,46 |
| 19 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 50² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 7,64 | 7,64 |
| 20 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 40² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 3 | 7,64 | 22,91 |
| 21 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 7,64 | 15,28 |
| 22 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 5 | 3,74 | 18,71 |
| 23 | ¸Çý»ñ»նóÛ³É Ñáë³ÝùÇ »րկµ¨»é 25² / двухполюсный выключатель дифференциального тока | հատ/шт. | 2 | 6,10 | 12,21 |
| 24 | ä³ßïå³ÝÇã ³Ýç³ïÙ³Ý ë³ñù 32² УЗО / устройство защитного отключения | հատ/шт. | 3 | 9,53 | 28,60 |
| 25 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 63² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 8,73 | 17,46 |
| 26 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 50² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 7,64 | 7,64 |
| 27 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 25² »é³µ¨»é / автоматический выключатель трехполюсный | հատ/шт. | 2 | 7,64 | 15,28 |
| 28 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã10² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 9 | 4,11 | 37,00 |
| 29 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã16² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 15 | 4,11 | 61,67 |
| 30 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã25² ÙÇ³µ¨»é /автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 15 | 4,11 | 61,67 |
| 31 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32² ÙÇ³µ¨»é /автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 1 | 4,11 | 4,11 |
| 32 | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 40² ÙÇ³µ¨»é / автоматический выключатель однаполюсный | հատ/шт. | 1 | 4,11 | 4,11 |
| 33 | ÎáÝï³Ïïáñ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ »ñÏµ»»é 9²/6² / контактор модульный двухполюсный | հատ/шт. | 3 | 6,78 | 20,35 |
| 34 | ÎáÝï³Ïïáñ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ »é³µ»»é 9²/9² / контактор модульный трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 8,20 | 8,20 |
| 35 | ÎáÝï³Ïïáñ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ »é³µ»»é 65²/50² / контактор модульный трехполюсный | հատ/шт. | 1 | 59,99 | 59,99 |
| 36 | Ô»Ï³í³ñÙ³Ý Ïá×áÏ / кнопка управления | հատ/шт. | 5 | 3,69 | 18,46 |
| 37 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ 1*36íï / Светильник с светодиодными лампами | հատ/шт. | 46 | 14,18 | 652,28 |
| 38 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ ³é³ëï³ÕÇ Éáõë³ïáõÝ»ñ 1*18íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 9 | 9,75 | 87,75 |
| 39 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ 1*10íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами для санузель | հատ/шт. | 17 | 7,53 | 128,09 |
| 40 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ¿í³Ïáõ³óÇáÝ 1*15íï / Светильник светодиодный эвакуационого освещения с аккумулятором | հատ/шт. | 22 | 8,27 | 182,01 |
| 41 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ å³ïÇ 1*14íï / Светильник настенный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 10 | 8,27 | 82,73 |
| 42 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ³é³ëï³ÕÇ 1*12íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 28 | 7,68 | 215,11 |
| 43 | Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñ ³é³ëï³ÕÇ 1*11íï / Светильник потолочный с светодиодными лампами | հատ/шт. | 28 | 7,53 | 210,98 |
| 44 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí 10² / розетка штепсельная однаместная с 2-им заземляющим контактом | հատ/шт. | 27 | 2,44 | 65,84 |
| 45 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí »ñÏï»Õ³ÝÇ 10² / розетка штепсельная двухполюсный с 2-им заземляющим контактом | հատ/шт. | 10 | 2,71 | 27,10 |
| 46 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí ¿É. ë³ÉÇÏ / розетка штепсельная двухполюсный с заземляющим контактом | հատ/шт. | 1 | 2,44 | 2,44 |
| 47 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí Ï³÷³ñÇãáí / розетка штепсельная с 2-им заземляющим контактом с крышкой | հատ/шт. | 5 | 2,44 | 12,19 |
| 48 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí »ñ»ù ï»Õ³ÝÇ 10² / розетка штепсельная двухполюсный с 3-им заземляющим контактом | հատ/шт. | 1 | 3,01 | 3,01 |
| 49 | Ø»Ï ëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñ / выклачатель одноклавишный | հատ/шт. | 55 | 1,79 | 98,58 |
| 50 | ºñÏëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇãÝ»ñ / выклачатель двухклавишный | հատ/шт. | 7 | 2,16 | 15,13 |
| 51 | îáõ÷ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ý / коробка распаечная | հատ/шт. | 40 | 0,22 | 8,86 |
| 52 | îáõ÷ ³Ýç³ïõãÝ»ñÇ ¨ í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ / коробка установочная для штепсельних позет и выключателей | հատ/шт. | 116 | 0,04 | 5,14 |
| 53 | ÏÂ31x1,5 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 2100,0 | 0,19 | 405,24 |
| 54 | ÏÂ31x2.5 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 750,0 | 0,24 | 180,88 |
| 55 | ÏÂ31x4 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 400,0 | 0,32 | 129,00 |
| 56 | ÏÂ31x25 ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ / провод с медной жилой | գմ/ п.м. | 20,0 | 2,00 | 39,95 |
| 57 | ВВГ 3*2,5ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 70,0 | 0,83 | 58,05 |
| 58 | ВВГ 3*4ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 108,0 | 1,18 | 127,14 |
| 59 | ВВГ 3*70ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 3,00 | 16,74 | 50,21 |
| 60 | ВВГ 5*4ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 35,00 | 1,92 | 67,09 |
| 61 | ВВГ 5*6ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 82,00 | 2,26 | 185,59 |
| 62 | ВВГ 5*16ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 35,00 | 6,78 | 237,26 |
| 63 | ВВГ 5*25ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 15,00 | 11,32 | 169,83 |
| 64 | ВВГ 1*35ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 85,00 | 4,02 | 341,92 |
| 65 | ВВГ 4*16ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 45,00 | 5,46 | 245,74 |
| 66 | ВВГ 4*4ÙÙ2 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / кабель с медными жилами | գմ/ п.м. | 3,00 | 1,57 | 4,71 |
| 67 | ØÇçå³ï³ÛÇÝ ³Ýóù»ñáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ïáßï ËáÕáí³Ï d-32ÙÙ / труба для прохода проводв между стенами из самазатухающего | գմ/ п.м. | 3,00 | 1,20 | 3,60 |
| 68 | ¸Ç½»É³ÛÇÝ ·»Ý»ñ³ïáñ 35Ïìï 44 Ïí³ 1600*850*1850 / дизель генератор | Ñ³ï | 1,00 | 920,00 | 920,00 |
| 69 | òÇÝÏ³å³ï ß»ñï³åáÕå³ï 40*5ÙÙ / сталь полосовая оцинкованная | գմ/ п.м. | 12 | 1,81 | 21,69 |
| 70 | àõÕÕ³Ñ³Û³ó ÑáÕ³ÝóÇã ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ åáÕå³ïÇó 50x50x5 È=2,5Ù - 10 Ñ³ï / сталь угловая оцинкованная | 10 Ñ³ï | 0,4 | 22,76 | 9,11 |
| 71 | Þ»ñï³íáñ åáÕå³ï 4*25ÙÙ ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ / сталь полосовая оцинкованная | գմ/ п.м. | 30,0 | 1,39 | 41,77 |
| 72 | ÖÏ³ËáÕáí³Ï äìê 20 / труба гибкая горфированная | գմ/ п.м. | 1083,0 | 0,30 | 319,85 |
| 73 | ÊáÕáí³Ï äìê 100 / труба | գմ/ п.м. | 2,0 | 2,22 | 4,43 |
| 74 | îáõ÷³ËáÕáí³Ï150*50 / короб | գմ/ п.м. | 10,0 | 1,08 | 10,75 |
| 75 | Ø³;áõË³ï³ñ ³ëïÇ×³Ý³Ó¨ 250*50ÙÙ / лоток лестничного типа | գմ/ п.м. | 40,0 | 5,38 | 215,01 |
| 76 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Çñ»ñ ³Ùñ³Ï³åÙ³Ý Ñ³Ù³ñ / металические изделия | Ï·/ кг | 15,0 | 0,71 | 10,68 |
| 77 | ¶ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí / обработка грунта вручную | Ù³/m³ | 4 | 3,05 | 12,20 |
| 78 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí/ обратная засыпка грунта вручную | Ù³/m³ | 4,0 | 1,28 | 5,10 |
| 79 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 6777,25 |
| Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ÝßáõÙÝ»ñÇ å³Ý»É 3 ûÕ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ FP-2000/Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù/ / огнеупорная панель на два кольца или эквивалент | É-½Ù / к-т | 1 | 25,98 | 25,98 |
| 2 | Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ïíÇã, ÍËÇ DP-2061 /Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù/ / пожарный датчик или эквивалент | հատ/шт. | 40 | 4,15 | 165,92 |
| 3 | Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ïíÇã, Ó»éÝ³í³ñáõÙáí DM-2000 /Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù/ пожарный датчик /или эквивалент | հատ/шт. | 11 | 5,21 | 57,36 |
| 4 | Ð»ñÙ»ïÇÏ Ïáõï³ÏÇã³ÛÇÝ Ù³ñïÏáó 24B, 6.5A / герметичная аккумуляторная батарея | հատ/шт. | 2 | 50,95 | 101,90 |
| 5 | ШВВП 2x0.75 Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ / прокладка медного провода | գմ/ п.м. | 310 | 0,32 | 98,23 |
| 6 | 911-Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åÇ ÙÇçáó /Tandem-2M-ին /Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ/ Способ связаться с 911 или эквивалент | հատ/шт. | 1 | 73,60 | 73,60 |
| 7 | Þã³Ï / рог | հատ/шт. | 2 | 10,77 | 21,55 |
| 8 | öáß»³ÝÙ³Ý Ùá¹áõÉ Ññ¹»ÑÇ Ù³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ ·ÝÇ Ù»ç/ МПП-7 МИГ/ | Ñ³ï | 2 | 44,52 | 89,04 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 633,58 |
|  | Ջրամբար / бассейн |  |  |  |  |
| 1 | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí ÏáÕÉÇó / Обработка грунтов III категории екскават. | Ù³/m³ | 96,0 | 0,52 | 50,30 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÙß³ÏáõÙ Ó»éùáí / Обработка грунтов III категории вручную | Ù³/m³ | 11,0 | 3,05 | 33,56 |
| 4 | ø³Ý¹í³Í ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÉÇóùª µáõÉ¹áÁ½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí /Обработка грунтов бульдозером для укладки | Ù³/m³ | 96,0 | 0,01 | 1,03 |
| 5 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí / то же самое вручную | Ù³/m³ | 11,0 | 1,28 | 14,04 |
| 6 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³ÝÇãÝ»ñáí / Обработка грунтов для укладки | Ù³/m³ | 107,00 | 0,39 | 41,22 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 140,15 |
| 8 | 2.ÐÇÙù»ñ ¨ å³ï»ñ / фундамент и стены |  |  |  |  |
| 9 | Ê³Ùù³ñաµ»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ Ñ=30ëÙ / Подготовительный слой бутабетона | Ù³/m³ | 10,100 | 47,84 | 483,16 |
| 10 | æñ³Ùµ³ñÇ »/µ å³ï»ñÇ ¨ Ñ³ñÃ Ñ³ï³ÏÇ ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25/ W 6;F150/ ¹³ëÇ Ñ=30ëÙ | Ù³/m³ | 29,300 | 114,21 | 3346,34 |
| 11 | ³Ùñ³Ý 6ö A-IC / арматура 6ö A-IC | ïÝ / т | 0,073 | 510,69 | 37,13 |
| 12 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 2,1183 | 639,90 | 1355,49 |
| 13 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ý»ñ¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ / Закладные детали | ïÝ / т | 0,0278 | 1061,73 | 29,47 |
| 14 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³÷³ñÇã / металлическая крышка | ïÝ / т | 0,0377 | 711,77 | 26,85 |
| 15 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ùïáó Ï³÷³ñÇã - 0,03772ïÝ, / металлический стержень-крышка | ïÝ / т | 0,038 | 104,15 | 3,93 |
| 16 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ ³ñÅ»ùÁ / металлический стержень-цена | ïÝ / т | 0,038 | 711,77 | 26,85 |
| 17 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÙïáóÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / двукратное окрашивание металлического сердечника антикоррозийной краской | ïÝ / т | 0,038 | 17,04 | 0,64 |
| 18 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³Ý Ø²-1 / металлическая лестница | ïÝ / т | 0,0634 | 200,06 | 12,68 |
| 19 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ²ëïÇ×³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ / цена -металлическая лестница | ïÝ / т | 0,0634 | 711,77 | 45,13 |
| 20 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / двукратное окрашивание металлическ. лестниц антикоррозийной краской | ïÝ / т | 0,063 | 17,04 | 1,08 |
| 21 | ²Ùñ³óíáÕ å³ï»ñÇ íñ³ ó³ÝóÇ Ó·áõÙ /»ñÏáÕÙ³ÝÇ/ / натяжка сетки для крепления к стенам /двусторонний/ | ïÝ / т | 0,170 | 52,84 | 8,98 |
| 22 | 3р-1¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ 50*50мм / цена арматуры | Ù²/m² | 81,000 | 5,50 | 445,20 |
| 23 | ä³ï»ñÇ ïáñÏñ»ï³íáñáõÙ B-15 ¹³ëÇ ïáñÏñ»ïµ»ïáÝáí 40ÙÙ Ñ³ëï | Ù²/m² | 81,000 | 8,46 | 685,66 |
| 24 | àõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù /³ñï³ùÇÝ/ | Ù²/m² | 112,3 | 1,33 | 149,76 |
| 25 | Ü»ñùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ »ñÏ³Ã³ÛÝ³óáõÙ | Ù²/m² | 0,00 | 6,78 | 0,00 |
| 26 | ä³ï»ñÇ ¨ Ñ³ï³ÏÇ Ý»ñÏáõÙ çñ³¹ÇÙ³óÏáõÝ Ý»ñÏáí/ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏ ³å³ÏÇáí | Ù²/m² | 81,0 | 3,09 | 250,47 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 6908,81 |
| 28 | Ì³ÍÏ / покрытия |  |  |  |  |
| 29 | º/µ Í³ÍÏ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B25 | Ù3 | 7,8 | 112,68 | 883,45 |
| 30 | ³Ùñ³Ý 6ö A-IC / арматура 6ö A-IC | ïÝ / т | 0,052 | 510,69 | 26,78 |
| 31 | ³Ùñ³Ý 8ö A500C /арматура 8ö A500C | ïÝ / т | 0,020 | 1279,79 | 24,96 |
| 32 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,5344 | 562,99 | 300,86 |
| 33 | ³Ùñ³Ý 16ö A500C арматура 16ö A500C | ïÝ / т | 0,0095 | 559,91 | 5,32 |
| 34 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1241,37 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  |  |
|  | Պոմպակայան / насосная станция |  |  |  |  |
| 1 | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí ÏáÕÉÇó/ Обработка грунтов II категории екскават. | Ù³/m³ | 69,0 | 0,52 | 36,15 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÙß³ÏáõÙ Ó»éùáí/ Обработка грунтов III категории вручную | Ù³/m³ | 8,0 | 3,05 | 24,41 |
| 4 | ø³Ý¹í³Í ·ñáõÝïÇ Ñ»ïÉÇóùª µáõÉ¹áÁ½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí /Обработка грунтов бульдозером для укладки | Ù³/m³ | 10,0 | 0,01 | 0,11 |
| 5 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí/ то же самое вручную | Ù³/m³ | 1,0 | 1,28 | 1,28 |
| 6 | ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙ åÝ¨Ù³ïá÷³ÝÇãÝ»ñáí/ уплотнение пневматическое | Ù³/m³ | 11,00 | 0,39 | 4,24 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 66,19 |
| 8 | 2.ÐÇÙù»ñ / фундамент |  |  |  |  |
| 9 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B12,5 ¹³ëÇ Ñ=10ëÙ / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 Ñ=10см | Ù³/m³ | 2,5 | 45,36 | 113,39 |
| 10 | º/µ Å³å³í»Ý³Ó¨ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ »/µ»ïáÝ B15/ Подготовительный слой бетона марки Б-15 ленточной фундамента | Ù³/m³ | 5,2 | 69,19 | 359,80 |
| 11 | ³Ùñ³Ý 8ö AC-1 / арматура 8ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0948 | 639,90 | 60,66 |
| 12 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,087 | 562,99 | 48,98 |
| 13 | ´»éáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ é³ÏB15 /Подготовительный слой бетона марки Б-15 под оборудованием | Ù³/m³ | 1,06 | 57,65 | 61,10 |
| 14 | ÐÇÙù»ñÇ áõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù /³ñï³ùÇÝ/ / Гидроизоляция с горячей битумной мастикой 2 раз | Ù2 | 20,7 | 1,34 | 27,79 |
| 15 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 671,72 |
| 16 | 3,ä³ï»ñ / стены |  |  |  |  |
| 17 | º/µ ÙÇçáõÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15 / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 сердечника | Ù³/m³ | 1,5 | 106,49 | 159,74 |
| 18 | ³Ùñ³Ý 6ö AC-1 /арматура 6ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0202 | 510,69 | 10,30 |
| 19 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C/ арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,0432 | 562,99 | 24,32 |
| 20 | äáÙå³Ï³Û³ÝÇ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ï³ÝáÝ³íáñ ïáõý ù³ñáí b=400ÙÙ / выполнение стен насосной из туфа | Ù³/m³ | 1,4 | 32,62 | 45,67 |
| 21 | ØÇ³ÓáõÛÉ µ»éáÝ» å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 b=400ÙÙ / выполнение монолитних бетонных стен B15 b=400ÙÙ | Ù³/m³ | 17,2 | 72,49 | 1246,90 |
| 22 | º/µ ·áïÇ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ ¶Ð-1 Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15 | Ù³/m³ | 0,77 | 90,07 | 69,36 |
| 23 | ³Ùñ³Ý 8ö AC-1 / арматура 8ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0242 | 504,58 | 12,21 |
| 24 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,0341 | 556,26 | 18,97 |
| 25 | º/µ ·áïÇи ¶-1 Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïá, B15 | Ù³/m³ | 2 | 75,30 | 150,61 |
| 26 | ³Ùñ³Ý 8ö AC-1 / арматура 8ö AC-1 | ïÝ / т | 0,0234 | 504,58 | 11,81 |
| 27 | ³Ùñ³Ý 12ö A500C / арматура 12ö A500C | ïÝ / т | 0,0444 | 556,26 | 24,70 |
| 28 | àõÕÕ³ÓÇ· çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ- ùë»É ï³ù µÇïáõÙÇ Ù³ÍáõÏª »ñÏáõ ³Ý·³Ù /³ñï³ùÇÝ/ Гидроизоляция с горячей битумной мастикой 2 раз | Ù²/m² | 72,0 | 1,33 | 96,01 |
| 29 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1870,59 |
| 30 | Ì³ÍÏ / покрытия |  |  |  |  |
| 31 | º/µ Í³ÍÏ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ µ»ïáÝ B15 / установка покрития бетон B15 | Ù³/m³ | 1,6 | 74,22 | 118,75 |
| 32 | ³Ùñ³Ý 8ö A500C /арматура 8ö A500C |  | 0,134 | 1264,48 | 169,38 |
| 33 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 288,13 |
| 34 | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñ / лестницы |  |  |  |  |
| 35 | º/µ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 / установка лестниц B15 | Ù³/m³ | 1,00 | 74,92 | 74,92 |
| 36 | ³Ùñ³Ý 8öA500C /арматура 8öA500C | ïÝ / т | 0,019 | 639,90 | 12,16 |
| 37 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 87,08 |
| 38 | Î³Ë³Í³ÍÏáó / навес |  |  |  |  |
| 39 | äáÕå³ï» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / монтаж стал. элемент. | ïÝ / т | 0,244 | 109,93 | 26,85 |
| 40 | äáÕå³ïÇó ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ /цена стал. элемент. | ïÝ / т | 0,2 | 0,71 | 0,12 |
| 41 | ÊáÕáí³Ï 100*60*4ÙÙ / труба 100*60*4ÙÙ | գմ/ п.м. | 5,0 | 6,29 | 31,44 |
| 42 | ÊáÕáí³Ï 80*80*4ÙÙ /труба 80*80*4ÙÙ | գմ/ п.м. | 4,1 | 5,44 | 22,42 |
| 43 | ÊáÕáí³Ï 40*40*3ÙÙ /труба 40*40*3ÙÙ | գմ/ п.м. | 3,3 | 2,50 | 8,31 |
| 44 | Ü»ñ¹Çñ Ü¸-6 / вкладка Ü¸-6 | ïÝ / т | 0,0 | 711,77 | 27,33 |
| 45 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³ÙÇ / покраска металического каркаса 2 раза | ïÝ / т | 0,2440 | 21,10 | 5,15 |
| 46 | äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï íã³ù³ßÇ Ùáնï³ÅáõÙ / монтаж профил. оцинков. | Ù²/m² | 9,10 | 1,24 | 11,27 |
| 47 | äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï íã³ù³ßÇ НС 40--800-0,6 | Ù²/m² | 9,10 | 5,35 | 48,71 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 181,59 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  |  |
| ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë / электрическая часть |  |  |  |  |  |
| äáÙå³Ï³Û³Ý / насосная станция |  |  |  |  |  |
| 1 | ØáÝï³Å / монтаж |  |  |  |  |
| 2 | ´³ßËÇã å³Ñ³ñ³Ý IP 63 ã³÷ëÁª 1000*800*450ÙÙ, Çñ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í 1.1 ³Ýç³ïÇã - µ³Å³ÝÇã 380í, 50²-1Ñ³ï 1.2 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 380í 40² 1Ñ³ï 1.3 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 220ì 25² 1 Ñ³ï 1.4 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 220ì 16² 2 Ñ³ï 1.5 ¸Çý»ñ»ÝóÇ³É ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 220ì 16² 1 Ñ³ï 1.6 Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã ç»ñÙ³ÛÇÝ é»É»Ûáí, Ï³é³í³ñÙ³Ý Ïá×³ÏÝ»ñáí 380ì 10² 1 Ñ³ï | Ï-ï / к-т | 1,00 | 104,00 | 104,00 |
| 3 | ²ñÏÕ É³ñáõÙÁ Çç»óÝáÕ ïñ³ÝëýáրÙ³ïáñáí 220/36 / коробка с понижающим трансформатаром 220/36 | հատ/шт. | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 4 | Èáõëïáõ çñ³ÝÃ³÷³Ýó ßÇÏ³óÙ³Ý É³Ùåáí 100íï ³ñï³ùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý / Светильник влагозащищенный для наружной установки 100 Вт | հատ/шт. | 4,00 | 8,27 | 33,09 |
| 5 | Êó³ÏÇ í³ñ¹³ÏÝ»ñ »ñÏµ¨»é ÑáÕ³ÝóÇãáí ³ñï³ùÇÝ / Штепсельная розетка, для для наружной установки, влагозащищенный с заземляющим контактом | հատ/шт. | 1 | 2,81 | 2,81 |
| 6 | Ø»Ïëï»ÕÝ³íáñ ³Ýç³ïÇã µ³ó ï»Õ³¹ñÙ³Ý / однаклавишнии выклучател для откритой устаножки | հատ/шт. | 2 | 1,18 | 2,35 |
| 7 | îáõ÷ ×ÛáõÕ³íáñÙ³Ý µ³ó ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ / двухклавишнии выклучател для откритой устаножки | հատ/шт. | 3 | 1,18 | 3,54 |
| 8 | ВВГ 3*1,5ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 50,0 | 0,63 | 31,30 |
| 9 | ВВГ 3*2,5ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 20,0 | 0,83 | 16,59 |
| 10 | ВВГ 5*1,5ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,74 | 15,46 |
| 11 | ВВГ 5*4ÙÙ2 Ññ³Ï³ÛáõÝ Ñ³ïí³Íùáí åÕÝÓ» çÕ»ñááí Ù³ÉáõË / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика | գմ/ п.м. | 11,00 | 1,92 | 21,09 |
| 12 | òÇÝÏ³պ³ï ß»ñï³åáÕå³ï 40*5մմ / Сталь полосовая 40х5мм | գմ/ п.м. | 33 | 1,81 | 59,64 |
| 13 | àõÕÕ³Ñ³Û³ó ÑáÕ³ÝóÇã ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ åáÕå³ïÇó 50x50x5 È=2,5Ù - 10 Ñ³ï/ Сталь угловая оцинкованная 50х50х5мм L=2.5м | 10 Ñ³ï | 0,3 | 22,76 | 6,83 |
| 14 | ÖÏ³ËáÕáí³Ï äìø20 / Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ | գմ/ п.м. | 85,0 | 0,30 | 25,10 |
| 15 | ÖÏ³ËáÕáí³Ï äìø16 / Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ | գմ/ п.м. | 16,0 | 0,37 | 5,91 |
| 16 | ºñÏ³Ã³Ï³å | հատ/шт. | 250,0 | 0,22 | 55,38 |
| 17 | ¶ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí / Обработка грунтов для укладки ручной | Ù³/m³ | 5 | 3,05 | 15,26 |
| 18 | ¶ñáõÝïÇ »ïÉÇóù Ó»éùáí / Обратная засипка грунтов ручной | Ù³/m³ | 5,0 | 1,28 | 6,38 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 420,72 |
| Պոմպակայանի և ջրամբարի արտաքին ջուր և կոյուղի / наружная вода и канализация насосной станции и резервуара |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Рытье траншей экскаватором, отсыпка борта в грунтах 3 котегор. | Ù³/m³ | 225 | 0,52 | 117,90 |
| 3 | ÜáõÛÝÁª Ó»éùáí / то же самое вручную | Ù³/m³ | 25 | 3,05 | 76,28 |
| 4 | Êñ³ÙáõÕáõ »ïÉÇóù Ó»éùáí ïáå³ÝáõÙáí / засыпка котлована ручным проходом | Ù³/m³ | 16 | 1,28 | 20,42 |
| 5 | Êñ³ÙáõÕáõ »ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí / засыпка котлована бульдозером | Ù³/m³ | 144 | 0,11 | 15,43 |
| 6 | æñ³Ùµ³ñÇ ÃÙµ³å³ïի ÏáÕÉÇóք µÝ³ÑáÕáí / боковая отсыпка насыпи водоема естественным грунтом | Ù³/m³ | 90 | 0,11 | 9,64 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 239,66 |
| 8 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 9 | Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï Ëñ³ÙáõÕáõÙ ³í³½» ß»ñïáí 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ / Подготовительный слой из щебня, h=10см | Ù³/m³ | 2 | 5,72 | 11,45 |
| 10 | ²í³½» å³ßïå³ÝÇã ß»ñï / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 6 | 5,72 | 34,34 |
| 11 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö159*4,5 / Стальные электросварные трубы | գմ/ п.м. | 29 | 14,15 | 410,29 |
| 12 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö108*4ÙÙ / Стальные электросварные трубы, | գմ/ п.м. | 16 | 14,58 | 233,28 |
| 13 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö57*3,5 / Стальные электросварные трубы, | գմ/ п.м. | 17 | 9,90 | 168,27 |
| 14 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö32ÙÙ / Стальные электросварные трубы, | գմ/ п.м. | 4 | 7,50 | 30,00 |
| 15 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö25ÙÙ / Стальные электросварные трубы | գմ/ п.м. | 4 | 7,35 | 29,42 |
| 16 | äáÉÇåñáåÇլ»ն» ËáÕáí³Ï ö63*5,8ÙÙ / полипропиленоб. труб | գմ/ п.м. | 5 | 2,23 | 11,15 |
| 17 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå»ñÇ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /2 åáÙåáí ¿É ëÝáõóÙ³Ý µÉáÏáí, Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, 4 ÷³Ï³ÝÝ»ñáí ¨ »ñÏáõ Ñ³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ÝÝ»ñáí/ Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), | Ï-ï / к-т | 2 | 18,28 | 36,56 |
| 18 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå»ñÇ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /2 åáÙåáí ¿É ëÝáõóÙ³Ý µÉáÏáí, Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, 4 ÷³Ï³ÝÝ»ñáí ¨ »ñÏáõ Ñ³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ÝÝ»ñáí/ Q=40Ù3/Å H= 40Ù ³ñÅ»ùÁ / Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), Q=40м3//ч, H=40м | Ï-ï / к-т | 1 | 417,34 | 417,34 |
| 19 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå»ñÇ ï»Õ³Ï³Û³Ýù /2 åáÙåáí ¿É ëÝáõóÙ³Ý µÉáÏáí, Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, 4 ÷³Ï³ÝÝ»ñáí ¨ »ñÏáõ Ñ³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³ÝÝ»ñáí/ Q=10Ù3/Å H= 40Ù ³ñÅ»ùÁ / Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), Q=10м3//ч, H=40м | Ï-ï / к-т | 1 | 104,34 | 104,34 |
| 20 | ¸ñ»Ý³Å³ÛÇÝ åáÙåÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Õ»Ï³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí, ÉáÕ³ÛÇÝ ÷³Ï³Ýáí 40Ù3/Å³Ù Ñ-10,Ù / Дренажный насос (с блоком управления, с попловком), Q=10м3//ч, H=10м | Ï-ï / к-т | 1 | 18,28 | 18,28 |
| 21 | ¸ñ»Ý³Å³ÛÇÝ åáÙåÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /Õ»Ï³í³ñÙ³Ý µÉáÏáí, ÉáÕ³ÛÇÝ ÷³Ï³Ýáí 40Ù3/Å³Ù Ñ-10,Ù ³ñÅ»ùÁ / Дренажный насос (с блоком управления, с попловком), Q=10м3//ч, H=10м | Ï-ï / к-т | 1 | 121,33 | 121,33 |
| 22 | êáÕÝ³Ï ö150ÙÙ / Задвижка ö150мм | հատ/шт. | 3 | 100,89 | 302,67 |
| 23 | êáÕÝ³Ï ö100ÙÙ / Задвижка ö100мм | հատ/шт. | 4 | 63,52 | 254,08 |
| 24 | êáÕÝ³Ï ö50ÙÙ / Задвижка ö50мм | հատ/шт. | 6 | 38,64 | 231,84 |
| 25 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն ö40ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 6,57 | 13,14 |
| 26 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն ö32ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 1 | 6,36 | 6,36 |
| 27 | ¶Ý¹ÇÏ³íáñ ÷³Ï³ն ö25ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 5 | 5,63 | 28,13 |
| 28 | ÈáÕ³Ý³ÛÇÙ ÷³Ï³Ý ö50ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 14,32 | 28,65 |
| 29 | Ð³Ï³¹³ñÓ ÷³Ï³Ý ö50ÙÙ / Обратный клапан | հատ/шт. | 2 | 10,34 | 20,67 |
| 30 | Ø»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ µ³ù 300É / Мембранный бак | հատ/шт. | 1 | 201,85 | 201,85 |
| 31 | Ø»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ µ³ù 24É / Мембранный бак | հատ/шт. | 1 | 22,70 | 22,70 |
| 32 | Îñ³ÏÙ³ñÇã ÷ñ÷ñ³ÛÇÝ úä-9 / Пенный огнетушитель ОП-9 | հատ/шт. | 1 | 18,87 | 18,87 |
| 33 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö150ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 3 | 8,34 | 25,02 |
| 34 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö100ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 4 | 5,05 | 20,22 |
| 35 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö50ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 6 | 2,78 | 16,66 |
| 36 | Ò¨³íáñ Ù³ë»ñ / Фасонные части стальных труб | Ï· / кг | 220 | 0,90 | 198,15 |
| 37 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö160ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 3 | 10,85 | 32,55 |
| 38 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö110ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 4 | 6,38 | 25,53 |
| 39 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö63ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 6 | 4,25 | 25,52 |
| 40 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö150ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 3 | 8,34 | 25,02 |
| 41 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö100ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 4 | 5,05 | 20,22 |
| 42 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö50ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 6 | 2,78 | 16,66 |
| 43 | äáÕå³ï» ³½³ï Ïó³ßáõñÃ ö40ÙÙ / Стальной фланец | հատ/шт. | 2 | 2,48 | 4,96 |
| 44 | äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ö50ÙÙ / Угольники сталн. труб | հատ/шт. | 4 | 0,86 | 3,44 |
| 45 | äáÕåաï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÝáñÙ³É Ñ³Ï³Ïáñá½õáÝ Ù»Ïáõë³óáõÙ ö150ÙÙ / Нормальная гидроизоляция стальных труб | գմ/ п.м. | 29 | 2,66 | 77,02 |
| 46 | äáÕåաï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÝáñÙ³É Ñ³Ï³Ïáñá½õáÝ Ù»Ïáõë³óáõÙ ö100ÙÙ / Нормальная гидроизоляция стальных труб | գմ/ п.м. | 16 | 1,77 | 28,35 |
| 47 | äáÕåաï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÝáñÙ³É Ñ³Ï³Ïáñá½õáÝ Ù»Ïáõë³óáõÙ ö50ÙÙ / Нормальная гидроизоляция стальных труб | գմ/ п.м. | 17 | 1,16 | 19,70 |
| 48 | äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ »ñÏß»ñï Ý»ñÏáõÙ / Покраска стальных труб в 2 слоя | Ù²/m² | 12 | 1,39 | 16,72 |
| 49 | äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ é»ïÇÝ» ë»ÕÙÇã ûÕ³ÏÝ»ñ ö100ÙÙ / Трубы ПВХ | հատ/шт. | 5 | 0,44 | 2,22 |
| 50 | Ðáë³Ï ö100ÙÙ / Трап | հատ/шт. | 2 | 6,02 | 12,03 |
| 51 | ú¹Ç ½ïÇã / Фильтр поглатитель | հատ/шт. | 2 | 188,95 | 377,90 |
| 52 | ä³ïÛ³Ý åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇó ö325*5ÙÙ / Кожух из стальных труб, | գմ/ п.м. | 2,8 | 33,82 | 94,70 |
| 53 | ä³ïÛ³Ý åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇó ö219*5ÙÙ / Кожух из стальных труб, | գմ/ п.м. | 2,2 | 22,95 | 50,50 |
| 54 | ¸Ç³ýñ³·Ù³ / Диафрагма | Ï· / кг | 138 | 0,71 | 98,22 |
| 55 | ´ÇïáõÙáí Ý»ñÍÍí³Í ËÍáõÍ / Пакля пропитанная битумом | Ï· / кг | 30 | 0,89 | 26,58 |
| 56 | ò»Ù»Ýï ³í³½» ß³Õ³Ë / Цем. песчанный раствор | Ù³/m³ | 0,05 | 2,45 | 0,12 |
| 57 | ´»ïáÝ» Ñ»ÝաñաÝ В-15 / Бетонная опора | Ù³/m³ | 0,8 | 302,20 | 241,76 |
| 58 | æñ³Ùµ³ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙ Éí³óáõÙ ¨ ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ / Успытание, промывка и дезинфекция бассейнов | Ù³/m³ | 55 | 0,27 | 14,91 |
| 59 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ³Õï³Ñ³ÝáõÙ / Испытание, промывка и дезинфекция системы | գմ/ п.м. | 86,00 | 0,11 | 9,26 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 4238,96 |
| ²ñï³ùÇÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ /Ù³ÝÏ³å³ñï»½/ / Объёмы работ наружного водоснабжения детского сада |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | ²/µ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÇ »ñÏÏáÕÙ³ÙÇ ýñ»½áõÙ ù³Ý¹áõÙ двухсторонний разрез асфальтбетонного покрытия | գմ/ п.м. | 26 | 0,58 | 15,08 |
| 3 | ²/µ ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ 8ëÙ / разборка и перевозка асфальтбетоннго покрития | Ù³/m³ | 1,24 | 5,65 | 7,01 |
| 4 | II Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ó»éááí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал | Ù³/m³ | 10 | 2,07 | 20,69 |
| 5 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 168 | 0,52 | 88,03 |
| 6 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 28 | 1,28 | 35,73 |
| 7 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³éÝ³Éáí ³/վ íñ³ 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ / Погрузка излишнего грунта на а/м и перевозка | Ù³/m³ | 47,0 | 0,70 | 32,91 |
| 8 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 1ÏÙ 47*1,8 / Погрузка и перевозка 1.0 км | ï / т | 84,6 | 1,16 | 97,89 |
| 9 | î»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором | Ù³/m³ | 178 | 0,11 | 19,07 |
| 10 | ´Ý³ÑáÕÇ Ëï³óáõÙ û¹³ÙÕÇã Ëï³óáõóÇãÝ»ñáí | Ù³/m³ | 206 | 0,39 | 79,36 |
| 11 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ù³Ý·áõÙ ¨ í»ñ³ï»Õ³¹ñáõÙ (150*300)ÙÙ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ íñ³ | գմ/ п.м. | 0 | 4,40 | 0,00 |
| 12 | â³÷³½³ïí³Í Ë×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï 17ëÙ Ñ³ëï ïá÷³ÝáõÙáí / щебеночное основание 17см | Ù²/m² | 15,6 | 2,13 | 33,25 |
| 13 | Êáßáñ³Ñ³ïÏ ³/µ Í³ÍÏáõÛÃÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 4ëÙ Ñ³ëï / востоновление асфальтбетоннго покрития | Ù²/m² | 15,6 | 3,54 | 55,25 |
| 14 | ÜáõÛÝÁ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ / востоновление асфальтбетоннго покрития | Ù²/m² | 15,6 | 3,72 | 58,08 |
| 15 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 542,35 |
| 16 | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 17 | ²í³½Çó ³ÝÏáÕÝ³ÏÇ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 14 | 5,72 | 80,12 |
| 18 | ²í³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 12 | 8,31 | 99,72 |
| 19 | Ê×Çó ն³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Ñáñ»ñÇ ï³Ï /Подготовительный слой из щебня | Ù³/m³ | 0,7 | 5,72 | 4,01 |
| 20 | äáÕå³ï» ¿É.»é³Ïóí³Í ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö108*4ÙÙ / Стальные электросварные трубы | գմ/ п.м. | 2 | 14,58 | 29,16 |
| 21 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» Í³Éù³íáñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö110ÙÙ /÷áñÓ³ñÏáõÙáí / Полипропиленовые трубы | ·Í. | 61 | 3,68 | 224,39 |
| 22 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö63ÙÙ /÷áñÓ³ñÏáõÙáí / Полипропиленовые трубы | ·Í. | 135 | 2,23 | 300,99 |
| 23 | Փական dy=32մմ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 5,17 | 10,34 |
| 24 | æñ³ã³÷ d=25ÙÙ / Водомер | հատ/шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 25 | üÇÉïñ d=25ÙÙ / Фильтр, | հատ/шт. | 1 | 5,91 | 5,91 |
| 26 | äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ ö25 / Стальной фланец | հատ/шт. | 2 | 1,18 | 2,36 |
| 27 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ÙÇç³¹Çñ Ïó³ßáõñÃö25ÙÙ / Полиэтиленовый фланец, | հատ/шт. | 2 | 2,66 | 5,32 |
| 28 | ÐÇ¹ñ³Ýï ï³Ï¹Çñáí ö100ÙÙ / Гидрант с подставкой, d=100մմ/мм | հատ/шт. | 1 | 60,55 | 60,55 |
| 29 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ö63ÙÙ / Полиэтиленовый отвод, d=63մմ/мм | հատ/шт. | 10 | 2,83 | 28,32 |
| 30 | åáÕå³ï» å³ïÛ³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Ý»ñÏáí / Покраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù²/m² | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 31 | հ=1.5մ և D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Сборный ж/б колодец, D=1.5մ/м, H=1.5մ/м | Ù³/m³ | 1,60 | 201,62 | 322,59 |
| 32 | հ=1.2մ և D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Сборный ж/б колодец, D=1.0մ/м, H=1.2մ/м | Ù³/m³ | 1,10 | 201,62 | 221,78 |
| 33 | Թուջե T տիպի ¹Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ / Чугунный люк типа "T" | հատ/шт. | 2,00 | 295,34 | 590,68 |
| 34 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 Ñ=10см | Ù³/m³ | 0,10 | 43,30 | 4,33 |
| 35 | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / Закладные детали | ï / т | 0,06 | 1061,7 | 63,70 |
| 36 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ 2 ß»ñï Ý»ñÏáõÙ / Покраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù³/m³ | 2 | 4,43 | 8,87 |
| 37 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý »É³ñ³Ý Ý»ñÏáõÙáí / Металлическая лестница | ïÝ / т | 0,0192 | 811,20 | 15,57 |
| 38 | ØÇ³óáõÙ ·áñÍáÕ çñ³·ÍÇÝ d=63ÙÙ / подключение к существующей водопроводной сети | 1 ï»Õ | 1 | 3,85 | 3,85 |
| 39 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ³Õï³Ñ³ÝáõÙ / промывка и дезинфекция системы | գմ/ п.м. | 198,00 | 0,35 | 69,00 |
| 40 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 2175,99 |
| ²ñï³ùÇÝ ÏáÛáõÕÇ /Ù³ÝÏ³å³ñï»½/ Объёмы работ наружной канализации детского сада |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ó»éááí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал | Ù³/m³ | 1 | 2,07 | 2,07 |
| 3 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 12 | 0,52 | 6,29 |
| 4 | ²í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³éÝ³Éáí ³/Ç íñ³ 0,65Ù3 ß»ñ»åÇ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ / Погрузка излишнего грунта на а/м и перевозка | Ù³/m³ | 5,0 | 0,70 | 3,50 |
| 5 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 1ÏÙ 5*1,,8 / перевозка 1.0 км | ïÝ / т | 9,0 | 1,16 | 10,41 |
| 6 | î»ÕÇ µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором | Ù³/m³ | 13 | 0,11 | 1,39 |
| 7 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 2 | 1,28 | 2,55 |
| 8 | ´Ý³ÑáÕÇ Ëï³óáõÙ û¹³ÙÕÇã Ëï³óáõóÇãÝ»ñáí | Ù³/m³ | 15 | 0,39 | 5,78 |
| 9 | Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում մեխանիզմով | Ù³/m³ | 4,00 | 0,12 | 0,46 |
| 10 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 32,45 |
| 11 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 12 | ²í³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï / Подготовительный слой из песка | Ù³/m³ | 2 | 5,72 | 11,45 |
| 13 | Ê×Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï, ÑáñÇ ï³Ï / Подготовительный слой из щебня, h=10см | Ù³/m³ | 0,1 | 5,55 | 0,55 |
| 14 | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ D=700*1100ÑÙÙ / Сборный ж/б колодец, D=0,7մ/м, | Ù³/m³ | 0,50 | 158,92 | 79,46 |
| 15 | Թուջե T տիպի ¹Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ/ Чугунный люк типа "T" | հատ/шт. | 1,00 | 132,90 | 132,90 |
| 16 | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / акладные детали для сейсмичности колодца | ïÝ / т | 0,01 | 1061,73 | 10,62 |
| 17 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ 2 ß»ñï Ý»ñÏáõÙ / Покраска металлических эллементов в 2 слоя | Ù²/m² | 0,5 | 1,08 | 0,54 |
| 18 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ծալքավոր ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ D-150ÙÙ / Полиэтиленовая канализационная труба, d=150մմ, с раструбом | գմ/ п.м. | 18 | 5,12 | 92,18 |
| 19 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÷áñÓ³ñÏáõÙ / Испытание системы | գմ/ п.м. | 18,00 | 0,11 | 1,94 |
| 20 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 329,63 |
| 21 | ÎáÛáõÕáõ Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý 6,0-7,0 Ù3/ûñ, ö2100, H=2,4Ù, Ø³ùñí³Í Ï»Õï³çñ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Ñáñ ö1500, h=5,0Ù |  |  |  |  |
| 22 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 23 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал | Ù³/m³ | 6 | 3,05 | 18,31 |
| 24 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, Ïáõï³Ï»Éáí Ëñ³ÙáõÕáõ ÏáÕùÁ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 65 | 0,52 | 34,06 |
| 25 | î»ÕÇ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí ïá÷³ÝáõÙáí / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором | Ù³/m³ | 53 | 0,11 | 5,68 |
| 26 | Ավելորդ բնահողի հարթեսում տեղում մեխանիզմով | Ù³/m³ | 18,00 | 0,12 | 2,08 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  | 0,00 |  |
| 28 | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  | 0,00 |  |
| 29 | Ê×Ç ýÇÉïñ³óÇáÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой филтрац. из щебня | Ù³/m³ | 4,5 | 8,64 | 38,89 |
| 30 | ´»ïáÝ» Ñ»Ý³ñ³ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï / Подготов. бетонная опора B-12,5 | Ù³/m³ | 0,07 | 45,36 | 3,17 |
| 31 | Ø³ùñÙ³Ý Ï³Û³ÝÇ µ»ïáÝ» ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ / Подготовительный слой бетона очистные канализационные сооружения | Ù³/m³ | 2,3 | 45,36 | 104,32 |
| 32 | ÎáÛáõÕáõ Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý 6,0-7,0 Ù3/ûñ, ö2100, H=2,4Ù, / очистные канализационные сооружения | հատ/шт. | 1 | 2843,96 | 2843,96 |
| 33 | ÎáÛáõÕáõ Ù³ùñÙ³Ý Ñáñ»ñ Ñ³í³ùáíÇ º/´ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó ö 1,5*4h) / очистные канализационные сооружения Сборный ж/б колодец, | Ù³/m³ | 3,50 | 154,03 | 539,11 |
| 34 | ¸Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ / Чугунный люк типа "T" | հատ/шт. | 1,00 | 295,34 | 295,34 |
| 35 | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / акладные детали для сейсмичности колодца | ïÝ / т | 0,02 | 1061,7 | 21,23 |
| 36 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 3906,14 |
| ²ñï³ùÇÝ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ ·ÇÍ 0,4 Ïíï /պոմպակայան/ |  |  |  |  |  |
|  | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | IIIÏ³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³/õÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ /Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 5,20 | 2,07 | 10,75 |
| 2 | ÜáõÝÁ Ó»éùáí 0,8*0,6 / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 0,70 | 0,52 | 0,37 |
| 3 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ïá÷³ÝáõÙáí / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 4,41 | 0,70 | 3,09 |
| 4 | î»Õա÷áËáմ 3ÏÙ2,1*1,8 / перевозка 3.0 км | ïÝ / т | 2,60 | 1,16 | 3,01 |
| 5 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  | 0,11 | 17,21 |
| 6 | ØáÝï³Å / монтажные работы |  |  | 1,28 |  |
| 7 | ä³ïñ³ëïÇ Ëñ³Ù³ïÝ»ñáõÙ ÙÇÝã¨ 35Ïí Ù³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ / кабель в траншее | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,39 | 8,09 |
| 8 | Ø»Ï Ù³ÉáõËÇ ï³Ï ³í³½Çó ³ÝÏáÕÝ³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ / создание подушки из песка под кабелем | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,12 | 2,43 |
| 9 | Ì³ÛñÇ Ïóáñ¹Çã 4КВТн-1-5 / наконечник соединителя | հատ/шт. | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  | 0,00 | 10,52 |
| 11 | ÜÛáõÃ»ñ / материали |  |  | 5,72 |  |
| 12 | Ø³ÉáõË ³ÉÛáõÙÇÝ»АВБбШв 5*16 ù³é.ÙÙ ½ñ³Ñ³å³ï / алюминиевый кабель бронированный | գմ/ п.м. | 21,00 | 5,55 | 116,46 |
| 13 | Ì³ÛñÇ Ïóáñ¹Çã / наконечник соединителя | հատ/шт. | 4,00 | 158,92 | 635,66 |
| 14 | ²í³½ / песок | Ù³/m³ | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ²½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ å³շå³ÝÇã Å³å³í»Ý / сигнальная защитная лента | գմ/ п.м. | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 752,12 |
|  | Արտաքին գազ / внешний газ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | Ð»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛóÇ Ñ³ñÃ³ÏÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·ñáõÝïÇ ÷áñáõÙ Ó»éùáí | Ù³/m³ | 18 | 2,66 | 47,88 |
| 3 | ´áïáÝá ÑÇÙù»ñ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛóÇ Ñ³ñÃ³ÏÇ Ñ³Ù³ñB12,5 | Ù³/m³ | 8 | 58,75 | 469,99 |
| 4 | 12AIII500c ³Ùñ³Ý / арматура 12 A 500C | ïÝ / т | 0,045 | 562,99 | 25,33 |
| 5 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ ¨ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛóÇ ï³Ï Ë×³í³½» ß»ñï / бетонный фундамент и слой песка под узел счетчика | Ù³/m³ | 3 | 11,42 | 34,26 |
| 6 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 1ÏÙ / перевозка 1км | ïÝ / т | 4,5 | 1,49 | 6,73 |
| 7 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 584,19 |
| 8 | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 9 | äáÕå³ï» Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / установка стальных опор | ïÝ / т | 0,324 | 58,3682 | 18,91 |
| 10 | äáÕå³ï» Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ D=57*2,5ÙÙ / стальные опоры | գմ/ п.м. | 50 | 2,1958 | 109,79 |
| 11 | äáÕå³ï» Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ D=108*2,5ÙÙ / стальные опоры | գմ/ п.м. | 24 | 4,2957 | 103,10 |
| 12 | äáÕå³ï» ÏÇë³ËáÕáí³Ï ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï³Ï / стальная полутруба под трубы | Ï· / кг | 15,00 | 1,2434 | 18,65 |
| 13 | äáÕå³ï» ï³ññ»ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ³Ùñ³Ï³å»Éáõ Ñ³Ù³ñ / стальные элементы для крепления труб | Ï· / кг | 15 | 0,7118 | 10,68 |
| 14 | åáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=108*4ÙÙ / стальная газовая труба | գմ/ п.м. | 16 | 7,5881 | 121,41 |
| 15 | åáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=25ÙÙ / стальная газовая труба | գմ/ п.м. | 10 | 1,8906 | 18,91 |
| 16 | åáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³Ï d=40ÙÙ / стальная газовая труба | գմ/ п.м. | 110 | 2,8386 | 312,25 |
| 17 | ä³Ñ³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõÛó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãáí G-10 / узел счетчика шкафа с электронной проверкой | Ï-ï / к-т | 1 | 505,050 | 505,05 |
| 18 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÇ ÙÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ËáÕáí³ÏÇÝ d=25ÙÙ /d=57ÙÙ / подключение стальной газовой трубы к существующей трубе | հատ/шт. | 1 | 48,337 | 48,34 |
| 19 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ /³ÝÏÛáõÝ/ | Ï· / кг | 30 | 1,807 | 54,21 |
| 20 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÷ã³Ù³ùñáõÙ / дробеструйная очистка стальной газопроводной трубы | գմ/ п.м. | 136 | 0,605 | 82,21 |
| 21 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ åÝ¨Ù³ïÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙ / пневматические испытания стальных газопроводов | գմ/ п.м. | 136 | 0,605 | 82,21 |
| 22 | äáÕå³ï» ·³½³ï³ñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»րի »ñÏß»ñï Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí / двухслойная покраска стальных газопроводов и опор антикоррозийной краской | Ù²/m² | 35 | 1,406 | 49,23 |
| 23 | ¸Ç¿É»ÏïñÇÏ é»ïÇÝ» ï³Ï¹Çñ / прокладка из диэлектрической резины | Ù²/m² | 3,2 | 2,22 | 7,09 |
| 24 | ö³Ï³Ý d=40ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 2 | 14,55 | 29,09 |
| 25 | ö³Ï³Ý d=25ÙÙ / Вентиль | հատ/шт. | 1 | 7,78 | 7,78 |
| 26 | ö³Ï³Ý ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç d=32ÙÙ / Вентиль сигнализация | հատ/шт. | 1 | 10,86 | 10,86 |
| 27 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1589,76 |
|  | Մետաղական ցանկապատ / металлический ограда |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | ²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ³ñÓáõմ ³/վ íñ³ Ó»éùáí ¨ ï»ղ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ / перевозка 2км | ïÝ / т | 15,1 | 1,91 | 28,80 |
| 3 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 28,80 |
| 4 | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | ò³ÝÏ³å³ïÇ ÙáÝï³ÅáõÙ ÑáÕÇ ÷áñáõÙáí ¨ ÑÇÙù»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙáí 3,8416ï / монтаж забора с копкой грунта и бетонированием фундамента | գմ/ п.м. | 204,00 | 7,48 | 1525,50 |
| 6 | Î»ï³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó / устройство точечных фундаментов B15 бетоном | Ù³/m³ | 7,06 | 60,02 | 423,72 |
| 7 | ¸ñáµ ó³ÝóÇó Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ ³ñÅ»ùÁ 25*25ÙÙ µçÇçÝ»ñáí 2,7ÙÙ Ñ³ëï | գմ/ п.м. | 204,00 | 15,90 | 3244,42 |
| 8 | ò³ÝÏ³å³ïÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³ñÏ³ëÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù / маслом проволочного каркаса забора дважды | ïÝ / т | 3,84 | 19,28 | 74,07 |
| 9 | Î»ï³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó ¹éÝ³Ï ¹³ñå³ëÇ ï³Ï / устройство точечных фундаментов B15 бетоном дверь под воротами | Ù³/m³ | 1,3 | 60,02 | 78,02 |
| 10 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑáÕÇ ÷áñáõÙáí ¨ µ»ïáÝ³óáõÙáí// установка ворот- дверь путем выемки грунта и бетонирования | հատ/шт. | 3 | 48,36 | 145,09 |
| 11 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ 2 ¹³ñå³ë-+1 ¹éÝ³Ï / ворот- дверь | Ñ³ï 2+1 | 1 | 391,28 | 391,28 |
| 12 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù / окрасака Ворота-дверь маслом дважды | ïÝ | 0,433 | 19,28 | 8,34 |
| 13 | ¸³ñå³ë-¹éÝ³ÏÇ µéÝ³Ï-÷³Ï³Ý / ворота - дверная ручка - клапан |  | 3 | 26,58 | 79,74 |
| 14 | ÌËÝÇ / петля | հատ/шт. | 14,0 | 3,69 | 51,68 |
| 25 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 6021,87 |
| ´³ñ»Ï³ñ·áõÙ |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ / земляные работы |  |  |  |  |
| 2 | î³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óáõÙ µáõÉ¹áõ½»ñáí / выравнивание территории бульдозером | Ù²/m² | 2271 | 0,01 | 28,35 |
| 3 | ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí / то же самое вручную | Ù²/m² | 70,2 | 0,28 | 19,47 |
| 4 | ºïÙß³ÏáõÙ Ó»éùáí / ручная обработка | Ù³/m³ | 84 | 3,05 | 256,30 |
| 5 | ÈÇóùáõÙ ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí / механизм выравнивания земли | Ù²/m² | 397,4 | 0,16 | 61,62 |
| 6 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 365,74 |
| 7 | ²íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ë³Éí³ÍùÝ»ñ / автодороги отмоски |  |  |  |  |
| 8 | Ö³Ý³å³ñÑÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ ï³ßï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 20ëÙ Ñ³ëï ï»Õ³÷áË»Éáí ÙÇÝã¨ 50Ù / сооружение корыта дорожного покрытия толщиной 20 см. перемещение до 50 м | Ù³/m³ | 106,00 | 0,56 | 59,10 |
| 9 | ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ·ñáõÝï 10ëÙ / песчано-гравийная грунт 10см | Ù²/m² | 530,0 | 0,81 | 428,96 |
| 10 | â³÷³½³ïí³Í Ë×Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 15ëÙ Ñ³ëï / Подготовительный слой из щебня, h=15см | Ù²/m² | 530,0 | 1,55 | 824,11 |
| 11 | ØÇçÝ³Ñ³ïÇÏ ³/µ ß»ñïÇ ÷éáõÙ 6ëÙ Ñ³ëï | Ù²/m² | 530,0 | 5,11 | 2707,89 |
| 12 | ê³Éí³Íù / отмоска |  |  |  |  |
| 13 | Ø³ÛÃ»ñÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ ï³ßï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 25ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ / устройство дорожного покрытия желоба толщиной 25 см | Ù³/m³ | 20,95 | 1,44 | 30,10 |
| 14 | â³÷³½³ïí³Í ËÇ×» ÑÇÙù Ñ=10ëÙ ïá÷³ÝáõÙáí / песчано-гравийная грунт 10см | Ù²/m² | 83,80 | 1,58 | 132,01 |
| 15 | ´»ïáÝ» Ý³Ë ß»ñï Ñ=12ëÙ B15 12,ëÙ / слой подготовки бетона | Ù³/m³ | 10,1 | 44,96 | 454,12 |
| 16 | ´³½³Éï» µñ»Ïã³ÛÇ շերտ Ñ=4ëÙ / слой базальтовой брекчии Ñ=4ëÙ | Ù²/m² | 83,8 | 15,87 | 1329,76 |
| 17 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ(150*300)ÙÙ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ íñ³ / установка базальтовых бордюров на бетонное фундам. | գմ/ п.м. | 184,00 | 11,38 | 2094,27 |
| 18 | ²ñ³Ñ»ïÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 1,2-1,5Ù É³ÛÝ /строительство дорожек |  |  |  |  |
| 19 | î³ßï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ / сооружение корыта толщиной 20 см | Ù³/m³ | 35,54 | 1,44 | 51,07 |
| 20 | â³÷³½³ïí³Í ËÇ×» ÑÇÙù Ñ=10ëÙ ïá÷³ÝáõÙáí / песчано-гравийная грунт 10см | Ù²/m² | 177,00 | 1,58 | 278,83 |
| 21 | ²í³½Ç ß»ñï 8ëÙ Ñ³ëï / песчано грунт 8см | Ù³/m³ | 14,20 | 4,03 | 57,16 |
| 22 | îñ³í»ñïÇÝ» ïÓ¨ ù³ñ»ñ 10-12 ëÙ / травертиновые камни 10-12см | Ù²/m² | 177,7 | 17,35 | 3082,21 |
| 23 | ´»ïáÝ» »½ñ³ù³ñ»ñÇ 100x200ÙÙ ï»Õ³¹ñáõÙ µ»ïáÝ» ÑÇÙùÇ íñ³ / укладка бетонных бордюров на бетонное основание 100x200ÙÙ | գմ/ п.м. | 171,8 | 6,95 | 1194,32 |
| 24 | Ê³Õ³Ññ³å³ñ³Ï 25ëÙ Ñ³ëï ³í³½» ß»ñïáí ÉÇóù / детская площадка | Ù³/m³ | 46,5 | 4,03 | 187,18 |
| 25 | Ø³ÝÏ³Ï³Ý Ù»ï³Õ³Ï³Ý, Í³ÍÏí³Í ï³Õ³í³ñÝ»ñÇ /µ»ë»¹Ï³/ï»Õ³¹ñáõÙ / монтаж детских металлических беседка | հատ/шт. | 3,0 | 273,19 | 819,57 |
| 26 | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 13730,66 |
| 27 | ²Õµ³Ù³ÝÝ»ñ / мусорные баки |  |  |  |  |
| 28 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù B-10.0 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó10ëÙ / бетонное основание | Ù³/m³ | 1,2 | 44,96 | 53,95 |
| 29 | ä³ïÇ ß³ñ Ï³ÝáÝ³íáñ ïáõý ù³ñáí / стеновой ряд из обычного туфа | Ù³/m³ | 2,3 | 31,18 | 71,72 |
| 30 | ä³ïÇ ëí³ÕáõÙ ó»Ù ³í³½» ß³Õ³Ëáí / штукатурка стен цементно-песчаным раствором | Ù²/m² | 24,5 | 3,49 | 85,40 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 211,07 |
| ²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |
| 1 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ / III категории Рытье под опоры | Ù³/m³ | 5 | 2,77 | 13,87 |
| 2 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³ÙáõÕáõÙ / Рытье траншеи III категории | Ù³/m³ | 15 | 2,77 | 41,61 |
| 3 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí ÷áëáñ³ÏÝ»ñáõÙ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï / Обратная засыпка под опоры | Ù³/m³ | 3,75 | 1,28 | 4,78 |
| 4 | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí Ëñ³ÙáõÕáõÙ / Обратная засыпка вручную | Ù³/m³ | 2,2 | 1,28 | 2,81 |
| 5 | ²í»Éáñ¹ III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ ¨ ßÇÝ. ³ÕµÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, µ³ñÓ»Éáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç íñ³ / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал | Ù³/m³ | 3,45 | 0,46 | 1,59 |
| 6 | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 7ÏÙ / перевозка 7ÏÙ | ïÝ / т | 6,21 | 0,44 | 2,74 |
| 7 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-7,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó / слой подготовки бетона | Ù³/m³ | 0,25 | 39,82 | 9,95 |
| 8 | 10A-III ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ / установка арматуры 10A-III | ïÝ / т | 0,035 | 960,05 | 33,60 |
| 9 | Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ / прокладка кабелей ìì¶-3*6, 3*2,5ÙÙ2 | գմ/ п.м. | 110 | 0,18 | 19,86 |
| 10 | Ø³ÉáõËÇ ìì¶-3*6, / кабель | գմ/ п.м. | 82 | 1,46 | 120,05 |
| 11 | Ø³ÉáõËÇ ìì¶- 3*2,5ÙÙ2 | գմ/ п.м. | 28 | 0,64 | 18,05 |
| 12 | Ø³ÉáõËÇ ãáñ Ñ³ñ¹³ñáõÙ / Сухая разделка кабеля | հատ/шт. | 18 | 0,43 | 7,69 |
| 13 | ²í³½ ³ÝÏáÕÝ³ÏÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ համար Ý»ñù¨Ç Ù³ëáõÙ | Ù³/m³ | 2,20 | 5,33 | 11,72 |
| 14 | ´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ ï³Ï Ù³ÏÝÇßÁ B15(200)/ Подготовительный слой бетона под опор | Ù³/m³ | 1,25 | 44,96 | 56,20 |
| 15 | Ê³ñëË³Ñ»ÕÛáõë d=20ÙÙ L-700ÙÙ 20 Ñ³ï / анкернии болт | ïÝ / т | 0,0345 | 2120,23 | 73,15 |
| 16 | Ø³Ý»Ï d=20ÙÙ / болт | հատ/шт. | 20 | 0,50 | 10,04 |
| 17 | Ð»Ý³ëÛáõÝ ÏáÝ³Ó¨ óÇÝÏ³å³ï 8Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ïó³ßáõñÃ³ÛÇÝ НФК8,0-0,5ц / Опора наружного освещения фланцевая | հատ/шт. | 5,0 | 176,24 | 881,19 |
| 18 | ´³ñÓ³Ï Éáõë³ïáõÇ 1 ×ÛáõÕ³ÝÇ ÏáÝ³ÓÁ Ñ»Ý³ëÛ³Ý Ñ³Ù³ñ К1-0,5-0,5--Ф-ц / Кронштейн однорожковый К1-0.5-0.5-Ф-ц | հատ/шт. | 5,0 | 26,45 | 132,27 |
| 19 | Èáõë³ïáõ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñÙ³Ý Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ 50íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 7433ÉÙ 6000Ï IP65 ï»Õ³¹ñíáÕ µ³ñÓ³ÏÇ íñ³ / Уличный светодиодный светильник 50Вт | հատ/шт. | 5 | 46,76 | 233,78 |
| 20 | ê»ÕÙ³Ï ×ÛáõÕ³íáñÇã У731 4-10/1,2-10 / орешковый зажим | հատ/шт. | 15 | 0,37 | 5,54 |
| 21 | ²íïáÙ³տ ³Ýç³ïÇã »ñÏµ¨եé 32² / Автоматический выключатель | հատ/шт. | 1 | 6,64 | 6,64 |
| 22 | ²íïáÙ³տ ³Ýç³ïÇã »ñÏµ¨եé 10² / Автоматический выключатель | հատ/шт. | 5 | 6,22 | 31,10 |
| 23 | äáÉÇ¿ïÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ ÙÇÝã¨ 40*3,7mm ×ÏáõÝ / Труба полиэтиленовая Ф 40х3.7 мм | գմ/ п.м. | 73,00 | 1,88 | 137,08 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 1855,32 |
| î³ñ³ÍùÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙ / благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí / механизм выравнивания земли | Ù²/m² | 795,0 | 0,01 | 7,72 |
| 2 | ÜáõÛÝÁ, Ó»éùáí ëÇ½³Ù³ñ·»ñáõÙ / то же самое в ручных газонах | Ù²/m² | 90,00 | 0,32 | 28,96 |
| 3 | Ì³é»ñÇ ¨ Ã÷»ñÇ ïÝÏáõÙ / посадка деревьев и кустарников | հատ/шт. | 10,00 | 3,53 | 35,26 |
| 4 | öß³տ»ñ¨ Í³é»ñÇ ³ñÅ»ùÁ / стоимость хвойных деревьев | հատ/шт. | 10,00 | 29,53 | 295,34 |
| 5 | Â÷»ÑÇ ³ñÅ»ùÁ / стоимость кустов | հատ/шт. | 225,00 | 3,69 | 830,64 |
| 6 | êÇ½³Ù³ñ·»ñÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙ / озеленение газона | Ù²/m² | 885,0 | 0,07 | 59,41 |
| 7 | ê»ñÙÇ ³ñÅ»ùÁ / стоимость семян | Ï· | 35,00 | 1,77 | 62,02 |
| 8 | ²Ç½³Ù³ñ·»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó/Ññß»ջ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ùáտ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ/ / газонная проволочная сетка | Ù²/m² | 130,00 | 8,86 | 1151,82 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 2471,17 |
|  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁª / Общая |  |  |  | 317382,78 |
|  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 1,5% / незапланированные расходы 1,5% |  |  |  | 4760,74 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 322143,53 |
|  | ²²Ð 20% / НДС 20% |  |  |  | 64428,71 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ / Всего |  |  |  | 386572,23 |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 2

«           »                  20   թ.  կնքված

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի աշխատանքների կատարման

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 340 օր /ժամանակացույցը կցվում է/ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 340 օր |

Գնման գործընթացը կազմակերպվելու է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների կիրառմամբ, ուստի համաձայնագրի կնքման և ներկայացման ժամկետ է սահմանվում ծանուցումը ստանալու օրվանից հաշված 15  (տասնհինգ) աշխատանքային օրը:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը»  սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026, 2027 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45221142-501 | ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման |  |  |  |  |  |  |  | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 4

«           »                  20   թ.  կնքված

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 4.1

«           »                  20   թ.  կնքված

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և 		        -ի

Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			                             պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

|  | Հավելված N 5 « » 20 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրի ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ հայտնում է, որ . ֆինանսական գործակալի անվանումը - -ի և -ի միջև «--» 20 թ. կնքված պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը «---------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի կապալառուի անվանումը պայմանագիրը, - համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին: ___________________________________________ _____________ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը Կ. Տ. (առկայության դեպքում) «--» 20 թ. |
| --- | --- |

Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ

4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -------- (----------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն» բառերը:

Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի  նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝«վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով  «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ  սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից: