| «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճարտարագետ Գրիգորյան Ա. Ռ. « » 2025թ. ### Հայկական ԱԷԿ-Ի ԹԻՎ 2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՌԵԱԿՏՈՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ անջատատեղի ԱՄՐԱԿՄԱՆ մանրաՄԱՍԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐծողական ստուգման կատարման ### տեխնիկական պահանջ УТ.ЭТД.48.ОДМ-002 ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԵՑ ՀԱԷԿ-ի ԳՃՏՎ Կարապետան Մ.Ս. « » 2025թ. ՄԵԾԱՄՈՐ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ 1, 2025թ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Պաշտոն | ԱԱՀ | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |  |
| Ստուգեց | ՄԱԲ-ի պետ | Գրիգորյան Ա. Գ. |  |  |  |
| Մշակեց | ՄԱԲ-ի Ճար. | Սամվելյան Հ. Ս. |  |  |  |

Համաձայնեցման թերթ

|  | Պաշտոն | ԱԱՀ | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Համաձայնեցված է | ՌԱՊ | Արսենյան Ա. Ս. |  |  |
| Համաձայնեցված է | ՇԺԵևՌԲՊ | Գրիգորյան Ռ. Մ. |  |  |
| Համաձայնեցված է | ԿՎԱՊ | Արշակյան Ա. Մ. |  |  |
| Համաձայնեցված է | ՎՆԿԲՊ | Մկրտչյան Ա. Ա. |  |  |

Բովանդակություն

1	Նշանակումներ և հապավումներ	4

2	Ընդհանուր տեղեկություններ և նպատակը	5

3	Ստուգման ծավալը, մեթոդները և միջոցները	8

4	Ստուգման անցկացման համար պահանջներ	9

5	ՀԱԷԿ-ի կողմից իրականացվող ծառայությունները ու մատակարարումները	14

6	Կանոններ, ստանդարտներ և այլ նորմատիվ փաստաթղթեր	16

7	Գծագիր	17

Նշանակումներ և հապավումներ

| Հապավում (նշանակում) | Վերծանում (պարզաբանում) |
| --- | --- |
| ԱԷԿ | Ատոմային էլեկտրակայան |
| ԳՆԿ | Գլխամասային նյութագիտական կազմակերպություն |
| ԳՕՍՏ | Պետական ​​ստանդարտ |
| ԿՓ | Կոնստրուկտորական փաստաթղթեր |
| ՀԱԷԿ | Հայկական ատոմային էլեկտրակայան |
| ՀՀ ՄԱԿԿ | Հայաստանի Հանրապետության Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |
| ՄՀՍ | Մրրկահոսանքային ստուգում |
| ՆՏՓ | Նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթեր |
| ՆՓ | Նորմատիվային փաստաթղթեր |
| ՇՍ | Շահագործական ստուգում |
| ՉՄՍ | Չքայքայող մեթոդներով ստուգում |
| ՊԿՎ | Պլանային կանխարգելիչ վերանորոգում |
| ՋՋԷՌ | Ջրա-ջրային էներգետիկ ռեակտոր |
| ՌԳԱ | Ռեակտորի գլխավոր անջատատեղ |
| ՌԿ | Ռեակտորային կայանք |
| ՏՊ | Տեխնիկական պահանջ |
| ՓԲԸ | Փակ բաժնետիրական ընկերություն |

Ընդհանուր տեղեկություններ և նպատակը

- Ընդհանուր տեղեկություններ փաստաթղթի վերաբերյալ

- Սույն Տեխնիկական պահանջի մշակումը ուղղված է՝ Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի (չքայքայող) շահագործողական ստուգման կատարման համար, ծառայությունների ձեռքբերմանը, ըստ նորմատիվ և տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների ՀԱԷԿ-ի անվտանգ շահագործումը ապահովելու համար:

- Սույն «Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման կատարման տեխնիկական պահանջը» (այսուհետ՝ ըստ տեքստի՝ ՏՊ) մշակվել է հիմք ընդունելով АТПЭ-2-2011 «Շահագործման ընթացքում ՋՋԷՌ-440 տիպի ռեակտորային կայանքով ատոմային էլեկտրակայանների սարքավորումների և խողովակաշարերի հիմնական մետաղի և եռակցման միացությունների վիճակի ստուգման տիպային ծրագրի» աղյուսակ 6.1-ի 1.4 և 1.5 կետերի պահանջները:

- Սույն ՏՊ-ում ներկայացված են ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի շահագորական ստուգման ապահովման և իրականացման աշխատանքների պահանջները։ Մետաղի ստուգման բոլոր աշխատանքները կկատարվեն գործող ԱԷԿ-ի պայմաններում՝ կանգնած է/բ №2 ռեակտորով, ՊԿՎ-2026-ի ընթացքում՝ ապրիլից հուլիս ամիսներին (ժամկետը հետագայում կճշգրտվի):

- Սույն ՏՊ-ում նշված են ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման իրականացման պայմաններն ու գոտիները:

- Սույն ՏՊ-ով աշխատանքները վերաբերում են բնականոն շահագործման ընթացակարգերին:

- Սույն ՏՊ-ով պահանջներին պետք է ղեկավարվեն բոլոր այն կազմակերպություններն ու անձնակազմը, որոնք ներգրավվում են սույն ՏՊ-ի աշխատանքների իրականացմանը:

- Նպատակը

    - ՏՊ-ի մշակման նպատակը.

- հանդիսանում է Կատարողին ներկայացվող պահանջների սահմանումը, ով պետք է ապահովի ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՌԳԱ ամրակման մասերի շահագործողական ստուգման որակյալ կատարումը;

- ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման որակավորման գործընթացի պահանջների ապահովում;

- ՌԳԱ ամրակման մասերի շահագործողական ստուգման (ՇՍ) իրականացումն ապահովել՝ համապատասխանաբար սույն ՏՊ-ի 6-րդ կետում ներկայացված նորմատիվային փաստաթղթերի (ՆՓ) և կոնստրուկտորական փաստաթղթերի (ԿՓ) պահանջներին;

- ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի ընթացիկ տեխնիկական վիճակի օբյեկտիվ գնահատում;

- հայտնաբերված անհամասեռությունների վերացման անհրաժեշտության վերաբերյալ որոշումների ընդունում (անհրաժեշտության դեպքում);

- ստուգման պարբերականության փոփոխման և/կամ լրացուցիչ այլ ստուգման մեթոդների կիրառման վերաբերյալ որոշումների ընդունում;

- ստացված արդյունքների համեմատում նախորդ ստուգումների արդյունքների հետ.

- Ստուգվող սարքավորումների մասին տեղեկատվություն

    - ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի պատրաստման համար կիրառվող հիմնական մետաղը ներկայացված է աղյուսակ 2.1-ում:

Աղյուսակ 2.1 – Ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման մանրամասեր

| Անվանում | Պողպատի մակնիշ և ՆՓ | Տիպաչափս | Նկարի համարը |
| --- | --- | --- | --- |
| Գամասեղ М140 (М145) | 38ХН3МФА ГОСТ 4543-71 | М140×1830 (М145) | Նկար 2.1 |
| Մանեկ М140 | 38ХН3МФА ГОСТ 4543-71 | М140 | Նկար 2.1 |

Նկար 2.1 – ՌԻ կցաշուրթի և ռեակտորի կափարիչի միացություն

Ստուգման ծավալը, մեթոդները և միջոցները

  - Ստուգման ծավալը և մեթոդները

    - Ստուգման ծավալը սահմանվում է համաձայն АТПЭ-2-2011.

    - ՊԿՎ-2026-ի ընթացքում ՀԱԷԿ-ի է/բ №2 ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման ծավալը ներկայացված է աղյուսակ 3.1-ում:

Աղյուսակ 3.1 ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման ծավալը

| №№ հ/հ | Անվանում | Ստուգման մեթոդը | Ստուգման ծավալը | Ծանոթագրություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՌԳԱ ամրակման մասեր |  |  |  |
|  | Գլխավոր անջատակցիչի գամասեղ М140 (М145) (60 шт.) | ՄՀՍ | 100 % | Գծագիր № 1137.02.10.101 СБ |
|  | Մանեկ М140 | ՄՀՍ | 50 % | Գծագիր №№ 1137.02.10.001÷003 |

  - Ստուգման միջոցներ

    - ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի ՄՀՍ կատարման համար ստուգման միջոցները պետք է ունենան համաձայն ԳՕՍՏ Р 50.05.16-2018 կամ համանման եվրոպական ստանդարտների անձնագրեր և ստուգման սերտիֆիկատներ:

Ստուգման անցկացման համար պահանջներ

  - Կատարողին ներկայացվող պահանջներ

    - Կատարողը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.29.0430-2011 «Ատոմային կայանների սարքավորումների և խողովակաշարերի մետաղի վիճակի ստուգման աշխատանքների կարատման համար կապալարու կազմակերպությունների ներգրավման կարգի» գլուխ 5-ի պահանջներին:

    - Ստուգում իրականացնող կատարողը պետք է հավատարմագրվի միջուկային էներգետիկայի բնագավառում ծառայությունների ցանկի և աշխատանքների սահմանված կարգի համաձայն, որի տրամադրման համար պահանջվում է հավատարմագրում:

    - Կատարողը պետք է ունենա ամրակման մանրամասերի չքայքայվող մեթոդներով ստուգման փորձ: Փորձը պետք է հաստատվի մշտական տեսչությունների ցանկով և դրանց որակով: Այդ իրականացված ՇՍ ցանկը պետք է ներկայացվի:

    - Եվրամիության ընկերությունները պետք է հավատարմագրվեն` համաձայն եվրոպական ստանդարտների պահանջների։ Առաջարկվող սարքավորումները և ստուգման մեթոդները պետք է ունենան ՋՋԷՌ-440 (В-270) տիպի ՌԿ-ի ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի շահագործողական ստուգման համար նախատեսված իրենց կիրառելիության նախնական հաստատում։

    - Կատարողը, նախքան ստուգումը, պետք է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի մասնագետներին (անհրաժեշտության դեպքում` նաև ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ներկայացուցիչներին) ներկայացնի ՀԱԷԿ է/բ №2-ի ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի չքայքայվող մեթոդներով ստուգման համակարգերի կիրառելիության հիմնավորումը: Նախքան պայմանագրի կնքումը ՀԱԷԿ-ը իրավունք է վերապահում առաջաարկվող մեթոդների վերաստուգման, անհրաժեշտության դեպքում արտաքին մասնագիտացված հաստատությունների (НИКИМТ, ВНИИАЭС և այլ) ներգրավմամբ, և անհրաժեշտության դեպքում հիմնավորումը պետք է անցնի անկախ փորձաքննություն՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: Մասնավորապես, օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորում:

    - Կատարողը պետք է մշակի որակի ապահովման մասնավոր ծրագիր՝ Որակի ապահովման ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում,  համաձայն НП-001-97 1.2.7 կետի:

    - Կատարողը, նախքան ՀԱԷԿ-ի է/բ №2-ի ՌԳԱ ամրակման մանրամասերի ստուգման աշխատանքները իրականացնելը, առնվազն 20 օր առաջ, պետք է, հիմք ընդունելով առկա ՉՄՍ համակարգերը, մշակի ՉՄՍ աշխատանքային ծրագիր: Ծրագիրը պետք է քննարկվի և համաձայնեցվի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից:

    - Կատարողը ստուգման աշխատանքների իրականացումից առաջ պետք է իր տարածքում, իր հաշվին ՀԱԷԿ-ի մասնագետներին ներկայացնի ստուգման համակարգի տեխնիկական հնարավորությունները և տեխնիկական փաստաթղթերը:

  - ՉՄՍ համակարգին ներկայացվող պահանջները

    - Սույն ՏՊ-ով աշխատանքների իրականացման համար չքայքայող մեթոդներով ստուգման նոր համակարգերի մշակման ժամանակ (չքայքայող մեթոդներով ստուգման մեթոդիկաներ, սարքավորումներ և անձնակազմ) ՉՄՍ համակարգը պետք է որակավորված լինի՝ համաձայն НП-084-15-ի գլուխ V-ի և ГОСТ Р 50.04.07-2018-ի:

    - ՉՄՍ համակարգերի ատեստացիոն փորձարկումները պետք է անցկացնեն այն ԳՆԿ-ները, որոնք ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կառավարման մարմնի կողմից իրավասու են ճանաչվել կազմակերպություններին իրենց մասնագիտացման ոլորտում ծառայություններ մատուցել ԱԷԿ-ների սարքավորումների ՉՄՍ գծով:

    - ՉՄՍ համակարգի ատեստացիոն փորձարկումները պետք է անցկացվեն փորձարկումների նմուշահատերի վրա: Փորձարկումների նմուշահատերը պետք է պարունակեն իրական կամ ռեալիստական արատներ, չափերի և ձևի փոփոխություններ՝ տեխնոլոգիական և (կամ) շահագործողական, որոնք նախատեսված են ՉՄՍ համակարգի գնահատման համար:

Որպես փորձարկումների նմուշահատ կարող են օգտագործվել ստուգման իրական գոտիներ, որոնք կտրած հանված են ստանդարտ (штатный) կամ փորձնական պատրաստվածքներից և պարունակում են իրական արատներ, չափերի և ձևի փոփոխություններ. այս դեպքում ՉՄՍ ատեստավորվող համակարգի միջոցով ստացված վերահսկման արդյունքների համեմատությունը պետք է կատարվի ՉՄՍ չափանմուշային մեթոդի արդյունքների հետ՝ ՉՄՍ համակարգի համապատասխանությունը գնահատելու համար: Արատների բացահայտելիության և չքայքայող վերահսկման հավաստիության ցուցանիշների որոշման ընթացակարգերը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ Р 50.04.07-2018-ի Հավելված Д-ին:

    - Ատեստացիոն փորձարկումների ընթացքում չի թույլատրվում որպես փորձարկումների նմուշահատ օգտագործել նմուշահատեր, որոնք նախատեսված են ՉՄՍ միջոցների սարքաբերման և տրամաչափարկման համար:

    - ՉՄՍ համակարգի ատեստացիոն փորձարկումների և ներկայացված նյութերի դիտարկման արդյունքների հիման վրա ԳՆԿ-ն պետք է ձևակերպի ատեստացիոն հաշվետվություն, որը պարունակում է փորձարկումների արդյունքների գնահատում՝ ըստ ԳՕՍՏ Р 50.04.07-2018-ի:

    - Որակավորման այլ սխեմաներով ՉՄՍ համակարգերի որակավորման ժամանակ կատարողը պետք է ունենա որակավորող մարմնի կողմից կազմված որակավորման դոսյե: Որակավորման դոսյեի նվազագույն բովանդակությունը ներկայացված է ENIQ 4-ի հանձնարարելի պրակտիկայում:

    - ՉՄՍ մեթոդիկաների և սարքավորումների որակավորումը պետք է առանձնացվի անձնակազմի որակավորումից:

    - Կատարողի կողմից ներգրավված որակավորող մարմինը (ամրակման մասերի համար որակավորման ընթացակարգերի ընթացքում տեսչական ստուգման համակարգը կառավարող, իրականացնող, գնահատող և սերտիֆիկացնող կազմակերպությունը) պետք է համապատասխանի A տիպի որակավորող մարմիններին (ENIQ 3-rd report and recommended practices) և պետք է ապահովի առնվազն անկախ չափանիշներ, որոնք համարժեք են А տիպի որակավորող մարմինների համար նախատեսված EN 45013 եվրոպական ստանդարտում նշված ընդհանուր չափանիշներին և/կամ  ISO 17024:2012-ի պահանջներին:

    - Կատարողի անձնակազմը պետք է ունենա որակավորման վկայագիր, որը   տրված է որակավորող մարմնի կողմից և հաստատված է ԳՕՍՏ Р 50.05.11-2018-ի կամ այլ միջազգային և ազգային նորմերի և ստանդարտների համաձայն, այն պայմանով, որ նշված նորմերի և ստանդարտների պահանջները համարժեք են ԳՕՍՏ Р 50.05.11-2018-ի պահանջներին:

    - Կատարղը շահագործողական ստուգում անցկացնելուց առաջ պետք է որակավորման դոսյեն ներկայացնի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի մասնագետների և անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ ՄԱԿԿ-ի մասնագետների դիտարկմանը և համաձայնեցմանը:

    - Եթե ՉՄՍ համակարգերի որակավորման դոսյեի դիտարկման ընթացքում պարզվի, որ կիրառված նորմերն ու ստանդարտները որևէ առումով տարբերվում են ՀԱԷԿ-ում գործող ՆՏՓ-երում նշված նորմերից և ստանդարտներից, կատարողը պարտավոր է նշել փաստաթղթերում եղած այդ տարբերությունները և առաջարկել տարբերությունները կարգավորելու միջոցներ:

  - Ստուգում իրականացնող մասնագետներին ներկայացվող պահանջները

    - Կատարողի անձնակազմը պետք է ատեստավորված լինի համաձայն ստորև նշված փաստաթղթերի կամ համարժեք եվրոպական ստանդարտների պահանջների.

- НП-084-15 «Ատոմակայանների սարքավորումների, խողովակաշարերի և այլ տարրերի շահագործման ընթացքում հիմնական մետաղի, եռակցման միացությունների և մակահալված մակերեսների կառավարման կանոններ».

- ГОСТ Р 50.05.11-2018 «Ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում համապատասխանության գնահատման համակարգ: Չքայքայող և քայքայող մեթոդներով ստուգում իրականացնող անձնակազ: Կոմպետենտությունը հաստատող պահանջներ և կարգ».

- ГОСТ Р 50.04.07-2018 «Ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում համապատասխանության գնահատման համակարգ:. Համապատասխանության գնահատում փորձարկումների ձևով: Չքայքայող մեթոդներով ստուգման համակարգերի սերտիֆիկացման փորձարկումներ».

- НП-105-18 «Պատրաստման և մոնտաժման ընթացքում ատոմային էներգետիկ կայանքների սարքավորումների և խողովակաշարերի մետաղի ստուգման կանոնները»;

- СК33.01.00.00.00.00.Д10 Գամասեղների ստուգման համար սարք: Մրրկահոսանքային ստուգման մեթոդիկա.

Այլ նորմատիվային փաստաթղթերի (այդ թվում Կատարողի կողմից մշակված) կիրառումը թույլատրվում է միայն ՀԱԷԿ-ի տեխնիկական ղեկավարության կողմից այդ փաստաթղթերի նախնական դիտարկման և համաձայնեցման դեպքում։ Այդպիսի փաստաթղթերի փոխանցումը ՀԱԷԿ-ին հանդիսանում է Կատարողի պարտականությունը։

    - Կատարողի անձնակազմը պետք է ունենա 2-րդ մակարդակից ոչ ցածր որակավորում և որակավորման վկայագրեր, որոնք տրված են որակավորող մարմնի կողմից և հաստատված են ԳՕՍՏ Р 50.05.11-2018-ի կամ այլ միջազգային և ազգային նորմերի և ստանդարտների համաձայն, այն պայմանով, որ նշված նորմերի և ստանդարտների պահանջները համարժեք են ԳՕՍՏ Р 50.05.11-2018-ի պահանջներին։

  - Որակի գնահատմանը ներկայացվող պահանջները

    - ՌԳԱ ամրակման մասերի շահագործողական ստուգման որակի գնահատումը իրականացնել համաձայն НП-084-15 (կետ 153), АТПЭ-2-2011:

    - Ստուգվող ամրակման մասերի մակերևույթների որակի գնահատման ժամանակ չեն թույլատրվում ճաքեր, շերտատվածքներ, պատռվածքներ և կորոզիոն վնասվածքներ:

    - Անհամասեռությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել դեֆեկտոգրամմա:

  - Լեզվին ներկայացվող պահանջները

    - Ստուգման և մեթոդիկաների որակավորմանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերն ու հաշվետվությունները պետք է կազմված լինեն ռուսերեն լեզվով։  Աշխատանքային և ընթացակարգային փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Կատարողի անձնակազմին իր աշխատանքի համար, կարող են լինել այդ անձնակազմի մայրենի լեզվով։ ՀԱԷԿ-ի և/կամ հսկողական մարմինների հիմնավորված պահանջի դեպքում այդ բլոկի առանձին փաստաթղթեր պետք է համաձայնեցված ժամկետներում թարգմանվեն Կատարողի կողմից։

  - Գաղտնիությանը ներկայացվող պահանջները

    - Սույն ՏՊ-ով աշխատանքների իրականացման ընթացքում օգտագործված և/կամ մշակված բոլոր փաստաթղթերը (գծագրեր, էսքիզներ, լուսանկարներ, հաշվարկներ, վերլուծություններ, եզրակացություններ, արձանագրություններ, հաշվետվություններ և այլն) հանդիսանում են ՀԱԷԿ-ի սեփականությունը և համարվում են գաղտնի։ Սույն աշխատանքի շրջանակներից դուրս դրանց օգտագործումը և/կամ փոխանցումը երրորդ անձանց հնարավոր է միայն ՀԱԷԿ-ի գրավոր համաձայնության դեպքում։

  - Հաշվետու փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները

    - Ստուգումը ավարտելուց հետո 5 օրվա ընթացքում կատարողը պետք է կազմի Արձանագրություններ (եզրակացություններ)՝ կատարված ստուգման արդյունքների վերաբերյալ։ Բացի այդ, աշխատանքներն ավարտելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում կատարողը պետք է կազմի և ներկայացնի եզրափակիչ (վերջնական) հաշվետվություն՝ կատարված աշխատանքի մասին։ Եզրափակիչ հաշվետվությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը.

- եզրակացություն իրականացված ստուգման վերաբերյալ,

- տվյալներ տրամաչափարկման մասին,

- արատների (հայտնաբերման դեպքում) վերաբերյալ տվյալների ամբողջական բազա տպված վիճակում,

- եզրակացություն՝ հայտնաբերված արատների տվյալների բազայի վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով, ըստ որակավորման պայմանների, արատների չափերի որոշման հնարավոր սխալները,

- արդյունքների համեմատումը նախորդ ստուգման տվյալների հետ։

    - Կայանում արխիվային պահման համար պետք է ներկայացվեն տպված օրինակներ, ինչպես նաև Microsoft Office ձևաչափով համակարգչային ֆայլեր, որոնք պարունակում են կատարված ստուգման վերաբերյալ տեղեկատվության ամբողջական ծավալը։ Իրականացված ստուգման մասին տվյալների բոլոր գրանցված ֆայլերը պետք է փոխանցվեն ՀԱԷԿ-ին։

    - Սույն պայմանագրի շրջանակներում մշակված բոլոր մեթոդիկաները ու փաստաթղթերը պատկանում են ՀԱԷԿ-ին։ Վերոնշյալ փաստաթղթերի ցանկացած կիրառում պետք է համաձայնեցված լինի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի հետ։

  - Աշխատանքների կատարմանը ներկայացվող պահանջները

    - Սույն ՏՊ-ով նախատեսված ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՌԳԱ ամրակման մասերի շահագործողական ստուգումը պետք է իրականացվի ՊԿՎ-2026-ի ընթացքում՝ ապրիլի 1-ից հուլիսի 31-ը (նախնական ժամկետ):

Անմիջական ստուգման աշխատանքների կատարման կոնկրետ ժամկետները կհստակեցվեն մանրամասն ժամանակացույցում, որը կմշակվի ՊԿՎ-2026 գծային ժամանակացույցներին համապատասխան։

    - ՉՄՍ համակարգի (սարքավորումներ, ապարատուրա, փորձարկման և  սարքաբերման նմուշահատեր) առաքումը ՀԱԷԿ պետք է կատարվի այնպիսի ժամկետներում, որոնք ապահովում են անմիջական ստուգման աշխատանքների իրականացումը ՊԿՎ-2026թ-ի ժամանակահատվածում։

    - Նախապատրաստական աշխատանքները (սարքավորումների հավաքում, ստուգում, փորձարկում, սարքավորումների կարգաբերում և ճշգրտում) պետք է ավարտվեն հսկողությունից առնվազն մեկ օր առաջ (ժամկետները կարող են փոփոխվել ՀԱԷԿ-ի և կատարողի համաձայնեցմամբ):

    - Անմիջական ստուգման աշխատանքների մեկնարկից առաջ սույն ՏՊ-ով առաջարկվող ՉՄՍ համակարգերի համապատասխանությունը հաստատող բոլոր փաստաթղթերը պետք է համաձայնեցված լինեն ՀԱԷԿ-ի տեխնիկական ղեկավարության կողմից:

    - Ստուգման նախնական արդյունքները պետք է ներկայացվեն ՀԱԷԿ-ի տեխնիկական ղեկավարությանը անմիջական ստուգման աշխատանքների ընթացքում (ամեն օր) և դրանց ավարտից հետո (նախնական ամփոփիչ հաշվետվություն)։

    - Կատարված ՇՍ-ի վերաբերյալ վերջնական հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի ՀԱԷԿ-ի տեխնիկական ղեկավարության դիտարկմանը և համաձայնեցմանը ոչ ուշ, քան անիմջական ստուգման աշխատանքներն ավարտելից երեք ամիս հետո։

ՀԱԷԿ-ի կողմից իրականացվող ծառայությունները ու մատակարարումները

  - Էլեկտրասնում

    - Կատարողին կտրամադրվի հնարավորություն օգտագործելու (մալուխների միացմամբ) կայանի էլեկտրամատակարարման աղբյուրները ստորև նշված բնութագրերով.

- 380/220 VAC 50Hz; 10А, 16А, 32A;

- dU = +/- 10%;

- df = +/- 0.1%;

- անվանական լարում 12,24,36,220,  ...400V; 50Гц; 10A, 16A, 32A;

- միացումներ: 3L + N + հող.

    - Կատարողին հնարավորություն կընձեռվի օգտագործել ռեակտորային բաժանմունքի պատերի ժամանակավոր հորատանցումները միացման մալուխների համար՝ աշխատանքների իրականացման վայրից մինչև գրասենյակային տարածքը։ Հորատանցումները կարող են միաժամանակ օգտագործվել նաև այլ սպառողների կողմից։

  - Ջրամատակարարման համակարգ

    - Կատարողին կտրամադրվի մուտքի թույլտվություն տնտեսական խմելու ջրի համակարգի և մաքուր կոնդենսատի համակարգի տարածք։

  - Սարքավորումների տեղաշարժը ռեակտորային բաժանմունքում

    - ՉՄՍ համակարգերի սարքավորումների առաքումը՝ մուտք/ելք ՀԱԷԿ տարածք/տարածքից, ռեակտորային արտադրամասի վերահսկվող գոտի/գոտուց իրականացվում է ՀԱԷԿ անձնակազմի կողմից (Կատարողի կողմից ներկայացված հայտերով) Կատարողի ներկայացուցիչի մասնակցությամբ:

    - ՉՎ համակարգի սարքավորումների տեղափոխման հետ կապված բոլոր տրանսպորտային գործողությունները կայանի բեռնամբարձ սարքավորումների կիրառմամբ իրականացվում են ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի կողմից (Կատարողի կողմից ներկայացված հայտերով):

    - Ստուգման ենթակա օբյեկտների վրա ՉՄՍ համակարգի սարքավորումների տեղակայումն իրականացվում է Կատարողի կողմից՝ ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի տեխնիկական աջակցությամբ։

  - Ստուգման աշխատանքներ իրականացնելու տարած մուտքի թույլտվություն

    - ՀԱԷԿ-ը կապահովի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտ պայմաններ (աշխատատեղերի նախապատրաստում)՝ համաձայն կայանում գործող հրահանգների.

- ստուգվող մակերևույթի նախապատրաստում (մաքրում);

- լուսավորություն և օդափոխություն;

- աշխատատեղերում ճառագայթման մակարդակի մշտական վերահսկում.

    - ՀԱԷԿ-ը կապահովի Կատարողի անձնակազմի՝ աշխատատեղեր մուտքի թույլտվության վարչական ձևակերպում՝ ըստ կայանում գործող հրահանգների.

- նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար Կատարողի  բրիգադի ջերմային կարգագիր-թույլտվության բացում (բրիգադի կազմը որոշում է Կատարողը),

    - Նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով Կատարողի  բրիգադի համար դոզաչափական կարգագրի բացում (համաձայն Կատարողի ներկայացրած այն մասնագետների ցանկի, որոնք իրավունք ունեն աշխատել իոնացնող ճառագայթման գոտում)։

  - Փաստաթղթեր

    - ՀԱԷԿ-ը կտրամադրի կայանում առկա բոլոր փաստաթղթերը (գծագրեր, էսքիզներ, տեղեկաքարտեր, հրահանգներ, մեթոդիկաներ և այլն), որոնք կպահանջվեն Կատարողի կողմից որպես հետազոտության իրականացման համար հիմնավորված կերպով անհրաժեշտ:

    - Աշխատանքների կատարողը նախորդ ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն կարող է ստանալ կայանի արխիվում (արդյունքների համեմատման համար)։

Կանոններ, ստանդարտներ և այլ նորմատիվ փաստաթղթեր

| № հ/հ | Անվանում | Նշանակում |
| --- | --- | --- |
|  | Ատոմակայանների սարքավորումների, խողովակաշարերի և այլ տարրերի շահագործման ընթացքում հիմնական մետաղի, եռակցման միացությունների և մակահալված մակերեսների կառավարման կանոններ | НП-084-15 |
|  | Պատրաստման և մոնտաժման ընթացքում ատոմային էներգետիկ կայանքների սարքավորումների և խողովակաշարերի մետաղի ստուգման կանոնները | НП-105-18 |
|  | Ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում համապատասխանության գնահատման համակարգ: Չքայքայող և քայքայող մեթոդներով ստուգում իրականացնող անձնակազ: Կոմպետենտությունը հաստատող պահանջներ և կարգ | ГОСТ Р 50.05.11-2018 |
|  | Ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում համապատասխանության գնահատման համակարգ: Համապատասխանության գնահատում ստուգման ձևով: Չքայքայող մեթոդներով ստուգում: Չափագիտական ​​աջակցություն | ГОСТ Р 50.05.16-2018 |
|  | Ատոմային կայանների սարքավորումների և խողովակաշարերի մետաղի վիճակի ստուգման աշխատանքների կարատման համար կապալարու կազմակերպությունների ներգրավման կարգ | РД ЭО 1.1.2.29.0430-2011 |
|  | Ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում համապատասխանության գնահատման համակարգ:. Համապատասխանության գնահատում փորձարկումների ձևով: Չքայքայող մեթոդներով ստուգման համակարգերի սերտիֆիկացման փորձարկումներ | ГОСТ Р 50.04.07-2018 |
|  | Գամասեղների ստուգման համար սարք: Մրրկահոսանքային ստուգման մեթոդիկա | СК33.01.00.00.00.00.Д10 |
|  | Շահագործման ընթացքում ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով ատոմային էլեկտրակայանների սարքավորումների և խողովակաշարերի հիմնական մետաղի և եռակցման միացությունների վիճակի ստուգման տիպային ծրագիր | АТПЭ-2-2011 |
|  | ՌԱ № 2 բլոկի սարքավորումների և խողովակաշարերի հիմնական մետաղի, եռակցման միացությունների և մակահալվածքների շահագործողական ստուգման ծրագիր | УЭ.ЭТД.17.ОДМ-001 |

Գծագիր

ՌԳԱ գամասեղ, М140 (М145)

ՌԳԱ մանեկ (М140)