”Ոռոգման համակարգերում ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր”

| Պատվիրատու՝ | ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե |
| --- | --- |
| Պայմանագիր՝ | N ՋԿ-ԵՄԾՁԲ-22/1 |

“Գեղարքունիք մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազ.խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում”

Մրցույթային փաստաթղթեր

Գիրք N 2  Տեխնիկական մասնագրեր

| ՀԳՇՆ¦ ՍՊԸ տնօրեն |  | Վ. Հովասափյան |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի ղեկավար |  | Գ. Պետրոսյան |
| ºñ¨³Ý – 2023Ã. |  |  |

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

Գիրք N 1  Տեխնիկական մասնագրեր

Գիրք N 2  Գծագրեր

Գիրք N 3  Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում

Գիրք N 4  Ծավալների ամփոփագիր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԻ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

| ՄԱՍ 1. | ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ |
| --- | --- |
| ՄԱՍ 2. | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ |
| ՄԱՍ 3. | ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |
| ՄԱՍ 4. | ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |
| ՄԱՍ 5. | ՆՅՈՒԹԵՐ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ, ԽՈՂՈՎԱԿԱԱՄՐԱՆՆԵՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ |
| ՄԱՍ 6. | ԲԵՆՏՈՆԻՏԱՅԻՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |

ՄԱՍ 1. ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՑԱՆԿ

1.	Բացատրական մաս	5

1.1 Շինարարական աշխատանքների նպատակը	6

1.2 Հիմնական տեղեկատվություն	6

1.2.1 Շինարարության վայրը	6

1.2.1.1 Շինհրապարակի տեղակայումը	6

1.2.1.2 Շինհրապարակի կլիման	6

1.2.2 Կառուցվող ՕԿՋ օբյեկտի ներկա վիճակի նկարագրությունը	7

1.2.3 Ü³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ	8

1.2.3.1 Ջրավազանի հանգույց	8

1.2.3.2. Ջրավազանին ջրի մոտեցնող հանգույց՝ ջրընդունիչ կառուցվածք և մոտեցնող ջրագիծ	10

1.2.3.3. Ջրավազանից ջրի հեռացնող հանգույց՝ ջրընդունիչ կառուցվածք և ջրհեռացնող ջրագիծ	10

1.2.3.4.	Ջրավազանի այլ կառոյցներ՝ ցանկապատում, լուսավորություն, փականների ելեկրտաշարժիչների աշխատանքի համար հոսանքի ապահովում և ավտոմատացում	11

1.2.4	ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ÆÜÄºÜºð²ԿԱՆ-ºðÎð²´²Ü²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ	15

1.2.4.1.  Ընդհանուր տեղեկություններ	15

1.2.4.2  Տարածքի համառոտ նկարագիրը	16

1.2.4.3  Օրվա կարգավորման ջրամբարի տարածքի համառոտ նկարագիրը	19

1.2.4.4  Փորվածքների նկարագիրը	19

1.2.4.5  Ստանդարտ խտացման և օպտիմալ խոնավության որոշման փորձ	22

1.2.5 Æñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³Ýù»ñÇ Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ	1

## Բացատրական մաս

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ընդառաջել է` ֆինանսավորելու Ոռոգման համակարգերում և գլխամասային հանգույցներում պահանջվող ծավալի ջրի կուտակման, ինչպես նաև ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը: Այդ ֆինանսավորումը ուղղված է “Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ջրօգտագործողների ընկերությունների սպասարկման տարածքում թվով 31 օրվա կարգավորման առաջնահերթ ջրավազանների կառուցման և վերակառուցման” աշխատանքների մանրամասն նախագծերի նախապատրաստման համար: Հաշվի առնելով ոռոգման ջրի սակավությունը, ինչպես նաև դրա նկատմամբ պահանջարկի աճի միտումները, ներդրումները նախատեսված են ջրօգտագործողների ընկերությունների սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերում և գլխամասային հանգույցներում պահանջվող ծավալի ջրի կուտակման, ինչպես նաև ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխման  համար:

Ծրագրի նպատակն է ապահովել սակավ ոռոգման ջրի կայուն և արդյունավետ օգտագործումը՝ խթանելով գյուղատնտեսության զարգացմանը, ինչպես նաև նվազեցնելով թիրախային խմբի խոցելիությունը կլիմայական փոփոխությունների ազդեցության հանդեպ։ Ծրագրի իրականացումը զգալի դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսների կայուն և բնապահպանական տեսանկյունից կառավարման արդյունավետության վրա, կխթանի գյուղական շրջանների զարգացումը, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը։

Այս ծրագրով նախատեսվում է “Գեղարքունիք մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազ.խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում”

Օրվա կարգավորման ջրավազանի կառուցման Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ï»ÕáõÙ §ՀԳՇՆ¦ ՍՊԸ-ի,  ոռոգման համակարգերը սպասարկող Գեղարքունիք ՋՕԸ-ի մաստագետների Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Çñ³Ï³Ý³óí»É են ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ½ÝÝáõÃÛáõÝներ, ուսումնասիրվել են ջրավազանի կառուցման համար տեղավայրեր: Ընկերության կողմից կատարվել են ïáåá·ñ³ýÇ³Ï³Ý, ÇÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý, գեոֆիզիկական և այլ անհրաժեշտ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝները:

## 1.1 Շինարարական աշխատանքների նպատակը

Շինարարական աշխատանքների  նպատակն է` 9.0 հազ.խմ ծավալով նոր ՕԿՋ-ի կառուցում:

Երկարությունը 120 մ, լայնությունը 60.5 մ, բարձրությունը 4.2 մ:

## 1.2 Հիմնական տեղեկատվություն

### 1.2.1 Շինարարության վայրը

#### 1.2.1.1 Շինհրապարակի տեղակայումը

# Շինհրապարակը գտնվում էª

# ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ կենտրոնից ÙÇÝã¨ 153 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³

# Սևանի »ñÏ³Ã·ծÇ Ï³Û³ñ³ÝÇó 95 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³

# Մարտւնի համայնքից ÙÇÝã¨ 28 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³:

#### 1.2.1.2 Շինհրապարակի կլիման

Բերվող աղյուսակներում  1.3-1; 1.3-2; 1.3-3 բերվում են շինարարական տեղանքի կլիմայական տվյալները:

ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ

²ÕÛáõë³Ï 1.3-1

| ´Ý³Ï³í³ÛñÇ, օդերևութաբանական կայանի անվանումը | ´³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ. Ù | ØÇçÇÝ ç»ñÙ³ ëïÇ×³ÝÁ Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ. 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ØÇçÇ-ÝÁ ï³ñ-í³ Ïïñ-í³Í-ùáí | ´³ó³ñ-Ó³Ï ÙÇÝÇ-ÙáõÙ | ´³ó³ñ-Ó³Ï Ù³ùëÇÙáõÙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| Մարտունի | 1943 | -5,7 | -5,8 | -1,7 | 4,8 | 9,0 | 12,9 | 16,0 | 15,8 | 12,8 | 7,5 | 2,4 | -2,9 | 5,4 | -32 | 34 |

ՕԴԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

²ÕÛáõë³Ï 1.3-2

| ´Ý³Ï³í³ÛñÇ, օդերևութաբանական կայանի անվանումը | ú¹Ç Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ØÇ-çÇÝ ï³ñ»Ï³Ý | ØÇçÇÝ ³Ùë»Ï³Ý Å³ÙÁ 15-ÇÝ |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | ³Ù»Ý³ óáõñï ³Ùëí³ | ³Ù»Ý³ ßá· ³Ùëí³ |
| Մարտունի | 68 | 71 | 69 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 64 | 51 |

ØÂÜàÈàðî²ÚÆÜ îºÔàôØÜºðÀ ºì ÒÚàôÜ²Ì²ÌÎàôÚÂÀ

²ÕÛáõë³Ï1.3-3

| ´Ý³Ï³í³ÛñÇ, օդերևութաբանական կայանի անվանումը | î»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ , ÙÙ ÙÇçÇÝ ³Ùë»Ï³Ý ûñ³Ï³Ý ³é³í»É³·áõÛÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÒÛ³Ý Í³ÍÏáõÛÃÁ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ï³ñ»Ï³Ý | ï³ëÝ-ûñÛ³ ³é³í»É³·áõÛÝÁ, ëÙ | ûñ»ñÇ ÃÇíÁ | çñÇ ³é³í»-É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÁ ÓÛ³Ý Ù»ç, ÙÙ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  |
| Մարտունի | 23 51 | 28 34 | 41 40 | 54 46 | 71 41 | 69 64 | 42 65 | 29 37 | 33 59 | 39 49 | 39 84 | 24 41 | 492 84 | 75 | 103 | 151 |

### 1.2.2 Կառուցվող ՕԿՋ օբյեկտի ներկա վիճակի նկարագրությունը

Ծովինար համայնքի մոտ 75 հա հողատարածքները ոռոգվում են Մեծ առու ջրանցքի միջոցով, որի ջրաղբյուրն է Ծովինարի առուն։ Ոռոգման շրջանի ընթացքում  ելնելով ջրապահանջարկից օգտագործվող ջրի ծավալը օրվա ընթացքում փոփոխվում է ու առաջանում են ավելցուկային ջրեր, իսկ գիշերային ժամերին ոռոգում գրեթե չի իրականացվում և ջրերը հեռացվում են ձորակներով տեղի տալով անհարկի կորուստների։ Ծովինար համայնքի համար 2020-2022թթ. կառուցվել է ներտնտեսային ցանց/ջրատար որի վերջնամասից դեպի գյուղ մոտ 1.5 կմ հեռավորությոն վրա նախատեսվում է կառուցել ՕԿՋ-ն:

Ընկերության, ՋՕԸ-ի և համայնքների մասնագետների կողմից նոր ջրավազանի տեղադրման հատվածի ուսումնասիրության արդյունքում առաջարկվել է ջրանցքի ձախ հատվածում, որտեղ հողատարածքները պատկանում են համայնքին, կառուցել ծրագրով առաջարկված ՕԿՋ-ն: Առաջարկվող հատվածի հատակագծում տեղադրված նոր ՕԿՋ-ի ծավալն է W=9.0 հազ․խմ:

### 1.2.3 Ü³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ

ՕԿՋ-ի կառուցումը բաղկացած է հիմնական հետևյալ հանգույցներից.

- Ջրավազանի հանգույց,

- Ջրավազանին ջրի մոտեցնող հանգույց՝ ջրընդունիչ կառուցվածք Ծակքար գետից և մոտեցնող ջրագիծ (ջրավազանը լցնելու համար),

- Ջրավազանից ջրի հեռացնող հանգույց՝ ջրընդունիչ կառուցվածք և ջրհեռացնող ջրագիծ (ջրավազանը դատարկելու համար),

- Ջրավազանի այլ կառոյցներ՝ ցանկապատում, լուսավորություն, փականների էլեկտրաշարժիչների աշխատանքի համար հոսանքի ապահովում, ավտոմատացում և հեռակառավարում:

#### 1.2.3.1 Ջրավազանի հանգույց

ա. Ջրավազանի կառուցում

Աշխատանքները իրականացվում են ըստ գծագրերի և ստորև տրված քայլերի.

- Իրականացվում են նոր ջրավազանի առանցքների նշահարումներ,

- Իրականացվում են ջրավազանի հողային աշխատանքներ՝ գրունտի փորում և լիրաթումբի իրականացում, հանաձայն գծագրերում տրված նիշերի ու կտրվածքների,

- Ջրավազանի ներսի մակերեսի՝ հատակի ու շեպերի գրունտի խտացում, ապահովելով խտացման գործակիցը ≥0.95,

- Ջրավազանի ներսի մակերեսի փափուկ հողով ծածկույթ՝ նախապատրաստական շերտ 30 սմ հաստությամբ խտացումով: Խտացման գործակիցը ≥0.95:

- Խտացված նախապատրաստական շերտի վրա տեղադրվում է բենտոնիտային գորգը (գլանափաթեթներով): Գլանափաթեթներով գորգերը տեղադրվում է եզրածածկվածք ապահովելով: Եզրածածկվածքի չափսը գլանափաթեթի երկարությամբ գորգը տեղադրելու ժամանակ կազմում է ≥30 սմ, իսկ ըստ լայնությամբ տեղադրելու ժամանակ՝ ≥30 սմ: Եզրածածկվածքի երկու գորգերի արանցքը շաղտալիս են բենտոնիտային հատիկներով: Բենտոնիտային գորգի հաստությունը 6.4 մմ (մանրամասն տեխնիկական բնութագիրը տրվում է ստորև):

- Բենտոնիտային գորգի վրա տեղադրվում է փափուկ հողի շերտ, որպես պաշտպանիչ շերտ 30 սմ հաստությամբ՝ մանրահատիկ (d≤2սմ) խնացված գրունտ - ավազակավ կամ կավահող: Խտացման գործակիցը ≥0.95:

- Պաշտպանիչ հողի շերտի վրա, միայն ջրավազանի շեպերի հատվածում նախատեսված է ևս պաշտպանիչ շերտ քարե շարվածքով՝ d=10-25 սմ քարի չափսերը:

բ/ Տեղադրվող բենտոնիտային գորգի տեխնիկական ցուցանիշները և առավելությունները (որպես օրինակ բերվում է “Бентотех” АС 100 բենտոնիտային գորգի տեխցուցանիշները).

- Դիմանում է հիդրոստատիկ ճնշմանը -  ոչ պակա 6 ատմ,

- Ֆիլտրման գործակիցը - ոչ պակաս  5x10 -11 մ/վ,

- Ուռչելիության աստիճանը - ոչ պակաս 24 մլ/2գ,

- Բենտոմատի մակերեսային խտությունը – 5.21 կգ/մ2,

- Պատրվածության ամրությունը – ոչ պակաս 10 կՆ/մ

- Գորգի հաստությունը 2 կՊա բեռի դեպքում– 6.4 մմ,

- Տեղադրման հնարավորությունը մինչև -50°С,

- Ցածր ջերմային հաղորդունակություն,

- Էկոլոգիապես մաքուր նյութ,

- Հավասար է կավե ջրամեկուսացմանը 1 մետր հաստությամբ,

- «Ինքնավերականգնման» ունակություն,

- Դիմանում է անսահմանափակ թվով ցիկլերի «սառեցում-հալում», «հիդրատացիա-ջրազրկում»,

- Տեղադրման հեշտությունը (չի պահանջում հատուկ սարքավորում)

Բենտոնիտային գորգերի տեղադրման ուղեցույցը կցվում է (ռուսերեն լեզվով)

գ. Ջրավազանի հիմնական ցուցանիշները.

| Ծավալ, հազ. մ3 | Չափեր, մ |  |  | Իշխման տարածք, հա | Միջին լցման ծախսը, լ/վրկ | Միջին լցման ժամ | Միջին դատարկման ժամ | Միջին նորման, մ3/հա | Տնտեսված ջուր, մլն.մ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H |  |  |  |  |  |  |
| 9.0 | 120.0 | 60.5 | 4.2 | 220 | 250 | 10.0 | 14.0 | 3150 | 0.81 |

#### 1.2.3.2. Ջրավազանին ջրի մոտեցնող հանգույց՝ ջրընդունիչ կառուցվածք և մոտեցնող ջրագիծ

ÌáíÇÝ³ñÇ çñ³Ùµ³ñÁ ³ñï³ÑáõÝ³ÛÇÝ ¿ ¨ ëÝáõóíáõÙ ¿  Ø»Í ³éáõ çñ³ÝóùÇó: ¶»ïÇó çñ³é ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³éáõó»É ·ÉË³ÛÇÝ çñÁÝ¹áõÝÇã Ñ³Ý·áõÛó ·»ïÇ 2076.10 ÝÇß»ñáõÙ: ¶ÉË³ÛÇÝ çñÁÝ¹áõÝÇã Ñ³Ý·áõÛóÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý åñáýÇÉáí çñÃ³÷³ÛÇÝ å³ïí³ñ, b=3.0Ù É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ. H=1.0Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ, çñÁÝ¹áõÝÇã Ëáõó` ПС80-80 Ñ³ñÃ ë³ÑáÕ ÷³Ï³Ýáí ¨ Éí³óÙ³Ý Ëáõó ГС 80-150 Ëáñù³ÛÇÝ ÷³Ï³Ýáí: æñÁÝ¹áõÝÇã ËóÇó Ñ»ïá Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³éáõó»É ïÕÙ³½ï³ñ³Ý, 24.5x1.4Ù ã³÷»ñáí: îÕÙ³½ï³ñ³ÝÇó Ñ»ïá ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ ËóÇó ПЭ-100 450x17.2ÙÙ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï³ß³ñáí Q=160É/íñÏ çáõñÁ Ïï»Õ³÷áËíÇ úÎæ: êÝáõóáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 181.5Ù:

æñ³Ùµ³ñ çñÇ ÙáõïùÁ ³Ýí³Ý³ë ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 3.0x2.2Ù ã³÷»ñáí, 0.3Ù Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ »ñÏ³Ãµ»ïáÝ» ë³É:

#### 1.2.3.3. Ջրավազանից ջրի հեռացնող հանգույց՝ ջրընդունիչ կառուցվածք և ջրհեռացնող ջրագիծ

úÎæ-Ç ¹³ï³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ï³ÏáõÙª 2071.50 ÝÇßáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ï»Õ³¹ñ»É 426x5ÙÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³Ï³ß³ñ, L=35Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ, áñÇ ÙÇçáóáí çáõñÁ Ïï»Õ³÷áËíÇ ·»ï: ÊáÕáí³Ï³ß³ñÇ í»ñçáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ Dy=400ÙÙ, Py=0.1Øä³ ëáÕÝ³Ï »ñÏ³Ãµ»ïáÝ» Ñ³í³ùáíÇ ÏÉáñ ÑáñÇ Ù»ç:

æñ³Ùµ³ñáõÙ ³í»ÉóáõÏ çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ü¸Ø 2074.70 ÝÇßáõÙ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ åáÕå³ï» ³ÝóáõÙ 500-400, áñÁ 426x5ÙÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³Ïáí ÙÇ³ÝáõÙ ¿ ¹³ï³ñÏÙ³Ý ËáÕáí³ÏÇÝª ÷³Ï³ÝÇó Ñ»ïá:

#### Ջրավազանի այլ կառոյցներ՝ ցանկապատում, լուսավորություն, փականների ելեկրտաշարժիչների աշխատանքի համար հոսանքի ապահովում և ավտոմատացում

##### Ջրի մուտքի ու ելքի փականների Էլեկտրամատակարարում (0.4կՎ)

ՕԿՋ-Ի ջրընդունիչ հանգույցում և ջրհեռ խողովակների վրա տեղադրվող էլեկտրաշար-ժաբերով փականների  ղեկավարման վահանակների, ազդանշանային սարքերի էլեկտրա-սընուցումը իրականացվում է արևային փոքր կայանից՝ ուժային վահանակից, ստորգետնյա մալուխային հաղորդագծերով՝ տեխնիկական պոլիէթիլենե խողովակներով, խրամուղու մեջ: Կայանը ունի 6 արևային վահանակ, որը տեղադրվում է ՕԿՋ-ի տարածքում  տեղադրվող մետաղական հենարանների վրա, հորիզոնի նկատմամբ α=57°33` անկյան տակ ուղղված դեպի հարավ: 4 հատ էներգիայի կուտակիչ 75Ա/ժամ, էներգիային լիցքավորող և կարգավորող սարք 40Ա, 6.9կՎՏ հզորությամբ (փոփոխական 380Վ) ինվերտոր՝   փոխակեր-պիչ, եռաբևեռ, եռաֆազ ինքնավար անջատիչներ, ծրագրավորող հսկիչ սարք, փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ՝ տեղադրվում են սարքավորումների մետաղական արկղում: Արևային վահանակների էլեմենտների միացումը կատարվում է զուգահեռ և հաջորդական, որպեսզի ելքում ապահովվի հաստատուն 220-230Վ լարում: Արևային վահանակները կլանում են արևի էներգիան ցերեկային ժամերին և միևնույն ժամանակ այն վերածում են էլեկտրական էներգիայի, որը հարմար է օգտագործման համար: Էլեկտրական կուտակիչ-ների էներգիան ծախսվում է տեղադրվող փականների ղեկավարման վահանակների, ազդանշանային սարքերի էլեկտրասնուցման վրա: Եթե ​​արևային մարտկոցները խափանվեն (օրինակ, ամպամած օրը), մարտկոցները որոշ ժամանակով կտրամադրեն պահեստային էներգիա: Երբ մարտկոցները սպառվեն, դիզել-գեներատորը փականներին  էներգիա կմատակարարի ցանկացած ժամանակահատվածում: Սարքավորումների մետաղական արկղը, բոլոր սարք –սարքավորումները հողանցվում են ՝ հողանցման կոնտուր 40*4 մմ և 25*4մմ հաստության շերտապողպատով, համաձայն գործող նորմերի:

##### ՕԿՋ-ի տարածքի արտաքին լուսավորություն

ՕԿՋ-ի տարածքը լուսավորելու համար նախատեսված է լուսավորության ավտոնոմ համա-կարգ: Համակարգն իր մեջ ներառում է արևային մոդուլ, հենարանային կոնստրուկցիա, հերմետիկ արկղ անցումների համար (для коммутации), լիցքավորման կարգավորիչ ԱՀԿՈՒ-ով՝ (MPPT) լուսատուի միացման ժամանակաչափով, էլեկտրական էներգիայի կուտակիչ 12Վ, 50Ա/ժամ,  փողոցային լուսավորության լամպ, որը պայծառությամբ չի զիջում սովորական սարքերին, բայց մի քանի անգամ ավելի քիչ էլեկտրական էներգիա է սպառում: Երբ սկսում է մթնել, ֆոտոէլեմենտը ակտիվանում է և սկսվում է ցրված փայլ:Լուսադեմին ֆոտոբջիջը բացում է շղթան և անջատում լամպերը: Արտաքին լուսավորության մետաղական հենասյուները, բոլոր սարք սարքավորումները հողանցվում են հողանցման կոնտուրով:

##### ՕԿՋ-ի աշխատանքի հեռակառավարում, ավտոմատացում

Ծովինարի ջրամբարը նախատեսված է շրջակա հողերը ոռոգելու համար: Ջրամբարը լցվում է գիշերվա ժամերին ավտոմատ եղանակով՝  նախապես կազմված ծրագրավորմամբ: Երբ ջրի մակարդակը ցածր է, գերձայնային մակարդակաչափի և ջրամբարի կողքին գտնվող ղե-կավարման պահարանում տեղադրված հսկիչ սարքի միջոցով բացվում է գլխավոր ջրընդու-նիչ հանգույցի հարթ փականը / 1կվտ /: Ջրթող խողովակի մոտ տեղադրված ուղղահայաց 0,3մ տրամագծով խողովակի վրա գտնվող գերձայնային մակարդակաչափը, որ միացված է հսկիչ սարքին,նրան  ինֆորմացիա է հաղորդում  ջրամբարի լցոնման մասին: Երբ ջրի մա-կարդակը հասնում է 3, 25 մ- ի (ջրամբարի հատակից), ապա մակարդակաչափի օգնությամբ և հսկիչ սարքի միջոցով փակվում է ընդունիչ հանգույցի հարթ փականը: Ցերեկվա  ժամերին ըստ օպերատորի հայեցողության, բջջային կապի և հսկիչ սարքի միջոցով բացվում է ջրթող  խողովակի վրա տեղադրված սողնակով փականը / 0, 6 կվտ /  և կատարվում է ոռոգում:

Տեսահսկողություն

Ծովինար գյուղի ջրամբարի շահագործման անվտանգությունն ապահովում են տեղա-դըրված 5 տեսախցիկները: Դրանք տեղադրվում են լուսավորության համար նախատեսված սյուների վրա ՝ 5մ  բարձրությամբ: Չորս տեսախցիկներն ամրացվում են  N3, N6,N8, N10 լուսային սյուների վրա և նկարահանում են ամբողջ ջրամբարի տարածքը:Վեցերորդ տեսախըցիկը տեղադրվում է N11 սյան վրա / արևային վահանակի մոտ / և կարող է նկարահանել մոտակայքում  գտնվող մեքենաների համարներն ու մարդկանց դեմքերն , ինչպես նաև ՝ մուտքային դարպասը: Բոլոր տեսախցիկները միացվում են FTP մալուխով՝ արևային վահանակի մոտ տեղադրված արկղի մեջ գտնվող Hikvision ֆիրմայի տեսագրանցող սարքին, որին միացվում են նաև HDD կոշտ սկավառակով հիշողության սարքը, որը կարող է տեսագըրել բոլոր 5 տեսախցիկները 30 օր շարունակ; Ջրամբարի տարածքում մարդու և մեքենայի ցանկացած շարժ առաջացնում է տագնապի ազդանշան տեսախցիկներում, որն ինտերնետի միջոցով հաղորդվում է օպերատորի սենյակ: Տեսագրանցող սարքի և տեսախցիկների անխափան սնուցումն ապահովելու համար արկղում տեղադրվում է նաև UPS – 1500 վտ սնուցման սարքը: Բոլոր տեսախցիկներն ունեն ցերեկվա և գիշերվա ավտոմատ միացման ռեժիմներ:

##### ՕԿՋ-ի տարածքի բարեկարգում

Ջրավազանի տարածքում նախատեսվում են բարեկարգման աշխատանքներ, որոնք են.

- Իրականացվում է տարածքի հարթեցում,

- Երթեվեկելի մասի ճագրունտային ծածկույթ՝ 20% գրունտ և 80% խիճ -20 սմ

- ՕԿՋ-ի տարածքի ցանկապատում մետաղական ցանցով - մետաղական ցանց  հ=1.50մ եվ փշալար հ=0.50մ: Մետաղական կանգնակները Փ 102x3 մմ տեղադրվում են բետոնե հիմքի վրա -B15 դասի:

- Դարպասի և դռնակի տեղադրում

### ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ÆÜÄºÜºð²ԿԱՆ-ºðÎð²´²Ü²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ

#### 1.2.4.1.  Ընդհանուր տեղեկություններ

Համաձայն ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի Գեղարքունիք ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքների ոռոգման համակարգերի վերականգնում/կառուցում ծրագրի շրջանականերում, ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ն պետք է կատարի ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքում «Մեծ առու» ջրանցքի վրա ՕԿՋ-ի (6 հազար խմ ծավալի) նախագծային աշխատանքներ, այդ թվում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններ, որի համար կատարվել են  հետևյալ աշխատանքները`

      - Ինժեներաերկրաբանական վերականգնողական աշխատանքներ, որի ընթացքում ծանոթացել և հաշվի են առնվել բոլոր այն ուսումնասիրությունները, որոնք անցկացվել են տվյալ տարածքում կամ նրա մերձակայքում:

      - Հորատվել է 4 հորատանցք սյունակային եղանակով, չոր հորատմամբ, հանուկի 95-100% ելքով, ընդհամենը՝ 32.7 գծամետր:

      - Նկարագրվել են բնական և արհեստական մերկացումներ:

      - Կազմվել են 4 երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքներ:

      - Նմուշարկվել են թիվ 1 և 4 հորատանցքերի գրունտները խախտված ստրուկտուրայով (թվով 11 նմուշ):

      - Լաբորատոր ուսումնասիրությունները կատարվել են ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում:

      - Կազմվել է սույն եզրակացությունը:

#### 1.2.4.2  Տարածքի համառոտ նկարագիրը

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Ծովինար գյուղի համայնքային հողերի տարածքում:

1.Կլիմայական պայմանները Ծովինար գյուղը գտնվում է բարձր լեռնային գոտում, որի միջին բացարձակ բարձրությունները հասնում են՝ 2100-2280 մետրի սահմաններում: Տեղանքի կլիմայական պայմանները բնութագրվում են հետևյալ կերպ, ըստ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների տվյալների՝

ա) տարեկան միջին ջերմաստիճանը – 4.6օC է:

բ) օդի բացարձակ մինիմալ ջերմաստիճանը  -33օC է:

գ) օդի բացարձակ մաքսիմալ ջերմաստիճանը - 34օC է:

դ) հողի սառեցման հաշվարկային խորությունը – 1.48 մետր է:

Գարունը իր իրավունքների մեջ է մտնում ապրիլի վերջին մայիսի սկզբին, որոշ վերապահումներով, երբեմն երկարում է և սառցակալումները վերանում են մայիսի կեսերից: Միջին տարեկան տեղումները՝ 488 մմ, ձյան շերտի միջին բարձրությունը՝ 70 սմ և ավելի:

2.Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Գեղամա լեռների հյուսիսարևելյան միջին բարձրության լանջերին, բավական բարդ ռելիեֆային պայմաններում, որը արտահայտված է հրաբխային խառնարաններով, բլրաթմբերով, գոգավորություններով, մշտահոս և ժամանակավոր հոսքերի ձորակներով:

3.Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են միոպլիոցենի և ստորին չորրորդական ժամանակի անդեզիտադացիտները, բազալտները, որոնք մերկանում են գյուղի շրջակայքի բարձունքներում, բուն տեղամասերում մերկանում են մեծ մակերեսներով, ցցված ժայռային ձևերով, իսկ մնացած մասերը՝ ծածկված են էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումներով:

4. Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքը գրունտային ջրերով բավական աղքատ է: Դրանք թաղված են բավական խորը, բուն տարածքում գտնվում են 20 մետրից  խորը (կան առանձին աղբյուրների ելքեր): Գրունտների ճեղքավորվածության և բեկորային կառուցվածքի պատճառով գրունտային ջրերը այստեղ հորիզոն չեն կազմում և հիմնականում կարող են հանդիպել տարբեր խորությունների վրա

5.Էկզոգեն երկրաբանական երևույթներից  տարածքում առկա են՝ մակերեսային էրոզիա,  ջրողողում մթնոլորտային տեղումներից:

6.Երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածք	ում մասնակցում են հետևյալ երկրաբանալիթոլոգիական շերտերը, ըստ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքի (վերևից-ներքև)`

ա) Շերտ-1      	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի  պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի: Տարածված է ամենուրեք՝ 0.1-0.8 մետր հզորությամբ, բացի բնական մերկացումների տարածքներից: Ժ1§9վ-II

բ) Շերտ-2 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, չոր է, պինդ թանձրության: Բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով: Ունի լայն տարածում բուսահողի շերտի տակ անկանոն հզորությամբ՝ 1.0-1.5 մետրի սահմաններում: Ժամանակակից էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումներ: Ժ1§34բ-II

գ) Շերտ-3 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ է, կիսապինդ թանձրության: Բեկորային նյութը վատ և թույլ հղկվածության է, ներկայացված տարբեր ապարներով: Ունի լայն տարածում լանջի ամբողջ երկարությամբ՝ 1.6-ից մինչև 11.0 մետր և ավելի հզորությամբ: Ժամանակակից էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումներ: Ժ1§33գ-III

դ) Շերտ-4 	Բեկորախճային գրունտ կավավազային լցոնով մինչև 20-25%-ի չափով, տեղ-տեղ մեծաբեկորային անջատումներով: Բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված հիմնականում անդեզիտադացիտային, անդեզիտաբազալտային ապարներով: Գրունտը միջին խտության է: Ունի լայն տարածում, մերկացված հզորությունը մինչև 3.7 մետր և ավելի, դրանք մերկանում են տարածքից դուրս: Չորրորդական ժամանակի դելյուվիալ-կոլյուվիալ առաջացումներ: Ժ1§17ա/Ժ1§17բ–V/VI(60/40% հարաբերակցությամբ)

Ստորև աղյուսակ 2.1-ում բերվում է շերտերի ֆիզիկամեխանիկական պարամետրերի միջինացված ցուցանիշները՝ համաձայն ֆոնդային նյութերի ուսումնասիրությունների և ըստ ՀՀՇՆ նորմերի.

| Շերտի անունը | Շերտի համա-րը | Երկրա- բանական ինդեկսը | Գունտի խտությու-նը, ρ տ/մ3 | Ներքին շփման անկյունը ( 0 ) |  | Տեսա- կարար կցոր-դումը, ԿՊա |  | Դեֆոր-մացիայի մոդուլը, E ՄՊա | Հաշվար-կային դիմադրո-ղականութ-յունը, Rօ ԿՊա | Գրունտի սեյսմիկ հատկ. կատեգո-րիան | Ֆիլտրացիայի գործակիցը | Պուասսոնի գործակիցը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ն | հ | C ն | C հ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Բուսահող | 1 | - | 1.76 | - | - | - | - | - | - | III | - | - |
| Կավավազա-յին գրունտ | 2 | e-dQ4 | 1.78 | 20 | 17 | 24 | 16 | 19 | 190 | III | 0.05- 0.1 | 0.30 - 0.35 |
| Ավազակա-վային գրունտ | 3 | d-k Q4 | 1.85 | 36 | 33 | - | - | 45 | 450 | II | 0.05 | 0.35-0.37 |
| Բեկորախճա-յին գրունտ | 4 | d-k Q | 2.3 | 38 | 35 | - | - | 50 | 500 | II | 100-500 | 0.27 |

7.ՀՀ սեյսմիկ գոտևորման սխեմատիկ քարտեզի  համաձայն Ծովինար գյուղը գտնվում է թիվ 1 գոտում, ունի 0.3g արագացում և 8 բալ սեյսմիկություն:

8.Գրունտների սառեցման առավելագույն խորությունը` 1.16 մետր է, ըստ ՀՀ  օդերևութաբանական կայանների դիտարկումների (Մարտունու տարածաշրջան):

9.Տարածքը բարենպաստ է շինարարական աշխատանքների համար, որոշ դժվարություն կարող են առաջացնել գրունտային ճանապարհների ոչ հարմարավետությունը:

10.Տեղին է նշել, որ հողային աշխատանքները իրականացնելիս թիվ 4 շերտի գրունտներում, անհրաժեշտ կլինի կիրառել լրացուցիչ մեխանիզմներ փխրեցման համար:

#### 1.2.4.3  Օրվա կարգավորման ջրամբարի տարածքի համառոտ նկարագիրը

Ծովինար համայնքի համար նախագծվող ՕԿՋ-ի տարածքը գտնվում է Ծովինար գյուղի հարավային կողմի հողատարածքում, փոքրաթեք բլրալանջի վրա: Տարածքը ազատ է շինություններից, այն արևելյան կողմում հարում է Մեծ առվի բավական խորը (5-8 մետր) փորականման հունին, որով այծմ էլ օգտագործվում է ոռոգման նպատակով: Արևմտյան կողմում բլրալանջն է իր փոքրաթեք իրավիճակով: Տարածքում հորատվել է 4 հորատանցք՝ 7.0-ից մինչև 11.0 մետր խորությամբ, պարզելու համար երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը և նմուշարկելով գրունտները լաբորատոր ուսումնասիրմամբ, հաստատվել են դրանց ֆիզիկամեխանիկական որոշ պարամետրեր: Տարածքում կազմված ինժեներաերկրաբանական կտրվածքներից երևում է, որ նախագծվող ՕԿՋ-ն նախատեսվում է կառուցել հիմնականում բեկորախճային գրունտների վրա, մասամբ նաև ընդգրկելով կավային գրունտների տարածման հատվածները (տես ինժեներաերկրաբանական կտրվածքները):

#### 1.2.4.4  Փորվածքների նկարագիրը

Հա – 1 (2072.8)

0.0 - 0.2    	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի: Բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

0.2 - 1.2 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, չոր, պինդ թանձրության:

1.2 - 4.0 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ, կիսապինդ թանձրության: Բեկորային նյութը թույլ հղկված և անկանոն ձևերի, ներկայացված տարբեր ապարներով:

4.0 – 7.7	Բեկորախճային գրունտ կավավազային լցոնով մինչև 20-25%-ի չափով, խիտ կառուցվածքով: Բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

նմուշ 1 - 1.0 մ

նմուշ 2 - 2.0 մ

նմուշ 3 - 3.0 մ

նմուշ 4 - 4.0 մ

Հա – 2 (2079.4)

0.0 - 0.1    	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի, բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

0.1 - 0.7 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, չոր, պինդ թանձրության:

0.7 - 4.3 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ, կիսապինդ թանձրության: Բեկորային նյութը թույլ հղկված է, անկանոն ձևերի, ներկայացված տարբեր ապարներով:

4.3 – 7.0	Բեկորախճային գրունտ կավավազային լցոնով մինչև 20-25%-ի չափով, խիտ կառուցվածքով: Բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

Հա – 3 (2079.2)

0.0 - 0.2    	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի, բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

0.2 - 1.4 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, չոր, պինդ թանձրության:

1.4 - 4.3 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ, կիսապինդ թանձրության: Բեկորային նյութը թույլ հղկված է, անկանոն ձևերի, ներկայացված տարբեր ապարներով:

4.3 – 7.0	Բեկորախճային գրունտ կավավազային լցոնով մինչև 20-25%-ի չափով, խիտ կառուցվածքով: Բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

Հա – 4 (2074.3)

0.0 - 0.3    	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի, բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

0.3 - 1.6 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, չոր, պինդ թանձրության:

1.6 - 11.0 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ, կիսապինդ թանձրության: Ինտերվալի վերջում անցում կավավազի: Բեկորային նյութը թույլ հղկված է, անկանոն ձևերի, ներկայացված տարբեր ապարներով:

նմուշ 5 - 3.5 մ

նմուշ 6 - 4.5 մ

նմուշ 7 - 5.5 մ

նմուշ 8 - 6.5 մ

նմուշ 9 - 7.5 մ

նմուշ 10 - 9.0 մ

նմուշ 11 - 11.0 մ

Մկ – 1 (2070.0) (Հա-1-ից 16-18 մետր հարավարևելք)

0.0 - 0.4    	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի, բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

0.4 - 1.8 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, չոր, պինդ թանձրության:

1.8 - 7.5 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ, կիսապինդ թանձրության: Բեկորային նյութը թույլ հղկված է, անկանոն ձևերի, ներկայացված տարբեր ապարներով:

Մկ – 2 (2072.2) (Հա-2-ից 53 մետր արևելք)

0.0 - 0.8    	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի, բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

0.8 - 2.4 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, չոր, պինդ թանձրության:

2.4 - 7.2 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ, կիսապինդ թանձրության: Բեկորային նյութը թույլ հղկված է, անկանոն ձևերի, ներկայացված տարբեր ապարներով:

Մկ – 3 (2075.8) (Հա-3-ից 30 մետր հարավ)

0.0 - 0.3    	Բուսահող բաց շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կավավազային կազմի, բեկորային նյութը անկանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով:

0.3 - 1.8 	Կավավազային գրունտ բաց շագանակագույն, չոր, պինդ թանձրության:

1.8 - 3.5 	Ավազակավային գրունտ շագանակագույն, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ խոնավ, կիսապինդ թանձրության: Բեկորային նյութը թույլ հղկված է, անկանոն ձևերի, ներկայացված տարբեր ապարներով:

#### 1.2.4.5  Ստանդարտ խտացման և օպտիմալ խոնավության որոշման փորձ

Ծովինարի օրվա կարգավորման ոռոգման ջրամբարի կառուցման համար նախատեսվող տեղամասում հորատված հորատանցքներից վերցվել են նմուշներ՝ բեկորախճային, մանրախճային, ինչպես նաև կավային գրունտներից 10-15 կգ-ի չափով, խառը նմուշներ խախտված ստրուկտուրայով, ստանդարտ խտացման համար առավելագույն կմախքի խտության և օպտիմալ խոնավության որոշման նպատակով, մինչև 10 մմ հատիկաչափական կազմի ուսումնասիրություն, որոնք կատարվել են ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում, ընկերության անձնակազմի կողմից, գլխավորությամբ Ե.Գ.Դ.Պ. Ս.Հայրոյանի: Վերը նշված փորձի տվյալները և հաշվարկները բերվում են ստորև աղյուսակների և գրաֆիկների տեսկով:

| Փորձի № | Գրունտի զանգվածը, գ | Գրունտի ծավալը, սմ3 | Գրունտի խտությունը, գ/սմ3 | Գրունտի խոնավութ-յունը | Չոր գրունտի խտությունը, գ/սմ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | V |  | W | d |
| 1 | 1463 | 987,5 | 1,48 | 0,140 | 1,31 |
| 2 | 1598 | 987,5 | 1,62 | 0,181 | 1,37 |
| 3 | 1872 | 987,5 | 1,90 | 0,231 | 1,54 |
| 4 | 1834 | 987,5 | 1,86 | 0,299 | 1,43 |

Wopt=0,231

dmax=1,54 գ/սմ3

| Փորձի № | Գրունտի զանգվածը, գ | Գրունտի ծավալը, սմ3 | Գրունտի խտությունը, գ/սմ3 | Գրունտի խոնավութ-յունը | Չոր գրունտի խտությունը, գ/սմ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | V |  | W | d |
| 1 | 1610 | 987,5 | 1,63 | 0,150 | 1,42 |
|  | 1728 | 987,5 | 1,75 | 0,193 | 1,47 |
| 2 | 1880 | 987,5 | 1,905 | 0,229 | 1,55 |
| 3 | 1797 | 987,5 | 1,82 | 0,253 | 1,45 |

Wopt=0,230

dmax=1,55 գ/սմ3

Գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների ուսումնասիրություններ

Գրունտների լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները

Աղյուսակ1

| ¦Շինարար. Փոսորակ, մերկացում, հորատանց. |  | Խտություն, գ/սմ3 |  |  | Ծակոտկենության գործակից, e | Խոնավություն W | Պլաստիկություն |  |  | Կոնսիստ. IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | խորու- թյուն, մ | Գրունտի | միներալ. s | կմախքի d |  |  | WL | WP | IP |  |
| Ծովինար |  | 1,91 | 2,66 | 1,55 | 0,716 | 0,230 | 0,368 | 0,270 | 0,098 |  |
|  |  | 1,90 | 2,68 | 1,54 | 0,740 | 0,235 | 0,377 | 0,276 | 0,101 |  |
|  |  | 1,90 | 2,67 | 1,545 | 0,728 | 0,232 | 0,373 | 0,273 | 0,100 |  |

| N | Միջակայքը | Հատիկաչափական էլեմենտների պարունակ. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,005 | <0,005 |
| Ծովինար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,0 | 7,0 | 14,0 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | 9,3 | 17,0 | 16,7 |

Սահքի դիմադրության փորձարկման արդյունքները

Աղյուսակ4

| N | խորու- թյուն, մ | Սահքի դիմադրությունը երբ σ,ՄՊա |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Շերտ-2 Ավազակավներ, գորշ, խոնավ, կոշտ կոնսիստենցիա |  |  |  |  |
| 1 |  | 0,0825 | 0,090 | 0,1375 |
| 2 |  | 0,075 | 0,0975 | 0,145 |

Սահքի դիմադրության փորձարկման արդյունքները

Մաթեմաթիկական վիճակագրական հաշվարկների հիման վրա որոշվել են սահքիդիմադրության պարամետրերի նորմատիվային և հաշվարկային ցուցանիշները( Աղյուսակ5):

Աղյուսակ6

| Նորմատիվային |  | Հաշվարկային |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tg | C, ՄՊա | tg | C, ՄՊա |
| 0,313 | 0,0421 | 0,285 | 0,0383 |

Գրունտների սեղմելիության փորձարկման արդյունքները բերված են աղյուսակում

| . N | Նմուշառ-ման խո-րությունը, մ | e ծակոտկենության գործակիցը σ (ՄՊա) խտացնող |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,0 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 1 |  | 0,716 | 0,705 | 0,696 | 0,680 | 0,652 | 0,627 |
| - |  | 0,740 | 0,728 | 0,720 | 0,692 | 0,667 | 0,645 |
| Միջին արժեք |  | 0,728 | 0,716 | 0,708 | 0,686 | 0,659 | 0,636 |

Е=(1+e0)βxk,

որտեղ E -դեֆորմացիայի մոդուլը; -e0-սկզբնական ծակոտկենության գործակիցն է, β=0,62  կողային ընդարձակման գործակիցն է,  k=4,25դաշտայինի անցման

գործակից;

Խտացնող լարումների σ =0,1-0,2ՄՊա միջակայքում, դեֆորմացիայի մոդուլը,

E=16,4 ՄՊա

Միաժամանակ կարելի է նշել, որ տվյալ փորձերը ցույց են տալիս, որ տարածքի գրունտները (>10 ֆրակցիա) կարելի է կիրառել օրվա կարգավորման ջրամբարի պատվարի կառուցման համար որպես հիմք ջրամերժ շերտի համար, իսկ բուն մարմնի կառուցման համար կկիրառվի 10-200-1000 մմ-ի տրամաչափի բեկորային զանգվածները համաչափ շերտերով և խտացմամբ: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, ավելի խոշոր բեկորների առկայության դեպքում, անհրաժեշտ կլինի դրանց մանրացնել պահանջված հատիկաչափական կազմին համապատասխան (իսկ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել ավելի մեծ չափերի բեկորային զանգվածներ):

Բաժնի պետ՝                                   Ե.Ենգիբարյան

### 1.2.5 Æñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³Ýù»ñÇ Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ

êáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ`

- Ü³Ë³ï»ëíáÕ çñ³Ùµ³ñÇ ï³ñ³Íù Ùáï»óÝáÕ ·ñáõÝï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ åñáýÇÉ³íáñáõÙ b=4Ù

- µáõë³ÑáÕÇ ÏïñáõÙ ¨ հ»տ³·³ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙáí, Ñ³ñÃ»óáõÙáí

- ÷³÷áõÏ, ÷Ëñ³-Å³Ûé³ÛÇÝ, Å³Ûé³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ

- Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÇ ÁÝïñáíÇ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕ»ñÇó, ³í³½Çó, Ë×Çó

- Ñ»ïÉÇóùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÇ µÝ³ÑáÕ»ñÇó, ³í³½Çó ïá÷³ÝáõÙáí

- ÑáÕ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßÇ ÉÇñùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ß»ñï³ÛÇÝ Ëï³óáõÙáí

- çñ³Ù»ÏáõëÇã µ»ïÝáÝÇï³ÛÇÝ ·áñ·Ç ÷éáõÙ, Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ¨ å³ßïå³ÝÇã ·ñáõÝï³ÛÇÝ ß»ñï»ñÇ ëï»ÕÍáõÙáí

- å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ íñ³ ù³ñ»ñÇ ß³ñí³ÍùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ö10-25ëÙ ã³÷»ñÇ ù³ñ»ñáí

- ×³Ý³å³ñÑÇ Ë×³·ñáõÝï³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÇ ëï»ÕÍáõÙ

- ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝÇ ¨ »ñÏ³Ãµ»ïáÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

- ç»ñÙ³Ýëïí³Íù³ÛÇÝ Ï³ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ

- Ñ³ñÃ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ, åáÕå³ï» ¨ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ, ËáÕáí³Ï³³Ùñ³ÝÝ»ñÇ ÙáÝï³Å

- ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ³ñ¨³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ, ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç,

- ó³ÝÏ³å³ï³Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙ

- Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³Ýù»ñ

- µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ·áñ·Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ¨ å³ßïå³ÝÇã ß»ñï»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÑáÕ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßÇ ÉÇñùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÇ , Ï³Ù µ»ñáíÇ µÝ³ÑáÕ»ñÇ ç³ñ¹áõÙ ¨ ï»ë³Ï³íáñáõÙ ÷áùñ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ç³ñ¹Çã-ï»ë³Ï³íáñÇã ë³ñù»ñÇ ÙÇçáóáí, Áëï  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏáñÇ ã³÷³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ·ñáõÝï ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ø²ê 2. ÀÜ¸Ð²Üàôð Ø²ê

ò²ÜÎ

2. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë	3

2.1. Øáõïù   ßÇÝÑñ³å³ñ³Ï  ¨  Ï³å³É³éáõÇ  å³Ñ»ëï³ÛÇÝ  ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ	3

2.2 ¶Í³·ñ»ñÁ  ¨   Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ	3

2.2.1.     ¶Í³·ñ»ñÁ, ï»Ý¹»ñ³ÛÇÝ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ	3

2.2.2 Èñ³óáõóÇã  ·Í³·ñ»ñ	3

2.2.3 Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý ·Í³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ	4

2.2.4 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ ¨  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ	4

2.2.5 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ·Í³·ñ»ñÇ   ¨  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ³ÝóÙ³Ý  ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á	4

2.2.6 Î³ï³ñáÕ³Ï³Ý  ·Í³·ñ»ñ	5

2.2.7 ¶Ý»ñÁ   (ï³ñÇýÝ»ñÁ)	5

2.2.8 Ü³Ë³·ÍÇ  ¨  ·Í³·ñ»ñÇ   ÷á÷áËÙ³Ý  Çñ³íáõÝùÁ	5

2.3 Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝ  ¨  ï»Õ³Ï³åáõÙ	5

2.3.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ	5

2.3.2 îíÛ³ÉÝ»ñ  ï»Õ³Ï³åÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ	6

2.3.3 Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ  Ñ»Ý³ÝÇß»ñ	6

2.3.4Ø³Ï³ñ¹³Ï³ã³÷Ù³Ý  ëïáõ·áõÙÁ	6

2.3.5 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ï³ï³ñáõÙÁ  ¨  áñ³ÏÁ	6

2.4  àñ³ÏÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙ	7

2.5 æñÇ  ¨  ¿É. ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ  ßÇÝ  Ññ³å³ñ³Ï	7

2.6  öáÕ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ áéá·Ù³Ý Ñ»ï	7

2.7 Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ	7

2.8  ÜÛáõÃ»ñ	8

2.8.1 Ü»ñÏ³Û³óíáÕ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ	8

2.8.2 ÜÛáõÃ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÇ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝÁ ×³ñï³ñ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó	8

2.8.3 ÜÙáõßÝ»ñ	8

2.8.4  î»ëï³íáñáõÙ	8

2.8.5  î»ëï³íáñÙ³Ý  ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñ	9

2.9 ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ·ñ³ýÇÏÁ	9

2.10 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Íñ³·ÇñÁ	9

2.11     Ð ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  ¨ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ	10

2.11.1   Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ	10

2.11.2  ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ  ßÇÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ  (Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ)	10

2.12 Î³å³É³éáõÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ	10

2.12.1   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ	10

2.12.2ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ   ³å³ÑáíáõÙ	11

2.12.3 ²éáÕçáõÃÛ³Ý  í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý  ³é³çÇÝ  û·ÝáõÃÛ³Ý Ï»ï»ñ	11

2.12.4 Ð³Ý·ëï³í³Ûñ»ñ	12

2.12.5   Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ  ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ	12

2.12.6   Èáõë³íáñáõÃÛáõÝ	12

2.12.7.  ò³ÝÏ³å³ïáõÙ	12

2.12.8 ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ  Ù³ùñáõÙ	12

2.13  Î³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ	13

2.13.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë	13

2.13.2 ø³Ý¹áõÙ	13

2.13.3 ÞÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÇ ù³Ý¹áõÙ	13

2.13.4 Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ïÉÇóù ¨ Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ	13

2.13.5 ø³Ý¹Ù³Ý ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝ	13

2.13.6 îñ³ÝëåáñïÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ	13

2.13.7úµÛ»ÏïÝ»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ  íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇó	13

2.13.8  ìÝ³ë³Ï³ñ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ýí³½»óáõÙÁ	14

2.13.9 î³ñÇýÝ»ñ (·ÇÝ)	14

2.14 ¶ñáõÝï³ÛÇÝ ¨ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ çñ»ñÇ Ñ»é³óáõÙ	14

2.14.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë	14

2.14.2 ìÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ  í»ñ³Ýáñá·áõÙ	14

2.14.3 ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áéá·Ù³Ý ¨ ó³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ ó³Ýó	15

2.14.4 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ãáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ	15

2.15     ¶áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñ, ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñ	15

2.15.1¶Í³·ñ»ñÁ	15

2.15.2    ÜÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ   ¨   Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ	15

2.15.3 Ü³Ë³½·áõß³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ	16

2.15.4   öáË³¹³ñÓ  Ï³å   ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ   ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï	16

2.16  Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ Ùáï»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ	16

2.17È³µáñ³ïáñÇ³ ¨ É³µáñ³ïáñÇ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ	16

2.17.1  È³µáñ³ïáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ë³ñù»ñ ·»û¹»½Ç³Ï³Ý ¨ ·»ûï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ	17

2.18 Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ý  Ñáñ³ïáõÙ  ¨   Ñ»ï³Ëáõ½³Ñáñ»ñÇ  ÷áñáõÙ	17

2.19  Ø³ëÝ³íáñ  ÑáÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  û·ï³·áñÍáõÙ	17

2.20   Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý  Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñ	18

2.21êï³Ý¹³ñïÝ»ñ  ¨  ÝáñÙ»ñ	19

2.21.1.êï³Ý¹³ñïÝ»ñ  ¨  ÝáñÙ»ñ	19

2.22  ì×³ñáõÙ	20

# 2. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë

Կապալառուն իր գործնեության ընթացքում հաշվետու է ինժեներին: Ինժեները դա պատվիրատուի ներկայացուցիչն է, որը, տեխնիկական վերահսկիչ խմբի հետ միասին, պատասխանատու է շինարարության որակի և ժամանակին իրականացման համար:

## 2.1. Øáõïù   ßÇÝÑñ³å³ñ³Ï  ¨  Ï³å³É³éáõÇ  å³Ñ»ëï³ÛÇÝ  ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

Î³å³ÉéáõÝ å»ïù ¿ Ñ»ï³½áïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ûµÛ»Ïï:  Ü³ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ¨ Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ åÇï³ÝÇáõÃÛáõÝÁ` ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÝË³÷³Ý ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ  ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

Øßï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùáï³Ï³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ åÇï³ÝÇ ÉÇÝ»Ý (Ñ³ë³Ý»ÉÇ) Ï³å³É³éáõÇ Ñ³Ù³ñ:

Î³å³É³éáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ  ¿ ÏñáõÙ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÁ ë³ñùÇÝ íÇ×³ÏáõÙ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë å³Ñå³ÝáõÙÁ: ÜÛáõÃ»ñÁ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝí»Ý ¨ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ¹³ë³íáñí»Ý:

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ Ï³å³É³éáõÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, å»ïù ¿`

- Ý³Ë³ï»ëÝ»É  Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ

- ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ, ïñ³ÝëåáñïÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áã áõß, ù³Ý Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç:

- Ý³Ë³ï»ë»É ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ  áã  åÇï³ÝÇ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ  í»ñ³Ýáñá·áõÙ:

## 2.2 	¶Í³·ñ»ñÁ  ¨   Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ

### 2.2.1.     ¶Í³·ñ»ñÁ, ï»Ý¹»ñ³ÛÇÝ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ

î»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ·Í³·ñ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ: ²ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Éñ³óáõóÇã å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ñ³ÛïÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ñ»ï³·³ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÁ: ²Û¹ ·Í³·ñ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ù³ë:

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Õ»Ï³í³ñíÇ Ãí³ÛÇÝ ã³÷áõÙÝ»ñáí` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·Í³·ñ»ñÇ: ²ÛÝ ï»Õ»ñáõÙ, áñï»Õ ã³÷áõÙÝ»ñÁ Ãí»ñáí ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í, Ï³å³É³éáõÝ ³Û¹ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý ëï³ÝáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇó ¨ Ýñ³ áñáßáõÙÁ  ÉÇÝáõÙ  ¿  í»ñçÝ³Ï³Ý:

### 2.2.2 Èñ³óáõóÇã  ·Í³·ñ»ñ

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ µáÉáñ Éñ³óáõóÇã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù å»ïù ¿ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝ»Ý ëïáõ·Çã ·Í³·ñ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³ ¨ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³Ý³Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó:

### 2.2.3 Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý ·Í³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ

Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý ·Í³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý`

-Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ Ï³å³É³éáõÇ Ñ³Ù³` ßï³µ, ûýÇë ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ   É³µáñ³ïáñÇ³, Ý»ñ³éÛ³É  ³Û¹ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ó³ÝÏ³å³ïÝ»ñÁ:

-³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ, ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, í³é»ÉÇùÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  Ùáï»óÙ³Ý  áõÕÇÝ»ñÁ  ¨ ó³ÝÏ³å³ïÝ»ñÁ:

-Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáÕ »Õ³Ý³Ï-Ý»ñÁ :

### 2.2.4 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ ¨  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ·Í³·ñ»ñÁ.

-  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ Ó¨»ñÁ ¨ ÏáÝ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ß³Õ³ËÇ ÏáÝëÇëï»ÝóÇ³Ý áñáß»Éáõ      Ñ³Ù³ñ

-   µ»ïáÝ» ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ùñ³Ý,Ï³Ù ¹ñ³ ÷á÷áËÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³Ùñ³ÝÇ  Ù³ëÝ³·ÇñÁ, »Ã» ³ÛÝ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó

- Ñ³í³ùáíÇ µ»ïáÝ» ¨ »ñÏ³Ãµ»ïáÝ» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñÁ, ÝÛáõÃ»ñ ·Í³Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ¨ ³ÛÉÉÝ

- »ñÏ³ÃÛ³ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ³ÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÛëÝ»ñÁ, Ó¨³ÝÙáõßÝ»ñÁ (Ñ»Ý³ë³É»ñÁ)

- Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ

- ³Éï»ñÝ³ïÇí Ý³Ë³·Í»ñ, ³é³ç³ñÏí³Í Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó, »Ã» Ýñ³Ýù ÁÝ¹áõÝí»É ¨ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³Ý³ó»É ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó, Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ:

### 2.2.5 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ·Í³·ñ»ñÇ   ¨  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ³ÝóÙ³Ý  ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á

¶Í³·ñ»ñÁ ¨ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ` Ï³ï³ñí³Í Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó, å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý Ñ»ï¨Û³É ÝáñÙ»ñáí (Ï³ÝáÝÝ»ñáí)

Ü³Ë³·ÍÇ µáÉáñ Ù³ë»ñÇ ·Í³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ù³ùáõñ ¨ ³í³ñïí³Í:

¶Í³·ñ»ñáõÙ Ýßí³Í Ù³ëßï³µÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ·áñÍáÕ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ: Ð³ÝÓÝ³ñ³ñíáÕ Ù»ïñ³Ï³Ý Ù³ëßï³µÝ»ñÝ »Ý`  1:10000, 1:2000, 1:1000; 1:100; 1:50; 1:20; 1:10; 1:5; 1:2; 1:1  Ï³Ëí³Í ·Í³·ñ»ñÇ Ó¨Çó ¨ Ýñ³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇó: ¶Í³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ ëï³Ý¹³ñï ã³÷»ñÇ ÉÇÝ»Ý:

Î³å³É³éáõÝ  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·Í³·ñÇ ¨ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ »ñÏáõ å³ï×»Ý Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ëÏë»Éáõó Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç: ÆÝÅ»Ý»ñÇ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÇëÏáõÛÝ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó` í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ·Í³·ñ»ñÁ, Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ 4 ûñÇÝ³ÏÇó ¨ ·Í³·ñ³å³ï×»Ý 1 ûñÇÝ³ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ:

ò³ÝÏ³ó³Í ï»Õ³Ù³ëáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏÇ½µÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ·Í³·ñÇ ¨ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõó Ñ»ïá: ´áÉáñ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý: ²Éï»ñÝ³ïÇí ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï ãÑ³Ù³Ó³ÛÝí»Éáõ  ¹»åùáõÙ Ï³å³É³éáõÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ Í³Ýáõó³·Çñ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ` ÷á÷áËí³Í ·Í³·ñ»ñÇ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá: ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ï³å³É³éáõÝ ÝáñÇó ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ·Í³·ñ»ñÁ ¨ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, 2 ûñÇÝ³ÏÇó:

### 2.2.6 Î³ï³ñáÕ³Ï³Ý  ·Í³·ñ»ñ

ê»ñïÇýÇÏ³ïÇ (ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  ³ÏïÇ) å³ïñ³ëïáõÙÇó ³é³ç Ï³å³É³éáõÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÙÇçáóáí å³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ·Í³·ñ»ñÇ 6 ëáíáñ³Ï³Ý å³ï×»Ý ¨ 1 ûñÇÝ³Ï ·Í³·ñ³å³ï×» (PDF), áñáÝó íñ³ å»ïù ¿ å³ñ½ Ýßí³Í ÉÇÝ»Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ã»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µáÉáñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ó¨»ñÝ áõ ã³÷ë»ñÁ, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ¹ñ³Ýù Çñ³Ï³Ý³óí»É  »Ý:

### 2.2.7 ¶Ý»ñÁ   (ï³ñÇýÝ»ñÁ)

¶Í³·ñ»ñÇ ¨ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏí³Í  ÉÇÝÇ ÙñóáõÛÃ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷³Ã»ÃáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·Ý³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ÙÇ³íáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù»ç :

### 2.2.8 Ü³Ë³·ÍÇ  ¨  ·Í³·ñ»ñÇ   ÷á÷áËÙ³Ý  Çñ³íáõÝùÁ

ºñµ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¨ Ñ»ï³·³ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë Ýáñ ÇÝýáñÙ³óÇ³ ·ñáõÝïÇ Ï³Ù ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ÷á÷áË»É áõÕ»·ÇÍÁ, ã³÷»ñÁ, Ï³Ù Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ, Ï³å³É³éáõÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Çñ Çñ³íáõÝùÁ  Ï³ï³ñ»É  ³ÝÑñ³Å»ßï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÇÝÅ»Ý»ñÇ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

## 2.3 Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝ  ¨  ï»Õ³Ï³åáõÙ

### 2.3.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ

ÜßáõÙÝ»ñÁ  ¨ Ïááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ ·Í»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý  Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ: Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ µáÉáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ³Û¹ Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÇ ¨ ÝßáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ýß³Ñ³ñáõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É µáÉáñ Ï³éáõó³ÝíáÕ Ï»ï»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ, å»ïù ¿ Ï³å³É³éáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ  Ù³ùñáõÙÇó  Ñ»ïá,  ÙÇÝã¨  ó³ÝÏ³ó³Í  ³ÛÉ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ  ëÏë»ÉÁ:

### 2.3.2 îíÛ³ÉÝ»ñ  ï»Õ³Ï³åÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ

-ÆÝÅ»Ý»ñÁ å³ñï³íáñ ¿ Ï³å³É³éáõÇÝ ³å³Ñáí»É µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³éáõóí³ÍùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ³Ï³åÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

-î»Õ³ÝùÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ÝÇßÁ å»ïù   ¿   áñáßíÇ   ¨   ÑÇÙÝíÇ   Ùß³ÏÙ³Ý  å»ï³Ï³Ý Ñ»Ý³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:

### 2.3.3 Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ  Ñ»Ý³ÝÇß»ñ

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ï»Õ³¹ñ»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ»Ý³ÝÇß»ñ ×³Ý³å³ñÑÇ »½ñ»ñÇÝ, ¹ÛáõÏ»ñÝ»ñÇ Ùáï: ²Û¹ Ñ»Ý³ÝÇß»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ññ³Ñ³Ý·áí:

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ï³ï³ñ»É ³Û¹ Ñ»Ý³ÝÇß»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï³ã³÷áõÙÁ, ï»Õ³Ï³åáõÙÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ»Ý³ÝÇß»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  Ñ»ï:

### 2.3.4	Ø³Ï³ñ¹³Ï³ã³÷Ù³Ý  ëïáõ·áõÙÁ

ÎñÏÝ³ÏÇ (ÏñÏÝíáÕ)  Ù³Ï³ñ¹³Ï³ã³÷Ù³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 5L (ÏÙ), áñï»Õ L- Ù³Ï³ñ¹³ã³÷íáÕ Ï»ï»ñÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ  ¿ ÏÙ-áí:

¶ÉË³íáñ Ï»ï»ñÇ ï»Õ³Ï³åáõÙÁ` çñ³³ñÇ áõÕ»·ÍÇ, ×³Ý³å³ñÑÇ,çñ³ÝóùÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ·Í»ñÇ, å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ¨ ëïáõ·í»Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó:

-ÝÇß»ñÁ ¨ ã³÷ë»ñÁ ·Í³·ñ»ñÇ  íñ³ ïñí³Í »Ý Ù»ïñ»ñáí ¨ ÙÇÉÇÙ»ïñ»ñáí, ¨ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÇ µ³ÉÃÇ³Ï³Ý  ëÇëï»ÙÇÝ:

### 2.3.5 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ï³ï³ñáõÙÁ  ¨  áñ³ÏÁ

- Î³å³É³éáõÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ`

- ï»Õ³Ù³ëÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý  åñáýÇÉÁ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ³é³ç  ¨  Ñ»ïá

- É³ÛÝ³ÏÇ Ïïñí³ÍùÝ»ñÁ 25Ù ã·»ñ³½³ÝóáÕ ÇÝï»ñí³ÉÝ»ñáõÙ`³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ -  ï³ñáõÙÇó ³é³ç ¨ Ñ»ïá:

- Ð³ñÏ³íáñ ¿ íÏ³Û³Ïáã»É ÑáÕ³ÛÇÝ ÷áñí³ÍùÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:

- È³ÛÝ³ÏÇ  Ïïñí³ÍùÝ»ñÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý ³ÛÝ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ ·ñáõÝï³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

-¶»á¹»½Ç³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ï³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ áñ³Ï³íáñ ¨ ÷áñÓ³éáõ  ï»Õ³·ÇñÝ»ñÇ:

-Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍÇ ·»á¹»½Ç³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ¨ ÉÇÝ»Ý Ï³ñ·ÇÝ íÇ×³ÏáõÙ: ¶áñÍÇùÝ»ñÁ  ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ñÅ³Ý³Ý³Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

-´áÉáñ ¹³ßï³ÛÇÝ Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÁ, Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ, ù³ñï»½Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉ ·»á¹»½Ç³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ÝÓÝí»Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá:

´áÉáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù ëï³óíáõÙ »Ý ·»á¹»½Ç³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó, ÙïóíáõÙ »Ý ¹³ßï³ÛÇÝ Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç  ¨  Ñ³ÝÓÝíáõÙ »Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ:

## 2.4  àñ³ÏÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙ

Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ áñ³ÏÝ»ñÁ å»ïù  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý  å³Ñ³ÝçíáÕ  ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ  ¨ ÝáñÙ»ñÇÝ:

¶Í³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ:

## 2.5 æñÇ  ¨  ¿É. ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ  ßÇÝ  Ññ³å³ñ³Ï

æñÇ ¨ ¿É.¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ï³å³É³éáõÝ: ´»ïáÝÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï çáõñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É Ùáï³Ï³ ·»ïÇó, ÇëÏ ËÙ»Éáõ çáõñÁ µ»ñíáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Õ ËÙ»Éáõ çñ³ËáÕáí³ÏÇó: Î³ï³ñíáõÙ ¿ ·»ïÇ çñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý  ³Ý³ÉÇ½  ÙÇÝã¨ µ»ïáÝÇ Ù»ç  û·ï³·áñÍ»ÉÁ:

## 2.6  öáÕ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ áéá·Ù³Ý Ñ»ï

Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ Í³ÝáÃ³Ý³ áéá·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ»ï, ÇÝãå»ë Ý³¨  ãáñ ¨ ³ÝÓñ¨³ÛÇÝ ë»½áÝÝ»ñÇ ûñ³óáõÛóÇÝ  Ý³Ë³·ÍíáÕ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»Õ³ÝùáõÙ: Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ Ï³½ÙÇ ·ñ³ýÇÏ ¨ Ï³ï³ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³ÛÝå»ë, áñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ãË³Ý·³ñ»Ý áéá·Ù³Ý åñáó»ëÇÝ:

Î³å³É³ñáõÝ Ïå³ïñ³ëïÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Íñ³·Çñ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÁ, »ñµ áéá·Ù³Ý çáõñÁ å»ïù ¿ Ù³ï³Ï³ñ³ñíÇ å³Ñ³ÝçíáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇÝ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Û¹ ·ñ³ýÇÏÁ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³é³ç³ñÏÇ Ï³å³É³ñáõÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ×³ñï³ñ³·»ïÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ:

## 2.7 Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ

Î³å³É³éáõÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ³ÉµáÙÝ»ñáí: Èáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ³ÉµáÙÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ÙïóíáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷³·ñÇ Ù»ç:

Î³å³É³éáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ÁÝÃ³óùÇ, ³í³ñïí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¨ Ý»·³ïÇíÝ»ñÁ` Ãí³·ñí³Í ¨ í»ñÝ³·ñí³Í`  100x120  áã  å³Ï³ë  ã³÷»ñÇ: Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ùáï³íáñ³å»ë 20% -Á å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý 200x250ÙÙ ã³÷:  Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ý»ñ³Ï³ÛóíáõÙ »Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ïáí: ²é³Ýó å³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ÇÝÅ»Ý»ñÇ ·ñ³íáñ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó:

## 2.8  ÜÛáõÃ»ñ

### 2.8.1 Ü»ñÏ³Û³óíáÕ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ µáÉáñ ÝÛáõÃ»ñÁ  ¨ ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý Ñ³ïáõÏ Ó¨áí, áñï»Õ Ýßí³Í ¿ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, Íñ³·ñÇ áñáßáõÙÁ, å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ,Ï³å³É³éáõÇ ³ÝáõÝÁ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³ÝáõÝÁ, ÝÛáõÃ»ñÇ, ÙÇçáóÝ»ñÇ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÙµáÕç ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý:

### 2.8.2 ÜÛáõÃ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÇ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝÁ ×³ñï³ñ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó

ò³ÝÏ³ó³Í ÝÛáõÃÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³å³ÉÇ ÏÝùáõÙÇó ³é³ç Ï³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ ëï³Ý³ ×³ñï³ñ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³íáñ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕ ³ÝÓÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ºÃ» Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ áñ³ÏÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ×³ñï³ñ³·»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ³å³ ×³ñï³ñ³·»ïÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñ»É Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ïí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÇ Ñ»ï »ÝÃ³Ï³å³ÉÇ ÏÝùáõÙÁ:

Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ Ó»éù µ»ñÇ  Ýßí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÁ áõñÇß Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÝ»ñÇó, í»ñóÝ»Éáí Çñ íñ³ ó³ÝÏ³ó³Í Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ, Ï³åí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ñ»ï:

### 2.8.3 ÜÙáõßÝ»ñ

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñáõÙ Ç ÉñáõÙ Ñ³ïáõÏ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ ÁÝïñÙ³Ý ¨ ï»ëï³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ×³ñï³ñ³·»ïÇ å³Ñ³Ýçáí Ï³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ µáÉáñ ÝÛáõÃ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý Çñ ÏáÕÙÇó ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ: Ð³í³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ïíÛ³É ÝÙáõßÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý ×³ñï³ñ³·»ïÇ Ùáï:

Ö³ñï³ñ³·»ïÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ãÁÝ¹áõÝ»É ó³ÝÏ³ó³Í ÝÛáõÃ»ñÁ ¨  ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ Ï³ñÍÇùáí, ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÝÙáõßÝ»ñÇ áñ³ÏÇÝ:

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ û·ï³·áñÍ»É ÙÇ³ÛÝ Ýáñ ÝÛáõÃ»ñ, ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ ë³ñù»ñ:

### 2.8.4  î»ëï³íáñáõÙ

Ö³ñï³ñ³·»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ ëïáõ·»É ¨ å³Ñ³Ýç»É ó³ÝÏ³ó³Í ÝÛáõÃÇ Ï³Ù ÙÇçáóÇ  ï»ëï³íáñáõÙ, áñáÝù å»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý  ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç: Î³å³É³ñáõÝ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ  ×³ñï³ñ³·»ïÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý ÙáõïùÁ Çñ ¨ »ÝÃ³Ï³å³É³ñáõÇ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ ×³ñï³ñ³·»ïÇÝ ³é³ç³ñÏÇ µáÉáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, û·ÝáõÃÛáõÝ, µ³ÝíáñÝ»ñ ¨ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ

Ñ³ñÙ³ñ³í»ï Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ï»ëï³íáñÙ³Ý, ÏßéÙ³Ý Ï³Ù ³Ý³ÉÇ½Ç Ñ³Ù³ñ:  Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù å»ïù ÏÉÇÝ»Ý ×³ñï³ñ³·»ïÇÝ:

ºÃ» å³Ñ³ÝçíÇ, ³å³ Ï³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ ³ÝóÏ³óÝÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ï»ëï³íáñáõÙ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇó ¹áõñë: ´áÉáñ Í³Ëë»ñÁ Ï³åí³Í ³Û¹ ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³å³É³ñáõÝ í»ñóÝáõÙ ¿ Çñ íñ³:

### 2.8.5  î»ëï³íáñÙ³Ý  ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñ

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ×³ñï³ñ³·»ïÁ ãÇ ëïáõ·áõÙ ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÁ  å³ïñ³ëïÙ³Ý í³ÛñáõÙ, Ï³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ ëï³Ý³ Çñ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÇó ï»ëï³íáñÙ³Ý ë»ñïÇýÇÏ³ï ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ ×³ñï³ñ³·»ïÇÝ ïíÛ³É ë»ñïÇýÇÏ³ïÇ »ñ»ù å³ï×»Ý: ²Û¹åÇëÇ ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ Ýßí»Ý, áñ µáÉáñ ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÁ ï»ëï³íáñí»É »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ ¨ ÝáñÙ³Ý»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝ¹·ñÏ»Ý ³ÝóÏ³óí³Í ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²Û¹åÇëÇ ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ³ÝÏ³Ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù  áõÝ»Ý ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Çñ³íáõÝù:

Î³å³É³ñáõÝ ûµÛ»ÏïáõÙ  å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ç¹»ÝïÇýÇÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ëï³íáñÙ³Ý ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñÇ Ñ»ï:

ºÃ» ×³ñï³ñ³·»ïÁ áñ¨» ÝÛáõÃ áñ³Ï³½ñÏáõÙ ¿ (áã ×Çßï ï»Õ³¹ñí³Í ¿, íÝ³ëí³Í ¿ »Õ³Ý³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó, ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ) ³å³ ³Û¹ ÝÛáõÃÁ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»é³óíáõÙ ¿ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇó ¨ Ï³å³É³ñáõÇÝ ãÇ í×³ñíáõÙ ÝÛáõÃÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ÷áËÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³Ù ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ:

## 2.9 ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ·ñ³ýÇÏÁ

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ  ëÏëíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ å³ïíÇñ³ïáõÇ  Ññ³Ù³ÝÇ ûñí³ÝÇó:

## 2.10 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Íñ³·ÇñÁ

ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáõÙÇó Ñ»ïá 10 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³å³É³éáõÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÷áõÉ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ: ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ µáÉáñ ïÇåÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñ³éÛ³É, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ¨ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ·ñ³ýÇÏáñ»Ý` Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï»ïÇ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù óáõó³¹ñíáõÙ »Ý ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ·Í»ñáí Ýß»Éáí ¹ñ³Ýó Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÙ³Ý å³Ñ³ÝçíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÁ: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ¹³éÝ³ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï»ë ³ÙÇëÁ Ù»Ï, ¨ Ï³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ÛïÝ»É ³é³ç³ñÏí³Í ó³ÝÏ³ó³Í  ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

## 2.11     Ð ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  ¨ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ

### 2.11.1   Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ Ï³ÝáÝ³íáñ ³Ùë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É, ³é³Ýó å³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Éñ³óáõóÇã í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý: Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝ»Ý`

-Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ëÏëíáõÙ »Ý  ÁÝÃ³óÇÏ ³ÙëáõÙ

- ûñ³óáõó³ÛÇÝ åÉ³ÝÇ Ï³ï³ñáõÙÁ

- ³Ùë»Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ

- ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ·áõÛù³·ñÙ³Ý óáõó³ÏÁ

-ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù Ùïóí³Í »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ¹»ï³ÉÝ»ñÇ áõ Ù³ë»ñÇ óáõó³ÏÇ Ù»ç, ¨ ¹ñ³Ýù û·ï³·áñÍí»É »Ý Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ

-Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó í³ñÓí³Í ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

-Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ³ÙµáÕç ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó Ó»éù µ»ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ

- ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ å³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ÇÝÅ»Ý»ñÇ å³Ñ³Ýçáí:

### 2.11.2  ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ  ßÇÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ  (Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ)

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ññ³íÇñí³Í µáÉáñ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  Ù³ëÝ³ÏÇó ÉÇÝ»É:

## 2.12 Î³å³É³éáõÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ

### 2.12.1   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ

Î³å³É³éáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ÑáÕÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ûýÇëÝ»ñÇ, å³Ñ»ëïÝ»ñÇ, ³íïáïÝ³ÏÝ»ñÇ (³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ é»½»ñí), É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñÇ, ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñÇ, ß³Õ³Ë ¨ Ñ³í³ùáíÇ »ñÏ³Ãµ»ïáÝ» Çñ»ñ å³ïñ³ëïáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÇ, ßï³µÇ, Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ  ¨ µ³Ýíáñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÇ Ñ³Ù³ñ: Î³å³É³éáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´áÉáñ Ñ»Õ³ÏÝ»ñÁ ¨ ß»Ýù»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ë³ñù³íáñí³Í ¨ Ï³Ñ³íáñí³Í ÉÇÝ»Ý: Î³å³É³éáõÝ Ï³éáõóáõÙ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ¨ áõÕÇÝ»ñÁ ¹»åÇ Ñ»Õ³ÏÝ»ñÝ áõ ß»Ýù»ñÁ: Ö³Ùµ³ñÁ å»ïù ¿ Õ»Ï³í³ñíÇ ¨ å³ÑíÇ å³ïß³× Ó¨áí` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ·áñÍáÕ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ: ´áÉáñ Ñ»Õ³ÏÝ»ñÁ ¨ ß»Ýù»ñÁ å»ïù ¿ µ³ó ÉÇÝ»Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ù»Ý ÙÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ù³ùñáõÃÛ³Ý, ³Ëï³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, å»ïù ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³ï³ñí»Ý Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó:

ØÇÝã¨ Ñ»Õ³ÏÝ»ñÇ ¨ ß»Ýù»ñÇ µÝ³Ï»óáõÙÁ, Ï³å³É³éáõÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ³Ù÷á÷³·Çñ ¨ ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³å³É³éáõÝ µ³ÝíáñÝ»ñÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ïñ³Ýëåáñïáí` ×³Ùµ³ñÇó ßÇÝÑñ³å³ñ³Ï:

Î³å³É³éáõÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÝ  ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ûýÇëÝ»ñÇ, Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ, å³Ñ»ëïÝ»ñÇ, ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñÇ, Ñ³í³ùáíÇ »ñÏ³Ãµ»ïáÝ» Çñ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ÝÇ (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ), ßï³µÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¨ µ³Ýíáñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É çñÇ  ¨ ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ï»Õï³çñ»ñÇ ó³Ýó»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ñ³ï³Ï³·ÇÍÁ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ·Í³·ñ»ñÁ: ´áÉáñ ß»Ýù»ñÁ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ: ºÃ» ÇÝÅ»Ý»ñÁ Ï³å³É³éáõÇó å³Ñ³ÝçÇ Ñ³ÝÓÝ»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ ëÏëÇ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ ³ÝÙÇç³å»ë` ³í³ñïÙ³Ý ë»ñïÇýÇÏ³ïÁ ï³Éáõó Ñ»ïá: Ð³ÝÓÝáõÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ Ñ³ñÙ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ Ï³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ù³ùñÇ, í»ñ³Ýáñá·Ç ¨ ÝáñÇó Ý»ñÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ¹³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿:

### 2.12.2	ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ   ³å³ÑáíáõÙ

Î³å³É³éáõÝ ×³Ùµ³ñáõÙ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ å»ïù ¿ ëï»ÕÍÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: Ü³ Ï³éáõóáõÙ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ (Çñ Ñ³ßíÇÝ) Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏë»ÉÁ å»ïù ¿ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³Ý³ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó: Î³å³É³éáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

### 2.12.3 ²éáÕçáõÃÛ³Ý  í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý  ³é³çÇÝ  û·ÝáõÃÛ³Ý Ï»ï»ñ

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåÇ µáõÅ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ  ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ¨ íÃ³ñÝ»ñÇ (¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ) Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` û·ÝÇ ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ: ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ¹Çëå³Ýë»ñÇ ÙÇÝÇÙ³É ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÁ, ëï³óÇáÝ³ñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ (8) Ù³Ñ×³Ï³É, áñ³Ï³íáñí³Í íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ùñáç, ³ëÇëï»ÝïÇ ¨ åñ³ÏïÇÏ µÅßÏÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ñ³×³ËÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñá·³ÉÁ:

### 2.12.4 Ð³Ý·ëï³í³Ûñ»ñ

Î³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  ÙÇçáóÝ»ñ  Ó»éÝ³ñÏÇ  ×³Ùµ³ñáõÙ   ³åñáÕ  µ³ÝíáñÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ½í³ñ×³ÉÇ  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ  ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:  Ü³  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ  ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ³Û¹  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ  ³å³Ñáí»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  Î³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  Õ»Ï³í³ñÇ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý  ïí³Í  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:  ¼í³ñ×³ÝùÇ  ·Ý»ñÁ  ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ  Ñ³Ù³ñ  å»ïù  ¿  Ù³ïã»ÉÇ  ÉÇÝ»Ý:  Î³å³É³éáõÝ  í³ñÓáõÙ  ¿  ëáó³å³ÑáíáõÃÛ³Ý  áñ³ÏÛ³É  ³ßË³ïáÕ,  áñÁ  ÑëÏáõÙ  ¿ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ  ¨  ½í³ñ×³ÉÇ  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:

### 2.12.5   Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ  ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ

Î³å³É³éáõÝ  Çñ  Ñ³ßíÇÝ  å»ïù  ¿  Ï³éáõóÇ,  ë³ñù³íáñÇ  ¨  ÑëÏÇ  Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ  ÑëÏÇã  Ï»ï»ñÁ,³å³ÑáíÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý  ëï»ÕÍáõÙÁ`  ×³Ùµ³ñÇ,  ß»Ýù»ñÇ  ¨  ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ  ·áõÛùÇ  ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ:

Î³å³É³éáõÝ  ï»Õ³¹ñáõÙ  ¨  ß³Ñ³·áñÍáõÙ  ¿  ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  ¨  å»ïù  ¿  Ñ³Ùá½í³Í  ÉÇÝÇ,  áñ  Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ  ³ÝÑ³å³Õ  ·áñÍÇ  Ï·óí»Ý:

### 2.12.6   Èáõë³íáñáõÃÛáõÝ

Î³å³É³éáõÝ Çñ  Ñ³ßíÇÝ  ï»Õ³¹ñáõÙ  ¨  ëå³ë³ñÏáõÙ  ¿  ûýÇëÝ»ñÇ  ¨  ×³Ùµ³ñÇ  Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:  Ü³  Çñ Ý³Ë³·ÇÍÁ  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ¿  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ` Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ  ëï³Ý³Éáõ  Ñ³Ù³ñ  ÙÇÝã¨  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ëÏëí»ÉÁ:

### 2.12.7.  ò³ÝÏ³å³ïáõÙ

Î³å³É³éáõÝ Çñ Ñ³ßíÇÝ Ï³éáõóáõÙ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·áïáõ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  ó³ÝÏ³å³ïáõÙÁ: ²Û¹ ó³ÝÏ³å³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ ×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: Î³å³É³éáõÝ ó³ÝÏ³å³ïáõÙÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñ ßÇÝ. ·áïÇ, µÝ³Ï³ï»ÕÇ ¨ ³ÛÉÝ Ùáõïù ãáõÝ»Ý³Ý í³ÛñÇ ·³½³ÝÝ»ñÁ:

Î³å³É³éáõÝ å³ñµ»ñ³µ³ñ ëïáõ·áõÙ ¿ ó³ÝÏ³å³ïÁ ¨ ³ÝÙÇç³å»ë í»ñ³óÝáõÙ ³é³ç³ó³Í ¹»ý»ÏïÝ»ñÁ: Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ  ó³ÝÏ³å³ïÁ  ÙÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³í³ñïÁ:

### 2.12.8 ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ  Ù³ùñáõÙ

ì»ñç³óÝ»Éáí  ³ßË³ï³ÝùÁ, ÙÇÝã¨  ûµÛ»ÏïÇ  í»ñçÝ³Ï³Ý  ÁÝ¹áõÝáõÙÁ  å³ïíÇñ³ïáõÇ  ÏáÕÙÇó,  Ï³å³É³éáõÝ  ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇó  Ñ³í³ùáõÙ  ¿  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, Ã³÷áÝÁ,  µ»ïáÝ»  Ó¨»ñÁ,  ·É³ù³ñ»ñÁ,  ù³ñ»ñÁ  ¨  áõñÇß  ÝÛáõÃ»ñÁ:

## 2.13  Î³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ

### 2.13.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë

ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ ù³Ý¹Ù³Ý »ÝÃ³Ï³ »Ý `

- ÷³Ûï» Ï³Ù ù³ñ» ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ,

- ¹³ßï³ÛÇÝ ¨ ³Û·áõ å³ï»ñ,

- Ó³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñ,

- ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ,

- ³ÛÉ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ:

### 2.13.2 ø³Ý¹áõÙ

Æñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ß»Ýù»ñÇ, ïÝ»ñÇ, Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ¨ å³ï»ñÇ ù³Ý¹áõÙ, Ý»ñ³éÛ³É ÑÇÙù»ñÇ ù³Ý¹áõÙ, »Ã» ³Û¹åÇëÇÝÝ»ñ Ï³Ý:

### 2.13.3 ÞÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÇ ù³Ý¹áõÙ

ÞÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ïÝ»ñÇ, å³ï»ñÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙÇó ³é³ç³ó³Í ÝÛáõÃ»ñÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý å³Ñ»ëïáõÙ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù³Ý¹Ù³Ý ï»ÕÇó 500Ù ß³é³íÇÕáí: ä³Ñ»ëïÇ ëïáõÛ· ï»ÕÁ ÝßíáõÙ ¿ ×³ñï³ñ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó:

### 2.13.4 Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ïÉÇóù ¨ Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ

ø³Ý¹áõÙÇó ³é³ç³ó³Í µáÉáñ ÷áëáñ³ÏÝ»ñÁ Ñ»ïÉóíáõÙ »Ý ÝáõÛÝåÇëÇ ËïáõÃÛ³Ý µÝ³ÑáÕáí, ÇÝãåÇëÇ ßñç³å³ïáÕ µÝ³ÑáÕÝ ¿: Ð»ïÉÇóùÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑáÕÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ ¨ ×³ñï³ñ³·»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

### 2.13.5 ø³Ý¹Ù³Ý ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝ

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ×³ñï³ñ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³íáñ ¨ Ý³ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ:

úµÛ»ÏïÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ï³å³É³ñáõÇ ÏáÕÙÇó Áëï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ·ñ³ýÇÏÇ:

### 2.13.6 îñ³ÝëåáñïÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ

Î³å³É³ñáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ÁÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´áÉáñ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ïñ³ÝëåáñïÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, Ï³å³É³ñáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ Ñ³ßíÇÝ:

### 2.13.7	úµÛ»ÏïÝ»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ  íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇó

ØÇÝã¨  Ï³å³É³éáõÝ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó  Ñ³ïáõÏ  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ  ãëï³Ý³,  Ý³ ãÇ  Ï³ñáÕ  ù³Ý¹»É  Ï³Ù  ï»Õ³÷áË»É  ·Í³·ñ»ñáõÙ  Ýßí³Í  ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ:  Î³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñ  Ó»éù  ³éÝÇ  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ûµÛ»ÏïÁ  íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇó  å³Ñå³Ý»Éáõ  Ñ³Ù³ñ,  Ý»ñ³éÛ³É  ß»Ýù»ñÁ,  ó³ÝÏ³å³ïÁ,   Í³é»ñÁ,  áñáÝù  Ùáï  »Ý  ·ïÝíáõÙ  ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇó:

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  Ùáï  ·ïÝíáÕ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  å»ïù  ¿  å³ßïå³Ýí³Í  ÉÇÝÇ  íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇó, áñáÝù  ³é³ç³ÝáõÙ  »Ý  ³íïáÙáµÇÉÝ»ñÇ  »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝÇó,  ·ñáõÝïÇ  ÝëïáõÙÇó,  ÃñÃéáõÙÝ»ñÇó  ¨  ³ÛÉÝ:

Î³å³É³éáõÝ  í»ñ³óÝáõÙ  ¿  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  íÝ³ëí³Íù:  Ì³Ëë»ñÇ  Ù³ëÇÝ  Ñá·áõÙ  ¿  Ï³å³É³éáõÝ:

### 2.13.8  ìÝ³ë³Ï³ñ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ýí³½»óáõÙÁ

Î³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  ÙÇçáóÝ»ñ  Ó»éÝ³ñÏÇ,  áñáÝù  ÇÝÅ»Ý»ñÁ  Ñ³Ù³ñáõÙ  ¿  Ë»É³ÙÇï  ¨  ³ÝÑñ³Å»ßï, áñå»ë½Ç  ÙÇÝÇÙ³É  íÝ³ë Ñ³ëÝÇ  µÝáõÃÛ³ÝÁ:

Ð³×³Ë³ÏÇ  û·ï³·áñÍíáÕ  Í³Ýñ  ïñ³Ýëåáñïáí  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ  ûñ³Ï³Ý  3  ³Ý·³Ù  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Å³Ù»ñÇÝ  å»ïù  ¿  çñó³Ýí»Ý:  ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇÝ  Ùáï  ·ïÝíáÕ  ÙÝ³ó³Í  ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ  çñó³ÝíáõÙ  »Ý  ûñÁ  1  ³Ý·³Ù:  Î³å³É³éáõÝ  Ý³¨  å»ïù  ¿  áõß³¹ñáõÃÛáõÝ  ¹³ñÓÝÇ  ÷áßáõó  µ»ñùÇÝ  å³ï×³é³Í  íÝ³ëÝ»ñÇÝ  ¨  ÙÇçáóÝ»ñ  å»ïù  ¿  Ó»éÝ³ñÏÇ  ³Û¹  íÝ³ëÝ»ñÁ  Ï³ÝË»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  ²Û¹  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Í³Ëë»ñÁ  Ùïóí³Í  »Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Í³í³ÉÝ»ñÇ  óáõó³ÏÇ  Ù»ç:

### 2.13.9 î³ñÇýÝ»ñ (·ÇÝ)

´áÉáñ Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù ÏñáõÙ ¿ Ï³å³É³ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïíÛ³É Ï»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, å»ïù ¿ Ý»ñ³é»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ Ù»ç:

## 2.14 ¶ñáõÝï³ÛÇÝ ¨ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ çñ»ñÇ Ñ»é³óáõÙ

### 2.14.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë

Î³å³É³ñáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ µáÉáñ çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿`

- Ï³éáõóÇ ¨ å³Ñå³ÝÇ µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³Ýçñå»ïÝ»ñÁ, çñ³ÝóùÝ»ñÁ, ³Ïí»¹áõÏÝ»ñÁ, ó³Ù³ùáõñ¹Ý»ñÁ, ïÕÙ³½ïÇãÝ»ñÁ ¨ áõñÇß Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¹»ñÇí³óÇáÝ å³ßïå³ÝÇã Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ

- Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ µáÉáñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÝÛáõÃ»ñáí

- Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ, ï»Õ³¹ñÇ ¨ å³Ñå³ÝÇ µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï åáÙå»ñÁ ¨ ³ÛÉ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù »Ý çñ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá í»ñáÝßÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ í»ñ³óíáõÙ »Ý:

### 2.14.2 ìÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ  í»ñ³Ýáñá·áõÙ

Î³å³É³ñáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ íÝ³ëÇ Ñ³Ù³ñ ¨ å»ïù ¿ Çñ Ñ³ßíÇÝ í»ñ³Ýáñá·Ç ó³ÝÏ³ó³Í íÝ³ëí³Íù, çñ³Í³ÍÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ë³ñ·³íáñÙ³Ý Ë³÷³ÝÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí:

### 2.14.3 ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áéá·Ù³Ý ¨ ó³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ ó³Ýó

Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ µáÉáñ áõÕ»ÏóáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  ¨ ³ÛÉ áõñÇß ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ïëå³ë³ñÏ»Ý áéá·Ù³Ý ¨ ó³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ ëÇëï»ÙÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý íÝ³ëí»É  çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ²Û¹ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÃáÕÝ»É ³ÛÝ íÇ×³ÏáõÙ ÇÝãåÇëÇÝ ¿ÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó ³é³ç:

Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ çñÇ ÝáñÙ³É µ³óÃáÕáõÙÁ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ, »Ã» ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý í»·»ï³óÇáÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ:

### 2.14.4 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ãáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ å³Ñå³ÝÇ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÁ çñÇó, áñå»ë½Ç ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ãáñ ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

Î³å³É³ñáõÝ Ï³éáõóáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³Ýçñå»ïÝ»ñ, ·»ï³µ»ñ³Ý³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, çñ³Ñ»éáõóÇãÝ»ñ, Ñ³ñÏ »Õ³ó ¹»åùáõÙ åáÙå³Ï³Û³ÝÝ»ñ: ÀÝ¹íáñáõÙ Ï³å³É³ñáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿  ó³ÝÏ³ó³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í³ï³óÙ³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:

## 2.15     ¶áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñ, ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñ

### 2.15.1	 ¶Í³·ñ»ñÁ

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áïáõ Ù»ç ·ïÝíáÕ ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñÇ  ¨  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ   Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ·Í³·ñ»ñÁ    ã»Ý  ÙïóíáõÙ  å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ  Ù»ç:  ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ  ÏáÝÏñ»ï  ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï  í»ñÁ  Ýßí³Í  Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  Ñ³í³ùÙ³Ý  Ù³ëÇÝ  Ï³ï³ñáõÙ  ¿  å³ïíÇñ³ïáõÝ  Ï³Ù  ÇÝÅ»Ý»ñÁ:  Î³å³É³éáõÝ  ¨  ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ý»ñÏ³  ÉÇÝ»Ý ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:  ¶Í³·ñ»ñÁ  ¨  ÇÝýáñÙ³óÇ³  Ýßí³Í  Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñÇ  ¨  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ  Ù³ëÇÝ  å»ïù  ¿  Ù³ïã»ÉÇ  ÉÇÝ»Ý Ï³å³É³éáõÇÝ:

ºÃ»  ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ  ãÇ  Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ,  Ï³å³É³éáõÝ  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ¿  ËÝ¹ñ³·Çñ:

### 2.15.2    ÜÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ   ¨   Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ

ä³ïíÇñ³ïáõÝ  ¨  ÇÝÅ»Ý»ñÁ  Ï³å³É³éáõÇÝ  ³å³ÑáíáõÙ  »Ý  ÉñÇí  ÇÝýáñÙ³óÇ³Ûáí  Ï³µ»É³ÛÇÝ ¨   ËáÕáí³Ï³ß³ñ³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ  ·áÛáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ: Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ñ»ï¨Ç  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ  ¨ ³å³ÑáíÇ ³Û¹   Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ:

### 2.15.3 Ü³Ë³½·áõß³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

ÐáÕ³÷áñ  Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ,  ³é³Ýó  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý,  ãÇ  Ï³ñ»ÉÇ  û·ï³·áñÍ»É  Ï³µ»ÉÝ»ñÇ  ¨  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ   ³ÝÙÇç³Ï³Ý  ÙáïÇÏáõÃÛ³Ùµ:  ìÃ³ñÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ñ³ñÏ³íáñ  ¿  ³å³Ñáí»É íÝ³ëí³Í  Ñ³Ù³Ï³ñ·  Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:

### 2.15.4   öáË³¹³ñÓ  Ï³å   ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ   ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï

Î³å³É³éáõÝ  Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ  íÝ³ë  Ñ³ëóÝ»É  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ,  ³ÝÏ³Ë  Ýñ³ÝÇó,  Ã»  ¹ñ³Ýù  å³ïíÇñ³ïáõÇ  Ï³Ù  ÇÝã-áñ  »ññáñ¹  ÏáÕÙÇ  ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ  »Ý  Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ,   µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ  ³ÛÝ  ¹»åù»ñÇ,  »ñµ  ³Û¹  íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ  Ï³ï³ñíáÕ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ù³ëÝ    »Ý  Ï³½ÙáõÙ:   Ð³ïáõÏ  ¹ñ³  Ù³ëÇÝ  ³ëíáõÙ  ¿  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ  Ï³Ù  å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ:

ÆÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ,  Ï³å³É³éáõÝ  Çñ  Ñ³ßíÇÝ  å»ïù  ¿  Ó»éù  ³éÝÇ  í»ñÁ  Ýßí³Í  ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³Ù  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ:

Î³å³É³éáõÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ï³ï³ñÇ  ³ÛÝå»ë,  áñ  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý  ó³Ýó»ñÁ,  áñáÝù  ·ïÝíáõÙ  »Ý  ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ  Ù»ï³Ï³ÛùáõÙ,  ãíÝ³ëí»Ý:

Î³å³É³éáõÝ  å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ  ¿  ÏñáõÙ  ÏáñáõëïÇ,  íÝ³ëÝ³ÍùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  ¨  Çñ  Ñ³ßíÇÝ  å»ïù  ¿  Ï³ï³ñÇ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁª  ¹ñ³Ýù  í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

## 2.16  Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ Ùáï»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ï³éáõóÇ ¨ ß³Ñ³·áñÍÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ, ÁÝ¹·ñÏ»Éáí Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù »Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³Ùñ:

Î³åÉ³éáõÝ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ ÆÝÅ»Ý»ñÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ , ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ ¨  ·Í³·ñ»ñÁ; Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ; ³ÛÉ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ:

## 2.17	È³µáñ³ïáñÇ³ ¨ É³µáñ³ïáñÇ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

Î³å³É³éáõÝ  Çñ  ×³Ùµ³ñÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí  ¨  ÷áñÓ³ë³ñù»ñáí,  áñáÝù  Ñ³ñÏ³íáñ  »Ý  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ`  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ  ÝÛáõÃ»ñÇ,  ÑáÕ³ÛÇÝ  ¨  µ»ïáÝ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ¨  ³ÛÉÝ:

Î³å³É³éáõÝ, ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ Ññ³Ù³Ý  ï³ÉÁ,  å»ïù  ¿  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý  Ý»ñÏ³Û³óÝÇ  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ·ñ³ýÇÏÁ:

²Û¹åÇëÇ  ·ñ³ýÇÏÁ  ÁÝ¹·ñÏáõÙ  ¿ µ»ïáÝ³ÛÇÝ  ÝÛáõÃ»ñÇ  µáÉáñ  ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ  ¨  ·ñáõÝïÇ  É³µáñ³ïáñ  í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ:  ÜßíáõÙ  »Ý  ÝáõÛÝå»ë ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ  ¨  áõñÇß  ëå³éÙ³Ý  ³é³ñÏ³Ý»ñ:  Î³å³É³éáõÝ  Õ»Ï³í³ñáõÙ  ¨  Ñáí³Ý³íáñáõÙ  ¿  É³µáñ³ïáñÇ³Ý:  Î³å³É³éáõÝ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³Ûáí  ¨  çñáí:

Î³å³É³éáõÝ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿ ÷³ñÓ³ñÏÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, ³ÙµáÕç  ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ÷áñÓ³ë³ñù»ñáí  ¨  Çñ»ñáí`  ÷áñÓ³ñÏáõÙ  Ï³ï³ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ: öáñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï ¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ  ¨  çñÇ  Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý  Í³Ëë»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ Ï³å³É³éáõÝ: Î³å³É³éáõÝ ¿  É³µáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ  í³ñÇã  Ýß³Ý³ÏáõÙ   ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ  Õ»Ï³í³ñÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ:

Î³å³É³éáõÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ï³Ù  Ýñ³  Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ  ËÝ¹ñ³Ýùáí  ÷áñÓ³ñÏáõÙ  (ï»ëï)  ¿  Ï³ï³ñáõÙ  Ýñ³Ýó  Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:  öáùñ Í³í³ÉÇ  ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ï³å³É³éáõÇÝ  ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ  ¿  í³ñÓ³Ï³É»É  ³ÝÑñ³ß»ßï  É³µáñ³ïáñÇ³Ý:

### 2.17.1  È³µáñ³ïáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ë³ñù»ñ ·»û¹»½Ç³Ï³Ý ¨ ·»ûï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÝÑñ³Å»ßï É³µáñ³ïáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ë³ñù»ñÁ ·»û¹»½Ç³Ï³Ý ¨ ·»ûï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù å»ïù »Ý  Î³å³É³ñáõÇÝ  ×³ñï³×³·»ïÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ó»éù »Ý µ»ñíáõÙ Ï³å³É³ñáõÇ ÏáÕÙÇó ¨ Ï³½ÙáõÙ »Ý Ýñ³ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:

## 2.18 Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ý  Ñáñ³ïáõÙ  ¨   Ñ»ï³Ëáõ½³Ñáñ»ñÇ  ÷áñáõÙ

ÆÝÅ»Ý»ñÇ  Ññ³Ù³Ýáí  Ï³å³É³éáõÝ  Å³Ù³Ý³Ï  ³é  Å³Ù³Ý³Ï  Ï³ñáÕ   ¿  Ï³ï³ñ»É  Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý  Ñáñ³ïáõÙ: ²ÙµáÕç  ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ñ»ï³Ëáõ½³Ñáñ»ñ  »Ý  ÷áñíáõÙ,  áñå»ë½Ç  áñáßí»Ý  ëïáñ·»ïÝÛ³  ÑÇÝùÇ  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Î³å³É³éáõÝ  å³ñï³íáñ  ¿  ³å³Ñáí»É  ³ÝÑñ³Å»ßï  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí,  ÝÛáõÃ»ñáí  ¨  µ³Ýíáñ³Ï³Ý  áõÅáí,  ÇÝãå»ë  Ý³¨  ÇÝÅ»Ý»ñÇ óáõóÙáõÝùÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý`  Ï³ï³ñ»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:

## 2.19  Ø³ëÝ³íáñ  ÑáÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  û·ï³·áñÍáõÙ

Ø³ëÝ³íáñ ÑáÕÇ  Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  û·ï³·áñÍáõÙÁ  Çñ³·áñÍíáõÙ  ¿  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ·áñÍáÕ  ûñ»ÝùÝ»ñÇ  ¨  Ï³ÝáÝÝ»ñÇ:  ºñµ  ÇÝã-áñ  å³ï×³éáí,  Ï³åí³Í  ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  Ñ»ï, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ  ÙïÝ»É  ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç  ÑáÕÇ  Ù»ç,  Ï³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  ËáñÑñ¹³ÏóÇ  ·ÛáõÕ³å»ïÇ ¨  ÑáÕû·ï³·áñÍáÕÇ  Ñ»ï  ¨  ëï³Ý³  Ýñ³Ýó  ·ñ³íáñ  ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝÁ:

ÐáÕ³ïÇñáç  ÏáÕÙÇó  Ù»ñÅÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ  ï»Õ»Ï³óÝÇ,  ÙÇÝã¨  ³Û¹  ï³ñ³ÍùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ëÏë»ÉÁ:

Ð³ñÏ³íáñ  ¿  Ñá·³É,  áñ  íÝ³ë  ãÑ³ëóíÇ  ÑáÕÇÝ  Ï³Ù  áñ¨¿  ³ÛÉ  ·áõÛùÇ:  ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³í³ñïÇó  Ñ»ïá  ÑáÕÁ  å»ïù  ¿  ÃáÕÝ»É  ËÝ³Ùùáí  Ù³ùñ³Í,  í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í  ï»ëùáíª  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ì³Ëë»ñÁª   Ï³åí³Í   ïíÛ³É   Ï»ïáõÙ  Ýßí³Í   Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç   Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý   Ñ»ï,  ÏñáõÙ  ¿ Ï³å³É³éáõÝ:

## 2.20   Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý  Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý  ÙÇçáóÝ»ñ

# ´áÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï³åí³Í ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏáÙå»ï»Ýï Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ×³ñï³ñ³·»ïÇ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ: ²Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉáõÙ »Ý (µ³Ûó ã»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ Ýñ³Ýóáí)ª

# Å³Ù³Ý³Ï³íáñ û·ï³·áñÍí³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ ÑáÕ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

# Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ï³åí³Í áéá·Ù³Ý, ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ¨ çñ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³ÕïáïÙ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý Ñ»ï

# Í³é»ñÇ ¨ µáõÛë»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ

# ãû·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ×Çßï ï»Õ³¹ñáõÙ

# µáÉáñ û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ×Çßï ï»Õ³¹ñáõÙ

# µáÉáñ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ùñáõÙ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ

# ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

# íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ýí³½»óáõÙ:

# ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç Ï³ÝËíÇ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ù³Ûù³ÛáõÙÁ ¨ Ù³ùëÇÙ³É å³Ñå³ÝíÇ µÝ³Ï³Ý É³Ý¹ß³ýïÁ: ²ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÁª Ñ³Ýù»ñÁ, Ùß³ÏíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ³Ýï³éÝ»ñÁ, Ã÷áõïÝ»ñÁ å»ïù ¿ å³ßïå³Ýí»Ý Î³å³É³éáõÇ áã µ³ñ»Ýå³ëï ù³Ûù³ÛÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åù»ñÁ:

# ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, µ³ñ»Ï³ñ·»É ï³ñ³ÍùÁ, ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ»ï³·³ ù³Ûù³ÛÙ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí(ÑáÕÇ ¿ñá½Ç³ ¨ ³ÛÉÝ):

# Î³å³É³éáõ å»ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç Ï³ÝËÇ í»ñ·»ïÝÛ³ ¨ ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³ÕïáïáõÙÁ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³Õµáí, ãí³ñ³Ï³½»ñÍí³Í çñ»ñáí, Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñáí, ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñáí ¨ ³ÛÉÝ: âí³ñ³Ï³½»ñÍí³Í çñ»ñÁ ãå»ïù ¿ Ñ»é³óí»Ý ·»ï»ñÇ Ù»ç, ³é³Ýó Ù³ùñÙ³Ý ïÕÙ³½ïÇãÝ»ñáõÙ ¨ áõñÇß ë³ñù»ñáõÙ  :

# Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Ã³÷áÝÝ»ñÇ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ: Â³÷áÝÝ»ñÇ Ã³ÕáõÙÁ ãå»ïù ¿ Ýå³ëïÇ ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ»ñÇ ³ÕïáïÙ³ÝÁ:

# Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý³Ë³ï»ë»É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Ï³åí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÷áßáõó  û¹Ç ³ÕïáïÙ³Ý Ýí³½»óÙ³Ý  Ñ»ï:

# Î³å³É³éáõÇ  ûÅ³Ý¹³Ï Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁª å³Ñ»ëïÝ»ñÁ, µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÁ, å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ÉÇÝ»Ý, ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷áí,  ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

## 2.21	êï³Ý¹³ñïÝ»ñ  ¨  ÝáñÙ»ñ

### 2.21.1.	êï³Ý¹³ñïÝ»ñ  ¨  ÝáñÙ»ñ

ú·ï³·áñÍíáÕ  µáÉáñ ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ  ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇÝ ¨  ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ, Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ù ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ: ºÃ» å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ  Ù»çµ»ñáõÙ ¿ ³ñí³Í  ëå»óÇýÇÏ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨  Ïá¹»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ¨ ÝÛáõÃ»ñÁ, Ï³ï³ñíáÕ Ï³Ù ÷áñÓ³ñÏíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ³å³ å»ïù ¿  û·ï³·áñÍí»Ý í»ñçÇÝ   Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñáí Ï³ñ·»ñÁ Ï³Ù í»ñ³Ý³Ûí³Í í³ñÇ³ÝïÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñíáÕ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨ Ïá¹»ñÁ:  ºÃ» Ù»çµ»ñáõÙ ¿  ³ñíáõÙ ³½·³ÛÇÝ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏñÇ Ï³Ù é»·ÇáÝÇ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨ Ïá¹»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³å³  å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝí»Ý ³Û¹ ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ`,Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó, »Ã»  »ñ³ßË³íáñíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý Ï³Ù ³í»ÉÇ µ³ñÓñ áñ³Ï: î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ýßí³Í ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨ ³é³ç³ñÏí³Í »ñÏÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÙÇç¨ å»ïù ¿ Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ÉñÇí ÝÏ³ñ³·ñí³Í ÉÇÝÇ ¨ ·ñ³íáñ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ, ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ÇÝÅ»Ý»ñÁ áñáßÇ  áñ ³Û¹ ³é³ç³ñÏí³Í ß»ÕáõÙÁ ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³Ù ³í»ÉÇ µ³ñÓñ áñ³Ï, ³å³ Ï³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ñ»ï¨Ç  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ó»éù µ»ñÇ ë»ñïÇýÇÏ³ï ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ ¨ ÆÝÅ»Ý»ñÇ Ï³Ù å³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³Ýçáí  Ý»ñÏ³Û³óÝÇ  ¹ñ³Ýù:

î»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ å»ïù ¿ ÝßíÇ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ó³ÝÏÁ   µáÉáñ  ×ßïáõÙÝ»ñáí,  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí  áõ Éñ³óáõÙÝ»ñáí:

ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ Ï³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³  ·áÝ» Ù»Ï   ûñÇÝ³Ï`   Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý  ³ñÅ³Ý³ó³Í  ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó:  ²Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ÇÝÅ»Ý»ñÇ  û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ   å»ïù   ¿  Ù³ïã»ÉÇ  ÉÇÝ»Ý:

## 2.22  ì×³ñáõÙ

´áÉáñ Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ï³å³É³éáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³Ëë»ñÁ Ï³åí³Í`  2.7;  2.12;  2.16;  2.17;  2.18; 2.19   Ï»ï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï,  Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ ·Ý³Ñ³ïíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇ³íáñ ³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ ¨ ÁÝ¹·ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï»ï»ñáõÙ:

Ø²ê 3. ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

ò²ÜÎ

3.1.	Ø³ùñáõÙ  ¨   ³ñÙ³ï³Ñ³ÝáõÙ	3

3.2  Ø³ùñáõÙ  (Ù³Ï³µ³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ)	4

3.2.1  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ    ÝÏ³ñ³·ñáõÙ	4

3.2.2  Ø³ùñáõÙÁ	4

3.2.3 ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í³ñÓ³ïñáõÙ	4

3.3.	ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	4

3.3.1	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ	4

3.3.2 ÜÛáõÃ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ	4

3.3.3 ¶ñáõÝïÇ  ëáíáñ³Ï³Ý  Ùß³ÏáõÙ	4

3.4    ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³é³ÝÓÇÝ  ï»ë³ÏÝ»ñ	5

3.4.1  Ü³ËÝ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	5

3.4.2   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  å³Ñ³ÝçÝ»ñ	5

3.4.3   Ä³Ûé³ÛÇÝ  ³å³ñÝ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙÁ	6

3.4.4   ÐÇÙùÇ   å³ïñ³ëïáõÙÁ	6

3.4.5   Ð³ï³Ï³·ÍÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	7

3.5     ¶ñáõÝïÝ»ñÇ  Ùß³ÏáõÙÁ  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ï³Ï	7

3.5.1   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ   ¹ñáõÛÃÝ»ñ	7

3.5.2  Èñ³óáõóÇã  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	7

3.5.3  î»ëã³Ï³Ý  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ	7

3.5.4  ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÝÛáõÃ»ñÁ	7

3.5.5 Â»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  ÑáÕ³ÛÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï	7

3.5.6  Â»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ	8

3.5.7   ¶ñáõÝïÝ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙÁ	8

3.6    ö³÷áõÏ  ·ñáõÝïÇ  ÉóÝáõÙÁ  (Ñ»ï  ÉÇóù)	8

3.6.1     Ð»ïÉÇóù	8

3.6.2 ä³Ñ»ëï³ÛÇÝ  Ñ³ÝáõÛÃÇ  ï»Õ³Ù³ëÁ	10

3.6.3 äÝ¹³óí³Í  ÉÇñùÇ  Ý³ËÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ	11

3.6.4 ÈÇñùÇ  åÝ¹³óáõÙÁ	11

3.6.5 Ä³Ûé³ÛÇÝ Ã»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ	11

3.7     ÆÝÅ»Ý»ñ³ - »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ	11

3.7.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ	11

3.7.2  ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ	11

3.7.3   È³µáñ³ïáñ  ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ	12

3.8 ¶ñáõÝï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ	12

3.9   â³÷áõÙÁ  ¨  í³ñÓ³ïñáõÙÁ	12

3.9.1 â³÷áõÙÁ	12

3.9.2   ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  í³ñÓ³ïñáõÙÁ	12

3.9.3    ÈóÙ³Ý  ¨  Ñ³Ï³¹³ñÓ  ÉóÙ³Ý  í³ñÓ³ïñáõÙÁ	13

3.9.4   Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ	13

3.9.5 Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ	13

# 3.1.	Ø³ùñáõÙ  ¨   ³ñÙ³ï³Ñ³ÝáõÙ

3.1.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ   ¹ñáõÛÃÝ»ñ

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ  ³Ûë µ³ÅÇÝÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ù³ùñáõÙÁ, ³ñÙ³ï³Ñ³ÝáõÙÁ, µáõÛë»ñÇ  ¨  ³ÛÉ  ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ  ÝÛáõÃ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙÁ    ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇó  ¨ Ñ³ïÏ³óÙ³Ý ·áïáõó:

3.1.2 ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ  Ù³ùñáõÙÁ

Î³å³É³éáõÝ  Ñ»é³óÝáõÙ ¿ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ ÑáÕÇ Ù³Ï»ñ»ëÇó  µáÉáñ Í³é»ñÁ, Ã÷»ñÁ:  ÆÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝÇó  Ñ»ïá  í»ñ³óíáõÙ   »Ý Í³é»ñÇ   ¨ ³ÛÉ  µáõÛë»ñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ: ØÝ³ó³Í Í³é»ñÁ  å»ïù  ¿  å³ßïå³Ýí»Ý: ÆÝÅ»Ý»ñÇ   óáõóÙáõÝùáí  Ï³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿ ù³Ý¹Ç  ³Û¹  ·áïáõ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ    µáÉáñ ÷³Ûï»  ß»Ýù»ñÁ, ó³ÝÏ³å³ïÝ»ñÁ ¨ ÝÙ³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ   û·ï³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý  ¨  ïñí»Ý    å³ïíÇñ³ïáõÇ   Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ: ØÝ³ó³Í  ÝÛáõÃ»ñÁ  å»ïù  ¿  í³éí»Ý  Ï³Ù   ï»Õ³÷áËí»Ý   ³Ýû·ï³·áñÍ»ÉÇ ÑáÕ»ñÇ íñ³:  ²Û¹åÇëÇ  ·áïÇÝ»ñÇ ï»ÕÁ  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý   ¿  ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ   ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó:

3.1.3 Ð³ïÏ³óí³Í  ·áïáõ  Ù³ùñáõÙÁ

ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ  ¿  Ù³ùñ»É  µáÉáñ  ·áïÇÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É   Ñ³ïÏ³óí³Í  ·áïÇÝ: ÆÝÅ»Ý»ñÇ   óáõóÙáõÝùáí  å»ïù  ¿ Ù³ùñí»Ý Í³é»ñÇó, ³ÕµÇó  ¨  áõñÇß  ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ÝÛáõÃ»ñÇó:   ÆÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ   ó³ÝÏ³å³ïÁ, ß»Ýù»ñÇ  å³ï»ñÁ  ³Û¹    ·áïÇÝ»ñÇó   å»ïù ¿  ï»Õ³÷áËí»Ý: ²ÛÝ    ÝÛáõÃ»ñÁ,  áñáÝù  å»ïù ¿ ³Ûñí»Ý, ¹³ë³íáñíáõÙ  »Ý  Ñ³ñÙ³ñ  ï»ÕáõÙ ¨    ³ÙµáÕçáíÇÝ   ³ÛñíáõÙ: ²ÛñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  ¹³ë³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë,   áñ  µ³ó³éíÇ   Ññ¹»ÑÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: Î³å³É³éáõÝ  ÙÇßï    å»ïù   ¿ Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏÇ Ññ¹»ÑÇó  ¨  ¹ñ³  ï³ñ³ÍáõÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ    Ñ³Ù³ñ:  ²ÛÝ  Í³é»ñÁ ¨ Ã÷»ñÁ, áñáÝù  ÃáÕÝáõÙ  »Ý  ï»ÕáõÙ, å»ïù  ¿  å³ßïå³Ýí»Ý: ìÝ³ëí³ÍùÝ»ñ` Ñ³ëóí³Í  Ï³å³É³éáõÇ    ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó,  Ñ³ïáõóíáõÙ  ¿ í»ñçÇÝÇë  ÏáÕÙÇó:

    - ²ßË³ï³ÝùÇ  ëÏ½µÇ  Í³ÝáõóáõÙ

Î³å³É³éáõÝ  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ  ¿ Ù³ùñÙ³Ý   ¨    ³ñÙ³ï³Ñ³ÝÙ³Ý    ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  ëÏë»Éáõ  Ù³ëÇÝ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿ ëÏë»É  ÙÇ³ÛÝ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ    ·ñ³íáñ   ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ: Î³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  Ñ³ëï³ïÇ, áñ   Ù³ùñáõÙÁ ¨ ³ñÙ³ï³Ñ³ÝáõÙÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿ Ï³ï³ñ»É ÙÇÝã¨    ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ëÏë»ÉÁ`  áõß³óáõÙÝ»ñÇó   Ëáõë³÷»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:

    - ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í×³ñáõÙ

Ø³ùñÙ³Ý  ¨  ³ñÙ³ï³Ñ³ÝÙ³Ý  í×³ñÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿    ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý   ·Ý»ñáí Ù»Ï ù³é³ÏáõëÇ  Ù»ïñÇ  Ñ³Ù³ñ:

# 3.2  Ø³ùñáõÙ  (Ù³Ï³µ³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ)

## 3.2.1  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ    ÝÏ³ñ³·ñáõÙ

¸³ë³Ï³ñ·Ù³Ý   µ³ÅÇÝÁ  ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿  ÑáÕ³ÛÇÝ  ß»ñïÇ  Ù³ùñáõÙÁ  ¨ ¹³ñë³ÏáõÙÁ:

## 3.2.2  Ø³ùñáõÙÁ

Ø³ùñáõÙÁ  µ³ÕÏ³ó³Í  ¿  ûñ·³Ý³Ï³Ý  ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ   áã  åÇï³ÝÇ   ÝÛáõÃ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙÇó, ÇÝãåÇëÇÝ  »Ý  ×ÇÙ»ñÁ, ÑáÕ³ÛÇÝ ß»ñïÁ ¨ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ÉÇñ³ÃÙµ»ñÇ ÑÇÙùÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ  ¨  ÷áñí³ÍùÝ»ñÇ  ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ïû·ï³·áñÍí»Ý ÉÇñ³ÃÙµ»ñáõÙ, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ  ÑÇÙù»ñáõÙ, ûï³ñÙ³Ý    ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ¨  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óñ³Í  ÙÝ³ó³Í  µáÉáñ  ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ:

Ø³ùñÙ³Ý  ÝÛáõÃ»ñÁ,  áñáÝù  Ï³ñáÕ  »Ý  û·ï³·áñÍí»É  Ñ»ñÏÙ³Ý  ß»ñïÇ  Ñ³Ù³ñ,  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  å»ïù  ¿ ³é³ÝÓÝ³óí»Ý ¨  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  óáõóÙáõÝùáí,  Ñ»ï³·³ û·ï³·áñÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  Ñ³í³ùí»Ý  ÏáõÛï»ñáí:

Ð»ï³·³  û·ï³·áñÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  áã  åÇï³ÝÇ  ÝÛáõÃ»ñÁ,  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  óáõóÙáõÝùáí,  å»ïù  ¿  Ã³÷í»Ý  Ã³÷áÝ³ÏáõÛï»ñÇ  íñ³:

## 3.2.3 ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í³ñÓ³ïñáõÙ

Ø³ùñÙ³Ý  í³ñÓ³ïñáõÙÝ»ñÁ  ã³÷íáõÙ  »Ý  ù³é³ÏáõëÇ  Ù»ïñ»ñáí`  0.3Ù  ËáñáõÃÛ³Ý íñ³:  ø³Ý³ÏÁ  Ñ³ßíáõÙ  »Ý  µ³óí³Í  Ñ³ñÃ³ÏÇ  ³ÝÙÇç³Ï³Ý  ã³÷áõÙÝ»ñáí  ¨  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  ÙÇ³ÛÝ  Ýßí³Í  ï»Õ³¹ñÙ³Ý  í³ÛñÁ:  ì³ñÓ³ïñáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý  ·Ý»ñáí:

# 3.3.	ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

## 3.3.1	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ

ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  µ³ÕÏ³ó³Í  »Ý  ÷áñí³ÍùÝ»ñÇó,  ï»Õ³÷áËáõÙÇó  ¨  µáÉáñ  ÝÛáõÃ»ñÇ  ï»Õ³¹ñáõÙÇó,  áñáÝù  ³ÝÑñ³Å»ßï  »Ý  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ  ¨  ·Í³·ñ»ñÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ:  ²Û¹  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë  Ý»ñ³éáõÙ  »Ý  ÷áË³¹ñáõÙÁ  ¨  ¹³ñë³ÏáõÙÁ,  ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ,  çñ³½ñÏáõÙÁ,  åáÙå³Ñ³ÝáõÙÁ,  ÉÇñ³ÃÙµ»ñÇ  ¨  ÷áñí³ÍùÝ»ñÇ  í»ñçÝ³Ï³Ý  Ñ³ï³Ï³·ÍáõÙÁ,  ÷áëáñ³ÏÇ  Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ³ÛÝ  ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,  É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,  Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ  ¨  »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý  åñáýÇÉÇ,  áñáÝù  Ý»ñÏ³Û³óí³Í  »Ý  ·Í³·ñ»ñáõÙ:

## 3.3.2 ÜÛáõÃ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ

ì×³ñÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  ÇÝÅ»Ý»ñÁ  µáÉáñ  Ñ³Ýí³Í  ÝÛáõÃ»ñÁ  å»ïù  ¿  ¹³ë³Ï³ñ·Ç:

## 3.3.3 ¶ñáõÝïÇ  ëáíáñ³Ï³Ý  Ùß³ÏáõÙ

²Ûë  Ùß³ÏÙ³Ý  Ó¨Á  û·ï³·áñÍíáõÙ  ¿  ·ñáõÝïÇ  µáõë³Ï³Ý  ¨  ûñ·³Ý³Ï³Ý  ß»ñï»ñÇ  Ñ³Ù³ñ,  Ã³ó,  ³í³½³·»ïÇÝ»,  ïÇÕÙ³ÛÇÝ,  ³í³½³Ï³í»,  Ï³í³·ñáõÝïÇ,  ïáñý³ÛÇÝ  ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ,  ßÉ³ÙÝ»ñáõÙ,  ÷³÷áõÏ  Ã»ñù³ù³ñ»ñáõÙ,  ×³É³ù³ñ³-ß»ñï»ñáõÙ  ¨  ÝÙ³Ý  ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ,  áñáÝù  Ùß³ÏíáõÙ  »Ý  ùÉáõÝ·áí,  ÃÇáí  (¿ùëÏ³í³ïáñÇ  ß»ñ»÷Ç),  Ï»é³ß»ñ»÷áí  ¨  ëáíáñ³Ï³Ý  ÑáÕ³÷áñ  Ù»ù»Ý³Ý»ñáí:

²Ûë  ß»ñïÇ  ÏïáñÝ»ñÁ  ó³ÝÏ³ó³Í  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí  áõÝ»Ý  áã  ³í»ÉÇ,  ù³Ý  45ÙÙ  ïñ³Ù³·ÇÍ  ¨  í»ñ³µ»ñíáõÙ  »Ý  ³Ûë  Ï³ñ·ÇÝ:  êáíáñ³Ï³Ý  Ùß³ÏÙ³Ý  »ÝÃ³Ï³  »Ý.

-Ð³ïáõÏ  åÝ¹áõÃÛ³Ý  Ï³í,  åÇÝ¹  (Ï³ñÍñ)  Ã»ñÃ³ù³ñ,  áñÁ  å³Ñ³ÝçáõÙ  ¿  µ³Ñáí,  ùÉáõÝ·áí  Ý³ËÝ³Ï³Ý  ÷Ëñ»óáõÙ,

-75-600ÙÙ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ã³÷»ñáí  ó³ÝÏ³ó³Í  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ  Ù³Ýñ³ËÇ×  ¨  ·»ï³ù³ñ,

-·³µÇáÝ³ÛÇÝ  Ï³éáõÛóÝ»ñ,  ÷³÷áõÏ  Ë³éÝ³Ñ³Ýù,  áñï»ÕÇó  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ùÉáõÝ·Ç  û·ÝáõÃÛ³Ùµ  ³é³ÝÓÝ³óÝ»É  ù³ñ»ñÁ,

-Ïñ³ù³ñ,  ³í³½³ù³ñ,  ³Ùáõñ  Ë³éÝ³Ñ³Ýù  Ï³Ý  ç³ñ¹ñ¹í³Í  É»éÝ³ÛÇÝ  ³å³ñ,  áñÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ç³ñ¹»É  ÉÇÝ·áí,

-ã³Ùñ³óí³Í  µ»ïáÝ,  áñÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ç³ñ¹»É  ÉÇÝ·áí  Ï³Ù  ùÉáõÝ·áí,  Ëáßáñ  ·»ï³ù³ñ  å³ÛÃ»óáõÙ  ãå³Ñ³ÝçáÕ,  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ³ÛÇÝ,  Ï³Ù  ÑáõÝÇ  Ù»ç,  áñÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  Ñ»é³óÝ»É  ùÉáõÝ·áí,

-Ëáßáñ  ·»ï³ù³ñ,  å³ÛÃ»óáõÙ  ãå³Ñ³ÝçáÕ  ÏÉáñ  ·»ï³ù³ñ  ó³ÝÏ³ó³Í  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ  600ÙÙ  ³Ù»Ý³Ù»Í  ïñ³Ù³·Íáí,  áñÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  Ñ»é³óÝ»É  ùÉáõÝ·áí,  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ç³ñ¹»É  Ùáõñ×áí,

-ó³ÝÏ³ó³Í  É»éÝ³ÛÇÝ  ³å³ñÁ,  áñÁ  ãáñ  íÇ×³ÏáõÙ  Ï³ñáÕ  ¿  ÉÇÝ»É  åÇÝ¹  ¨  å³Ñ³Ýç»É  å³ÛÃ»óáõÙ,  ËáÝ³í  íÇ×³ÏáõÙ  ¹³éÝáõÙ ¿   ÷³÷áõÏ  ¨  ãÇ  å³Ñ³ÝçáõÙ  å³ÛÃ»óáõÙ:

# 3.4    ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³é³ÝÓÇÝ  ï»ë³ÏÝ»ñ

## 3.4.1  Ü³ËÝ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

Ü³Ëù³Ý ÷áñí³ÍùÇ  ëÏë»ÉÁ,  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ  Ï»ïÇ, Ñ³ñÏ³íáñ  ¿  Ï³ï³ñ»É Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:  ØÇÝã¨  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  Ùß³ÏÙ³Ý  ëÏë»ÉÁ,   Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ÑáÕÇ  ·áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»óáÕ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ  ëïáõ·áõÙ  (·Í³Ñ³ÝÙ³Ý  Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝ):  êïáõ·Ù³Ý  ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ  Í³é³ÛáõÙ  »Ý  áñå»ë  ³é³çÝ³Ñ»ñÃ  ÝáñÙ³íáñáõÙ  (ã³÷Ù³Ý)  Í³í³ÉÝ»ñÇ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  áñáßÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ,  áñáÝù  Ý³Ë³ï»ëí³Í  »Ý  å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ:

´áÉáñ  Ùß³ÏíáÕ  ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ù³ùñáõÙ  ¨  ³ñÙ³ï³Ñ³ÝáõÙ:

Ø³Ï³µ³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  ¨  µáõë³Ï³Ý  ß»ñïÇ  å³Ñå³ÝáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  3.2  Ï»ïÇ:

## 3.4.2   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  å³Ñ³ÝçÝ»ñ

´áÉáñ  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿Ý  å³ÛÙ³Ý³·ñÇ  Ý³ËÝ³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Ï³Ù  Õ»Ï³í³ñíáõÙ  »Ý  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇóª  Ý³Ë³·ÍÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  ºÃ»  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  å³Ñ³Ýçáí  ³ßË³ï³ÝùÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ  ³é³ç³Ý³  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ  ÷áË»É  ÷áñí³ÍùÇ  Ï³Ù  ÉÇñ³ÃÙµÇ  Ã»ùáõÃÛáõÝÁ  (ß»åÁ),  ³å³  Ï³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ï³ñÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ³Û¹  å³Ñ³ÝçÇ:

ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Í³í³ÉÇ  ó³ÝÏ³ó³Í  ³í»É³óÙ³Ý  ¨  Ýí³½Ù³Ý  ¹»åùáõÙ  å»ïù  ¿  å³Ñå³Ýí»Ý  Ñ³ïáõÏ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñ  ,,÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ,,:  öÉí³Íù³íï³Ý·  ·ñáõÝïÝ»ñÁ,  áñáÝó  Ùß³ÏÙ³Ý  Í³í³ÉÝ»ñÁ  ã»Ý  Ùïóí³Í  Ý³Ë³·ÍÇ  Ù»ç,  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  å³Ñ³Ýçáí  ÉñÇí  å»ïù  ¿  Ñ»é³óí»Ý  Ñ»ï³·³  ÷Éáõ½áõÙÇó  Ëáõë³÷»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  öáñí³ÍùÝ»ñÁ,  áñáÝù  Ý³Ë³ï»ëí³Í  ã»Ý   Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ,  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  å³Ñ³ÝçíáÕ  ã³÷ë»ñáí,  Ý³Ë³·Í»ñÇ  Ï³Ù  ³ÛÝ  ·Í»ñÇ  ¨  Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,  áñáÝù  áñáßíáõÙ  »Ý  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó: ä»ïù  ¿  ÏÇñ³éí»Ý  ³ÝÑñ³Å»ßï  Ý³Ë³Õ·áõß³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,  áñ  ÷áñÙ³Ý  ·ÍÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó  ó³Íñ  ·ïÝíáÕ  ÝÛáõÃÁ  ãíÝ³ëíÇ:  Î³å³É³éáõÇ  ÏáÕÙÇó  Ï³ï³ñí³Í  ó³ÝÏ³ó³Í  Éñ³óáõóÇã  ÷áñí³ÍùÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ë³Ù  ù³ñí»Ý  ¨  Ëï³óí»Ý: ä»ïù  ¿  Ù³ùëÇÙ³É  û·ï³·áñÍ»É  Ùß³Ïí³Í  ·ñáõÝïÁ  »ï  ÉóÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  ¨  ³ÛÉÝ:

²Û¹  Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  Ýßí³Í  ³ÙµáÕç  ·ñáõÝïÁ  ï»Õ³íáñíáõÙ  ¿  Ñ³ëï³ïí³Í  ï»Õ»ñáõÙª  ÷áñí³ÍùÇó  áã  Ñ»éáõ:

ÆÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ  Ï³Ù  óáõóÙáõÝùáí  Ï³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ³ÝÑñ³Å»ßï  å³ßïå³Ý³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  Ó»éÝ³ñÏÇ  Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ  çñ»ñÇó  å³ßïå³Ýí»Éáõ  Ñ³Ù³ñ,  Ï³éáõó»Éáí  Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  å³ïí³ñÝ»ñ,  å³ï»ñ,  ×ÇÙ»ñ  ¨  ³ÛÉÝ:  ºÃ»  ³ßË³ï³ÝùÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ   ÷áñí³ÍùÝ»ñÇ  Í³í³ÉÝ»ñÁ  áñáß»Éáõ  Ñ³Ù³ñ,  áñáÝù  Ù³ë³Ùµ  Ï³Ù  ÉñÇí  ÉóíáõÙ  »Ý  çñáí,   Ï³å³É³éáõÝ  ³Û¹  ã³÷áõÙÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  å³Ñ³ÝçíáÕ  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ  ¨  û·ÝáõÙ  ¿  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ  ã³÷áõÙÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï:

ÆÝÅ»Ý»ñÇ  óáõóÙáõÝùáí,  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ·Í³·ñ»ñÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,  µáÉáñ  Ã³÷áÝ³ÏáõÛï»ñÁ  ¨  ãû·ï³·áñÍí³Í  Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÁ  Ù³Ï³ñ¹³ã³÷íáõÙ  ¨  åñáýÇÉ³íáñíáõÙ  »Ý:

## 3.4.3   Ä³Ûé³ÛÇÝ  ³å³ñÝ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙÁ

Կիսաժայռային V կարգի բնահողերի էքսկավատորով մշակման դեպքում պահանջվում  է ծավալի 30% -ի նախնական փխրեցում, իսկ ձեռքով մշակման դեպքում կիրառվում է հետահար մուրճ:

Ժայռային VI կարգի բնահողերի էքսկավատորով մշակման դեպքում պահանջվում  է նախնական փխրեցում, իսկ ձեռքով մշակման դեպքում կիրառվում է հետահար մուրճ:

´Ý³ÑáÕ»ñÇ ÷Ëñ»óáõÙÁ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÏÇñ³é»É Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÑÇ¹ñáÙáõñ×áí , Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí:

## 3.4.4   ÐÇÙùÇ   å³ïñ³ëïáõÙÁ

²í³ñï»Éáí  ·ñáõÝïÇ  Ùß³ÏáõÙÁ  ÑÇÙùÇ  ï³Ï  ÑÇÙÝ³ï³ÏÁ  å»ïù  ¿  Ï³ñ·³íáñíÇ  ¨  Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ  ëï³Ý³  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó:

ØÇÝã¨  µ»ïáÝÇ  ÉóáõÙÁ,  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  å»ïù  ¿  Ã»Ã¨³ÏÇ  ËáÝ³í³óíÇ  ¨  Ëï³óíÇ  (ïá÷³ÝáõÙ):

²ÛÝ  ¹»åùáõÙ,  »ñµ  ÷áëáñ³ÏÁ  ÷áñí³Í  ¿  ËáñÁ,  ù³Ý  óáõÛó  ¿   ïñí³Í  Ý³Ë³·ÍáõÙ,  ³å³  µ»ïáÝ³å³ïáõÙÁ  Ï³Ù  ù³ñ»  ß³ñí³ÍùÁ,  ÙÇÝã¨  ÑÇÙùÇ  ï³ÏÇ  ÝÇßÁ,  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ï³å³É³éáõÇ  Ñ³ßíÇÝ: ÐÇÙùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ»ñ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ  ëáíáñ³Ï³Ý  ÉóáõÙ  ãÇ  û·ï³·áñÍíáõÙ:

Ð³Ý¹Çå»Éáí  É»éÝ³ÛÇÝ  ³å³ñÇ  Ï³Ù  áõñÇß  åÇÝ¹  ß»ñïÇ  Ñ³ñÏ³íáñ  ¿ ¹ñ³Ýù  ³Ýç³ï»É  ÷³÷áõÏ  ¨  ëáñáõÝ  ÝÛáõÃ»ñÇó:  ÆÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ  µáÉáñ  ß»ñï»ñÁ  Ù³ùñíáõÙ  »Ý  ¨  ÉóíáõÙ  µ»ïáÝ»  ß³Õ³Ëáí:

## 3.4.5   Ð³ï³Ï³·ÍÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

Ð³ï³Ï³·ÍÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Ý»ñ³éáõÙ  »Ý  åñáýÇÉ³íáñáõÙ  ¨  µáÉáñ  Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ  Ùß³ÏáõÙ:  ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³í³ñïÇó  Ñ»ïá  ß»å»ñÇ  (Ã»ùáõÃÛ³Ý)  íñ³ÛÇ  áã  ÙÇ  Ï»ï  ãå»ïù  ¿  ï³ñµ»ñíÇ  Ñ³ëï³ïí³Í  Ï»ï»ñÇó  ³í»ÉÇ  ù³Ý  150ÙÙ  áõÕÕ³ÓÇ·  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ,  µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ  É»éÝ³ÛÇÝ  ³å³ñÝ»ñÇ  ÷áñí³ÍùÝ»ñÇ,  áñï»Õ  ß»ÕáõÙÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿  600ÙÙ:   ì»ñçÝ³Ï³Ý  ï»ëùÁ  å»ïù  ¿  µ³í³ñ³ñÇ  ÃáõÛÉïí³ÍùÝ»ñÇÝ:

# 3.5     ¶ñáõÝïÝ»ñÇ  Ùß³ÏáõÙÁ  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ  ï³Ï

## 3.5.1   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ   ¹ñáõÛÃÝ»ñ

ÐÇÙù»ñÇ ÷áñí³ÍùÝ»ñÁ  å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ý³Ë³·ÍÇÝ ¨ µ³í³ñ³ñ»Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

ÐÇÙùÇ  ÑÇÙÝ³Ñ³ï³ÏÁ  åÇÝ¹  ëï³Ý³Éáõ  Ñ³Ù³ñ  Ñ³ñÏ³íáñ  ¿  Ýñ³Ý  ËáÝ³í³óÝ»Éáí  åÝ¹³óÝ»É:

## 3.5.2  Èñ³óáõóÇã  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

²ÛÝ  ï»Õ»ñáõÙ,  áñï»Õ  ·ñáõÝïÇ  Ùß³ÏáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ  ÝÇßÇó  ó³Í,  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  15ëÙ  ß»ñïáí  ÉóÝ»É  ÑáÕÁ`  åÝ¹³óÝ»Éáí  ³Û¹  ß»ñï»ñÁ  ÙÇÝã¨  Ï³éáõÛóÇ  ÑÇÙùÇ  Ñ³Ù³ñ  Ý³Ë³ï»ëí³Í  Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ  ÝÇßÁ:  ²Ù»Ý  ³Ý·³Ù,  »ñµ  Ï³å³É³éáõÇ  Ï³ï³ñ³Í  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  å³ï×³éáí  ÃáõÉ³ÝáõÙ  Ï³Ù  Ë³ËïíáõÙ  ¿  ÑÇÙùÇ  µÝ³Ï³Ý  ÝÛáõÃÁ,  ³å³  ³ÛÝ  å»ïù  ¿  ³Ùñ³óÝ»É  ïá÷³Ý»Éáí  Ï³Ù  ·É¹áÝ»Éáí:

## 3.5.3  î»ëã³Ï³Ý  ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

Î³å³É³éáõÝ  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³í³ñïÇó  Ñ»ïá  ï»ÕÛ³Ï  ¿  å³ÑáõÙ  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ, áñÁ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë  ÑÇÙùÇ  ËáñáõÃÛ³ÝÁ  ¨ ÝÛáõÃÇ åÇï³ÝÇáõÃÛ³ÝÁ: ÐÇÙùÇ É»éÝ³ÛÇÝ  ³å³ñÝ»ñÁ  ¨  ³ÛÉ   åÇÝ¹   ÝÛáõÃ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ù³ùñ»É  ëáñáõÝ  ÝÛáõÃ»ñÇó:

## 3.5.4  ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÝÛáõÃ»ñÁ

ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ó³ÝÏ³ó³Í  Ï»ïáõÙ,  »Ã»  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ  »Ý  ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÝÛáõÃ»ñ, ÇÝÅ»Ý»ñÇ   óáõóÙáõÝùáí  Ï³å³É³éáõÝ  ¹ñ³Ýù   Ñ»é³óÝáõÙ  ¿  ¨  Ñ³ïáõÏ  áñ³ÏÇ  ÝÛáõÃ»ñáí  Ï³ï³ñáõÙ  15ëÙ-áó  áñÙÝ³ù³ñ³ÛÇÝ   ³Ùñ³óáõÙ:

## 3.5.5 Â»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  ÑáÕ³ÛÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï

Î³éáõÛóÝ»ñÇ  ÑÇÙù»ñÇ  ï³Ï  ·ñáõÝïÝ»ñÇ  Ùß³ÏáõÙÁ   å»ïù  ¿  Ï³ï³ñ»É  ³ÛÝå»ë,  áñå»ë½Ç  ÑÇÙù»ñÇ  ï³Ï  ÷áëáñ³ÏÇ   ã³÷»ñÁ  ³å³Ñáí»Ý  Ï³éáõÛóÝ»ñÇ   ³½³ï  ï»Õ³¹ñáõÙÁ:  ÀÝ¹  áñáõÙ  Ï³å³É³éáõÝ  å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ  ¿  ÏñáõÙ  Ã»ùí³ÍùÝ»ñáõÙ  µÝ³ÑáÕÇ  Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ:  ²Ûë  Ýå³ï³Ñáí  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  Ý³Ë³ï»ë»É  ÷áñí³ÍùÇ  ÝÛáõÃ»ñÇ  ³Ùñ³óáõÙÁ  ³Ùñ³Ï³å³ÛÇÝ  Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáí,  Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñáí,  Ý»óáõÏÝ»ñáíª  Ï³å³É³éáõÇ  Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ  ¨  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ:

## 3.5.6  Â»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ï³ñáÕ  ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³Ý³É  ÷á÷áË»É Ã»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ï³Ù  ÷áëáñ³ÏÇ  ã³÷»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ   ·Í³·ñ»ñÇ  ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ:  ä³Ñå³Ý»Éáí å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³å³É³éáõÇÝ  Çñ³íáõÝù  ãÇ  í»ñ³å³ÑíáõÙ  Éñ³óáõóÇã  í³ñÓ³ã³÷ª  ³ñï³ù»ñÙ³Ý   ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ:

## 3.5.7   ¶ñáõÝïÝ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙÁ

Î³å³É³éáõÝ  å³ñï³íáñ  ¿  Ñ»é³óíáÕ  ·ñáõÝïÁ  ÷áË³¹ñ»É-Ñ»é³óÝ»É  ¨  ÉóÝ»É  ³Û¹  Ýå³ï³ÏÇ  Ñ³Ù³ñ  Ñ³ïÏ³óí³Í  í³ÛñáõÙ:

²Û¹  ·ñáõÝïÁ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  óáõóáõÙáí  Ï³ñáÕ  ¿  û·ï³·áñÍí»É  ÉóáõÙÝ»ñÇ  Ï³Ù  ³ÛÉ  Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ:

# 3.6    ö³÷áõÏ  ·ñáõÝïÇ  ÉóÝáõÙÁ  (Ñ»ï  ÉÇóù)

## 3.6.1     Ð»ïÉÇóù

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ ï³ñµ»ñ Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáÕ  Ñ»ïÉÇóùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÇ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕ»ñáí, ³í³½áí:

ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ëñ³ÙáõÕáõ Ñ³ï³ÏÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕ»ñáí, ³í³½áí:

Ð»ïÉÇóùÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿`

- å³ßïå³ÝÇã Ñ»ïÉÇóùÁ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕ»ñáí Ï³Ù ³í³½áí Ó»éùáí ïá÷³ÝáõÙáí

- í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ»ïÉÇóùÁ µáõÉ¹á½»ñáí

ØáÝï³Åí³Í ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ Ñ»ïÉÇóùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ.

- ³/ î»Õ³¹ñí³Í åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ íñ³ 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ñ»ïÉÇóùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ó»éùáí û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÇ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕ»ñáí Ï³Ù ³í³½áí: Ð»ïÉÇóùÁ ïá÷³ÝíáõÙ ¿ Ó»éùáí, ËáÕáí³ÏÇ ßáõñç µáÉáñÁ Ó»éùÇ ïá÷ÇãÝ»ñáí, ÙÇÝã¨ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ËïáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëÝ»ÉÁ: Ð»ïÉÇóùÇ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ ³å³Ñáí»É ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ Ù»ÏáõëÇã ß»ñïÇ ³ÝíÝ³ëáõÃÛáõÝÁ:

- µ/ ØáÝï³Åí³Í ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ÙÝ³ó³Í Ñ»ïÉÇóùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µáõÉ¹á½»ñáí, ÑáÕÇ Ù»ç ãå»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ïñ³Ù³·ÍÇó Ù»Í Ý»ñË³éÝáõÏÝ»ñ, áã ³í»É ù³Ý Í³í³ÉÇ 20% -Ç ã³÷áí ¨ ³Û¹ Ý»ñ³éáõÏÝ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë µ³ßËíáõÙ »Ý Ñ»ïÉÇóùÇ ï³ñ³ÍùÇ Ù»ç: Ð»ïÉÇóùÇ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ ³å³Ñáí»É ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ¨ ÑáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ËïáõÃÛáõÝÁ:

# - µ/ ï»Õ³¹ñí³Í  åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ íñ³ 15ëÙ-Çó áã å³Ï³ë Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ñ»ïÉÇóùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ó»éùáí ÑÇÙ³Ý³Ï³ÝáõÙ ³í³½Çó, Ù³ë³Ùµ û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÇ ÁÝïñáíÇ ¨ µ»ñáíÇ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕÇó: Ð»ïÉÇóùÁ ïá÷³ÝíáõÙ ¿ Ó»éùáí, ËáÕáí³ÏÇ ßáõñç µáÉáñÁ, Ó»éùÇ ïá÷ÇãÝ»ñáí, ÙÇÝã¨ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ËïáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëÝ»ÉÁ;-

# գ/ ØáÝï³Åí³Í ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ÙÝ³ó³Í Ñ»ïÉÇóùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µáõÉ¹á½»ñáí, ÑáÕÇ Ù»ç ãå»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ïñ³Ù³·ÍÇó Ù»Í Ý»ñË³éÝáõÏÝ»ñ, áã ³í»É ù³Ý Í³í³ÉÇ 20% -Ç ã³÷áí ¨ ³Û¹ Ý»ñ³éáõÏÝ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë µ³ßËíáõÙ »Ý Ñ»ïÉÇóùÇ ï³ñ³ÍùÇ Ù»ç: Ð»ïÉÇóùÇ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ ³å³Ñáí»É ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ¨ ÑáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ËïáõÃÛáõÝÁ:

գ	- äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÁ  Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÇ ÁÝïñáíÇ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕ»ñÇó:

գ	- äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÇó ³é³ç, Ëñ³ÙáõÕáõÙ Ñ³ï³ÏÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ñ³ñÃ»óÙ³Ý:

գ	- äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ   Ëñ³ÙáõÕáõ Ñ»ïÉÇóùÁ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É  ûñí³ ³Ù»Ý³óáõñï Å³Ù³Ý³Ï:

գ	- äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ   Ëñ³ÙáõÕáõ Ñ»ïÉÇóùÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá, Ñ»ïÉÇóùÇ Å³Ù³Ý³Ï ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý çñáí Éóí³Í 0.15-0.2Øä³ ×ÝßÙ³Ý ï³Ï:

ä³ßïå³ÝÇã Ñ»ïÉÇóùÇ µÝ³ÑáÕ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ß»ñï³ÛÇÝ ïá÷³ÝÙ³Ý åÝ»íÙ³ïá÷ÇãÝ»ñáí, Ï³Ù ³ÛÉ åáñï³ïÇí ë³ñù³íáñáõÙáí:

Ü»ñùá µ»ñíáõÙ »Ý ÷áñÓÝ³Ï³Ý ïá÷Ù³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ.

| # îá÷áÕ # Ù»Ë³ÝÇ½Ù | # Êï³óíáÕ ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ Ëï³óí³Í Ù³ñÙÝáõÙ, ëÙ | # îá÷Ù³Ý ù³Ý³ÏÁ ÑáÕÇ Ù»Ï Ù³Ï»ñ»ëÇ íñ³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ï³å³ùóí³Í # ·ñáõÝïÝ»ñ | # ãÏ³å³ùóí³Í # ·ñáõÝïÝ»ñ |
| # îá÷ÇãÝ»ñ, 40 Ï· | # 10; 15; 20; 25 | # 3; 4; 5 | # 2; 3; 4 |

îá÷í³Í í»ñçÇÝ ÑáÕ³ß»ñïÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ å»ïù ¿ Ñ³ñÃ»óÝ»É ¨ Ñ³ëóÝ»É Ý³Ë³·ÍáõÙ ïñí³Í ÝÇßÇÝ:

# ä³ßïå³ÝÇã ß»ñïÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿  Ýí³½³·áõÛÝÁ 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ó»éùáí: Ð»ïÉÇóùÁ ïá÷³ÝíáõÙ ¿ Ó»éùáí, ËáÕáí³ÏÇ ßáõñç µáÉáñÁ, Ó»éùÇ ïá÷ÇãÝ»ñáí: ´Ý³ÑáÕÇ ïá÷³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ß»ñï»ñáí 10ëÙ-20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ËáÕáí³ÏÇ »ñÏáõ ÏáÕÙÇó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãÁ Ïµ³ó³éÇ ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³ß³ñÅÁ: îá÷³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ó»éùáí Ó»éùÇ ïá÷ÇãÝ»ñáí: ä³ßïå³ÝÇã Ñ»ïÉÇóùÇ ³é³çÇÝ ß»ñïÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ËáÕáí³ÏÇ ïñ³Ù³·ÍÇ Ï»ëÇó áã ³í»É ¨ 20ëÙ áã ³í»É: îá÷³ÝÙ³Ý ËïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ëóÝ»É 85%-Çó áã å³Ï³ë ã³÷³ÝÇßÇ: ºÃ» Ëñ³ÙáõÕÇÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ³íïáÙ³ÛñáõÕáõ ï³Ïáí ³å³ Ëï³óáõÙÁ (ÇÝãå»ë å³ßïå³ÝÇã ³ÛÝå»ë »É í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ»ïÉÇóùÁ) å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 95%-Çó áã å³Ï³ë:

# ä³ßïå³ÝÇã Ñ»ïÉÇóùÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ  ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ãå»ïù ¿  ÉÇÝ»Ý Ý»ñ³éáõÏÝ»ñ ËáÕáí³ÏÇ ïñ³Ù³·ÍÇ 1/10 –Çó ³í»É ã³÷»ñÇ ¨ ãå»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ý»ñ³éáõÏÝ»ñ ëáõÛñ Í³Ûñ»ñáí: ºÃ» ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕÇ Ù»ç ÏÉÇÝ»Ý í»ñáÝßÛ³É Ý»ñ³éáõÏÝ»ñÁ Ýñ³ù »ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ»é³óÙ³Ý, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕÁ åÇï³ÝÇ ã¿ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ñ»ïÉÇóùÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝª

- Ëñ³ÙáõÕáõ Ñ³ï³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ

- ÝÛáõÃÇ / ³í³½Ç, Ë×Ç, ÷³÷áõÏ µÝ³ÑáÕÇ / ï»Õ³¹ñáõÙ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ ïá÷³ÝáõÙ:

## 3.6.2 ä³Ñ»ëï³ÛÇÝ  Ñ³ÝáõÛÃÇ  ï»Õ³Ù³ëÁ

ÆÝÅ»Ý»ñÇ  óáõóáõÙáí  Ï³å³É³éáõÝ   å³Ñ»ëï³ÛÇÝ  Ñ³Ýù³í³ÛñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ µáÉáñ  ÷³ñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÝ  ³Ýó³Í Éó³ÝÛáõÃ:

öáñí³Íù³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³í³ñïÇó  Ñ»ïá  Ï³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  Ñ³ñÃ»óÝÇ  ï»Õ³Ù³ëÁ  ¨  ÃáÕÝÇ  ³ÛÝ  Ï³ÝáÝ³íáñ  íÇ×³ÏáõÙ:   ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ï³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  Ï³ï³ñÇ  çñ»ñÇ  Ïáõï³ÏáõÙÁ  µ³ó³éáÕ  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ  (Ñ³ñÃ»óáõÙ,  ÷áë»ñÇ  ÉóáõÙ):

ÈÇñùÁ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  Ñ»ï¨Û³É  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ.  ÑáÕ³µáõë³Ï³Ý  ß»ñïÇ  Ñ³ÝáõÙÁ,  ÷áëáñ³ÏÇ  Ï³½Ù³íáñáõÙÁ,  ·ñáõÝïÇ  µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý  ï³Ï  ·ñáõÝïÇ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý  ëïáõ·áõÙÁ,    ÉóÝáõÙÝ  áõ  åÝ¹³óáõÙÁ:

ä³Ñ»ëï³ÛÇÝ  ·ñáõÝïÇ  ï»ÕÁ  áñáßíáõÙ  ¿  ï»Õ³Ï³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ï»Õ»Ï³ÝùÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

## 3.6.3 äÝ¹³óí³Í  ÉÇñùÇ  Ý³ËÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ

ÆÝÅ»Ý»ñÇ  óáõóáõÙáí  åÝ¹³óí³Í  ÉÇñù³íáñáõÙÁ  å»ïù  ¿  ÷áñÓ³ñÏíÇ  ÝáñÙ»ñáí  ë³ÑÙ³Ýí³Í  Ñ³ïáõÏ  ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ,  áñå»ë½Ç  áñáßíÇ  Ýñ³  µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  ¨  åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ:

## 3.6.4 ÈÇñùÇ  åÝ¹³óáõÙÁ

ÈÇñùÇ  åÝ¹³óáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Ñ³Ù³ë»é  ÝÛáõÃÇó:  ²ÛÝ  åÝ¹³óíáõÙ  ¿  ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý  ß»ñï»ñáí  ¨  áõÝ»ÝáõÙ  ¿  Ñ³í³ë³ñ³ã³÷  Ñ³ëïáõÃÛáõÝ:  0.2Ù  ã³÷»ñÇó  Ù»Í  ù³ñ»ñÁ ¨  ÑáÕ³ÏïáñÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ç³ñ¹»É-Ù³ëÝ³ï»É:

äÝ¹³óÝáÕ  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ  ï»ë³ÏÇó  ¨  åÝ¹³óíáÕ  ÝÛáõÃÇ  µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÇó  »ÉÝ»Éáí,  ß»ñïÇ  Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ  ÁÝïñíáõÙ  ¨  Ñ³ëï³ïíáõÙ  ¿  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó:

Î³å³É³éáõÝ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  å³Ñ³Ýçáí  å³ñï³íáñ  ¿  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ß»ñïÁ  Ëï³óÝ»Éáõó  Ñ»ïá,  ÝÙáõß  í»ñóÝ»É  ³Û¹  ß»ñïÇó:  ²ÛÝ  ï»Õ³Ù³ë»ñÁ,  áñáÝù  ã»Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ  Ý³Ë³·ÍÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ  ¨  Ëáï³Ýí³Í  »Ý  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó,  Ï³å³É³éáõÝ  Çñ  Ñ³ßíÇÝ  å³ñï³íáñ  ¿  ¹ñ³Ýù  ÝáñÇó  Ï³ñ·³íáñ»É:

## 3.6.5 Ä³Ûé³ÛÇÝ Ã»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ

600 ³ëïÇ×³ÝÇó ³í»É Ã»ùáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ß»å»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É áã Ï³ÛáõÝ, ÇÝãÁ Ïµ»ñÇ Ýñ³Ýó ÷Éáõ½Ù³ÝÁ: Î³å³É³ñáõÝ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ß»å»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ (ßï³Ý·³ÛÇÝ ³ÙñÇãÝ»ñáí, ßåáõÝïÝ»ñáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³Ýó»ñáí ): Þï³Ý·³ÛÇÝ ³ÙñÇãÝ»ñÇ Ù³ùëÇÙ³É »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 5Ù:

Ò»éÝ³ñÏíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý³Ë³å»ë å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³óÝ»É ×³ñï³ñ³·»ïÇ Ñ»ï:

# 3.7     ÆÝÅ»Ý»ñ³ - »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ

## 3.7.1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ

î³ñ³ÍùÇ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ïñí³Í ¿ µ³ó³ïñ³·ñáõÙ: Èñ³óáõóÇã  ÇÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇ óáõóÙáõÝùáí:

²Û¹ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ, Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ.

³) áõÕÕ³ÓÇ·-÷áñÓÝ³Ï³Ý Ñáñ³ïáõÙ

µ) É³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

## 3.7.2  ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ

ÆÝÅ»Ý»³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Çñ³í³ëáõ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÏáÕÙÇó`  ÇÝÅ»Ý»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ:

## 3.7.3   È³µáñ³ïáñ  ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

Èñ³óáõóÇã ÇÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ Ý³Ëûñáù ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ Íñ³·ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ã³÷áõÙ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ  ¿  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ`   Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ   ëï³Ý³Éáõ  Ñ³Ù³ñ:

# 3.8 ¶ñáõÝï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ·ñáõÝï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ åñáýÇÉ³óáõÙ:

Ö³Ý³å³ñÑÇ åñáýÇÉ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý`

- µáõë³ÑáÕÇ ÏïñáõÙ, ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ

- µÝ³ÑáÕÇ ÷Ëñ»óáõÙ

- µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ³éí³ÏÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝáõÛÃÁ  ï»Õ³÷áË»Éáí ×³Ý³å³ñÑÇ å³ëï³éÇ íñ³

- ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ ¨ ïá÷³ÝáõÙ

- ³éí³ÏÇ ³Ùñ³óáõÙ Ë×áí (Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»åùáõÙ)

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ·ñáõÝï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ å³ëï³éÇ Ë×³ÛÇÝ Í³ÍÏÇ ëï»Õ½ÍáõÙ: Ê×³ÛÇÝ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áñÍáÕ  ÐÐÞÜ IV-11.05.02-99 –Ç Ï»ï 14.25-14.30 å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

# 3.9   â³÷áõÙÁ  ¨  í³ñÓ³ïñáõÙÁ

## 3.9.1 â³÷áõÙÁ

ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Í³í³ÉÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ã³÷í»Ý ËáñÑ³Ý³ñ¹ Ù»ïñáí` É³ÛÝ³ÏÇ  Ñ³ïí³Íùáí  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÇÝï»ñí³ÉÝ»ñáõÙ  ÙÇçÇÝ  ÏáÕ³ÛÇÝ  Ù³Ï»ñ»ëÇ  Ù»Ãá¹áí:  ²ÛÝ  ¹»åùáõÙ,  »ñµ  µ³ñ¹  é»ÉÇ»ýÇ  å³ï×³éáí  ÑÝ³ñ³íáñ  ã¿  ÷áñí³ÍùÇ  Í³í³ÉÁ  Ñ³ßí³ñÏ»É  ³Û¹  Ù»Ãá¹áí,  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ï³ï³ñí»Ý  ³ÛÉ  ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ  Ù»Ãá¹Ý»ñáí: öáñí³ÍùÝ»ñÇ  ³ÛÝ  ï»Õ»ñáõÙ,  áñï»Õ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  óáõóÙáõÝùáí  Ï³ï³ñíáõÙ  »Ý  Ù³Ï³µ³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,  ÝáñÙ³íáñáõÙÁ  í³ñÓ³ïñÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  å»ïù  ¿  áñáßíÇ  áõÕÕ³ÓÇ·  åñá»ÏóÇ³Ûáíª  ·ñáõÝïÇó 0.3Ù  ó³Íñ:  Î³å³É³éáõÝ,  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ,  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï  å»ïù  ¿  ï»Õ³¹ñÇ  Ëáñù³ÛÇÝ  óáõóÇã  Ùß³ÏÙ³Ý  Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ  áñáß»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:

Î³å³É³éáõÝ  å»ïù  ¿  Ñ»ï¨Ç,  áñ  ¹ñ³Ýù  ãíÝ³ëí»Ý  ÙÇÝã¨  í»ñçÝ³Ï³Ý  ã³÷áõÙÝ»ñÁ:

## 3.9.2   ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  í³ñÓ³ïñáõÙÁ

ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  ã³÷íáõÙ  »Ý  Ëáñ³Ý³ñ¹  Ù»ïñ»ñáí:  ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñ  ï»ë³ÏÝ»ñÇ  í³ñÓ³ïñáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³ßË³ï³ÝùÇ  Í³í³ÉÝ»ñÇ  óáõó³ÏáõÙ  Ý»ñÏ³Û³óí³Í  í³ñÓ³ã³÷»ñáí:

²ßË³ï³ÝùÇ,  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ,  ·áñÍÇùÝ»ñÇ  ¨  ³ÛÉ  û·ï³·áñÍíáÕ  ÝÛáõÃ»ñÇ  Í³Ëë»ñÁ  Ý»ñ³éíáõÙ  »Ý í³ñÓ³ã³÷Ç  Ù»ç:  ì³ñÓ³ïñáõÙÁ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ   ³ÛÝ  ¹»åù»ñáõÙ,  »ñµ  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ï³ñáõÙ  ¿  Ï³å³É³éáõÝ  Çñ  Ñ³Û³óáÕáõÃÛ³Ùµ  (Éñ³óáõóÇã  ÝÛáõÃÇ  ÷áñí³ÍùÇ  ¨  ÉóÙ³Ý  ¹»åùáõÙ):

## 3.9.3    ÈóÙ³Ý  ¨  Ñ³Ï³¹³ñÓ  ÉóÙ³Ý  í³ñÓ³ïñáõÙÁ

ÈóÙ³Ý  ï³ñµ»ñ  Ó¨»ñÇ  í³ñÓ³ïñáõÙÁ (ÉóÙ³Ý  ¨  Ñ³Ï³¹³ñÓ  ÉóÙ³Ý,    ù³ñ³ÉóÙ³Ý,  ó³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ  ß»ñï»ñÇ  ¨  ó³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ  Ë³Ùù³ñÙ³Ý)  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  ³ÛÝ  í³ñÓ³ã³÷»ñáí,  áñáÝù  Ý»ñÏ³Û³óí³Í  »Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ  óáõó³ÏáõÙ:

²Û¹  Ï»ï»ñÇ  í³ñÓ³ã³÷»ñÇ  Ù»ç  Ý»ñ³éíáõÙ  ¿,  ³ÝÏ³Ë  ÝÛáõÃÇó,  ÑáÕ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Í³í³ÉÇ  ÉñÇí  Ñ³ïáõóáõÙÁ:  Ð³ßíÇ  ¿  ³éÝíáõÙ  Ý³¨  ï»Õ³¹ñÙ³Ý  ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ  ¨  ÉóÙ³Ý  ÝÛáõÃÇ  Ëï³óáõÙÁ:  ²ßË³ï³ÝùÇ,  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ,  ·áñÍÇùÝ»ñÇ  »ñ»ëå³ïÙ³Ý,  Ï³å»ñÇ  ÙáÝï³ÅÙ³Ý,  Ñáñ³ïÙ³Ý,  å³ÛÃ»óÙ³Ý  Í³Ëë»ñÁ  Ý»ñ³éíáõÙ  »Ý  í³ñÓ³ã³÷Ç  Ù»ç:  ì³ñÓ³ïñáõÙÁ  ãÇ  Ï³ï³ñíáõÙ ÉóÙ³Ý (Ñ³Ï³¹³ñÓ  ÉóÙ³Ý)  ¹»åùáõÙ,  »ñµ  ³Ûë  Ï³Ù  ³ÛÝ  å³ï×³éáí  ³Û¹  Ï³ï³ñáõÙ  ¿  Ï³å³É³éáõÝ  Éñ³óáõóÇã  ÷áñÙ³Ý,  Ï³Ù  ÝÛáõÃ»ñÇ  Ñ»é³óÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï:

## 3.9.4   Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ

ÆÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáñÙ»ñÁ ¨ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³Ù»ÝûñÛ³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

## 3.9.5 Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ

Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ åñáýÇÉ³íáñÙ³Ý  ÝáñÙ³íáñáõÙÁ ¨ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿           1 ÏÙ Ñ³Ù³ñ: ¶ñáõÝï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ å³ëï³éÇ Ñ³ñÃ»óáõÙÁ ¨ Ë×³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÁ ÝáñÙ³íáñáõÙÁ ¨ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Í³ÍÏáõÛÃÇ Ù2 Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ ¨ ³ßË³ï³Ýù»ñÁ:

ì×³ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Éñ³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É` ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ:

Ø²ê 4. ´ºîàÜ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

ò²ÜÎ

4	 ´»ïáÝ³ÛÇÝ    ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	3

4.1  ²ßË³ï³ÝùÇ Ï³½ÙÁ	3

4.2  ¶Í³·ñ»ñ, ·Ý³Ñ³ßí³ñÏ (Ý³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý  »Õ³Ý³Ï)	3

4.3 ÜÛáõÃ»ñ	3

4.3.1 ò»Ù»Ýï	3

4.3.2 ò»Ù»ÝïÇ   ëïáõ·áõÙÁ	4

4.3.3  ò»Ù»ÝïÇ   ï»Õ³÷áËáõÙÁ   ¨  å³Ñå³ÝáõÙÁ	4

4.3.4  ò»Ù»ÝïÇ   Í³ËëÇ   ã³÷áõÙÁ	5

4.3.5  ò»Ù»ÝïÇ  Ëáï³ÝáõÙÁ	5

4.4 æñÇ   áñ³ÏÁ	5

4.5 ´»ïáÝÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ   Éó³ÝÛáõÃÇ  åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ	5

4.5.1.  Ø³Ýñ   Éó³ÝÛáõÃ	5

4.5.2  Êáßáñ   Éó³ÝÛáõÃ	5

4.5.3.  Èó³ÝÛáõÃÇ   ÁÝ¹áõÝáõÙÁ   ¨   å³Ñå³ÝáõÙÁ	6

4.5.4  Èó³ÝÛáõÃÇ   å³ïñ³ëïáõÙÁ   ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ	6

4.5.5  Èó³ÝÛáõÃÇ  ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ	6

4.6. ÜÙáõßÝ»ñÇ   Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ	6

4.7. ´»ïáÝ³ÛÇÝ  Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ	6

4.8.    Ê³éÝÙ³Ý  ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á	7

4.8.1.  ´»ïáÝÇ ¹³ëÁ	7

4.8.2. ÜÛáõÃ»ñÇ   Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ	7

4.8.3. öáñÓÝ³Ï³Ý  ß³Õ³Ëí³Íù  ¨  Ý³ËÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏáõÙ	8

4.8.4. êïáõ·áÕ³Ï³Ý    ÝÙáõßÝ»ñÇ  ÷áñÓ³ñÏáõÙ	8

4.8.5  Èó³ÝÛáõÃ»ñÇ  Ù»ç  ËáÝ³íáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ	9

4.8.6 ´»ïáÝ³ÛÇÝ   Ë³éÝáõñ¹Ç  ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ	9

4.8.7. ´»ïáÝ³ÛÇÝ  Ë³éÝáõñ¹Ç  ÏáßïáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ	9

4.8.8.  ´»ïáÝÇ  ³ÙñáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñáõÙ,  ³é³Ýó ù³Ý¹Ù³Ý	9

4.8.9.  Îßé³ÛÇÝ  ¹á½³íáñáõÙ  ¨  Ë³éÝáõÙ	9

4.9.       ÈóáõÙÁ  ¨ Ëï³óáõÙÁ	10

4.9.1    Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	10

4.9.2.   ÈóÙ³Ý  åñáó»ëÁ	10

4.9.3.  ´»ïáÝÇ  Ëï³óáõÙÁ	11

4.9.4.  ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  Ï³ñ»ñ	11

4.10.  ´»ïáÝ³å³ïáõÙ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  »Õ³Ý³ÏÇ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ	11

4.11.  ´»ïáÝÇ  Ñ³ëáõÝ³óáõÙÁ	17

4.12 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ó³Íñ   áñ³ÏÁ	18

4.13     ´»ïáÝÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ÝßáõÙÁ	18

4.14. ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í×³ñ	18

4.15 ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	19

4.15.1.   ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ï³½ÙÁ	19

4.15.2.  ²Ùñ³ÝÇ  ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ	19

4.15.3 ¶Í³·ñ»ñ	19

4.15.4 ²Ùñ³ÝÇ  Ù³ëÝ³·Çñ	19

4.15.5 ²Ùñ³ÝÇ  Ó¨»ñÁ  ¨  áñ³ÏÁ	19

4.15.6  äáÕå³ï»  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  å³Ñ»Éáõ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ	20

4.15.7 ²Ùñ³ÝÝ»ñÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ	20

4.15.8 ²Ùñ³ÝÇ  ï»Õ³¹ñáõÙÁ	20

4.15.9 Ð³í³ÝáõÃÛ³Ý  ï³ÉÁ  ÙÇÝã¨ µ»ïáÝ³ÉóáõÙÁ	21

4.15.10 ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í×³ñáõÙ	21

4.16 Î³Õ³å³ñ³Ù³Í	21

4.16.1   ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ï³½ÙÁ	21

4.16.2  Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ	21

4.16.3 ¶Í³·ñ»ñ  ¨  ·Ý³Ñ³ßí³ñÏ	21

4.16.4 ÂáõÛÉïí³ÍùÝ»ñ  ¨  ã³÷ë»ñ	22

4.16.5 ÜÛáõÃ»ñ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ñ³Ù³ñ	22

4.16.6 Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  ï»Õ³¹ñáõÙÁ	22

4.16.7.	²¹·»½Ç³Ý  (Ñ³ñ³ÏóáõÙ)  Ï³ÝËáÕ  Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñ	22

4.16.8  Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ù³ùñáõÙÁ  ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ  û·ï³·áñÍáõÙÁ	22

4.16.9  ÎáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ  Ï³Õ³å³ñ³½»ñÍáõÙÁ	23

4.16.10   ´»ïáÝÇ  í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	23

4.16.10.1 ä³ñ½  í»ñçÝ³Ùß³ÏÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	23

4.16.10.2.  Ø»ï³Õ³É³ñ»  Ëá½³Ý³Ïáí  Ù³ùáõñ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ	23

4.16.11 ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í×³ñ	24

4.17  Î²ðºð	24

4.17.1 ²ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ	24

4.17. 2 ´»ïáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ å³ïñ³ëïáõÙ	24

4.17.3 Ð»ñÙ»ïÇÏ³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ ï»Õ³¹ñáõÙ	24

4.17.4 Ð»ñÙ»ïÇÏ³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ Ï³½ÙÁ	25

4.17.5 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý áñ³ÏÇ ÑëÏáõÙ	26

4.17. 5.1 Ø³ÍÇÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ	26

4.17. 5.2  Î³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³	26

4.17.5.3 Ð»ñÙ»ïÇ½³óí³Í Ï³ñ»ñÇ áñ³ÏÇ ÑëÏáõÙÁ ³Ýçñ³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ  ÙÇçáóáí	26

4.17.6 ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³	27

4.17.7 â³÷áõÙ ¨ í×³ñáõÙ	27

# 4	 ´»ïáÝ³ÛÇÝ    ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

## 4.1  ²ßË³ï³ÝùÇ Ï³½ÙÁ

´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿:

- µ³Ýíáñ³Ï³Ý ·Í³·ñ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ  (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ   BCH113-87),

- Ï³Û³ÝùÝ»ñ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñ µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Á å³ïñ³ëï»Éáõ,  ï»Õ³÷áË»Éáõ ¨ ÉóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,

- ÝÛáõÃ»ñ µ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ:

´»ïáÝ³ÛÇÝ  Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ  Çñ»Ýó Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý.

- ÝÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙ,

- ÝÛáõÃ»ñÇ  ÷áñÓ³ñÏáõÙ,

- µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ïñ³ëïáõÙ,

- µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ï»Õ³÷áËáõÙ ßÇÝ .Ññ³å³ñ³Ï,

- µ»ïáÝÇ  ÉóÝáõÙÁ  ßÇÝí³ÍùÇ  Ù»ç,

ì»ñÁ Ýßí³Í µáÉáñ åñáó»ëÝ»ñÇ áñ³ÏÇ í»ñ³ÑëÏáõÙ:

## 4.2  ¶Í³·ñ»ñ, ·Ý³Ñ³ßí³ñÏ (Ý³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý  »Õ³Ý³Ï)

ØÇÝã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏÇ½µÁ Ï³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ)  Ñ»ï¨Û³É ÝÛáõÃ»ñÁ`

- µ³Ýíáñ³Ï³Ý ·Í³·ñ»ñ

- Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ·Í³·ñ»ñ

- Ù³Ýñ³Ù³ëÝ  ·Ý³Ñ³ßí³ñÏ

-ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ  Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÇ  Ù³ëÇÝ`

- µ»ïáÝÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý

- µ»ïáÝÇ  ï»Õ³÷áËÙ³Ý  »Õ³Ý³ÏÇ

- Ï³éáõóí³ÍùÇ  Ù»ç  µ»ïáÝ³ÛÇÝ  Ë³éÝáõñ¹Ç  ÉóÙ³Ý

- µ»ïáÝÇ åÝ¹³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ ÃñÃéÙ³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ÝÏ³ñ³·ñÙ³Ý

- µ»ïáÝÇ  Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý

- ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  áñ³ÏÇ  ëïáõ·Ù³Ý

- ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ·³ñýÇÏÇ :

## 4.3 ÜÛáõÃ»ñ

### 4.3.1 ò»Ù»Ýï

´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ÏÝÇßÇ åáñïÉ³Ý¹ ó»Ù»Ýï ( ¶àêî 22236-85) Ï³Ù ëáõÉý³ï³Ï³ÛáõÝ ó»Ù»Ýï:

### 4.3.2 ò»Ù»ÝïÇ   ëïáõ·áõÙÁ

ØÇÝã Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ó»Ù»Ýï ßÇÝ.Ññ³å³ñ³Ï ï»Õ³÷áË»ÉÁ, Ï³å³É³éáõÝ  å³ñï³íáñ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï³ñµ»ñ Ù³ÏÝÇßÝ»ñÇ  ó»Ù»Ýï ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ óáõó³ÏÁ, áñáÝó ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ý³ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É:

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ ³Ýí×³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ áñ³ÏÇ ë»ñïÇýÇÏ³ïÁ (³ÝÓÝ³·ÇñÁ): ²ÛÝï»Õ Ýßí³Í »Ý ó»Ù»ÝïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¶àêî-»ñÇ  ¨  îä-»ñÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

ê»ñïÇýÇÏ³ïÁ ÝßáõÙ ¿ ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ ÷áñÓ³ñÏí³Í  ÉÇÝ»ÉÁ ¨ Ýñ³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¶àêî-»ñÇ   ¨ îä-»ñÇ:

ÆÝÅ»Ý»ñÇ å³Ñ³Ýçáí Ï³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Çñ Ùáï å³ÑíáÕ ó»Ù»ÝïÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ ÷áñÓ³ñÏ»É Çñ É³µáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ: ò»Ù»ÝïÇ ¨ áã ÙÇ ËÙµ³ù³Ý³Ï ãÇ Ï³ñáÕ û·ï³·áñÍí»É ³é³Ýó ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý:

ºÃ» ÇÝã-áñ å³ï×³éÝ»ñáí Ï³å³É³éáõÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ÷áË³ñÇÝ»É ó»Ù»Ýï ³ñï³¹ñáÕÇÝ, ³å³ Ý³ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É  ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ, Ýáñ ëïáõ·áõÙ Ï³ï³ñ»É ¨ ëï³Ý³É Ýñ³  ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» ó»Ù»ÝïÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñí»Éáõ, ÇÝÅ»Ý»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³å³É³éáõÇ Ñ³ßíÇÝ Ýáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ å³Ñ³Ýç»É:

### 4.3.3  ò»Ù»ÝïÇ   ï»Õ³÷áËáõÙÁ   ¨  å³Ñå³ÝáõÙÁ

ò»Ù»ÝïÇ   ï»Õ³÷áËáõÙÁ   ¨   å³ÑáõÙÁ    Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ    ¿   Ñ³Ù³Ó³ÛÝ   ¶àêî 22237-85-Ç:

ò»Ù»ÝïÁ å»ïù ¿ ï»Õ³÷áËíÇ Ñ³ïáõÏ í³·áÝ-ó»Ù»Ýï³ï³ñÝ»ñáí ¨ ³íïáó»Ù»Ýï³ï³ñÝ»ñáí:

ö³Ã»Ã³íáñí³Í   íÇ×³ÏáõÙ ³ÛÝ å»ïù ¿ ï»Õ³÷áËíÇ áõÝÇí»ñë³É ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí (÷³Ï í³·áÝÝ»ñáí ¨ Ù»ù»Ý³Ý»ñáí) ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÝ»ñáí:

ä³ñÏ»ñáí ó»Ù»ÝïÇ Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ñÏÇ íñ³:

²é³Ýó ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ï»Õ³÷áËíáÕ ó»Ù»ÝïÇ åÇï³ÏÁ ³Ùñ³óíáõÙ ¿ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ  ÙÇçáóÇÝ: ò»Ù»ÝïÁ å»ïù ¿ ³é³ÝÓÇÝ å³ÑíÇ Áëï Ù³ÏÝÇßÇ ¨ Ó¨Ç` ëÇÉáëÝ»ñáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ ÷³Ï ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ö³Ã»Ã³íáñí³Í  ó»Ù»ÝïÁ   å³ÑíáõÙ ¿ ÷³Ï, ãáñ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:

î³ñµ»ñ Ó¨Ç ¨  Ù³ÏÝÇßÇ  ó»Ù»ÝïÝ»ñÇ Ë³éÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñáí Ï»ÕïáïáõÙÁ  ¨  ËáÝ³í³óáõÙÁ,  ãÇ  ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ:

ä³ñÏ»ñáí Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ  ó»Ù»ÝïÁ å»ïù ¿ å³ÑíÇ ç»ñÙ³Ï³ÛáõÝ, çñ³Ï³ÛáõÝ, û¹ ãÝ»ñÃ³÷³ÝóáÕ ß»Ýù»ñáõÙ: ´³óû¹Û³ å³ÑáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÷áùñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ   ¹»åùáõÙ`   ÇÝÅ»Ý»ñÇ   Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ:

ò»Ù»ÝïÇ å³ñÏ»ñÁ ¹³ë³íáñíáõÙ  »Ý å³ïí³Ý¹³ÝÝ»ñÇ íñ³, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ Ïå³Í 1.8Ùµ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ß³ñù»ñáí` ³å³Ñáí»Éáí ¹ñ³Ýó ³½³ï Ùáï»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:

ö³Ã»ÃÝ»ñÁ ë³é»Éáõó å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ñ³Ýù å³ïí³Ý¹³ÝÝ»ñÇ íñ³ ¹³ë³íáñ»É ¹³ñë³ÏÝ»ñáí ãáñë Ñ³ñÏ³µ³ÅÝÇó (Û³ñáõë)  ³í»É µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ: âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ã÷³Ã»Ã³íáñí³Í ó»Ù»ÝïÁ å³Ñ»É ³Ùµ³ñÇ ïÇåÇ å³Ñ»ëïÝ»ñáõÙ:

### 4.3.4  ò»Ù»ÝïÇ   Í³ËëÇ   ã³÷áõÙÁ

ò»Ù»ÝïÇ   Í³ËëÁ   ã³÷íáõÙ   ¿  ïáÝÝ³Ý»ñáí ¨  Ï·-áí:

### 4.3.5  ò»Ù»ÝïÇ  Ëáï³ÝáõÙÁ

ÆÝÅ»Ý»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ëáï³Ý»É ó»Ù»ÝïÇ  ó³ÝÏ³ó³Í ËÙµ³ù³Ý³Ï` ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ¨ ³ÙñáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇó »ÉÝ»Éáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ï å³Ñ»Éáõó ¨ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí áñ³Ï³½ñÏí»Éáõ   å³ï×³éáí:

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ëáï³Ýí³Í  ó»Ù»ÝïÁ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»é³óÝ»É ßÇÝ.Ññ³å³ñ³ÏÇó:  ò»Ù»ÝïÇ Ëáï³ÝáõÙÁ   Ï³ï³ñíáõÙ ¿  Ï³å³É³éáõÇ  Ñ³ßíÇÝ:

## 4.4 æñÇ   áñ³ÏÁ

æáõñÁ, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ  ¿ µ»ïáÝ» Ë³éÝáõñ¹áõÙ, ãå»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ù³ëÝÇÏÝ»ñ ³ÛÝ ù³Ý³ÏÝ»ñáí, áñáÝù ÏË³Ý·³ñ»Ý µ»ïáÝÇ ÝáñÙ³É Ïåã»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³Ùñ³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏÝå³ëï»Ý ³Ùñ³ÝÇ Ïáéá½Ç³ÛÇÝ:

æáõñÁ  å»ïù  ¿  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ  ¶àêî 23732-79-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ ³Ýí×³ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É ³ßË³ï³ÝùÇ  Ñ³Ù³ñ  û·ï³·áñÍí»ÉÇù çñÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç  Ñ³ëï³ïíÇ í»ñçÇÝÇë Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇÝ»ÉÁ: ú·ï³·áñÍí»ÉÇù  çáõñÁ å»ïù ¿ ³ñÅ³Ý³Ý³ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Ù³ùáõñ çñÇ µ³í³ñ³ñ ù³Ý³Ï` µ»ïáÝÇ Ë³éÝÙ³Ý, Éó³ÝÛáõÃ»ñÇ  Éí³óÙ³Ý  ¨  µ»ïáÝÇ Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý   Ñ³Ù³ñ:

## 4.5 ´»ïáÝÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³ñ   Éó³ÝÛáõÃÇ  åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ

´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ñÏíáÕ Éó³ÝÛáõÃ»ñÇ åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó: ²Û¹ Ù³ëÇÝ Ï³½ÙíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ïï, áñÁ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ Éó³ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

### 4.5.1.  Ø³Ýñ   Éó³ÝÛáõÃ

´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ Ù³Ýñ Éó³ÝÛáõÃÁ (³í³½) Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É  µÝ³Ï³Ý ¨ Ù³Ýñ»óí³Í: ´»ïáÝáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ³í³½Ç Ù»ç (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ¶àêî 8736-93) ÏáåÇãÇ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ã³÷Á 10ÙÙ-Çó ãå»ïù ¿ ³ÝóÝÇ, ÇëÏ 5-10ÙÙ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³ßÇ 5-10%-Çó ³í»É ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ: öáß»Ï»ñå  ïÇÕÙ³ÛÇÝ, Ï³í³ÛÇÝ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ  µÝ³Ï³Ý ³í³½Ç  Ù»ç ãå»ïù  ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 3%  Áëï ½³Ý·í³ÍÇ:

### 4.5.2  Êáßáñ   Éó³ÝÛáõÃ

´»ïáÝÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë Ëáßáñ Éó³ÝÛáõÃ Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É` ËÇ×Á, ÏáåÇ×Á Ï³Ù ç³ñ¹í³Í ÏáåÇ×Á: Êáßáñ Éó³ÝÛáõÃÇ Ñ³ïÇÏ³ã³÷Á 580ÙÙ ¨ ³í»ÉÇ ¿: Î³í³ÛÇÝ  Ï³Ù ïÇÕÙ³ÛÇÝ  ÏïáñÝ»ñÇ ù³ßÁ ãå»ïù ¿ ³ÝóÝÇ 0.25% Áëï ½³Ý·í³ÍÇ: Êáßáñ Éó³ÝÛáõÃÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ ÙÇ³ÛÝ  ýñ³ÏóÇ³Ý»ñáí ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ  ¶àêî 8267-93-áõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Áëï Ñ³ïÇÏ³ã³÷³Ï³Ý Ï³½ÙÇ, ³ÙñáõÃÛ³Ý, ë³éÝ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý, ÃáõÛÉ ³å³ñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ¨ ÷áß»ÝÙ³Ý, Ï³í³ÛÇÝ, ïÇÕÙ³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: ´Ý³Ï³Ý ÏáåÇ×³-³í³½³ÛÇÝ ¨ ç³ñ¹í³Í ËÇ×Á ³é³Ýó Ù³Õ»Éáõ ÏÇñ³é»É ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ: ´»ïáÝ³ÛÇÝ Éó³ÝÛáõÃÇ Ñ³ïÇÏ³ã³÷Ç Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ  ÏÝ×ÇÃÇ Ï³Ù  ÃñÃé³ÏÝ×ÇÃÇ  ïñ³Ù³·ÍÇ 1/3-Çó, áñáí Ý³ ïñíáõÙ ¿:

### 4.5.3.  Èó³ÝÛáõÃÇ   ÁÝ¹áõÝáõÙÁ   ¨   å³Ñå³ÝáõÙÁ

Èó³ÝÛáõÃÇ ³é³ùáõÙÝ áõ ëïáõ·áõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ËÙµ³ù³Ý³ÏÝ»ñáí: ÊÙµ³ù³Ý³Ï Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Éó³ÝÛáõÃÇ  ³ÛÝ ù³Ý³ÏÁ, áñÁ µ»éÝ³Ã³÷íáõÙ ¿ Ù»Ï û·ï³·áñÍáÕÇÝ` Ù»Ï ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

Êáßáñ ¨ Ù³Ýñ Éó³ÝÛáõÃ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ` ï³ñµ»ñ ½»ï»Õ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ:

²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý   ¹»åùáõÙ  Éó³ÝÛáõÃÁ   çñó³ÝíáõÙ  ¿`  Ñáí³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:

### 4.5.4  Èó³ÝÛáõÃÇ   å³ïñ³ëïáõÙÁ   ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ Ù³Ýñ ¨ Ëáßáñ Éó³ÝÛáõÃ»ñÇ ÝÙáõß, áñÁ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ù»ç û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Èó³ÝÛáõÃÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¶àêî 8735-88, ¶àêî 8269-87 ¨ ¶àêî 9758-86 -ÇÝ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  áõß³óáõÙ Ï³åí³Í ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý íñ³ Í³Ëë³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï, ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ: Î³å³É³éáõÇ áñáßÙ³Ùµ ¨ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Éó³ÝÛáõÃÁ ÷áË»ÉÇë` µáÉáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ  å»ïù ¿ ÏñÏÝí»Ý:

### 4.5.5  Èó³ÝÛáõÃÇ  ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ ÇÝÅ»Ý»ñÇ å³Ñ³Ýçáí, Ù³Ýñ ¨ Ëáßáñ Éó³ÝÛáõÃ»ñÁ ÷áñÓ³ñÏíáõÙ »Ý Ï³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó: öáñÓ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñáßíáõÙ ¿.

- ÉÇóùÇ  ³í³½Ç, Ë×Ç, ÏáåÇ×Ç  Í³í³É³ÛÇÝ ÏßÇéÁ - Ï·/É

- ³í³½Ç, Ë×Ç, ÏáåÇ×Ç Ñ³ïÇÏ³Ï³½ÙÁ ¨  ³í³½Ç  ËáßáñáõÃÛ³Ý Ùá¹áõÉÁ

- Ë×Ç, ÏáåÇ×Ç ¨ ³í³½Ç Ù»ç ÷áß»Ï»ñå ¨ Ï³í³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ    ÃñçÙ³Ý ÙÇçáóáí

- ÏáÉáñÇÙ»ïñ³Ï³Ý ÝÙáõßáí ÏáåÇ×Ç ¨ ³í³½Ç Ù»ç ûñ·³Ý³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ

- Í³ÏáïÏ»Ý  Éó³ÝÛáõÃÇ  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ

- ÏáåÇ×Ç (Ë×Ç) Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  ëÇÉÇÏ³ï³ÛÇÝ  ù³Ûù³ÛáõÙÇó

- Í³ÏáïÏ»Ý Ë×Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ  »ñÏ³Ã³ÛÇÝ  ù³Ûù³ÛáõÙÇó

- Ë×Ç Í³ÏáïÏ»ÝáõÃÛáõÝÁ (¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ)

- ³í³½Ç å³Ñ³Ýç³ñÏÁ çñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ (çñÑ³·»óáõÙ)

- ³í³½Ç ¨ Ë×Ç ËïáõÃÛáõÝÁ -Ï·/É

## 4.6. ÜÙáõßÝ»ñÇ   Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ

Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ó»Ù»ÝïÇ, çñÇ, Ù³Ýñ ¨ Ëáßáñ Éó³ÝÛáõÃ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáõÙ »Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ µ»ïáÝ³å³ïáõÙÇó 6 ß³µ³Ã ³é³ç` ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

## 4.7. ´»ïáÝ³ÛÇÝ  Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ

´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝù ïñí³Í »Ý  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñáõÙ:

´»ïáÝÇ Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ` ÷³ëï³ÃÕÃáí Ñ³ëï³ïí³Í:

ÆÝÅ»Ý»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É ÝÙáõßÇ Ëáñ³Ý³ñ¹ÇÏÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ÛÝ Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñáí, áñáÝù å»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨ ¹ñ³Ýó ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ` Ï³å³É³éáõÇ Ñ³ßíÇÝ: Î³å³É³éáõÝ ï³ÉÇë ¿ Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÉñÇí Ï³½ÙÁ ¨ Ýñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç íñ³:

Î³å³É³éáõÝ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ µ»ïáÝÇ ÷áñÓÝ³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹, áñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¨ ÉóíáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ÀÝïñí³Í ÝÙáõßÝ»ñÁ ÷áñÓ³ñÏíáõÙ »Ý Áëï µ»ïáÝÇ ÏáßïáõÃÛ³Ý, çñ³ÏÉ³ÝÙ³Ý, Ëï³óÙ³Ý, Ñ³ñÙ³ñ ï»Õ³¹ñÙ³Ý, Ëï³óÙ³Ý ¨ µ»ïáÝÇ ÏáÝÇ Ýëïí³ÍùÇ:

²Û¹ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ  Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ »Ý Éó³ÝÛáõÃáí  ¨ ó»Ù»Ýïáí µ»ïáÝÇ ÝÙáõßÇ Ñ»ï` ³é³Ýó Ñ³í»É³ÝÛáõÃÇ:

âÝ³Û³Í Çñ ïí³Í Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝÅ»Ý»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ³ñ·»É»É Ñ³í»É³ÝÛáõÃÇ ÏÇñ³éáõÙÁ, »Ã» ¹ñ³Ýù Çñ»Ý  ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ: ºÃ» Ñ³í»É³ÝÛáõÃÇ ³í»É³ó-Ù³Ý å³ï×³éáí  í³ï³ó»É ¿ µ»ïáÝÇ áñ³ÏÁ, ³å³ Ï³å³É³éáõÇ   Ñ³ßíÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿  Ñ³í»É³ÝÛáõÃÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ:

²Ýáñ³Ï Ñ³í»É³ÝÛáõÃÇ å³ï×³éáí ³é³ç³ó³Í å³ñ³åáõñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Éñ³óáõóÇã í×³ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÁ ãÇ µ³í³ñ³ñíáõÙ: ÆÝÅ»Ý»ñÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Çñ Çñ³íáõÝùÁ áñáß»Éáõ Ñ³í»É³ÝÛáõÃÇ ï»ë³ÏÁ ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý   Ù»Ãá¹Á:

## 4.8.    Ê³éÝÙ³Ý  ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á

### 4.8.1.  ´»ïáÝÇ ¹³ëÁ

Ð³ïáõÏ Ý³Ë³·Í»ñÇ ¹»åùáõÙ µ»ïáÝÇ ¹³ëÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ³ÕÛáõë³Ïáí, áñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ`

´»ïáÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñáõÙÁ Áëï µ»ïáÝÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ¹³ëÇ, Ñ³ëï³ïí³Í Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ¸³ëÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ÙñáõÃÛ³Ý, óñï³¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛ³Ý  ¨ ³Ýçñ³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý: ²ÙñáõÃÛ³Ý ¹³ëÁ ë»ÕÙ³Ùµ áñáß»ÉÇë ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý ë»ÕÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÙñáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÁ Ï·/ëÙ2, áñ ¹ÇÙ³ÝáõÙ ¿  200x200x200ÙÙ ÝÙáõßÁ, å³ïñ³ëïí³Í µ³Ýíáñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇó ¨ ÷áñÓ³ñÏí³Í ÝáñÙ³É ³Ùñ³óáõÙÇó 28 ûñ Ñ»ïá:

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É óáõó³ÝÇßÝ»ñáí µ»ïáÝÇ û·ï³·áñÍáõÙ`

Í³Ýñ µ»ïáÝ

- B7.5

- B15

- B20

ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ»ïáÝ`

- B25, F300,W6

### 4.8.2. ÜÛáõÃ»ñÇ   Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ

ÜÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ µ»ïáÝÇ Ù»ç å»ïù ¿ ÁÝïñíÇ »ÉÝ»Éáí µ»ïáÝÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ïíÛ³É ßÇÝáõÃÛ³ÝÁ, Ý³¨` ³ßË³ï³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó: ´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ï³½ÙÁ, å³ïñ³ëïáõÙÁ, ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³ñ·Á,í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ¶àêî 7473-85 ¨ ¶àêî 27006-86:

### 4.8.3. öáñÓÝ³Ï³Ý  ß³Õ³Ëí³Íù  ¨  Ý³ËÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏáõÙ

Î³å³É³éáõÝ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ß³Õ³Ë, áñÁ áõÝÇ å³Ñ³ÝçíáÕ ³ÙñáõÃÛ³Ý, ¹Ûáõñ³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝ, Ù³Ï»ñ»ëÇ Ù³Ï³ï»ëù (ý³Ïïáõñ³), áñáÝù µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

öáñÓÝ³Ï³Ý ß³Õ³ËÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ¨ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ë³ñù»ñÝ áõ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, ÇÝã-áñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ  Å³Ù³Ý³Ï:

ØÇÝã¨ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏë»ÉÁ, áã-áõß, ù³Ý 15 ûñ ³é³ç, Ï³å³É³éáõÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ë³éÝáõñ¹Ç Ï³½ÙÇ Ù³ëÇÝ:

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ß³Õ³Ëí³ÍùÇó å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ëáñ³Ý³ñ¹ÇÏ ¹ñ³Ýó Ñ»ñÃ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ  28 ûñ Ñ»ïá` É³µáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ, ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:

Ê³éÝáõñ¹Ç ÙÇ Ù³ëÁ ÉóíáõÙ ¿ ÷³Ûï»  Ï³Õ³å³ñÇ Ù»ç ¿ åÝ¹³óíáõÙ: 24 Å³Ù Ñ»ïá ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ ÏáÕ»ñÁ ³Ýç³ïíáõÙ »Ý ¨ ÝÙáõßÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ Ù³Ýñ³½ÝÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿:

Ê³éÝáõñ¹Ç µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ³é³Ýó ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý, ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ:

### 4.8.4. êïáõ·áÕ³Ï³Ý    ÝÙáõßÝ»ñÇ  ÷áñÓ³ñÏáõÙ

²ÙµáÕç µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áã å³Ï³ë, ù³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 75Ù3 µ»ïáÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙÇó Ñ»ïá,Ý³¨ ÇÝÅ»Ý»ñÇ å³Ñ³Ýçáí`  ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ, ï»ÕÇ ¿  áõÝ»ÝáõÙ ÷³ëï³óÇ ëï³óí³Í µ»ïáÝÇ ³ÙñáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ` ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: ÜÙáõßÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ µ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Çó:

Êáñ³Ý³ñ¹ÇÏÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý  4  ûñÇÝ³ÏÇó ¨ å³ÑíáõÙ Ï³Õ³å³ñÇ Ù»ç` µ»ïáÝ³å³ïí³Í ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Í³ÍÏÇ ï³Ï: ÜÙáõßÝ»ñÁ Ï³Õ³å³ñÇó Ñ³ÝíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: ´áÉáñ Ëáñ³Ý³ñ¹ÇÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ï»ë³Ï³Ýßí³Í:

òñï³¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýçñ³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ÝÙáõßÝ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿`

- µ»ïáÝÇ Ï³½ÙÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ

- ¨ ³Ù»Ý 6³ÙÇëÁ Ù»Ï ßÇÝÑñ³å³ñ³Ï µ»ñí³Í µ»ïáÝ» ß³Õ³ËÇó í»ñóí³Í ÝÙáõßÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙ:

öáñÓ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ³ÙñáõÃÛ³Ý, ËïáõÃÛ³Ý, óñï³¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛ³Ý, ³Ýçñ³ÝóÇÏáõÝáõÃÛ³Ý, Ó¨³Ë³ËïÙ³Ý ¨  ³ÛÉ  óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã» Ý³Ë³·ÍáõÙ ³Û¹åÇëÇù Ï³Ý: ÜÙáõßÝ»ñÇ ÁÝïñáõÙÁ, å³ïñ³ëïáõÙÁ, Ñ³ëáõÝ³óáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ É³µáñ³ïáñÇ³ ¨ ¹ñ³Ýó ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ï³å³É³éáõÇ Ñ³ßíÇÝ: ºÃ» ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ  ã»Ý ï³ÉÇë Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ, ³å³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÏñÏÝíáõÙ »Ý Ï³å³É³éáõÇ  Ñ³ßíÇÝ:

### 4.8.5  Èó³ÝÛáõÃ»ñÇ  Ù»ç  ËáÝ³íáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ

Èó³ÝÛáõÃÇ Ù»ç ËáÝ³íáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ (µÝ³Ï³Ý ËáÝ³íáõÃÛ³Ý)  Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏë»ÉÁ, áñå»ë½Ç áñáßíÇ ³í»É³óíáÕ çñÇ ù³Ý³ÏÁ: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ï³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³Ï, áñï»Õ ïñí³Í ¿ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÇó, çñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñÁ ³í»É³óíáõÙ ¿ Ë³éÝáõñ¹áõÙ` Ï³Ëí³Í µ»ïáÝÇ ¹³ëÇó:  ²Û¹ ³ÕÛáõë³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇÝ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý   Ñ³Ù³ñ:

### 4.8.6 ´»ïáÝ³ÛÇÝ   Ë³éÝáõñ¹Ç  ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ

´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ÏáÝÇ Ýëïí³ÍùÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ ëÙ-áí,  Ó¨³íáñí³Í µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Çó:

Þ³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ áñáßíáõÙ ¿ 1 ëÙ-Ç ×ßïáõÃÛ³Ùµ,ÇÝãå»ë »ñÏáõ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝù: ºÃ» ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ, Ë³éÝáõñ¹Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ áã ß³ñÅáõÝ³Ï ¨ å»ïù ¿ µÝáõÃ³·ñíÇ ÏáßïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßáí:

´»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ (ÏáÝÇ Ýëïí³ÍùÁ,)  å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 4-6 ëÙ:

### 4.8.7. ´»ïáÝ³ÛÇÝ  Ë³éÝáõñ¹Ç  ÏáßïáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ

´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ÏáßïáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇëÏá½ÇÙ»ïñÇ ÙÇçáóáí, »Ã» µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Éó³ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ù»Ý³Ëáßáñ Ñ³ïÇÏ³ã³÷Á ÙÇÝã¨  40ÙÙ ¿ ¨ å³ñ½»óí³Í »Õ³Ý³Ïáí, »Ã» Éó³ÝÛáõÃÇ  Ñ³ï³ã³÷Á  ÙÇÝã¨  70ÙÙ  ¿:

´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ÏáßïáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ áã ùÇã, ù³Ý 1 ³Ý·³Ù Ñ»ñÃ³÷áËÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

### 4.8.8.  ´»ïáÝÇ  ³ÙñáõÃÛ³Ý  áñáßáõÙÁ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñáõÙ,  ³é³Ýó ù³Ý¹Ù³Ý

´»ïáÝÇ, »ñÏ³Ãµ»ïáÝÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É` ³é³Ýó ù³Ý¹»Éáõ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý (Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ, Ó³ÛÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý, é³¹ÇáÙ»ïñÇÏ) Ù»Ãá¹Ý»ñáí, áñáß»Éáõ µ»ïáÝÇ ³ÙñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ÙÇ³ï³ññáõÃÛáõÝÁ, ³Ýóù»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ×³ù»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ: ºÃ» ³Û¹ ÷áñÓ»ñáí Ïå³ñ½íÇ, áñ µ»ïáÝÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ³Û¹ ¹»ý»ÏïÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ñ·Á áñáßíáõÙ ¿ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ` ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ:

### 4.8.9.  Îßé³ÛÇÝ  ¹á½³íáñáõÙ  ¨  Ë³éÝáõÙ

ÜÛáõÃ»ñÇ ¹á½³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Áëï ÏßéÇ: òÇÏÉ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ë³éÝÇãÁ µ»éÝ³íáñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É  Ï³ñ·áí. ëÏ½µáõÙ  ÉóÝáõÙ  »Ý  ß³Õ³Ë³Ç Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï çñÇ ù³Ý³ÏÇ 15-20%, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³í»É³óÝáõÙ »Ý ÙÝ³ó³Í ÝÛáõÃ»ñÁ` ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³Ïáí çñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï   ÉóáõÙáí: ²ñ·»ÉíáõÙ ¿ Ï³Ù³Û³Ï³Ýáñ»Ý ÷áË»É µ»ïáÝ³Ë³éÝÇãÇ ÃÙµáõÏÇ Ï³Ù Ã³ëÇ åïáõÛïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ß³Õ³Ëí³ÍùÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÝáñÙ³Ûáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óáõÙÁ Ï³Ù å³Ï³ë»óáõÙ ïíÛ³É Ã³ÝÓñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ çñáí:

ºñµ»ù ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ µ»ïáÝÇ ÙÇ ËÙµ³ù³Ý³ÏáõÙ Ë³éÝ»É ï³ñµ»ñ Ù³ÏÝÇßÇ ó»Ù»ÝïÝ»ñ:

Ê³éÝÇãÁ, »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ý·Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ù³ùñ»É:  ÆÝÅ»Ý»ñÁ  Ï³ñáÕ  ¿  Ï³å³É³éáõÇó  å³Ñ³Ýç»É  Ñ³×³Ë³ÏÇ  Ù³ùñ»É   ¨   ³ÛÉ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ` µ³ñÓñ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  Ñ»ï¨³Ýùáí  ³Ùñ³ó³Í µ»ïáÝÇó:

## 4.9.       ÈóáõÙÁ  ¨ Ëï³óáõÙÁ

### 4.9.1    Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

´»ïáÝÇ ÉóáõÙÝ ëÏëíáõÙ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ·ñ³íáñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá: Î³Õ³å³ñ³Ù³Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 3.6 Ï»ïÇ):

´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Á ÉóÝ»Éáõó ³é³ç Ï³å³ñ³Ù³ÍÁ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ù³ùñíáõÙ ¿:

ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëïÇ íÇ×³ÏáõÙ å»ïù ¿ ·ïÝí»Ý µáÉáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ÝÛáõÃ»ñÁ: ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï³ÝáõÙ »Ý ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ` Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÉñÇí í»ñç³óÝ»Éáõó Ñ»ïá:

²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ  Ï³å³É³éáõÝ Ñáí³óÝáõÙ ¿ Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ (³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ·»ñï³ù³ó³Í Ï³Ù ãáñ³ó³Í ÉÇÝ»É ³ñ¨Ç ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï):

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ñ³í³ï³ó³Í ÉÇÝÇ, áñ ³ÙµáÕç Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ µ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ËáÝ³íáõÃÛáõÝ ¿ å³ÑáõÙ, ¨ ãÇ ãáñ³Ý³ Ï³Ù ¹»ýáñÙ³óíÇ:

Ðáí³óÙ³Ý ¨ Ãñç»Éáõ Ñ³Ù³ñ Éñ³óáõóÇã í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ ãÇ ïñíáõÙ:

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ ÃñçáõÙÁ ¨ ëñëÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù³ùáõñ çñáí: ÆÝÅ»Ý»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ·»É»É µ»ïáÝÇ ÉóáõÙÁ ó³ÝÏ³ó³Í Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ Ù»ç, áñï»Õ, Çñ Ï³ñÍÇùáí, ³ÝÑñ³Å»ßï áñ³ÏÇ ÏáÝëïñáõÏóÇ³ ãÇ ëï³óíÇ:

### 4.9.2.   ÈóÙ³Ý  åñáó»ëÁ

´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ÉóáõÙÇó ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëïáõ·»É Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ ×Çßï ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ Ù³ùñ»É Ï»ÕïÇó, ï³ß»ÕÝ»ñÇó ¨ ³ÕµÇó:

ö³Ûï» Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ß÷íáõÙ »Ý µ»ïáÝÇ Ñ»ï, å»ïù ¿ ËáÝ³í³óí»Ý: Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ ÷³Ûï», ý³Ý»ñ³ÛÇÝ ¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ßñç»ÉÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÛáõÕí»Ý: ´»ïáÝ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Á å»ïù ¿ ÉóÝ»É ³ÝÁÝ¹Ñ³ï: ºÃ» ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ µ»ïáÝ³óÙ³Ý åñáó»ëÁ ÁÝ¹ÙÇçíáõÙ ¿, µ»ïáÝÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Í³ÍÏ»É: ÈóáõÙÁ  ÁÝ¹Ñ³ï»Éáõ ¹»åùáõÙ  Ñ³ñÏ³íáñ ¿  Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ»É, որå»ë½Ç ³å³ÑáííÇ µ³í³ñ³ñ Ñ³ñ³ÏóáõÙÁ (Ïåã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ) µ»ïáÝÇ Ñ³çáñ¹ ß³Õ³Ëí³ÍùÇ    Ñ»ï:

ºÃ» Ù»Ï Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÁ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ³í»ÉÇ ¿ ÉÇÝáõÙ, µ»ïáÝ³óáõÙÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿, »Ã» Ý³Ëáñ¹ ß»ñïÁ µ³í³ñ³ñ ã³÷áí Å³Ù³Ý³Ï ¿ áõÝ»ó»É åÝ¹³Ý³Éáõ ¨ Ï³ñ (Ïóí³Íù)   ³é³ç³óÝ»Éáõ, áñÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³ñ (µ³ÅÇÝ 4.9.4):

´»ïáÝÇ Ý³Ëûñáù Éóí³Í ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ`  ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÇó Ñ»ïá, å»ïù ¿ Ù³ùñí»Ý Ï»ÕïÇó, ó»Ù»Ýï» Ã³Õ³ÝÃÇó ¨ Éí³óí»Ý:

´»ïáÝÇ ÉóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ùñ³Ý³·áñÍÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï å»ïù ¿ áõÕÕÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³Ùñ³ÝÇ ¹ÇñùÁ, »Ã» ³ÛÝ ß»Õí³Í ¿:

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ñ»ï¨»É, áñå»ë½Ç µ»ïáÝÁ ãÏ»ÕïáïíÇ ÉóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ  ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá: Î»Õïáïí»Éáõ ¹»åùáõÙ µ»ïáÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë áã ÉÇ³ñÅ»ù (µ³ÅÇÝ  4.12  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  áñ³ÏÁ):

### 4.9.3.  ´»ïáÝÇ  Ëï³óáõÙÁ

´»ïáÝÁ ÉóÝ»Éáõó Ñ»ïá Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ëï³óÝ»É: Êï³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ   Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ÃñÃéÇãÝ»ñ: ´»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç Ëï³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ÃñÃéÇãÁ Ñ»Ý»É ³Ùñ³ÝÝ»ñÇÝ, ÙÇç³¹Çñ ¹»ï³ÉÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ    ³Ùñ³óÙ³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇÝ:

Êáñù³ÛÇÝ ÃñÃéÇãÇ ÙËñ×áõÙÁ µ»ïáÝÇ    Ë³éÝáõñ¹Ç Ù»ç å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ Ýñ³ Ëáñ³óáõÙÁ Ý³Ë³å»ë Éóí³Í  ß»ñïÇ Ù»ç 5-10 ëÙ-áí:

Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É ÃñÃéÇãÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ ù³Ý³Ï` µ»ïáÝÇ ÝáñÙ³É Ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

´»ïáÝÇ ³Ùñ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÃñÃé³óáõÙÁ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿: ´»ïáÝÁ, áñÁ Ëï³óí³Í ã¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³Ýáñ³Ï

### 4.9.4.  ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  Ï³ñ»ñ

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  Ï³ñ»ñÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·Í³·ñ»ñÇ ¨ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ: ØÇÝã¨ µ»ïáÝÇ ÉóáõÙÁ ³ñ¹»Ý ï»Õ³¹ñí³Í µ»ïáÝÇ íñ³ (ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³ñÇ íñ³), ³Û¹ ß»ñïÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.

- ºÃ» Ý³Ë³å»ë Éóí³Í µ»ïáÝÁ ãÇ ³Ùñ³ó»É, Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Ñ³ñÃ»óÝáõÙ »Ý Ù»ï³Õ³É³ñ» Ëá½³Ý³ÏÝ»ñáí Ï³Ù  ÷ã»Éáí:

- ºÃ» µ»ïáÝÁ åÝ¹³ó»É ¿, µ»ïáÝÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ å»ïù ¿ ÏáåÇï ï³ßíÇ 1ëÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝå»ë, áñ Éó³ÝÛáõÃÇ  íÝ³ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ ¨ ÷ã³ó³Í µ»ïáÝÁ ãÙÝ³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇÝ:

- Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÁ å»ïù ¿ Ù³Ýñ³½ÝÇÝ Ù³ùñíÇ ó»Ù»ÝïÇ Ï³ñÇó, ÷ñ÷áõñÝ»ñÇó ¨ Ï»ÕïÇó: ØÇÝã¨ µ»ïáÝÇ ÉóáõÙÁ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ ÃñçíáõÙ ¿:

- ÆÝÅ»Ý»ñÇ å³Ñ³Ýçáí Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Í³ÍÏíáõÙ ¿ ß³Õ³ËÇ ß»ñïáí Ï³Ù Ñ»ÕáõÏ ó»Ù»ÝïÇ ËÙáñáí: ´»ïáÝÇ Ñ³çáñ¹ ß»ñïÁ å»ïù ¿ ÉóíÇ ß³Õ³Ëáí Ý³ËÝ³Ï³Ý Ï³å³ÏóáõÙÇó Ñ»ïá:

## 4.10.  ´»ïáÝ³å³ïáõÙ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  »Õ³Ý³ÏÇ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

´»ïáÝ³å³ïáõÙ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ áõÅ»Õ ³ÝÓñ¨Ç, ÷áÃáñÇÏÇ ¨ ÓÛ³Ý ï»Õ³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï:

²)  ´»ïáÝ» ³ß³Ëï³ÝùÝ»ñ 25ûC  µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¹»åùáõÙ:

ºÃ» û¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ  25ûC-Çó µ³ñÓñ ¿, µ»ïáÝáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÙÇÙÇ³ÛÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³ïáõÏ åñáýÇÉ³ÏïÇÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó   Ñ»ïá:

Þá·  ¨ ãáñ »Õ³Ý³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ (û¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ   25ûC µ³ñÓñ, Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ 50%): ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë å»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý  Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:

- Ë³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³é»óí³Í çñÇ û·ï³·áñÍáõÙ

- Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÁ   ³ÝÁÝ¹Ñ³ï çñóáÕ»É

- ßÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÇ  íñ³ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  ³ñ¨³ÛÇÝ  Í³ÍÏÇ  ÙáÝï³ÅáõÙ

´»ïáÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, ÉóÝ»Éáõó Ñ»ïá 24 Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 30ûC: ´»ïáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÉóíáõÙ »Ý ßá· ¨ ãáñ »Õ³Ý³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, å»ïù ¿  å³ïñ³ëïí»Ý   ³ñ³· ³Ùñ³óáÕ åáñïÉ³Ý¹ó»Ù»Ýïáí, áñÇ  Ù³ÏÝÇßÁ  ãå»ïù  ¿ 1.5 ³Ý·³Ùáí ·»ñ³½³ÝóÇ  µ»ïáÝÇ Ù³ÏÝÇßÇÝ, Ï³Ù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É åÉ³ëïÇýÇÏ³óáõÙ, åáñïÉ³Ý¹ó»Ù»Ýï, Ï³Ù Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ³ÏïÇí Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ: ø³ÝÇ áñ Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý  í³ÛñáõÙ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ   Ñ³×³Ë ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 25ûC, Ï³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Çñ ï»Ý¹»ñáõÙ  Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³ïáõÏ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ   ¨  ¹ñ³Ýó ÝÏ³ñ³·ÇñÁ:

´»ïáÝáõÙÁ ÏÃáõÛÉ³ïñíÇ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ í»ñáÑÇßÛ³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÅ³Ý³Ý³Ý:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ  ÝÏ³ñ³·ñí³Í  »Ý  ÞÜ¨Î   3-03.01.87:

´) ´»ïáÝ³óáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ

´»ïáÝÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÝáñÙ³É ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ 15-20ûC: ò³Íñ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ µ»ïáÝÁ ³í»ÉÇ ¹³Ý¹³Õ ¿ ³Ùñ³ÝáõÙ, ù³Ý ÝáñÙ³É ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¹»åùáõÙ: 0ûC-Çó ó³Íñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ  ¹»åùáõÙ  µ»ïáÝÇ  ³Ùñ³óáõÙÁ  åñ³ÏïÇÏáñ»Ý  í»ñ³ÝáõÙ  ¿,  »Ã»  µ»ïáÝÇ  Ù»ç  ã»Ý  ³í»É³óñ»É  ³Õ, áñÁ Çç»óÝáõÙ ¿  çñÇ  ë³é»óÙ³Ý  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ:

´»ïáÝÁ, áñÁ ëÏëáõÙ ¿ ³Ùñ³Ý³É ¨ Ñ»ïá ë³éáõÙ ¿, Ñ³Éí»Éáõó Ñ»ïá ÝáñÇó ¿ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ³Ùñ³Ý³É ï³ù ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ºÃ» ³ÛÝ ã¿ñ íÝ³ëí»É ë³é³Í çñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³Ùñ³óÙ³Ý ëÏ½µáõÙ, ³ÙñáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Éáí  ³í»É³ÝáõÙ ¿:

´»ïáÝÇ  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ åÝ¹³ÝáõÙ ¿  5-35ûC  ï³Ï  28  ûñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ, Ï³ñ»ÉÇ    ¿  áñáß»É  Ñ»ï¨Û³É  ³ÕÛáõë³Ïáí:

´»ïáÝÇ  Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ

(ÙÇçÇÝ  Ù³ÏÝÇßÇ  åáñïÉ³Ý¹ó»Ù»Ýï)

| ´»ïáÝÇ åÝ¹³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ûñ»ñ | äÝ¹³óÙ³Ý ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ûC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| 3 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 0.45 |
| 5 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | 0.51 | 0.60 |
| 7 | 0.35 | 0.44 | 0.60 | 0.70 | 0.72 |
| 10 | 0.45 | 0.52 | 0.70 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.85 |
| 28 | 0.80 | 0.92 | 1.00 | 1.05 | - |

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. áñå»ë ÙÇ³íáñ  ÁÝ¹áõÝí³Í  ¿  28 ûñáõÙ 15ûC    ï³Ï  åÝ¹³óáÕ µ»ïáÝÇ  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ:

ÒÙé³ÝÁ   ÉóíáÕ µ»ïáÝÁ å»ïù ¿ ÓÙé³ÝÝ  ¿É  ³Ùñ³Ý³  µ³í³ñ³ñ  ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ, áñå»ë½Ç  ÑÝ³ñ³íáñ  ÉÇÝÇ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  ù³Ý¹»É:

´»ïáÝÇ  í³Õ   ßñç³ÝáõÙ  ë³éáõÙÁ  ÏÇç»óÝÇ  Ýñ³  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ  Ñ³É»Éáõó  Ñ»ïá    (ÝáñÙ³É  åÝ¹³ó³Í  µ»ïáÝÇ  Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ): ¸³  µ³ó³ïñíáõÙ ¿  Ýñ³Ýáí,  áñ  çñáí  Ñ³·»óí³Í Ã³ñÙ  µ»ïáÝÁ  ë³é»Éáõó  ÁÝ¹³ñÓ³ÏíáõÙ  ¿  ¨  í³ï³óÝáõÙ  Ï³åÁ  Éó³ÝÛáõÃÇ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ  ¨  ÃáõÛÉ  ³Ùñ³ó³Í  ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ  ù³ñÇ  ÙÇç¨:

ÆÝãù³Ý  áõß  ¿ ë³éáõÙ  µ»ïáÝÁ, ³ÛÝù³Ý  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ  Ùáï  ¿ ÉÇÝáõÙ  ÝáñÙ³ÉÇÝ: ´³óÇ  ¹ñ³ÝÇó  ³ñ³·  ë³é»óáõÙÇó  Ýß³Ý³Ï³ÉÇ  Ýí³½áõÙ  ¿  µ»ïáÝÇ  ß³ÕÏ³åáõÙÁ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý   ³Ùñ³ÝÇ  Ñ»ï:

´»ïáÝÇ Ùß³ÏÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í  Ù»Ãá¹Ç  ¹»åùáõÙ  ³ÝÑñ³ç»ßï ¿ å³ßïå³Ý»É ³ÛÝ ë³é»óáõÙÇó`   ÙÇÝã¨   (ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý)  ÙÇÝÇÙ³É  ³ÙñáõÃÛ³Ý  ë³ÑÙ³ÝÁ:

¸³   ³å³ÑáíáõÙ ¿ ë³éáõÛóÇ     ¹»Ù  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ,   ÇëÏ  ³ÛÝáõÑ»ï¨  ¹ñ³Ï³Ý  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ï³Ï  å³Ñå³ÝáõÙ  ¿  åÝ¹³óÙ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ`  ³é³Ýó  µ»ïáÝÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ  í³ï³óÙ³Ý:  (ï»ë  ³ÕÛáõë³ÏÁ)

ØÇÝÇÙáõÙ  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å»ïù ¿ Ó»éù µ»ñÇ µ»ïáÝÁ  ë³é»Éáõ  å³ÑÇÝ

| Ø³ÏÝÇßÁ | ÙÇÝÇÙ³É ³ÙñáõÃÛáõÝÁ áã å³Ï³ë |  | äáñïÉ³Ý¹ó»Ù»Ýïáí µ»ïáÝÇ Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý Ùáï³íáñ Å³Ù³Ý³ÏÁ 15-20û ï³Ï,ûñ»ñ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ï·/ëÙ2 | %R28 | Ï·/ëÙ2 |  |
| B7.5 (100) | 50 | 50 | 5-7 |
| B12.5 (150) | 45 | 60 | 4-6 |
| B15 (200) | 40 | 70 | 3-5 |
| B20 (250) | 37 | 90 | 2.5-4 |
| B25 (300) | 35 | 100 | 2-2.5 |
| B30 (400) | 30 | 120 | 1.5-2 |
| B35 (450) | 25 | 125 | 1-2 |

´³ñÓñ  ³ÙñáõÃÛ³Ý  ³ñ³·  åÝ¹³óáÕ  ó»Ù»Ýï  û·ï³·áñÍ»ÉÇë  Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý  Å³Ù³Ý³ÏÁ  Ïñ×³ïíáõÙ  ¿  Ùáï³íáñ³å»ë  1.5  ³Ý·³Ù:

¶) ´»ïáÝ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ù»Ãá¹Ý»ñÁ  ÓÙé³ÝÁ:

ÒÙé³ÝÁ  µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  ³å³Ñáí»É  µ»ïáÝÇ ³Ùñ³óáõÙÁ  ï³ù   ¨  ËáÝ³í ÙÇç³í³ÛñáõÙ` ³ÝÑñ³Å»ßï  Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ  ïñí³Í  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ  ëï³Ý³Éáõ  Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ »ñÏáõ »Õ³Ý³Ïáí.

- ú·ï³·áñÍ»Éáí  µ»ïáÝÇ ç»ñÙáõÃÛ³Ý  Ý»ñùÇÝ  å³ß³ñÁ :

- ´»ïáÝÇÝ  Ñ³Õáñ¹»É  ç»ñÙáõÃÛáõÝ, »Ã» Ý»ñùÇÝ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ  µ³í³ñ³ñ  ã¿:

²é³çÇÝ  ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É µ³ñÓñ  ³ÙñáõÃÛ³Ý  ¨  ³ñ³·  ³Ùñ³óáÕ  åáñïÉ³Ý¹ó»Ù»Ýï: ´³óÇ    ¹ñ³ÝÇó  Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ  ¿  û·ï³·áñÍ»É  ó»Ù»ÝïÇ  ³Ùñ³óÙ³Ý  ³ñ³·³óáõóÇãÝ»ñ, ùã³óÝ»É  µ»ïáÝÇ  Ë³éÝáõñ¹Ç  çáõñÁ`  û·ï³·áñÍ»Éáí  åÉ³ëïÇýÇÏ³óÝáÕ  ¨   û¹³Ñ³Ý  Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ: ²Û¹ ³Ù»ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿  ï³ÉÇë Ï³éáõÛóÝ»ñ å³ïñ³ëï»ÉÇë  ³ñ³·³óÝ»É  µ»ïáÝÇ  ³Ùñ³óáõÙÁ  ¨ Ñ³ëÝ»É  ³ÛÝ  µ³ÝÇÝ, áñ µ»ïáÝÁ  ëï³Ý³  µ³í³ñ³ñ  ³ÙñáõÃÛáõÝ  Ý³Ëù³Ý  ë³é»ÉÁ:

´»ïáÝÇ  Ù»ç  å³Ñ»ëï³ÛÇÝ  ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ  ëï»ÕÍáõÙ »Ý µ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç  µ³ÕÏ³óáõóÇã  ÝÛáõÃ»ñÁ  Ý³Ë³å»ë  ï³ù³óÝ»Éáí, µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó ³Ùñ³óáÕ µ»ïáÝÇ Ù»ç ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ  ùÇÙÇ³Ï³Ý é»³ÏóÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ` ó»Ù»ÝïÇ   ¨ çñÇ ÙÇ³óáõÙÇó (ó»Ù»ÝïÇ ¿Ï½áÃ»ñÙÇ³):

Î³Ëí³Í ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ ½³Ý·í³ÍÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó  ¨ ³ñï³ùÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó ï³ù³óíáõÙ  ¿ Ï³Ù ÙÇ³ÛÝ çáõñÁ   Ï³Ù  ¨  çáõñÁ  ¨  Éó³ÝÛáõÃ»ñÁ  (³í³½Á, ÏáåÇ×Á, ËÇ×Á):

æáõñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ù³óÝ»É  ÙÇÝã¨ 90ûC, Éó³ÝÛáõÃ»ñÁ - ÙÇÝã¨ 40ûC: ä³Ñ³ÝçíáõÙ ¿, áñ µ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Á µ»ïáÝ³Ë³éÝÇãÇó ¹áõñë ·³ÉÇë áõÝ»Ý³  30ûC    áã  µ³ñÓñ   ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ßáõï Ã³ÝÓñ³ÝáõÙ ¿: Â³ÝÓñ³óáõÙÁ,¹Åí³ñ³óÝáõÙ ¿ ÉóáõÙÁ, ÇëÏ çáõñ ³í»É³óÝ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ýí³½áõÙ ¿ µ»ïáÝÇ ³ÙñáõÃÛáõÝÁ:

´»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç ÙÇÝÇÙ³É ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ù»Í ½³Ý·í³ÍÝ»ñ ÉóÝ»ÉÇë å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 5ûC  áã ó³Íñ, ÇëÏ µ³ñ³Ï ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ  20ûC  áã  ó³Íñ:

ú·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ý³¨ µ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç ¿É»Ïïñ³ï³ù³óÙ³Ý  »Õ³Ý³Ï Ñ³ïáõÏ µáõÝÏ»ñáõÙ ³ÝÙÇç³å»ë ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ Ù»ç ÉóÝ»Éáõó ³é³ç: ²ëÛ ¹»åùáõÙ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÁ ³ÝóÏ³óÝáõÙ »Ý µ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç  ÙÇçáí ¨ ï³ù³óÝáõÙ ÙÇÝã¨  50-70 ûC:

î³ù³ó³Í Ë³éÝáõñ¹Á å»ïù ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ÉóÝ»É, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ßáõï ¿ Ã³ÝÓñ³ÝáõÙ: ´»ïáÝÇ ³Ùñ³óÙ³Ý åñáó»ëáõÙ ó»Ù»ÝïÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã³÷áí ¿Ý»ñ·Ç³ ¿ ³Ýç³ïáõÙ, áñÁ Ï³Ëí³Í ¿ ó»Ù»ÝïÇ Ï³½ÙÇó ¨ ³Õ³óí³ÍùÇ  ÝñµáõÃÛáõÝÇó, µ»ïáÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó ¨ ³Ùñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó: ²Û¹ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ³Ýç³ïíáõÙ ¿ ³Ùñ³óÙ³Ý 3-7 ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: àñå»ë½Ç µ»ïáÝÇ Ù»ç áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáõÙ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ  å³Ñå³ÝíÇ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  ¨ µ»ïáÝÇ µ³ó Ù³ë»ñÁ É³í Í³ÍÏ»É (ÙÇÝ»ñ³É³ÛÇÝ µ³Ùµ³Ïáí, ï³ß»ÕÝ»ñáí, Ë³ñ³Ùáí  ¨ ³ÛÉÝ): Ì³ÍÏÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ   áñáßíáõÙ ¿ ç»ñÙ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  Ñ³ßí³ñÏáí:

ÒÙ»é³ÛÇÝ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ûë »Õ³Ý³ÏÁ ÏáãíáõÙ ¿ Ã»ñÙáëÇ »Õ³Ý³Ï, ù³ÝÇ áñ ï³ù³ó³Í µ»ïáÝÁ ³Ùñ³ÝáõÙ ¿ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²Ûë »Õ³Ý³ÏÁ é³óÇáÝ³É ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» Ý³ËÝ³Ï³Ý ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ µ»ïáÝÇ Ù»ç å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 5-7 ûñ: ¸³ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ï³Ù É³í Ù»Ïáõë³óí³Í  ÙÇçÇÝ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹åÇëÇ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñáõÙ   µ»ïáÝÇ ë³é»óíáÕ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ Í³í³ÉÇÝ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ùá¹áõÉÁ ëáíáñ³µ³ñ 6-Çó ³í»ÉÇ   ãÇ ÉÇÝáõÙ:

²í»ÉÇ µ³ñ³Ï Ï³Ù  ÃáõÛÉ  ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ùµ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ, ¨ å³ïñ³ëïí³Í  »Ý  áõÅ»Õ   óñï»ñÇ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  µ»ïáÝ»É  ¹ñëÇó  ç»ñÙáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»Éáí:

¶áÛáõÃÛáõÝ  áõÝ»Ý  ³Û¹ »Õ³Ý³ÏÇ »ñ»ù ï³ñµ»ñ³Ï:

²é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï -  µ»ïáÝÇ ï³ù³óáõÙ ·áÉáñßáõ ÙÇçáóáí, áñÁ ÙÕíáõÙ ¿ µ»ïáÝÁ ßñç³÷³ÏáÕ ÏñÏÝ³ÏÇ Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ï³Ù µ»ïáÝÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ, Ï³Ù  Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ  Ý»ñùÇÝ Ù³ëáõÙ ÷áñí³Í ³ÏáëÝ»ñÇ ÙÇçáí: êáíáñ³µ³ñ ·áÉáñßáõ     ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ  50-80 ûC: ²Ûë ¹»åùáõÙ µ»ïáÝÁ ³Ùñ³ÝáõÙ ¿ 2 ûñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  ¨ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³ÛÝåÇëÇ  ³ÙñáõÃÛáõÝ, áñÁ ëáíáñ³Ï³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 7 ûñ   ¿ ï¨áõÙ:

ºñÏñáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ¿É»Ïïñ³ï³ù³óáõÙ` µ»ïáÝÇ ÙÇçáí ÷á÷áË³Ï³Ý ¿É»Ïïñ³Ï³Ý  Ñáë³Ýù ³ÝóÏ³óÝ»Éáí:  ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ åáÕå³ï» ÃÇÃ»ÕÛ³ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÁ, áñáÝù ÙÇ³ó³Í »Ý ¿É»Ïïñ³É³ñ»ñÇÝ, ï»Õ³Ï³ÛáõÙ »Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÏáÕùÇÝ Ï³Ù í»ñ¨áõÙ` ÙÇÝã¨   µ»ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÙÁ: ¾É»Ïïñ³ï³ù³óÙ³Ý    ÙÇçáóáí   ëÛáõÝ»ñ  ¨  Ñ»Í³ÝÝ»ñ  å³ïñ³ëï»ÉÇë, µ»ïáÝÇ  Ù»ç ï»Õ³Ï³ÛáõÙ »Ý »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ, Ï³Ù Ï³ñ× åáÕå³ï» ÓáÕ»ñ »Ý ËñáõÙ` Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´»ïáÝÇ ³Ùñ³óáõÙÇó Ñ»ïá ³Û¹ ÓáÕ»ñÇ ¹áõñë ÁÝÏ³Í Ù³ë»ñÁ ÏïñáõÙ »Ý: ÂÇÃ»ÕÛ³ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÁ   û·ï³·áñÍáõÙ »Ý  ë³É»ñÇ ¨ å³ï»ñÇ ï³ù³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÁ ¨ Ï³ñ× ÓáÕ»ñÁ` ëÛáõÝ»ñÇ ¨ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

î³ù³óÙ³Ý  ëÏ½µáõÙ   ïñíáõÙ  ¿ ó³Íñ É³ñÙ³Ý Ñáë³Ýù (50-60í), áñÝ ëï³óíáõÙ ¿  220ì  ëáíáñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÁ ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³ÛÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáí: ÐáõÙ µ»ïáÝÁ Ñáë³ÝùÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ï³ù³ÝáõÙ ¿ ¨ åÝ¹³ÝáõÙ: ´»ïáÝÇ åÝ¹³óÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ É³ñáõÙÁ Ù»Í³óÝ»É: ´»ïáÝÁ å»ïù ¿ ¹³Ý¹³Õ ï³ù³óÝ»É, áñå»ë½Ç ½»ñÍ ÙÝ³ ãáñ³óáõÙÇó ¨ ×³ù»ñÇ ³é³ç³óáõÙÇó (ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ³í»É³óÝ»É Ï³ñ»ÉÇ ¿ áã ³í»ÉÇ, ù³Ý Å³ÙáõÙ  5ûC): ´»ïáÝÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ëóÝ»É 60 ûC: ²Û¹   å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µ»ïáÝÁ  36-48  Å³ÙáõÙ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³ÙñáõÃÛáõÝ, áñÁ ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ëï³óíáõÙ ¿ 7 ûñáõÙ:

¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÓÙ»é³ÛÇÝ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ   Å³Ù³Ý³Ï Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ¿É»Ïïñ³ï³ù³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ ß»ñïÁ Ï³Ù ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç  å³Ñå³Ýí»Ý Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï ë³é»Éáõó:

ºññáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ -  Ã»ñÙáëÇ »Õ³Ý³ÏÁ - µ»ïáÝÁ ßñç³å³ïáÕ û¹Ç ï³ù³óáõÙ:

¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ý³Ý»ñ³ÛÇ Ï³Ù µñ»½»Ýï»  ç»ñÙ³Ýáó:

¸) ê³éÁ  µ»ïáÝ

´³óÇ í»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó, áñï»Õ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ µ»ïáÝÇ Ï³Ù ¹ñ³ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ï³ù³óáõÙ, û·ï³·áñÍáõÙ  »Ý ÓÙ»é³ÛÇÝ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ë³éÁ  »Õ³Ý³Ï: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÝÛáõÃ»ñÁ ã»Ý ï³ù³óíáõÙ ³ÛÉ µ»ïáÝÇ Ë³ñÝáõñ¹Ç  Ù»ç ³í»É³óíáõÙ »Ý Ñ³Ï³ë³éÝ³Ù³ÝÇù³ÛÇÝ  Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ:

Ü»ñÏ³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ï³ë³é»óáõóÇã Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù ã»Ý íÝ³ëáõÙ µ»ïáÝÇ ëïñáõÏïáõñ³ÛÇÝ ¨ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ ³Ùñ³ÝÝ»ñÇ ¨ µ»ïáÝÇ Ïáéá½Ç³:

Ð³Ï³ë³é»óáõóÇãÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Áëï ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ:

| Ñ/Ñ | æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 0C | Ð³Ï³ë³é»óáõóÇãÇ ù³Ý³ÏÁ |
| --- | --- | --- |
|  | ²ÝïÇýñÇ½ | 50 Ï· ó»Ù»ÝïÇÝ/ ÉÇïñ |
|  | 0-Çó -2 | 2.5 |
|  | -2-Çó -5 | 3 |
|  | -5-Çó -10 | 4 |
|  | -10-Çó -15 | 5 |
|  | ²Ïí»ëï | 100 Ï· ó»Ù»ÝïÇÝ/ ÉÇïñ |
|  | ÙÇÝã¨ -5 | 7 |
|  | ÙÇÝã¨ -10 | 10 |
|  | ÙÇÝã¨ -15 | 15 |
|  | ÙÇÝã¨ -20 | 20 |

Ð³Ï³ë³é»óáõóÇã Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñÁ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ »Ý ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ» ¨ »ñÏ³Ãµ»ïáÝ» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã¨ -20C µ»ïáÝÇ åÝ¹³óÙ³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¹»åùáõÙ: Ð³Ï³ë³é»óáõóÇã Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñÁ ³å³ÑáíáõÙ »Ý µ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç ³Ùñ³óÙ³Ý ÏÇÝ»ïÇÏ³Ý, ëï³Ý³Éáí Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇí óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ åÝ¹³óÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ:

Ð³Ï³ë³é»óáõóÇã Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñÁ ¿ý»ÏïÇíáñ»Ý ³ñ³·³óÝáõÙ »Ý µ»ïáÝÇ åÝ¹³óÙ³Ý åñáó»ëÁ ¨ Ñ³í»É³ÝÛáõÃÇ ³í»É³óáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ çñÇ ë³é»óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ Çç»óÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³ç³ÏóáõÙ ¿ µ»ïáÝÇ ³ÙñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³ÝÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ:

´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ÝïÇýñÇ½Á ÉóíáõÙ ¿ ÙÇùë»ñÇ (µ»ïáÝ³Ë³ñÝÇã)  Ù»ç í»ñáÝßÛ³É ã³÷³µ³ÅÝáí, Ý³Ë³å»ë Ë³éÝí»Éáí çñÇ ÙÇ³íáñ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï: Ø³Ýñ ¨ Ëáßáñ Éó³ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ ¨ áõÝ»Ý³Ý ¹ñ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý: ä³ïñ³ëïÇ Ë³ñÝáõñ¹Á å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É (µ³ó³ë³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ) áã áõß ù³Ý 20 ñáå»ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

´»ïáÝÇ ¹Ûáõñ³ï»Õ³¹ñÙ³Ý (удобоукладываемость) Ñ³Ù³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó åÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñ - Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù û·ï³·áñÍ»É µ»ïáÝÇ Ë³ñÝáõñ¹Ç Ù»ç:

Ü»ñùá µ»ñíáõÙ ¿ áñáß Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  åÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñ - Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñÇ  ó³ÝÏÁ:

| Ñ/Ñ | äÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ²ñï³¹ñáÕ ýÇñÙ³ÛÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ´øø ëï³Ý¹³ñï | - |
| 2 | §Ø³ÛïÇ 100¦ | - |
| 3 | §êÇÏ³Ù»Ýï¦ | - |
| 4 | êáõå»ñåÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñ C-3 | - |
| 5 | §Ø»·³ÉÇï C-3 ML¦ | - |

äÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ áõÝÇ Ù»Í ¿ý»ïÏ ¨ µ»ñáõÙ ¿`

- çñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÙ³Ý ³é³Ýó µ»ïáÝ» ß³Õ³ËÇ åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý íÝ³ëÙ³Ý

- ó»Ù»ÝïÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý Ùáï 10%-áí

- í»ñçÝ³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛ³Ý ³í»É³óÙ³Ý 20-35%-áí

- ³Ýçñ³ÝÃ³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý 1 ³ëïÇ×³Ýáí

- Ù³ß»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÙ³Ý

- óñï³¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ 2 ³ëïÇ×³Ýáí

- µ»ïáÝ³ÛÇÝ ¨ ß³Õ³ËÇ Ë³ñÝáõñ¹Ç íáñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ – Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ÙÕÙ³Ý ³í»É³óáõÙ, ß»ñï³íáñÙ³Ý ¨ çñ³Ýç³ïÙ³Ý å³Ï³ë»óáõÙ

- µ»ïáÝ» Ë³ñÝáõñ¹Ç Ï³Õ³å³ñÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙ

- Ï»Õ¨³Ñ³ÝÙ³Ý (шелушение) ¨ Ýëïí³Íù³ÛÇÝ ×³ù»ñÇ µ³ó³éáõÙ

äÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñÇ Í³ËëÁ

|  | äÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | Ì³ËëÁ Áëï ó»Ù»ÝïÇ ½³Ý·í³ÍÇ (в пересчете на сухое вещество) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ´øø ëï³Ý¹³ñï | 0.25% |
| 2 | §ò»Ù³ÏÇïÇí П-1¦ | 0.2-0.3% |
| 3 | êáõå»ñåÉ³ëïÇýÇÏ³ïáñ C-3 | 0.35-0.7% |

´»ïáÝ» ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ ë³éãáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ïñíáõÙ »ñµ µ»ïáÝÁ ÏÑ³í³ùÇ Çñ ¹³ë³ÛÇÝ ³ÙñáõÃÛ³Ý 40%-Á B15 ¨ µ³ñÓñ ¹³ëÇ µ»ïáÝÇ Ñ³Ù³ñ ¨ 50%-Á B15 –Çó ó³Íñ ¹³ëÇ µ»ïáÝÇ Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ÙÇÝã¨ µ»ïáÝÁ ÏÑ³í³ùÇ Ýßí³Í ³ÙñáõÃÛ³Ý ã³÷Á Ý³ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ï³Õ³å³ñ³Ù³Íáí, Í³ÍÏí³Í Ñ³Ýù³µ³Ùµ³Ï» Ý»ñùÝ³ÏÝ»ñáí, ³í³½» å³ñÏ»ñáí Ï³Ù ç»ñÙ³ÝáóÇ ï³Ï:

ÒÙ»é³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áñ³ÏÛ³É µ»ïáÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÑÇÙùÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ: ´³óÇ Ýñ³ÝÇó, áñ ³ÛÝ å»ïù ¿ Ù³ùñíÇ ³ÕµÇó, ¹»ëïñáõÏïÇí µ»ïáÝ» ß»ñïÇó (»Ã» áñå»ë ÑÇÙù Í³é³ÛáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ»ïáÝÁ), Ý³¨ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ÑÇÙùÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³Á: ÐÇÙùÁ, ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ý»ñ¹Çñ ï³ññ»ñÁ å»ïù ¿ Ù³ùñí»Ý ë³éÍ³ÛÇÝ Í³ÍÏÇó ¨ ï³ù³óí»Ý ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ: ÐÇÙùÁ ¨ ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ï³ù³óíáõÙ »Ý áã å³Ï³ë ù³Ý 30ëÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ ÙÇÝã¨ +50C:

²ñ·»ÉíáõÙ ¿ µ»ïáÝÇ Ýáñ ß»ñï ³í»É³óÝ»É ë³é³Í µ»ïáÝÇ íñ³:  ²ÝÑñ³Å»ßï  ¿  Ý³Ë Ñ»é³óÝ»É  ë³é³Í  µ»ïáÝÇ  ß»ñïÁ:

Ð³ïáõÏ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  û·ï³·áñÍ»Éáõ  ßÝáñÑÇí, Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ ¹³ë³íáñí³Í Í³ÏáïÇÏÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇçáóáí (ÏÉ³Ýí³Í  û¹) ÑÝ³ñ³íáñ ¿  ³å³Ñáí»É µ»ïáÝÇ   µ³ñÓñ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ    ë³é»Éáõ   ¹»Ù: ²Û¹ »Õ³Ý³Ïáí  ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍíáõÙ  çñÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ`  ë³é»ÉÇë:

## 4.11.  ´»ïáÝÇ  Ñ³ëáõÝ³óáõÙÁ

´»ïáÝÇ ÉóáõÙÇó Ñ»ïá  7 ûñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÛÝ å³ßïå³Ý»É ËáÝ³íáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇó, ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý³ÛÇÝ ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³ÝÓñ¨Çó, Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇó  ¨  Ï»Õïáïí»Éáõó: ´»ïáÝÇ  Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý  ¨  å³Ñå³ÝÙ³Ý  µáÉáñ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ  Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ  »Ý  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹  »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó  »Ý óáÕáõÙÁ,  Í³ÍÏÇ  ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ  ¨  ³ÛÉÝ:

Î³å³É³éáõÝ  Çñ  ï»Ý¹»ñáõÙ  å³ñï³íáñ  ¿  Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý  Ù³Ýñ³Ù³ëÝ  ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á:  Þ³ï  ßá·  »Õ³Ý³ÏÇÝ  Ï³å³É³éáõÝ  å³ñï³íáñ  ¿  Ñáí³óÝ»É  ¨  ËáÝ³í³óÝ»É  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  çñáí  óáÕ»Éáí:

Ð³ïáõÏ  áõß³¹ñáõÃÛ³Ý  ¿  ³ñÅ³ÝÇ  ³ÛÝ  µ»ïáÝÁ, áñÁ  ÝáõÛÝÇëÏ  ë³éÁ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  å»ïù  ¿  å³ïñ³ëï  ÉÇÝÇ  7  ûñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ: ø³ÝÇ áñ  ó³Íñ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ãÇ  Ï³ñ»ÉÇ  ËáÝ³í³óÙ³Ý  ëáíáñ³Ï³Ý  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ  û·ï³·áñÍ»É`  µ»ïáÝÇ  ë³éã»Éáõó  í³Ë»Ý³Éáí, ËáñÑáõñ¹  ¿  ïñíáõÙ  û·ï³·áñÍ»É  ÛáõÕ³ÛÇÝ  ÑÇÙùáí  µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³í³ë³ñ³ã³÷  ÷ãíáõÙ  »Ý  µ»ïáÝÇ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ  íñ³  ¨ Ýñ³ Ù»ç  ËáÝ³íáõÃÛáõÝ  »Ý  ³å³ÑáíáõÙ:

´áÉáñ  ÝÛáõÃ»ñÁ, óáÕÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ  å»ïù  ¿ ·ïÝí»Ý  ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ ÙÇÝã  µ»ïáÝáõÙÁ:

´»ïáÝÇ Ñáí³óÙ³Ý  ¨  µ»ïáÝÇ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ  Ñáí³óÙ³Ý   Ñ³Ù³ñ  û·ï³·áñÍíáÕ  çñÇ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ  å»ïù  ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ  ÉÇÝÇ:

Î³å³É³éáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ   Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý  ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ:  ÆÝÅ»Ý»ñÁ  Çñ³íáõÝù  áõÝÇ  Ñ³í³Ý»É  Ï³Ù  Ù»ñÅ»É:

´»ïáÝÁ, áñÁ ãÇ Ñ³ëáõÝ³ó»É  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ÁÝ¹áõÝí³Í  åñáó»¹áõñ³ÛÇ, Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ³Ýáñ³Ï:

## 4.12 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ó³Íñ   áñ³ÏÁ

´»ïáÝ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ó³ÝÏ³ó³Í  Í³í³É, áñï»Õ  ³éÏ³  »Ý  ÷ã³ÏÝ»ñ,  Ï³Ù  ÇÝã-áñ  å³ñ³Ù»ïñ»ñáí  ³Ýáñ³Ï  »Ý  Ï³ï³ñí³Í  ¨ ã»Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ·ñ³íáñ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ, áãÝó³óíáõÙ ¿ ¨ ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã í³ñÓ³ïñÙ³Ý ÝáñÇó ¿ Ï³ï³ñíáõÙ:

## 4.13     ´»ïáÝÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÇ  ÝßáõÙÁ

´áÉáñ  Ñ³í³ùáíÇ  µ»ïáÝ»  ¨  »/µ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ  å»ïù  ¿ áõÝ»Ý³Ý  Çñ»Ýó  Ù³ÏÝÇßÁ, áñï»Õ  ÝßíáõÙ  ¿  ¹ñ³Ýó  å³ïñ³ëïÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÁ:  ¾É»Ù»ÝïÁ, áñÁ Ù³ÏÝÇß³íáñí³Í  ã¿,   ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó  Ëáï³ÝíáõÙ  ¿:

## 4.14. ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í×³ñ

´»ïáÝ»  ¨  »/µ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ  ã³÷íáõÙ  »Ý  Ëáñ³Ý³ñ¹  Ù»ïñáí: ´»ïáÝÁ  ¨  »ñÏ³Ã µ»ïáÝ»  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ  ·Ý»ñÁ  ¨  ·Ý³Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ÁÝ¹·ñÏ»Ý  áñ³ÏÛ³É  µ»ïáÝ  ëï³Ý³Éáõ  µáÉáñ  Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó  Ù»ç  å³ñáõÝ³ÏáõÙ  »Ý.

-´áÉáñ  ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ  ¨  å³Ñå³ÝáõÙÁ:

-²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ·Í³·ñ»ñÇ  ¨  ·Ý³Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉÁ  ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ:

-ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ  ¹á½³íáñÙ³Ý,  Ë³éÝÙ³Ý  ¨  ï»Õ³÷áËÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ,  Ý»ñ³éÛ³É ëå³ë³ñÏáÕ  ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ:

-´»ïáÝÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ  ¨  ÉóáõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É  É³µáñ³ïáñ  ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ:

-Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ  Ùß³ÏáõÙÁ:

-´»ïáÝÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ  ¨  ÝÛáõÃ»ñÁ:

-´»ïáÝ»  Ï»é»ñÇ (Ñ³ÝáõÏ)  ÏïñáõÙÝ  áõ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É  ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ     ¨  ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ:

-ÞÇÝÑñ³å³ñ³Ï  ï»Õ³÷áËáõÙÁ  ¨  å³Ñå³ÝáõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É  µ³ñÓáõÙÁ  ¨  µ»ïáÝ³Ã³÷áõÙÁ:

## 4.15 ²Ùñ³Ý³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

### 4.15.1.   ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ï³½ÙÁ

²Ùñ³Ý³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  Ï³½Ùí³Í  »Ý.

-³Ùñ³ÝÇ  Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ;

-³Ùñ³ÝÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ;

-³Ùñ³ÝÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ  ¨  Ñ³í³ùáõÙ:

### 4.15.2.  ²Ùñ³ÝÇ  ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ

ºñÏ³Ãµ»ïáÝÇ ³Ùñ³Ý  »Ý  ÏáãáõÙ ï³ñµ»ñ  ï»ë³ÏÇ  åáÕå³ï»  ÓáÕ»ñÁ, Ù»ï³Õ³É³ñ»ñÁ,  åáÕå³ï»  ×áå³ÝÝ»ñÁ,  áñáÝù  ÏñáõÙ  »Ý  µ»ïáÝáõÙ  ³é³ç³óáÕ  Ó·Ù³Ý  ¨  ÏïñÙ³Ý  É³ñáõÙÝ»ñÁ:

### 4.15.3 ¶Í³·ñ»ñ

²Ùñ³ÝÝ»ñÁ  ï»Õ³¹ñíáõÙ  »Ý  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ·Í³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  ³Ùñ³ÝÇ  ¹³ëÇ, Ù³ÏÝÇßÇ, ï»ë³Ï³Ýáõ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíÇ  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ñ»ï:

### 4.15.4 ²Ùñ³ÝÇ  Ù³ëÝ³·Çñ

²Ùñ³Ý³ÛÇÝ  åáÕå³ïÇ  Ù³ëÝ³·ÇñÁ  ÙïÝáõÙ  ¿  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ·Í³·ñ»ñÇ  Ï³½ÙÇ  Ù»ç, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿  Ý³Ë³·ÍáÕ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:

### 4.15.5 ²Ùñ³ÝÇ  Ó¨»ñÁ  ¨  áñ³ÏÁ

äáÕå³ï» ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  »Ý Áëï  å³ïñ³ëïÙ³Ý  ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ, ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñáõÙ  û·ï³·áñÍÙ³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ  ¨  ÓáÕ»ñÇ  åñáýÇÉÇ: Àëï å³ïñ³ëïÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  ßÇÏ³·Éáóí³Í ÓáÕ»ñ  ¨  ë³éÝ³Ó·í³Í  Ù»ï³Õ³É³ñ»ñ, ÇëÏ  Áëï  û·ï³·áñÍÙ³Ý  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ`  É³ñí³Í  ¨  ãÉ³ñí³Í:

Àëï  åñáýÇÉÇ  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  ÉÇÝáõÙ  »Ý  Ñ³ñÃ  ¨  å³ñµ»ñ³Ï³Ý  åñáýÇÉÇ:

Î³å³É³éáõÝ  å³ñï³íáñ  ¿  Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É  åáÕå³ï»  ³Ùñ³ÝÇ  ÷áñÓÝ³Ï³Ý  ÝÙáõßÝ»ñ, áñáÝù  í»ñóíáõÙ  »Ý  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, áõÝ»Ý  áñáß³ÏÇ  ã³÷»ñ`  É³µáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ ÷áñÓ³ñÏ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:

ÀÝïñáõÃÛ³Ý  Ï³ñ·Á, ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ  ¨ ëïáõ·íáÕ  ÝÙáõßÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  Áëï  ¶àêî-»ñÇ  ¨  îä-Ç, Ï³Ù  Ý³Ë³·ÍáõÙ  Ýßí³Í  Éñ³óáõóÇã  óáõóáõÙÝ»ñÇ  (»Ã»  ³Û¹åÇëÇù  Ï³Ý):  ²Ùñ³ÝÝ»ñÁ  ã»Ý  Ï³ñáÕ  û·ï³·áñÍí»É, ù³ÝÇ  ¹»é  ÇÝÅ»Ý»ñÁ  Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ  ãÇ ïí»É  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ:

ºÃ»  áõÕ»ÏóáÕ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ  ïíÛ³ÉÝ»ñÁ  ¨  Ý³Ë³·ÍÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ëïáõ·Çã  ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ  ã»Ý  Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ`  ³Ùñ³ÝÝ»ñÇ  ³Û¹  ËÙµ³ù³Ý³ÏÁ  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý  ãÇ  ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ: äáÕå³ï»  ³Ùñ³ÝÁ  ãå»ïù ¿ ×³ù»ñ  ¨  ß»ñï³íáñáõÙÝ»ñ  áõÝ»Ý³: ´áÉáñ  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  å»ïù ¿ Ù³ùñí»Ý  Å³Ý·Çó  ¨  ³ÙµáÕç  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ`  ÛáõÕ»ñÇó  ¨  Ý»ñÏ»ñÇó:

### 4.15.6  äáÕå³ï»  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  å³Ñ»Éáõ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

äáÕå³ï»  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  å»ïù  ¿ å³Ñí»Ý  ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ, Áëï  ËÙµ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ, ÁÝ¹ áñáõÙ  å»ïù  ¿   Ïáéá½Ç³ÛÇ  ¨  Ï»Õïáïí»Éáõ  ¹»Ù  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  ÏÇñ³éí»Ý, ÇÝãå»ë  Ý³¨  ³å³ÑáííÇ  Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý  åÇï³ÏÝ»ñÇ  å³Ñå³ÝáõÙÁ  ¨  ¹ñ³Ýó  Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ:

âÉ³ñíáÕ  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  å»ïù  ¿ å³Ñí»Ý  Í³ÍÏÇ  ï³Ï, ÇëÏ  É³ñíáÕÁ ¨ áñÙÝ³Ï³å»ñÁ` ÷³Ï, ãáñ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ÒáÕ³ÛÇÝ  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  å»ïù ¿ ¹³ë³íáñí»Ý  ¹³ñ³Ï³ß³ñù»ñÇ  íñ³, Ù»ï³Õ³É³ñ»  ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý  å³ßïå³Ý³ÏÝ»ñáí  Ñ³ïáõÏ  Ñ³ïí³Í³Ù³ë»ñáõÙ, ×áå³ÝÝ»ñÁ`  ï³Ëï³Ï³Ù³Í»ñÇ  íñ³:

### 4.15.7 ²Ùñ³ÝÝ»ñÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ

²Ùñ³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ  å»ïù ¿  Ï³ï³ñíÇ  ÑÍèÏ 3.03.01-85 å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ÂáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÓáÕ»ñÇ Ïóí³ÍùáõÙÁ  Ï³ï³ñ»É  ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ »é³ÏóáõÙáí` å³Ñå³Ý»Éáí Ïóí³Íù³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛ³Ý  Ñ³í³ë³ñ  ³ÙñáõÃÛáõÝÁ:

ÒáÕ»ñÇ  ë»ñï³ÏóáõÙÁ   Ï³ï³ñíáõÙ ¿  ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ·ñ³íáñ  ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ:

Îóí³Íù³ÛÇÝ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ  ÑÝ³ñ³íáñÇÝ  ã³÷áí ï»Õ³¹ñíáõÙ  »Ý  ³ëïÇ×³Ý³Ó¨:

### 4.15.8 ²Ùñ³ÝÇ  ï»Õ³¹ñáõÙÁ

²Ùñ³ÝÇ  ÙáÝï³ÅáõÙÝ  ëÏë»Éáõó  ³é³ç  å»ïù ¿  ëïáõ·íÇ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ: ²Ùñ³ÝÁ  ÙáÝï³ÅíáõÙ  ¿  Ñ»ï¨Û³É  Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ  ¿  ³Ùñ³ÝÇ  ¹ÇñùÁ  ¨  ³Ùñ³óáõÙÁ: ²Ùñ³ÝÇ ÓáÕ»ñÇ ³ëïÕ³Ó¨  Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ÙáÝï³Åí³Í »Ý  Ñ³ï-Ñ³ï Ù³ñÙ³Ý  Ñáñ»ñáõÙ  å»ïù ¿ ÙÇ³óÝ»É  Ï³å³ÏóáÕ  É³ñ»ñáí:

ºñµ ÓáÕ»ñÇ  ïñ³Ù³·ÇÍÁ 20ÙÙ ¿, ÙÇ³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³Õ»ÕÝ³ÛÇÝ  »é³ÏóáõÙáí:

ØáÝï³Åí³Í  ³Ùñ³ÝÝ»ñÇ  ¨  »é³Ïóí³Í  Ïóí³Íù³ÛÇÝ  ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ  ÏáÕÙÇó`  ÙÇÝã¨  µ»ïáÝ³ÉóáõÙÁ::

äáÕå³ï»  ³Ùñ³ÝÝ»ñÇ  íñ³  µ»ïáÝÇ  å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ  Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ  å»ïù ¿  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ  ÑÍèÏ 2.03.01-84  ¨  2.06.08-77 -ÇÝ:

´»ïáÝÇ  å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ ß»ÕáõÙÁ  Ý³Ë³·Í³ÛÇÝÇó  ãå»ïù ¿  ·»ñ³½³ÝóÇ

- 3ÙÙ - å³ßïå³ÝÇã  ß»ñïÇ  Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ  15ÙÙ  ¨  ³í»ÉÇ  ÷áùñ

- 5ÙÙ - å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ 15ÙÙ-Çó ³í»ÉÇ:

²ñÙáó³ÝóÇ Ñ»ÝáõÙÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙùÇ íñ³ ¨ Ýñ³ ýÇÏë³óáõÙÁ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ùñ³ÝÇ å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÁ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³Ùñ³Ý³ÛÇ åáÕå³ï» ýÇÏë³ïáñÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ³Ùñ³óíáõÙ »Ý ó³ÝóÇÝ »é³ÏóÙ³Ý Ï³Ù ·áñÍ³Í É³ñÇ ÙÇçáóáí:

üÇÏë³ïáñÝ»ñÁ ³Ùñ³óíáõÙ »Ý ó³ÝóÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ï»ïáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÑÇÙùÇ Ëáñ¹áõµáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ ó³ÝóÇ ýÇÏëáõÙÁ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ï³ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµª

- ²Ùñ³ÝÇ ÙÇ Ñ³ïí³Í ýÇÏë³ïáñÁ ³Ùñ³óíáõÙ ¿ ó³ÝóÇÝ µ³ñ³Ï É³ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ

- åáÕå³ï» Ù³Ý»ÏÇ ³Ùñ³óáõÙ ó³ÝóÇÝ µ³ñ³Ï É³ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ù³Ý»Ïáõ Ý³Ëûñáù µ³óí³Í ³ÝóùÇ ÙÇçáí

- ó³ÝóÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹Çñùáí

- Ù³Ý»ÏÇ Ïñ³ÏáõÙÁ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ íñ³ í³éá¹³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍ»Éáí ¹Ûáõµ»É³ÛÇÝ Ù»Ë»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  ÏáÝÏñ»ï ï»ÕÇÝ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ

Î³å³É³éáõÝ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ½·áõßáõÃÛ³Ùµ µ³ó³é»Éáí ¹Ûáõµ»ÉÇ éÇÏ³ß»ïáõÃÛáõÝÁ ýÇÏë³ïáñÇó, áñÁ Ã³ùÝí³Í ¿ Ù³Ý»ÏÇ ï³Ï: ä»ïù ¿ Ñ»ï¨»É, áñ ³ïñ×³Ý³ÏÇ ÷áÕÁ áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇÝ, áñÇ íñ³ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¹Ûáõµ»É Ù»ËÇ Ïñ³ÏáõÙÁ:

²Ùñ³ÝÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³¨ ³Ýóù»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝáõÙáí ¨ óó³ÓáÕ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙáí`

- Ý³Ë³ï»ëí³Í ïñ³Ù³·ÍÇ ³Ýóù»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ

- ³Ýóù»ñÇ ÉóáõÙ åáÉÇÙ»ñó»Ù»Ýï» ß³Õ³Ëáí

- óó³ÓáÕ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñÇ Ù»ç

- óó³ÓáÕ»ñÇ å³ÑáõÙ ³é³Ýó µ»éÝ³íáñÙ³Ý 48Å³Ù

- ³Ùñ³ÝÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ óó³ÓáÕ»ñÇÝ Ï»ï³ÛÇÝ »é³ÏóÙ³Ùµ Ï³Ù Ï³åáõÙáí Ù»ï³Õ³É³ñáí:

´áÉáñ û·ï³·áñÍíáÕ åáÕå³ï» ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ù³ùáõñ ÉÇÝ»Ý Ï»ÕïÇó, ÛáõÕÇó ¨ Å³Ý·Çó:

²Ùñ³ÝÇ å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã å³Ï³ë ù³Ý 3ëÙ:

### 4.15.9 Ð³í³ÝáõÃÛ³Ý  ï³ÉÁ  ÙÇÝã¨ µ»ïáÝ³ÉóáõÙÁ

ØÇÝã¨ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ëÏë»ÉÁ, ³ÙµáÕç  ýÇùëí³Í  ³Ùñ³ÝÁ  å»ïù  ¿  ëïáõ·íÇ ¨ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ  ëï³Ý³:

ºÃ»  µ»ïáÝÁ  Éóí»É ¿ Ñ³Ï³é³Ï  ³Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÝ Ñ»é³óíáõÙ ¿ ³Ùñ³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ` Ï³å³É³éáõÇ  Ñ³ßíÇÝ:

### 4.15.10 ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í×³ñáõÙ

äáÕå³ï»  ³Ùñ³ÝÁ  ã³÷íáõÙ  ¿  Ï·-áí: ²ÙµáÕç ³Ùñ³ÝÇ Í³ËëÁ Ñ³ßíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: äáÕå³ïÇ ³Ùñ³ÝÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ·áõÙ³ñÁ  Çñ Ù»ç  Ý»ñ³éáõÙ  ¿  Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,  ï»Õ³¹ñÙ³Ý  ¨  Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý  µáÉáñ  Í³Ëë»ñÁ:

## 4.16 Î³Õ³å³ñ³Ù³Í

### 4.16.1   ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ï³½ÙÁ

Ø³ëÝ³·ñÇ  ³Ûë  µ³ÅÇÝÁ  Çñ  Ù»ç  å³ñáõÝ³ÏáõÙ  ¿  ÝÛáõÃ»ñÇ  Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ, Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  å³ïñ³ëïáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ  ¨  Ù³ùñáõÙÁ  µ»ïáÝ» Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ (ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ)  Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  ·Í³·ñ»ñÇ   Ý³Ë³·ÍáõÙÁ:

### 4.16.2  Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ - Å³Ù³Ý³Ï³íáñ  Ï³Õ³å³ñ  ¿  µ»ïáÝÇ  Ó¨³íáñÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ:

### 4.16.3 ¶Í³·ñ»ñ  ¨  ·Ý³Ñ³ßí³ñÏ

Î³å³É³éáõÝ  å³ñï³íáñ  ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  ·Ý³Ñ³ßí³ñÏ  Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  å³ïñ³ëïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ: Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  ï»ë³ÏÝ»ñÁ  ÁÝ¹áõÝíáõÙ  »Ý  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ¶àêî 23478-79: Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  å³ïñ³ëïíáõÙ  ¿ ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó  Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ  ëï³Ý³Éáõó  Ñ»ïá: Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  å»ïù  ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ  Ý³Ë³·ÍÇÝ,  ÉÇÝÇ  ³Ùáõñ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³, áñÝ  ÁÝ¹áõÝ³Ï  ¿ Ã³ó  µ»ïáÝÇ  ¨  ³ÛÉ  å³ï³Ñ³Ï³Ý  µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ïñ»É` ÃáõÛÉ ãï³Éáí ¹»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñ  ¨ ß»ÕáõÙ  ·Í³·ñ»ñÇó: Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  å»ïù  ¿  áõÝ»Ý³  µ³í³ñ³ñ  ËïáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç  ãÉÇÝÇ  çñÇ  ¨  µ»ïáÝÇ  ß³Õ³ËÇ  Ïáñáõëï: ²ÝÑñ³Å»ßï  ¿ Ù»Í  áõß³¹ñáõÃÛ³Ý  ¹³ñÓÝ»É  ³ÛÝ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇÝ, áñï»Õ û·ï³·áñÍíáõÙ  ¿ Ëáñù³ÛÇÝ  ¨  ³ñï³ùÇÝ  ÃñÃé»óáõÙ: àñå»ë  Ï³ÝáÝ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿ û·ï³·áñÍ»É  ïÇå³ÛÇÝ  ÙÇûñÇÝ³Ï  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÝ»ñ:

### 4.16.4 ÂáõÛÉïí³ÍùÝ»ñ  ¨  ã³÷ë»ñ

²í³ñïí³Í  µ»ïáÝ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇáõÙ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ  ó³ÝÏ³ó³Í  ß»ÕáõÙ` µ³ó³ë³Ï³Ý  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:  ÂáõÉ³ïñíáõÙ  ¿  ¹ñ³Ï³Ý  áõÕÕáõÃÛ³Ý  ÷á÷áËáõÃÛ³Ý  4%-Ç  ã³÷áí,  µ³Ûó  áã  ³í»ÉÇ,  ù³Ý  5ÙÙ:

### 4.16.5 ÜÛáõÃ»ñ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ñ³Ù³ñ

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ñ³Ù³ñ  ÝÛáõÃ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý  ¶àêî 23479-79  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,  ÷³Ûï»  ¨  ëáëÝÓí³Í  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ  ¶²êî  20850-84  Ï³Ù  îä-ÇÝ: Ì³Ï³ß»ñïí³Í  ý³Ý»ñ³Ý  îä-18-645-82:

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  í³Ñ³ÝÝ»ñÇ  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ, áñáÝù ß÷íáõÙ  »Ý  µ»ïáÝÇ  Ñ»ï  å»ïù  ¿  å³ïñ³ëïí³Í  ÉÇÝ»Ý  çñ³Ï³ÛáõÝ  ý³Ý»ñ³ÛÇó:

êÕáó³ÝÛáõÃ»ñ  ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ  ¿  û·ï³·áñÍ»É  áñáß  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ  ¨  ·áõÛù³ÛÇÝ  í³Ñ³ÝÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ, áñáÝó  ßñç»ÉÇáõÃÛáõÝÁ  10  ³Ý·³ÙÇó   ³í»ÉÇ  ã¿: ÎñáÕ  Ï³ñÏ³ëÝ»ñÇ  å³ïñ³ëïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  û·ï³·áñÍíáõÙ  ¿  »Õ¨Ý³÷³ÛïÁ:

´»ïáÝÇ  Ñ»ï  ß÷íáÕ  ï³Ëï³ÏÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ï³ßí³Í  ÉÇÝ»Ý ¨  áõÝ»Ý³Ý  150ÙÙ  áã  ³í»ÉÇ  É³ÛÝáõÃÛáõÝ:  ê³ÑáÕ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  »ñ»ëÙ³Ý  ï³Ëï³ÏÝ»ñÁ  å»ïù  ¿ çñ³Ï³ÛáõÝ  ÉÇÝ»Ý:

¶áõÛù³ÛÇÝ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ñ³Ù³ñ  û·ï³·áñÍíáÕ  ÷³Ûï»-ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨ ÷³Ûï»Ã»É³ÛÇÝ  ë³É»ñÁ  å»ïù ¿  ÉÇÝ»Ý  ÑÇ¹ñáýáµ  Ï³Ù  áõÝ»Ý³Ý ëÇÝÃ»ïÇÏ  Í³ÍÏáõÛÃ:

ú·ï³·áñÍíáõÙ  »Ý  Ý³¨  Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ·áõÛù³ÛÇÝ Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÝ»ñ::

### 4.16.6 Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  ï»Õ³¹ñáõÙÁ

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  å³ÑáÕ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ  ï»Õ³¹ñ»ÉÇë  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  Çñ³Ï³Ý³óÝ»É  Ñ»ï¨Û³É  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.

- Î³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí»Ý µ»ïáÝí³Í ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ Ýëïí³ÍùÝ            ³ñ·»É³ÏáÕ µ³í³ñ³ñ Ñ»ÝÙ³Ý Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ  ÑÇÙùÇ  íñ³:

- Ò·³÷áÏ»ñÁ, Ó·³ÓáÕ»ñÁ ¨ ³Ùñ³óÙ³Ý ³ÛÉ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ³ñ·»É³Ï»Ý µ»ïáÝÙ³ÝÁ:

- Ò·³÷áÏ»ñÇ ¨ Ó·³ÓáÕ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙÁ Ý³Ë³å»ë µ»ïáÝí³Í ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñáõÙ  å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ³Ùñ³óÙ³Ý å³ÑÇÝ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µ»ïáÝÇ ³ÙñáõÃÛ³Ý íñ³ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

- Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ ï³Ï ÑÇÙùÁ å»ïù ¿ Ý³Ëûñáù  áõÕÕíÇ, ÙÇÝã  Ýñ³   ï»Õ³¹ñáõÙÁ:

### 4.16.7.	²¹·»½Ç³Ý  (Ñ³ñ³ÏóáõÙ)  Ï³ÝËáÕ  Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñ

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ï³Õ³å³ñáÕ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ  å»ïù ¿ å³ïí»Ý Ñ³Ï³Ñ³ñ³ÏóáÕ ùëáõÏáí:

### 4.16.8  Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  Ù³ùñáõÙÁ  ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ  û·ï³·áñÍáõÙÁ

ØÇÝã  µ»ïáÝÇ  ÉóáõÙÁ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  Ù³ùñ»É, çñ»É, ÷ã»É, áñå»ë½Ç Ñ»é³óí»Ý ï³ß»ÕÝ»ñÁ, Ã»÷Á ¨ ³ÛÉ ûï³ñ ÝÛáõÃ»ñ:

²ÛÝáõÑ»ï¨ çáõñÁ ãáñ³óíáõÙ ¿: ²é³Ýó ÇÝÅ»Ý»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñáõÃÛ³Ý ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É   µ»ïáÝ³ÉóáõÙ:

ÎñÏÝ³ÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ å»ïù ¿ Ù³ùñíÇ µ»ïáÝÇ ¨ ß³Õ³ËÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇó:

ºÃ», ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ï³ñÍÇùáí  Ï³Õ³å³ñÝ»ñÁ  ÏñÏÝ³ÏÇ  û·ï³·áñÍÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  åÇï³ÝÇ  ã»Ý, å»ïù ¿  í»ñ³Ýáñá·í»Ý  Ï³Ù  ÷áË³ñÇÝí»Ý áõñÇßÝ»ñáí:

### 4.16.9  ÎáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ  Ï³Õ³å³ñ³½»ñÍáõÙÁ

Î³Õ³å³ñÝ»ñÁ  Ñ»é³óíáõÙ  »Ý, »ñµ  ¹ñ³Ýù  ³Ýç³ïí³Í  »Ý  µ»ïáÝÇó: Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  å³ï»ñÁ  Ñ»é³óíáõÙ  »Ý  µ»ïáÝÇ  Ï³å³ÏóáõÙÇó  ¨  ³Ùñ³Ý³Éáõó  Ñ»ïá:

¸ñ³ ÙÇÝÇÙ³É  Å³ÙÏ»ïÁ  3 ûñ  ¿,  µ³Ûó  Ï³å³É³éáõÝ  Ï³ñáÕ  ¿ ³Û¹  Ñ»ï³Ó·»É, »Ã» µ»ïáÝÁ  µ³í³ñ³ñ  ã³÷áí  ãÇ  ³Ùñ³ó»É:

### 4.16.10   ´»ïáÝÇ  í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

´»ïáÝÇ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙÁ  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  å³ñ½ Ó¨áí`  ÉñÇí  Ù³ùñáõÙ Ù»ï³Õ³É³ñ»  ó³Ýóáí  ¨  Ù³ùáõñ  ù»ñáõÙáí:

#### 4.16.10.1 ä³ñ½  í»ñçÝ³Ùß³ÏÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

´³ó  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ  »ÝÃ³Ï³  »Ý  ëáíáñ³Ï³Ý  í»ñçÝ³Ùß³ÏÙ³Ý: Î³Õ³å³ñÁ (Ï³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ) Ñ»é³óÝ»Éáõó  ³ÝÙÇç³å»ë  Ñ»ïá  ó»Ù»Ýï³ù³ñ»ñÇ  »ÉáõëïÝ»ñÁ  ¨   ³ÛÉ  áã  ×Çßï  Ó¨Ç  »ÉáõëïÝ»ñÁ  Ñ»é³óíáõÙ  »Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó:

ÊáéáãÝ»ñÁ  ¨  ³ÛÉ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ù³ùñíáõÙ  »Ý, çñÑ³·»óáõÙÇó  Ñ»ïá  ¨  ÑÕÏíáõÙ ÷áñÓ³ñÏí³Í  ó»Ù»Ýï»  ß³Õ³Ëáí, áñÝ  áõÝÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  µ»ïáÝÇ  Ï³½ÙÁ: Îóí³ÝùÝ»ñÁ  å»ïù  ¿ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý  Ùß³ÏÙ³Ý  »ÝÃ³ñÏí»Ý  ³é³Ýó  ß³Õ³ËÇ  ¨  µ»ïáÝÇ:

´³ó  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù  Ï³Õ³å³ñáí  å³ßïå³Ýí³Í  ã»Ý, å»ïù ¿ ù³ÝáÝáí  áõÕÕí»Ý, Ù³ùñí»Ý  ÷³Ûï»  ù»ñÇãáí  ÙÇÝã¨  Ñ³Ù³ë»é, Ñ³ñÃ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ  ëï³óáõÙÁ:

#### 4.16.10.2.  Ø»ï³Õ³É³ñ»  Ëá½³Ý³Ïáí  Ù³ùáõñ í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ

´áÉáñ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ÑåíáõÙ  »Ý ó»Ù»Ýï»  ß³Õ³ËÇ  Ñ»ï  å»ïù ¿ Ù³ùñí»Ý Ù»ï³Õ³É³ñ»  Ëá½³Ý³Ïáí:

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÁ  Ñ»é³óÝ»ÉÇë   Ýáñ  Éóí³Í  µ»ïáÝÁ  (Ï³å³Ïóí³Í, µ³Ûó  ¹»é  ã³Ùñ³ó³Í)  Ù³Ýñ³½ÝÇÝ  ¨  Ñ³í³ë³ñ³ã³÷  ù»ñíáõÙ  ¿ Ù»ï³Õ³É³ñ»  Ï³Ù  Ã»ÉÇÏ³ÛÇÝ  Ëá½³Ý³Ïáí, û·ï³·áñÍ»Éáí  ùÉáñ³çñ³ÍÝ³ÛÇÝ  ÉáõÍáõÛÃ Ñ»ï¨Û³É  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ - 1µ³ÅÇÝ  ÃÃáõ,4 µ³ÅÇÝ çáõñ: ø»ñáõÙ  »Ý  ³ÛÝù³Ý  Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ  ¹»é ó»Ù»Ýï»  Ã³Õ³ÝÃÁ  ÉñÇí  ãÇ  Ñ»é³óí»É  ¨  µ»ïáÝÇ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇÝ  ã»Ý  Ñ³ÛïÝí»É  Éó³ÝÛáõÃ»ñÇ  Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ:

Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ  ó³ÝÏ³ÉÇ  ý³Ïïáõñ³Ý  ëï³Ý³Éáõó  Ñ»ïá  ³ÙµáÕç  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ Éí³óíáõÙ ¿ çñáí`  áã  Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³ÙÇ³Ï ³í»É³óÝ»Éáí,   ÃÃáõÝ  Ñ»é³óÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:

ºÃ»  ·Í³·ñ»ñáí  å³Ñ³ÝçíáõÙ  ¿  3ÙÙ  Ù³ùáõñ  ó»Ù»ÝïÇ ß»ñïáí  Í³ÍÏí³Í  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ  Ù³ùáõñ  í»ñçÝ³Ùß³ÏáõÙ, ³å³ ¹³  Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù»ï³Õ» Ñ³ñÃÇãáí:

### 4.16.11 ÜáñÙ³íáñáõÙ  ¨  í×³ñ

Î³Õ³å³ñ³Ù³ÍÇ  å³ïñ³ëïÙ³Ý, ï»Õ³¹ñÙ³Ý  ¨  ù³Ý¹Ù³Ý ³ñÅ»ùÁ Ùïóí³Í  ¿ µ»ïáÝ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³ñÅ»ùÝ»ñÇ  Ù»ç:

## 4.17  Î²ðºð

### 4.17.1 ²ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ

²Ûë Ñ³ïí³ÍáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Ý Ýáñ µ»ïáÝáõÙ ³é³ç³óáÕ Ï³ñ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 5ïÇåÇ ç»ñÙ³Ýëïí³Íù³ÛÇÝ Ï³ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ`

Կար N1-ի իրականացում (հորիզոնական)

Կար N2-ի իրականացում (ուղղահայաց)

Կար N3-ի իրականացում (հորիզոնական)

### 4.17. 2 ´»ïáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ å³ïñ³ëïáõÙ

Î³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ³óÙ³Ý áñ³ÏÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ:

Ð»ñÙ»ïÇÏ³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ ï»Õ³¹ñáõÙÇó ³é³ç å»ïù ¿ ª

- µ»ïáÝÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ Ù³ùñ»É Ï»ÕïÇó, ÷áßáõó ¨ ó»Ù»Ýï» µ³ñ³Ï ß»ñïÇó (ïëåíêà) Ù³½³ÛÇÝ Ëá½³Ý³Ïáí:

- ÛáõÕ³ÛÇÝ É³ù³Ý»ñÁ Ù³ùñ»É ³ó»ïáÝáí Ï³Ù µ»Ý½ÇÝáí:

- Ù³Ï»ñ»ëÇ ÷ãáõÙÁ û¹áí:

### 4.17.3 Ð»ñÙ»ïÇÏ³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Ø³ÍÇÏÁ  ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏÇñ³é»É  -300C-Çó ÙÇÝã¨ +500C ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÙ:

ÒÙ»é³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ÍÇÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ññ³íÇñ»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ íñ³:

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ»ïáÝ³ÛÇÝ ÑÇÙùÁ Ù³ùñíáõÙ ¿ ë³éáõÛÍÇó, ÓÛ³Ý Í³ÍÏáõÛÃÇó, Ï»ÕïÇó, í»ñ³óíáõÙ »Ý ³ÏÝÑ³Ûï ËáéáãÝ»ñÁ: ÐÇÙùÇ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã ³í»É ù³Ý 13%, ÇÝãÇ ¹»åùáõÙ ³å³ÑáííáõÙ ¿ ÉÇ³ñÅ»ù Ñ³ñ³ÏóáõÙ Ù³ÍÇÏÇ ¨ ÑÇÙùÇ ÙÇç¨:

ØÇç¨ Ñ»ñÙ»ïÇÏ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»ÉÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁª

- Ï³ï³ñíáõÙ »Ý µ»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ»ñÇ ÑÇÙùÁ

- ³ßË³ï³ÝùÇ í³Ûñ »Ý µ»ñíáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝí»Ýï³ñÁ ¨ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÁ

- å³ïñ³ëïíáõÙ ¨  ³ßË³ï³ÝùÇ í³Ûñ ¿ µ»ñíáõÙ Ñ»ñÙ»ïÇÏ³óÝáÕ ÝÛáõÃÁ, Ý³Ë³Ý»ñÏÙ³Ý ÝÛáõÃÁ, Ñ³Ï³³¹·»½ÇáÝ ÉáõÍáõÛÃÁ, Éáõë³å³ßïå³ÝÇã Ý»ñÏáÁ ÉáõóáõÛÃÁ

- Ï³ñ»ñÇ ³ñ³ÝùÁ Ù³ùñíáõÙ ¿ Ï»ÕïÇó, ³ÕµÇó:

Î³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ³óÙ³Ý ³³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁª

- Ï³ñ»ñÇ ÷ãáõÙÁ û¹áí

- ÑÇÙùÇ íñ³ ùëíáõÙ ¿ Ñ³Ï³³¹·»½ÇáÝ ß»ñïÁ

- Ï³ñ»ñÇ å³ï»ñÇÝ ùëíáõÙ ¿ Ý³Ë³Ý»ñÏÙ³Ý ÝÛáõÃÁ

- Ù³óáõÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Ï³ñÇ Ù»ç

- Ï³ñ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÇ íñ³ ùëíáõÙ ¿ Éáõë³å³ßïå³ÝÇã Ý»ñÏáÁ ÉáõóáõÛÃÁ:

### 4.17.4 Ð»ñÙ»ïÇÏ³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ Ï³½ÙÁ

üÇ½ÇÏ³ùÇÙÇ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí Ù³ÍÇÏÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ 1 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ µ»ñí³Í ÝáñÙ»ñÇÝ:

²ÕÛáõë³Ï 1

| N/N | òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ÜáñÙÁ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ²ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ | Ð³Ù³ë»é Ù³Í³ÑáëáõÃÛ³Ý ½³Ý·í³Í |
| 2 | æñ³Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 24 Å³Ù íáõÉÏ³Ý³óáõÙÇó Ñ»ïá, % | ³Ýçñ³Ã³÷³ÝóÇÏ |
| 3 | âóÝ¹áÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ù³ëÁ, % | 77-83 |
| 4 | âáñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ (1ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ã³Õ³ÝÃÇ), Ä (20+-2)0C, áã ³í»ÉÇ | 24 |
| 5 | âáñ³ó³Í Ã³Õ³ÝÃÇ Ñ³ñ³ÏóáõÙÁ (³¹·»½Ç³), Øä³, áã å³Ï³ë |  |
|  | - µ»ïáÝ | 0.6 |
|  | - åáÕå³ï | 1.0 |
|  | -Ï³í | 0.5 |
| 6 | æñ³Ï³ÉáõÙÁ (áõéãáõÙÁ), % áã ³í»ÉÇ | 0.5 |
| 7 | Â³Õ³ÝÃÇ ç»ñÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, 0C, áã å³Ï³ë | 65 |
| 8 | ´»ÏáõÝáõÃÛ³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ , 0C | -35 |
| 9 | ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÁ, Øä³, áã å³Ï³ë | 0.65 |
| 10 | ²ÙñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ Ë½áõÙÇó, Øä³, áã å³Ï³ë | 0.9 |
| 11 | Ö³ù³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, ÙÙ áã å³Ï³ë | 0.3 |
| 12 | Â³Õ³ÝÃÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ³·ñ»ëÇí ÙÇç³í³ÛñÇ ÝÏ³ïÙ³µ (çñ³ÃÃí³ÑÇÙÝ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ) | Ï³ÛáõÝ ¿ |
| 13 | Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý »ñÏ³ñ³óáõÙÁ Ë½Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, % | 150 |
| 14 | ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ù³ÍÇÏáõÃÛáõÝÁ (20+-2) 0C B3-246 Ù³ÏÝÇßÇ Ù³ÍáõÍÇÏ³ã³÷áí, í, áã å³Ï³ë | 250 |
| 15 | Ì³ÍÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ (ï»ë³Ï³ñ³ñ Í³ËëÁ)_Ï·/Ù2 | 4.0-4.5 |
| 16 | Ø»ÏáõëÇã ÑáÍáõÃÛáõÝÁ` Îí/ÙÙ, áã å³Ï³ë | 8 |

´) Ð³Ï³³¹·»½ÇáÝ ÉáõÍáõÛÃ

Àëï ù³ßÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ª

ï³ÉÏ : û×³é :  çáõñ      1: 1: 2

¶) ²¹·»½ÇáÝ – Ý³Ë³Ý»ñÏíáÕ ÝÛáõÃÁ

´ÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍáõÏÇ ¨ µ»Ý½ÇÝÇ Ë³ñÝáõñ¹  Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Áëï ù³ßÇ 30 : 70 %

¸) ÈáõÛë³å³ßïå³ÝÇã Ý»ñÏáÁ ÉáõóáõÛÃ

Àëï ù³ßÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ª

µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍáõÏ : ·³½³ÛÇÝ ÏáÝ¹»Ýë³ï : ³ÉÛáõÙÇÝ» ÷áßÇ      1 : (1.5 - 2) :  (0.3 - 0.4):

### 4.17.5 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý áñ³ÏÇ ÑëÏáõÙ

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý áñ³ÏÇ ÑëÏáõÙÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ µáÉáñ ¿ï³åÝ»ñáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É` µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ, Ï³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ³óáõÙ:

#### 4.17. 5.1 Ø³ÍÇÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ

´ÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ó»éù µ»ñ»É áñå»ë å³ïñ³ëïÇ Ë³ñÝáõñ¹:

#### 4.17. 5.2  Î³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³

àéá·Ù³Ý çñ³ÝóùÝ»ñÇ »ñ»ë³å³ïÙ³Ý ¿ùëåÉáõ³ï³óÇáÝ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃÛáõÝÁ , Ñ³Ï³ýÇÉïñ³óÇáÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, Ï³Ëí³Í »Ý Ï³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³ÛÇ áñ³ÏÇó: Î³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ³óÙ³Ý áñ³ÏÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ëÇëï»Ù³ïÇÏ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ¨ É³µáñ³ïáñ³ÛÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

Ð»ñÙ»ïÇ½³óí³Í Ù³ÍÇÏÁ, áñÁ Ï»ÝïáÝ³óí³Í Ùáõïù ¿ ·áñÍáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ûµÛ»Ïï, ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áñÍ³ñ³ÝÙ³ï³Ï³ñ³ñÇ ³ÝÓÝ³·ñÇ, áñï»Õ Ýßí³Í »Ý Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ:

¸»ýáñÙ³óÇáÝ Ï³ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑëÏ»Éª

- å³Ñå³Ý»É Ï³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ã³÷ë»ñÁ Áëï Ý³Ë³·ÍÇ

- Ï³ñ»ñÇ ËáéáãÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ù³ùñáõÙ ¨ Ý»ñ÷ãáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇó, ÷áßáõó

- Ï³ñ»ñÇ å³ï»ñÇ Ý³Ë³Ý»ñÏÙ³Ý áñ³ÏÁ (Éáõë³ß»ñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙÁ Ý³Ë³Ý»ñÏáÕ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝáí ÏñÏÝáõÙ »Ý )

- Ñ³Ï³Ñ³ñ³Ïó³Ï³Ý ß»ñïÇ å³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ë»éáõÃÛáõÝÁ :

Î³ñ»ñÇ å³ï»ñÇ íñ³ ÛáõÕ³ÛÇÝ É³ù³Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ÕïáïáõÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ùñ»É µ»Ý½ÇÝáí Ï³Ù ·³½³ÛÇÝ Ëïáõóùáí, ëñµ»É ãáñ ¨ Ù³ùáõñ ÷áõ½ÇÏáí :

Ø³ÍÇÏÇ ³å³Ñáí ß³ÕÏ³åáõÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É µ»ïáÝ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÇ ãáñ Ù³Ï»ñ¨áõÃÇ ¹»åùáõÙ: Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ ÑëÏíáõÙ ¿ Ù³ÍÇÏÇ ÷áùñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ùë»Éáõ ÙÇçáóáí: Ø³Ï»ñ¨áõÃÇ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ¿, »Ã» Ù³ÍÇÏÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏÁ Ñ»ï ãÇ ÙÝáõÙ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó ¨ ãÇ ³Õ³í³ÕíáõÙ ÃÇ³ÏÇ ï³Ï:

Ø³ÍÇÏÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³ñÇ Ù»ç ùë»Éáõó ³é³ç, å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 120-130îÑ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ Ñ»ñÙ»ïÇÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ë³Ï³í³ß³ñÅáõÝ ¨ µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ï ß³ÕÏ³åáõÙÁ ³Ýµ³í³ñ³ñ ¿: æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ù³ÍÇÏÇ ÍáñáõÙ,çñ³ÝóùÇ ß»åÇ Ï³ñáõÙ ùë»Éáõó:

Î³ñÇ ÉóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ËÇëï ÑëÏ»É µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÇ ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ (ÙË³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ):

²ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑëÏ»É Ù³ÍÇÏÇ ËïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñÇ ËáéáãÇ Ù»ç: ´»ïáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó Ù³ÍÇÏÇ ß»ñï³íáñÙ³Ý, ×»Ëùí³ÍùÇ Ï³Ù Ë»óÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ, Ñ»ñÙ»ïÇÏÇ Ù»ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ ³ÝóÏ³óÝ»É Ï³ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³Ý:

Ð»ñÙ»ïÇ½³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ïñ³ëïí³Í Ù³ÍÇÏÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýáñ ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñáß»É Ù³ÍÇÏÇ ¨ µ»ïáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ß³ÕÏ³åÙ³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÙÇç³å»ë Ï³ñÇ ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ Ù»ç: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÙÇç³å»ë ÉóáõÙÇó Ñ»ïá, Ù³ÍÇÏÇ ï³ù Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ íñ³ ëÏ½µÇó ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý ¹ñáßÙÝ»ñ:²ÛÝáõÑ»ï¨ Ù³ÍÇÏÇ ³Ùñ³óÙ³Ý åñáó»ëÇ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá, ¹ñáßÙÝ»ñÁ åáÏáõÙ »Ý ³¹Ñ»½Ç³Ù»ïñáí:

#### 4.17.5.3 Ð»ñÙ»ïÇ½³óí³Í Ï³ñ»ñÇ áñ³ÏÇ ÑëÏáõÙÁ ³Ýçñ³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ  ÙÇçáóáí

## Ð³Ï³ýÇÉïñ³óÇáÝ »ñ»ë³å³ïáõÙÁ å»ïù ¿ Ïñ×³ïÇ çñ³ÝóùÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ÙÇÝÇÙáõÙ 8595% ÑáÕ³ÛÇÝ ÑáõÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï:¸ñ³ Ñ³Ù³ñ 1Ù Ï³ñÇ ýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ ÇÝï»ëÇíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ï³½ÙÇ áã ³í»É ù³Ý 0.02É/ûñ.:

æñ³Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý Ï³Û³ÝáõÙ ¿  Ñ»ñÙ»ïÇÏ ¹»ýáñÙ³óÇáÝ Ï³ñÇ ýÇÉïñ³óÇáÝ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ù»ç: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏíáÕ 1.5Ù-3Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ µ»ïáÝÇÝ ³Ùñ³óíáõÙ ¿ ³Ýçñ³ÝóÇÏ Ëáéáã,áñÁ Éóí³Í çñáí ¨ ÙÇ³óí³Í ¿ Í³Ëë³ã³÷ÇÝ é»½ÇÝ» ËáÕáí³Ïáí: ÊáéáãÇ ï³Ï ×ÝßáõÙÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñåáíª çáõñÁ ÉóíáõÙ ¿ Í³Ëë³ã³÷³ÛÇÝ åÉ³ëïÙ³ë» ³ÝáÃÇ  Ï³Ù µ³Å³ÝáõÙáí ³å³ÏÛ³ ËáÕáí³ÏÇ Ù»ç ¨ ýÇÏëíáõÙ ¿ ã³÷Çã Ýß³ÓáÕáí ,áñÁ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ çñ³ÝóùÇ Ù»ç: ú¹Ç Ñ»é³óáõÙÁ ËáéáãÇ ï³ÏÇó Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ ËáÕáí³Ï³åïáõÏáí, áñÁ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ ËáéáãáõÙ ¨ ÙÇ³óí³Í ¿ é»½ÇÝ» ËáÕáí³Ïáí:

æñÇ ÏáñáõëïÇ ã³÷áõÙÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ (4,8,48,72Å) ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë å³ñ½»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 4Ù ÷áñÓ³ñÏíáÕ Ï³ñÇ ýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ ÇÝï»ëÇíáõÃÛáõÝÁ (ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ×ÝßáõÙÁ »ñ»ë³å³ïÙ³Ý  Ý»ù¨Ç Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ï³Ï Ñ³í³ë³ñ ¿ 1):

10Ù3/íñÏ. ³í»É Í³Ëëáí çñ³ï³ñÝ»ñÇ Ï³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³ÛÇ áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï»Õ³¹ñ»É 1ÏÙ çñ³ÝóùÇÝ 20 Ñ³ï³Ï³Ù»ñÓ ýÇÉïñ³ã³÷ Ñ³ïí³Í³Ù³ë»ñ: ÆëÏ 10Ù3/íñÏ. Í³Ëëáí 1ÏÙ çñ³ÝóùÇÝ  9 Ñ³ï³Ï³Ù»ñÓ ýÇÉïñ³ã³÷ Ñ³ïí³Í³Ù³ë»ñ:

ºÃ» ýÇÉïñ³óÇ³ÛÇ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¹»ýáñÙ³óÇáÝ Ï³ñ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ ³ÝóÏ³óÝ»É Çñ»Ýó Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³Ý ³ÛÝ ï»Õ»ñáõÙ, áñï»Õ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý ß»ñï»ñ ¨ Ù³ÍÇÏÇ áã ËÇï Ýëï»óáõÙ µ»ïáÝ» »½ñÇÝ:

Ð»ñÙ»ïÇ½³óí³Í Ï³ñ»ñÇ áñ³ÏÇ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ÑëÏáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í É³µáñ³ïáñ³ÛÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

### 4.17.6 ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³

² ´ÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Çñ»Ýáí ¹»ýáñÙ³óÇáÝ Ï³ñ»ñÇ ÉóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Õ»Ï³í³ñí»É ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÝáñÙ»ñáí ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÞÜ¨Î III-4-80* <ÞÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý  ï»ËÝÇÏ³>, ³ßË³ï³ÝùÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ 1¨ 8 Ù³ë»ñÇ 8, 68, 14, 2.12.54  Ï»ï»ñáí:

´ Ø³ÍÇÏÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Çñ»Ýáí ¹»ýáñÙ³óÇáÝ Ï³ñ»ñÇ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óÇ³ÛÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ »Ýª

- ë³ñù»ñÇ ¨ ³å³ñ³ïáõñ³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ»Ýó ³ßË³ï³ùÇ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ

- ë³ñù»ñÇ ¨ ³å³ñ³ïáõñ³Ý»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ ¨ Ù³ùñáõÙÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ

- ÉáõÍÇãÝ»ñÇ, åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ¨ µÇïáõÙ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ Çñ»Ýó å³Ñ»Éáõ  ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ

- µ³ÝíáñÝ»ñÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñ»É, ¨ ³å³Ñáí»É Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí:

### 4.17.7 â³÷áõÙ ¨ í×³ñáõÙ

â³÷áõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ñÙ»ïÇ½³óí³Í Ï³ñ»ñÇ Ù»ïñ»ñáí: ì×³ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù»Ï Ù»ïñÇ ·áñÍ³ÙÇ³íáñÇ í³ñÓ³ã³÷áí, Ý»ñ³éÛ³É û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ:

Ø²ê 5. ÊáÕáí³ÏÝ»ñ, ËáÕáí³Ï³³Ùñ³ÝÝ»ñ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñ

ò²ÜÎ

5. ÊáÕáí³ÏÝ»ñ, ÙÇ³óÝáÕ  ³Ùñ³ÝÝ»ñ  ¨  ÷³Ï³ÝÝ»ñ	2

5.1 Նորմատիվներ	2

5.2 Խողովակներ	2

5.2.1 Ընդհանուր դրույթներ	2

5.2.2 Սերտիֆիկատացում	3

5.2.3 Պատվիրատուի զննումը	3

5.2.4 Թույատվության ստացման ինֆորմացիա	3

5.2.5 Նյութերը	3

5.2.6 Կատարումը	4

5.2.7 Խողովակների տեղադրումը և մոնտաժը	6

5.2.8 Ճնշումային  Խողովակների  փորձարկում	11

5.2.9 Պողպատյա ձևավոր մասեր	14

5.3  Ø»ÏáõëÇã  å³ïí³ÍùÝ»ñ	14

5.4 ÊáÕáí³Ï³ß³ñ³ÛÇÝ  ³ñÙ³ïáõñ³  (ëáÕÝ³ÏÝ»ñ,  Ï³÷áõÛñÝ»ñ)	16

5.4.1   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ	16

5.4.2. Սերտիֆիկատների ներկայացում	17

5.4.3 Նյութեր	17

5.5 Կարգաբերաթողարկիչ աշխատանքներ	18

5.6 Մետաղական կոնստրուկցիաներ	18

5.6.1 Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ  Ý»ñÏáõÙ	20

5.7 Հարթ և սահող փականներ	21

5.7.1  Տեխնիկական պահանջներ	21

5.7.2 Ընդունման կանոնները	22

5.7.3 Վերահսկման մեթոդները	22

5.7.4 Նյութերի և նրանց հետ կապված դետալների որոշումը	23

5.7.5 Տեղափոխումը և պահպանումը	24

5.7.6 Սարքավորման  մոնտաժը	25

5.7.7 Փականների ընդունումը և փորձարկումը	26

5.7.8 Չափումներ և վճարում	27

5.8 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³ñ¨³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñ, ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ï»ë³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ	27

# 5. ÊáÕáí³ÏÝ»ñ, ÙÇ³óÝáÕ  ³Ùñ³ÝÝ»ñ  ¨  ÷³Ï³ÝÝ»ñ

## 5.1 Նորմատիվներ

Աղյուսակ 5-1

| Շինարարական նորմեր | Անվանումը |
| --- | --- |
| 3.05.04-87 | Ջրամատակարարման և կոյուղիների արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ |
| III-42-80 | Մագիստրալ խողովակաշարեր: Աշխատանքների կատարման և ընդունման կանոնները |
| 3.02.01-87 | Հողային աշխատանքներ: Հիմքեր և ֆունդամենտներ |
| 2.04.02-87 | Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ |
| 2.03.11-85 | Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կորոզիայից |
| 3.01.03-84 | Գեոդեզիական աշխատանքներ շինարարությունում |
| III-4-80 | Աշխատանքների անվտանգության տեխնիկա |

## 5.2 Խողովակներ

### 5.2.1 Ընդհանուր դրույթներ

Տեխնիկական  մասնագրերի տվյալ գլուխը  նկարագրում է խողովակների առաքումը տեղադրումը, միացումը և փորձարկումը: Բոլոր  էլեմենտները պետք  է համապատասխանեն և բոլոր աշխատանքները պետք է  կատարվեն համաձայն մասնագրերի տվյալ մասի և այլ մասնագրերի մասերի:

Կապալառուն պետք է ներկայացնի  առաչարկ համապատասխան մրցույթային փասատաթղթերի պահանջներին և կարող է առաջարկել ալտերնատիվ  որոշումներ պողպատյա խողովակներին, նախատեսված  Հ.Հ.-ում գործող ստանդարտներում, որոնց նկարագրությունը բերվում է տեխնիկական մասնագրերում և գծագրերում:

Կապալառուն իրավունք ունի նաև ներկայացնել ալտերնատիվ լածումներ, որտեղ կարող են  օգտագործվել ուրիշ նյութեր և ստանդարտներ: Այնուհետև նա  պետք է  ներկայացնի  բոլոր  անհրաժշտ փասատաթղտերը, հիմնական բնութագրերը և նորմատիվները, որոնք ապացուցում են, որ ներկայացված ալտերնատիվ առաջարկը տեխնիկապես նույնպես լավնե ինցհպես նախատեսվածը մրցույթային փաստաթղթերում:

### 5.2.2 Սերտիֆիկատացում

Կապալառուն պարտավոր է  ներկայացնել հետևյալ սերտիֆիկատները`

- Խողովակ արտադրողի վկայականը

- Խողովակների ստուգման լաբորատոր տեստերի սերտիֆիկատ:

Տեստավորման համար նմուշների ընտրությունը և քանակությունը, տեստավորման ընթացակարգ և պահանջները պետք է համապատասխանեն համապատասխան ԳՈՍՏ-երին:

Տեստավորման լաբորատորիա տեղափոխման և այլ ծախսերը պետք է ընդգրկվեն ծավալների ամփոփագրերի միավոր արժեքների մեջ և չեն  վճարվում առանձին:

### 5.2.3 Պատվիրատուի զննումը

Պատվիրատուն կամ ճարտարագետը կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչը իրավունք ունեն խողովակների ինսպեկցիա անցկացնել կամ ներկա լինել խողովակների որակի տեստավորմանը: Տվյալ զննումը չի ազատում կապալառուին ստանդարտներին համապատասխանող նյութերի  ապահովվման պատասխանատվությունից:

Կապալառուն պետք է  ներկայացնի ճարտարագետին երաշխավորված լաբորատորիաներից սերտիֆիկատներ որոնք երաշխավորում են տեստերի անցկացումը և նրանց  համապատասխանությունը ստանդարտներին: Այդ դեպքում ճարտարագետը իրավունք ունի հրաժարվել հաջորդ տեստավորումից:

Եթե պատվիրատուն ցանկանում է  չստուգել խողովակների արտադրությունը և տեստավորումը ապա դա չի նշանակում  որ նա հավանություն է տալիս ապրանքներին, նյութերին և տեստերին:

Պատվիրատուի և ճարտարագետի գործարան կամ փորցարկման վաըր տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը պետք է ընդգրկվեն միավուր գնի մեջ և չեն վճարվում առանձին:

### 5.2.4 Թույատվության ստացման ինֆորմացիա

Ճարտարագետին ներկայացվող հայտում կապալառուն պետք է ընդգրկի բավարար քանակությամբ տվյալներ առաջարկվող խողովակների բազմակողմանի գնահատման համար: Այդ տվըալները նախ և առաջ ընդգրկում են  ընդհանուր ինֆորմացիա և մանրամասն տվըալներ, ներառյալ`

- Նյութեր որոնցից պատրաստված են  խողովակները, արտադրողի մասնագրերը և ներմուծողի հասցեն,

- Խողովակի միացման  նյութերը արտադրողի մասնագրերը և ներմուծողի հասցեն:

### 5.2.5 Նյութերը

Կապալառուն պետք է ապահովի բոլոր անհրաժեշտ խողովակները. Կափույրները և այլ մասերը, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքների իրականացման համար, ինչպես նշված է գծագրերում, Ճարտարագետի կողմից հավանության առժանացած: Նա պետք է միացնի խողովակներ այնպես ինչպես ցույց են տրված գծագրերում և նախապես հավանության առժանացած Ճարտարագետի կողմից:

Անհրաժեշտ դեպքում Կապալառուն պարտավոր է ապահովել լրացուցիչ, բացի ԱԾԱ (աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր) նշված, խողովակներ, կափույրներ և այլ մասեր, որոնք նույնպես պետք է համապատասխանեն տվյալ կամ ուրիշ մասնագրերիի պահանժներին, որոնք պատրաստված են Ճարտարագետի կողմից:

Կապալառուն պետք է ընտրի պողպատյա խողովակների արտադրող գործարանը, պետք է ստանա գործարանից բոլոր անհրաժեշտ սերտիֆիկատները և գործարանին պատվիրի անհրաժեշտ որակի խողովակների պատրաստումը, Պատվիրատուի և Ճարտարագետի հետ նախնական համաձայնության գալուց հետո: Կապալառուն կարող է օգտագործել խողովակներ, որոնք պատրաստված են համաձայն Հայաստանում գործող պետական ստանդարտներիկամ ուրիշ էկվիվալենտ ստանդարտների:

Պողպատյա խողովակների օգտագործման ժամանակ նրանք պետք է պատրաստված լինեն ըստ Ստանդարտի ԳՈՍՏ 10704-91 կամ NFA 49150, պողպատի տեսակըTSE 245 (հոսունության սահմանը áã å³Ï³ë 245 MH/Ù2) կամ նրանց էկվիվալենտը: Խողովակների արտաքին մեկուսացումը պետք է համապատասխանի ՇՆևԿ 2.05.06-85 կամ NFA 49710:

ՊոÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» խողովակների օգտագործման ժամանակ նրանք պետք է պատրաստված լինեն ըստ Ստանդարտի ԳՈՍՏ 18599-2001:

Ստորև բերվում են խողովակների մեկուսիչ պատվածքներ, բայց Կապալառուն կարող է առաջարկի տարբեր մեկուսիչներ, որոնք համապատասխան կլինեն գործող ստանդարտներին:

### 5.2.6 Կատարումը

Մինչև խրամուղու բացումը Կապալառուն պետք է նախորոք նշի յուրաքանչյուր ջրատարի ծրագիծը, համապատասխան գծագրերին; նա պարտավոր է  առաջնորդվի կենտրոնական գծով, հեռավորությունների և մակարդակի կողմնորոշիչներով , մինչև խողովակաշարի տեղադրումը, համաձայն Ճարտարագետի ինստրուկցիաների:

Մինչև խողովակների տեղադրումը Կապալառուն պարտավոր է, Ճարտարագետի կողմից նշված տեղերում, մատակարարի, տեղադրի և պահպանի, նախապես տեղադրված չափումների նշանոցները, որը հարկավոր է առանձին խողովակների թեքությունների նիվելիրովկային համար ճիշտ նիշերի համար: Նշանոցները տեղադրվում են ուղղահայաց խրամուղու երկու կողմերում, այնպես, որ նրանց հեռավորության կենտրոնը համընկնի խողովակների առանցքի հետ:

Բոլոր խողովակները, խողովակների սեկցիաները կամ շարանը (плеть) պետք է տեղադրվեն իրենց տեղերում ստույգ և զգույշ, ուղիղ գծով և շեպով (բացի այն դեպքերից, որը առանձին նախատեսված կլինի Ճարտարագետի կողմից) այնպես, որը վերջնական խողովակաշարը  իրենից ներկայացնի, միացնող ամրանների, օդահանների և դատարկող փականների միջև, մեղմ կորգիծ ինչպես հորիզոնական այնպես էլ ուղղահայաց հարթությունում:

Բոլոր խողովակները տեղադրվում են գծագրերում կամ Ճարտարագետի կողմից նշված  գծերով և մակարդակներով, ընդունված շեղումների սահմաններում, բացի Ճարտարագետի կողմից նախատեսված դեպքերում:

Խողովակների բարձումը և իջեցումը պետք է կատարվի զգուշությամբ: Կապալառուն պատասխանատու է խողովակների որակի և վիճակի համար, ինչպես մինչև շինհրապարակ տեղափոխումը այնպես էլ տեղափոխումից հետո:

Աշխատանքների անբողջ ընթացքում Կապալառուն ապահովում է նյութերի, շինարարական հարթակի, բանվորական ուժի, վերահսկման  բավարար քանակությունը: Մասնավորապես, Կապալառուն պետք է ներկայացնի սեփական առաջարկները խողովակների տեղափոխման և տեղադրման ժամանակ վնասնածքներից զերծ պահեկու համար:

Տեղափոխման ժամանակ մեքենայից խողովակների կախվածքը պետք է կազմի ոչ ավել քան 0.6մ, իսկ շարվածքի բարձրությունը ոչ ավել քան 2մ:

Թույլ չի տրվում խողովակները քաշել հողի վրայով, դա համարվում է բավարար հիմք ցանկացած քանակության խողովակների մոնտաժումից հրաժարվելու համար, որը Ճարտարագետը կնշի:

Խողովակները պետք է պահվեն ստվերացված հարթակում  և համաձայն արտադրողի ինստրուկցիաների:

Շինհրապարակում պահելու դեպքում, շինհրապարակը պետք է մաքրված լինի քարերից:

Ճարտարագետը պետք է շինհրապարակում ստուգի բոլոր խողովակները, Կապալառուն պարտավոր է նշի բոլոր վնասված խողովակները կամ դեֆեկտները և փորարինի նրանք իր հաշնին: Օգտագործվում են միայն այն խողովակները,  որոնք Ճարտարագետը ստուգել է և  նշել որպես պետկական:

Ճարտարագետը իրավունք ունի հրաժարվել խողովակների այն պարտիայից, որտեղ բացահատվել են անվորակ խողովակներ, կամ պահանժել ստուգել դրանք ամրության համար, խողովակաշարից դուրս, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ չկան երևելի դեֆեկտներ, եթե կա միայն ոչ ճիշտ վերաբերմունքի կասկած: Բոլոր ճախսերը, կապված վերոնշյալի հետ Կապալառուն վճարում է իր հաշնին:

### 5.2.7 Խողովակների տեղադրումը և մոնտաժը

Խողովակի տեղադրման համար  խրամուղու  հատվածի պատրաստելուց հետո , Ճարտարագետը պարտավոր է ստուգել այդ հատվածը: Խողովակները տեղադրվում են միայն այն դեպքում, երբ Ճարտարագետը հավանություն կտա խրամուղու պատրաստվածությանը:

Որպիսի բացառել խողովակի մեջ օտար մարմնի հայտնվելը վերջին տեղադրվող խողովակի ծայրին տեղադրվում է խցափակիչ: Մինչև Ճարտարագետը կնդունի աշխատանքը, խողովակների ներքին մակերեսը մաքրվում է կեղտից և այլ օտար մարմիններից:

Պետք է ուշադրություն դարձնել խողովակների հիմքի վրա, այն պետք է լինի ուղիղ, ինչպես ցույց է տրված գծագրերում:

Խողովակները տեղադրվում են կրունկների կան խողովակատեղադրիչների օգնությամբ:

Չի թույլատրվում գցել խողովակները խրամուղու մեջ: խողովակները իջեցվում են բեռնունակ սարքավորումների միջոցով և ճոպանների եթե դրա կարիքը կա:

Մինչև տեղադրումը խողովակը ստուգում են, եթե ամեն ինչ լավ է, խողովակը իջեցնում են այն դիրով, որը թույլ է տալիս միացում կատարել:

Ð³Ï³Ïáéá½ÇáÝ  ÝÛáõÃ»ñáí  å³ïí³Í  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  ¨  Ñ³í³ùí³Í  ë»ÏóÇ³Ý»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É  ÷³÷áõÏ  ³ùó³Ý³ÛÇÝ  µéÝÇãÝ»ñ, ×ÏáõÝ  ß»Õµ  ¨  ³ÛÉ  ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù  µ³ó³éáõÙ  »Ý  Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ  å³ïí³ÍùÝ»ñÇ íÝ³ëí³ÍùÁ:

ÊáÕáí³ÏÝ»ñÁ  ¨  Ó¨³íáñ  Ù³ë»ñÁ, ³Ùñ³ÝÝ»ñÁ  ¨  å³ïñ³ëïÇ  Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ  ÙÇÝã¨  ÙáÝï³ÅáõÙÁ  å»ïù  ¿  Ù³ùñí³Í ÉÇÝ»Ý  Ï»ÕïÇó, ÓÛáõÝÇó, ë³éáõÛóÇó, ÛáõÕÇó ¨ ³ÛÉ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñÇó:

ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ  ÙáÝï³ÅáõÙÁ  å»ïù  ¿  Ï³ï³ñíÇ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ï³ï³ñÙ³Ý  Ý³Ë³·ÍÇÝ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ¨  ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  ù³ñï»ñáí  ëïáõ·»Éáõó  Ñ»ïá` Ëñ³ÙáõÕáõ  Ñ³ï³ÏÇ  ÝÇßÁ, å³ï»ñÇ  ³Ùñ³óáõÙÁ  ¨  Ñ»ÝÙ³Ý  ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ: êïáõ·Ù³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ  å»ïù ¿  ·ñ³Ýóí»Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ·ñ³ÝóÙ³Ý  Ù³ïÛ³ÝáõÙ:

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ  ¹ÇñùÇó ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ  ËáÕáí³Ï³·Í»ñÇ  ³é³ÝóùÇ  ß»ÕáõÙÁ  Ñ³ï³Ï³·ÍÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ ãå»ïù  ¿  ³ÝóÝÇ   100ÙÙ -Çó, áã ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  í³ù»ñÇ  ÝÇßÁ    5ÙÙ, ÇëÏ  í»ñÇÝ  ÝÇßÁ` ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  30ÙÙ:

È»éÝ³ÛÇÝ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ÙáÝï³ÅÇ  Å³Ù³Ý³Ï, µ³óÇ  ՇՆևԿ 3.05.04-85  å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É  ÞÜ¨Î III.42-80 -Ç  9 Ù³ëÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

àôÕÕ³·Í³ÛÇÝ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ  ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ï»Õ³¹ñÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  åáÕå³ï»  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  ÙÇ³óÙ³Ý  Í³Ûñ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ï»ÝïñáÝÇó ß»Õí»Ý ³ÛÝå»ë, áñ ÷áÕ³É³ÛÝ³ÏÇ  ×»ÕùÁ  Ñ³í³ë³ñ³ã³÷  ÉÇÝÇ  ³ÙµáÕç  ßñç³·Íáí:

ºé³ÏóÙ³Ý Ó¨»ñÝ  áõ  ï»ë³ÏÝ»ñÁ,  ÏáÝëïñáõÏïÇí  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ,  »é³ÏóíáÕ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ å»ïù  ¿  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý  ¶àêî 16037-80 å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ¨  ÑÇÙù»ñÇ  ÞÜ¨Î 3.02.01-87  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ  µ³í³ñ³ñáõÙÇó  Ñ»ïá, Ëñ³ÙáõÕáõ  »ñÏ³ÛÝùáí  ï»Õ³¹ñáõÙ  »Ý  ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ` Ý³Ëûñáù  Ù³ùñ»Éáí  ËáÕáí³ÏÇ  Ý»ñùÇÝ  ËáéáãÁ  (Å³Ý·Çó, ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ Ï»Õï»ñÇó, ÓÛáõÝÇó  ¨  ³ÛÉÝ):

ºé³ÏóÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  ï»Õ³¹ñáõÙÇó  ³é³ç, ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  Ï³ï³ñ»É.

- ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ×Ïí³Í  »½ñ»ñÇ  áõÕÕáõÙ;

- ÇëÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` ÏïñáõÙ, µ³ó³é»Éáí Ýáñ ×»Õù»ñÇ   ¨ ×½Ùí³ÍùÝ»ñÇ  ³é³ç³óáõÙÁ;

- û¹Ç   5ûC -Çó  ó³Íñ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  »½ñ»ñÇ  áõÕÕáõÙÁ,  ³é³Ýó  Ý³Ëûñáù  ï³ù³óÙ³Ý,  ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ: ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ  »½ñ»ñÁ  20ÙÙ  É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ  Ý»ñëÇó  ¨  ¹ñëÇó  Ù³ùñíáõÙ  »Ý  ÙÇÝã¨  Ù»ï³Õ³Ï³Ý  ÷³ÛÉÇ ëï³óáõÙÁ;

Առանց նեդիրային օղակի հավաքման ժամանակ ծայրերի շեղումը չպետք է գերազանցի պատի հաստության 20%-ը, բայց ոչ ավել քան 3մմ: Եթե հավաքումը կատարվում է մնացող կոնաձև օղակով, ապա շեղումը չպետք է գերազանցի 1մմ:

Լայնական եռակցված միացումները պետք է տեղադրվեն հեռավորության վրա ոչ պակաս քան `

- 0.2մ խողովակաշարի հենարանի կոնստրուկցիայի ծայրից

- 0.3մ խուցի արտաքին և ներքին մակերևույթից, որով անցնում է խողովակը

Միացվող խողովակների ծայրերի միացումը, եթե նրանց միջև եղած արանքի չափը ավել է թույլատրելիից, ապա միացումը կատարվում է 200մմ-ից ոչ պակաս երկարություն ունեցող ներդիրով:

Եռակցման համար խողովակների հավաքումը պետք է իրականացվի կենտրոնավոորիչնեչի օգնությամբ, թույլ է տրվում մեղմ ճզմվածքների ուղղում խողովակների ծայրերում խորությունը մինչև 3.5% խողովակի տրամագծի և ծայրերի հարմարեցում դոմկրատների, անիվային հենարանների և ուրիշ միջոցների օգնությամբ: Խողովակների այն հատվածները որոնք ունեն տրամագծի  3.5%-ից ավել ճզմվածքներ կամ ունեն կտրվածքներ պետք է հեռացնել: Խողովակների ծայրերը, որոնք ունեն ֆասկաների հարվածահետքհեր և ջարդվածքներ 5մմ-ից ավել խորությամբ հարկավոր է կտրել:

Հիմքային կարի տեղադրման ժամանակ կետակցումը պետք է լիովին եռակցվեն: Կետակցման համար օգտագործվող էլեկտրոդները կամ եռակցային լարը պետք է լինեն նույն մակնիշի ինչ որ հիմքային կարի եռակցման համար:

Խողովակաշարի կցվածքների եռակցմանը կարող են մասնակցել միայն այն եռակցողները, որոնք ունեն համապատասխան փաստաթղթեր համապատասխան եռակցողների ատեստացիայի կանոնների:

Յուրաքանչյուր եռակցող մինչև հիմնական աշխատանքին անցնելը պետք է զոդի թույլատրիչ կցվածքը արտադրողական պայմաններում, այն դեպքերում եթե`

- Նա առաջին անգամ է կատարում եռակցումը կամ ունեցել է աշխատանքային ընդմիջում 6 ամսից ավել;

- Եթե խողովակների եռակցումը կատարում է նոր մակնիշի պողպատից օգտագործելով եռակցվող նյութերի նոր մակնիշներ կամ օգտագործվում է նոր տիպի եռակցվող սարքավորում:

Թույլատրիչ կցվածքը ենթարկվում է`

- Արտաքին զննման

- Մեխանիկական խզման և ճկման փորձարկման ըստ ԳՈՍՏ 6996-86

- Խողովակներ կցման եռակցումը և կետակցումը թոիյլ է տալիս իրականացնել մինչև մինուս 100C ձյան խորությունը 20սմ-ից ոչ ավել և երբ հողը ուժեղ սառծակալված է:

Եռակցված միացումների որակի վերահսկման ժամանակ պետք է կատարել`

- Խողովակաշարի եռակցման պրոցեսում գործույթային հսկում

Արտաքին զննման ենթակա են բոլոր եռակցված կցվածքները: Զննումից առաջ եռակցված կարը և նրան հարակից մակերևույթը 20մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ կարի երկու կողմից պետք է մաքրվեն շլակից հալված մետաղի մնացորդներից և հրաթեփից:

Բոլոր եռակցված խողովակների ամրությունը ամբողջ երկարությամբ պետք է լինի ոչ ցածր քան խողովակի մետաղի հիմնական ամրությունը:

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï³ß³ñ

Եռակցման ձևերն  ու  տեսակները,  կոնստրուկտիվ  էլեմենտները,  եռակցվող միացությունների չափերը պետք  է  համապատասխանեն  ԳՈՍՏ 16037-80 պահանջներին: Հողային աշխատանքների  և  հիմքերի  ՇՆևԿ 3.02.01-87  պահանջների  բավարարումից  հետո, խրամուղու  երկայնքով  տեղադրում  են  խողովակները` նախօրոք  մաքրելով  խողովակի  ներքին  խոռոչը  (ժանգից, տարբեր տեսակի կեղտերից, ձյունից  և  այլն):

Պոլիէթիլենային խողովակների միացում

Նախագծով առաջարկվում է պոլիէթիլենային խողովակների չերկատվող միացում: Չերկատվող միացումը կարող է լինել երկու տեսակի` եռակցվող  կցվանքով կամ լայնուկային կոնտակտային մեթոդով:

Հիմնականում եռակցվող կցվանքով խողովակների միացումը  առաջարկվում է իրականացնել 4մմ և ավելի  պատի հաստության դեպքում, իսկ լայնուկային կոնտակտային մեթոդով,  պատի ցանկացած հաստության դեպքում:

Եռակցվող  կցվանքով միացում

Եռակցվող  կցվանքով միացման ժամանակ խողովակների կողաճակատները տաքացվում են մինչև մակերևույթի հալումը, ապա հալված մակերևույթները միացվում են  0.15-0.2ՄՊա ճնշման տակ, 3-4 րոպեի ընթացքում: Պատերի հաստության տարբերությունը և եռակցվող եզրերի շեղումը պետք է լինի ոչ ավել, քան պատի հաստության 10%- ը:

Ներքո բերվում են կցվանքով եռակցման ռեժիմները:

| Ցուցանիշներ | Պոլիէթիլեն ցածր խտության | Պոլիէթիլեն բարձր խտության |
| --- | --- | --- |
| Եռակցման ջերմաստիճանը, Co | 190՞10 | 210՞10 |
| Ճնշումը կողաճակատի հալման ժամանակ, ՄՊա | 0.05 | 0.06 - 0.08 |
| Եզրերի հալեցման խորությունը, մմ | 2 | 2 |
| Հալեցման մոտավոր տևողություն, վրկ. պատերի հաստության դեպքում, մմ |  |  |
| 6 | 50 | 70 |
| 8 | 70 | 90 |
| 10 | 85 | 110 |
| 12 | 100 | 130 |
| 14 | 120 | 160 |
| Հալեցման ավարտի և կողաճակատների կոնտակտի միջև ընկած ժամանակա-հատվածը, վրկ. | 2-3 | 2-3 |
| Կողաճակատների սեղմման ճնշումը, ՄՊա | 0.1 | 0.2 |
| Ճնշման տակ պահելու ժամանակահատվածը, րոպե | 3-5 | 3-5 |

Լայնուկային կոնտակտային միացում

Լայնուկային եռակցման դեպքում  միաժամանակ հալման են ենթարկվում խողովակի վերջույթի արտաքին մակերևույթը և լայնուկի ներքին մակերևույթը, ապա շատ արագ խողովակի վերջույթը ներմտցվում է լայնուկի մեջ:

Ներքո բերվում են լայնուկային կոնտակտային միացումների  ռեժիմները:

| Ցուցանիշներ | Պոլիէթիլեն ցածր խտության | Պոլիէթիլեն բարձր խտության |
| --- | --- | --- |
| Եռակցման ջերմաստիճանը, Co | 280-320 | 220-250 |
| Հալեցման մոտավոր տևողություն, վրկ. պատերի հաստության դեպքում, մմ |  |  |
| մինչև 4 | 5-10 | 10-15 |
| միչև 8 | 8-15 | 15-30 |
| միչև 12 | 15-20 | 20-45 |
| Հալեցման ավարտի և խողովակների կոնտակտի միջև ընկած ժամանակա-հատվածը, վրկ. | ոչ ավել քան 2 | ոչ ավել քան 2 |
| Առանցքային ճնշման տակ պահելու ժամանակահատվածը, վրկ. | 5-15 | 5-15 |

Եռակցման  ժամանակ  2 ժամից  ավելի  ընդմիջման  դեպքում  խողովակի եռակցվող  հատվածի  ծայրը  պետք է  խցանել  կանխարգելելու  համար  ձյան, կեղտի  և  այլ նյութերի ներթափանցումը  խողովակի  մեջ:

Եռակցման  աշխատանքները  թույլատրվում  է կատարել  մինչև - 50օC  ջերմաստիճանում:  Երբ  քամու  արագությունը  10մ/վրկ -ից ավելի է  և  առկա  են մթնոլորտային տեղումներ, եռակցման  աշխատանքները կարելի է կատարել միայն  ծածկի  տակ:

Եռակցվող  կցատեղի  ստուգումը  կատարվում  է.

- աշխատանքերի  սիստեմատիկ  ստուգմամբ, որոնք իրականացվում են խողովակների  հավաքման և եռակցման ընթացքում,

- եռակցված միացությունների  զննմամբ և չափմամբ,

- եռակցված  կարերի  ստուգում, փորձարկման չքայքայող  (չքանդող) մեթոդները,

Արտաքին  զննման  ենթարկվում  են  բոլոր  կցատեղերը:

### 5.2.8 Ճնշումային  Խողովակների  փորձարկում

Պոլիէթիլենային խողովակաշար

Ճնշումային  խողովակների  հերմետիկությունն  ու  ամրությունը ստուգվում է հիդրավլիկ կամ պնևմատիկ  փորձարկման  միջոցով: Փորձարկման  ձևն  ընտրվում է  կախված  կլիմայական  պայմաններից, ջրի  առկայությունից  և  դատարկելու  հնարավորությունից: Նախագծում փորձարկման ձևի բացակայության դեպքում խողովակաշարը, որպես օրենք, ենթարկվում է հիդրավլիկ փորձարկման:

Ճնշումային խողովակաշարերի փորձարկումը իրականացվում է շին-մոնտաժային կազմակերպության կողմից, որպես օրենք, երկու փուլով`

առաջին փուլ – նախնական փորձարկում  հերմետիկության  և  ամրության ստուգման համար, որը իրականացվում է խողովակի մասնակի հետլիցքից հետո СниП 3.02.01-87 պահանջներին  համաձայն, զննման համար բաց թողնելով կցվածքները (после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87): Այս փորձարկումը թույլ է տրվում իրականացնել առանց պատվիրատուի և շահագործողի ներկայացուցիչների մասնակցության: Նախնական փորձարկման փուլում կազմվում է ակտ իրականացված փորձարկման վերաբերյալ, որը հաստատում է շինարարական կազմակերպման գլխավոր ճարտարագետի կողմից:

երկրորդ փուլ – վերջնական փորձարկում  հերմետիկության  և  ամրության ստուգման համար, որը իրականացվում է խողովակաշարի ամբողջական հետլիցքից հետո, պատվիրատուի և շահագործողի ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ և կազմվում է ակտ փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ: Կազմվող ակտի ձևը բերվում է СНиП 3.05.04-85*(1990) հավելված 1 կամ 3:

Երկու դեպքում էլ փորձարկումն իրականացվում է առանց հիդրանտների, օդահեռների և պաշտպանիչ կափույրների տեղադրման: Դրանց փոխարեն տեղադրում են կցաշուրթավոր  փակիչներ  (заглушка).

Պոլիէթիլենային խողովակաշարը, անկախ փորձարկման եղանակից, պետք է փորձարկել 0.5կմ-ից ոչ ավել երակությամբ, մեկ անքամով (за один прием), իսկ 0.5կմ –ից ավել երկարության դեպքում, 0.5կմ-ից ոչ ավել հատվածներով: Եթե նախագծում կլինի համապատասխան հիմնավորում, ապա թոիյլ է տրվում կատարել փորձարկում մինչև 1կմ երկարությամբ հատվածի համար, պայմանով, որ ներմուծվող (подкаченная) ջրի թույլատրելի չափը կվորոշվի որպես 0.5կմ հատվածի համար:

I  և II   կարգի  ավտոճանապարհների  և  երկաթգծի  տակով  անցնող խողովակաշարերը  ենթարկվում  են  նախնական  փորձարկման  պատյանի  մեջ   տեղադրելուց  հետո,  ապա  կատարում  մնացած  աշխատանքները:

Հերմետիկացման փորձարկման ճնշման մեծությունը  Pr ինչպես նախնական այնպես էլ վերջնական փորձարկման ժամանակ, պետք է հավասար լինի ներքին հաշվարկային ճնշմանը Pp գումարած P մեծությունը, որը վերցվում է СНиП 3.05.04-85*(1990) 4 աղյուսակ-ից կախված ճնշման չափման վերին նիշից, մանոմետրի սանդղակի նիշերի չափի և դասի ճշգրտության (â çàâèñèìîñòè îò âåðõíåãî ïðåäåëà èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ, êëàññà òî÷íîñòè è öåíû äåëåíèÿ øêàëû ìàíîìåòðà) և Pr –ի մեծությունը չպետք է գերազանցի վերջնական ամրության փորձարկման ճնշման Pи  մեծությանը:

Նախագծում հիդրավլիկական փորձարկային ճնշման Pи մեծության չափի բացակայության դեպքում, նախնական ամրության փորձարկման իրականացման համար  ճնշման մեծությունը վերցվում է համաձայն СНиП 3.05.04-85*(1990)  համար 5* աղյուսակի – նախնական փորձարկման ժամանակ փորձարկման ճնշման մեծությունը հավասար է ներքին հաշվարկային ճնշմանը 1.3 գործակցով:

Ճնշումային խողովակաշարը համարվում է նախնական և վերջնական հերմետիկացման փորձարկումը անցած, եթե ներմուծվող ջրի ծախսի քանակը չի գերազանցում ներմուծվող ջրի ծախսի թույլատրելի քանակը փորձարկվող 1կմ և ավելի հատվածի համար, որոը բերված է СНиП 3.05.04-85*(1990)   6* աղյուսակում:

Պոլիէթիլենային խողովակների համար վերցվում է 6* աղյուսակում բերված պողպատե խողովակների համար ցուցանիշները և ըստ պոլիէթիլենային խողովակների տրամագծի կատարվում է ցուցանիշների ինտերպոլացիա:

Եթե ներմուծվող ջրի ծախսի քանակը գերազանցում է թույլատրելիից ապա խողովակաշարը համարվում է փորձարկումը չանցած և պետք է ձեռնարկվեն միջոցներ թաքնված թերություների բացահատման և վերացման համար, որից հետո իրականացվում է խողովակաշարի կրկնակի փորձարկում:

Փորձարկվող  խողովակաշարը  ջրով  պետք  է լցնել,  մեր դեպքում, ոչ  ավել քան                    4-5 մ3/ժամ  ինտենսիվությամբ:

Խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկումները գերադասելի է իրականացնել օդի դրական ջերմաստիճանի պայմաններում:

ՊոÕå³ï» խողովակաշար

äáÕå³ï»  ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ »é³ÏóÙ³Ý ¨ Ù»Ïáõë³óÙ³Ý áñ³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: Îó³ßáõñÃ³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÙÝ»ñÁ  ¨ »é³ÏóÙ³Ý  Ï³ñ»ñÁ ãå»ïù ¿ Ù»Ïáõë³óí»Ý 100ÙÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ  Ï³ñÇ  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ÏáÕÙÇó:

Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ïíÇñ³ïáõ ¨ ß³Ñ³·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ´³í³ñ³ñ  ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹»åùáõÙ Ï³½ÙíáõÙ ¿ ³Ïï, áõÕ»·ÍÇ »ñÏ³ÛÝùáí í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿ ï»Õ³ÝùÇ µÝ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ  ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ  »Ý  µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: I  ¨ II   Ï³ñ·Ç  ³íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ  ¨  »ñÏ³Ã·ÍÇ  ï³Ïáí  ³ÝóÝáÕ  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  »ÝÃ³ñÏíáõÙ  »Ý  Ý³ËÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  å³ïÛ³ÝÇ  Ù»ç   ï»Õ³¹ñ»Éáõó  Ñ»ïá,  ³å³  Ï³ï³ñáõÙ  ÙÝ³ó³Í  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: Àëï  ³ÙñáõÃÛ³Ý  Ý³ËÝ³Ï³Ý  ¨  í»ñçÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ` Ý»ñùÇÝ  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ×ÝßÙ³Ý   Pp  ¨   Pè    Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ   áñáßíáõÙ   »Ý   Ý³Ë³·Íáí

ÞÜ¨Î 2.04.02-84-Ç  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Àëï Ñ»ñÙ»ïÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ×ÝßÙ³Ý  Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ  Pã   ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý  ¨  í»ñçÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ÞÜ¨Î 3.05.04-85-Ç`  Ï³Ëí³Í Ù³ÝáÙ»ïñÇ  óáõóÙáõÝùÇ í»ñÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇó, ë³Ý¹Õ³ÏÇ  µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ  ³ñÅ»ùÇó  ¨  ×ßïáõÃÛ³Ý ¹³ëÇó: ÀÝ¹  áñáõÙ, Pã-Ç  ³ñÅ»ùÁ  ãå»ïù  ¿  ·»ñ³½³ÝóÇ  Áëï  ³ÙñáõÃÛ³Ý  í»ñçÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ×ÝßÙ³Ý  Pè  ³ñÅ»ùÁ:

äáÕå³ï», Ãáõç», ³ëµáó»Ù»Ýï» ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  ³ÝÏ³Ë  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  Ó¨Çó  ÷áñÓ³ñÏíáõÙ  »Ý  Ñ³ïí³Í³µ³ñ, áã   ³í»É  1ÏÙ-Çó:

ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ  ¿  åáÕå³ï»  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ  ÷áñÓ³ñÏíáÕ  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ  ÁÝ¹áõÝ»É  1ÏÙ-Çó  Ù»Í:  Ü³ËÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  Å³Ù³Ý³Ï  Ý³Ë³·ÍáõÙ  Áëï  ³ÙñáõÃÛ³Ý  ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ  ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý  ×ÝßÙ³Ý  Ù»ÍáõÃÛ³Ý  (Pè)  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  Ýñ³  ³ñÅ»ùÁ  ÁÝ¹áõÝíáõÙ  ¿  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ÞÜ ¨Î 3.05.04-85  ³ÕÛáõë³Ï  5-Ç:  öáñÓ³ñÏíáÕ  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  çñáí  å»ïù  ¿ ÉóÝ»É  Ñ»ï¨Û³É  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ùµ, áã  ß³ï  4-5 Ù3/Å³Ù`  400ÙÙ  ïñ³Ù³·ÍÇ  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ,  6-10 Ù3/Å³Ù`  400 ÙÙ-Çó  ÙÇÝã¨  600 ÙÙ,  10-15 Ù3/Å³Ù`  700ÙÙ-Çó  ÙÇÝã¨  1000ÙÙ   ¨  15-20 Ù3/Å³Ù`    1100ÙÙ  ¨ ³í»É  ïñ³Ù³·ÍÇ  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ:

æñáí  Éóí»Éáõ  Å³Ù³Ý³Ï  û¹Á  å»ïù  ¿ Ñ»é³óíÇ  µ³ó  ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ  ¨  Íáñ³ÏÝ»ñÇ  ÙÇçáóáí:  Ø»ï³Õ³Ï³Ý, ³ëµáó»Ù»Ýï», »ñÏ³Ãµ»ïáÝ»  ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  å»ïù  ¿ ÉÇÝ»Ý  ÷áñÓ³ñÏíáÕ  ×ÝßÙ³Ý  ï³Ï  10ñáå»,  ÇëÏ  åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  ËáÕáí³-Ï³ß³ñ»ñÁ` 30 ñáå»:

öáñÓ³ñÏíáÕ  Ñ³ïí³ÍÇ  í»ñçáõÙ  ï»Õ³¹ñí³Í  Ù³ÝáÙ»ïñÇ  ÙÇçáóáí  ÑëÏíáõÙ  ¿  Ý»ñùÇÝ  ×ÝßáõÙÁ: Üßí³Í  Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ  ×ÝßÙ³Ý  Ñ³ëï³ïáõÝ  ÉÇÝ»ÉÁ  íÏ³ÛáõÙ  ¿  ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ³ÝÑñ³Å»ßï  ³ÙñáõÃÛ³Ý  Ù³ëÇÝ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá çñÇ áñáß  ù³Ý³ÏÇ µ³ó ÃáÕáõÙáí ×ÝßáõÙÁ  Çç»óíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝÇ  ¨  Ï³ï³ñíáõÙ  ¿ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ¹Çï³ñÏáõÙ: ÖÝßáõÙ³ÛÇÝ  ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ  ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ  ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  ¿  ÁÝ¹áõÝí³Í, »Ã»  ÷áñÓ³ñÏíáÕ  ×ÝßÙ³Ý  ï³Ï  ËáÕáí³ÏÝ»ñÝ  áõ Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÁ  ã»Ý íÝ³ëí»É  ¨  ã»Ý Ë³Ëïí»É  ÙÇ³óÙ³Ý  Ï³ñ»ñÁ, ÇëÏ  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ×ÝßÙ³Ý  ï³Ï  çñÇ  ³ñï³Ñáëù  ãÇ ÝÏ³ïí»É: Â»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ  ¹³¹³ñ»óíáõÙ ¿ ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ, í»ñ³óíáõÙ »Ý  ÝÏ³ïí³Í  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ¨  ÝáñÇó  ÏñÏÝíáõÙ  ÙÇÝã¨  ¹ñ³Ï³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ  ëï³Ý³ÉÁ:

ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ »Õ³Ý³Ïáí í»ñçÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  ëÏë»É, »ñµ  Ëñ³ÙáõÕáõ  Ñ»ïÉÇóùÇó  ¨  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  çñáí  ÉóÝ»Éáõó  ³Ýó»É  ¿` Ù»ï³Õ³Ï³Ý, ³ëµáó»Ù»Ýï»  ¨  åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  áã  ùÇã  ù³Ý  24 Å³Ù, »ñÏ³Ãµ»ïáÝ»  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ`  áã  ùÇã  ù³Ý  72Å³Ù:  ²Û¹  Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇ  ³í³ñïÇó  Ñ»ïá  ×ÝßáõÙÁ  µ³ñÓñ³óíáõÙ  ¿  ÙÇÝã¨  ÷áñÓ³ñÏíáÕ,  ¨ ³Û¹å»ë  å³ÑíáõÙ   ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ³ÙµáÕç  Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: ÀÝ¹  áñáõÙ, çñÇ  ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ  ³ñï³ÑáëùÁ  É/ñáå» 1ÏÙ-Ç  Ñ³Ù³ñ  ãå»ïù  ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ  ÞÜ¨Î 3.05.04-85-áõÙ  µ»ñí³ÍÝ»ñÇÝ:

äáÕå³ï»  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  í»ñçÝ³Ï³Ý  ÷áñÓ³ñÏí³Í, »Ã»  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  ÙÝ³ó»É »Ý ³ÝíÝ³ë,   ×ÝßÙ³Ý ÏáñáõëïÁ 10ñáå»áõÙ ãÇ ·»ñ³½³Ýó»É 0.1Øä³, »Ã» ÷³ëï³óÇ  ³ñï³Ñáëù»ñÁ  ã»Ý ·»ñ³½³Ýó»É ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇÝ: äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ  Ñ³Ù³ñíáõÙ  »Ý  Ñ³çáÕ  ÷áñÓ³ñÏí³Í, »Ã»  ÷áñÓ³ñÏíáÕ  ×ÝßÙ³Ý ï³Ï 30 ñáå»  ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ×ÝßÙ³Ý  ï³Ï  10 ñáå»  ·ïÝí»Éáõó  Ñ»ïá  ×ÝßÙ³Ý  ÏáñáõëïÁ  ËáÕáí³Ï³ß³ñáõÙ  ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ  0.01 Øä³:

### 5.2.9 Պողպատյա ձևավոր մասեր

Բոլոր տեսակի պողպատյա ձևավոր մասերը պատրաստվում են մասնագիտական գործարաններում, այն տեխնոլոգիայով, որը մշակել է գործարան –արտադրողը: Որպես նյութը անկյունակների համար պետք է ծառայի խողովակ, որը օգտագործվում է հիմնական խողովակաշարի համար:

## 5.3  Ø»ÏáõëÇã  å³ïí³ÍùÝ»ñ

àñå»ë Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ ÝÛáõÃ å³ïí³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÝ»ñ, áñáÝó ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý å³Ñ³ÝçíáÕ ÝáñÙ»ñÇÝ:

äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ ëïáñ·»ïÝÛ³ Ù»Ïáõë³óáõÙÁ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿  »ñ»ù ï³ñµ»ñ³Ïáí ` ¿ÙáõÉëÇ³Ûáí å³ïñ³ëïÇ µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ íñ³, §Ü³Ýáï»¦ µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏáí ¨ µÇïáõÙ³ÛÇÝ  Ù³ëïÇÏ³ÛÇ  ÑÇÙùÇ  íñ³: îíÛ³É ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý áñå»ë ³é³ç³ñÏ, áõëïÇ  Ï³å³É³éáõÝ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ù»Ïáõë³óÙ³Ý ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, áñáÝù ÏÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ù»Ïáõë³óÙ³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

ÐÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ ¿ÙáõÉëÇ³Ûáí å³ïñ³ëïÇ µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ íñ³

Ø»Ïáõë³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ù³Ï»ñ¨ëÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ù³ùáõñ Ï»ÕïÇó, ÷áßáõó, ÛáõÕÇó ¨ Ý»ñÏÇ Ñ»ïù»ñÇó:

Ü³Ëù³Ý ¿ÙáõÉëÇ³ÛÇ ÏÇñ³é»ÉÁ Ë³éÝ»É Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ë³éÝÇãáí: Üëï»óÝ»É íñÓÇÝáí Ï³Ù Ý»ñÏ³·É³Ý³Ïáí: ºÃ» û·ï³·áñÍí»Éáõ ¿ ÷áß»óñÇí ·áñÍÇù¿ÙáõÉëÇ³Ý Ýáëñ³óíáõÙ ¿ çñáí` ÝÛáõÃÇ 10%-Ç ã³÷áí: ºñÏñáñ¹ ß»ñïÁ ùëíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ß»ñïÇ ùë»Éáõó 24 Å³Ù Ñ»ïá: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý +20C –Çó áã ó³Íñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá µáÉáñ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ù³ùñíáõÙ »Ý ÉáõÍÇãáí:

ÜÛáõÃÇ Í³ËëÁ ¨ Í³ÍÏÁ

Ø»Ï ß»ñïÁ Í³ÍÏáõÙ ¿ 1ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ¨ Í³ËëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0.5Ï·: îíÛ³É ÑÇ¹ñáÙ»ÏáõëÇã ÝÛáõÃÁ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ 2ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ù»Ïáõë³óÙ³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, áñÁ µ³í³ñ³ñ ¿ ËáÕáí³ÏÇ ÝáñÙ³É ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÐÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙ³åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ Ù³ÍáõÏáí

Ø»Ïáõë³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ù³Ï»ñ¨ëÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ù³ùáõñ Ï»ÕïÇó, ÷áßáõó, ÛáõÕÇó ¨ Ý»ñÏÇ Ñ»ïù»ñÇó:

Ø³ÍáõÏÇ Í³ÍÏáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿` 1Ù2 Ñ³Ù³ñ 0.8ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ 0.5Ï· Í³Ëëáí:

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÝáñÙ³É ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï³Ý³É 3.2ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ù»Ïáõë³óÙ³Ý ß»ñï, ³ÛëÇÝùÝ ùëíáõÙ ¿ 4 ß»ñï ¨ Í³ËëÁ ÏÏ³½ÙÇ 2.0Ï·:

Ø»ÏáõëÇã å³ïí³ÍùÝ»ñ µÇïáõÙ³ÛÇÝ  Ù³ëïÇÏ³ÛÇ  ÑÇÙùÇ  íñ³

´ÇïáõÙ³ÛÇÝ  Ù³ëïÇÏ³Ý»ñÁ  Ï³Ëí³Í  Éó³ÝÛáõÃÇ  ï»ë³ÏÇó µ³Å³ÝíáõÙ »Ý.

³) µÇïáõÙ³-é»ïÇÝ³ÛÇÝ

µ) µÇïáõÙ³-åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ

·) µÇïáõÙ³-ÙÇÝ»ñ³É³ÛÇÝ

´ÇïáõÙ³ÛÇÝ Ù³ëïÇÏ³Ý»ñÁ` ÙÇÝ»ñ³É³ÛÇÝ Éó³ÝÛáõÃ»ñáí, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý  Ù»ç ã»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ:ÊáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ  û·ï³·áñÍíáõÙ  »Ý  ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  Ý³íÃ³ÛÇÝ ýáñáõÙÝ»ñ (ÃÎÑÒ  6617-76) ÁÍ-50/50^, ÁÍ 70/30, ÁÍ 90/10 Ù³ÏÝÇßÇ:

´ÇïáõÙ³ÛÇÝ  Ù³ëïÇÏ³Ý»ñÇ  Éó³ÝÛáõÃ»ñÁ  ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ  »Ý.

³) ûñ·³Ý³Ï³Ý-é»ïÇÝ³ÛÇÝ, »½ñ»ñÇ 1ÙÙ ã³÷áí - ³Ýí³¹áÕ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù:

µ) åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý, åáÉÇåñáåÇÉ»Ý ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù åÉ³ëïÇÏ³ï³ñÇ ¹»ñ »Ý Ï³ï³ñáõÙ:

²ÕÛáõë³Ï 2

´ÇïáõÙ³ - é»ïÇÝ³ÛÇÝ å³ßïå³ÝÇã  å³ïí³ÍùÝ»ñÇ  Ï³éáõóí³ÍùÁ

| Ø»Ïáõë³óÙ³Ý ï»ë³ÏÁ | ä³ïí³ÍùÇ ÏáÝëïñáõÏóÇ³ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëïáõÃ.ÙÙ | ÂáÕÉóí³ÍùÝ»ñ ÙÙ |
| --- | --- | --- | --- |
| ÝáñÙ³É | Ü³Ë³Ý»ñÏáõÙ, Ù³ëïÇÏ³ 4ÙÙ, ³å³Ï»Ïï³í 1 ß»ñï, µñÇ½áÉ 1 ß»ñï | 4.0 | 0.3 |
| àôÅ»Õ³óí³Í | Ü³Ë³Ý»ñÏáõÙ, Ù³ëïÇÏ³ 6ÙÙ, ³å³Ï»Ïï³í 1 ß»ñï, | 6.0 | 0.5 |
|  | Ü³Ë³Ý»ñÏáõÙ, Ù³ëïÇÏ³ 6ÙÙ ³å³Ï»Ïï³í,1 ß»ñï (1.5ÙÙ) | 7.5 | 0.5 |
|  | Ü³Ë³Ý»ñÏáõÙ, Ù³ëïÇÏ³ 6ÙÙ µñÇ½áÉ 1 ß»ñï (1.5ÙÙ) | 6.0 | 0.5 |
|  | Ü³Ë³Ý»ñÏáõÙ, Ù³ëïÇÏ³ 3ÙÙ, ³å³Ï»Ïï³í 1 ß»ñï, Ù³ëïÇÏ³ 3ÙÙ ³å³Ï»Ïï³í 1 ß»ñï | 6.0 | 0.5 |

#### 5.3.1  Ü³Ë³Ý»ñÏáõÙ  (·ñáõÝïáíÏ³)

ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»Ïáõë³óáõÙÁ  ëÏëáõÙ  »Ý Ý³Ë³Ý»ñÏ»ñÇ  ß»ñïÇ  ùëáõÙáí: ´ÇïáõÙ³ÛÇÝ  Ý³Ë³Ý»ñÏÇãÝ»ñÁ  å³ïñ³ëïáõÙ  »Ý  µÇïáõÙÇó, áñÁ ÉáõÍí³Í ¿ µ»Ý½ÇÝÇ Ù»ç 1:3 Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ  Áëï  Í³í³ÉÇ Ï³Ù 1:2 - Áëï  ½³Ý·í³ÍÇ  Ù»Ïáõë³óíáÕ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ íñ³: è»ïÇÝ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ý»ñÏÇãÁ  ùë»Éáõó  Ñ»ïá  10-12  ûñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ùë»É  µÇïáõÙ³ÛÇÝ  Ù³ëïÇÏ³Ý, ù³ÝÇ áñ  Ý³Ë³Ý»ñÏÇãÁ  ¹³éÝáõÙ ¿ ÷ËñáõÝ ¨ »ÝÃ³Ï³ ¿ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý:

Ü³Ë³Ý»ñÏÇãÁ  ¨ µÇïáõÙ³ÛÇÝ  Ù³ëïÇÏ³Ý ùë»Éáõó  Ñ»ïá  Ëñ³ÙáõÕáõÙ  ï»Õ³Ï³Ûí³Í  ËáÕáí³Ï³ß³ñÁ  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑáÕáí  Í³ÍÏ»É  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  Ñ»ñÃ³÷áËÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ, µ³Ûó áã áõß  ù³Ý 1 ûñáõÙ:

## 5.4 ÊáÕáí³Ï³ß³ñ³ÛÇÝ  ³ñÙ³ïáõñ³  (ëáÕÝ³ÏÝ»ñ,  Ï³÷áõÛñÝ»ñ)

### 5.4.1   ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ

ØáÝï³ÅÙ³Ý, ï»Õ³÷áËÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ.

-³ñÙ³ïáõñ³ÛÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ëó³÷³ÏáÕ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  û·ï³·áñÍÙ³Ùµ  å³ïñ³ëïáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÇ ÷³Ã»Ãáí Ï³Ù µ³ó íÇ×³ÏáõÙ ãáñ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹³ñ³Ï³É³ñ»ñÇ íñ³ (í»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ëó³÷áÕÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ): ºñÏ³ñ³ï¨  å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÷áË»É ùë³ÝÛáõÃÁ Ùß³Ïí³Í  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ íñ³ ¨ Ñ»é³óÝ»É Ï»ÕïÝ áõ Å³Ý·Á;

-³ñÙ³ïáõñ³Ý, áñÇ Çñ³ÝÇ íñ³ Ýßí³Í ¿ ³ßË³ïáÕ ÙÇç³í³ÛñÇ ÑáëùÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ íñ³ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝå»ë, áñ ÙÇç³í³ÛñÇ ß³ñÅÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÙÁÝÏÝÇ ëÉ³ùÇ áõÕÕáõÃÛ³ÝÁ,

-Ïó³ßáõñÃ³ÛÇÝ ³ñÙ³ïáõñ³ÛÇ ÙáÝï³ÅÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ íñ³ Ïó³ßáõñÃ»ñÁ ï»Õ³Ï³Û»É ³é³Ýó ß»ÕáõÙÝ»ñÇ: Ð»ÕáõÛëÝ»ñÁ Ó·»É ÝáñÙ³É Ù³Ý»Ï³ÛÇÝ µ³Ý³ÉÇÝ»ñáí, ³ÛÝåÇëÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí, áñáÝù »ñ³ßË³íáñáõÙ »Ý ß»ÕáõÙÝ»ñÇ ¨ ·»ñÓ·í³ÍáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ;

-ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ³ñÙ³ïáõñ³Ý ï»Õ³Ï³Û»Éáõó ³é³ç Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ù³ùñ»É Ï»ÕïÇó, ³í³½Çó »ÉáõëïÝ»ñÇó   ¨ ³ÛÉÝ;

-ËáÕáí³Ï³ß³ñÁ ³ÙñáõÃÛ³Ý ï³Ï ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏ»ÉÇë ³ñÙ³ïáõñ³ÛÇ ÷³Ï³ÝÝ»ñÁ  å»ïù ¿ ÉñÇí µ³óí³Í ÉÇÝ»Ý;

-³ñÙ³ïáõñ³Ý ï»Õ³¹ñ»É ³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»ñáõÙ, áñáÝù Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ ½ÝÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ;

-³ñÙ³ïáõñ³Ý û·ï³·áñÍ»É Áëï Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ  ¨ å³ïí»ñÇ Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ,

-µ³ó ³Ý»É ÷³ÏáÕ ³ñÙ³ïáõñ³Ý ÉñÇí ÙÇÝã¨  Ñ»Ý³ÏÁ, ÷³Ï»É ÝáñÙ³É áõÅáí, ÏÇåáõÃÛáõÝÁ, ³å³Ñáí»É ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã ÉÍ³ÏÝ»ñÇ  û·ï³·áñÍÙ³Ý ¿É»Ïïñ³ß³ñÅ³ù»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ µ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ (Äó - 3ÙÙ)  ³ÛÝ  å»ïù ¿ ³Ýç³ïíÇ ³ÛÝ å³ÑÇÝ, »ñµ ÷³Ï³ÝÁ  Ï·ïÝíÇ í»ñçÇÝ  Í³Ûñ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇó 10-12ÙÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý  íñ³:

ì»ñÇÝ ÏÇåáõÃÛáõÝÁ  ³å³ÑáííáõÙ  ¿ Ó»éùÇ  ÏñÏÝáñ¹Ç Ã³÷³ÝÇíÇ  åïïÙ³Ùµ:

-ËóáõÏ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÛëÝ»ñÁ ¨ ·³Ù³ë»ÕÝ»ñÁ Ó·»É Ñ³Ù³ã³÷ ß»Õí³ÍùÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ,

-ÇÉ»ñÇ  ³ñï³ùÇÝ  å³ñáõñ³ÏÁ  ÛáõÕ»É  áã  å³Ï³ë, ù³Ý ³ÙÇëÁ  Ù»Ï  ³Ý·³Ù,

-»ñµ ÙÇç³¹ÇñÝ»ñÇ ÏÇåáõÃÛáõÝÁ  ã³å³Ñáí»Éáõ íÇ×³Ï ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ Çñ³ÝÇ  ¨ Ï³÷³ñÇãÇ  ÙÇç¨, ³ñÙ³ïáõñ³Ý Ñ³Ý»É ËáÕáí³Ï³ß³ñÇó ù³Ý¹»É ¨ Ù³Ýñ³½ÝÝÇÝ ëïáõ·»É: ÊáóÇãÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ íñ³ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»É ßñç³ï³ßáõÙáí ¨ Ñ»ï³·³ ÏÇå³ÑÕÏáõÙáí Ï³Ù ÙÇ³ÛÝ  ÏÇ³åÑÕÏáõÙáí:

ÊóÇãÝ»ñÇ  Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ  å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í  ÉÇÝÇ  ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛáõÙ: ²ñÙ³ïáõñ³ÛÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ  ³Ùñ³óÝáÕ  ¹»ï³ÉÝ»ñáí  ¨  ÙÇç³¹ÇñÝ»ñáí   Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï³ñ·³·Çñ å³ïí»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

### 5.4.2. Սերտիֆիկատների ներկայացում

Կապալառուն պարտավոր է ներկայացնել փականների, հակադարձ կափույրների, կափույրների և այլն, ամբողջական դետալային բնութագրերը, ներառյալ արտադրողի գծագրերը և մասնագրերը: Կապալառուն պետք է մեկ ամիս առաջ ներկայացնի Ճարտարագետին կափույրների և չափիչ կամերաների և սարքավորումների միացումների գծագրերը:

### 5.4.3 Նյութեր

#### 5.4.3.1 Ընդահանուր դրույթներ

Բոլոր կափույրները և լրացուցիչ սարքավորումները պետք է համապատասխանեն արտադրողի մասնագրերին և շահագործման պահանձներին:

#### 5.4.3.2 Փականներ

Փականները պետք է համապատասխան լինեն ջրամատակարարման սիստեմին և համապատասխանեն ԳՈՍՏ 12821-80, ԳՈՍՏ 12822, կամ ISO 7259-80 կամ էկվիվալենտ ստանդարտներին:

#### 5.4.3.3   ØÇ³óÝáÕ  ³ñÙ³ïáõñ³

ØÇ³óÙ³Ý ï»ë³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ  å»ïù ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝÇ Ñ»ï¨Û³É  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ý³ÏïáñÝ»ñáí.

- ïñíáÕ ÙÇç³í³ÛñÇ Í³ËëÁ,

- ÙÇç³í³ÛñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ (×ÝßáõÙ, ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý)

- ÙÇç³í³ÛñÇ ýÇ½ÇÏ³-ùÇÙÇ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ

- ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  åñáó»ëáõÙ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¹»ÙáÝï³ÅÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:

ØÇ³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝÛáõÃ»ñÁ ÁÝïñáõÙ »Ý »ÉÝ»Éáí ÙÇç³í³ÛñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÇó:

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ, ÙÇ³óÙ³Ý ³ñÙ³ïáõñ³Ý å»ïù ¿ å³ïñ³ëïíÇ ³ÍË³ÍÝ³ÛÇÝ ¨ ÉÇ·Çï³óí³Í åáÕå³ïÝ»ñÇó, åÕÝÓÇó ¨ Ýñ³ Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇó, ³ÉÛáõÙÇÝÇó, åÉ³ëïÙ³ëë³ÛÇó:

àã ³·ñ»ëÇí ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É ³ÍË³ÍÝ³ÛÇÝ åáÕå³ïÝ»ñ 340-500 ՄՊա (5400-500 կգու/սմ2) ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³ÙñáõÃÛ³Ù:

²Û¹ åáÕå³ïÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ -450ûC: ²é³í»É µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ¹»åùáõÙ  ¨ ³·ñ»ëÇí   ÙÇç³í³ÛñÇ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É Ñ³ïáõÏ ÉÇ·Çï³óí³Í åáÕå³ïÝ»ñ:

ØÇ³óÝáÕ ³ñÙ³ïáõñ³ÛÇ ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý - É³ÛÝáõÏ³ÛÇÝ, ýÇñÇÝ·³ÛÇÝ, å³ñáõñ³Ï³ÛÇÝ, Ïó³ßáõñÃ³ÛÇÝ, ×Ï³÷áÕ³Ï³ÛÇÝ:

ØÇ³óÝáÕ ³ñÙ³ïáõñ³Ý   å»ïù ¿ å³ï³ëË³ÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¶àêî-ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

î»Õ³÷áËáõÙÁ, ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ:

ÎáÝëïñáõÏïÇí ¨ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ã³÷»ñÁ  ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³Ýó»Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ:

## 5.5 Կարգաբերաթողարկիչ աշխատանքներ

Կարգաբերաթողարկիչ աշխատանքները չեն կարող իրականացվել մինչև բոլոր աշխատանքների ավարտը: Փաստորեն այս աշխատանքների մեջ ընդրկվում են բոլոր կառուցվածքները:

Կարգաբերաթողարկիչ աշխատանքները դա կոմպլեկս աշխատանքներ են, որոնք ընդգրկում են միավոր սարքավորման և ամբողջ խողովակաշարի ստուգումը, կարգավորումը և փորձարկումը: Դա կատարվում է , որ ստանանք ստույգ տվյալներ նախագծի տվյալներին համապատասխանության մասին:

Շխատանքները կազմակերպում է Կապալռուն հրավիրելով Պատվիրատուի և շահագործողի ներկայացուցիչներին:

Կապալռուի կողմից պետք է հաշնի առնվեն բոլոր ծախսերը կապված կարգաբերաթողարկիչ աշխատանքների հետ:

Բոլոր ծախսերը պետք է ընդգրկվեն Ծավալների ամփոփագրի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ:

## 5.6 Մետաղական կոնստրուկցիաներ

´áÉáñ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý åáÕå³ïÇó Ст3 ¹³ëÇ Áëï Ý³Ë³·ÍÇ, ³é³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý »é³ÏóÙ³Ý Ñ³Éí³ÍùÇ ï»ëùÇ:

¶Í³·ñ»ñáõÙ µ»ñí³Í »Ý Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ·³µ³ñÇïÝ»ñÁ, ÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»ëù³÷áËí»É Ö³ñï³ñ³·»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³ïñ³ëïí»É ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ï»ëùáí, áñáÝù Ñ³í³ùíáõÙ »Ý ÙáÝï³ÅÙ³Ý ï»ÕáõÙ: ºé³ÏóÙ³Ý Ï³ñ»ñÇ ½ÝÝáõÙÁ, ëïáõ·áÕ³Ï³Ý Ñ³í³ùáõÙÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·³µ³ñÇïÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ å³ïñ³ëïáÕÇ ÏáÕÙÇó å³ïñ³ëïÙ³Ý í³ÛñáõÙ , Ï³Ù ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïáõÙ ×³ñï³ñ³·»ïÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:

êïáõ·íáõÙ »Ý ï»Õ³¹ñí³Í ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·³µ³ñÇïÝ»ñÁ, ÝÇß»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ¹ñí³ÍùÁ (áõÕÕ³Ñ³Û³ó, ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý), ³Ùñ³óáõÙÁ ÑÇÙùÇÝ:

ì»ñçÝ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÁ å³ßïå³ÝíáõÙ »Ý Ïáéá½Ç³ÛÇó Ý»ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí (Ý³Û»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ÉáõËÁ):

ÂáõÛÉ ¿ ïñíáõÙ û·ï³·áñÍ»É “B” ËÙµÇ åáÕå³ï Áëï ГОСТ 380-88, áñáÝù áõÝ»Ý ³ÙñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý СНиП II-23-81:

“A” ¨ “Б” ËÙµÇ åáÕå³ïÇ û·ï³·áñÍáõÙ ÃáùõÛÉ ãÇ ïñíáõÙ:

²é³í»ÉáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ ³ÛÝ åáÕå³ïÝ»ñÇÝ, áñáÝù áõÝ»Ý É³í »é³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ïáéá½ÇáÝ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ:

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍíÇ Ст-3 Ù³ñÏ³ÛÇ åáÕå³ï, ó³ÝÏ³í³Í Ñ³Éí³ÍùÇ, Áëï áñáõÙ ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ÏÇë³Ñ³Ý·Çëï Ñ³Éí³ÍùÁ áõÝ»óáÕ Ù³ñ·³ÝóÇ µ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ, “Г” ÇÝ¹»ùëáí, ВСт3Гпс5 åáÕå³ïÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ:

ºé³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (¶àêî9467-75), ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÙ³Ý, åáÕå³ïÇ ¹³ëÇÝ ¨ µÝáõÃ³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ:

ВСт3 åáÕå³ïÇ »é³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Э-42 (Э-42А) ïÇåÇ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñ å³ïñ³ëïí³Í Св-08, Св-08А  É³ñÇó Áëï 2246-70 ¶àêî-Ç:’

ºé³ÏóÙ³Ý Ï³ñ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ÞÜ¨Î 3.03.01-87, ³ÛëÇÝùÝ ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÙÝ»ñáõÙ áõÝ»Ý³Ý ÙÇ³Ýù³ÙÇó 180Øä³ -Çó áã å³Ï³ë Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Áëï ÞÜ¨Î II-23-81: Ð³Éí³ÍùÝ»ñÇ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ù³ë»ñáõÙ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÙÇ³Ýù³ÙÇó áã å³Ï³ë ù³Ý 90 Øä³:

ÎáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç Ù»ï³ÕÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ 235:1.1=210 Øä³, ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ Ï³ñ»ñáõÙ – 90Øä³, Ïïñí³Íùáí – áã å³Ï³ë 50 Øä³:

´áÉáñ Ï³ñ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý áõéáõóÇÏ, Ñ³Éí³ÍùÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ï³ñÇ Ï³ï»ïÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã å³Ï³ë ù³Ý »é³ÏóíáÕ ¿É»Ù»ÝïÇ ³Ù»Ý³ µ³ñ³Ï Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ:

ÜÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý áñ³ÏÇ ë»ñïÇýÇÏ³ï ¨ Ù³ñÏÇñáíÏ³ åáÕå³ïÇ Ù³ñÏ³ÛÇ ÝßáõÙáí:

äáÕå³ïÇ áñ³ÏÇ ëïáõ·áõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÝÙáõßÝ»ñÇ Ó·Ù³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙáí Ï³Ù ³ÙñáõÃÛ³Ý ÷áñß³ñÏáõÙáí Áëï ´ñÇÝ»ÉÇ, èáÏµ»ÉÇ, ÞáñÇ:

ØáÝï³ÅÙ³Ý Í³í³ÉÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ù»ï³ÕÇ ù³ßáí: Ð³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáõÙÁ ã³÷íáõÙ ¨ í×³ñíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ:

## 5.6.1 Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ  Ý»ñÏáõÙ

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ýáñ ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ åáÕå³ï» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ñ³Ï³Ïáñá½ÇáÝ Ý»ñÏáõÙ:

# Ä³Ý·Çó, ÑÇÝ Ý»ñÏÇó, ßÉ³Ï³ÛÇÝ  Ý»ñ³éáõÏÝ»ñÇó ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ¶àêî 9.402-80, ¶àêî 9.032-74, ВСН 008-88  ‘Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция ‘ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ÛëÇÝùÝ áã å³Ï³ë ù³Ý É³ùáÝ»ñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÇ Ñ³Ù³ñ 2³ëïÇ×³Ý, µÇïáõÙ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï 4³ëïÇ×³Ý:

´³óÇ ³Û¹, å»ïù ¿ Ñ»é³óí»Ý ÛáõÕ³ÛÇÝ Ï»ÕïáïáõÙÝ»ñÁ µ»Ý½ÇÝáí ´-70, áõ³ÛÃ-ëåÇñÇïáí Ï³Ù ïñÇËÉáñ¿ÃÇÉ»Ýáí, »Ã» ³Û¹åÇëÇÝ Ï³Ý:

ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ù³ùñáõÙÁ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³í³½³ßÇÃ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí, û·ï³·áñÍ»Éáí 0.6-0.8ÙÙ ³í³½Ç Ñ³ïÇÏÝ»ñ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ëï³Ý³É Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ËáñÃáõµáñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»ï³ÕÇ ¨ Í³ÍÏ³ÝÛáõÃÇ µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ ÏåãáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê»ÕÙí³Í û¹Á, áñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ù³ùñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ çñ³ÛáõÕ³µ³Å³ÝÇãÇ ÙÇçáí, ÇëÏ ×ÝßáõÙÁ  ³å³ñ³ïÇ Ù»ç å»ïù ¿ å³Ñå³ÝíÇ áã å³Ï³ë ù³Ý 0.5-0.6 Øä³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ (5-6Ï·áõÅ/ëÙ2): Î³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ùñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³¨ û·ï³·áñÍ»Éáí µÝ³É³ÛÝÇãÝ»ñ  (шарошка), áõÕÇÕ ¨ ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ Ù»ï³Õ½³Ï³Ý Ëá½³Ý³Ï, ³µñ³½Çí ûÕ³ÏÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:

Ø³ùñáõÙÇó Ñ»ïá Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó Ñ»é³óíáõÙ »Ý ³µñ³½Çí ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ ÷áßÇÝ ãáñ ¨ Ù³ùáõñ û¹áí áã å³Ï³ë ù³Ý 0.2-0.3Øä³ ×ÝßáõÙáí:

²í³½³ßÇÃ³ÛÇÝ Ù³ùñáõÙÇó Ñ»ïá Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ¹³ñãÝ³-³Ý÷³ÛÉ·áõÛÝ: Ø³ùñáõÙÇó ÙÇÝã¨ Ý»ñÏáõÙÁ Ï³Ù ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙÁ ãå»ïù ¿ ³ÝóÝÇ 3Å³Ù:

²ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ³í³½³ßÇÃ³ÛÇÝ ³å³ñ³ïÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ û·ï³·áñÍ»É Ù³ùñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ó»éùáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñáí ( Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ëá½³Ý³Ïáí ¨ ³ÛÉ):

Ü»ñÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý Ïáñá½Ç³ÛÇó Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ÞÜ¨Î 2.03.11-85:

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÙÇç³í³ÛñÇ û¹Ç ³·ñ»ëÇíáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ñ³ïáõÏ Ññ³Ñ³Ý·Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É ³ÛÝåÇëÇ É³ÏáÝ»ñÏ³ÛÇÝ ÝÛáõ÷»ñáí, áñáÝù áõÝ»Ý II- ñ¹ Ï³ñ· ¨ §a¦ Í³ÍÏáõÛÃÇ ÇÝ¹»Ïë: È³ùáÝ»ñÏÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 55 ÙÏÙ:

²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É É³Ï ПФ-170, ¶úêî 15907-80, ¨  Ý³Ë³Ý»ñÏáõÙ ГФ-021, ГФ-0119 : àñå»ë Éó³ÝÛáõÃ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É 10-15% ³ÉÛáõÙÇÝ» ÷áßÇ ПАП-2 (¶úêî 5495-81):

È³ù³Ý»ñÏÙ³Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý ß»ñïÇ ³ëïÇ×³ÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã å³Ï³ë ù³Ý IV: Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ - áã å³Ï³ë ù³Ý II:

ÀÝïñí³Í É³ù³Ý»ñÏáÕ ÝÛáõÃÁ ÙÇç¨ ³ÉÛáõÙÇÝ» ÷áßáõ ³í»É³óÝ»ÉÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ÍáñáõÃÛáõÝ 18-220C Áëï B3-4 18-230C ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¹»åùáõÙ:

ºÃ» É³ù³Ý»ñÏáÕ ÝÛáõÃÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ µ³ñÓñ ¿ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³í»É³óÝ»É ùëÇÉáÉ Ï³Ù áõñÇß ÝÛáõÃ ÇÝÅ»Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

²ÉÛáõÙÇÝ» ÷áßÇÝ ³í»É³óíáõÙ ¿ ÷áùñÇÏ ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñáí ¨ É³í Ë³ñÝ»Éáí: ²Ù»Ý Ñ³çáñ¹ ã³÷³µ³ÅÇÝÁ ³í»É³óÝ»É Ý³ËÏÇÝÇ ÉñÇí ÉáõÍí»Éáõó Ñ»ïá: ØÇ³ë»é Ù³ëë³ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ³Û¹ Ë³ñÝáõñ¹Á å»ïù ¿ ½ï»É ó³ÝóÇ ÙÇçáóáí, áñÇ ³ÝóÏ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 1 ëÙ2 íñ³ Ï³½ÙáõÙ ¿ 500-600 Ñ³ï ¨ Ñ³ëóÝ»É ÉáõÍáõÛÃÇ ÍáñáõÃÛáõÝÁ ùëÇÉáÉÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ 35-400C Áëï B3-4 18-230C ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¹»åùáõÙ:

È³ù³Ý»ñÏáÕ ÝÛáõÃÁ ùëíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ åÝ»íÙ³ïÇÏ ÷áßÇ³óÙ³Ý Ù»Ãá¹áí: Ü»Õ ï»Õ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ó»éùÇ Ëá½³Ý³Ïáí: Ü»ñÏÁ ùëíáõÙ ¿ ³é³ÝÓ ³í»ÉóáõÏÝ»ñÇ: Ð³çáñ¹ ß»ñïÁ ùëíáõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹ ß»ñïÇ ãáñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá:

È³ù³Ý»ñÏáÕ Í³ÍÏáõÛÃÇ áñ³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ Áëï Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùáíª

- Áëï Ñ³ëïáõÃÛ³Ý  - Ñ³ëï³ã³÷ÇãÝ»ñáí ИТП-1, МТ-32Í, ÌМИП-10;

- Áëï ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÇ  - íÇ½áõ³É, Í³ÍÏáõÛÃÁ ãå»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ÷áõãÇÏÝ»ñ, ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñ, ³í»ÉóáõÏÝ»ñ:

²ÝÙÇç³Ï³Ý çñÇ Ñ»ï ³éÝãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙÁ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É »ñÏß»ñï  çñ³Ï³ÛáõÝ Ý»ñÏáí: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ¿Ù³É ХС -119, Ï³Ù ХВ-124, ХВ-125 ¨ áñå»ë Ý³Ë³Ý»ñÏáõÙ – ГФ-021, ГФ-0119:

## 5.7 Հարթ և սահող փականներ

### 5.7.1  Տեխնիկական պահանջներ

Փականները հետևյալ կազմով` ինքը փականը, շրջանակը, միջադիրը, միացնող տարրերը և ամբարձիչը, պատրաստվում են գործարանում ըստ համապատասխան  տեխնիկական պայմանների պահանջներին և ՇՆևԿ 3.03.01-87 և հաստատված բանվորական գծագրերի: Փականների հիմնական չափերը և պարամետրերը  պետք է համապատասխանեն տեխնիկական պահանջների պայմաններին:

### 5.7.2 Ընդունման կանոնները

Կապալառուն պետք է ստուգի գործարանից ստացված փականի լրակազմի ամբողջականությունը: Փականի լրակազմի մեջ մտնում են`

|  |  | Փականները միացնող տարրերով | Փականը հենովի շրջանակով |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Փական | 1 հատ | 1 հատ |
| 2. | Վերին նշակետ (верхняя марка) | 1 հատ | չկա |
| 3. | Ներքին նշակետ | 1 հատ | չկա |
| 4. | Հենովի շրջանակ | չկա | 1 հատ |
| 5. | Ամբարձիչ | 1 հատ | 1 հատ |
| 6. | Անկերային դետալներ | ըստ մասնագրի | - |
| 7. | Մոնտաժային թերթ կամ սունյակ | 1 հատ | 1 հատ |
| 8. | Միջադիր | չկա | ըստ մասնագրի |
| 9. | Հեղույս, մանեկ, տափօղակ | ըստ ВП | ըստ ВП |

Կապալառուն պետք է համոզվի, որ փականի լրակազմը ընդունվել է գործարանի տեխնիկական վերահսկման բաժնի (ՏՎԲ)կողմից:

Ընդունման կանոնները կայանում են նրանում, որպեսզի փականը ստուգվի և համապատասխան լինի տեխնիկական պայմանների և բանվորական գծագրերի պահանջներին:

Եթե ստուգման արդյունքում կպարզվի, որ փականը չի բավարարում տեխնիկական պահանջների թեկուզ մեկ պահանջին, ապա փականը ընդունման ենթակա չէ:

Դեֆեկտների վերացումից հետո փականը ենթակա է կրկնակի ընդունման:

Կապալառուն պետք է պահանջի փականի անձնագիրը, որտեղ նշված է `

- ապրանքային նշանը կամ գործարանի անվանումը;

- փականի ծածկագիրը

- փականի համարը  արտադրողի համարակալման սիստեմով;

- փականի քաշը;

- թողակման ամսաթիվը (տարին, ամիսը);

- երաշխիկային պարտավորությունները:

### 5.7.3 Վերահսկման մեթոդները

Փականի որակի վերահսկման համար ընտրում են մեկ փական ընդհանուր քանակությունից, որը ընդունված է գործարանի ՏՎԲ-ի կողմից և պատրաստ է ուղարկման սպարողին:

Ստուգում են ընտրված փականի`

- լրակազմությունը;

- փականի համապատասխանությունը տեխնիկական պայմանների և բանվորական գծագրերի պահանջներին;

- երկրաչափական պարամետրերը;

- ներկման որակը;

- երակցման կարերի որակը:

Կոնստրուկցիայի արտաքին տեսքը, լրակազմությունը, երակցման կարերի որակը ստուգում են արտաքին զննման եղանակով:

Փականի և շրջանակի չափերի ստուգումը կատարում են ռուլետկաներով, չափիչ քանոնով, խտանգենցիռկուլով կամ ուրիշ չափիչ գործիքներով, որոնք ապահովում են չափման ճշտությունը մինչև 1մմ:

### 5.7.4 Նյութերի և նրանց հետ կապված դետալների որոշումը

Փականների և շրջանակների մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստման համար օգտագործում են ВСт3 пс6 մակնիշի պողպատ ԳՈՍՏ 380-88:

Ամրացման դետալները պատրաստվում են Ст20-б-2 մակնիշի պողպատից ԳՈՍՏ 1050-88:

Խտացման համար օգտագործում են ռետին П-б տիպի ըստ ТУ 38-105417-83 և ռետին – թիթեղ I, ТМКЩ-С ըստ ԳՈՍՏ 7338-90:

Նյութերի մակնիշը և որակը, որոնք օգտագործվում են փականի պատրաստման և մոնտաժի համար, պետք է բավարարեն համապատասխան ստանդարտների և տեխնիկական պայմանների պահանջներին և վավերացվեն սերտիֆիկատներով:

Ամբողջ պողպատը, մինչև արտադրության մեջ դրվելը, պետք է ուղղվի, մաքրվի այրաթեփից (окалина), ժանգից, յուղից և այլ աղտոտումից:

Փականի պատվածքը պատրաստում են ամբողջական թերթից (թույլ է տրվում եռակցված թերթի պատրաստում):

Դետալները չպետք է ունենան սուր եզրեր և ծլեպներ:

Եռակցված կարերը, իրենց ֆորման, չափսերը և եռակցման տեսակը պետք է համապատասխանեն բանվորական գծագրերին:

Եռակցված կարը պետք է ունենա հավասարաչափ թեփուկային ալիքաձև մակերևույթ ամբողջ իր երկարությամբ:

Եռակցված կարերում թույլ չէն տրվում մակահոսուկներ (наплывы), այրվածքներ, չլիաեռքված (непроваренные) կրատերներ, կտրվածքներ, կարի և կարի կողքերի արտաքին ճաքեր, կարի արմատի  չլիաեռքվածք:

Փականի և շրջանակի աշխատող մակերևույթի վրա թույլ չէն տրվում ճաքեր, շերտավորում, կեղևանք, թերծվածք և կորոզիա:

Թերծվածքները, ներճմլվածքները և հալքածակեր թույլ են տրվում 0.5մմ-ց ոչ ավել խորությամբ, 2մմ –ից ոչ ավել լայնությամբ, 20մմ-ի ոչ ավել երկարությամբ:

Փականների և շրջանակների պատրաստման ժամանակ պետք է իրականացվեն միջոցառումներ, որոնք  կապահովեն եռակցվող էլեմենտների դեֆորմացիայի քչացումը:

### 5.7.5 Տեղափոխումը և պահպանումը

Գործարանում պատրաստված փականները առաքվում են սպառողին հավաքված տեսքով, փաթեթավորված փաթեթներով, իսկ շրջանակները առանձին մակնիշներով:

Կոնստրուկցիաների մանր կոմպլեկտավորող դետալները և խտացուցիչները պետք է փաթեթավորվեն փայտե արկղների մեջ, որոնց արտաքին մակերևույթի վրա նշվում է փականների ծածկագիրը:

Գործարանում միջադիր մասերի անկերային դետալները չէն տեղադրվում, այլ կոնստրուկցիաների հետ միաժամանակ տեղափոխվում են:

Կոնստրուկցիաները պետք է ամուր ամրացվեն, որպեսզի պաշտպանված լինեն ընկնելուց, լայնակի և երկայնակի տեղաշարժից, փոխադարձ հարվածներից:

Ամրացումները պետք է ապահովեն յուրաքանչյուր էլեմենտի բեռնաթափման հնարավորությունը առանց մնացած մասերի կայունության խախտման:

Ամրանների արտաթողերը և դուրս ցցված դետալները պետք է պաշտպանված լինեն վնասումներից, գործարանային մարկիրովկան պետք է լինի մատչելի զննման համար:

Կոնստրուկցիաները պետք է հենվեն ինվենտար տակդիրների և ուղղանկյուն կտրվածքով տակդիրների վրա:

Տակդիրների հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 30մմ և ոչ պակաս քան 20մմ-ով ավել լինի առասանային օղակի (страповочная петля) բարձրությունից:

Առասանային էլեմենտների վրա նշվում են առասանման և ծանրության կենտրոնի կետերը:

Տեխնիկական պայմանների դրույթներին համաձայն փականների տեղափոխումը և պահպանումը կատարվում է այնպես, որ ապահովի փականները կոռոզիայից և մեխանիկական վնասվածքներից:

Մետաղական կոնստրուկցիաները և նրանց դետալները պահվում են կոմլեկտավորված: Նոր փականների և փեղքերի մակերևույթները ծածկվում են պահպանիչ նյութով: Եթե պահպանումը տևելու է կես տարուց ավել, փականները պատվում են պահպանող նյութի հաստ շերտով – սինտետիկ սոլիդոլով ԳՈՍՏ 4366-76:

Ռետինե խտացիչները, որոնք տեղադրված են կոնստրուկցիաների վրա, պահպանման ժամանակ ներկվում են սոսինձով ջրի մեջ լուծված կավիճով: Երկար պահելուց հետո, ռետինե խտացիչները փոխարինվում են նորերով:

### 5.7.6 Սարքավորման  մոնտաժը

Փականը և փեղքը մոնտաժում են համաձայն ՇՆևԿ 3.03.01-87:

Մոնտաժման ենթակա էլեմենտները պետք է համապատասխանեն համապատասխան ստանդարտներին, տեխնիկական պայմաններին և բանվորական գծագրերին:

Դեֆորմացված կոնստրուկցիաները պետք է ուղղել: Ուղղումը կատարվում է կամ առանց տաքացման կամ նախապես տաքացումով տերմո կամ տերմոմեխանիկական մեթոդով:

Սառը ուղղումը թույլ է տրվում միայն թույլ դեֆորմացված էլեմենտների ուղղման համար:

Չափերի առավելագույն շեղումները, էլեմենտների հավաքման ժամանակ, պետք է չանցնեն ՇՆևԿ 3.03.01-87 13 աղյուսակում բերված չափերից:

Մոնտաժից առաջ ստուգվում են փականի և նրա մասերի գեոմետրիկ չափսերը, մաքրվում է կեղտից, ժանգիծ, վերականգնվում են հակակոռոզիոն մեկուսացման շերտի վնասված մասերը, կատարվում է հենարանա –ընթացային (опорно-ходовая) մասերի յուղում:

Նախագծային չափերից թույլատրելի շեղումները պետք է լինեն այն սահմաններում, որոնք նշված են համապատասխան տեխնիկական պայմաններում:

Միջադիր դետալները (закладные детали) մոնտաժվում են առանց շտռաբի:

Բետոնացումից առաջ միացման դետալները մաքրվում են,  եռակցվում են ամրանները: Միջադիր դետալները մանրակրկիտ տեղադրվում են և ելուստավորվում  են կաղապարամածի մեջ: Ելուստավորումը պետք է արվի այնպես, որ բետոնացման ժամանակ դիրքը լինի կայուն: Եթե բետոնացումը չի կատարվում 3 օրվա ընթացքում, պետք է ստուգել նրանց դիրքը:

Հարթ փականների մոնտաժը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ`

- փականների տեղախոխում մոնտաժման տարացք;

- փականների տեղադրում փորանցքերի մեջ հենագերանների վրա;

- փականների իջեցում պոռոգի վրա;

- խտացուցիչների և հենարանա –ընթացային մասերի հարմարեցում միացման դետալներով;

- քարշիչ մասերի մոնտաժ;

- փորակների մեջ փորձնական բարձացում և իջեցում;

- ճնշման տակ փականի փորձարկում և հանձնում շահագործման:

Հարթ փականների ընթացային մասերի  (սահող և անիվային) պետք է այնպես մոնտաժվեն, որ բոլոր անիվները և սահիչները միաժամանակ հպվեն բանվորական գծերին: Բանվորական գծերի և մեն անիվի կամ սահիչի ծայրի արանքը, փականի պոռոգին տեղադրման ժամանակ և մնացած երեք անիվների կամ երկու սահիչների մնացած ծայրերի բանվորական գծերին ամուր հպման ժամանակ պետք է չգերազանցեն ներքո բերվող տվյալներին:

| Անիվների կամ սահիչների արանքը L1, մմ | Առանց երկայնական կապերի | Երկայնական կապերով |
| --- | --- | --- |
| Մինչև 5000 | 0.0013 L1 | 0.001 L1 |
| 5000-ից մինչև 10000 | 3+0.0007 L1 | 3.5+0.0003 L1 |
| 10000-ից և ավելի | 7+0.00015 L1 | 4.5+0.0002 L1 |

Ռետինե խտացուցիչի վերջնական  ամրացումը կատարվում է փականի բանվորական դիրքում տեղադրումից հետո:

### 5.7.7 Փականների ընդունումը և փորձարկումը

Մինչև բետոնացումը փեղքի և միջադիր մասերի ընդունումը (приемка) համարվում է կատարված, եթե`

- ներքևի մակնիշի պոռոգը պետք է լինի հորիզոնական հարթության մեջ;

- պոռոգի ծայրերի փոխադարձ գերազանցումը պետք է լինի ոչ ավել քան 1մմ;

- պոռոգի և երեսկալի (забральный) պտույտայնությունը (винтообразность) պետք է լինի ոչ ավել քան 3մմ;

- կանգնակները պետք է լինեն խիստ ուղղահայաց և գտնվեն մեկ հարթության մեջ;

- երեսկալի մեկ ծայրի գերազանցումը մյուսի նկատմաբ պետք է լինի ոչ ավել քան 5մմ;

- երեսկալի և պոռոգի ծռության նետը (стрела кривизны) ուղղահայաց հարթության մեջ պետք է լինի ոչ ավել քան 4մմ;

Միջադիր մասերի ընդունումը բետոնացումից հետո, կատարվում է արտաքին զննումով և նրանց դիրքի չափումով:

Խտացուսիչների ընդունումը կատարվում է երկու անգամ` չոր փականի ժամանակ և նախագծային ճնշման ժամանակ:

Մինչև տեղադրումը, փականների և փեղքերի ընդունման ժամանակ առավելագույն շեղումները նոմինալ չափերից պետք է չգերազանցեն տեխնիկական պայմաններում և ՇՆևԿ 3.03.01-87 նշված համապատասխան աղյուսակներում բերված չափերին, հետևյալ չափումներով`

- փականի երկարությունը, բարձրությունը, հաստությունը – ըստ աղյուսակների;

- փականի անկյունագծերի տարբերությունը - ըստ աղյուսակների;

- ռիգելի և երեսարկի ծռության նետը հորիզոնական հարթության մեջ (միայն դեպի ճնշման կողմը) չպետք է գերազանցի 1մմ;

- ռիգելի և երեսարկի ծռության նետը ուղղահայաց  հարթության մեջ - ըստ աղյուսակների ;

- ռետինե խտացուցիչով փականի եզրագծի դանակի ծռության նետը չպետք է գերազանցի 3մմ;

- ազատ կախված փականի ուղղահայաց գեոմետրիկ առանցքի թեքվածքը չպետք է գերազանցի 3մմ;

- բարձրությունը, լայնությունը, բարձրությունը մինչև զաբրալային բալկա, հավաքնած փեղքի պազի լայնությունը - ըստ աղյուսակների ;

- վերին մակնիշի կանգնակի պտույտայնությունը, որը չափվում է ծայրերով, չպետք է գերազանցի 1մմ;

Նախագծային դիրքում տեղադրված փականի ընդունումը կատարվում է արտաքին զննմամբ և դիրքի չափումներով:

Փականի փորձարկումը կատարվում է ամբարձիչով եռակի տեղաշարժմամբ մաքսիմալ բանվորական ընդացքով, ինչպես նաև մեկ բարձրացումով վերանորոգման դիրք  (òðåõêðàòíûì ïåðåìåùåíèåì èõ ïîäúåìíèêàìè íà ìàêñèìàëüíûé ðàáî÷èé õîä, à òàêæå îäíèì ïîäúåìîì â ðåìîíòíîå ïîëîæåíèå.):

Համաձայն կետ 1.22 ՇՆևԿ 3.03.01-87, ընդունման վերաստուգման ժամանակ պետք է տրվի հետևյալ փաստաթղտերը`

- կատարողական գծագրերը, որտեղ ցույց են տրված արտադրող գործարանի շեղումները, ինչպես նաև մոնտաժային կազմակերպության կողմից թույլ տրված շեղումները համաձայնեցրած նախագծողների հետ, և համաձայնեցված փաստաթղտերը;

- պողպատե կոնստրուկցիաների գործարանային տեղնիկական անձնագրերը;

- սերտիֆիկատներ, անձնագրեր, որոնք վավերացնում են շինմոնտաժային աշխատանքներում օգտագործվող նյութերի որակը;

- թաքցված աշխատանքների ակտերը;

- պատասխանատու կոնստրուկցիաների միջանկյալ ընդունման ակտերը;

- աշխատանքների ժուրնալները;

- եռակցված միացումների որակի հսկման փաստաթղտերը:

### 5.7.8 Չափումներ և վճարում

Փականները չափվում են քանակով և վճարվում են միավոր արժեքով, ներառյալ օգտագործված նյութերի արժեքը:

## 5.8 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³ñ¨³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñ, ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ï»ë³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

Ü³Ë³·ÍáõÙ µáÉáñ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ³ñ¨³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ, ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, ï»ë³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ýù»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý Áëï ïíÛ³É ï»ËÝÇÏ³Ý ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: îíÛ³É ³ßË³ï³Ýù»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý åñáý»ëÇáÝ³É µñÇ·³¹³ÛÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ áõÝÇ ïíÛ³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýí³½³·áõÛÝÁ 3 ï³ñí³ ÷áñÓ:

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ

6. ´»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ÑÇ¹ñáÙ»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ	2

6.1 î»Õ³÷áËáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ	2

6.2 úÅ³Ý¹³Ï ÝÛáõÃ»ñ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñ µ»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ	2

6.3 ¶ñáõÝï³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ å³ïñ³ëïáõÙ	2

6.4 ´»ÝïáÙ³ïÇ µ»éÝ³Ã³÷áõÙÁ	2

6.5 ´»ÝïáÙ³ïÇ ³Ùñ³óáõÙÁ ß»å»ñÇ ·³·³ÃÇÝ	3

6.6 ´»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ	3

6.7 ´»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ï³éáõóí³ÍùÇ ßáõñçÁ	4

6.8 ìÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ	5

6.9 ´»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ (хранение)	5

# 6. ´»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ÑÇ¹ñáÙ»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

## 6.1 î»Õ³÷áËáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ÑÇ¹ñáÙ»ÏáõëÇã Ã³Õ³ÝÃÇ (µ»ÝïáÙ³ï) ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ µ»éÝ³íáñÙ³Ý Ù»ù»Ý³, ¿ùëÏ³í³ïáñ, µáõÉ¹á½»ñ Ï³Ù ³ÛÉ Ù»Ë³ÝÇ½Ù , áñÁ Ï³Ñ³íáñí³Í ÏÉÇÝÇ Ñ»Í³Ýáí (траверса) ¨ ÃÙµáõÏáí (бобина): ´³Óñ³óÝáÕ ßÕÃ³Ý»ñÁ, áñáÝù ³Ùñ³óí³Í »Ý Ñ»Í³ÝÇ íñ³, å»ïù ¿ Ñ³ßí³ñÏí»Ý ù³ßÇ Ñ³Ù³ñ, áñÁ  áã å³Ï³ë ù³Ý 2 ³Ý·³Ù ³í»É ¿ ù³Ý  µ»ÝïáÙ³ïÇ  ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ ù³ßÁ:  Ð»Í³ÝÁ µ³ó³éáõÙ ¿ µ³ñÓñ³óÝáÕ ßÕÃ³Ý»ñÇ ß÷áõÙÁ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ Í³Ûñ»ñÇ Ñ»ï ¨ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ ³½³ï åïïáõÙÁ: ÂÙµáõÏÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ 0.8Ù ïñ³Ù³·ÇÍ ¨ 5.5Ù »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ: ´»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÃÙµáõÏÁ ãå»ïù ¿ ×ÏíÇ áã ³í»É ù³Ý 75ÙÙ:

## 6.2 úÅ³Ý¹³Ï ÝÛáõÃ»ñ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñ µ»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

´»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÝÛáõÃ»ñÁ ¨  ûÅ³Ý¹³Ï ·áñÍÇùÝ»ñÁ`

- Ï³ñ»ñÇ ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ»ñÙ»ïÇÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  Ñ³ïÇÏ³íáñí³Í µ»ÝïáÝÇï Ï³Ù µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ñ»ñÙ»ïÇÏ BENTOSEAL

- åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃ ï»Õ³¹ñí³Í µ»ÝïáÙ³ïÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Í³ÍÏÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³Ñ»ëï³íáñí³Í ·É³Ý³÷³Ã»ÃÝ»ñÇ çñÇó å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ

- ¹³Ý³Ï, ã³÷»ñÇ½ (рулетка), Ù³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÝ:

## 6.3 ¶ñáõÝï³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ å³ïñ³ëïáõÙ

´Ý³ÑáÕ» ÑÇÙùÁ, áñÇ íñ³ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ µ»ÝïáÙ³ïÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ëï³óí³Í áã å³Ï³ë ù³Ý 0.9 Ëï³óÙ³Ý ·áñÍ³Ïóáí: Ü³Ë³·ÍáõÙ å³ïí³ñÇ í»ñÇÝ ß»åÁ, áñÇ íñ³ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ µ»ÝïáÙ³ïÁ ãÇ Ëï³óíáõÙ, Ñ³Ù³ñ»Éáí áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ïí³ñÁ Ï³éáõóí»É ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáí, áõëïÇ å³ïí³ñÇ Ù³ñÙÝÇ ÉÇñùÁ ³ñ¹»Ý Ëï³óí³Í ¿: ÆëÏ Ã³ëÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ áñï»Õ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ µ»ÝïáÙ³ïÁ, Ýñ³ µÝ³ÑáÕ³ÛÇÝ ÑÇÙùÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ Ëï³óÙ³Ý:

ÐÇÙùÁ å»ïù ¿ Ù³ùáõñ ÉÇÝÇ µáõë³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇó, ù³ñ»ñÇó ¨ ³ÛÉ ³é³ñÏ³Ý»ñÇó, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý

Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý íÝ³ë Ñ³ëóÝ»É µ»ÝïáÙ³ïÇÝ: ´áÉáñ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙùáõÙ 12ÙÙ ã³÷»ñÇó ³í»É å»ïù ¿ Ñ³ñÃ»óí»Ý: ´»ÝïáÙ³ïÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ³¹ñ»É Ý³¨ ë³é³Í ÑÇÙùÇ íñ³ »Ã» ³Û¹ ÑÇÙùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿  í»ñáÝßÛ³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ´»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ù³ïÇ ÑÇÙùÇ ÝÇß»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí»Ý ×³ñï³ñ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó:

## 6.4 ´»ÝïáÙ³ïÇ µ»éÝ³Ã³÷áõÙÁ

´»ÝïáÙ³ï»ñÇ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÝ»ñÁ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáõÙ »Ý µ»éÝ³ï³ñ Ù»ù»Ý³Ý»ñáí µ³ó Ã³÷ùáí Ï³Ù ÏáÝï»ÛÝ»ñÝ»ñáí:

´»ÝïáÙ³ï»ñÇ µ»éÝ³Ã³÷áõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µ»éÝÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, áñÁ áõÝÇ “Ë³ÛÃÇã” (погрузчик с насадкой “жало”) : “Ê³ÛÃÇãÁ” ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ µ»ÝïáÙ³ïÇ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ ³ÝóùÇ Ù»ç ¨ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ñ³ÝáõÙ ¿ Ù»ù»Ý³ÛÇó: ´»éÝ³Ã³÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ý³¨ µ»éÝÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, áñÁ Ï³Ñ³íáñí³Í ¿ Ñ»Í³Ýáí (траверса) ¨ ÃÙµáõÏáí (бобина): ÂÙµáõÏÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ ³ÝóùÇ Ù»ç: ´³ñÓñ³óÝáÕ ßÕÃ³Ý»ñÁ ³Ùñ³óíáõÙ »Ý ÃÙµáõÏÇ ³½³ï Í³Ûñ»ñÇÝ ¨ Ñ»Í³ÝÇÝ: ä»ïù ¿ Ñ»ï¨»É, áñåÇë½Ç ·É³Ý³÷³Ã»ÃÁ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÉÇÝÇ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ:

## 6.5 ´»ÝïáÙ³ïÇ ³Ùñ³óáõÙÁ ß»å»ñÇ ·³·³ÃÇÝ

´»ÝïáÙ³ïÁ å»ïù ¿ ³Ùñ³óíÇ ß»å»ñÇ ·³·³ÃÇÝ, Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³¨ ³Ùñ³óáõÙ ß»åÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, å³ïí³ñÇ Ã³ëáõÙ: ´»ÝïáÙ³ïÇ ³Ùñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µ»ÝïáÙ³ïÇ »½ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙáí Ë³ñëË³ÛÇÝ Ëñ³ÙáõÕáõ Ù»ç, áñÁ å»ïù ¿ ÷áñí³Í ÉÇÝÇ µ»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÇ  å³ñ³·Íáí:

´»ÝïáÙ³ïÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ Ùáõù-¹³ñãÝ³·áõÛÝ Ñ³ïí³Íáí ¹»åÇ í»ñ: ´»ÝïáÙ³ïÇ »½ñÁ ¹ñíáõÙ ¿ Ë³ñëË³ÛÇÝ Ëñ³ÙáõÕáõ Ù»ç ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç Ý³ Í³ÍÏÇ ³ÙµáÕç Ñ³ï³ÏÁ ¨ ¹áõñë ã·³ Ëñ³ÙáõÕáõ Ñ³Ï³é³Ï ß»åÇó, å³ïÇó: î»Õ³¹ñáõÙÇó Ñ»ïá Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ë³ñëË³ÛÇÝ Ëñ³ÙáõÕáõ Ñ»ïÉÇóù ïá÷³ÝáõÙáí, ïíÛ³É ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ å³ïí³ñÇ í»ñÇÝ ß»åÇ ·³·³ÃÇ Ë³ñëË³ÛÇÝ Ëñ³ÙáõÕáõ Ñ»ïÉÇóù å³ñ³å»ïÇ µ»ïáÝáí, ÇëÏ Í»åÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ³í³½³Ï³í³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ»ñáí:

î»Õ³¹ñáõÙÇó ³é³ç ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý Ã³Õ³ÝÃÁ Ñ³ÝíáõÙ ¿:

## 6.6 ´»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

´»ÝïáÙ³ïÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ½·áõßáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ëóÝ»Éáí µ»ÝïáÙ³ïÇ ¨ ÑÇÙùÇ ß÷áõÙÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ, áñåÇë½Ç Ëáõë³÷»É µ»ÝïáÙ³ïÇ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÇ ù³Ûù³ÛáõÙÇó: ´»ÝïáÙ³ïÇ µáÉáñ å³ëï³éÝ»ñÁ (полотна) å»ïù ¿ å³éÏ³Í ÉÇÝ»Ý Ñ³ñÃ , ³ñ³Ýó ÏÝ×ÇéÝ»ñÇ ¨ Í³Éù»ñÇ: ´»ÝïáÙ³ïÇ µ³óáõÙÁ (размотка) ¨ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µ»éÝ³ï³ñ Ù»ù»Ý³Ûáí, Ï³Ñ³íáñí³Í Ñ»Í³Ýáí, áñÁ µ³óáõÙ ¿ µ»ÝïáÝÇïÁ Çñ ß³ñÅÙ³Ý  Ñ»ï¨Çó (разматывает мат за собой), ÇëÏ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇÝ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ µ³Ýíáñ áõÅÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ:

´»ÝïáÙ³ïÇ å³ëï³éÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý Çñ³ñ Ñ»ï »½ñ³Í³ÍÏí³óùáí (внахлест): ä»ïù ¿ Ñ»ï¨»É, áñåÇë½Ç »½ñ³Í³ÍÏí³óùÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ã³Ëïáïí»Ý:

Üí³½³·áõÛÝ »½ñ³Í³ÍÏí³óùÁ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 150ÙÙ-Çó áã å³Ï³ë:

º½ñ³Í³ÍÏí³óùÁ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ 300ÙÙ:

´»ÝïáÙ³ïÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñåÇë½Ç ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇ »½ñ³Í³ÍÏí³óùÝ»ñÁ å³ëï³éÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ ÉÇÝ»Ý ½áõ·³Ñ»é É³ÝçÇÝ:

Þ»å»ñÇ íñ³ »½ñ³Í³ÍÏí³óùÝ»ñÁ å³ëï³éÇ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³ÛÝå»ë, áñ í»ñÇÝ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÁ Í³ÍÏÇ Ý»ñùÇÝ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÇÝ:

Ð»ñÙ»ïÇ½³óÙ³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ »½ñ³Í³ÍÏí³óùÝ»ñÁ ÉóíáõÙ »Ý µ»ÝïáÝÇïÇ Ù³ëÝÇÏÝ»ñáí, áñáÝù ÏÏ³½Ù»Ý ÙÇ³ë»ñ ß»ñï (непрерывный слой): ì»ñÇÝ å³ëï³éÇ »½ñÁ µ³ñÓ³óíáõÙ ¿ ¨ Ý»ñùÇÝ å³ëï³éÇ íñ³ ÉóíáõÙ ¿ µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ: ´»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ Í³ËëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0.4Ï·/Ù:

Ð»ñÃ³÷áËáõÙ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µ»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ ³ÛÝ ù³Ý³Ïáí, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ï³ï³ñ»É Ý³¨ å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ ëï»ÕÍáõÙÁ µ»ÝïáÙ³ïÇ íñ³:

´»ÝïáÙ³ïÇ ÙáÝï³ÅÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ áñáß³ÏÇ áñáÏáíáñáñÙ³Ý ³ëïÇ×³Ý:

ä³ßïå³ÝÇã ß»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µ³Ýíáñ áõÅÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ:

Ð³Ï³ýÇÉïñ³óÇáÝ ·»áëÇÝï»ïÇÏ³Ï³Ý µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ  §´»ÝïáÙ³ï¦-Ç ýÇÏÇ½³-Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñáõÙÁ

| òáõó³ÝÇßÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ã³÷Ç ÙÇ³íáñÁ |  | Ø»ÍáõÃÛáõÝÁ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AS100(ASL100) |  |
| Ð³ëïáõÃÛáõÝÁ 2 Ïä³ ×ÝßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÙÙ, áã å³Ï³ë |  | 6,4 (6,6) |  |
| Ø³Ï»ñ¨áõÛÃ³ÛÇÝ ËïáõÃÛáõÝ, ·/Ù2, áã å³Ï³ë |  | 5100(5300) |  |
| ´»ÝïáÝÇïÇ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ ½³Ý·í³ÍÁ, ·/Ù2, áã å³Ï³ë |  | 4800 (4800) |  |
| ÎïñÙ³Ý É³ñáõÙÝ»ñÁ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, Ï·áõ/ëÙ, áã å³Ï³ë |  | 1250 |  |
| Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý »ñÏ³ñ³óáõÙÁ ³é³Ýó çñ³Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, %, áã å³Ï³ë |  | 15 |  |
| üÇïñ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ ïñí³Í 0.23Ï·áõ/ëÙ2 ×ÝßÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý 12 ûñ Å³Ù³Ý³Ï³Ç ÁÝÃ³óùáõÙ |  | 5х10-9 (в/н) |  |

## 6.7 ´»ÝïáÙ³ïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ï³éáõóí³ÍùÇ ßáõñçÁ

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³éáõÛóÇ ÑÇÙùáõÙ Ï³éáõÛóÇ ßáõñçÁ µ³óíáõÙ ¿ ³ï³ÙÝ³íáñÙ³Ýóù 100x75ÙÙ ã³÷»ñÇ: ²ï³ÙÝ³áñÙ³ÝóùÁ ÉóíáõÙ ¿ µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñáí: Î³éáõÛóÇ ßáõñçÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã µ»ÝïáÙ³ïÇ Ã»ñÃ ¨ Éñ³óáõóÇã µ»ÝïáÙ³ïÇ Ã»ñÃÇ ¨ Ï³éáõÛóÇ ÏóÙ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÃÙµÇÏ (галтель) µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÇó Ï³Ù µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ñ»ñÙ»ïÇÏÇó:

## 6.8 ìÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ

ºÃ» µ»ÝïáÙ³ïÁ íÝ³ëí»É ¿ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ï³Ù ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³å³ íÝ³ëí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»Éáí Ï³ñÏ³ï³Ý: Î³ñÏ³ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ÏïñíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñåÇë½Ç Ýí³½³·áõÛÝ »½ñ³Í³ÍÏí³óùÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇó ÉÇÝÇ 300ÙÙ-Çó áã å³Ï³ë: ØÇÝã¨ Ï³ñÏ³ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ íÝ³ëí³Í Ñ³ïí³ÍùÇ ßáõñç ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ Ï³Ù µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ñ»ñÙ»ïÇÏ: àñåÇë½Ç Ï³ñÏ³ï³ÝÁ ãË³ÕïíÇ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ï³ñÏ³ï³ÝÁ ³Ùñ³óÝ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ëï»åÉ»ñÝ»ñáí Ï³Ù ·áñÍí³óù³ÛÇÝ É³ñáí:

## 6.9 ´»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ (хранение)

´»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ ·É³Ý³÷³Ã»ÃÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ – å³Ñå³Ý»É ·É³Ý³÷³Ã»ÃÁ çñÇ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý  ß÷áõÙÇó (от прямого попадания воды), å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Í³ÍÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý ï»Õ³¹ñí³Í µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ å³ëï³éÇ ¨ ¹»é ãï»Õ³¹ñí³Í ·É³Ý³÷³Ã»ÃÝ»ñÇ çñÇó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¶É³Ý³÷³Ã»ÃÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý ãáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ï³Ï¹ÇñÝ»ñÇ íñ³ ÑáÕÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó ¨ Í³ÍÏí³Í ÉÇÝ»Ý åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃáí, µ³ó³é»Éáí çñÇ Ñ»ï  ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß÷áõÙÇó:

´»ÝïáÙ³ïÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ»íáñ³·áõÛÝ  å³Ñ³ÝçÝ ¿` ëï»ÕÍ»É ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝó Ý»ñùá Ïµ³ó³éíÇ Ý³ïñÇáõÙ³ÛÇÝ µ»ÝïáÝÇïÇ ·Çïñ³ï³óÇ³Ý ÙÇÝã¨ ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÁ: ²Ûë å³Ñ³ÝçÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³å³Ñáí»É ¿ý»ÏïÇí ¨ Ñáõë³ÉÇ ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ ¨ ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óÙ³Ý Í³é³É»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ åñ³ÏïÇÏáñ»Ý Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï:

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ñ»ñÇÝ ÏóíáõÙ ¿ <Руководство по укладке бентонитовых матов>