| ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПЭСУ) (Специально подготовлен для подпрограммы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТЬ 1: Проект и особенности программы Институциональные и административные данные |  |  |  |  |
| 1 | Название программы: | Программа мероприятий по предотвращению неоправданных потерь избыточной воды в оросительных системах |  |  |
| 2 | Название подпрограммы: | Первоочередное строительство и реконструкция 31 бассейна суточного регулирования на подкомандных участках ОВП в регионах Армении |  |  |
| 3 | Подпроект: | Строительство БСР объемом 27.0 тыс.куб.м на территории «Копой Вар» вверх от головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза |  |  |
| 3 | Место подпроекта: | Республика Армения, Гегаркуникский марз, община Мартуни, село Вагашен, территория «Копой Вар» вверх от головной части канала Манаси Ару |  |  |
| 4 | Водовод (речной бассейн) | Южная часть зоны управления бассейном реки Севан, Вагашенский Мец Ару |  |  |
| Институциональные установки |  |  |  |  |
| 5 | Институциональные установки (ЕБР) | Руководитель группы Варужан Овасапян | ПЭСУ разработан специалистами ООО «Консекоард» Ответственный за экологическую часть: Врам Тевосян Ответственный за социальную часть: Асмик Асланян |  |
| 6 | Институциональные установки (Заемщик) | Агентство реалиации программы: Водный комитет Министерства территориального управления и инфраструктур РА (МТУИ) | Контроль работ: Марине Варданян Специалист по социальным вопросам МТУИ водный комитет | Подрядчик (компания): ООО "АГШН" |
| Описание локации |  |  |  |  |
| 7 | Географическое название местности - РА, Гегаркуникский марз, община Мартуни, село Вагашен, территория «Копой Вар» вверх от головной части канала Манаси Ару |  |  |  |
| 8 | Объем и показатели запланированных работ по подпрограмме Бассейн. L=135м, В=85м, H=4м Подводящий водовод: L=46м и D=500мм, Отводящий водовод: L=45м, D=600мм Восстанавливаемая часть канала: L=200м, В=1.2м, H=1.0м Площадь орошаемых земель - 282 га. Краткое описание работ: Бассейн земляной, гидроизоляционный материал - бентонитовый мат, подводящий водовод - металлический трубопровод, отводящий водовод - металлический трубопровод. Восстанавливаемая часть канала: из Г-образных железобетонных блоков. Объем земляных работ: 63.0 тысяч куб.м Объем снимаемого грунта (в том числе объем растит.почвы): 57 тысяч куб.м, из них 4.0 тыс.куб.м – растит.почва. Объем образующегося строительного мусора и излишнего грунта, куда они будут перевезены (место): 13.2 тыс. куб.м излишнего грунта будут перевезены в место, указанное главой общины (копия письма главы общины прилагается) Предполагаемая продолжительность работ: 12 месяцев, не считая 4 месяцев зимы (предварительно) |  |  |  |
| 9 | Краткое описание местности ## Местоположение: Представляемая территория расположена в Гегаркуникском марзе, общине Мартуни, в административном районе села Вагашен. С геоморфологической точки зрения район расположен на северо-восточных склонах Гегамских гор, в достаточно сложных условиях рельефа, характеризующихся вулканическими кратерами, буграми, впадинами, ущельями постоянных и временных потоков. В геологическом строении представлены миоплиоценовые и нижнечетвертичные андезитадациты, базальты, которые обнажаются на возвышенностях вокруг села, обнажаются на больших площадях, с выступающими скальными образованиями, а остальные части перекрыты элювиально-делювиальными образованиями. С гидрогеологической точки зрения район довольно беден подземными водами. Они залегают достаточно глубоко и в самом районе деятельности располагаются в горизонтах глубже 20 м. Из-за трещиноватой и фрагментарной структуры грунтов грунтовые воды здесь не образуют горизонта и в целом могут встречаться на разной глубине. К экзогенным геологическим явлениям относятся поверхностная эрозия и затопления от атмосферных осадков. Среднегодовая температура составляет 4,6˚С, абсолютный минимум температуры воздуха -33˚С, абсолютный максимум температуры воздуха 34˚С, расчетная глубина промерзания грунта достигает 1,48 м. По данным официального сайта Гегаркуникской области, зимой формируется устойчивый снежный покров. Атмосферные осадки составляют 400 мм в год, с увеличением высоты достигают до 800 мм. Согласно схематической карте сейсмического районирования РА село Вагашен находится во II сейсмической зоне, имеющей ускорение 0,3g и потенциальную интенсивность землетрясений 8 баллов. Воздушный бассейн Загрязнение атмосферного воздуха на территории РА контролируется «Центром метеорологии и мониторинга» ГНКО Министерства окружающей среды РА (ГНКО). В течение 2021 года наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились в городах Ереван, Гюмри, Ванадзор, Алаверди, Раздан, Арарат, Цахкадзор, Капан, Каджаран и Чаренцаван. Определено содержание пыли в атмосферном воздухе, металлов в пыли (около 21 металла), диоксида серы, оксидов азота и приземного озона. Всего в 2021 году было отобрано 36 274 проб воздуха, проведено 29 324 наблюдений. По результатам в 2021 г. по сравнению с 2020 г. в атмосферном воздухе городов увеличилось содержание следующих загрязняющих веществ: Ереван - диоксид азота, диоксид серы, пыль и приземный озон; Гюмри - диоксид азота, диоксид серы и пыль; Алаверди - диоксид азота; Раздан - диоксид серы; Арарат - диоксид серы и пыль; Капан - диоксид азота. ГНКО не имеет поста наблюдения в поселке Вагашен, не устанавливает пассивные пробоотборники, данные о загрязнении атмосферного воздуха в ГНКО отсутствуют. Определенное представление о загрязнении воздушных бассейнов населенных пунктов можно получить из соответствующего руководства, предложенного ГНКО. Согласно этому справочнику, показатели фонового загрязнения атмосферного воздуха для населенных пунктов с населением до 10 000 человек составляют: - Пыль - 0.2 мг/м3; - Диоксид серы – 0.02 мг/м3; - Диоксид азота – 0.008 мг/м3; - Монооксид углерода - 0.4 мг/м3. Водные ресурсы Основной гидрографической единицей региона является озеро Севан. Озеро Севан. Озеро Севан расположено на высоте около 1900 метров над уровнем моря. Это второе высокогорное озеро с пресной водой в мире. В древности оно было известно как Гегамское море и Гегаркуняцкое море. Длина 70 км, максимальная ширина 55 км. Площадь зеркала составляет 1260 км2, что делает его самым большим на Южном Кавказе. Средняя глубина 26,8 м, самое глубокое место 83 м (Покр Севан). Объем воды составляет 32,92 млрд м3. Озеро Севан разделено подводной насыпью Шоржи на две части: Большой Севан (средняя глубина 37,7 м) и Малый Севан (50,9 м). Озеро Севан открытое озеро с пресной водой. В озеро впадает 28 больших и малых рек, но берет начало только одна - Раздан. Благодаря последней годовой отток воды составляет 0,7 км3. Согласно одной из генеалогических гипотез озера, оно возникло в четвертичный период. Оно образовалось в результате вулканической деятельности, в результате заполнения ледниковыми и талыми водами межгорной тектонической впадины. С четырех сторон его окружают горы Арегуни, Севан, Варденис и Гегама. За годы советской власти уровень озера значительно понизился /18 м/, в результате чего в регионе возникла экологическая проблема. В 1978 году был создан Севанский национальный парк. Для восстановления уровня воды были построены деривационные водоводы Арпа - Севан (48,3 км, 1963-81 гг.), а затем Воротан - Арпа (21,6 км, 2004 г.). С гидрогеологической точки зрения район характеризуется наличием сильных и слабых водоносных пород. Озерные отложения представляют собой сильные водоносные горизонты, а андезитовые порфириты и туфабрекчии считаются слабыми водоносными горизонтами. Водосборный бассейн озера Севан богат глубоководными источниками и артезианскими бассейнами, которые распределены неравномерно. Эти источники используются для целей орошения и водоснабжения. Западное побережье особенно богато такими источниками. Минеральные источники дополняют богатый комплекс рекреационных ресурсов бассейна озера Севан. В долинах рек распространены напорные артезианские воды, что приводит к более высокому уровню грунтовых вод в этих районах. Большинство населенных пунктов расположено в долинах рек, где в связи с геодинамическими процессами обычны оползни, паводки и горные потоки различного масштаба и происхождения (Гаварагет, Дзкнагет и др.). Район имеет максимальное ускорение грунта 0,3-0,4 g и находится в районе возможной силы землетрясений в 9 баллов. Почвенный покров Область в основном покрыта луговыми черноземами, что характерно для высокогорных болот и плато. Имеется небольшое количество заболоченной земли, которая, однако, за лето полностью высыхает и твердеет. Растительный мир . Район относится к флористическому району Севана. В районе на озерных отложениях сформировались речные долинные, лугово-гравийные и слаборазвитые песчано-гравийные типы грунтов. Естественные наземные экосистемы бассейна представлены луговыми, степными, лесными и редколесными сосуществованиями, а также скально-скальными и озерными комплексами. Естественные остаточные леса района расположены на крутых склонах с отдельными небольшими островами. Отдельные деревья и небольшие группы деревьев встречаются и на других участках берега озера, что свидетельствует о естественном лесопокрытии этих участков в прошлом. Эти группы постепенно сменяются горно-ксерофильными кустарниками. Общая покрытая лесом площадь естественных остаточных лесов составляет около 5-7 кв.км. Естественные леса состояли в основном из пород можжевельника и дуба, которые сохранились до наших дней. Здесь можно встретить дуб (восточный) и другие ценные породы деревьев и кустарников, некоторые из которых растут в прибрежной зоне. В силу особенностей рельефа растительность бассейна Севана имеет ярко выраженный мозаичный характер. В низинах выделяются пустыни и полупустыни, возникшие на вышедших из озера песчаных дюнах и имеющие вторичное происхождение. Среди этих видов в качестве реликтовых сосуществований сохранились торфяные болота, группы каменистой растительности, раскидистые кустарники - низкорослые можжевельники (Juniperus depressa) и др. Основная зеленая зона древесной растительности имеет искусственное происхождение. В основном это насаждения на землях, образовавшихся в результате понижения озерных вод, произведенных в 50-80-х годах ХХ века. Основными видами деревьев, составляющих лес, являются сосна, пихта, тополь, ива, липа, ясень, акация, хвойные и другие хвойные и лиственные древесные породы. Земля, освобожденная от воды озера Севан, покрыта искусственными насаждениями (сосна, облепиха, тополь и др.). Облепиха занимает наибольшую площадь среди кустарников. Среди кустарников распространены: Sgrbus kuznetsvii, S.hajastana, S.graeca, Rgsa spingsissima, R.canina, Rgsa spingsissima, R.canina. Spiraea crenata, Crataegus grientalis, Salix caprea и другие сосуществования. Искусственные леса также были посажены на участках, образовавшихся в результате понижения уровня озера. Ископаемые растения и животные, найденные в разных частях бассейна, свидетельствуют о том, что в недавнем геологическом прошлом бассейн Севана был покрыт густыми лесами, исчезнувшими в связи с усилением засушливости климата. Растительность также включает болота, рощи и кустарники. В прибрежных болотах и ​​лужах плавают округлые или продолговатые пластинчатые растения кресс-салата и кресс-салата с зелеными листьями и желтыми цветками. Животный мир Таблица местной фауны Класс; Категория; Семейство; Род; Вид; Армянское название. Amphibia; Anura; Ranidae; Rana; ridibunda; Լճագորտ. Amphibia; Anura; Ranidae; Rana; macrocnemis; Փոքրասիական Գորտ. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Darevskia; raddei; Ռադդեի ժայռային մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Darevskia; unisexualis; Միասեռ ժայռային մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Lacerta; agilis; Ճարպիկ մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Lacerta; media; Միջին մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Lacerta; strigata; Զոլավոր մողես. Aves; Galliformes; Phasianidae; Coturnix; coturnix; Սովորական լոր. Aves; Passeriformes; Corvidae; Pica; pica; Սովորական կաչաղակ. Aves; Passeriformes; Turdidae; Turdus; torquatus; Սպիտակախածի կեռնեխ. Aves; Cuculiformes; Cuculidae; Cuculus; conorus; Սովորական կկու. Aves; Passeriformes; Corvidae; Corvus; monedula; Սովորական ճայ. Aves; Passeriformes; Passeridae; Passer; domesticus; Տնային ճնճղուկ. Aves; Accipitriformes; Accipitridae; Buteo; buteo; Մեծ ճուռակ. Aves; Apodiformes; Apodidae; Apus; apus; Սև մանգաղաթև. Mammalia; Rodentia; Cricetidae; Microtus; arvalis; Սովորական դաշտամուկ. Социальное Социальные вопросы и меры приведены в части 4 данного ПЭСУ. |
| 10 | # Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) — это система, с помощью которой граждане могут сообщать о своих вопросах, предложениях и опасениях, связанных с программой, и получать своевременный ответ. Водный комитет создал Комиссию по рассмотрению жалоб (КРЖ) для активного и оперативного реагирования на опасения и жалобы затронутых лиц с использованием понятной и прозрачной процедуры, доступной для всех затронутых людей и общин-бенефициаров на бесплатной основе. КРЖ состоит из сотрудников Водного комитета. Специалист по охране окружающей среды (председатель комиссии), специалист по социальным вопросам, специалист по связи и юрист, а также инженеры, осуществляющие руководство проектными и строительными работами. КРЖ будет сотрудничать с органами местного самоуправления и будет участвовать в их механизме рассмотрения жалоб. Местные власти предоставят своим сообществам информацию о том, как выразить свои жалобы различными способами (лично в местных контактных центрах, по телефону, электронной почте или через интернет) и при необходимости поддержат их. Жалобы заинтересованных сторон, затронутых общин и НПО будут переданы в КРЖ Водного комитета. Механизм не будет препятствовать доступу к судебным и административным средствам правовой защиты страны. Перед началом строительства Водный комитет проинформирует общин-бенефициаров о механизмах разрешения жалоб и предоставит контактную информацию лиц, ответственных за сбор и реагирование на жалобы в общине. Водный комитет также объяснит важность выбора некоторых добровольцев (возможно, водопользователей), которые могут быть координаторами проекта в общине, чтобы помочь своим сельским жителям в разрешении или ускорении рассмотрения жалоб, если это необходимо. Тем не менее указанный выше механизм рассмотрения жалоб не ограничивает права граждан на обращение в суд непосредственно на самой первой стадии рассмотрения жалоб. Механизм подачи жалоб был разработан, чтобы избежать длительных судебных процедур. Этот механизм должен быть реализован таким образом, чтобы на проблемы и жалобы людей реагировали и разрешали своевременно и эффективно, без прямого обращения в суд. Комиссия ответит на все жалобы в течение недели после их получения и предоставит соответствующее решение в течение максимум одного месяца после их получения. Во время консультаций с общественностью затронутые общины и домохозяйства, местные органы власти и НПО будут проинформированы о КРЖ, плакатах (о строительных работах), размещенных на строительных площадках и в сельсоветах, чтобы лица, затронутые на этапах строительства и эксплуатации, могли представить свое мнение и жалобы. Водный комитет будет вести подробный журнал для всех полученных жалоб и вопросов, включая дату подачи, имя лица, подавшего жалобу, характер жалобы, дату ответа, информацию об окончательном статусе жалобы и, по мере необходимости, любую другую последующую информацию. |  |  |  |
| Законодательство |  |  |  |  |
| 1 1 | Информация о национальном законодательстве, в соответствии с которым выполняются работы по проекту: (i) виды разрешений, лицензий и других согласований, которые необходимо получить на этапах проектирования, строительства и эксплуатации проекта, и (ii) органы, которые обращаются и получают эти документы. Оценка воздействия на окружающую среду Конституция РА определяет ответственность государства в вопросах охраны и воспроизводства окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. Соответствующие законы об окружающей среде и природных ресурсах были обнародованы для защиты окружающей среды. Система оценки воздействия на окружающую среду в Армении регулируется Законом РА «Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе», который был принят 21 июня 2014 года. Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области оценки воздействия на окружающую среду и воздействия на окружающую среду в сфере государственной экспертизы РА. Законодательство об оценке и экспертизе состоит из Конституции РА, международных договоров с участием Республики Армения, настоящего Закона, иных правовых актов и подзаконных актов, вытекающих из закона. Тем не менее, работы, проводимые в рамках проектов, не подлежат экологической экспертизе, поскольку запланированные работы не подпадают под статью 14 Закона РА «Об оценке воздействия и экспертизе на окружающую среду». Этап проектирования - заключение градостроительной экспертизы (лицензированная Министерством градостроительства РА организация). Этап строительства - разрешения от органов местного самоуправления на выполнение строительных/демонтажных работ до начала строительных работ; - Деятельность органов местного самоуправления по распространению информации с целью информирования населения/бенефициаров о проекте, - согласования с органами местного самоуправления об установлении мест размещения отходов и строительного мусора (строительные подрядчики); - согласие Государственного агентства по охране памятников истории и культуры в случае неожиданного обнаружения памятников истории, культуры или археологии при проведении строительных работ (строительные подрядчики). - контроль за применением градостроительных и природоохранных норм будет осуществляться соответственно Органом охраны природы и надзора за недрами РА и государственным комитетом градостроительства. Отдельные функции и доли могут принадлежать региональным и муниципальным органам власти в рамках возложенных на них полномочий. |  |  |  |

Часть 2: План смягчения экологических и социальных воздействий

| Действие | Параметр | Контрольный список смягчающих мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Общее | Уведомление | (a) Население информировано о работах посредством соответствующих пресс-релизов в общественных местах (включая общинную администрацию и строительную площадку) (b) Получены все необходимые юридические разрешения, согласия, лицензии и формы для деятельности по проекту. (c) Подрядчик официально соглашается с тем, что все работы будут выполняться безопасным и упорядоченным образом, чтобы свести к минимуму воздействие на близлежащих жителей и окружающую среду. |
|  | Безопасность рабочих | (a) Средства индивидуальной защиты рабочих должны соответствовать передовой международной практике (каски, маски и защитные очки, если необходимо, защитная одежда и обувь и т. д. ) (b) На строительной площадке имеются аптечки и огнетушители. (c) Наличие на строительной площадке соответствующих знаков, информирующих работников о контактных данных аварийно-спасательных служб (скорой помощи, пожарной службы). |
| Воздействие на биоразнообразие | Растительный мир | - минимизировать воздействие на растения путем планирования и проведения масштабных земляных работ вне активного периода вегетации (если строительные работы ведутся в природных ландшафтах или на прилегающих территориях), - Строго контролировать расчистку растительности вблизи реабилитируемых бассейнов для предотвращения воздействия за пределами предусмотренной зоны |
|  | Животный мир | - Ограничить нарушение среды обитания, ограничив строительные работы узким коридором возле водоразделов. Не допускать движения транспортных средств/техники и небрежного размещения строительных материалов/мусора на чрезмерно больших территориях, прилегающих к строительной площадке;. - Необходимо разработать график земляных работ, который позволит предотвратить земляные работы в период зимовки и размножения животных. |
| Контроль загрязнения | Качество воздуха | (a) Строительная техника – оборудование должно регулярно – правильно эксплуатироваться – обслуживаться. (b) Горки выкопанного/выкопанного грунта должны быть утрамбованы (c) Источники пыли должны быть смыты водой, чтобы свести к минимуму беспокойство близлежащих жителей. (d) Материалы и отходы должны перевозиться в крытых грузовиках. (e) Скорость движения транспортных средств должна регулироваться для уменьшения образования дорожной пыли. |
|  | Шум | (a) Шум, создаваемый во время строительства вблизи жилых районов, должен быть ограничен рабочим временем. (b) Закрытые/крытые генераторы, воздушные компрессоры и другое мощное механическое оборудование должно использоваться во время работы. |
|  | Отходы | (a) Постоянные места захоронения отходов должны быть определены и согласованы с местными властями. (b) Община должна предоставить места для временного удаления отходов, чтобы избежать накопления отходов на строительной площадке и вокруг нее. (d) Должны быть заключены соглашения с сертифицированными компаниями по строительной технике и по вывозу и переработке отработанных шин, отработанных масел и фильтров механизмов. (e) Сжигание строительных отходов на открытом воздухе на строительной площадке не должно запрещаться. |
| Управление эрозией |  | (a) Защита откосов должна осуществляться путем укрепления берегов, насыпи в критических зонах или восстановления растительности. (b) Верхний слой почвы должен быть удален и сохранен для использования в будущих рекультивациях участка. (c) Излишки материалов должны использоваться для восстановления поврежденных участков. |
| Случайный находки |  | (а) В случае обнаружения случайных находок во время земляных работ, деятельность должна быть прекращена, письменное уведомление должно быть направлено в Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, работы должны быть возобновлены после получения официального разрешения вышеназванного органа. |
| Охрана водоемов | Мутность | (а) Строительные площадки должны располагаться на значительном удалении от водоема. (b) Меры по борьбе с эрозией должны применяться, как описано выше. |
|  | Загрязнение | (а) Запрещается техническое обслуживание машин и механизмов в непосредственной близости от водоемов. (b) Обслуживание и заправка машин и механизмов должны быть ограничены специально отведенными помещениями с непроницаемым полом и объемами для локализации разливов.. |
| Управление социальными рисками | Управление связями с общественностью | (а) назначить местного посредника, который будет нести ответственность за общение с местным населением и прием их просьб и жалоб; (b) внедрить МРЖ и вести журнал МРЖ во всех затронутых общинах и на строительных площадках; (с) проводить консультации с местным населением для выявления потенциальных конфликтов между внешней рабочей силой и местным населением с целью их урегулирования; (d) повышать осведомленность населения о заболеваниях, передающихся половым путем, в связи с присутствием в общине внешней рабочей силы, включая местных жителей в мероприятиях по повышению осведомленности, (e) Работы по проекту должны быть запланированы после сезона орошения, насколько это возможно, чтобы избежать/свести к минимуму перерывы в обслуживании; информировать местных жителей о графике строительных и других работ, перебоях в обслуживании, изменении направления движения и временных автобусных маршрутах, взрывных работах и ​​демонтаже по мере необходимости; (f) Ограничить строительные работы в ночные часы; (g) строительная площадка должна быть надлежащим образом обозначена и огорожена; (h) Строительные материалы или отходы не должны временно храниться на обрабатываемых землях или в какой-либо частной собственности. (i) Площадки для временного хранения строительных материалов и отходов размещаются таким образом, чтобы не препятствовать свободному движению транспорта и пешеходов. (j) Случайный ущерб, причиненный подрядчиком, подлежит компенсации. |
|  | Управление работой | (а) По возможности, строительные площадки не должны организовываться вблизи населенных пунктов, (b) Размещать и эксплуатировать строительные площадки после консультаций с соседними общинами, (c) максимально привлекать местную неклассифицированную рабочую силу к строительным работам, по возможности улучшать рабочие навыки местного населения, чтобы способствовать его участию в работах, (d) Обеспечить туалеты и умывальники на строительных площадках соответствующими принадлежностями: горячей и холодной водой, мылом, сушилками для рук. Любая строительная площадка, на которой также находится рабочая сила, должна иметь временный септик, чтобы не загрязнять близлежащие водоемы. (e) Повысить осведомленность работников о построении отношений с местным населением, разработать кодекс поведения, соответствующий международной практике, и строго следить за его соблюдением, включая увольнение и финансовые санкции. |

Часть 3: План экологического и социального мониторинга

| Что? (параметр, который необходимо контролировать) | Где? (будет контролироваться параметр) | Как (параметр будет контролироваться) | Когда? (Установить частоту или непрерывность) | Почему (параметр будет контролироваться) | Стоимость (если не включена в бюджет проекта) | Кто? (отвечает за мониторинг ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Уведомление | На участке, в пострадавших населенных пунктах | а) Население информируется о проведении работ посредством соответствующих объявлений в печати и/или в общественных местах (в том числе на строительной площадке). b) Получены все необходимые юридические разрешения, согласия, лицензии и формы для деятельности по проекту. | До начала строительства | Обеспечить, чтобы необходимая информация о строительстве была доступна затронутым общинам | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ (через консультанта по надзору) |
| - Безопасность работников | На участке | (a) Средства индивидуальной защиты работников соответствуют передовой международной практике (каски, маски и очки, если необходимо, защитная одежда и обувь и т. д.) (b) На строительной площадке имеются аптечки и огнетушители. (c) Наличие на строительной площадке соответствующих контактных данных, информирующих работников об аварийно-спасательных службах (скорой помощи, пожарной части) | Ежемесячно | Для здоровья и безопасности рабочих строительных площадок | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ ( через консультанта по надзору ) |
| - Биоразнообразие | На участке | Растительный мир: - воздействия на растения минимизируются за счет планирования и проведения масштабных земляных работ вне периода активной вегетации (если строительные работы ведутся в природных ландшафтах или на прилегающих территориях), - Расчистка от растительности вдоль ремонтируемых каналов строго контролируется для предотвращения воздействия за пределами предусмотренной зоны. Животный мир: - Нарушение среды обитания ограничивается ограничением строительных работ узким коридором вдоль трассы трубопровода. Не допускается передвижение транспортных средств/машин и небрежное размещение строительных материалов/мусора на чрезмерно больших территориях, прилегающих к строительной площадке. - Разработан график земляных работ, позволяющий предотвратить земляные работы в период спячки и размножения животных. | в течение всего периода строительства | Чтобы уменьшить воздействие на биоразнообразие | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ ( через консультанта по надзору ) |
| - Случайные находки | На участке | В случае обнаружения случайных находок во время земляных работ деятельность прекращается, направляется письменное уведомление в Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, работы будут возобновлены после получения официального разрешения Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. | Непрерывный | Для того, чтобы культурное наследие не было повреждено во время строительных работ | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ ( через консультанта по надзору ) |
| - Пыль | На участке | Отсутствие чрезмерной пыли на строительной площадке | Ежемесячно | В случае строительных работ основным загрязнителем атмосферного воздуха является пыль, воздействие которой будет временным, но может оказать негативное воздействие как на окружающую среду, так и на рабочих и местных жителей | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ (через консультанта по надзору) Орган по охране окружающей среды и надзору за недрами |
| - Строительные и бытовые отходы | На участке | - Строительная площадка была построена на общинной земле, на что подрядчик предварительно получил согласие общины - строительные и бытовые отходы не выбрасываются на стройплощадку - Строительный мусор размещается на стройплощадке в специально отведенном месте - бытовые отходы собираются на стройплощадке отдельно от строительного мусора в специальных контейнерах - на стройплощадке нет видимых признаков сжигания мусора - согласие на окончательную утилизацию отходов, полученное подрядчиком - мусор размещается в официально согласованных для него местах | Ежемесячно | - загрязнение почвы и воды - ухудшение эстетического вида участка, - забота о населении | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ (через консультанта по надзору) Орган по охране окружающей среды и надзору за недрами |
| - Шум | На участке | - На сройплощадке нет превышения уровня шума, - отсутствие жалоб со стороны населения | Ежемесячно | Для безопасности рабочих и жителей | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ (через консультанта по надзору) Орган по охране окружающей среды и надзору за недрами |
| - Плодородный слой почвы | На участке | - Снятие и хранение верхнего слоя почвы - дальнейшее повторное использование растительности с целью восстановления строительной площадки | - Во время земляных работ - после завершения земляных работ | В целях сохранения плодородного слоя почвы | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ (через консультанта по надзору) Орган по охране окружающей среды и надзору за недрами |
| - Управление связями с общественностью | На участке, в затронутых общинах | - Назначен местный координатор, который будет отвечать за общение с местным населением и прием их просьб и жалоб; - Представлен МРЖ, и доступен/ведется журнал МРЖ во всех затронутых общинах и строительных площадках, - Работы по проекту планируются после сезона орошения , чтобы избежать/свести к минимуму перерывы в обслуживании; - Местное население информировано о графике строительных и других работ, перерывах в обслуживании, изменениях движения транспорта и временных автобусных маршрутах, взрывных работах и ​​демонтаже по мере необходимости. - Строительные работы ограничены в ночное время - Строительная площадка должным образом размечена и огорожена - Никакие строительные материалы или отходы временно не складируются на обрабатываемых землях или в частной собственности. - Площадки для временного хранения строительных материалов и отходов выделяются таким образом, чтобы не мешать свободному движению транспорта и пешеходов. - Случайный ущерб, причиненный подрядчиком, подлежит возмещению. | Ежемесячно, в течение всего периода строительства | Для здоровья и безопасности населения, бесперебойного орошения, защиты частной собственности от повреждений и свободного передвижения | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ (через консультанта по надзору) |
| - Управление работой | На участке | а) По возможности строительные площадки не располагаются вблизи населенных пунктов, b) строительные площадки размещаются и эксплуатируются после консультаций с соседними общинами; c) как можно шире привлекать к строительным работам местную неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, в том числе женщин; d) Строительные площадки обеспечены туалетами и умывальниками, e) Кодекс поведения разработан в соответствии с международной практикой и строго соблюдается. | Ежемесячно, в течение всего периода строительства | В целях соблюдения международных трудовых норм | Включена в бюджете проекта | ВОДНЫЙ КОМИТЕТ (через консультанта по надзору) |

Часть 4. Социальные исследования

Базовый отчет по социальным исследованиям

Настоящий базовый отчет по социальным исследованиям включает работы, выполненные в предварительном проекте по «Строительству БСР с использованием естественной чаши в головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза»: социальные исследования, воздействие отведения земель и переселения, а также необходимость подготовки ПДП (план действий по переселению).

Документальные исследования, регулирующие оценку социальных воздействий, сбор исходных социальных данных, представленные письменные материалы руководителей общин и сотрудников ОВП “Гегаркуник”, выезды в затронутые общины, встречи фокус-групп и общественные обсуждения послужили основой для подготовки данного отчета предварительного проекта.

# 1. Описание проекта

Цель проекта – обеспечить устойчивое и эффективное использование скудной оросительной воды, способствуя развитию сельского хозяйства, снижая уязвимость целевой группы к последствиям изменения климата. Реализация проекта окажет существенное положительное влияние на эффективность управления водными ресурсами региона и будет способствовать развитию сельских районов, повышению уровня жизни населения.

По данной программе предусматривается

«Строительство БСР объемом ок.27.0 тыс.куб.м на территории «Копой Вар» вверх от головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза»

на подкомандных участках ОВП «Гегаркуник» пакета Лота 3

Рассматривались возможности строительства БСР на территории «Копой Вар» вверх от головной части канала Манаси Ару. На этом участке предлагается разместить БСР между рекой Мартуни и Вагашенским Мец Ару, на наклонном склоне. Проведены топографические, геологические и гидрологические съемки и исследования. Проведено геофизическое исследование.

Предлагается:

Объем БСР ок.27.0 тыс.кубометров. Согласно данным ОВП (расход и часы наполнения бассейна) объем получается след.образом: 0.75куб.м/сек x 10час. x 3600 сек. = 27000куб.м.

Строящийся бассейн земляной, в качестве противофильтрационной меры бассейна укладывается бентонитовый мат.

Предусматривается также восстановление существующего, проходящего в верхней части БСР, Вагашенского ручья с земляны руслом Мец Ару Г-образными железобетонными блоками. В этой части существующего канала с земляным руслом происходит большое количество фильтраций и общее техническое состояние неудовлетворительное - на левом берегу канала имеется несколько участков обрыва, что создаст риски для безопасности планируемого БСР. Восстанавливаемый участок имеет длину 180 м.

Предусматривается подводящий водовод из восстанавливаемого ручья и отводящий к реке Мартуни водовод. Кроме того, планируется электрификация и автоматизация затворов. Электроэнергия, необходимая для устройств и оборудования будет обеспечиваться за счет установки солнечных панелей.

На этапе работ по предварительному проекту в августе-сентябре 2022г. были проведены изучения проектных материалов и полевые работы: посещения, опросы, сбор исходных материалов, а в сентябре-октябре - общественные обсуждения, анализ и оценка.

Социально-экономические, демографические данные были собраны через электронную связь, письма, телекомминикацию, сообщения и специальные посещения в населенный пункт Вагашен общины Мартуни Гегаркуникского марза.

# 2. Анализ исходных социально-экономических и демографических данных

## 2.1 Описание оросительных земель

По сообщению руководителя общины Мартуни, были собраны данные о землепользовании домохозяйств-водопользователей затронутого поселка Вагашен, орошаемых и неорошаемых земельных участках. В таблице 1 представлены данные о домохозяйствах, сельскохозяйственных угодьях и сельскохозяйственных культурах, выращиваемых в затронутом населенного пункта Вагашен.

Таблица 1: Исходные социальные данные по затронутым общинам

| # | Затронутые общины / населенные пункты | Пост.население | Домохозяйство | Земли сельскохозяйственного назначения | Приусадебные, га | Культуры, выращиваемые в населенных пунктах, га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Озимая пшеница, га | Кукуруза, га | Овоще-бахчевые, га | Многолетн.травы, га | Фруктовые сады, га | Картофель, га | Капуста, га | Другое, га |
| 1 | Вагашен | 4063 | 1283 | 465 | 219 | 32 | 0 | 9 | 7 | 11 | 62 | 4 | 3 |
| Всего, % |  |  |  |  |  | 25.0 | 0 | 7.0 | 5.5 | 8.6 | 48.4 | 3.1 | 2.3 |

Изучение представленных данных показывает, что в населенном поселке Вагашен 25,0% выращиваемых культур составляет озимая пшеница, 48.4% - картофель, 8.6% - плодовые сады, 7.0% - овоще-бахчевые, 5.5% - многолетние травы. Прочие возделываемые культуры составляют 3,0%. Сюда входят также яровая пшеница, ячмень, лен.

В Таблице 2 представлены данные об орошении сельскохозяйственных земель затронутого поселка Вагашен общины Мартуни: данные о домохозяйствах, сельскохозяйственных угодьях, орошаемых и неорошаемых землях и водопользователях.

Таблица 2: Орошение сельскохозяйственных земель в затронутых общинах

| Лот 3. ОВП "Гегаркуник" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затронутые общины | Домохозяйство | Земли сельскохозяйственного назначения, га | Орошаемые земли, га | Неорошаемые земли, га | Водопользователи |
| 1 | Вагашен | 1283 | 465 | 123 | 342 | 373 |

Из данных, представленных в таблице 2, получается, что 26,5 % сельскохозяйственных угодий затронутого поселка Вагашен орошаются, не орошается 73,5 %.

Благодаря строительству БСР на предлагаемой территории «Копой Вар» вверх от головной части канала Манаси Ару, за счет аккумулированной в БСР воде в определенной степени будет решена проблема орошения неорошаемых земель, что положительно скажется на эффективном управлении водными ресурсами, развитии сельского хозяйства, повышении уровня жизни населения.

## 2.2 Социально-демографическое описание населения затронутых общин

По состоянию на 1 января 2022 года постоянное население поселка Вагашен общины Мартуни подкомандных ОВП “Гегаркуник”, составляет 4063 человек, из них 2065 - женщины. На территории насчитывается 1283 домохозяйств, из которых 255 домохозяйств возглавляют женщины, получающие пособие семьи - 215. Представленная информация - демографические данные, получены от руководителей затронутых населенного пункта Вагашен и общины Мартуни. Социально-демографические данные представлены в табл. 3.

Таблица 3. Социально-демографические данные по затронутым общинам

|  | Затронутые общины/населенные пункты | Население |  | Женщины | Домохозяйства | Кол-во домохозайств, возглавляемых женщиной | Семьи, получающие пособия | Национальные меньшинства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное | Наличествующее |  |  |  |  |  |
| 1 | Вагашен | 4063 | 3600 | 2065 | 1283 | 255 | 215 | 0 |

## 2.3 Основные показатели строящегося БСР

Для подготовки предварительного проекта были изучены проблемы управления оросительными системами территорий, эксплуатируемых и обслуживаемых обществами водопользователей (ОВП). От ОВП «Гегаркуник» получены основные показатели для строительства/реконструкции на их подкомандных участках БСР, по подкомандным общинам, территориям.

Основные показатели строительства БСР объемом около 27.0 тыс.куб.м на территории «Копой Вар» в головной части канала Манаси Ару пакета Лот 3 представлены в таблице 4.

Таблица 4. Основные показатели строящихся БСР на участках ОВП «Гегаркуник»

| Название БСР | Общины, территории, подкомандные ОВП, га | Расход канала на участке БСР, л/с |  | Рекомендуемый средний расход наполнения бассейна за 8 ночных часов, л/сек | Нормы орошения орошаемых культур в рамках проекта, м3/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Миним. |  | Усредненная | Максимальмая |
| Строительство БСР объемом около 27.0 тыс.куб.м на территории «Копой Вар» в головной части канала Манаси Ару | Вагашен, 282 | 1000 | 500 | 750 | 3150 | 3600 |

# 3. Приобретение земли и переселение

В ходе предварительных проектных работ проводились исследования по отводу земель и переселению в связи со строительством БСР на территории «Копой Вар» в головной части канала Манаси Ару.

Проект требует отведения земель. Для строительства БСР предполагается земельный участок площадью 2,0 га, который полностью находится в государственной собственности.

В указанный период из Кадастрового комитета РА получены кадастровые карты участков, расположенных по соседству в радиусе 100 м от отметки максимально возможного заполнения чаши БСР, сведения о собственниках, соответствующие кодам, учету земельных участков, границам и значению земельных участков.

Границы участков владельцев были разработаны и нанесены на карту в генеральном плане, а также установлены личности владельцев. Приложение I представляет карты сопоставления кадастровых и проектных сооружений (БСР).

Были проведены встречи в населенных пунктах, корректировка кадастровых карт и собственников, встречи с органами местного самоуправления и жителями, запросы о предварительных рыночных ценах на кадастровые земли. В приложении II представен сводный перечень кадастровых данных земельных участков проектируемого БСР в селе Вагашен.

В таблице 5 представлен сводный перечень данных по учету и оценке земельных участков в зоне строящегося по предварительному проекту БСР в поселке Вагашен общины Мартуни в Гегаркуникском марзе - предварительный список затронутых лиц (ЗЛ), кадастровые и предварительные рыночные цены.

Таблица 5. Предварительный список ЗЛ

| Сводный список данных учета и оценки земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Строительство БСР объемом ок.27,0 тыс.куб.м на территории «Копой Вар» в головной части канала Манаси Ару |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт Вагашен общины Мартуни Гегаркуникского марза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Фамилия физического лица или название организации | Имя физического лица | Отчество физического лица | Кадастровый код | Размер земельного участка (га) | Целевое назначение земельного участка | Кадастровая стоимость за 1 га, в драмах РА | Первоначальная рыночная стоимость за 1 га, в драмах РА |
| 1. | Государственные земли |  |  | 05-082-1200-0001 | 4420.165 | водные, пастбища, сельскохозяйственные участки | 25 400 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Кадастровая стоимость занимаемой БСР общей площади, в драмах РА | Первоначальная рыночная стоимость занимаемой БСР общей площади, в драмах РА |
| Кадастровая и первоначальная рыночная стоимость занимаемой БСР общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая занимаемая площадь БСР (га) |  |  |  |  | 2.0 |  | 50 800 |  |

Исследования показали, что под земельный участок под строительство БСР площадью 27,0 тыс. кв.м. на территории “Копой Вар” в головной части канала Манаси Ару, предусмотренный предварительным проектом в поселке Вагашен, являются землями государственной собственности. Для строительства БСР возникнет необходимость в постоянном и временном отчуждении для земель, находящихся в государственной собственности. Не возникнет необходимости в приобретении и переселении земель, находящихся в собственности жителей.

Состоялись обсуждения вопросов, связанных с приобретением земли, с руководителями администрации и населением поселка Вагашен. Ожидается, что во время строительства риски/воздействия отвода земель будут временными ограниченными, если таковые возникнут.

В рамках предварительного проекта был разработан и представлен Заказчику “Рамочный документ политики переселения (РДПП)”, который включал возможные последствия/воздействия отвода земель и переселения, принципы и цели, регулирующие подготовку и осуществление переселения, структурные и правовые сферы, круг претензий и правомочности, право на компенсацию, определение единичных цен для компенсации. Описаны работы по разработке, пересмотру, утверждению и реализации Плана действий по переселению (ПДП), включая отношения между различными заинтересованными органами, участвующими в мероприятиях ПДП, меры мониторинга и механизм рассмотрения жалоб. Проект РДПП обсуждался в ходе общественных обсуждений и консультаций с заинтересованными сторонами, директором и главным инженером ОВП Гегаркуник, административными руководителями общины Мартуни и населенного пункта Вагашен.

После получения и обобщения результатов исследования отвода земель и переселения, Заказчик примет решение о необходимости разработки ПДП (сокращенного или полного, в случае применимости). После вынесения решения Заказчика во время рабочего проекта, будут составлены ПДП и структурные меры в соответствии с РДПП.

# 4. Оценка социального воздействия

## 4.1 . Общественные встречи и обсуждения

Для подготовки предварительного проекта для первоочередного строительства и реконструкции БСР для оросительных систем был обеспечен непосредственный контакт с руководителями затронутых общин и населенных пунктов, со всеми рабочими группами инфраструктур общины путем информирования населения о выполнении данных работ и обеспечения участия в них. В связи с этим были организованы консультации, встречи и обсуждения с работниками ОВП “Гегаркуник”, руководителями, работниками, жителями и водопользователями затронутой общины Мартуни и административного района Вагашен.

5 октября 2022 года в затронутом поселке Вагашен общины Мартуни были проведены общественные обсуждения. На обсуждение были вынесены предварительные проектные работы, экологические и социальные вопросы, вопросы отчуждения земель и переселения. На рис.1 представлены фотографии общественного обсуждения. В Приложении III даны протокол общественного обсуждения и список участников.

Рис .1 Общественные обсуждения в поселке Вагашен

## 4.2. Социально-экономические влияния

Положительные влияния

В результате восстановления оросительных систем ожидается строительство БСР объемом ок.27.0 тыс.куб.м на территории “Копой Вар” в головной части канала Манаси Ару.

В результате строительства БСР проект окажет положительное влияние на зону влияния оросительной системы Вагашен.

Ожидаются следующие положительные социально-экономические воздействия в результате строительства БСР:

- увеличение орошаемых земель

- более эффективное использование оросительной воды

- улучшение условий снабжения оросительной водой и уровня жизни водопользователей

- повышение уровня использования земель сельскохозяйственного назначения

- повышение эффективности и производительности сельскохозяйственного производства

- расширение возможностей уязвимых и бедных слоев населения

- улучшение социально-экономических условий населения затронутых общин.

Среди бенефициариев проекта есть 215 семей, получающих пособия. Проводимые работы дадут возможность улучшить их, как наиболее уязвимых слоев, социальные условия.

Проект окажет положительное влияние на население населенных пунктов затронутого населенного пункта Вагашен, находящееся в зоне влияния оросительных систем, являясь стимулом для улучшения их социально-экономических условий.

Отрицательные влияния

В ходе реализации проекта ожидаются незначительные негативные воздействия, связанные с выполнением строительных работ, которые будут носить временный характер.

Ожидаемые негативные воздействия связаны с пылью, шумом, выбросами строительной техники и строительного мусора, образованием и накоплением мусора. Все потенциальные негативные воздействия будут смягчены в результате реализации и мониторинга мер по смягчению, включенных в ПЭСУ, а после завершения строительства никаких негативных социальных воздействий не ожидается.

# Приложение I. Карты соотношения кадастровых и проектных сооружений (БСР).

# Приложение II . Сводный перечень кадастровых данных и начальной рыночной стоимости земельных участков проектируемых БСР

# Приложение III. Протокол и список участников общественных обсуждений

1 "Центр гидрометеорологии и мониторинга" ГНКО Министерства окружающей среды РА. Справочник/руководство "Фоновые концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ в населенных пунктах РА". Ереван-2011