| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ (Ենթածրագրի համար հատուկ պատրաստված) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄԱՍ 1: Ծրագրի նախագիծը և առանձնահատկությունները Ինստիտուցիոնալ և ադմինիստրատիվ տվյալներ |  |  |  |  |
| 1 | Ծրագրի անվանումը | «Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կարուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր» |  |  |
| 2 | Ենթածրագրի անվանումը | «ՀՀ մարզերում ՋՕԸ-ների սպասարկման տարածքում թվով 31 օրվա կարգավորման ջրավազանների առաջնահերթ կառուցում և վերակառուցում» նախագիծ |  |  |
| 3 | Ենթանախագիծ | Գեղարքունիքի մարզի «Մանասի առու» ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածքում շուրջ 27.0 հազ.խմ ծավալով ՕԿՋ կառուցում |  |  |
| 3 | Ենթածրագրի վայրը | Հայաստանի Հանրապետություն, Գեղարքունիքի մարզ , Մարտունի համայնք, Վաղաշեն գյուղ, «Մանասի առու» ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածք |  |  |
| 4 | Ջրատար (գետավազան) | Սևանի գետավազային կառավարման տարածքի հարավային մաս, Վաղաշենի մեծ առու |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ |  |  |  |  |
| 5 | Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (ԵԶԲ) | Առաջադրանքի խմբի ղեկավար Վարուժան Հովասապյան | ԲՍԿՊ մշակվել է «Քոնսեկոարդ» ՍՊԸ մասնագետների կողմից։ Բնապահպանական մասի պատասխանատու՝ Վռամ Թևոսյան Սոցիալական մասի պատասխանատու՝ Հասմիկ Ասլանյան |  |
| 6 | Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (Վարկառու) | Ծրագիրն իրականացնող մարմին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքնե-րի նախարարության (ՏԿԵՆ) ջրային կոմիտե | Աշխատանքների վերահսկում Մարինե Վարդանյան ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի ԲՍԱԱ հարցերով խորհրդատու | Կապալառու (ընկերություն) «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ |
| Տեղանքի նկարագիրը |  |  |  |  |
| 7 | Տեղանքի աշխարհագրական անվանումը – ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի համայնք, Վաղաշեն հյուղ, «Մանասի առու» ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածք |  |  |  |
| 8 | Ենթածրագրի ներքո նախատեսված աշխատանքների ծավալը և ցուցանիշները Ջրավազան. L= 135 մ, B=85 մ, H=4 մ, Մոտեցնող ջրատար. L=46 մ և D=500մմ, Հեռացնող ջրատար. L=45 մ, D=600 մմ, Ջրանցքի վերականգնվող հատված. L=200մ, B=1.2մ H=1.0մ, Ոռոգվող տարածքների մակերեսը՝ 282 հա Աշխատանքների հակիրճ նկարագրությունը․ Ջրավազանը հողային, ջրամեկուսիչ նյութը բենտոնիտային գորգ, մոտեցնող ջրատարը մետաղական խողովակաշար, հեռացնող ջրատարը մետաղական խողովակաշար։ Ջրանցքի վերականգնման հատվածը Г-աձև ե/բետոնյա բլոկերով։ Հողային աշխատանքների ծավալները՝ 63․0 հազար խ․մ․ Հանվող բնահողերի ծավալները (այդ թվում բուսահողի ծավալները)՝ 57 հազար խ․մ․ հանույթ, որից4 հազար խ.մ. բուսահող։ Առաջացող շինաղբի և ավելցուկ գրունտի ծավալները, ուր են դրանք տեղափոխվելու (վայրը)՝ 13.2 հազար խ․մ․ ավելցուկ բնահող տեղափոխվելու է համայնքի ղեկավարի կողմից նշված վայր (համայնքի ղեկավարի գրության պատճենը կցվում է) Աշխատանքների նախատեսվող տևողությունը՝ 12 ամիս, հանած ձմեռվա 4 ամիսները (նախնական) |  |  |  |
| 9 | Տարածքի համառոտ նկարագրություն ## Տեղադիրքը․ Ներկայացվող տարածքը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում, Մարտունի համայնքի Վաղաշեն գյուղի վարչական տարածք՝ «Մանասի առու» ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածքում։ Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքն ընկած է Գեղամա լեռների հյուսիս- արևելյան միջին բարձրության լանջերին, բավական բարդ ռելիեֆային պայմաններում, որը արտահայտված է հրաբխային խառնարաններով, բլրաթմբերով, գոգավորություններով, մշտահոս և ժամանակավոր հոսքերի ձորակներով: Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են միոպլիոցենի և ստորին չորրորդական ժամանակի անդեզիտադացիտները, բազալտները, որոնք մերկանում են գյուղի շրջակայքի բարձրունքներում, բուն տեղամասերում մերկանում են մեծ մակերեսներով, ցցված ժայռային ձևերով, իսկ մնացած մասերը՝ ծածկված են էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումներով: Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքը գրունտային ջրերով բավական աղքատ է: Նրանք թաղված են բավական խորը և բուն գործունեության տարածքում գտնվում են 20 մ-ից խորը հորիզոններում: Գրունտների ճեղքավորվածության և բեկորային կառուցվածքի պատճառով գրունտային ջրերը այստեղ հորիզոն չեն կազմում և հիմնականում կարող են հանդիպել տարբեր խորությունների վրա: Էկզոգեն երկրաբանական երևույթներից այստեղ առկա են մակերեսային էրոզիա և ջրողողում՝ մթնոլորտային տեղումներից: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է 4.6 0C է, օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -33 0C է, օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը -34 0C է, հողի սառեցման հաշվարկային խորությունը հասնում է 1.48 մ: Ըստ Գեղարքունիքի մարզի պաշտոնական կայքի տարածքում ձմռանը գոյանում է կայուն ձնածածկույթ։ Մթնոլորտային տեղումները տարեկան 400մմ է, որը ըստ բարձրության ավելանում է մինչև 800մմ։ ՀՀ սեյսմիկ գոտևորման սխեմատիկ քարտեզի համաձայն Զոլաքար գյուղը գտնվում է սեյսմիկ II գոտում, որն ունի 0.3g արագացում և 8 բալ երկրաշարժերի հնարավոր ուժգնություն: Օդային ավազան ՀՀ տարածքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Օդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից: 2021 թվականի ընթացքում մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվել են Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, Քաջարան և Չարենցավան քաղաքներում: Որոշվել են մթնոլորտային օդում փոշու, փոշու մեջ մետաղների (մոտ 21 մետաղ), ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, և գետնամերձ օզոնի պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 2021 թվականին կատարվել է մթնոլորտային օդի 36274 նմուշառում, իրականացվել 29324 դիտարկում: Համաձայն իրականացված արդյունքների 2021 թվականին 2020 թվականի համեմատությամբ քաղաքների մթնոլորտային օդում բարձրացել են հետևյալ աղտոտիչների պարունակությունները․ Երևան՝ ազոտի երկօքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, փոշի և գետնամերձ օզոն, Գյումրի՝ ազոտի երկօքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ և փոշի, Ալավերդի՝ ազոտի երկօքսիդ, Հրազդան՝ ծծմբի երկօքսիդ, Արարատ՝ ծծմբի երկօքսիդ և փոշի, Կապան՝ ազոտի երկօքսիդ։ ՊՈԱԿ-ը Վաղաշեն բնակավայրում չունի դիտակայան, չի տեղադրում պասիվ նմուշառիչներ, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ ՊՈԱԿ-ում տվյալներ չկան: Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության մասին կարելի է ստանալ ՊՈԱԿ-ի առաջարկած համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույցից: Ըստ այդ ուղեցույցի մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են. - Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3; - Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3; - Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3; - Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3: Ջրային ռեսուրսներ Տարածաշրջանի հիմնական ջրագրական միավորը Սևանա լիճն է: Սևանա լիճ. Սևանա լիճը գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 1900 մետր բարձրության վրա։ Այն աշխարհի քաղցրահամ ջուր ունեցող 2-րդ բարձրադիր լիճն է։ Հնում հայտնի է եղել Գեղամա ծով, Գեղարքունյաց ծով անուններով։ Երկարությունը 70 կմ է, առավելագույն լայնությունը` 55 կմ։ Հայելու մակերեսը կազմում է 1260 կմ2, որով ամենախոշորն է Հարավային Կովկասի տարածքում։ Միջին խորությունը 26.8 մ է, ամենախորը վայրը` 83 մ (Փոքր Սևան)։ Ջրի ծավալը 32,92 մլրդ մ3 է։ Սևանա լիճը Շորժայի ստորջրյա թմբով բաժանվում է 2 մասի` Մեծ Սևանի (37.7 մ միջին խորություն) և Փոքր Սևանի (50.9մ)։ Սևանա լիճը բաց լիճ է և ունի քաղցրահամ ջուր։ Լիճ են թափվում 28 մեծ ու փոքր գետակներ, սակայն սկիզբ է առնում միայն մեկը` Հրազդանը։ Վերջինիս շնորհիվ ջրերի տարեկան արտահոսքը կազմում է 0.7 կմ3։ Լճի ծագումնաբանական վարկածներից մեկի համաձայն` այն առաջացել է չորրորդական ժամանակաշրջանում։ Այն գոյացել է հրաբխային գործունեության հետևանքով` միջլեռնային տեկտոնական իջվածքում սառցադաշտային և ձնհալոցքային ջրեր լցվելու արդյունքում։ Չորս կողմում առանձնակի շրջապատում են Արեգունու, Սևանի, Վարդենիսի և Գեղամա լեռները։ Խորհրդային կառավարման տարիներին լճի մակարդակը զգալիորեն իջել է /18 մ/, ինչի հետևանքով տարածաշրջանում առաջացել է էկոլոգիական խնդիր։ 1978 թվականին ստեղծվում է Սևան ազգային պարկը։ Ջրի մակարդակի բարձրությունը վերականգնելու համար կառուցվել է Արփա – Սևան (48.3 կմ, 1963-81 թվականներ), ապա` Որոտան – Արփա դերիվատացիոն ջրատարները (21.6 կմ, 2004 թվական)։ Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքը բնութագրվում է ուժեղ և թույլ ջրատար ապարների առկայությամբ: Ուժեղ ջրատար են լճային նստվածքները, իսկ անդեզիտային պորֆիրիտները և տուֆաբրեկրիաները համարվում են թույլ ջրատարներ: Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը հարուստ է խորքային ջրերով` աղբյուրներով և արտեզյան ավազաններով, որոնք տեղաբաշխված են անհավասարաչափ: Այդ աղբյուրները օգտագործվում են ոռոգման և ջրամատակարարման նպատակով: Այդպիսի աղբյուրներով հատկապես հարուստ է արևմտյան ափը: Հանքային աղբյուրները լրացնում են Սևանա լճի ավազանի ռեկրեացիոն ռեսուրսների հարուստ համակառույցները: Գետահովիտներում տարածված են ճնշումային արտեզյան ջրեր, որի հետևանքով այդ տարածքներում գրունտային ջրերի մակարդակները ավելի բարձր են: Բնակավայրերի մեծ մասը տեղադրված են գետահովիտներում, որտեղ գեոդինամիկ պրոցեսներից տարածված են տարբեր մասշտաբի և ծագման սահքեր, հեղեղներ և քարահոսքեր (Գավառագետ, Ձկնագետ և այլն): Տարածաշրջանն ունի գրունտների առավելագույն` 0.3-0.4գ արագացում և գտնվում է 9 բալ երկրաշարժերի հնարավոր ուժգնության շրջանում: Հողածածկ Տարածաշրջանը հիմնականում զբաղեցնում են մարգագետնասևահողերը, որը բնորոշ է բարձր դիրք ունեցող խոնավ դաշտավայրերին ու սարահարթներին: Կան ոչ մեծ քանակությամբ ճահճացած հողեր, որոնք, այնուամենայնիվ ամռան ընթացքում ամբողջովին չորանում են ու պնդանում: Բուսական աշխարհ․ Տարածքը պատկանում է Սևանի ֆլորիստիկ շրջանին: Տարածաշրջանում լճային նստվածքների վրա ձևավորվել են գետահովտային, մարգագետնացած կոպճային և թույլ զարգացած ավազակոպճային հողագրունտների տիպերը: Ավազանի բնական ցամաքային էկոհամակարգերն են մարգագետինները, տափաստանները, անտառային և նոսրանտառային համակեցությունները, ինչպես նաև ժայռա-քարացրոնային և լճի ջրերից ազատված համալիրներ: Մարզի բնական մնացորդային անտառները տեղակայված են առանձին, ոչ մեծ կղզյակներով ուղղաձիգ լանջերի վրա: Առանձին ծառեր և ծառերի փոքր խմբեր հանդիպում են նաև լճափի այլ հատվածներում, ինչը վկայում է անցյալում այդ հատվածների բնական անտառապատվածության մասին: Այդ խմբավորումներն աստիճանաբար փոխարինվում են լեռնա-քսերոֆիլ թփուտների: Բնական մնացորդային անտառների ընդհանուր անտառապատ մակերեսը կազմում է մոտ 5-7 քառ. կմ: Բնական անտառները կազմավորված են եղել հիմնականում գիհի և կաղնի ծառատեսակներից, որոնք պահպանվել են մինչ օրս: Այստեղ կարելի է հանդիպել կաղնու (արևելյան) և ծառերի ու թփերի այլ արժեքավոր տեսակների, որոնց մի մասն աճում է ափամերձ գոտում: Ռելիեֆային առանձնահատկությունների շնորհիվ Սևանի ավազանի բուսականությունն ունի վառ արտահայտված մոզաիկ բնույթ: Ցածրադիր վայրերում աչքի են ընկնում անապատները ու կիսաանապատները, որոնք առաջացել են լճից ազատված ավազուտների վրա և ունեն երկրորդային ծագում: Այդ տեսակներից որպես ռելիկտային համակեցություններ պահպանվել են` տորֆային ճահճուտները, քարացրոնային և ժայռային բուսական խմբավորումները, փռվող թփուտները` ցածրաճ գիհուտներ (Juniperus depressa) և այլն: Ծառաթփային բուսականության հիմնական կանաչ գոտին ունի արհեստական ծագում: Հիմնականում դրանք լճի ջրերի իջեցման արդյունքում առաջացած գրունտների վրա տնկարքներն են, կատարված քսաներորդ դարի 50-80-ական թվականներին: Հիմնական անտառ կազմող ծառատեսակները հանդիսանում են սոճին, եղևնին, բարդին, ուռենին, թեղին, հացենին, ակացիան, փշատենին և այլ փշատերև ու սաղարթավոր ծառատեսակներ: Սևանա լճի ջրից ազատված հողագրունտները ծածկված են արհեստական տնկարկներով (սոճի, չիչխան, բարդի և այլ): Թփատեսակներից ամենամեծ մակերեսները զբաղեցնում է չիչխանը: Թփուտներից տարածված են` արոսենու (արոսենի Կուզնեցովի (Sգrbus kuznetsգvii), արոսենի Հայաստանի (S.hajastana), արոսենի հունական (S.graeca)), մասրենու (Rգsa spinգsissima, R.canina), ասպիրակի (Spiraea crenata), ալոճենու (Crataegus գrientalis), ուռենու (Salix caprea) և այլ համակեցություններ: Լճի մակարդակի իջեցման հետևանքով առաջացած տարածքներում աճեցվել են նաև արհեստական անտառաշերտեր: Այստեղ զգալի տարածքներ են զբաղեցնում փշարմավի պուրակները: Ավազանի տարբեր մասերում հայտնաբերված բրածո բույսերը և կենդանիները վկայում են այն մասին, որ ոչ վաղ երկրաբանական անցյալում Սևանի ավազանը ծածկված է եղել խիտ անտառներով, որոնք անհայտացել են կլիմայի փոփոխության ցամաքայնության ուժեղացման հետևանքով: Բուսածածկում հանդիպում են նաև ճահիճներ, ծառատնկեր և մացառուտներ: Առափնյա ճահճացող մասերում և ջրափոսերում լողում են ջրոսպի կլորավուն, կամ երկարավուն թիթեղանման և գորտնուկի կանաչ տերևներով և դեղին ծաղիկներով բուսակները: Կենդանական աշխարհ․ #### Տեղանքին բնորոշ կենդանատեսակների աղյուսակը Դաս; Կարգ; Ընտանիք; Ցեղ; Տեսակ; Հայերեն Անվանում. Amphibia; Anura; Ranidae; Rana; ridibunda; Լճագորտ. Amphibia; Anura; Ranidae; Rana; macrocnemis; Փոքրասիական Գորտ. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Darevskia; raddei; Ռադդեի ժայռային մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Darevskia; unisexualis; Միասեռ ժայռային մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Lacerta; agilis; Ճարպիկ մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Lacerta; media; Միջին մողես. Reptilia; Squamata; Lacertidae; Lacerta; strigata; Զոլավոր մողես. Aves; Galliformes; Phasianidae; Coturnix; coturnix; Սովորական լոր. Aves; Passeriformes; Corvidae; Pica; pica; Սովորական կաչաղակ. Aves; Passeriformes; Turdidae; Turdus; torquatus; Սպիտակախածի կեռնեխ. Aves; Cuculiformes; Cuculidae; Cuculus; conorus; Սովորական կկու. Aves; Passeriformes; Corvidae; Corvus; monedula; Սովորական ճայ. Aves; Passeriformes; Passeridae; Passer; domesticus; Տնային ճնճղուկ. Aves; Accipitriformes; Accipitridae; Buteo; buteo; Մեծ ճուռակ. Aves; Apodiformes; Apodidae; Apus; apus; Սև մանգաղաթև. Mammalia; Rodentia; Cricetidae; Microtus; arvalis; Սովորական դաշտամուկ. Սոցիալական Սոցիալական խնդիրները և միջոցառումները ներկայացված են սույն ԲՍԿՊ-ի մաս 4-ում։ |
| 10 | # Բողոքների լուծման մեխանիզմ Բողոքների լուծման մեխանիզմը (ԲԼՄ) մի համակարգ է, որի միջոցով քաղաքացիները կարող են հաղորդել ծրագրին առնչվող իրենց հարցերն, առաջարկություններն ու մտահոգությունները և ժամանակին արձագանք ստանալ: Ջրային կոմիտեն կստեղծի Բողոքների լուծման հանձնաժողով (ԲԼՀ) ազդեցություն կրած մարդկանց մտահոգություններին և բողոքներին պրոակտիվ և արագ կերպով արձագանքելու համար՝ օգտագործելով հասկանալի և թափանցիկ գործելակերպ, որը հասանելի է ազդեցություն կրած բոլոր մարդկանց և շահառու համայնքների համար անվճար հիմունքներով: ԲԼՀ-ն կազմված կլինի Ջրային կոմիտեի անձնակազմից: ԲԼՀ-ն կհամագործակցի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ և կներգրավվի նրանց Բողոքների լուծման մեխանիզմում: Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց համայնքներին տեղեկություն կտրամադրեն այն մասին, թե ինչպես տարբեր ուղիներով արտահայտեն իրենց բողոքները (անձամբ համայնքային պատասխանատուների միջոցով, հեռախոսով, էլ. փոստով կամ առցանց) և անհրաժեշտության դեպքում կաջակցեն նրանց: Շահագրգիռ կողմերի, ազդակիր համայնքների և ՀԿ-ների բողոքները և դժգոհությունները կներկայացվեն ջրային կոմիտեի ԲԼՀ: Մեխանիզմը չի խոչընդոտի երկրի դատական և վարչական միջոցների հասանելիությանը: Շինարարական աշխատանքներից առաջ ջրային կոմիտեն շահառու համայնքներին կտեղեկացնի բողոքների լուծման մեխանիզմների մասին և կտրամադրի համայնքում բողոքների հավաքագրման և արձագանքման համար պատասխանատու անձանց կոնտակտային տվյալները: Ջրային կոմիտեն նաև կբացատրի որոշ կամավորներ (միգուցե ջրօգտագործողներ) ընտրելու կարևորությունը, որոնք կարող են համայնքում ծրագրի բողոքների գրանցման պատասխանատու հանդիսանալ՝ անհրաժեշտության դեպքում իրենց գյուղի բնակիչներին բողոքների լուծման կամ արագացման հարցում աջակցելու համար: Այնուամենայնիվ, վերը նշված բողոքների լուծման մեխանիզմը չի սահմանափակում քաղաքացիների՝ բողոքների գործընթացի հենց առաջին փուլում գործը անմիջապես դատարան ներկայացնելու իրավունքը: Բողոքների մեխանիզմը մշակվել է երկար դատական ընթացակարգերից խուսափելու համար: Տվյալ մեխանիզմը պետք է այնպես իրականացվի, որպեսզի մարդկանց խնդիրները և դժգոհությունները ժամանակին և արդյունավետ կերպով արձագանք և լուծում ստանան՝ առանց անմիջապես դատարան դիմելու: Հանձնաժողովը բոլոր բողոքներին կարձագանքի դրանք ստանալուց հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում և համապատասխան լուծում կտա դրանք ստանալուց հետո առավելագույնը մեկ ամսվա ընթացքում։ Հանրային խորհրդատվությունների ընթացքում ազդակիր համայնքները և տնային տնտեսությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները և ՀԿ-ները կտեղեկանան ԲԼՄ-ի, շինհրապարակներում և գյուղապետարաններում փակցված պաստառների (շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ) մասին, որպեսզի շինարարության և շահագործման փուլերում ազդեցություն կրած անձիք կարողանան ներկայացնել իրենց կարծիքները և բողոքները: Ջրային կոմիտեն բոլոր ստացված դժգոհությունների և հարցերի համար մանրամասն մատյան կվարի, որտեղ կնշվի ներկայացման ամսաթիվը, բողոք ներկայացնող անձի անունը, բողոքի բնույթը, պատասխանի ամսաթիվը, բողոքի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունը և անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած այլ հետագա գործողությունները: |  |  |  |
| Օրենսդրություն |  |  |  |  |
| 11 | Տեղեկություններ ազգային օրենսդրության վերաբերյալ, որի համաձայն իրականացվում են ենթածրագրի աշխատանքները՝ (i) թույլտվությունների, լիցենզիաների և այլ համաձայնությունների տեսակներ, որոնք անհրաժեշտ է ձեռք բերել ենթածրագրի նախագծման, շինարարության և շահագործման փուլերում և (ii) մարմիններ, որոնք դիմում և ստանում են այդ փաստաթղթերը։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում ՀՀ Սահմանադրությունը սահմանում է պետության պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության և վերարտադրության, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ: Խնդրին առնչվող բնապահպանական և բնառեսուրսային օրենքներ են հրապարակվել շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ: Հայաստանում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման համակարգը կառավարվում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով, որն ընդունվել է 2014թ. հունիսի 21-ին: Սույն օրենքը կարգավորում է ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: Գնահատման և փորձաքննության մասին օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, սույն օրենքից, իրավական այլ ակտերից և օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերից: Այդուհանդերձ, նախագծերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության, քանի որ նախատեսված աշխատանքները ներառված չեն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 14-ի ներքո։ Նախագծային փուլ - քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացություն (ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից լիցենզավորված կազմակերպություն): Շինարարության փուլ - թույլտվություններ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից շինարարական/ ապամոնտաժման աշխատանքների համար՝ նախքան շինարարական աշխատանների մեկնարկը, - ՏԻՄ-երի կողմից տեղեկատվության տարածման աշխատանքներ՝ բնակչությանը/ շահառուներին ծրագրի վերաբերյալ իրազեկելու նպատակով, - տեղական ինքնակառավարման մարմիններից թափոնների ու շինարարական աղբի տեղադրման սահմանված վայրերի վերաբերյալ համաձայնությունները (շինարարության կապալառուներ), - պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության պետական գործակալության համաձայնությունը, եթե անսպասելիորեն հայտնաբերվում են պատմամշակութային կամ հնագիտական հուշարձաններ` շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում (շինարարության կապալառուներ): - քաղաքաշինական և բնապահանական նորմերի կիրառման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվելու է համապատասխանաբար ՀՀ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի և Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից: Որոշակի գործառույթներ և մասակցություն կարող են ունենալ մարզետարաններն ու համայնքապետարաններն` իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակում: |  |  |  |

Մաս 2․ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՊԱՐԱՄԵՏՐ | ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ |
| --- | --- | --- |
| Ընդհանուր | Ծանուցում | (ա) Բնակչությունը տեղեկացված է աշխատանքների մասին մամուլի և/կամ հանրամատչելի վայրերում (համայնքապետարանը և ներառյալ շինհրապարակը) համապատասխան ծանուցումների միջոցով (բ) Ձեռք են բերվել պահանջվող իրավական բոլոր թույլտվությունները, համաձայնությունները, լիցենզիաները և ձևակերպումները՝ ծրագրի գործողությունների համար (գ) Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնում է, որ բոլոր աշխատանքները կկատարվեն անվտանգ և կարգապահ ձևով` նվազեցնելու ազդեցությունները մերձակայքում բնակվողների և շրջակա միջավայրի վրա |
|  | Բանվորների անվտանգություն | (ա) Բանվորների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավագույն գործելակերպին (սաղավարտներ, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ ու պաշտպանիչ ակնոցներ, արտահագուստ ու պաշտպանիչ կոշիկներ, և այլն) (բ) Շինհրապարակում առկա են առաջին բժշկական օգնության արկղիկներ և կրակմարիչներ (գ) Շինհրապարակում տեղադրված են համապատասխան ցուցանակներ, որոնք տեղեկացնում են աշխատողներին արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների (շտապ օգնություն, հրշեջ ծառայություն) հետ կապվելու տեղեկությունները |
| Ազդեցություն կենսաբազմազանության վրա | Բուսական աշխարհ | - Նվազագույնի հասցնել բույսերի վրա ազդեցությունները`պլանավորելով և իրականացնելով հողային մեծածավալ աշխատանքներ բուսականության ակտիվ ժամանակահատվածից դուրս (եթե շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են բնական լանդշաֆտներում կամ հարակից տարածքում), - Խստորեն վերահսկել բուսականության մաքրումը վերանորոգվող ջրավազանների մերձակայքում՝ նախատեսված գոտուց դուրս ազդեցությունները կանխելու համար |
|  | Կենդանական աշխարհ | - Սահմանափակել կենսամիջավայրերի խաթարումը՝ սահմանափակելով շինարարական գործողությունները ջրավազանների մերձակա նեղ միջանցքով: Չթույլատրել տրանսպորտային միջոցների / մեքենաների տեղաշարժը և շինարարական նյութերի / թափոնների անխնամ տեղակայումը ծրագրի տեղամասին հարող չափազանց մեծ տարածքներում, - Անհրաժեշտ է մշակել հողային աշխատանքների ժամանակացույց, որը թույլ կտա կանխել հողային աշխատանքները կենդանիների ձմեռման և վերարտադրության ընթացքում: |
| Աղտոտման կառավարում | Օդի որակ | (ա) Շինարարական տեխնիկան և սարքավորումները պետք է պարբերաբար և համապատասխան կերպով շահագործվեն և սպասարկվեն։ (բ) Փորված/հանված գրունտի կույտերը պետք է տոփանվեն (գ) Փոշու աղբյուրները պետք է ջրցանվեն՝ մոտակայքում ապրող բնակիչներին պատճատվող անհանգստությունը նվազագույնի հասցնելու համար։ (դ) Նյութերը և թափոնները պետք է տեղափոխվեն ծածկված թափք ունեցող բեռնատարով։ (ե) Մեքենաների շարժման արագությունը պետք է հսկողության տակ լինի՝ կրճատելու ճանապարհային փոշու առաջացումը |
|  | Աղմուկ | (ա) Շինարարության ընթացքում աղմուկի առաջացումը բնակավայրերի մոտակայքում պետք է սահմանափակվի աշխատանքային ժամերով (բ) Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում պետք է օգտագործվեն փակ/ծածկված գեներատորներ, օդի կոմպրեսորներ և այլ հզոր մեխանիկական սարքավորումներ |
|  | Թափոն | (ա) Աղբի տեղափոխման մշտական աղբավայրերը պետք է որոշվեն և համաձայնեցվեն տեղական մարմինների հետ (բ) Համայնքի կողմից պետք է հատկացվեն աղբի ժամանակավոր տեղափոխման աղբավայրեր՝ շինհրապարակում և դրա ծուրջը աղբի ցաքուցրիվ կուտակումներից խուսափելու համար (դ) Հավաստագրված ընկերությունների հետ պետք է ձեռքբերվեն համաձայնություններ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների օգտագործված անվադողերի, օգտագործված յուղերի և ֆիլտրերի հեռացման և վերամշակման համար։ (ե) Շինարարության թափոնների բացօդյա այրում շինհրապարակում չպետք է արգելվի։ |
| Էռոզիայի կառավարում |  | (ա) Պետք է իրականացվի շեպերի պաշտպանություն՝ ափերի ամրացման, կարևոր հատվածներում թմբապատման, կամ բուսականությամբ ամրացման միջոցով (բ) Հողաբութական շերտը պետք է հեռացվի և պահեստավորվի՝ տեղամասի հետագա վերականգնման համար օգտագործման նպատակով (գ) Ավելցուկային նյութերը պետք է օգտագործվեն վնասված տարածքների վերականգնման համար։ |
| Պատահական գտածոներ |  | (ա) Հողային աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված պատահական գտածոներ հայտնաբերելու դեպքում գործունեությունը պետք է դադարեցվի, գրավոր ծանուցում պետք է ուղարկվի ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, աշխատանքը պետք է վերսկսվի վերոնշյալ մարմնից պաշտոնական թույլտվություն ստանալուց հետո։ |
| Ջրային մարմինների պահպանություն | Պղտորություն | (ա) Շինհրապարակները պետք է կազմակերպվեն ջրային աղվազանից զգալի հեռավորության վրա (բ) Էռոզիայի հսկողության միջոցառումները պետք է կիրառվեն վերը նկարագրված ձևով։ |
|  | Աղտոտում | (ա) Ջրային մարմինների անմիջական հարևանությամբ պետք է արգելվի մեքենաների և մեխանիզմների սպասարկումը։ (բ) Մեքենաների և մեխանիզմների սպասարկումը և վառելիքով լցավորումը պետք է սահմանափակվի անթափանց հատակ և վառելիքը թափվելու դեպքում արտահոսքը պահելու ծավալ ունեցող հատուկ հատկացված տարածքներում |
| Սոցիալական ռիսկի կառավարում | Հանրային կապերի կառավարում | (ա) Նշանակել տեղացի միջնորդ անձ, ով պատասխանատու կլինի տեղի բնակչության հետ հաղորդակցման և նրանց խնդրանքներն ու բողոքները ստանալու համար, (բ) Ներկայացնել ԲԼՄ-ն և վարել ԲԼՄ մատյան ազդակիր բոլոր համայնքներում և շինարարության տեղամասերում, (գ) Խորհրդակցել տեղացի բնակչության հետ պարզելու արտաքին աշխատուժի և տեղացիների միջև պոտենցիալ կոնֆլիկտները՝ դրանք կառավարելու նպատակով, (դ) Բարձրացնել համայնքի իրազեկվածությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վերաբերյալ՝ պայմանավորված համայնքում արտաքին աշխատուժի առկայությամբ՝ ներառելով տեղացիներին իրազեկման աշխատանքներում, (ե) Ծրագրի աշխատանքները պետք է հնարավորինս պլանավորվեն ոռոգման սեզոնից հետո՝ սպասարկման ընդհատումներից խուսափելու/ դրանք նվազագույնի հասցնելու համար; Իրազեկել տեղի բնակչությանը շինարարության և այլ աշխատանքների ժամանակացույցի, ծառայությունների ընդհատման, երթևեկության ուղղության փոփոխման և ավտոբուսի ժամանակավոր երթուղիների, պայթեցման և ապամոնտաժման վերաբերյալ՝ ըստ համապատասխանության, (զ) Սահմանափակել շինարարական աշխատանքները գիշերվա ժամերին։ (է) Շինհրապարակը պետք է պատշաճ կերպով մակնիշվի և ցանկապատվի, (ը) Մշակվող հողատարածքներում կամ որևէ տեսակի մասնավոր սեփականության տարածքում չպետք է ժամանակավորապես պահվեն շինանյութեր կամ թափոններ։ (թ) Շինանյութերի և թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման տարածքները պետք է հատկացված լինեն այնպես, որ չխանգարեն ազատ երթևեկությանը և հետիոտների տեղաշարժին։ (ժ) Կապալառուի կողմից հասցված պատահական վնասները վերականգնվում են։ |
|  | Աշխատանքի կառավարում | (ա) Հնարավորության դեպում շինարարական հրապարակները չպետք է կազմակերպվեն համայնքների հարևանությամբ, (բ) Շինարարական հրապարակները տեղադրել և շահագործել հարևան համայնքների հետ խորհրդակցելուց հետո, (գ) Հնարավորինս ներգրավեք տեղացի չորակավորված աշխատուժը շինարարական աշխատանքներում, հնարավորության դեպքում պետք է բարելավել տեղացիների աշխատանքային հմտություններն՝ աշխատանքներում նրանց մասնակցությունը խթանելու նպատակով, (դ) Շինհրապարակներում ապահովել զուգարանների և լվացվելու հարմարությունները համապատասխան պարագաներով՝ տաք և սառը հոսող ջուր, օճառ, ձեռքերը չորացնող սարքեր։ Ցանկացած շինհրապարակ, որը նաև աշխատուժի բնակման վայր է հանդիսանում, պետք է ունենա ժամանակավոր սեպտիկ ավազան՝ մոտակա ջրային ավազանները չաղտոտելու համար, (ե) Բարձրացնել բանվորների իրազեկումը տեղացի բնակչության հետ հարաբերությունների կառուցման վերաբերյալ, մշակել վարքագծի կանոնակարգ միջազգային գործելակերպի համաձայն և խստագույնս կիրառել այն՝ ներառյալ աշխատանքից հեռացնելը և ֆինանսական պատժամիջոցների կիրառելը։ |

ՄԱՍ 3: ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ

| Ի՞նչ (պարամետր է մշտադիտարկվելու) | Որտե՞ղ (է պարամետրը մշտադիտարկվելու) | Ինչպե՞ս (է պարամետրը մշտադիտարկվելու) | Ե՞րբ (Սահմանել հաճախականությունը կամ շարունակականությունը) | Ինչու՞ (է պարամետրը մշտադիտարկվելու) | Արժեքը (Եթե ներառված չէ ծրագրի բյուջեում) | Ո՞վ (է պատասխանատու մշտադիտարկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ծանուցում | Տեղամասում, ազդակիր համայնքներում | ա) Բնակչությունը տեղեկացված է աշխատանքների մասին մամուլի և/կամ հանրամատչելի վայրերում (ներառյալ շինհրապարակը) համապատասխան ծանուցումների միջոցով (բ) Ձեռք են բերվել պահանջվող իրավական բոլոր թույլտվությունները, համաձայնությունները, լիցենզիաները և ձևակերպումները՝ ծրագրի գործողությունների համար | Նախքան շինարարության մեկնարկը | Ապահովել, որպեսզի շինարարության վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվությունը հասանելի լինի ազդակիր համայնքներին | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) |
| - Բանվորների անվտանգություն | Տեղամասում | (ա) Բանվորների անհատական պաշտպանության միջոցները համապատասխանում են միջազգային լավագույն գործելակերպին (սաղավարտներ, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ ու պաշտպանիչ ակնոցներ, արտահագուստ ու պաշտպանիչ կոշիկներ, և այլն) (բ) Շինհրապարակում առկա են առաջին բժշկական օգնության արկղիկներ և կրակմարիչներ (գ) Շինհրապարակում տեղադրված են համապատասխան ցուցանակներ, որոնք տեղեկացնում են աշխատողներին արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների (շտապ օգնություն, հրշեջ ծառայություն) հետ կապվելու տեղեկությունները | Ամսական | Շինարարական տեղամասում բանվորների առողջությանև անվտանգության համար | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) |
| - Կենսաբազմազանություն | Տեղամասում | Բուսական աշխարհ - Նվազագույնի են հասցված բույսերի վրա ազդեցությունները`պլանավորելով և իրականացնելով հողային մեծածավալ աշխատանքներ բուսականության ակտիվ ժամանակահատվածից դուրս (եթե շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են բնական լանդշաֆտներում կամ հարակից տարածքում), - Խստորեն վերահսկվում են բուսականության մաքրումը վերանորոգվող ջրանցքների երկայնքով՝ նախատեսված գոտուց դուրս ազդեցությունները կանխելու համար Կենդանական աշխարհ - Սահմանափակված է կենսամիջավայրերի խաթարումը՝ սահմանափակելով շինարարական գործողությունները խողովակաշարերի գծի երկայնքով նեղ միջանցքով: Չի թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների / մեքենաների տեղաշարժը և շինարարական նյութերի / թափոնների անխնամ տեղակայումը ծրագրի տեղամասին հարող չափազանց մեծ տարածքներում, - Մշակված է հողային աշխատանքների ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս կանխել հողային աշխատանքները կենդանիների ձմեռման և վերարտադրության ընթացքում: | Ամսական, շինարարության ամբողջ ընթացքում | Կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) |
| - Պատահական գտածոներ | Տեղամասում | Հողային աշխատանքների ժամանակ պատահական գտածոնեը հայտնաբերելու դեպքում գործունեությունը դադարեցվում է, գրավոր ծանուցում է ուղարկվել ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, աշխատանքը կվերսկսվի ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից պաշտոնական թույլտվություն ստանալուց հետո։ | Շարունակական | Մշակութային ժառանգությունը շինարարական աշխատանքների ընթացքում վնասվելուց ապահովելու նպատակով | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) |
| - Փոշի | Տեղամասում | Շին. տեղամասում չափից ոչ ավելի փոշու առկայություն | Ամսական | Շինարարական աշխատանքների դեպքում օդի հիմնական աղտոտիչը փոշին է, որի ազդեցությունը թեև ժամանակավոր կլինի, սակայն այն կարող է բացասաբար ազդել ինչպես շրջ. Միջավայրի, այնպես էլ աշխատողների ու տեղի բնակիչների վրա | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին |
| - Շին. և կենցաղային աղբ | Տեղամասում | - Շին. հրապարակը հիմնվել է համայնային հողի վրա, որի համար նախապես կապալառուն ձեռք է բերել համայնքի համաձայնությունը, - շին. և կենցաղային աղբ թափված չեն շին. հրապարակում, - շին. աղբը տեղադրված է շին. հրապարակում հատուկ առանձնացված տարածքում, - կենցաղային աղբը հավաքված է շին. աղբից առանձին` հատուկ կոնտեյներների մեջ, - շին հրապարակում չկան աղբի այրման տեսանելի նշաններ, - կապալառուի կողմից ձեռք է բերված թափոնների վերջնական տեղադրման համաձայնությունը, - թափոնները տեղադրված են դրանց համար պաշտոնապես համաձայնեցված վայրերում | Ամսական | - հողի և ջրի աղտոտվածություն - տարածքի էսթետիկ տեսքի վատթարացում, - անհանգստություններ բնակչությանը համար | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին |
| - Աղմուկ | Տեղամասում | - Շին. տեղամասում աղմուկի չափից ոչ ավել լսելիություն, - բնակչության կողմից բողոքների բացակայություն | Ամսական | Աշխատողների և բնակիչների անվտանգության նպատակով | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին |
| - Հողի բերրի շերտ | Տեղամասում | - Հողի վերին շերտի հեռացում և պահեստավորում: - բուսածածկի հետագա վերօգտագործում` շինարական տեղամասի վերականգնման նպատակով: | - Հողային աշխատանքների ընթացքում - հողային աշխատանքների ավարտից հետո | Հողի բերրի շերտի պահպանման նպատակով | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին |
| - Հանրային կապերի կառավարում | Տեղամասում, ազդակիր համայնքներում | - Տեղացի միջնորդ անձ է նշանակվել, ով պատասխանատու կլինի տեղի բնակչության հետ հաղորդակցման և նրանց խնդրանքներն ու բողոքները ստանալու համար, - ԲԼՄ-ն ներկայացված է և ԲԼՄ մատյանն առկա է/վարվում է ազդակիր բոլոր համայնքներում և շինարարության տեղամասերում, - Ծրագրի աշխատանքները պլանավորվում են ոռոգման սեզոնից հետո՝ սպասարկման ընդհատումներից խուսափելու/ դրանք նվազագույնի հասցնելու համար; - Տեղի բնակչությունն իրազեկված է շինարարության և այլ աշխատանքների ժամանակացույցի, ծառայությունների ընդհատման, երթևեկության ուղղության փոփոխման և ավտոբուսի ժամանակավոր երթուղիների, պայթեցման և ապամոնտաժման վերաբերյալ՝ ըստ համապատասխանության, (զ) Գիշերվա ժամերին շինարարական աշխատանքները սահմանափակ են, (է) Շինհրապարակը պատշաճ կերպով մակնիշված է և ցանկապատված, (ը) Մշակվող հողատարածքներում կամ որևէ տեսակի մասնավոր սեփականության տարածքում ժամանակավորապես չեն պահվեում շինանյութեր կամ թափոններ։ (թ) Շինանյութերի և թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման տարածքները հատկացված այնպես, որ չխանգարեն ազատ երթևեկությանը և հետիոտների տեղաշարժին։ (ժ) Կապալառուի կողմից հասցված պատահական վնասները վերականգնվում են։ | Ամսական, շինարարության ամբողջ ընթացքում | Համայնքի առողջության և անվտանգության, չընդհատվող ոռոգման, մասնավոր սեփականությունը վնասից պաշտպանելու և ազատ տեղաշարժի համար | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) |
| - Աշխատանքի կառավարում | Տեղամասում | ա) Շինարարական հրապարակները հնարավորության դեպքում տեղակայված չեն համայնքների մոտ հարևանությամբ, (բ) Շինարարական հրապարակները տեղակայված են և շահագործվում են հարևան համայնքների հետ խորհրդակցելուց հետո, (գ) Հնարավորինս ներգրավված է տեղացի չորակավորված և կիսաորակավորված աշխատուժը շինարարական աշխատանքներում՝ ներառյալ կանայք, (դ) Շինհրապարակներն ապահովված են զուգարաններով և լվացվելու հարմարություններով, (ե) Մշակված է միջազգային գործելակերպին համապատասխան Վարքագծի կանոնագիրք, որը խստությամբ կիրառվում է։ | Ամսական, շինարարության ամբողջ ընթացքում | Աշխատանքի միջազգային չափորոշիչները պահպանելու նպատակով | Ներառված է ծրագրի բյուջեում | ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ (վերահսկող խորհրդատուի միջոցով) |

ՄԱՍ 4․ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ելակետային սոցիալական ուսումնասիրության հաշվետվություն

Ելակետային սոցիալական ուսումնասիրության սույն հաշվետվությունն ընդգրկում է «Մանասի առու ջրանցքի գլխամասում բնական թասի օգտագործմամբ ՕԿՋ-ի կառուցման» նախնական նախագծում կատարած աշխատանքները. սոցիալական ուսումնասիրությունների,  հողի օտարման և վերաբնակեցման ազդեցությունը և ՎԳՊ-ի պատրաստման անհրաժեշտությունը:

Նախնական նախագծի սույն հաշվետվության պատրաստման համար հիմք են հանդիսացել սոցիալական ազդեցության գնահատումը կանոնակարգող փաստաթղթային ուսումնասիրությունները, սոցիալական ելակետային տվյալների հավաքագրումը, համայնքների ղեկավարների և «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ի աշխատակիցների կողմից ներկայացված գրությունները, ազդակիր համայնքներում դաշտային այցերը, ֆոկուս խմբային հանդիպումները և հանրային քննարկումները:

# 1. Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է ապահովել սակավ ոռոգման ջրի կայուն և արդյունավետ օգտագործումը՝ խթանելով գյուղատնտեսության զարգացմանը, ինչպես նաև նվազեցնելով թիրախային խմբի խոցելիությունը կլիմայական փոփոխությունների ազդեցության հանդեպ։ Ծրագրի իրականացումը զգալի դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսների կայուն և բնապահպանական տեսանկյունից կառավարման արդյունավետության վրա, կխթանի գյուղական շրջանների զարգացումը, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը։

Այս ծրագրով նախատեսվում է

“Գեղարքունիք” ՋՕԸ-ի սպասարկվող տարածքում  Լոտ 3 փաթեթի

Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև  “Կոփոյ վար” տարածքում շուրջ 27.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ կառուցում:

Դիտարկվել է Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև “Կոփոյ վար” տարածքում ՕԿՋ-ի կառուցման հնարավորությունը: Այդ հատվածում առաջարկվում է ՕԿՋ-ն տեղադրել Մարտունի գետի ու Վաղաշենի մեծ առվի միջև, թեք լանջի հատվածում: Կատարվել են տոպոգրաֆիական, երկրաբանական ու հիդրոլոգիական հանույթներ և հետազոտություններ: Կատարվում է գեոֆիզիկական ուսումնասիրություն:

Առաջարկվում է.

ՕԿՋ-ի ծավալը շուրջ 27.0 հազ.խմ: Ըստ ՋՕԸ-ի տվյալների (ջրավազանի լցման ծախս և ժամեր) ծավալը ստացվում է՝ 0.75խմ/վրկ x 10ժամ x 3600 վրկ = 27000խմ:

Կառուցվող ջրավազանը հողային է, որպես ջրավազանի հակաֆիլտրացիոն միջոցառում տեղադրվում է բենտոնիտային գորգ:

Նախատեսվում է նաև ՕԿՋ-ի վերևով անցնող հողային հունով առկա Վաղաշենի մեծ առուի վերականգնում Г-աձև ե/բետոնյա բլոկերով: Գոյություն ունեցող հողային հունով անցնող ջրանցքի այդ հատվածում տեղի են ունենում մեծ քանակի ֆիլտրացիաներ և ընդհանուր տեխնիկական վիճակը վատ է՝ առկա են ջրանցքի ձախ ափի մի քանի բեկման հատվածներ, որը ռիսկային պայմաններ կստեղծի ստորև նախատեսվող ջրավազանի անվտանգության համար:   Վերականգնվող հատվածը 180 մ երկարությամբ:

Նախատեսվում է մոտեցնող ջրագիծ վերականգնված առվից և հեռացնող ջրագիծ դեպի Մարտունի գետը: Բացի այդ, նախատեսվում է փականների էլեկտրաֆիկացում, ավտոմատացում: Սարքերի, սարքավորումների համար պահանջվող էլեկտրաէներգիան կապահովվի արևային վահանակների տեղադրմամբ:

Նախնական նախագծային աշխատանքների փուլում 2022թ. օգոստոս-սեպտեմբերին  կատարվել են  նախագծային նյութերի ուսումնասիրություններ և դաշտային աշխատանքներ՝ այցեր, հարցումներ, ելակետային տվյալների հավաքագրում, սեպտեմբեր-հոկտեմբերին՝ հանրային քննարկումներ, վերլուծություն և գնահատում:

Սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական տվյալները հավաքագրվել են Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վաղաշեն  բնակավայրի կողմից էլեկտրոնային, կապի, նամակների, հեռահաղորդակցության, գրությունների և հատուկ այցերի  միջոցներով:

- Սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական ելակետային տվյալների վերլուծություն

# Ոռոգման  հողատարածքների նկարագրությունը

# Ըստ Մարտունի համայնքի ղեկավարի ներկայացման, հավաքագրվել են ազդակիր Վաղաշեն բնակավայրի ջրօգտագործողների տնային տնտեսությունների  հողօգտագործման տվյալները, ոռոգվող և չոռոգվող հողատարածքները: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ազդակիր Վաղաշեն բնակավայրի տնային տնտեսությունների, գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների,  բնակավայրերում աճեցվող մշակաբույսերի տվյալները:

Աղյուսակ 1. Սոցիալական ելակետային տվյալներ՝ ըստ ազդակիր համայնքների

| Ազդակիր համայնքներ /բնակավայեր | Բնակչություն մշտ | Տն/Տն | Գյուղատնտեսական նշ. Հողեր,հա | Տնամերձ, հա | Բնակավայրում աճեցվող մշակաբույսեր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Աշնա-նացան ցորեն,հա | Եգիպտացորեն, հա | Բանջար-Բոս-տան, հա | Բազմ-ամյա Խոտ, հա | Պտղատու այգի, հա | Կարտոֆիլ, հա | Կաղամբ, հա | Այլ, հա |
| Վաղաշեն | 4063 | 1283 | 465 | 219 | 32 | 0 | 9 | 7 | 11 | 62 | 4 | 3 |
| Ընդամենը,% |  |  |  |  | 25.0 | 0 | 7.0 | 5.5 | 8.6 | 48.4 | 3.1 | 2.3 |

# Ներկայացված տվյալների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Վաղաշեն բնակավայրում աճեցվող մշակաբույսերի  25.0%-ը կազմում է աշնանացան ցորենը, կարտոֆիլը՝	 48.4%, պտղատու այգին՝ 8.6%-ը, բանջար-բոստանը՝ 7.0%, բազմամյա խոտը՝ 5.5%: Այլ աճեցվող մշակաբույսերը կազմում են 3.0%: Դրանց մեջ մտնում են գարնանացան  ցորենը, գարին, կտավատը:

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են Մարտունի համայնքի Վաղաշեն ազդակիր բնակավայրի գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման տվյալները՝ տնային տնտեսությունների, գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների, ոռոգվող և չոռոգվող հողատարածքների և  ջրօգտագործողների տվյալները:

Աղյուսակ 2. Ազդակիր համայնքների գյուղատնտեսական հողերի ոռոգումը

| # Լոտ 3 . «Գեղարքունիք» ՋՕԸ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Ազդակիր համայնքներ/ բնակավայր | # Տն/Տն | # Գյուղատնտեսական նշ. հողեր, հա | # Ոռոգվող հողատարածքներ, հա | # Չոռոգվող հողատարածքներ, հա | # Ջրօգտագործողներ |
| # 1 | # Վաղաշեն | # 1283 | # 465 | # 123 | # 342 | # 373 |

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալներից ստացվում է, որ  ազդակիր Վաղաշեն բնակավայրի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 26.5%-ն է ոռոգվում, 73.5%-ը չի ոռոգվում:

Առաջարկվող Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև գլխամասից վերև  “Կոփոյ վար” տարածքում կառուցվող ՕԿՋ-ում կուտակված ջրի շնորհիվ չոռոգվող հողատարածքների ոռոգման խնդիրը որոշակի չափով կլուծվի, դրական ազդեցություն կունենա ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը,  գյուղատնտեսության զարգացմանը, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը:

  - Ազդակիր համայնքների բնակչության սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագիրը

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ «Գեղարքունիք» ՋՕԸ -ի սպասարկման տարածքում կառուցվող ՕԿՋ-ի իշխման տակ գտնվող Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի տարածքի մշտական բնակչության թվաքանակը կազմում է  4063 մարդ, որից   2065-ը կանայք են: Տարածքում առկա է  1283 տնային տնտեսություն, կին ղեկավարով տն/տն-երի թիվը՝ 255, նպաստառու ընտանիքներինը՝ 215:  Ներկայացված տեղեկատվությունը՝  ժողովրդագրական տվյալները, ստացվել են ազդակիր Մարտունի համայնքի և Վաղաշեն  բնակավայրի ղեկավարների կողմից: Սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3 . Սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներ՝ ըստ ազդակիր համայնքի

|  | Ազդակիր համայնք/ բնակավայր | Բնակչություն |  | Կանայք | Տն//Տն | Կին ղեկավարով տն/տն թիվը | Նպաստառու ընտանիքներ | Ազգային փոքրամասնություններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մշտ. | Առկա |  |  |  |  |  |
| 1 | Վաղաշեն | 4063 | 3600 | 2065 | 1283 | 255 | 215 | 0 |

  - Կառուցվող ՕԿՋ-ի հիմնական ցուցանիշները

ՕԿՋ-ի առանջնահերթ կառուցման և վերակառուցման  նախնական նախագծի  պատրաստման համար ուսումնասիրվել են ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից շահագործվող և սպասարկվող տարածքների ոռոգման համակարգերի  կառավարման խնդիրները: «Գեղարքունիք» ՋՕԸ -ի կողմից ստացվել են իր սպասարկման տարածքում կառուցվող և վերակառուցվող ՕԿՋ-ների հիմնական ցուցանիշները՝ ըստ  իրենց իշխման տակ գտնվող համայնքների, տարածքների:

Լոտ 3 փաթեթի «Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև  “Կոփոյ վար” տարածքում շուրջ 27.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ կառուցման» հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4. «Գեղարքունիք» ՋՕԸ -ում կառուցվող ՕԿՋ-ների հիմնական ցուցանիշներ

| N | ՕԿՋ-ի անվանումը | ՕԿՋ-ի իշխման տակ համայնքներ, տարածքներ, (հա) | Ջրանցքի ծախսը ՕԿՋ-ի հատվածում, լ/վրկ |  | Ջրավազանի գիշերային 8 ժամերին լցման առաջարկվող միջինացված ծախսը, լ/վրկ | Ծրագրի շրջանակներում ոռոգվող կուլտուրաների ոռոգման նորման, խ.մ/հա |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | առավելա-գույն | Նվազա-գույն |  | Միջինաց-ված | Առավելա-գույն |
| 1 | «Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև “Կոփոյ վար” տարածքում շուրջ 27.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ կառուցում» | Վաղաշեն, 282 | 1000 | 500 | 750 | 3150 | 3600 |

- Հողի ձեռք բերում և վերաբնակեցում

Նախնական նախագծային աշխատանքների ընթացքում անցկացվել են Մանասի առու ջրանցքի գլխամասում բնական թասի օգտագործմամբ ՕԿՋ  կառուցման նախագծի հողի օտարման և վերաբնակեցման ուսումնասիրություններ:

Ծրագիրը պահանջում է հողահատկացումներ: Ակնկալվում է ՕԿՋ-ի կառուցման համար 2.0 հա հողատարածք, որն ամբողջովին պետական սեփականության հողեր են:

Տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից ստացվել են ՕԿՋ-ի թասի՝  հնարավոր առավելագույն լցվածության նիշից 100մ շառավղով, հարևանությամբ տեղակայված տարածքների կադաստրային քարտեզները,  տեղեկատվություն ծածկագրերին համապատասխան  սեփականատերերի, հողամասերի  հաշվառման, հողակտորների սահմանների և նշանակության վերաբերյալ:

Մշակվել և գլխավոր հատակագծում համադրվել են սեփականատերերի հողակտորների սահմանները և բացահայտվել են սեփականատերերի ինքնությունը: Հավելված I-ում ներկայացված  են Կադաստրային և նախագծվող կառուցվածքների (ՕԿՋ-ների) համադրման քարտեզները:

Կայացել են հանդիպումներ բնակավայրերում, կադաստրային քարտեզների և սեփականատերերի ճշգրտումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բնակիչների հետ հանդիպումներ և հարցումներ՝ կադաստրային հողատարածքների նախնական շուկայական արժեքների վերաբերյալ:  Հավելված II-ում ներկայացված է  Վաղաշեն բնակավայրում նախագծվող ՕԿՋ-ների հողատարածքների կադաստրային տվյալների ամփոփ ցուցակը:

Աղյուսակ 5-ում ներկայացված են Գեղարքունիք մարզի Մարտունի համանյքի Վաղաշեն բնակավայրում նախնական նախագծով կառուցվող ՕԿՋ-ի տարածքի հողամասերի  հաշվառման և գնահատման տվյալների ամփոփ ցուցակը՝ ազդեցության ենթակա անձանց (ԱԵԱ) նախնական ցանկը, կադաստրային և նախնական շուկայական արժեքները:

Աղյուսակ 5. ԱԵԱ նախնական ցանկը

| ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱԿ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԼՈՏ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. «Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև “Կոփոյ վար” տարածքում շուրջ 27.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ կառուցում» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ՎԱՂԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Ֆիզիկական անձի ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը | Ֆիզիկա կան անձի անունը | Ֆիզիկա կան անձի հայրանունը | Կադաստրային ծածկագիրը | Հողամասի չափը (հեկտար) | Հողամասի նպատակային նշանակությունը | Կադաստրային արժեքը, ՀՀ դրամ 1 հա -ի համար, ՀՀ դրամ | Նախնականշուկայական արժեքը, ՀՀ դրամ 1 հա համար, ՀՀ դրամ |
| 1 | Պետական սեփականության հողեր |  |  | 05-082-1200-0001 | 4420.165 | ջրային, արոտավայր, գյուղատնտեսական նշանակության հողամասեր | 25 400 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | ՕԿՋ-ի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքի կադաստրային արժեքը | ՕԿՋ-ի զբաղեցրած ընդհանուրտարածքի նախնական շուկայական արժեքը |
| ՕԿՋ-ի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքի կադաստրային և նախնական շուկայական արժեքները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՕԿՋ-ի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքը (հա) |  |  |  |  | 2.0 |  | 50 800 |  |

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Վաղաշեն բնակավայրում նախնական նախագծով նախատեսվող «Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև  “Կոփոյ վար” տարածքում շուրջ 27.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ կառուցման» հողատարածքը պետական սեփականության հողեր են:  ՕԿՋ-ի կառուցման նպատակով հողի ձեռք բերման մշտական և ժամանակավոր օգտագործման անհրաժեշտություն կառաջանա պետական սեփականության հողերի նկատմամբ: Բնակիչների սեփականություն հանդիսացող հողերի նկատմամբ հողի ձեռք բերման և վերաբնակեցման անհրաժեշտություն  չի առաջանա:

Հողի ձեռք բերման հետ առնչվող հարցերի քննարկումներ են անցկացվել Վաղաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի և բնակչության հետ: Շինարարության ընթացքում հողի օտարմանն առնչվող ռիսկերը / ազդեցություններն ակնկալվում են, որ կլինեն ժամանակավոր սահմանափակ, եթե այդպիսիք առաջանան:

Նախնական նախագծի շրջանակում մշակվել և Պատվիրատուին է ներկայացվել  «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթը» (ՎՔՇՓ), որտեղ  ներառվել են  հողի օտարման և վերաբնակեցման հնարավոր ազդեցությունները, վերաբնակեցման պատրաստումն ու իրականացումը ղեկավարող սկզբունքները և նպատակները, կառուցվածքային և իրավական դաշտը, հավակնության և իրավունակության շրջանակը, փոխհատուցման իրավունակությունը, փոխհատուցման միավոր գների որոշումը:

Նկարագրվել են Հողի օտարման և վերաբնակեցման ծրագրի (ՀՕՎԾ) մշակման, վերանայման  և հաստատման, իրականացման աշխատանքները, այդ թվում ՀՕՎԾ-ի գործողություններում ներգրավված տարբեր շահառու մարմինների միջև հարաբերությունները, մոնիտորինգի միջոցառումները և բողոքների լուծման մեխանիզմը: ՎՔՇՓ-ի նախագիծը քննարկվել է ազդակիր բնակավայրերում հանրային քննարկումների և շահագրգիռ կողմերի, «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ի տնօրենի և գլխավոր ճարտարագետի, Մարտունի համայնքի և, Վաղաշեն  վարչական ղեկավարների հետ խորհրդակցությունների  ժամանակ;

Հողի ձեռք բերման և վերաբնակեցման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքները ստանալուց և ամփոփելուց հետո Պատվիրատուն կընդունի որոշում՝ ՀՕՎԾ (համառոտ կամ ամբողջական՝ կիրառելիության դեպքում) մշակելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

- Սոցիալական ազդեցության գնահատում

4.1.Հանրային հանդիպումներ և քննարկումներ

Ոռոգման համակարգի ՕԿՋ առաջնահերթ կառուցման և վերակառուցման  նախնական նախագծի  պատրաստման համար ապահովվել է անմիջական կապ ազդակիր համայնքների և բնակավայրերի ղեկավարների, համայնքային ենթակառուցվածքների բոլոր աշխատանքային խմբերի հետ, այդ աշխատանքների կատարման մասին հասարակության իրազեկման և նրանցում մասնակցության ապահովման միջոցով: Այդ առումով կազմակերպվել են խորհրդակցություններ, հանդիպումներ և քննարկումներ «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ի աշխատակիցների, ազդակիր Մարտունի  համայնքի և Վաղաշեն վարչական շրջանի ղեկավարների, աշխատակիցների, բնակիչների  և ջրօգտագործողների հետ:

Հանրային քննարկումներ են անցկացվել 2022թ. հոկտեմբերի 5-ին ազդակիր Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրում: Հանրային քննարկման են ներկայացվել նախնական նախագծային աշխատանքները, բնապահպանական և սոցիալական, հողի օտարման և վերաբնակեցման հարցերը: Նկ. 1-ում ներկայացված են հանրային քննարկման լուսանկարները: Հավելվածում 2-ում ներկայացված են հանրային քննարկման Արձանագրությունը և մասնակիցների ցուցակը:

Նկ-1. Հանրային քննարկումներ Վաղաշեն բնակավայրում

  - Դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները

Ոռոգման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է «Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև  “Կոփոյ վար” տարածքում շուրջ 27.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ կառուցում:

Ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև ՕԿՋ-ի կառուցման արդյունքում Վաղաշենի   ոռոգման համակարգի ՕԿՋ-ի հատվածի ազդեցության գոտում;

Ոռոգման համակարգի ՕԿՋ-ի առաջնահերթ կառուցման աշխատանքների իրականացման արդյունքում ակնկալվում են հետևյալ դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները.

- ոռոգելի հողատարածքների ավելացում

- ոռոգման ջրի առավել արդյունավետ օգտագործում

- ջրօգտագործողների ոռոգման ջրամատակարարման պայմանների և կենսամակարդակի բարելավում

- գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման մակարդակի բարձրացում

- գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության և արտադրողականության բարձրացում

- խոցելի և աղքատ բնակչության հնարավորությունների ընդլայնում

- ազդակիր համայնքների բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավում:

Ծրագրի շահառուների թվում կան 215 նպաստառու ընտանիքներ: Իրականացվող աշխատանքները հնարավորություն կտան բարելավել նրանց` որպես առավել խոցելի խավերի, սոցիալական  պայմանները:

Ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա ոռոգման համակարգերի ազդեցության գոտում գտնվող ազդակիր Վաղաշեն բնակավայրի բնակչության վրա` խթան հանդիսանալով նրանց սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը:

Բացասական ազդեցություններ

Ծրագրի իրականացման ընթացքում ակնկալվում են աննշան բացասական ազդեցություններ, որոնք կրելու են ժամանակավոր բնույթ՝ կապված շինարարական աշխատանքների իրականացման հետ:

Ակնկալվող բացասական ազդեցությունները կապված են փոշու, աղմուկի, շինարարական մեքենաներից արտանետումների և շինարարական թափոնների, աղբի առաջացման և կուտակման հետ: Հնարավոր բոլոր բացասական ազդեցությունները կմեղմացվեն ԲՍԿՊ-ում ներառված մեղմացնող միջոցառումների իրականացման և վերահսկման արդյունքում, իսկ շինարարության ավարտից հետո սոցիալական բացասական ազդեցություններ չեն ակնկալվում:

Հավելված I: Կադաստրային և նախագծվող կառուցվածքների (ՕԿՋ-ների) համադրման քարտեզներ:

Հավելված II. Նախագծվող ՕԿՋ-ների հողատարածքների կադաստրային տվյալների և նախնական շուկայական արժեքների ամփոփ ցուցակ

Հավելված III: Հանրային քննարկումների Արձանագրություն  և մասնակիցների ցուցակ

1 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ. “ՀՀ բակավայրերի մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները” ուղեցույց-ձեռնարկ: Երևան-2011