ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК*

| Услуга |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота, указанной в приглашении | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | технические характеристики | единица измерения | общая цена армянский драм | общее количество |  |  |
|  |  |  |  |  |  | адрес | Крайний срок |
| 1 | 71241200 | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для работ по асфальтированию улиц поселка Мармарашен. Описание ниже. | деньги | 24 000 000 | 1 | Община Масис, поселение Мармарашен | В течение 40 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. |

Технические характеристики

Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для асфальтоукладочных работ на улицах поселка Мармарашен.

| Название проекта | Капитальный ремонт дорожного участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общественный бюджет |  |  |
| Клиент | Муниципалитет Масис |  |  |
| Название услуги | Консультационные услуги по подготовке проектной и сметной документации для асфальтоукладочных работ на улицах поселка Мармарашен. |  |  |
| Краткое описание объекта | Улицы поселения Мармарашен Дорожный приказ - III, Описание дороги (главная, второстепенная, предназначение) – второстепенная, Ширина проезжей части составляет 5-7 м. Количество зон передвижения - две. Наличие и ширина тротуаров - отсутствуют. Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 12 650 м / 48-я улица - 230 погонных метров, 47-я улица - 230 погонных метров, 46-я улица - 220 погонных метров, 45-я улица - 210 погонных метров, 44-я улица - 200 погонных метров, 2-я улица - 450 погонных метров, 3-я улица - 440 погонных метров, 6-я улица - 400 погонных метров, 8-я улица - 280 погонных метров, 10-я улица - 430 погонных метров, 11-я улица - 700 погонных метров, 35-я улица - 200 погонных метров, 34-я улица - 320 погонных метров, 33-я улица - 300 погонных метров, 32-я улица - 330 погонных метров, 31-я улица - 260 погонных метров, 30-я улица - 320 погонных метров, 26-я улица - 170 погонных метров, 25-я улица - 260 погонных метров, 24-я улица - 450 погонных метров, 23-я улица - 300 погонных метров, 27-я улица - 400 погонных метров, 28-я улица - 130 погонных метров, 19-я улица - 250 погонных метров, 20-я улица - 270 погонных метров, 21-я улица - 270 погонных метров, 22-я улица - 260 погонных метров, 16-я улица - 850 погонных метров, 15-я улица - 750 погонных метров, 36-я улица - 620 погонных метров, 39-я улица - 200 погонных метров, 40-я улица - 300 погонных метров, 41-я улица - 300 погонных метров, 42-я улица - 300 погонных метров, 43-я улица - 150 погонных метров, дорога, ведущая к кладбищу: 900 погонных метров / Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийное /неровное/ Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектной и сметной документации — рабочий проект, согласно АНШННИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка. |  |  |
| Запланированные работы | - Удаление верхнего слоя дорожного полотна: - Коррекция основания - Укладка слоя песка и гравия толщиной 10 см. - Укладка гравийного основания высотой 15 см. - Распределение битума на гравийной основе. - Укладка дорожного покрытия с использованием мелкозернистого асфальтобетона H=5 см. - Укрепление боковых стенок песчано-гравийной смесью H=5 см. - Строительство дренажной системы |  |  |
| Название дороги/улицы | Улицы поселения Мармарашен |  |  |
| Дорога/улица заказ | Класс III |  |  |
| Тип дорожного покрытия | земля |  |  |
| Общие положения | - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена ​​с использованием соответствующих компьютерных программ. |  |  |
| Основные обязанности и требования | Основные обязанности: - Проведение инженерных исследований. - Разработка проектной и сметной документации. - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги, получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для этих коммуникаций, если они препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — если они находятся в плохом состоянии. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке наносятся разметки и устанавливаются отметки высот. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и ​​нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - восстановление/реконструкция дорожного покрытия(при необходимости), - восстановление тротуара/ реконструкция / ремонт / строительство (по мере необходимости), - Восстановление / реконструкция / ремонт / строительство дренажных систем(при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений(при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проектов: - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты, - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - согласовать проектную документациюСлужба «Дорожная полиция» полиции Министерства внутренних дел Республики Армения.с, - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами. |  |  |
| Нормативно-правовые требования | При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13-02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Постановление Правительства Республики Армения № 392-Н от 16.02.2006 «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и групп населения с ограниченной подвижностью». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Дорога будет оборудована в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н и 26 от 10.01.2008.․10․В соответствии с процедурами, установленными Постановлением № 1699-Н от 2006 года. - Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации. |  |  |