ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի 9-րդ , 64-րդ , 65-րդ , 66-րդ , 37-րդ և 38-րդ փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման տեխնկական բնութագիր

Ներածություն

Մշակել Աստղաձոր բնակավայրի 9-րդ փողոցի 870 գծմ.,        64-րդ փողոցի 175 գծմ., 65-րդ փողոցի 210 գծմ. , 66-րդ փողոցի 220 գծմ. , 37-րդ փողոցի 435 գծմ.  և 38-րդ փողոցի փողոցի 425 գծմ. ողջ երկարությամբ արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագիծ , շուրջ 2335 գծմ:
Շահառուներ , Աստղաձոր համայնքի բնակիչներ՝ 4300 մարդ:

1.Կիրարկման ոլորտը

Սույն բնութագիրը նախատեսվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի 9-րդ , 64-րդ , 65-րդ , 66-րդ , 37-րդ և 38-րդ փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման ծախսերի գնահատման և տեխնիկական բնութագրի կազմման համար:Այն նպատակ ունի համայնքներին տրամադրվող սուբվենցիայի ծրագրի իրականացման շնորհիվ բարելավել համայնքի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակը,որը կփոխի համայնքի տեսքը , բնակիչների ապրելակերպը և բնակավայրը կունենա լուսավորություն՝ երեկոյան ժամերին:

2.Համառոտ նկարագիր

Աստղաձոր բնակավայրը գտնվում է Սևանա լճի ավազանում, ծովի մակերևույթից 2040մ բարձրության վրա: Համայնքի փողոցների միայն 38%-ն է ապահովված լուսավորության ցանցով , էներգախնայող լամպեր են տեղադրված: Համայնքի բյուջետային միջոցներով ամեն տարի կատարվում է գործող փողոցային լույսերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում: Փողոցների մեծամասնությունը ասֆալտապատված են : Հաշվի առնելով բնակավայրի մի շարք առաջնահերթություններ և զարգացման ուղղություներ`փոքր և միջին բիզնես զարգացում, բնակիչների սոցիալական  պայմանների բարելավում. շահառուների ապահով և անվտանգ տեղաշարժը , բնակավայրում անվտանգ կենսապայմաներ ապահովելը , բնակավայրում հրատապ է դարձել խիտ բնակեցված փողոցներում  արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցմանը, որը էապես կփոխի նաև բնակավայրի տեսքը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Սույն աշխատանքները իրականացվում են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի  Մարտունու համայնքի Աստղաձոր  բնակավայրի  9-րդ , 64-րդ , 65-րդ , 66-րդ , 37-րդ և 38-րդ փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում փողոցների գրեթե ողջ երկարությամբ շուրջ 2335 գծմ :

Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիր

- Հենասյունների տեղերի փորում հորատիչ մեքենայով

- Հենասյունների տեղերի փորում ձեռքով.

- Հենասյունների ներկում

- Մետաղյա հենասյուների տեղադրում  , մեկուսիչների հետ միասին:

- Բետոնյա շաղախի լիցք

- լուսատուների՝ 45- 50 wt բարձր որակի ԼԵԴ լամպերի տեղադրում

- Էլեկտրոնային հաշվիչների տեղադրում , ժամային կարգավորիչներով

- Մալուխի անցկացում  և ձգում , մալուխ ,,ՍԻՊ,, տեսակի:

- ՀԷՑ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի համապատասխան լուսավորության ցանցի միացում սնուցման համակարգին:

Աշխատանքները իրականացնելիս հաշվի առնել տվյալ տարածքի կլիմայական պայմանների առանձնահատկությունները:

Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող  մեքենա-սարքավորումների , տեխնիկական միջոցների ցանկ:

- Բեռնատար    ցանկացած   տիպի        1  միավոր

- Ամբարձիչ    ցանկացած տիպի     1 միավոր

- Հորատիչ մեքենա 1 միավոր

Աշխատանքների համար պահանջվող լիցենզիաներ՝

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում

Էներգետիկայի

Պայմանագրի կատարման համար նվազագույն պահանջներն են՝

Առնվազն մեկ աշխատակից, որը պետք է ունենա բարձրագույն   մասնագիտական կրթություն, ինժիներ-շինարարի, բանվորական աշխատուժ ըստ անհրաժեշտության:

Աշխատանքների իրականացման պահանջվող հաշվարկային ժամկետը՝ 90 աշխատանքային օր:

Աստղաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավար`		 Մխիթար Ալեքսանյան