ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОЦЕНОЧНАЯ АНКЕТА*

Данный текст объявления был утвержден оценочной комиссией.

Постановлением № «1» от 4 июня 2026 г.

Код процедуры: SABC-GAASHDB-26/41

Заказчик: ЗАО «Сурб Аствацамайр», расположенное в городе Ереване, Армения . Ереван , ул Арташисяна 46/1 по указанному адресу заявить является цитата вопрос , который реализовано является один поэтапно : электронный Система закупок Armeps (www.armeps.am) через .

данной процедуры выбранному участнику будет предложено подписать договор на выполнение текущих ремонтных работ на 2-м этаже здания (далее именуемый договор) в соответствии с установленной порядком.

Согласно статье 7 Закона Республики Армения «О закупках», любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право участвовать в этой процедуре.

Условия, предъявляемые как лицам, не имеющим права участвовать в данной процедуре, так и участникам, изложены в приглашении к участию в данной процедуре.

Участник, выбранный для участия в тендере, определяется по количеству участников, представивших удовлетворительные предложения на неценовых условиях, исходя из принципа предпочтения участника, предложившего самую низкую цену.

В случае запроса на предоставление приглашения в электронном виде, клиент обязан обеспечить бесплатное предоставление приглашения в электронном виде в течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

Заявки на участие в данной процедуре необходимо подавать в электронном виде через электронную систему закупок «Армепс» ( www.armeps.am ) до 19 июня 2026 года, 10:00 утра со дня публикации данного объявления . Заявки, помимо армянского языка, могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться в электронном виде через электронную систему закупок Armeps с момента публикации данного объявления до 19 июня 2026 года, 10:00 утра.

В настоящее время подается апелляция по поводу данной процедуры. В соответствии с порядком, установленным Законом РА «О закупках» и Гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации по данному объявлению вы можете связаться с секретарем оценочной комиссии: В. Григорян :

Телефон (010) 30 30 10 /4/

Электронная почта : gnumner sabk@gmail.com

Заказчик: ЗАО «Сурб Аствацамайр»

Этот покупка процесс быть организованным является « Покупки» о » РА  закон 15-го Статья 6 часть в соответствии с требованиями соответствующий.

Одобренный является

SABC-GHASHDB-26/41 с сопроводительным письмом

комитет по оценке запросов на ценовые предложения

4 июня 2026 г. Решением № 1

«Святая Матерь Божья» МК ЗАО

ЧАС Р А В Е Р

ПОТРЕБНОСТИ ЗАО «СУРБ АСТВАТСАМАЙР» ДЛЯ: ТЕКУЩИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ОЦЕНОЧНАЯ АНКЕТА

Дорогой участник до приложение изготовление и представление пожалуйста мы подробно изучать этот приглашение , потому что что по приглашению непоследовательный приложения предмет являются отказ.

Если вы не зарегистрированы в электронной системе закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки вам необходимо самостоятельно зарегистрироваться в системе Armeps ( www.armeps.am ). Условия регистрации в системе изложены на сайте www.procurement. Руководство для пользователя электронной системы закупок Armeps «Экономический оператор» находится в подразделе «Руководства, инструкции» раздела «Законодательство» официального бюллетеня по закупкам по адресу am .

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/ .

В то же время:

- При вводе заявки в электронную систему закупок «Армепс» (www.armeps.am) (далее именуемая «система») необходимо руководствоваться Руководством по внедрению электронных закупок, размещенным в разделе «Законодательство» официального бюллетеня по закупкам, доступного по адресу www.procurement.am .

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/ .

— В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с системой, вы можете обратиться в службу поддержки клиентов, а также в Министерство финансов Республики Армения (далее именуемое уполномоченным органом): Ереван, ул. Мелик-Адамян, 1. по телефону: (+37411) 800-600 (111)).

Регистрация в системе, а также подача заявки бесплатны.

СОДЕРЖАНИЕ

В ЦЕЛЯХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАО «СУРБ АСТВАТСАМАЙР» ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

ЧАСТЬ I.

1. Покупка предмет характерная черта вещи

2. Участник участие верно требования и процедура их оценки , условия предоставления подтверждения квалификации в случае признания участника отобранным.

3. Приглашение уточнение и приглашение изменять выполнять было​​

4. Приложение к настоящему было​​

5. 	Плата за подачу заявления предложение

6. Процесс подачи заявки крайний срок подачи заявок изменять выполнять и их назад взять было​​

7. Применение обеспечение

8. Открытие заявок, их оценка и подведение итогов.

9. Договор герметизация

10. Квалификация и контракт положения

11. Текущие события неуспешный объявление

12. Процесс покупки назад связанные виды деятельности и ( или ) приняты решения апелляция участник право и было​​

ЧАСТЬ II: ОЦЕНОЧНАЯ АНКЕТА  ЗАЯВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВИТЬ  ИНСТРУКЦИЯ

1. 	Общие положения  положения

2. 	Актуальные события приложение

3. 	Приложения 1-7

Этот приглашение предоставил является в добавление SABC-GHASHDB-26/41 с сопроводительным письмом удерживается Объявление о запросе коммерческого предложения ( далее именуемое « Запрос коммерческого предложения») .

Этот приглашение быть сформирован покупок​ о РА законодательство , которое включая : « Покупки » о » РА Закон ( далее именуемый Законом ), РА Постановление правительства № 526- N от 4 мая 2017 г. по решению Утвержден " Процесс закупки " Процедура « Организация » ( далее именуемая «Процедура »), утвержденная Постановлением Правительства Республики Армения № 386-Н от 6 апреля 2017 г. , «Закупки в электронной форме» и другой юридический действия в соответствии с требованиями актуальный и целенаправленный имеет Заказчик: «Surb Astvatsamayr» MC CJSC ( далее именуемый «Заказчик ») . объявлено участвовать в текущем процессе намерение имея информировать лиц ( далее именуемых участниками ). текущий условия : c как тема , текущие события держатель , выбранный участник решить и его/её назад условный запечатать о , как также оказать помощь текущий приложение во время подготовки .

Приложения может являются представляют всех лиц, зарегистрированных в системе , независимо от... их иностранные физический человек , организация , гражданство не имея ничего человек быть с подножия горы .

Для регистрации в системе пользователь заходит на сайт www.armeps.am и заполняет необходимую информацию, после чего вводит комбинацию цифр и/или букв, полученную по электронной почте для подтверждения регистрации. После корректного ввода указанной информации пользователь считается зарегистрированным участником системы, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматически аннулируется, если он не заходит в систему в течение 30 календарных дней с даты регистрации или заходит, но не вводит информацию. В этом случае проводится повторная регистрация.

Этот текущий назад связанный отношения к применяемый является Армения Республика правая . Это текущий назад связанный аргументы предмет являются обследование Армения Республика в судах .

почты секретаря оценочной комиссии : gnumner sabk@gmail.com 
ЧАСТЬ I

- ОПИСАНИЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА

### 1.1 	Предметом покупки являются текущие ремонтные работы на 2-м этаже здания для нужд ЗАО «Сурб Аствацамайр» (далее также именуемые работами), которые объединены в 1 /одну/ часть:

| Размер |  | Название измерения |
| --- | --- | --- |
| число | цена покупки |  |
| 1 | 43 630 000 | ### В настоящее время ведутся ремонтные работы на 2-м этаже здания. |

Технические условия выполнения работ, а также спецификация, технические данные и полное и адекватное описание других неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 7 к данному приглашению.

Для выполнения вышеупомянутой работы участник должен иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 2106-Н от 30 ноября 2023 г. «Об утверждении порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», в соответствии со следующей таблицей:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию. |  |  | реализация строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации |  |  | как минимум 3-й класс |
| Типы вставок, являющихся неотъемлемой частью лицензии. |  |  |  |
| Вставьте коды | 04 | «Жилые, общественные и промышленные сооружения» |  |
| Вставьте коды | 04 | " Энергия" |  |

- УЧАСТНИК УЧАСТИЕ ВЕРНО ТРЕБОВАНИЯ , ПРОЦЕДУРА ИХ ОЦЕНКИ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЮ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ УЧАСТНИКОМ, ПРОШЕДШИМ ОТБОР.

2.1 Для участия в данной процедуре верно у них нет лиц.

1) которые находятся в суде на дату подачи заявления чтобы признанный являются банкрот

3) который или чей исполнительный орган тело представитель приложение к настоящему в тот день предыдущий пять лет в течение осужденный является были осуждены за преступления, связанные с финансированием терроризма, эксплуатацией детей или торговлей людьми, созданием или участием в преступном объединении, принятием взяток , дачей взяток или посредничеством в получении взяток, а также за преступления против экономической деятельности, предусмотренные законом, за исключением это случаи, когда убеждение по закону определенный чтобы  прекращается или упраздняется .

4) в отношении которого административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентные соглашения, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию в сфере закупок, стал не подлежащим обжалованию в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, и в случае обжалования остался без изменений ;

5) которые на дату подачи заявки включены в процедуру закупок, опубликованную в соответствии с законодательством о государственных закупках стран-членов Евразийского экономического союза. участвовать верно не имея ничего участники в списке.

6) которые включены по состоянию на дату подачи заявления являются процесс закупок участвовать верно не имея ничего участники в списке .

Кроме того, если участник включен в списки, предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, после даты подачи заявления, то его/ее заявление не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права участвовать в процедуре закупок (далее также список), если:

- нарушил обязательства, предусмотренные договором или принятые в рамках процедуры закупок, что привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процедуре закупок, и участник не оплатил сумму залога заявки, договора и/или квалификационного обеспечения в срок, указанный в приглашении и/или договоре;

- отказался или был лишен права заключать договор в качестве выбранного участника.

7) которые, на основании пункта «f» подпункта 2 пункта 1 Решения № 817-А Правительства Республики Армения от 20.06.2025, включены в список, предусмотренный в подпункте 2 пункта 2 того же решения, на дату подачи заявления, на основании обязательств не участвовать в закупочных процессах.

2.2 Для оценки права на участие участник должен вместе с заявлением предоставить копию настоящего документа, заверенную им/ею. Согласно пункту 2.1 части 2 приглашения намеревался написанный Заявление. Помимо заявления, предусмотренного в настоящем пункте, от участника, включая отобранного участника, не могут потребоваться никакие другие документы или обоснования для оценки права на участие. Комитет, оценивающий подлинность заявления участника (далее именуемый комитетом), оценивает его в соответствии с условиями, изложенными в данном приглашении.

2.3 Включение участника в списки, предусмотренные статьей 6, частью 1, пунктом 6 Закона, а также подпунктом 2 пункта 2 Постановления Правительства РА № 817-А от 20.06.2025, автоматически влечет за собой ограничение права лиц, связанных с последними, на участие в процессе закупок в течение периода их присутствия в этих списках.

Запрещенный являются аффилированными лицами, определенными в настоящем пункте, и (или) теми же самыми. по лицу ( лицам ) основан или более чем пятьдесят процент одинаковый принадлежащий человеку ( людям ) акционер организации одновременный участие в этой процедуре (та же доза), за исключением состояние или сообщества к основан организации и /или совместные предприятия Были зафиксированы случаи участия в процессе закупок консорциумом .​

В соответствии с пунктом 119 Правил:

1) Физические лица считаются связанными родственными узами, если они являются членами одной семьи, ведут общее домашнее хозяйство или совместную предпринимательскую деятельность, или действовали согласованно на основе общих экономических интересов.

2) Физические и юридические лица считаются связанными родственными узами, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если физическое лицо или член его семьи является:

а) участник, владеющий более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б. Лицо, обладающее правом предопределять решения юридического лица любым иным способом, не запрещенным законодательством Республики Армения.

c. Председатель правления данного юридического лица, заместитель председателя правления, член правления, исполнительный директор, его заместитель, председатель, член коллегиального органа, исполняющий функции исполнительного органа.

d. сотрудник юридического лица, работающий под непосредственным руководством исполнительного директора или оказывающий существенное влияние на принятие решений органами управления юридического лица;

3) Участники, не являющиеся физическими лицами, считаются аффилированными, если:

а. данное лицо владеет десятью процентами или более голосующих акций (акций, паев, далее именуемых акциями) другого лица, имеющего право голоса, или в силу своего участия или в соответствии с договором, заключенным между данными лицами, имеет возможность предопределять решения другого лица;

б. Участник (акционер) и (или) участники (акционеры) или члены их семей (если участник является физическим лицом), владеющие более чем десятью процентами голосующих акций одной из них или имеющие возможность иным образом, не запрещенным законом, предопределять ее решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании купли-продажи, доверительного управления, соглашений о совместной деятельности, уступки или иных сделок) более чем десятью процентами голосующих акций другой стороны или имеют возможность иным образом, не запрещенным законодательством Республики Армения, предопределять ее решения.

c. любой член любого руководящего органа одного из них или других лиц, выполняющих аналогичные обязанности, а также любой член их семьи одновременно является членом любого руководящего органа другого лица или другого лица, выполняющего аналогичные обязанности;

d. они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов;

Для целей настоящего параграфа членами семьи считаются отец, мать, муж, родители мужа, бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, а также супруг(а) и дети сестры или брата.

2.4. Если Участник признан отобранным Участником , он/она должен предоставить гарантию квалификации в порядке и в объеме, указанных в данном приглашении.

2.5 Договор, заключаемый в рамках данной процедуры, может быть исполнен путем заключения субподрядного договора. Участник, подавший заявку на участие в данной процедуре (по тому же лоту), не может быть стороной субподрядного договора.

2.6 Участники могут принимать участие в данной процедуре в составе совместного предприятия (консорциума). В таком случае:

1) Ни одна из сторон соглашения о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на ту же процедуру (на ту же часть) . В случае несоблюдения требований настоящего пункта, как заявки, поданные в рамках процедуры совместной деятельности, так и отдельные заявки будут отклонены на открытии торгов.

2) Участники несут солидарную ответственность. Кроме того, в случае выхода участника консорциума из него, договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и к участникам консорциума применяются предусмотренные в договоре меры ответственности.

3. ПРИГЛАШЕНИЕ  ПОЯСНЕНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ ИЗМЕНЯТЬ ВЫПОЛНИТЬ ОРДЕН

3.1 Раздел 29 Закона статья согласно глаголу​ верно имеет от клиента требовать приглашение уточнение .

Участник верно имеет приложения презентация крайний срок по истечении срока по меньшей мере пять календарь запросить у комитета через систему за день до этого. приглашение Уточнение : Расследование Комиссии выполнено тем же человеком уточнение обеспечение осуществляется через систему: запрос получить в тот день последующий два календарь день в течение .

3.2 Исследование и уточнения содержание о Заявление публикуется в день предоставления разъяснений. публикуется в системе и в подразделе « Уведомления о разъяснениях приглашений » раздела « Уведомления о закупках » бюллетеня, работающего по адресу www.procurement.am (далее именуемого бюллетенем), без праздновать запрос сделано ослом​ данные .

3.3 Уточнение нет при условии, если запрос сделанный является этот поделиться определенный крайний срок в нарушение , как также если запрос вне Это приглашение​ содержание или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых устройств и оборудования техническим характеристикам, указанным в данном приглашении . Кроме того, участнику в письменной форме сообщается о причинах непредоставления объяснения: запрос получить в тот день последующий два календаря день в течение .

3.4 Приложения презентация крайний срок по истечении срока по меньшей мере пять календарь день вперед приглашение может являются сделанный изменения . Изменять выполнять в тот день последующий три календарь день в течение изменять выполнять и их предоставить условия о объявление является опубликовано в системе и в информационном бюллетене .

3.5 Каждый имеет право до истечения срока внесения изменений в приглашение представить секретарю оценочной комиссии по электронной почте обоснования относительно характеристик предмета закупки, указанного в приглашении, требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации, предусмотренных законом, без указания своего имени и фамилии. Если представленные обоснования будут признаны приемлемыми, оценочная комиссия вносит в приглашение изменения в соответствии с ними в установленный срок.

3.6 Приглашение изменения что нужно сделать в случае приложения к настоящему крайний срок подсчет является что изменения о систематизации и отчетности объявление публикация с того самого дня . Что в случае участники обязан являются расширить их представлено приложение срок действия гарантии или к настоящему приложение новый обеспечение.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЬ ОРДЕН

4.1 Для участия в данной процедуре участник подает заявку в комиссию через систему . Данная заявка представляет собой предложение, поданное участником на основании этого приглашения.

Заявка подается до крайнего срока, указанного в данном приглашении.

Порядок подготовки запроса на ценовое предложение описан в Части 2 данного приглашения: Инструкции по подготовке запросов на ценовое предложение.

4.2 Заявки на участие в процедуре должны быть поданы через систему не позднее 19 июня 2026 года, 10:00 утра со дня публикации объявления и приглашения к участию в данной процедуре в системе . Заявки, поданные после установленного срока, системой приниматься не будут.

4.3 Участник вместе с заявкой предоставляет:

1) Заявление-декларация, утвержденное им/ею, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения, содержащее адрес электронной почты, регистрационный номер налогоплательщика, юридический адрес и номер телефона , включая:

а) подтверждение соответствия данных заявителя и связанных с ним лиц требованиям для получения права на участие, изложенным в данном приглашении;

б) подтверждение обязанности предоставить квалификационный сертификат в случае признания вас отобранным участником в порядке и в сроки, указанные в данном приглашении;

c) заявление об отсутствии недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных соглашений в рамках данной процедуры;

d) заявление об отсутствии одновременного участия в данной процедуре лиц, связанных с ним, и (или) организаций, основанных им или в которых ему принадлежит более пятидесяти процентов акций;

e) декларация о бенефициарных владельцах в соответствии с Приложением 1. Декларация не подается, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. Кроме того, если участник признан отобранным, предусмотренная в настоящем пункте декларация, которая автоматически публикуется в системе после вскрытия заявок, также публикуется в бюллетене одновременно с объявлением решения о заключении договора.

2) ценовое предложение, одобренное им/ею;

3) обеспечение заявки в виде наличных денег или банковской гарантии;

4) в случае приобретения строительных работ – подтверждение, заверенное им, с прилагаемой к настоящему приглашению проектной документацией, которая также является неотъемлемой частью заключаемого договора, об обязанности установить (использовать) материалы и (или) устройства и оборудование, соответствующие указанным техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, предварительно согласовав с заказчиком в письменной форме их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, торговые марки и гарантийные сроки до установки (использования). Подтверждение, предусмотренное в данном подпункте, также подтверждается отдельным приложением к заключаемому договору.

5) копия договора субподряда и данные лица, являющегося его стороной, если заключаемый договор будет реализован посредством субподряда.

6) копия соглашения о совместной деятельности, если участники принимают участие в данной процедуре в рамках совместной деятельности (консорциума).

Кроме того, в случае участия в данной процедуре в составе совместного предприятия (консорциума):

- Ни одна из сторон соглашения о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на участие в данной процедуре (на ту же самую часть). В случае несоблюдения требований настоящего пункта, как заявки, поданные в рамках процедуры совместной деятельности, так и отдельные заявки будут отклонены на открытии торгов.

- Если в соглашении о совместной деятельности предусмотрено, что общие дела участников ведутся отдельным участником соглашения, то подается заявка, и в случае заключения соглашения выплаты производятся этому участнику. Если же в соглашении о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения соглашения выплаты производятся участнику, подавшему заявку.

5. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ   ЦЕНА  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5.1 Предлагаемая цена, помимо стоимости работ, включает в себя расходы на транспортировку, страхование, пошлины, налоги и другие платежи и не может быть меньше их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен вместе с заявкой через систему.

5.2 Участник должен представить ценовое предложение в виде расчета, включающего себестоимость (сумму себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость в общих компонентах. Расчет себестоимости, недостающих сумм или других деталей не требуется и должен быть представлен. Если участник обязан уплатить налог на добавленную стоимость в государственный бюджет Республики Армения за данную сделку, то сумма подлежащего уплате налога должна быть указана отдельной строкой в представленном ценовом предложении . Кроме того:

а. Оценка и сравнение ценовых предложений участников проводятся без расчета суммы налога, указанной в данном пункте.

б. В случае закупки строительных работ участник не предоставляет составленную им ведомость объемов работ, а в случае признания выбранного участника победителем, оплата за выполнение работ в рамках заключаемого договора производится по ведомости объемов работ, прилагаемой к приглашению, по следующей формуле: ВГ=МГ/НГхКС, где:

IB — это цена, предложенная выбранным участником.

Ориентировочная стоимость строительных работ, указанная в данном приглашении к участию в тендере, составляет:

Объем работы, представленный в том или ином исполнительном акте, выражается в денежном эквиваленте.

Смета — это сумма, уплаченная за работы, указанные в смете. 9

Заявка участника не подлежит отклонению, если:

а. Столбцы «Цена предложения» и «Налог на добавленную стоимость» заполняются только цифрами, а столбец «Общая цена» заполняется либо буквами и цифрами, либо только буквами.

б) имеется несоответствие между суммами, указанными буквами или цифрами в столбцах «Цена предложения» и «Налог на добавленную стоимость», но сумма любой из сумм, указанных буквами или цифрами, соответствует сумме, указанной буквами в столбце «Общая цена»;

c. В ценовом предложении неверно указано количество, но название закупаемой позиции заполнено правильно.

d. Суммы, указанные буквами или цифрами в столбцах «цена предложения, налог на добавленную стоимость и общая сумма», округляются до пяти знаков после запятой в меньшую сторону, а значения, равные пяти и более знакам после запятой, округляются до целого числа в большую сторону.

т.е. суммы в столбцах «Цена предложения» и «НДС» заполнены как цифрами, так и буквами, и соответствуют друг другу, а сумма, указанная буквами в столбце «Итоговая цена», содержит лишние слова, в результате чего получается несуществующее число. Кроме того, в случае, указанном в этом пункте, оценочная комиссия принимает за основу для оценки заявления сумму сумм, указанных буквами в столбцах «Стоимость» и «НДС».

f. Суммы в столбцах ценового предложения, заполненных буквами, указаны цифрами.

5.3 Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется в виде единого числа — общей суммы, предлагаемой за исполнение договора, — и обязательно заполняется в системе без расчета суммы налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в государственный бюджет Республики Армения. Кроме того, от участника не требуется предоставление обоснования ценового предложения или какой-либо другой информации или документов, а размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. Срок действия заявки для внесения изменений в заявку.

И ПОРЯДОК ИХ ВОЗВРАТА

6.1 Согласно статье 31 Закона, заявление считается действительным до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявления участником, отклонения заявления или признания данной процедуры невыполненной.

6.2 В соответствии со статьей 31 Закона участник может изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего приглашения.

7. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ СТРАХОВАНИЕ

7.1 Участник по применению : это по приглашению представить в соответствии с установленной процедурой является приложение предоставление

Приложение обеспечение представленный является банковское дело гарантия (приложение 3) или наличные деньги в форме которого размер равный является пять от покупной цены проценты . Если участник цена предложение превосходить является покупка тогда цена​ приложение обеспечение размер равный является цена предложение пять процент : Всего в котором , если участник приложение обеспечение представлено является этот с точкой определенный слишком больше чем приложение обдуманный является приглашение в соответствии с требованиями удовлетворительно и предмет нет отклонение .

Наличные деньги в виде представлено приложение обеспечение нуждаться является быть переданным Центральный в казначействе авторизовано тело по имени открыл " 900008000466 " казначейство в силу чего предмет является возвращаться это представлено участнику , за исключением этот приглашение 1 согласно пункту 7.3 части намеревался Количество случаев : Всего в котором приложение обеспечение возвращение является контракт быть запечатано в тот день последующий пять работающий день В течение : Покупки процедура неуспешный будет объявлено позже в случае приложение обеспечение возвращение является бездействие крайний срок по завершении последующий пять работающий день во время , если покупка процедура результаты обжаловал не являются : Жалоба доступность в случае приложение обеспечение возвращение является покупка процедура неуспешный объявить о оценщик комиссия решение без изменений уйти о суд финал судебный действовать юридический сила в войти в тот день последующий пять работающий день в течение .

Если процедура закупок организована на основании статьи 15, части 6, пункта 2 Закона, обеспечение заявки должно быть возвращено лицу, заключившему договор, в течение пяти рабочих дней с даты заключения соглашения между сторонами о предоставлении финансовых ресурсов. Если финансовые ресурсы для исполнения договора не предоставлены в течение шести месяцев с даты заключения договора и договор расторгается, обеспечение заявки должно быть возвращено в течение пяти рабочих дней с даты расторжения договора.

обязан в письменной форме уведомить о возврате безопасности приложения в сроки, указанные в настоящем пункте:

- в случае предоставления обеспечения в денежной форме, в Министерство финансов Республики Армения, приложив копию документа, прилагаемого к заявлению и обосновывающего платеж;

- в случае предоставления обеспечения в форме банковской гарантии, банку, выдавшему гарантию;

7.3 Участник оплата является приложение положение , если он/она :

1) объявил является выбранный участник , но отказ или лишенный является договор запечатать справа .

2) нарушать является покупка процесс в рамке предпринято обязательство , которое привело к является к процессу данные М. Аснакси дальше участие прекращение .

7.4 	Применение пейте безопасно нуждаться является действительный быть Крайний срок подачи заявок с даты истечения срока действия рассчитано 120 ( сто двадцать ) рабочих дней день

7.5. Менеджер клиента в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня возникновения основания для внесения залога направляет в банк, а в случае залога, предоставленного в денежной форме, — в Министерство финансов Республики Армения , запрос на внесение залога на имя залога . Если банк или Министерство финансов Республики Армения отклоняют запрос на внесение залога на имя залога по причине неполноты запроса или сопроводительных документов, менеджер клиента в течение двух рабочих дней со дня получения отказа направляет новый запрос в письменной форме .

7 ․ 6 Участник приложение предмет является отклонение , если в нем отсутствующий является приложение предоставление или​ если это представлено является приглашение в соответствии с требованиями неприличный .

8. ВСТУПЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1 Вскрытие заявок будет осуществляться через систему с момента публикации объявления и приглашения к участию в данной процедуре в системе до 19 июня 2026 года, 10:00 .

На заседании по вскрытию и оценке заявок председатель комиссии (председатель заседания) объявляет заседание открытым и объявляет закупочную цену работ, подлежащих закупке в рамках данной процедуры, указанную в заявке, выраженную в одном числе, а также ценовые предложения участников, подавших заявки, выраженные в одном числе, на основании письменного изложения.

Функции членов комиссии, открывающих заседания, оцениваются в системе. Оценка определяется председателем комиссии. Первый член комиссии, открывающий заседания, вместе со своими замечаниями передает второму члену комиссии на рассмотрение список заявок, подлежащих открытию, которые система сочла подходящими, после чего второй член комиссии утверждает представленный ему список заявок. После утверждения загружается протокол об открытии заявок (отчет в системе), который секретарь комиссии рассылает участникам по электронной почте через систему в день открытия заявок.

8.2 Заявки будут оцениваться в соответствии с процедурой, изложенной в данном приглашении.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семидесяти пяти, оценка заявок должна быть проведена в течение пятнадцати рабочих дней с даты истечения срока их подачи, а в случае превышения этого срока — в течение двадцати рабочих дней.

Заявки, отвечающие условиям, изложенным в данном приглашении, оцениваются как удовлетворительные; в противном случае заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. Кроме того, на сессии вскрытия и оценки заявок комиссия отклоняет заявки, в которых отсутствуют ценовые предложения и/или обеспечение заявки, или которые поданы способом, не соответствующим требованиям приглашения, за исключением случаев, указанных в пункте 8.9 части 1 данного приглашения.

8.3. Для определения отобранных и непризнанных участников председатель комитета автоматически создает протокол оценки заявок, который утверждается в системе членами комитета путем внесения соответствующей записи.

8.4. Участник, выбранный комиссией, определяется по количеству участников, представивших удовлетворительно оцененные предложения, на основе принципа предпочтения участника, предложившего самую низкую цену. Кроме того, при определении участников, выбранных комиссией, но не признанных таковыми, оценка и сравнение ценовых предложений проводятся без расчета суммы налога, указанной в пункте 5.2 части 1 настоящего приглашения, а предложения оцениваются на основе ценового предложения, прикрепленного к системе и одобренного участником.

8.5. В случае расхождения между суммами, указанными прописью и цифрами в заявлении, приоритет имеет сумма, указанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, их следует сравнивать в армянских драмах по ежедневному обменному курсу, устанавливаемому Центральным банком Армении .

8.6 Комитет определяет и объявляет отобранных и не отобранных участников из числа участников, подавших заявки, соответствующие требованиям приглашения. В случае закупки строительных проектов комитет также оценивает соответствие технических характеристик представленных устройств и оборудования требованиям приглашения. В случае равенства предлагаемых минимальных цен:

а. Для определения отобранных и неотобранных участников одновременно проводятся переговоры с участниками, предложившими равные цены на заседании комиссии, если эти участники (представители, обладающие соответствующими полномочиями) присутствуют на заседании.

б) В противном случае заседание комитета приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комитета одновременно уведомляет участников, предложивших одинаковые цены через систему, неавтоматическим способом, об условиях, продолжительности, дне, времени и месте проведения одновременных переговоров о снижении цен.

c. Переговоры должны состояться не ранее второго и не позднее пятого рабочего дня после даты отправки уведомления.

d. Предложенная каждым участником цена в определенный момент времени публикуется для другого участника, и участник может пересмотреть свое ценовое предложение до истечения срока переговоров.

e. По истечении срока переговоров определяются и объявляются отобранные и не отобранные участники на основе цен, представленных присутствующими участниками. Если в результате переговоров цены, представленные участниками, остаются равными, процедура закупок объявляется недействительной на основании статьи 37, части 1, пункта 1 Закона.

8.7 Если цены участников, чьи заявки были признаны удовлетворительными в соответствии с требованиями приглашения, превышают покупную цену, оценочная комиссия может объявить победителем участника, предложившего самую низкую цену, при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные в заключенном с ним договоре, вступают в силу в случае, если предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы в размере, превышающем покупную цену, и между сторонами заключено соглашение на этой основе. Кроме того, соглашение должно быть заключено в течение пятнадцати рабочих дней после предоставления дополнительных финансовых ресурсов, продлевая срок выполнения работ на период с даты заключения договора до даты заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим пунктом, расторгается, если дополнительные финансовые ресурсы не предусмотрены в течение шестидесяти календарных дней после его заключения. Требования настоящего пункта не применяются, если заявки подали более одного участника, и только заявка одного участника была признана удовлетворительной в соответствии с требованиями приглашения.

В случае неприменения данного пункта, процедура признается недействительной в соответствии со статьей 37, частью 1, пунктом 1 Закона.

8.8 В случае запроса секретарь комиссии незамедлительно предоставляет копии заявления любого участника другому участнику, подавшему такой запрос. В случае невозможности выполнения запроса документы, включенные в заявление, незамедлительно предоставляются лицу, подавшему запрос, с которыми последний должен ознакомиться на месте, имеет право сфотографировать их и вернуть секретарю комиссии во время заседания, не препятствуя нормальной работе комиссии.

8.9 Если в результате оценки, проведенной в ходе вскрытия и оценки заявок, в заявке участника будут выявлены несоответствия требованиям приглашения, в том числе в случае, когда документы, утвержденные участником, являющимся резидентом Республики Армения, включенные в заявку, или их часть, не подтверждены электронной цифровой подписью и/или/когда лицо, включенное в список, предусмотренный в подпункте 2 пункта 2 Постановления Правительства РА № 817-А от 20.06.2026, предложено участником в качестве субподрядчика, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, и секретарь комиссии уведомляет об этом участника через систему в тот же день, предлагая исправить несоответствие до окончания периода приостановки.

В уведомлении, направленном участнику, должны быть подробно описаны все несоответствия, выявленные в ходе оценки заявки.

8.9.1 В случае, если до подписания договора заказчиком выяснится, что участник включен в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 Постановления Правительства Республики Армения № 817-А от 20.06.2025, заявление участника отклоняется.

8.10 Если участник устранит зафиксированное несоответствие в течение срока, указанного в пункте 8.9 настоящего приглашения, то его заявка будет признана удовлетворительной. В противном случае заявка данного участника будет признана неудовлетворительной и отклонена, а выбранным участником будет признан участник, занявший следующее место.

8.11 Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в ходе деятельности комиссии выяснится, что организация, основанная им или в которой он имеет долю (акции), или лицо, связанное с ним близким родством или браком (родитель, супруг(а), ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук/внучка, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук/внучка супруга(и)), или организация, основанная этим лицом или в которой он имеет долю (акции), подала заявку на участие в данной процедуре. При наличии условия, предусмотренного в этом пункте, член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в отношении данной процедуры, должен немедленно отказаться от участия в ней.

8.12 После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Армения о государственных закупках. Кроме того, протокол заседания комиссии подробно описывает выявленные в результате оценки заявок несоответствия и основания для отклонения заявок на их основании. Протокол подписывается членами, присутствовавшими на заседании комиссии.

8.13 Секретарь Комиссии обязан не позднее окончания сессии вскрытия и оценки заявок, на следующий рабочий день:

1) Печатная (сканированная) версия оригинального протокола заседания по вскрытию и оценке заявок, а также краткое изложение обсуждения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащее также информацию о дате и адресах электронной почты получения обоснований, должна быть опубликована в бюллетене. Если обоснования не были представлены, об этом следует сделать соответствующую пометку в протоколе заседания комитета.

2) публикует в бюллетене печатные (сканированные) версии оригиналов заявлений об отсутствии конфликта интересов, подписанных им и членами оценочной комиссии, присутствовавшими на заседании по вскрытию и оценке заявок. Члены комиссии, участвующие в работе комиссии на заседаниях, созванных после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают заявления, предусмотренные настоящим подпунктом, которые секретарь публикует в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания.

8.14 В случае возникновения оснований, предусмотренных статьей 6, частью 1, пунктом 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процедуре закупок. Уполномоченный орган публикует мотивированное решение руководителя заказчика в информационном бюллетене в течение пяти рабочих дней со дня получения решения .

Более того, Решение, указанное в данном пункте, принимается руководителем заказчика на десятый день после дня объявления процедуры закупок незавершенной или публикации объявления о заключенном договоре или публикации объявления (уведомления) об одностороннем расторжении договора. На следующий день после принятия решения оно направляется в письменной форме уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процедуре закупок, на пятый день после сорокового дня после получения решения, а в случае незавершенного судебного разбирательства, инициированного участником по апелляции на решение, — на сороковой день после получения решения, — на пятый день после даты вступления в силу окончательного судебного акта по данному судебному делу, если возможность исполнения решения не была исключена в результате судебного разбирательства.

Если:

- Если к установленному в настоящем пункте сроку подачи решения в уполномоченный орган участник или лицо, заключившее договор, оплатило сумму заявки, договора и (или) квалификационного обеспечения, заказчик не подает в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список.

- Оплата суммы за подачу заявки, договора и (или) квалификационного обеспечения участником или лицом, заключившим договор, была произведена после истечения срока подачи решения в уполномоченный орган, но не позднее истечения сорокадневного срока, установленного уполномоченным органом для включения участника в список, и в случае незавершенного судебного разбирательства, инициированного участником по апелляции на решение, на сороковой день после получения решения, но не позднее вступления в силу окончательного судебного акта по данному судебному делу, клиент обязан уведомить уполномоченный орган в письменной форме об этом, на основании чего участник не включен в список.

Более того:

- если заявление-декларация участника о праве на участие в закупке признана недостоверной или участник не представляет документы, предусмотренные в приглашении, в порядке и в сроки, указанные в данном приглашении, включая случаи, когда участник не исправляет или не полностью исправляет несоответствия, выявленные в результате оценки заявления, в установленный срок, в том числе когда Постановлением Правительства РА от 20.06.2026 г. Если лицо, включенное в список, предусмотренный в подпункте 2 пункта 2 Решения № 817-А, предлагается участником в качестве субподрядчика, или если выбранный участник не представляет квалификационное или договорное обеспечение, или если процедура организована в соответствии с положением, предусмотренным в части 6 статьи 15 Закона РА о закупках, и в результате этого лицо, заключившее договор с целью заключения соглашения, не заменяет договорное и (или) квалификационное обеспечение, представленное в форме односторонне подтвержденного заявления - штраф (далее также) Если такое обстоятельство (называемое штрафом) было допущено в течение установленного периода с предоставлением банковской гарантии или наличных средств, то это считается нарушением обязательств участника в рамках процесса закупок.

- Обстоятельство, предусмотренное в пункте 8.9.1 части 1 настоящего приглашения, не считается нарушением обязательства, принятого в рамках процедуры закупок.

8.15. Если участник включен в списки, предусмотренные в статье 6, части 1, частях 5 и 6 Закона, после даты подачи заявления, то его/ее заявление не подлежит отклонению .

8.16 Участник обязан представить документы, указанные в пункте 8.9 части 1 настоящего приглашения, секретарю собрания в установленный срок , отправив их на электронный адрес, указанный в настоящем приглашении. Секретарь обязан подтвердить получение документов в день получения, отправив подтверждение со своего электронного адреса, указанного в настоящем приглашении, на электронный адрес участника.

8.17 Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комитета. Участники или их представители могут запросить копии протоколов заседаний комитета, которые должны быть предоставлены в течение одного календарного дня.

8.18 Электронные уведомления от Комиссии и (или) Клиента отправляются через систему, а от Участника — путем отправки их с адреса электронной почты, указанного в его заявке, на адрес электронной почты Секретаря Комиссии, указанный в данном приглашении.

В случае электронного обмена информацией (документами) участник подтверждает информацию (документы) электронной цифровой подписью, свидетельство о которой должно быть включено в удостоверение личности, выданное в порядке, установленном Законом Республики Армения «Об удостоверениях личности», или отправляет информацию (документы) в печатном (сканированном) виде утвержденного оригинала документа.

Участники, являющиеся резидентами Республики Армения, должны подтвердить заверяемые ими документы, включенные в заявку, электронной цифровой подписью, в то время как участники, не являющиеся резидентами Республики Армения , должны представить эти документы в печатном (сканированном) виде заверенного оригинала.

Документы, включенные в заявку и заверенные электронной цифровой подписью, не запечатываются.

8.20 В случае, если выбранный участник не подписывает договор (отказывается) или лишается права подписывать договор, участник, занимающий следующее место, признается выбранным участником решением комиссии в порядке, изложенном в пунктах 8.13–8.19 части 1 настоящего приглашения.

8.21 Участник может представить дополнительные документы, информацию и материалы для подтверждения соответствия предъявленным ему требованиям.

Комиссия может проверить достоверность данных, представленных участником, используя данные, полученные из официальных источников, или путем получения письменного заключения от компетентных органов. В случае направления такого запроса соответствующие государственные и местные органы власти должны предоставить письменное заключение в течение двух рабочих дней с даты получения запроса. Если по результатам проверки достоверности данных, представленных участником, данные будут признаны недостоверными , заявка данного участника будет отклонена.

8.22. Внеочередное заседание комитета может быть созвано с целью выполнения пункта 8.21 части 1 настоящего приглашения.

8.23 Выбранный участник решить сессия в конце последующий работающий день  комиссия секретарь:

1 ) Координация примечание является процедура достаточный оценен Участникам : их классификация на основе результатов оценки и ценовых предложений;

2) Система отправляет протокол заседания комитета по результатам оценки на электронные адреса участников процедуры .

8.24 Перед заключением договора заказчик обязан опубликовать в информационном бюллетене объявление о решении о заключении договора не позднее первого рабочего дня после принятия решения по выбранному участнику. Решение о присуждении контракта содержит сводную информацию об оценке заявок и обоснование выбора победителя, а также заявление о периоде простоя.

8.25. Период ожидания — это период между днем, следующим за датой публикации объявления о решении заключить договор, и днем, когда заказчик получает право заключать договор.

Бездействие крайний срок этот процедура в случае календаря день является . Бездействие крайний срок применимый.

- не если только Один человек подал заявку . чей назад запечатанный является договор ,

— также в случае, если заявку подал только один участник, и она была отклонена. В случае применения данного пункта период бездействия определяется заявлением о том, что процедура закупок была признана неудачной.

Заказчик обязан заключить договор, если ни один из участников не обжалует решение о заключении договора в течение периода простоя, предусмотренного настоящим пунктом. Договор, заключенный до истечения периода простоя или без публикации уведомления о заключении договора или незавершении процедуры закупок, считается недействительным.

9. КОНТРАКТ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

9.1 Договор заключается клиентом на основании решения комиссии. Договор заключается в письменной форме путем составления единого документа.

9.2 На четвертый рабочий день после истечения периода бездействия, указанного в пункте 8.25 части 1 настоящего приглашения, клиент должен уведомить выбранного участника, представив предложение о заключении договора и проект договора. Кроме того, договор может быть заключен не ранее четвертого рабочего дня после истечения периода бездействия, указанного в пункте 8.25 части 1 настоящего приглашения.

9.3 Предложение о заключении договора и проект договора, подлежащего заключению, предоставляются выбранному участнику секретарем комиссии в электронном виде. Кроме того, в случае закупки строительных работ договор должен включать устройства и оборудование, представленные выбранным участником в заявке.

9.4 В день отправки клиентом уведомления о заключении договора выбранному участнику, секретарь комиссии отправляет уведомление на электронный адрес выбранного участника через систему о предоставлении предложения о заключении договора.

участник после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в течение срока, указанного в пункте 10.1 настоящего приглашения , и с проектом договора, подлежащего заключению, Если предусмотрена предоплата, то в течение 10 рабочих дней сторона не подписывает договор и передает заказчику квалификационные и договорные гарантии, а если проект договора, подлежащий подписанию, предусматривает предоплату, и выбранный участник принимает это условие, то также предусматривается и предоставление предоплаты. тогда он лишается права подписать договор.

В этом случае проект договора, утвержденный выбранным участником, направляется заказчику в письменной форме, а запись о его предоставлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней после получения данного разрешения и предоставляется выбранному участнику с сопроводительной запиской на следующий рабочий день после утверждения.

9.6. Выбранный участник, получив от клиента предложение о заключении договора, принимает или отклоняет предложение, представленное ему через систему.

9.7 До истечения срока, указанного в пункте 9.5 части 1 настоящего приглашения, по соглашению сторон в проект договора могут быть внесены изменения, но они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, увеличению суммы авансового платежа или увеличению цены, предложенной выбранным участником.

9.8 На следующий рабочий день после подписания контракта секретарь комиссии завершает процедуру в системе.

10. КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1 На основании запроса на предоставление квалификационных и договорных гарантий, в течение 5 рабочих дней с даты его получения, выбранный участник обязан предоставить квалификационные и договорные гарантии. Если гарантия предоставляется в форме банковской гарантии, срок, указанный в данном пункте, составляет 10 рабочих дней. Договор считается заключенным с выбранным участником, если последний предоставляет квалификационные и договорные (авансовые) гарантии.

10.2 Размер квалификационного обеспечения составляет 15 процентов от покупной цены работ, подлежащих приобретению в рамках данной процедуры . Если покупная цена работ меньше цены заключаемого договора, размер квалификационного обеспечения рассчитывается пропорционально цене договора. Квалификационное обеспечение предоставляется наличными. Кроме того, обеспечение должно быть действительно не позднее 90-го рабочего дня, следующего за датой полной приемки заказчиком результатов договора .

Если процедура закупок организована по лотам и участник признан отобранным участником по более чем одному лоту, он может представить либо отдельную гарантию квалификации по каждому лоту, либо одну гарантию квалификации по всем лотам. В случае представления одной гарантии квалификации ее сумма рассчитывается исходя из общей стоимости закупаемых лотов с учетом требований пункта «с» подпункта 1 пункта 32 Устава.  Квалификационное обеспечение, предоставленное в денежной форме, должно быть переведено на казначейский счет «900008000698», открытый на имя уполномоченного органа в Центральном казначействе.

Сертификат соответствия должен быть возвращен отправителю в течение пяти рабочих дней после полного принятия заказчиком результатов выполнения контракта.

Выбранный участник должен предоставить подтверждение квалификации в форме банковской гарантии в соответствии с Приложением 4.

Кроме того, если договоры на выполнение работ заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то квалификационное обеспечение, предоставленное в отношении соглашения (соглашений), заключенного (заключенных) на данный год в рамках имеющихся финансовых ассигнований, подлежит возврату, если соглашение (соглашения) надлежащим образом и в полном объеме исполнено исполнителем, и его результат полностью принят заказчиком , если исполнение договора (соглашений) не осуществляется поэтапно .

Гарантия соответствия требованиям не возвращается, если лицо, предоставившее ее, нарушает обязательство, предусмотренное договором, что приводит к одностороннему расторжению договора клиентом.

10.3. Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от покупной цены. Если покупная цена работ, предусмотренных проектом договора, меньше цены заключаемого договора, размер обеспечения договора рассчитывается пропорционально цене договора. Обеспечение договора предоставляется в форме банковского чека (Приложение 5) или наличными.

Если процедура закупок организована по лотам и участник признан отобранным участником более чем в одном лоте , он может представить либо отдельное обеспечение контракта для каждого лота, либо единое обеспечение контракта для всех лотов. В случае представления единого обеспечения контракта его сумма рассчитывается исходя из общей суммы закупочных цен представленных лотов с учетом требований подпункта 9 пункта 32 Устава.

Обеспечительное обеспечение договора должно действовать не менее 90-го рабочего дня, следующего за последним днем полного исполнения обязательств, предусмотренных в заключаемом договоре, включительно. В случае полного исполнения принятых по заключенному договору обязательств, обеспечительное обеспечение договора возвращается лицу, предоставившем его, в течение 5 рабочих дней после истечения срока полного исполнения обязательств.

предоставленное в виде наличных средств, должно быть переведено на казначейский счет «900008000664», открытый на имя уполномоченного органа в Центральном казначействе.

10.4 Если процедура закупок организована на основании части 6 статьи 15 Закона и на момент принятия решения о заключении договора финансовые ресурсы не предусмотрены, то квалификационные и договорные гарантии должны быть представлены в форме односторонне подтвержденного заявления в виде штрафа или денежной выплаты. Если на момент принятия решения о заключении договора:

- Если предполагаемые финансовые ресурсы превышают 25 миллионов драмов, но для полного выполнения контракта все еще требуются финансовые ресурсы, то обеспечение контракта и квалификации, в части выделенных финансовых ресурсов, предоставляется в форме банковской гарантии или денежных средств, а в части необходимых финансовых ресурсов — в форме односторонне подтвержденного заявления в форме штрафа или денежных средств.

10.5 Если в договоре предусмотрено условие о внесении клиентом авансового платежа, выбранный участник также должен предоставить клиенту обеспечение авансового платежа в размере авансового платежа в виде банковской гарантии (Приложение 5 ․ 2 ).

10.6. Если договор, заключенный в рамках процедуры закупок, организованной поэтапно, расторгается в отношении какого-либо этапа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, то квалификационное и договорное обеспечение выплачивается только в размере, рассчитанном в отношении этого этапа.

10.7. Менеджер клиента обязан в течение пяти рабочих дней с даты возникновения основания для оплаты обеспечения по договору и квалификации направить в банк письменное заявление о выплате обеспечения, а в случае обеспечения, предоставленного в денежной форме, — в Министерство финансов Республики Армения. Если заявление о выплате обеспечения отклонено банком или Министерством финансов Республики Армения по причине неполноты заявления или сопроводительных документов, менеджер клиента обязан в течение двух рабочих дней с момента получения отказа направить новое заявление в письменной форме.

10.8. Менеджер Клиента обязан в письменной форме уведомить о возврате договора или квалификационного обеспечения:

- в случае предоставления обеспечения в денежной форме, в Министерство финансов Республики Армения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения оснований для возврата обеспечения, приложив копию документа, подтверждающего платеж;

- в случае предоставления залога в форме банковской гарантии, в банк, выдавший гарантию, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения основания для возврата залога;

- в случае предоставления залога в виде штрафа, участнику, предоставившем его, в течение пяти рабочих дней с даты возникновения оснований для возврата залога.

11. ПРОЦЕДУРА НЕПРЕДВИДЕННЫЙ ЗАЯВЛЕНИЕ

11.1 В соответствии со статьей 37 Закона, Комиссия объявляет данную процедуру недействительной, если:

1) ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2) требование о закупке перестает существовать. Более того, процедура закупок, организованная для нужд общин, может быть признана полностью или частично недействительной на основании решения общинного совета. :

3) Заявка не подана;

4) Договор не подписан.

Данная процедура признается недействительной на основании статьи 37, части 1, пункта 4 Закона, если электронная система закупок будет нарушена к моменту истечения срока подачи заявок, установленного в рамках данной процедуры.

11.2 В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупок неуспешной, заказчик должен опубликовать в информационном бюллетене заявление с обоснованием причины объявления процедуры закупок неуспешной.

12. Действия, связанные с процессом покупки, и (или)

ПРАВО УЧАСТНИКА НА ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

12.1 . Каждое заинтересованное лицо имеет право обжаловать действия (бездействие) и решения клиента, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее – Кодекс).

Каждый имеет право обжаловать условия объекта закупки или требования приглашения к участию в тендере в порядке, установленном Кодексом, до истечения срока подачи заявок.

12 ․ 2. Отношения, связанные с данной процедурой, не являются административными отношениями и регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12 ․ 3. Ущерб, причиненный действиями или бездействием клиента или оценочной комиссии, возмещается в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12 ․ 4. Указанный в данном приглашении период бездействия является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) и решений заказчика, оценочной комиссии, за исключением споров, связанных с обжалованием решений и односторонним расторжением договора, предусмотренных в части 2 статьи 6 Закона, в этом случае срок исковой давности для обжалования составляет тридцать календарных дней.

12 ․ 5 ․ Это процедура назад связанный Споры рассматриваются и разрешаются в Ереванском суде первой инстанции общей юрисдикции в течение тридцати дней после принятия заявления к рассмотрению. Срок, предусмотренный в настоящей части, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней мотивированным решением суда.

12.6. Суд принимает решение о принятии иска к рассмотрению в течение трех дней после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к рассмотрению суд принимает решение о запросе у ответчика всех имеющихся у него доказательств, относящихся к данному процессу закупок.

12.8. Решение о запросе доказательств должно быть принято в течение пяти дней после получения ответчиком решения.

Если ответчик не выполнит требования решения о запросе доказательств в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, дело будет рассматриваться на основании имеющихся в нем доказательств, и факты, на которые ссылается истец и которые подлежат подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, будут считаться подтвержденными.

12 ․ 9. Суд объединяет в одно производство все рассматриваемые в его рамках дела, касающиеся споров, предусмотренных настоящим разделом и относящихся к данной процедуре закупок.

12 ․ 10. Решение о принятии заявления к рассмотрению незамедлительно направляется на официальный электронный адрес уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в официальном вестнике с указанием даты приостановления действия.

12 ․ 11 ․ Клиент обязан представить ответ на иск в течение пяти дней после получения решения о принятии иска к рассмотрению.

12 ․ 12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о порядке исполнения индивидуальных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, путем направления уведомлений и других документов на электронный адрес, указанный в иске, в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12 ․ 13 ․ Суд рассматривает дела со спорами, предусмотренными настоящим разделом, и выносит по ним решения и постановления в письменной форме, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12 ․ 14. Лицо, участвующее в деле, может подать ходатайство о рассмотрении дела в суде до истечения срока, установленного для подачи ответа на иск.

12 ․ 15. Суд принимает решение о рассмотрении дела на судебном заседании в течение трех дней после истечения срока, установленного для подачи ответа на иск.

12 ․ 16. Вопрос о рассмотрении дела в суде также может быть решен решением о принятии иска к рассмотрению.

12 ․ 17 ․ Ответчик несет бремя доказывания обстоятельств, лежащих в основе оспариваемых действий (бездействия) и решений, а также фактов соблюдения установленной законом и иными правовыми актами процедуры исполнения этих действий (бездействия) и принятия решения.

12 ․ 18 ․ Ответчик может представлять доказательства, подтверждающие законность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о запросе доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность представления доказательств причинами, не зависящими от него.

12 ․ 19. Обжалование действий (бездействия) и решений Заказчика и Оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных в Части 2 статьи 6 Закона) автоматически приостанавливает процесс закупок в соответствии с пунктами 12 ․ 10 настоящего приглашения. с даты публикации предполагаемого решения до даты вступления в силу окончательного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12 ․ 20 ․ В случаях, когда в интересах общественной безопасности или обороны и национальной безопасности необходимо продолжить процедуру закупок, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, указанных в Части 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц — руководителя исполнительного органа, принимает решение о снятии приостановления процедуры закупок. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение на официальный электронный адрес уполномоченного органа в день его принятия. Уполномоченный орган незамедлительно публикует данное решение в официальном вестнике.

12 ․ 21 ․ Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений клиента и оценочной комиссии, вступает в силу с момента публикации.

12.22 ․ В спорах, связанных с обжалованием действий (бездействия) и решений Клиента и Оценочной комиссии, заключительная часть судебного решения или иного окончательного судебного акта направляется на официальный электронный адрес уполномоченного органа в день его публикации. Уполномоченный орган незамедлительно публикует заключительную часть судебного решения или иного окончательного судебного акта в бюллетене.

12 ․ 23 ․ Обращаться число Ставки взимаемых государственных пошлин устанавливаются Законом о государственных пошлинах.

ЧАСТЬ II

ЧАС Р А ЧАС А Н Г

ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТБОР ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данная инструкция призвана помочь участникам в подготовке заявки.

1.2 При необходимости участник может предоставить требуемую информацию в формах, отличных от рекомендованных настоящей инструкцией, при соблюдении всех необходимых требований.

1.3 Помимо армянского языка, заявления могут быть поданы также на английском или русском языке.

2. ПРОЦЕДУРА ЗАЯВЛЕНИЕ

Для участия в процедуре участник подает заявку через систему. К заявке прилагаются соответствующие документы (информация), указанные в данном приглашении.

Участник вместе с заявкой предоставляет следующие документы, заверенные им/ею:

1) «Критерии компетентности».

2.1 Заявление-заявление об участии в процедуре в соответствии с Приложением N 1.

2.2 копия договора субподряда и данные лица, являющегося его стороной, если выполнение договора будет осуществляться через агентство;

2.3 Соглашение о совместной деятельности, если участники принимают участие в процедуре закупок в рамках совместной деятельности (консорциум);

лицензия 2.4

2) «Финансовый критерий» .

2.5. Ценовое предложение согласно Приложению N 2. Ценовое предложение представлено с указанием стоимости (суммы себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. В виде расчета, состоящего из общих компонентов. Расчет компонентов затрат: никаких дополнительных сведений или деталей не требуется, они и представлены.

2.7 Документы, подготовленные участником по данному приглашению, должны быть подписаны лицом, подающим их, или его уполномоченным лицом (далее именуемым агентом). Если заявка подается агентом, к заявке должен быть приложен документ, подтверждающий наличие у агента таких полномочий.

2.8 Вместо оригиналов, прилагаемых к заявлению, могут быть предоставлены нотариально заверенные копии документов.

Приложение № 1

"SABC-GHASHDB-26/41"* с кодом

запрос на расчет стоимости приглашение

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

###### принять участие в запросе на ценовое предложение

отчеты что это желание имеет участвовать

участник имя

от " SABC-GHAASHDB-26/ 41 " объявлено в коде

имя клиента

запрос на расчет стоимости 	    					     доза ( с ) и приглашение

номер дозы ( с )

в соответствии с требованиями  подарок  является приложение.

- н отчеты и подтверждение дело в том, что это

участник имя

житель.

название страны

- к:

участник имя

- Регистрационный номер налогоплательщика : 					.

номер регистрации налогоплательщика

- электронный почта адрес является : 							.

Адрес электронной почты

- Адрес проведения мероприятия 								:

деловой адрес

- Номер телефона 									:

номер телефона

Настоящим                                                                                     заявляет и подтверждает, что:

имя участника

1)                                                                                     и связанных с ним лиц

имя участника

встречайте " SABC-GHASHDB-26/41 "*  квалификационные требования, изложенные в приглашении к участию в тендере на предоставление ценовых предложений, и                                                                                 привержен выбранному​

имя участника

В случае признания вас участником, необходимо предоставить сертификат о прохождении квалификации в порядке и в сроки, указанные в приглашении.

2) В рамках участия в конкурсе заявок с кодом " SABM-GHASHDB-26/41 "* :

- не допускала и (или) не будет допускать недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных соглашений.

- Отсутствует тот, который указан в приглашении: 			                   		в

участник имя

связанные стороны и/или 				    				                    из

участник имя

основано на 50% или более процентов 			   			                   в

участник имя

Случай одновременного участия организаций, имеющих долю (акционерный капитал) в своей собственности.

Ниже приведено			   			                   реальных бенефициаров

участник имя

Ссылка на веб-сайт, содержащий информацию о: -------------------------------------------- **

___________________________________________________ 	_____________				 Участник имя ( лидер) должность , имя фамилия ( подпись )

К. Т.

* Заполняется секретарем комитета до публикации приглашения в информационном бюллетене.

**- При заполнении заявления участник, являющийся резидентом Республики Армения, указывает «Государственная регистрация юридических лиц, подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей». о" закон в соответствии с: юридический лица состояние реестр в агентстве Ссылка на веб-сайт зарегистрированного лица , содержащая информацию о его/ее бенефициарных владельцах.

- Если участник не является резидентом Республики Армения, то при заполнении заявления-декларации слова <<ссылка на веб-сайт с информацией>> заменяются словами <<декларация в соответствии с Приложением 1.3>>.

-Если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, он/она не предоставляет информацию о фактических бенефициарах.

*** Пункт и Приложение 1.1 удаляются, если предметом закупки не являются строительные работы.

### Приложение 1.3**

"SABC-GHASHDB-26/41"* с кодом

запрос на расчет стоимости приглашение

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕНЕФИЦИАРАХ-ВЛАДЕЛЬЦАХ

- Организация

  - Сведения об организации

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Имя латинскими буквами |  |
| - Регистрационный номер штата |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Штат регистрации |  |
| - Имя и фамилия главы исполнительного органа |  |

  - Лицо, подающее декларацию

| - Имя и фамилия лица, подающего декларацию. |  |
| --- | --- |
| - Позиция лица, подающего декларацию. |  |

  - Подача декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц в декларации |  |
| - Подпись лица, подающего декларацию. |  |

- Акции информация о листинге

  - Данные о котировках акций

| - Название фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, доступные на бирже. |  |

  - Информация о юридическом лице, контролирующем организацию.

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Имя латинскими буквами |  |
| - Регистрационный номер штата |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Штат регистрации |  |
| - Имя и фамилия главы исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Уровень участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Тип участия | ☐ Непосредственное участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государственной, общественной или международной организации.

  - Участие государства или местного сообщества

| - Название штата |  |
| --- | --- |
| - Название сообщества |  |
| - Уровень участия (%) |  |
| - Тип участия | ☐ Непосредственное участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие в международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами. |  |
| - Уровень участия (%) |  |
| - Тип участия | ☐ Непосредственное участие ☐ Косвенное участие |

- Информация о бенефициарном владельце

  - Персональные идентификационные данные

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя (на латыни) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День рождения, месяц, год |  |

  - Удостоверение личности

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - Дата, месяц, год выпуска |  |
| - Предоставление полномочий |  |
| - Номер социального страхования или эквивалентный номер |  |

  - Адрес личной регистрации

| - государство |  |
| --- | --- |
| - Сообщество |  |
| - Административная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания человека

| - государство |  |
| --- | --- |
| - Сообщество |  |
| - Административная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания для признания лица бенефициарным владельцем (за исключением организаций, предоставляющих отчетность в секторе использования недр)

| ☐ а ) прямо или косвенно владеет 20 процентами или более голосующих акций (акциями, паями) юридического лица или прямо или косвенно имеет 20 процентов или более доли в уставном капитале юридического лица. |  |
| --- | --- |
| - Уровень участия (%) |  |
| - Тип участия | ☐ Непосредственное участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б . осуществляет фактический (де-факто) контроль над юридическим лицом иными средствами. |  |
| ☐ с . является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее управление деятельностью соответствующего юридического лица. в случае отсутствия физического лица, отвечающего требованиям пунктов «а» и «б» |  |

  - Основания для признания лица бенефициарным владельцем (для организаций, предоставляющих отчетность в секторе использования недр)

| ☐ а . прямо или косвенно владеет 10 процентами или более голосующих акций (акциями, паями) юридического лица или прямо или косвенно имеет 10 процентов или более доли в уставном капитале юридического лица. |  |
| --- | --- |
| - Уровень участия (%) |  |
| - Тип участия | ☐ Непосредственное участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б . имеет право назначать или отстранять большинство членов руководящих органов юридического лица. |  |
| ☐ с . получил выгоду от юридического лица бесплатно в размере не менее 15 процентов от прибыли, полученной этим юридическим лицом в году, предшествующем отчетному году. |  |
| ☐ д . осуществляет реальный (де-факто) контроль над юридическим лицом иными способами |  |
| ☐ е . является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее управление деятельностью юридического лица в случае отсутствия физического лица, отвечающего требованиям пунктов «а» – «d». |  |

  - Информация о статусе бенефициарного владельца

| - День, месяц, год наступления срока получения права собственности. |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля над организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Бенефициарным владельцем отчетной организации в секторе недр является должностное лицо или член его семьи. | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактная информация бенефициарного владельца

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Сведения об организации

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Имя латинскими буквами |  |
| - Регистрационный номер штата |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Штат регистрации |  |
| - Имя и фамилия главы исполнительного органа |  |

  - Информация о бенефициарном владельце

| - Имя и фамилия бенефициарного владельца (владельцев), для которого организация является промежуточным юридическим лицом. |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Название фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, доступные на бирже. |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительная информация или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации.

I. Порядок заполнения декларации

- Раздел 1 декларации (Организация) содержит данные юридического лица, подающего декларацию (далее именуемого Организация). Подразделы в этом разделе заполняются в соответствии со следующими правилами :

  - В подразделе «Данные об организации» указываются название организации (включая латинские буквы) и данные о государственной регистрации, а также примечание об организационно-правовой форме.

  - В подразделе «Лицо, подающее заявление» заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включенные в заявление о данной процедуре.

  - В подразделе «Подача декларации» указываются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также подпись лица, подающего декларацию.

- Раздел 2 Декларации (Данные о листинге акций) Заполняется, если акции Организации или иного юридического лица, полностью контролирующего Организацию, котируются на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями надлежащего раскрытия информации о бенефициарных владельцах, утвержденными Министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям, этот раздел заполняется для Организации или иного юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением раздела 5, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Подразделы в этом разделе заполняются в соответствии со следующими правилами …

  - В подразделе «Данные о листинге акций» указывается название фондовой биржи, в скобках — рыночный идентификационный код биржи, на которой котируются акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также ссылка на имеющиеся на бирже документы, если таковые имеются, содержащие информацию о владельцах соответствующего юридического лица.

  - Подраздел «Данные юридического лица, контролирующего организацию» заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, подающему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему организацию. Этот подраздел содержит наименование (включая латинские буквы) и регистрационные данные юридического лица, контролирующего организацию, включая примечание об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа.

  - Подраздел «Уровень контроля» заполняется, если в подпункте 2.1 декларации были заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию . В этом подразделе указывается доля участия юридического лица, контролирующего Организацию, в уставном капитале Организации, выраженная в процентах, а также вид участия. Примечания к доле и виду участия в уставном капитале составляются с учетом правил, изложенных в пункте «а» подпункта 5 пункта 4 настоящих Правил.

- Раздел 3 Декларации (Участие государства, сообщества или международной организации) Этот раздел заполняется, если какое-либо государство, сообщество или международная организация имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации. Раздел может быть заполнен несколько раз, если несколько государств, сообществ или международных организаций имеют прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации. Подразделы в этом разделе заполняются в соответствии со следующими правилами :

  - Подпункт «Участие государства или общины» заполняется при наличии прямого или косвенного участия государства или общины в уставном капитале юридического лица, подающего декларацию. В случае участия государства в этом подпункте указывается наименование государства, а в случае участия общины — также наименование общины. В этом подпункте также указывается размер участия государства или общины в уставном капитале юридического лица, выраженный в процентах, а также вид участия. Примечания к размеру и виду участия в уставном капитале составляются с учетом правил, изложенных в пункте «а» подпункта 5 пункта 4 настоящих Правил.

  - Подраздел «Участие международной организации» заполняется при наличии прямого или косвенного участия международной организации в уставном капитале юридического лица, подающего декларацию. В этом подразделе указывается наименование международной организации (включая латинские буквы), доля участия международной организации в уставном капитале юридического лица, выраженная в процентах, а также вид участия. Примечания к доле и виду участия в уставном капитале приводятся с учетом правил, установленных в пункте «а» подпункта 5 пункта 4 настоящих Правил.

- Раздел 4 Декларации (Информация о бенефициарных владельцах) заполняется отдельно для каждого бенефициарного владельца с указанием количества бенефициарных владельцев Организации. Подразделы в этом разделе заполняются в соответствии со следующими правилами :

  - В подразделе «Личные идентификационные данные» необходимо заполнить личные данные бенефициарного владельца. Данные заполняются так же, как они заполнены в удостоверении личности бенефициарного владельца. Если имя и фамилия лица в удостоверении личности не написаны армянскими или латинскими буквами, в декларации следует указать их транскрипцию.

  - В подразделе «Удостоверение личности» заполняется информация об удостоверении личности бенефициарного владельца:

  - В подразделе «Регистрационный адрес лица» указывается адрес места регистрации бенефициарного владельца.

  - Подраздел «Адрес проживания лица» заполняется, если регистрационный адрес бенефициарного владельца отличается от его адреса проживания. Адрес проживания бенефициарного владельца заполняется в этом подразделе.

  - Подраздел «Основания для признания лица бенефициарным владельцем (за исключением организаций, предоставляющих отчетность в секторе недр)» заполняется, если юридическое лицо, подающее декларацию, не является организацией, предоставляющей отчетность в секторе недр. В этом подразделе указывается, на каком(их) основании(ях) лицо является бенефициарным владельцем Организации, как это предусмотрено Законом «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», и содержится информация, требуемая в отношении этих оснований. В случае, если лицо является бенефициарным владельцем на нескольких основаниях, в соответствующих пунктах делается пометка по всем основаниям. В этом подразделе данные об основаниях заполняются в соответствии со следующими правилами : ․

а . В пункте « а » настоящего подраздела указывается, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 процентами или более голосующих акций (акциями, паями) Организации или прямо или косвенно имеет 20 процентов или более участия в уставном капитале Организации. Участие может осуществляться в силу владения акцией (акцией, паем) Организации (прямое участие) или в силу владения акцией (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего акцией (акцией, паем) Организации (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц в цепочке между физическим лицом и юридическим лицом, владеющим акцией (акцией, паем) Организации. Поле «Доля участия» указывает долю участия в уставном капитале Организации, выраженную в процентах. Доля участия рассчитывается как сумма всех процентов участия в уставном капитале Организации в результате прямого и косвенного участия бенефициарного владельца. В случае косвенного участия доля бенефициарного владельца в уставном капитале Организации рассчитывается на основе доли участия каждой предыдущей промежуточной организации, то есть путем умножения доли участия в процентах участвующего юридического лица Организации на долю участия в процентах соответствующего участника в уставном капитале участвующего юридического лица Организации, и так далее до определения бенефициарного владельца. Поле «Вид участия» указывает, является ли участие в уставном капитале прямым или косвенным. В случае одновременного наличия прямого и косвенного участия в уставном капитале отмечается наличие как прямого, так и косвенного участия.

b . В пункте « b » настоящего подраздела делается пометка, если лицо не является бенефициарным владельцем организации в значении пункта «a», но контролирует организацию на основании правовых инструментов (включая заключенные сделки), на основе личного влияния иного характера или иными средствами.

c . В пункте « c » настоящего подраздела делается пометка , если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее управление деятельностью Организации, в случае, если нет физического лица, отвечающего требованиям пунктов «a» и «b» настоящего подраздела.

  - Подраздел «Основания для определения бенефициарного владельца (для организаций, предоставляющих отчетность в секторе недр)» заполняется, если юридическое лицо, подающее декларацию, является организацией, предоставляющей отчетность в секторе недр. Идентификация бенефициарных владельцев осуществляется в соответствии с критериями, установленными Кодексом о недрах. Записи в этом подразделе вносятся с учетом правил, установленных в пунктах 4–5 настоящего порядка . Данные об основаниях в этом подразделе заполняются в соответствии со следующими правилами …

а . В пункте « а » настоящего подраздела делается пометка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 процентами или более голосующих акций (акциями, паями) юридического лица или прямо или косвенно имеет 10 процентов или более участия в уставном капитале юридического лица. Настоящий подраздел дополняется с учетом правил, изложенных в пункте «а» подпункта 5 пункта 4 настоящей процедуры.

b . В пункте « b » настоящего подраздела делается пометка , если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица.

c . В пункте « c » настоящего подраздела делается пометка , если лицо получило от Организации бесплатно выгоду в размере не менее 15 процентов от прибыли, полученной соответствующим юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году.

d . Этот подраздел " d " В пункте 1 делается пометка, если лицо не является бенефициарным владельцем Организации в значении пунктов «а»-«с», но контролирует Организацию на основании правовых инструментов (включая заключенные сделки), на основе личного влияния иного характера или иными средствами.

e . В пункте « е » настоящего подраздела делается пометка , если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее управление деятельностью Организации, в случае, если нет физического лица, отвечающего требованиям пунктов «а»-«d» настоящего подраздела.

  - В подразделе «Информация о статусе бенефициарного владельца» указывается день, месяц и год, когда лицо становится бенефициарным владельцем Организации. В этот подраздел включается примечание о форме контроля, осуществляемого бенефициарным владельцем над Организацией. Примечание делается об осуществлении совместного контроля со связанными лицами, если бенефициарный владелец контролирует Организацию, действуя согласованно со связанным лицом, или может контролировать ее согласованно со связанным лицом. Если юридическое лицо, подающее декларацию, является отчетной организацией в секторе недр, в этот подраздел также включается примечание о том, является ли бенефициарный владелец должностным лицом или членом своей семьи в значении статьи 3, части 1, пункта 53 Кодекса о недрах.

  - В подразделе «Контактная информация бенефициарного владельца» указываются адрес электронной почты и номер телефона бенефициарного владельца.

- Раздел 5 Декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется, если бенефициарный владелец юридического лица, подающего декларацию, или юридического лица, полностью контролирующего Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно, в количестве всех промежуточных юридических лиц. Подразделы в этом разделе заполняются в соответствии со следующими правилами : ․

  - В подразделе «Организационные данные» указываются наименование промежуточного юридического лица (включая латинские буквы) и регистрационные данные, а также примечание об организационно-правовой форме.

  - В подразделе «Данные о бенефициарных владельцах» необходимо указать имя и фамилию бенефициарного владельца (владельцев), для которого организация, данные которой указаны в этом подразделе, является промежуточным юридическим лицом. Если данные о промежуточных юридических лицах указаны для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел заполнять не нужно.

  - Подраздел «Данные о листинге акций промежуточного юридического лица» не является обязательным для заполнения. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица котируются на регулируемом рынке. В этом подразделе необходимо указать название фондовой биржи, в скобках – код биржи (идентификационный код рынка), на которой котируются акции юридического лица, а также ссылку на документы, доступные на бирже.

- Раздел 6 Декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеется дополнительная информация или дополнительные уточнения, относящиеся к данным, заполненным или подлежащим заполнению в декларации. Этот подраздел может содержать дополнительные уточнения относительно оснований для контроля Организации бенефициарным владельцем, относительно государственных (общинных) органов, осуществляющих контроль над Организацией в случае прямого или косвенного участия государства или общины в уставном капитале юридического лица, подающего декларацию, а также другие уточнения, относящиеся к декларации.

- Заявление заполняется и подписывается лицом, подающим заявление. Нумерация страниц заявления и указание количества страниц в заявлении не являются обязательными.

* Заполняется секретарем комитета до публикации приглашения в информационном бюллетене.

** Приложение 1.3 не предоставляется участником, если он является резидентом Республики Армения, а также если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение 2

"SABC-GHASHDB-26/41"* с кодом

запрос на расчет стоимости приглашение

Гнай Инара Джарк

Изучив приглашение к подаче заявки на ценовое предложение с кодом "SAMBK-GHASHDB-26/41"*, включая проект договора, подлежащего подписанию ,                  				     		           предложения

имя участника

исполнить договор по следующим совокупным ценам:

армянский драм

| Размер- номера разделов | Должность | Ценить ( Сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли ) /в буквах и цифрах/ | НДС** /с буквами и цифрами/ | Общая цена /с буквами и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 |
| 1 | В настоящее время ведутся ремонтные работы на 2-м этаже здания. |  |  |  |

___________________________________________ 	_____________

Имя участника (должность руководителя, имя, фамилия), подпись

К. Т.

* Заполняется секретарем комитета до публикации приглашения в информационном бюллетене.

** Если участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в государственный бюджет Республики Армения по данному контракту, указывается в столбце 4.

Приложение 3

"SABC-GHASHDB-26/41"* с кодом

запрос на расчет стоимости приглашение

ГАРАНТИЯ № __________

1. Настоящая гарантия, а также печатная (сканированная) версия оригинала настоящей гарантии (далее именуемая гарантией) являются

имя клиента

(далее именуемый бенефициаром) 						организован по коду                       						код процедуры

в процедуре закупок 						(далее именуемый основным участником).

имя участника

обеспечение выполнения обязательств (далее именуемых гарантированными обязательствами), указанных в приглашении с тем же кодом.

2. С гарантом 								(далее именуемым гарантом)

название банка, выдавшего гарантию

лицо) безоговорочно обязуется произвести выплату бенефициару по запросу, поданному бенефициаром, в порядке и в сроки, указанные в настоящей гарантии (далее именуемые запросом).

сумма в цифрах и буквах

(далее именуемая гарантированной суммой) в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса. Оплата производится переводом на счет получателя № 1570053952390100 .

3. Данная гарантия является безотзывной.

4. Право бенефициара требовать выплаты суммы гарантии, вытекающей из данной гарантии, может быть передано другому лицу с письменного согласия гаранта.

5. Гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до момента 						подписания бенефициаром соответствующего соглашения.

код процедуры

Девяносто рабочих дней с даты истечения срока подачи заявок заказчиком на участие в организованной процедуре закупок. Информация о факте предоставления данной гарантии, включая номер гарантии, наименование банка-эмитента и код, указанный в пункте 1 данной гарантии, без указания суммы, направляется гарантом со своего официального адреса электронной почты в день предоставления гарантии секретарю оценочной комиссии, указанной в приглашении к участию в процедуре закупок, указанном в данном пункте. На электронный адрес gnumnersabk@gmail.com .

6. Бенефициар должен подать заявление в письменной форме гаранту. К заявлению необходимо приложить копию протокола заседания оценочной комиссии об отклонении заявления и копию гарантии.

7. Гарант обязан в течение максимум пяти рабочих дней после получения заявления и прилагаемых документов, представленных бенефициаром, рассмотреть заявление и прилагаемые документы для определения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Гарант отклоняет претензию бенефициара, если:

1) претензия или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии;

2) претензия была подана после истечения срока, указанного в гарантии.

9. В случае, если гарант решит отклонить претензию, он обязан немедленно, но не позднее того же рабочего дня, уведомить об этом бенефициара.

10. К данной гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения.

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Глава исполнительного органа

месяц, дата, год

* Заполняется секретарем комитета до публикации приглашения в информационном бюллетене.

Приложение 4.1

"SABC-GHASHDB-26/41"* с кодом

запрос на расчет стоимости приглашение

ГАРАНТИЯ № __________

(гарантия квалификации)

1. Настоящая гарантия (далее именуемая гарантией) является

имя клиента

(далее именуемый бенефициаром) 						организован по коду                       						код процедуры

в результате процедуры покупки

имя выбранного участника

(далее именуемый основным лицом) подписывается Н.				           										               Номер контракта, подлежащего подписанию.

Обеспечение наличия необходимых квалификаций для исполнения обязательств, предусмотренных договором (далее именуемым договором) (далее именуемых гарантированными обязательствами).

2. С гарантом 								(далее именуемым гарантом)

название банка, выдавшего гарантию

лицо) безоговорочно обязуется произвести выплату бенефициару по запросу, поданному бенефициаром, в порядке и в сроки, указанные в настоящей гарантии (далее именуемые запросом).

сумма в цифрах и буквах

(далее именуемая «сумма гарантии») в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса. При выплате суммы гарантии учитываются вычеты, произведенные из суммы гарантии на основании протокола(ов) передачи-приемки, двусторонне согласованного(ых) между бенефициаром и принципалом в рамках исполнения договора и представленного принципалом лицу, предоставившем гарантию.

Оплата производится банковским переводом на счет получателя под номером 1570053952390100 .

3. Данная гарантия является безотзывной.

4. Право бенефициара требовать выплаты суммы гарантии, вытекающей из данной гарантии, может быть передано другому лицу с письменного согласия гаранта.

5. Гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует между бенефициаром и принципалом.

Номер контракта, подлежащего подписанию.

с даты вступления в силу подлежащего подписанию договора до 														истечения срока выполнения работ, предусмотренного в подлежащем подписанию договоре,

Лицо, предоставляющее гарантию, также обязано в день предоставления гарантии отправить распечатанную копию оригинала настоящей гарантии со своего официального адреса электронной почты на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии, gnumnersabk@gmail.com , указанный в приглашении к участию в процедуре закупок, организованной с использованием кода, указанного в пункте 1 настоящей гарантии .

6. Бенефициар должен подать претензию гаранту в письменной форме. К претензии необходимо приложить следующие документы:

1) 					Договор, подписанный с кодом N, включая в него.

Номер контракта, подлежащего подписанию.

копии поправок и дополнительных соглашений;

уведомление, опубликованное в бюллетене на сайте www.procurement.am, о расторжении контракта бенефициаром в одностороннем порядке ;

3) протокол(ы) о приемке-доставке, взаимно согласованные между бенефициаром и принципалом в рамках договора, или его (их) копии.

7. Гарант обязан в течение максимум пяти рабочих дней после получения заявления и прилагаемых документов, представленных бенефициаром, рассмотреть заявление и прилагаемые документы для определения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Гарант отклоняет претензию бенефициара, если:

1) претензия или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии;

2) претензия была подана после истечения срока, указанного в гарантии.

9. В случае, если гарант решит отклонить претензию, он обязан немедленно, но не позднее того же рабочего дня, уведомить об этом бенефициара.

10. К данной гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения.

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Глава исполнительного органа

месяц, дата, год

*заполнение является комиссия секретарь к : до приглашение новостная рассылка издательский.

Приложение 5

"SABC-GHASHDB-26/41"* с кодом

приглашение запросить ценовое предложение

ГАРАНТИЯ № __________

(обеспечение контракта)

1. Настоящая гарантия (далее именуемая гарантией) является

имя клиента

(далее именуемый бенефициаром) и									  (далее именуемый Принципал) между                       			имя выбранного участника

заключаемого 							договора N

Номер контракта, подлежащего подписанию.

обеспечение исполнения обязательств (далее именуемых гарантированными обязательствами).

2. С гарантом 								(далее именуемым гарантом)

название банка, выдавшего гарантию

лицо) безоговорочно обязуется произвести выплату бенефициару по запросу, поданному бенефициаром, в порядке и в сроки, указанные в настоящей гарантии (далее именуемые запросом).

сумма в цифрах и буквах

(далее именуемая гарантированной суммой) в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса. Оплата производится 						путем перевода на счет получателя.

номер счета *

3. Данная гарантия является безотзывной.

4. Право бенефициара требовать выплаты суммы гарантии, вытекающей из данной гарантии, может быть передано другому лицу с письменного согласия гаранта.

5. Гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до заключения договора между бенефициаром и принципалом.

Номер контракта, подлежащего подписанию.

с даты вступления договора в силу до 														истечения срока выполнения работ, предусмотренного договором, включая гарантийный период.

Лицо, предоставляющее гарантию, также обязано в день предоставления гарантии отправить распечатанную копию оригинала настоящей гарантии со своего официального адреса электронной почты секретарю оценочной комиссии, указанному в приглашении к процедуре закупок, организованной с целью заключения контракта, указанного в пункте 1 настоящей гарантии: ----------------------------------

Адрес электронной почты секретаря

указанный адрес электронной почты.

6. Бенефициар должен подать претензию гаранту в письменной форме. К претензии необходимо приложить следующие документы:

1) Н						     договор, включая условия договора.

Номер контракта, подлежащего подписанию.

копии поправок и дополнительных соглашений;

уведомление, опубликованное в бюллетене на сайте www.procurement.am, о расторжении контракта бенефициаром в одностороннем порядке .

7. Гарант обязан в течение максимум пяти рабочих дней после получения заявления и прилагаемых документов, представленных бенефициаром, рассмотреть заявление и прилагаемые документы для определения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Гарант отклоняет претензию бенефициара, если:

1) претензия или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии;

2) претензия была подана после истечения срока, указанного в гарантии.

9. В случае, если гарант решит отклонить претензию, он обязан немедленно, но не позднее того же рабочего дня, уведомить об этом бенефициара.

10. К данной гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения.

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Глава исполнительного органа

месяц, дата, год

*заполнение является комиссия секретарь к : до приглашение новостная рассылка общественная площадь

Приложение 7

С кодом "SABM-GHASHDB-26/41"*

приглашение запросить ценовое предложение

ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Н

город                                                                                                                  "     »           2026

ЗАО «Сурб Аствацамайр», представленное директором Г. Зограбяном , действующим на основании устава компании (далее именуемое Заказчиком), с одной стороны, и ------------------, представленное директором ------------------------, действующим на основании устава ------------------------ (далее именуемое Подрядчиком), с другой стороны, заключили настоящее соглашение о следующем.

- ДОГОВОР ПРЕДМЕТ

1.1 	Подрядчик предпринимает является  этот по контракту  определенный в порядке , как и предполагалось. по объему , форме и в установленные сроки сделать этот с Приложением № 1 к договору (далее именуемому договором) определенный Смета материалов с указанием стоимости работ . «Святая Матерь Божья» MC Текущие ремонтные работы на 2-м этаже здания ЗАО ( далее именуемые «работы» ), и Клиент предпринимает является принимать Работа выполнена . и наградить его для .

1.2 	По договору Подрядчик должен выполнить предусмотренные работы . соответствует нормам и техническим требованиям градостроительства, а также утвержденной проектной и сметной документации, а также этот договор неразлучные часть формирование работы​ Смета — согласно предварительной оценке .

1.3 	По договору Работа запланирована . начинается являются контрактом​   сила в от входа после и  исполнение крайний срок определенный является согласно Приложению 2.

По контракту намеревался отдельно тип работ , этапов и тома исполнение сроки они указаны в календаре, представленном в Приложении 2 к настоящему Соглашению. с графиком .

2. ПОДРЯДЧИК МЕТОДАМИ РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНИЕ

2.1 Работа происходит является С учетом трудовых и технических ресурсов подрядчика, строительные материалы и с соответствующими средствами.

2.2 	Подрядчик ответственность является нести его/её предоставил материалы и оборудование качество для .

3. СТОРОНЫ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Клиент верно имеет :

3.1.1 	Любой время проверить Подрядчик реализовано работа процесс и качество : без вмешаться последний активность .

3.1.2 Подрядчик к в пункте 1.3 договора упомянул период ( включая календарь нарушение расписания в случае его/её по вашему усмотрению определить задачу​ исполнение новый крайний срок и требовать От подрядчика платить согласно пункту 6.2 контракта намеревался штраф .

3.1.3	 Отказ от предложения о работе результат : РА по закону определенный положения , пункт 1.2 договора намеревался в соответствии с требованиями не соблюдать в его случае по вашему усмотрению определение недостатки неоправданный исключение разумный крайний срок и требовать От подрядчика платить  согласно пункту 6.2 контракта намеревался штраф , поскольку также с пунктом 6.3 намеревался штраф .

3.1.4	 	Односторонний решать контракт и требовать компенсировать сам вызванный ущерб, если ...

а ) 	Подрядчик вовремя нет начинает работать​ производительность или работы​ производительность является так много медленно , что его вовремя конец  становится является очевидный невозможный ,

б ) 	Подрядчик нарушать является в пункте 1.3 договора намеревался период ( включая календарь график ),

в ) 	Подрядчик к Работа выполнена . нет соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.1 или 1.2 настоящего соглашения. требования ,

г ) 	Подрядчик к быть нарушенным являются согласно пункту 3.1.3 договора намеревался на основе труда недостатки неоправданный исключение разумный сроки .

3.1.5	 Работа результат недостатки назад связанный требования к настоящему  гарантия в установленный срок .

3.1.6	 Авторизовать другой человек : произведение выполнение к технический контроль выполнить с этой целью .

3.1.7 	До Клиент к Подрядчик Он выполнил свою работу. результат принять , потребовать сам передать Работа не завершена. Результат : контракт по закону или по контракту намеревался на территории остановить в случае .

3.2. Клиент обязан является :

3.2.1 	Работа оказывать поддержку во время выполнения Подрядчику по контракту намеревался в случаях , в объеме и чтобы .

3.2.2 По договору намеревался в установленный срок и чтобы Подрядчик с участием исследовать и принимать работа выполнена ( ее ) результат ), и от контракта до работы результат ухудшение отклонения или в работном доме другой недостатки открыть в этих случаях о немедленно сообщить Подрядчику .

3.2.3 	Договор сила в войти 5 рабочих дней с момента день в течение Подрядчику предоставить работу​ выполнение число соответствующий космос

3.2.4 	В соответствии с пунктом 1.3 Соглашения намеревался в течение периода работы результат принять в случае Подрядчику платить последний оплата предмет деньги .

3.2.5 Предоставьте Подрядчику письменное согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.4.3 Соглашения, в течение ....... дней. Если Заказчик не предоставит Подрядчику письменное согласие (несогласие) в течение срока, указанного в настоящем пункте, согласие считается полученным Подрядчиком. Стороны также могут осуществлять процедуру получения согласия путем обмена информацией по адресам электронной почты. В этом случае стороны должны заранее обменяться в письменной форме адресами электронной почты, на которые следует направлять информацию. Документы, предусмотренные в настоящем пункте, являются неотъемлемой частью исполнительных актов.

3.3. Подрядчик верно имеет :

3.3.1 	В соответствии с пунктом 1.3 Соглашения намеревался в течение периода работы результат передать в случае От клиента требовать платить согласно пункту 5.1 контракта предназначено для оплаты предмет количество .

3.3.2	 Клиент к в пункте 5.4 договора упомянул сроки нарушение в случае От клиента требовать платить сам оплата предмет деньги и согласно пункту 6.5 контракта намеревался штраф .

3.4. Подрядчик обязан является :

3.4.1 	Выполнять не менее ----- процентов работы лично, способом и в сроки, оговоренные в договоре, используя собственные трудовые и технические ресурсы. а также необходимые строительные материалы и инструменты. и надлежащего качества, в соответствии с проектом и объемом работ.

3.4.2	 Выполнить работу​ касательно Клиент данный инструкции, если их не являются противоречить договор в соответствии с условиями .

3.4.3	 Гарантировать:

1) Выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с нормативно-технической документацией по градостроительству и условиями настоящего договора, проводить индивидуальные испытания установленных им инженерно-коммуникационных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция и т. д.), участвовать в комплексных испытаниях оборудования.

2) установка (использование) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, установленным в проектной документации, до установки (использования) их технических характеристик, товарных знаков, фирменных наименований, знаков и гарантийных сроков, предварительно согласованных в письменной форме с заказчиком.

3.4.4 	Работа результат Клиенту при передаче его/её сообщить это требования и правила о требованиях , соблюдение которых необходимо для эффективного и безопасного использования (эксплуатации) результатов работы, а также для предоставления информации о возможных последствиях несоблюдения этих требований и правил.

3.4.5 	Нарушение сроков, указанных в пункте 1.3 Договора (включая календарный график), и прекращение работ Заказчиком. исполнение новый крайний срок будет определено В этом случае предоставьте разрешение на работу. производительность определенный в установленный срок и каждый поздно день число платить согласно пункту 6.2 контракта намеревался штраф .

3.4.6 	В соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения намеревался на территории договор решение в случае компенсировать Клиенту вызванный причинить ущерб и уплатить штраф, предусмотренный пунктом 6.3 .

3.4.7 	Строительство объект охрана природы по необходимости источник в его случае посредством выполнить работу​ остановить и строительство сохранить из необходимости возникающий разумный затраты .

3.4.8 Если строительство программы исполнение результат или его отдельно компонент число определенный гарантия крайний срок в течение в приложение Если в выполненной работе обнаружены какие -либо дефекты , то Подрядчик обязан является за счет собственных средств , Клиент к определенный разумный в установленный срок устранить недостатки .

3.4.9 По договору гарантия крайний срок является определенный Клиент к живой том А работа быть принятым в тот день последующий с того дня 365 дней. В случае обнаружения дефектов в Работе в течение гарантийного периода , Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет в разумные сроки, установленные Заказчиком .

3.4.11 Квалификация и контракт исполнение обеспечение действие в течение ликвидация или банкротство процесс для начала в случае его о заранее написанный информировать Клиенту .

4. РАБОТА ПЕРЕДАЧА И ДОПУСК ОРДЕН

4.1 Выполненные работы принимаются путем подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки-передачи. Факт передачи работ Заказчику фиксируется в документе, взаимно согласованном Заказчиком и Подрядчиком, с указанием даты составления документа.

Кроме того, приемка выполненных в рамках настоящего договора работ и представленных Заказчику осуществляется при условии, что Подрядчик ежедневно в полной мере обеспечивает соблюдение требований, изложенных в нормативно-технической документации по градостроительству, а также утвержденных проектно-сметных документов, включая надлежащую организацию строительной площадки, меблировку, техническую безопасность, санитарно-гигиенические и экологические нормы (включая меры по адаптации к изменению климата), в отношении которых имеется письменное подтверждение от организации, заключившей договор с Заказчиком и осуществляющей технический надзор за выполнением строительных работ.

До и включительно даты, установленной для выполнения работ по договору, Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный документ, фиксирующий факт передачи работ Заказчику (Приложение № 4.1), а также через электронную систему закупок armeps (руководство по проведению операции размещено в разделе «Электронные закупки» на сайте www.procurement.am) — протокол передачи-приемки (Приложение № 4). При этом Подрядчик не подписывает протокол передачи-приемки, а подтверждает его электронной подписью, заполняя только те поля, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе «Приказы Министра финансов» раздела «Законодательство» на сайте www.procurement.am).

4.2 Если выполненные работы соответствуют условиям договора, Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за рабочим днем получения документов, указанных в пункте 4.1 договора, обязан подписать и предоставить Подрядчику подписанный им протокол приемки-передачи и положительное заключение, служащее основанием для его подписания, через электронную систему закупок armeps.

4.3. Если выполненная работа или ее часть не соответствуют условиям договора, Заказчик не подписывает акт приемки-передачи и возвращает Акт приемки-передачи и отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания, Подрядчику через электронную систему закупок armeps в течение срока, указанного в пункте 4.2 договора. В случае применения данного пункта Заказчик принимает предусмотренные договором меры в такой ситуации и применяет предусмотренные договором меры ответственности к Подрядчику.

4.4 Если Заказчик не принимает выполненную работу или отказывается принять ее в течение срока, указанного в пункте 4.2 договора, выполненная работа считается принятой, и на следующий рабочий день после истечения срока, указанного в пункте 4.2 договора, Заказчик предоставляет Подрядчику подписанный акт приемки-передачи через электронную систему закупок.

4.5 	Работа или договор календарь с расписанием намеревался отдельно тип работ , этапов и тома результаты проектирование и смета к документам не соблюдать в случае стороны сделать являются двусторонний акт перечисления​ недостатки исключение число необходимо для выполнения предмет дополнительный работы и сроки . Подрядчик обязан является договорный цена в пределах допустимого , без дополнительный платить , делать необходимый работает .

4.6 Работа При принятии также действуют следующие условия:

1) После получения от Подрядчика информации о завершении строительства, Руководитель Заказчика принимает меры по формированию комиссии по приемке завершенного строительства (далее именуемой Приемочной комиссией), созданной Постановлением Правительства Республики Армения № 596-Н от 19 марта 2015 года, и приемке выполненных работ.

2) Результат исполнения договора считается полностью принятым, если руководитель органа государственного управления принимает работу, выполненную комиссией, сформированной в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 596-Н от 19 марта 2015 года;

3) до приемки завершенного строительного объекта комиссия, созданная в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 596-Н от 9 марта 2015 года, документирует завершенный строительный объект и составляет акт комиссии о приемке объекта в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

4) После получения акта, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, в установленном порядке, ответственное ведомство проверяет соответствие завершенного строительного объекта (выполненных работ) требованиям договора и, если выполненные работы:

а) если выполняются условия контракта, то подписывается окончательный протокол о передаче-приемке товара в связи с принятием результата исполнения контракта.

б) если протокол не соответствует условиям договора, то он не будет подписан.

5) До подписания окончательного акта приемки-передачи, подтверждающего принятие результатов исполнения договора, предусмотренного настоящим пунктом, Заказчик не имеет права оплачивать пять процентов от общей суммы выполненных работ по капитальному строительству, а в случае оплаты в рассрочку – сумму последнего платежа, которая не может быть меньше пяти процентов от общей суммы выполненных работ по капитальному строительству.

5. РАБОТА ЦЕНА И АРЕНДА

5.1 Общая стоимость настоящего контракта составляет -------------- (---------) AMD, из которых ---------- (----------------------------------------) AMD — НДС. Цена включает все расходы, понесенные Подрядчиком, в том числе:

Кроме того, авансовый платеж предоставляется, если Подрядчик полностью обеспечил выполнение предусмотренных на начальном этапе организации строительных работ мер, требований, изложенных в нормативно-технической документации по градостроительству и утвержденной проектно-сметной документации, включая надлежащую организацию строительной площадки, меблировку, техническую безопасность, санитарно-гигиенические и экологические нормы (включая меры по адаптации к изменению климата), в отношении которых имеется письменное подтверждение от организации, заключившей договор с Заказчиком и осуществляющей технический надзор за выполнением данных строительных работ .

5.2 Работа цена стабильный является и Подрядчик верно не имеет требовать добавить и​ Клиент уменьшить что цена .

5.3 	Клиент оплата Это трудоемкий процесс. или договор календарь с расписанием В случае приемки указанных видов работ, этапов и объемов в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 4 договора, путем безналичного перевода средств в армянских драмах на текущий счет Подрядчика.

Перевод средств осуществляется на основании протокола о переводе-приемке в месяцы, указанные в графике платежей по договору (Приложение № 2), но не позднее 25 декабря соответствующего года.

Кроме того, оплата за покупку производится в течение срока, указанного в графике платежей настоящего соглашения, то есть в течение пяти рабочих дней .

5.4. Выплаты за исполнение действий в рамках договора производятся по следующей формуле: ВГ=МГ/НГхКС, где:

Цена MG указана в пункте 5.1 контракта (если в контракт включено более одной части, то это цена этой части).

Сертификат энергоэффективности (EPC) — это ориентировочная стоимость строительных работ, указанная в приглашении к участию в тендере.

Объем работы, представленный в том или ином исполнительном акте, выражается в денежном эквиваленте.

Спецификация материалов (BOM) — это сумма, уплаченная за работы, указанные в ведомости объемов работ (сметной оценке).

6. СТОРОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 	Подрядчик ответственность является нести Работа качество и этот пункт 1.3 договора ( включая календарь расписание ) запланировано крайний срок обслуживание для .

6.2 	Это по контракту намеревался Работа исполнение крайний срок нарушать в случае От подрядчика каждый поздний рабочий день число обвинен является наказание за казнь предмет , но невыполненный Работа цена 0,15 ( ноль) целых пятнадцать сотых ) процент по размеру .

6.3 	В соответствии с пунктом 3.1.3 Соглашения намеревался на территории Клиент Подработка на стороне не будет принято , так как также с пунктом 3.1.4 намеревался чтобы контракт решить в случае От подрядчика обвинен является штраф - в пункте 5.1 договора намеревался 1 (один ) от суммы процент В этом случае штрафные санкции также рассчитываются в случае, если результат работы выполнен в сроки, указанные в настоящем договоре, но не принят заказчиком.

6.4 	В соответствии с пунктами 6.2 , 6.3 и 6.5.1 Соглашения намеревался штраф и штраф рассчитано и смещение являются  Подрядчику к оплате денег с .

6.5 	Клиент к согласно пункту 5.3 контракта намеревался сроки нарушение число Клиент к каждый поздний рабочий день число рассчитано является штраф за оплату предмет , но неоплаченный  сумма 0,05 ( ноль) весь пять сотых ( процента ) по размеру .

6.5.1 В течение всего периода выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, к Подрядчику применяются следующие меры ответственности за каждый зафиксированный случай несоблюдения требований, установленных градостроительным, техническим и утвержденным проектно-сметным документом, включая надлежащую организацию строительной площадки, оснащение, техническую безопасность, санитарно-гигиенические и экологические нормы (включая меры по адаптации к изменению климата) .

| Н | Нарушение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство квадрат правильный кто организует , кто предоставляет несоблюдение | Штраф - договорной по ставке 0,5% от цены |
| 2 | Несоблюдение технических стандартов безопасности, санитарно-гигиенических и экологических норм (включая меры по адаптации к изменению климата). | Штраф - договорной по ставке 0,5% от цены |

6.6 	По соглашению непредвиденные в случаях стороны их обязательства несоблюдение или нет правильный выполнять число ответственность являются нести Армения по закону определенный чтобы .

6.7 	Штрафы и ( или ) штрафы оплата сторонам нет выпускать их договорный обязательства от совершения .

7. НЕПОБЕДИМЫЙ СИЛА ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА​

Этот по контракту обязательства полностью или частично несоблюдение число стороны избавление являются от ответственности, если что был является непреодолимый сила влияние в результате чего возникнуть является этот контракт от герметизации затем и​ который стороны  не были может предсказать или предотвращать . Такой ситуации являются землетрясение , наводнение , пожар , война , военные и чрезвычайная ситуация ситуация заявление , политический беспорядки , забастовки , связь означает работа прекращение , состояние тела действия и и т. д. , которые невозможный являются делает этот по контракту обязательства производительность . Если чрезвычайная ситуация сила влияние продолжается через 3 ( три ) месяца больше чем с боков каждый из верно имеет решать Суть контракта в том, что о заранее осведомленный удерживая другой в сторону .

8. ДРУГОЕ УСЛОВИЯ

8.1 Соглашение сила в является входить Вечеринки подписание с момента и действует до по соглашению сторон предпринято обязательства живой в объеме производительность .

8.2 Из Соглашения происхождение : сторона оплата обязательство нет может остановить другой из контракта произошло из : противоположное обязательство с или без вечеринки написанный и с печатью одобренный соглашение . Из контракта . рожденный требовать право нет может быть переданным другой человек , без должник сторона написанный соглашение .

8.3 В случае, если в результате мониторинга или контроля за исполнением требований закона или рассмотрения жалоб в установленной законом процедуре будет установлено, что в процессе закупок до заключения договора Подрядчик представил ложные документы (информацию и данные), или решение о признании последнего в качестве выбранного участника не соответствует законодательству Республики Армения, то после возникновения таких оснований Заказчик в одностороннем порядке расторгает договор, если бы установленные нарушения были известны до заключения договора и послужили бы основанием для расторжения договора в соответствии с законодательством Республики Армения о закупках. Кроме того, Заказчик не несет риска убытков или упущенной выгоды, понесенных Подрядчиком в результате одностороннего расторжения договора, и последний обязан возместить Заказчику убытки, понесенные по его вине, в размере, на который был расторгнут договор.

8.4 Контракт назад связанный аргументы предмет являются обследование Армения Республика в судах .

8.5 	Контракт изменения и дополнения может являются сделанный только Вечеринки взаимный по соглашению - соглашение запечатать посредством которого будет договор неразлучные часть .

Запрещается вносить какие-либо изменения в договор, а если цена договора факторинговая, то и в соглашение, заключаемое в каждом последующем году, которые приводят к искусственному изменению объема закупаемых работ, удельной цены закупаемых работ или цены договора.

Каждый случай внесения изменений в договор по причинам, не зависящим от сторон договора, рассматривается Правительством Республики Армения.

8.6. Если договор исполняется путем субподряда:

1) Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчика.

2) В случае изменения субподрядчика в ходе исполнения договора Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме, предоставив копию договора субподряда и данные стороны, участвующей в нем, в течение пяти рабочих дней с даты изменения. Кроме того, в случае применения данного подпункта субподрядчик не может быть организацией, включенной в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2-тд Постановления Правительства Республики Армения № 817-А от 20.06.2026.

8.7 Если договор реализуется в форме договора о совместной деятельности (консорциумного договора), участники такого договора несут солидарную ответственность. Кроме того, в случае выхода участника консорциума из него договор расторгается в одностороннем порядке, и к участникам консорциума применяются предусмотренные в договоре меры ответственности.

8.8 Срок выполнения работ может быть продлен до истечения срока, указанного в договоре, по предложению Подрядчика при условии, что Заказчик не утратил потребности в использовании работ, и предложение Подрядчика было представлено не позднее чем за 7 календарных дней до истечения срока, первоначально указанного в договоре на выполнение работ . Кроме того, в случае, предусмотренном настоящим пунктом, срок выполнения работ может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более срока, указанного в договоре.

8.9 	При надлежащем исполнении Договора выгоды (экономия) или убытки, понесенные сторонами (Подрядчиком или Заказчиком), представляют собой выгоды или убытки, понесенные этой стороной.

Обязательства сторон договора перед третьими лицами, включая иные сделки, заключенные Подрядчиком в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, выходят за рамки договора и не могут повлиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с исполнением этих сделок, и вытекающие из них обязательства регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с этими сделками, и ответственность за них несет Подрядчик.

8.10 Договор не может быть изменен в связи с частичным неисполнением обязательств сторонами. или быть полностью урегулированы по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работ, в порядке, установленном законодательством Республики Армения. Кроме того, взаимное согласие сторон договора на частичное неисполнение или полное урегулирование обязательств должно быть получено до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работ, в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11. Заказчик обязан опубликовать уведомление об одностороннем расторжении договора полностью или частично на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых Подрядчиком, в разделе «Уведомления об одностороннем расторжении договоров» на веб-сайте www.procurement.am, указав дату публикации. Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным об одностороннем расторжении договора на следующий день после публикации уведомления, указанного в настоящем пункте. В день публикации уведомления об одностороннем расторжении договора полностью или частично в информационном бюллетене оно также направляется на электронный адрес Заказчика .

8.12 Подрядчик Заказчик имеет право после заключения договора уступить денежное требование, вытекающее из договора купли-продажи, в случаях и порядке, предусмотренных главой 48 Гражданского кодекса Республики Армения, на основании договора финансирования (факторинга) (далее именуемого договором факторинга) в обмен на уступку требования. Договор факторинга должен предусматривать, что финансовый агент соглашается с тем, что в случае наличия оснований, предусмотренных договором, Заказчик при осуществлении платежей обеспечивает расчет неустойок и штрафов в отношении Подрядчика и их зачет с подлежащими выплате суммами, независимо от факта уступки требования. Кроме того, в случае получения письменного уведомления об уступке требования (Приложение № 5) на основании договора факторинга, Заказчик производит указанный в договоре платеж финансовому агенту, если уведомление было получено за день до дня, предшествующего дню передачи Заказчиком платежного поручения в банк.

8.13 	Это договор по случаю рожденный аргументы растворение являются переговоры через . Согласие рука не приносить в случае аргументы растворение являются судебный чтобы .

8.14 Это контракт составленный взято с ____ страницы , запечатано. является два на примере , который иметь равный юридический сила , каждая в сторону данный является один за одним например . Этот Приложения N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 и N 5 к договору рассматриваются являются договор неразлучные часть .

8.15. К отношениям, связанным с настоящим Соглашением, применяется право Республики Армения.

8.16 Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется при наличии для этого финансовых ресурсов и заключении соответствующего соглашения между сторонами на этой основе. Договор расторгается, если в течение шести месяцев с даты его заключения не предоставляются финансовые ресурсы для его исполнения. Кроме того, отсчет шестимесячного срока, предусмотренного настоящим пунктом для предоставления финансовых ресурсов для заключения каждого последующего Договора, начинается с даты полной приемки Заказчиком результатов выполнения работ, предусмотренных предыдущим Договором. Если сумма финансовых ресурсов, выделенных на исполнение Договора, превышает двадцать пять раз базовую единицу закупки, то Заказчик заключает Договор, если представленные Подрядчиком в форме неустойки квалификационные и договорные гарантии заменены гарантией или денежными средствами, с учетом требований подпункта «с» подпункта 1 пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения от 4 мая 2017 г. № 526-Н и подпункта «б» подпункта 17 пункта 32 Приложения № 1. Кроме того, Подрядчик заключает Договор, и в случае замены представленных в форме неустойки квалификационных и договорных гарантий также предоставляет Заказчику новые гарантии в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления о заключении Договора. В противном случае Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке.

- ВЕЧЕРИНКИ АДРЕСА , БАНК УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПОДПИСИ

| ПОКУПАТЕЛЬ «Святая Матерь Божья» МК ЗАО Ереван , Арташисян 46/1 АМЕРИКАНСКИЙ БАНК ЗАО H / H 1570053952390100 Номер плательщика НДС: 02235034 Директор Х. Зограбян ---------------------- / подпись / К. Т. |  | ПРОДАВЕЦ --------------------------------- / подпись / К. Т. |
| --- | --- | --- |

При необходимости в проект договора могут быть включены положения, не противоречащие законодательству Республики Армения.

Приложение номер 1

"           « 20 лет назад ». запечатанный

кодированный контракт

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ* Прикреплен файл EXCL

Продолжаются ремонтные работы на 2-м этаже здания ЗАО «Сурб Аствацамайр»

| КЛИЕНТ «Святая Матерь Божья» МК ЗАО Ереван , Арташисян 46/1 АМЕРИКАНСКИЙ БАНК ЗАО H / H 1570053952390100 Номер плательщика НДС: 02235034 Директор Х. Зограбян ---------------------- / подпись / К. Т. |  | ПЛАТЕЖНИК --------------------------------- / подпись / К. Т. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

В настоящее время ведутся ремонтные работы на 2-м этаже здания ЗАО «Сурб Аствацамайр»

| Работа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Д | код CPV | технические характеристики | Измерение единица | общая цена | исполнение |  |
|  |  |  |  |  | адрес | Крайний срок * |
| 1 | 45461100/503 | «Святая Матерь Божья» МК ЗАО В настоящее время ведутся ремонтные работы на 2-м этаже здания. Для выполнения работ подрядчик должен иметь строительную лицензию в области градостроительства. - Строительство жилых, общественных и промышленных сооружений 3-го класса. -3-й класс энергии ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1. Выполнять работы в соответствии со строительными нормами , правилами и техническими условиями . Необходимо обеспечить наличие документов, подтверждающих качество используемых в ходе строительства строительных материалов (технические паспорта и т. д.) и их соответствие стандартам, техническим и иным нормативным требованиям. 3. Подготовить акты по рассматриваемым работам в соответствии с установленным порядком, провести все необходимые испытания с участием заинтересованных организаций и подготовить их акты. 4. Подрядчик обязан представить образцы материалов, используемых на объекте, на утверждение Заказчика в рамках цены, указанной в смете, в течение одного месяца после вступления договора в силу, а также документы и сертификаты, подтверждающие их стоимость. В случае нарушения вышеуказанного условия Подрядчик обязан приобрести указанные материалы по выбору Заказчика в рамках той же сметной цены. 5. Установите гарантийный срок на выполненные работы в один год. | деньги |  | ЗАО «Сурб Аствацамайр», Арташисян 46/1 | Строительные работы, предусмотренные Договором, должны начаться в течение 40 календарных дней с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения, при условии наличия финансовых ресурсов после подписания Договора, но не позднее 29.12.2026. |

Приложение номер 2

«20 лет назад » . запечатанный

кодированный контракт

КАЛЕНДАРЬ ГРАФИЧЕСКОЕ*

Выполнение текущих ремонтных работ на 2-м этаже здания.

| Н/Д | Подрядчик к что нужно сделать работы отдельно типы имена | Работы исполнение крайний срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1 | В настоящее время ведутся ремонтные работы на 2-м этаже здания. | Строительные работы, предусмотренные договором, начинаются со дня вступления в силу соглашения о предоставлении финансовых ресурсов. | до 40-го календарного дня |

| ПОКУПАТЕЛЬ «Святая Матерь Божья» МК ЗАО Ереван , Арташисян 46/1 АМЕРИКАНСКИЙ БАНК ЗАО H / H 1570053952390100 Номер плательщика НДС: 02235034 Директор Х. Зограбян ---------------------- / подпись / К. Т. |  | ПРОДАВЕЦ --------------------------------- / подпись / К. Т. |
| --- | --- | --- |

* Срок выполнения работ, а в случае поэтапного исполнения договора – срок первого этапа, должен быть установлен не менее чем в 40 календарных дней, исчисление которых производится со дня вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренного договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается выполнить работу в более короткий срок. Это условие не применяется к закупке строительных работ, выполняемых по проектной документации, прошедшей экспертизу.

** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то в столбце <<Начало>> начало срока указывается с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения, если предусмотрены финансовые ресурсы, а в столбце «Конец» срок исполнения устанавливается в календарных днях.

Приложение № 3

"" 20 лет. Запечатано

кодированный контракт

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

армянский драм

| Работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Д | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | имя | Авансовые платежи планируется производить в 2026 году ежемесячно, включая** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маршировать | Апрель | Может | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Общий |
| 1 | 45461100/503 | текущие ремонтные работы | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | ... | .... |

* Оплата предмет деньги представлены в порядке возрастания чтобы.

** В приглашении суммы указываются в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма.

| ПОКУПАТЕЛЬ «Святая Матерь Божья» МК ЗАО Ереван , Арташисян 46/1 АМЕРИКАНСКИЙ БАНК ЗАО H / H 1570053952390100 Номер плательщика НДС: 02235034 Директор Х. Зограбян ---------------------- / подпись / К. Т. |  | ПРОДАВЕЦ --------------------------------- / подпись / К. Т. |
| --- | --- | --- |

Приложение номер 4

«20 лет назад » . запечатанный

кодированный контракт

| Сторона договора ___________________________ ___________________________ расположение ______________ хх _________________________ хххх _______________________ | Клиент _____________________________ _____________________________ расположение _________________ хх____________________________ хххх ___________________________ |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ N

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМКА

" " "  20 лет

Название Соглашения (далее именуемого Соглашением): _________________________________________________________________________________________________________

Дата подписания контракта: "____" "__________________" 20

Номер контракта: __________

Заказчик и Сторона Договора, на основании счета-фактуры № ___, выставленного " " " " 20" в связи с исполнением договора, составили настоящий протокол на следующих условиях:

В рамках договора Договаривающаяся сторона выполнила следующие работы:

| Н | Сделанный работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | имя | Краткое описание технических характеристик | количественный индикатор |  | крайний срок |  | Сумма к оплате /тысячи драм/ | Условия оплаты /согласно графику платежей/ |
|  |  |  | в соответствии с графиком закупок, утвержденным договором. | на самом деле | в соответствии с графиком закупок, утвержденным договором. | на самом деле |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для двустороннего утверждения данного протокола , являются неотъемлемой частью настоящего протокола и прилагаются.

| Он сдал работу. | Принял предложение о работе |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |
| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| К.Т. | К.Т. |

Приложение 4.1

«20 лет назад » . запечатанный

кодированный контракт

ACT N

при установлении факта передачи результата выполнения договора Заказчику.

Настоящим сообщается, что 		        из (далее именуемый Клиентом) и		        из

Имя заказчика Имя подрядчика

(далее именуемый Подрядчиком) между Н, подписано в 				20

дата подписания контракта 			номер контракта

В рамках договора купли-продажи Подрядчик  В 2019 году 		заказчику были переданы на приемку следующие работы:

| Работа |  |  |
| --- | --- | --- |
| имя | единица измерения | количество ( фактическое ) |

Настоящий акт состоит из двух экземпляров, по одному экземпляру предоставляется каждой стороне.

СТОРОНЫ

| Передан | Принял |
| --- | --- |

Представитель, подготовивший заявку:

| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |

|  | Приложение № 5 "" 20 лет. Запечатано кодированный контракт УВЕДОМЛЕНИЕ отчеты То есть ... финансовый агент имя - "-- " до " --" 20 лет. подписано имя клиента имя подрядчика « --- ------/-------- » в рамках договора (далее именуемого Договор) с кодом Факторинговое соглашение с кодом " --- " было подписано между " --- " 20 имя подрядчика контракта - соответствует требованиям, изложенным в пункте 8.12 Соглашения. ___________________________________________ _____________ Имя финансового агента (должность руководителя, имя и фамилия) подпись К. Т. (если имеется) «—» 20 лет. |
| --- | --- |

Из пункта 10.1 удалена фраза «Если обеспечение предоставляется в форме банковской гарантии, срок, предусмотренный в настоящем пункте, составляет 10 рабочих дней».

-если закупочная цена определенной части в заказе на покупку не превышает двадцатипятикратную базовую единицу закупаемой продукции и не предусмотрен авансовый платеж

- Процедура организуется на основании части 6 статьи 15 Закона «О закупках», за исключением случаев, когда сумма финансовых ресурсов, необходимых для организации процедуры на дату утверждения заявки на закупку, превышает 25 миллионов драмов и в будущем потребуются финансовые ресурсы для полного исполнения заключаемого договора, или когда в рамках финансовых ресурсов, предоставленных на дату утверждения заявки на закупку, предусмотрен авансовый платеж.

Если в заказе на покупку указана цена покупки конкретной акции:

— если сумма не превышает двадцати пяти раз базовую единицу покупок, то слова «или гарантии, предоставленные банками» удаляются из данного параграфа.

— если значение не превышает восьмидесятикратного размера базовой единицы закупки, но превышает двадцатипятикратный, то слова «штраф» (Приложение 4.2) или «» удаляются из этого параграфа, а число «20» заменяется числом «90».

- если превышает базовую единицу закупки более восьмидесяти раз, то слова <<штраф (Приложение 4.2) или >> следует удалить из этого параграфа, число <<15>> следует заменить числом <<30>>, а число <<20>> следует заменить числом <<90>>.

Если:

- Если положение, изложенное в пункте 4 подпункта 10.2, не применяется в рамках данной процедуры, то этот пункт исключается из приглашения, а слова «или Приложение 4.1» исключаются из пункта 5.

- В рамках данной процедуры применяется положение, изложенное в пункте 4 подпункта 10.2, при этом вместо пунктов 4 и 5 устанавливается следующее условие: «После принятия результата каждого этапа исполнения договора сумма квалификационного обеспечения уменьшается пропорционально сумме этого этапа». : Обеспечение соответствия квалификационным требованиям в форме гарантии. Выбранный участник подает заявку в соответствии с Приложением 4.1, и Приложение 4 удаляется из приглашения.

Если стоимость работ, подлежащих закупке по заказу на закупку, не превышает 25 миллионов драмов, то Слова «в форме банковской гарантии или наличных денег» заменяются словами «в форме односторонне подтвержденного заявления о штрафе (Приложение 5.1) или наличных денег», а число <<90>>, упомянутое в пункте 3, заменяется числом <<20>>.

Этот пункт редактируется в соответствии с требованиями клиента .

В случае участия в совместной деятельности (консорциуме) документы, включенные в заявку и утвержденные участником, должны быть одобрены всеми членами консорциума.

Данный пункт следует исключить из проекта договора, если приобретаемый строительный проект требует предоставления проектной документации.

Пункт 2 подпункта 4.1 должен быть исключен из проекта контракта, если предметом закупки не является строительный проект.

Пункт 2 подпункта 5.1.1 исключается из проекта контракта, если предметом закупки не является строительный проект.

Если договор был заключен на основании статьи 15, пункта 6 Закона РА «О закупках», штраф рассчитывается исходя из цены соглашения, в рамках которого было зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

Если договор предусматривает более одной рассрочки, неустойка рассчитывается исходя из общей цены, указанной в договоре для каждой рассрочки .

Если предметом закупки не является строительный проект, пункт 6.5.1 следует исключить из проекта контракта, слова «и утвержденные проектные сметы» следует исключить из пункта 1.2, а ссылку на пункт 6.5.1 следует исключить из пункта 6.4.

Данный пункт исключается из договора, если его исполнение не осуществляется путем субподряда .

Данный пункт исключается из договора, если его исполнение не осуществляется путем заключения договора о совместной деятельности (консорциумного договора).

Если Клиент не имеет счета в Казначействе, то в данном пункте слова «внесение платежного поручения и копии протокола в систему Казначейства уполномоченного органа» заменяются словами «выдача платежного поручения банку».

Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», и цена договора не превышает двадцатипятикратную базовую единицу закупки, то данное положение изменяется путем удаления 4-го предложения из последнего, а 5-е предложение изменяется путем замены слов «и в случае замены квалификации и обеспечения договора, представленного в виде штрафа, также нового обеспечения» на слово «и». Данный пункт исключается из договора, если договор не заключен на основании части 6 статьи 15 Закона Республики Армения «О закупках».

Срок, указанный в 5-м предложении настоящего параграфа, не может быть меньше 10 рабочих дней.