Капитальный ремонт главной улицы села Дарпас  от улицы К. Демирчяна до 1-й улицы общины Ванадзор

| ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ - СМЕТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды и наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма |  |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разрыхление грунта VII группы гидромолотом | м3 | 34 598,0 | 6,65 | 230 056,7 |  |
| 2 | Разработка предварительно разрыхленного грунта VII группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ и погрузка на автосамосвалы | м3 | 34 298,0 | 1,21 | 41 543,1 |  |
| 3 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 89 174,80 | 0,54 | 48 534,9 |  |
| 4 | Работа на свалке | м3 | 34 298,00 | 0,06 | 2 039,3 |  |
| 5 | Разработка предварительно разрыхленного грунта VII группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ | м3 | 300,0 | 1,02 | 305,4 |  |
| 6 | Вывоз грунта на свалку до 50 м | м3 | 300,00 | 0,81 | 242,0 |  |
| 7 | Уплотнение грунта катком весом 25 тонн за 6 проходов по одному следу | м3 | 300,00 | 0,29 | 87,4 |  |
| 8 | Полив грунта водой | м3 | 300,00 | 0,38 | 112,9 |  |
| 9 | Разрыхление грунта 12-V группы гидромолотом | м3 | 244,0 | 4,65 | 1 135,7 |  |
| 10 | Разработка предварительно разрыхленного грунта V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ | м3 | 244,0 | 0,65 | 158,8 |  |
| 11 | Вывоз грунта на свалку до 50 м | м3 | 244,00 | 0,81 | 196,9 |  |
| 12 | Уплотнение грунта катком весом 25 тонн за 6 проходов по одному следу | м3 | 244,00 | 0,29 | 71,1 |  |
| 13 | Полив грунта водой | м3 | 244,00 | 0,38 | 91,9 |  |
| 14 | Разработка грунта V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ | м3 | 204,0 | 0,84 | 171,8 |  |
| 15 | Вывоз грунта на свалку до 50 м | м3 | 204,00 | 0,81 | 164,6 |  |
| 16 | Уплотнение грунта катком весом 25 тонн за 6 проходов по одному следу | м3 | 204,00 | 0,29 | 59,4 |  |
| 17 | Полив грунта водой | м3 | 204,00 | 0,38 | 76,8 |  |
| 18 | Разработка грунта V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ | м3 | 74,2 | 0,84 | 62,5 |  |
| 19 | Вывоз грунта на свалку до 50 м насыпь для устройства обочин | м3 | 74,24 | 0,81 | 59,9 |  |
| 20 | Разработка грунта 12- V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ и погрузка на автосамосвалы | м3 | 210,8 | 1,00 | 211,6 |  |
| 21 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 421,52 | 0,54 | 229,4 |  |
| 22 | Работа на свалке | м3 | 210,76 | 0,06 | 12,5 |  |
| 23 | Разработка грунта 13- V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ и погрузка на автосамосвалы | м3 | 21 176,0 | 0,77 | 16 367,5 |  |
| 24 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 38 116,80 | 0,54 | 20 745,7 |  |
| 25 | Работа на свалке | м3 | 21 176,00 | 0,06 | 1 259,1 |  |
| 26 | Устройство насыпи | м3 | 748,0 | 0,07 | 51,6 |  |
| 27 | Уплотнение грунта катком весом 25 тонн за 6 проходов по одному следу | м3 | 748,00 | 0,29 | 218,0 |  |
| 28 | Полив грунта водой | м3 | 748,00 | 0,38 | 281,6 |  |
|  | Всего |  |  |  | 364 548,3 |  |
|  | 2․ Обочины |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта 12- V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ | м3 | 74,2 | 0,65 | 48,3 |  |
| 2 | Вывоз грунта (отсыпка обочин) до 0.5 км. | м3 | 74,24 | 0,23 | 16,8 |  |
| 3 | Уплотнение грунта катком весом 25 тонн за 6 проходов по одному следу | м3 | 74,24 | 0,29 | 21,6 |  |
| 4 | Полив грунта водой | м3 | 74,24 | 0,38 | 27,9 |  |
| 5 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, средняя толщина = 10 см | м2 | 464,0 | 1,21 | 561,2 |  |
|  | Всего |  |  |  | 675,9 |  |
|  | 3․ Проезжая часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство гравийно-песчаного слоя 12 см | м3 | 731,76 | 10,78 | 7 890,2 |  |
| 2 | Устройство слоя из фракционированного щебня толщиной h=16 см | м2 | 5361,0 | 1,85 | 9 927,2 |  |
| 3 | Розлив битума 4.12 т /1000 м2/ | т | 22,09 | 272,36 | 6 015,8 |  |
| 4 | Крупнозернистый а/б h=6 см | м2 | 5268,0 | 5,68 | 29 913,8 |  |
| 5 | Мелкозернистый а/б h=4 см (плотный, тип Б) | м2 | 5268,00 | 4,19 | 22 062,7 |  |
|  | Всего |  |  |  | 75 809,7 |  |
|  | 4․ Пандусы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта 13- V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ и погрузка на автосамосвалы | м3 | 84,0 | 0,77 | 64,9 |  |
| 2 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 151,20 | 0,54 | 82,3 |  |
| 3 | Работа на свалке | м3 | 84,00 | 0,06 | 5,0 |  |
| 4 | Разработка грунта IV категории экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ | м3 | 10,0 | 0,65 | 6,5 |  |
| 5 | Вывоз грунта на свалку до 50м для отсыпки | м3 | 10,00 | 0,81 | 8,1 |  |
| 6 | Уплотнение грунта катком весом 25 тонн за 6 проходов по одному следу | м3 | 10,00 | 0,29 | 2,9 |  |
| 7 | Полив грунта водой | м3 | 10,00 | 0,38 | 3,8 |  |
| 8 | Устройство насыпи | м3 | 10,0 | 0,07 | 0,7 |  |
| 9 | Уплотнение грунта катком весом 25 тонн за 6 проходов по одному следу | м3 | 10,00 | 0,29 | 2,9 |  |
| 10 | Полив грунта водой | м3 | 10,00 | 0,38 | 3,8 |  |
| 11 | Устройство гравийно-песчаного слоя 12 см | м3 | 28,44 | 10,78 | 306,7 |  |
| 12 | Устройство слоя из фракционированного щебня толщиной h=16 см | м2 | 237,0 | 1,85 | 438,9 |  |
| 13 | Розлив битума 4.12 т /1000 м2/ | т | 0,98 | 272,36 | 265,9 |  |
| 14 | Устройство слоя фракционированного щебня толщиной h=15 см | м2 | 71,0 | 1,77 | 125,9 |  |
| 15 | Крупнозернистый а/б h=6 см | м2 | 237,0 | 5,68 | 1 345,8 |  |
| 16 | Мелкозернистый а/б толщиной h=4 см (плотный, тип Б, марки I) | м2 | 237,00 | 4,19 | 992,6 |  |
| 17 | Мелкозернистый а/б толщиной h=5 см (плотный, тип Б, марки I) | м2 | 71,0 | 5,35 | 379,9 |  |
|  | Всего |  |  |  | 4 036,4 |  |
|  | 5․ Тротуары |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка базальтовых бордюров 15х30 на бетонное основание, на 1 пог. м — 0,035 м³ (B-15) | м | 803,0 | 13,27 | 10 651,9 |  |
| 2 | Устройство монолитного бетонного бордюра 10х30 см (бетон B20) | м3 | 17,36 | 61,84 | 1 073,5 |  |
| 3 | Устройство монолитного бетонного бордюра 20х50 см (бетон B20) | м3 | 6,62 | 61,84 | 409,4 |  |
| 4 | Установка бетонной плитки h=6 см | м2 | 862,40 | 7,50 | 6 471,8 |  |
| 5 | Сухая цементно-песчаная смесь, h=5 см (песок 90%, цемент 10%) (на участке тротуара из бетонной плитки) | м3 | 43,12 | 19,88 | 857,3 |  |
| 6 | Песчано-гравийное основание, h=15 см | м3 | 129,360 | 10,78 | 1 394,8 |  |
|  | Всего |  |  |  | 20 858,9 |  |
|  | 6․ Подпорные стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующей бетонной подпорной стены | м3 | 57,60 | 12,33 | 710,0 |  |
| 2 | Разработка ранее демонтированной подпорной стены экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 57,6 | 0,77 | 44,5 |  |
| 3 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 115,20 | 0,54 | 62,7 |  |
| 4 | Работа на свалке | м3 | 57,60 | 0,06 | 3,4 |  |
| 5 | Рыхление грунта 12-V категории гидромолотом | м3 | 28,2 | 4,65 | 131,4 |  |
| 6 | Разработка разрыхленного грунта экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 28,2 | 1,00 | 28,3 |  |
| 7 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 56,44 | 0,54 | 30,7 |  |
| 8 | Работа на свалке | м3 | 28,22 | 0,06 | 1,7 |  |
| 9 | Разработка грунта V категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 56,4 | 1,00 | 56,7 |  |
| 10 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 112,86 | 0,54 | 61,4 |  |
| 11 | Работа на свалке | м3 | 56,43 | 0,06 | 3,4 |  |
| 12 | Разработка того же грунта вручную | м3 | 14,0 | 15,62 | 218,7 |  |
| 13 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 28,00 | 0,54 | 15,2 |  |
| 14 | Работа на свалке | м3 | 14,00 | 0,06 | 0,8 |  |
| 15 | Устройство песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см | м3 | 7,80 | 11,46 | 89,4 |  |
| 16 | Устройство фундамента подпорной стены из бутобетона класса B20 | м3 | 31,2 | 48,93 | 1 526,5 |  |
| 17 | Устройство каркаса подпорной стены из бутобетона класса B20 | м3 | 30,3 | 48,93 | 1 484,0 |  |
| 18 | Устройство дренажной системы за подпорной стеной | м | 156,0 | 17,16 | 2 676,5 |  |
| 19 | Устройство дренажной трубы, d=110 мм d=3,2 мм | м | 33,8 | 2,77 | 93,6 |  |
| 20 | Обмазочная гидроизоляция | м2 | 225,90 | 1,15 | 260,3 |  |
| 21 | Устройство обратной засыпки | м3 | 43,1 | 0,07 | 3,0 |  |
| 22 | Устройство обратной засыпки вручную | м3 | 5,0 | 1,37 | 6,8 |  |
| 23 | Разработка грунта 13- V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ и погрузка на автосамосвалы | м3 | 50,6 | 0,77 | 39,1 |  |
| 24 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 91,06 | 0,54 | 49,6 |  |
| 25 | Работа на свалке | м3 | 50,59 | 0,06 | 3,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 7 600,8 |  |
|  | 7․ Установка кабеля связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж непригодных плит смотровых колодцев с погрузкой на автосамосвалы | шт | 6 | 1,44 | 8,6 |  |
| 2 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 3,12 | 0,54 | 1,7 |  |
| 3 | Разработка грунта 13- V группы экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ и погрузка на автосамосвалы | м3 | 72,0 | 0,77 | 55,7 |  |
| 4 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 129,60 | 0,54 | 70,5 |  |
| 5 | Работа на свалке | м3 | 72,00 | 0,06 | 4,3 |  |
| 6 | Рыхление грунта 12-V категории гидромолотом | м3 | 30,0 | 4,65 | 139,6 |  |
| 7 | Разработка ранее разрыхленного грунта V категории экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 30,0 | 0,65 | 19,5 |  |
| 8 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 60,00 | 0,54 | 32,7 |  |
| 9 | Работа на свалке | м3 | 30,00 | 0,06 | 1,8 |  |
| 10 | Разработка грунта 12–V категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ | м3 | 58,0 | 0,84 | 48,9 |  |
| 11 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 116,00 | 0,54 | 63,1 |  |
| 12 | Работа на свалке | м3 | 58,00 | 0,06 | 3,4 |  |
| 13 | Устройство песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см под смотровыми колодцами | м3 | 257,00 | 9,76 | 2 507,4 |  |
| 14 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса B12.5 | м3 | 3,20 | 44,55 | 142,6 |  |
| 15 | Устройство ж/б колодца типа ККС-2, включая смотровой люк-крышку размером 60х80 см | шт | 16 | 149,09 | 2 385,4 |  |
| 16 | Установка дренажной трубы, d=110 мм d=4,5 мм | м | 1600,0 | 3,11 | 4 974,5 |  |
| 17 | Крепления для полиэтиленовой трубы, нижние и верхние | шт | 190 | 1,87 | 354,6 |  |
|  | Всего |  |  |  | 10 814,3 |  |
|  | 8․ Обустройство |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная разметка термопластичной краской толщиной 3 мм ... , со светоотражающими шариками | м2 | 240,34 | 10,11 | 2 429,1 |  |
| 2 | Демонтаж дорожных знаков и возврат владельцу | шт | 2 | 5,13 | 10,3 |  |
| 3 | Установка новых дорожных знаков | шт | 25 | 44,55 | 1 113,8 |  |
| 4 | Установка новых пластиковых сигнальных столбов типа С1 | шт | 35 | 4,90 | 171,5 |  |
|  | Всего |  |  |  | 3 724,7 |  |
|  | 9․ Трубы Ø530 |  |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление грунта VII категории гидромолотом | м3 | 1,0 | 6,65 | 6,6 |  |
| 2 | Разработка ранее разрыхленного грунта 19-VII категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы для регуляции русла | м3 | 1,0 | 1,21 | 1,2 |  |
| 3 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 2,60 | 0,54 | 1,4 |  |
| 4 | Работа на свалке | м3 | 1,00 | 0,06 | 0,1 |  |
| 5 | Рыхление грунта 12-V категории гидромолотом | м3 | 0,7 | 4,65 | 3,3 |  |
| 6 | Разработка ранее разрыхленного грунта 12-V категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы для регуляции русла | м3 | 0,7 | 1,00 | 0,7 |  |
| 7 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 1,40 | 0,54 | 0,8 |  |
| 8 | Работа на свалке | м3 | 0,70 | 0,06 | 0,0 |  |
| 9 | Разработка грунта 13- IV категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы для регуляции русла | м3 | 14,5 | 0,77 | 11,2 |  |
| 10 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 26,10 | 0,54 | 14,2 |  |
| 11 | Работа на свалке | м3 | 14,50 | 0,06 | 0,9 |  |
| 12 | Рыхление грунта 19-VII категории гидромолотом | м3 | 8,5 | 6,65 | 56,5 |  |
| 13 | Разработка ранее разрыхленного грунта 19-VII категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы для котлована | м3 | 8,5 | 1,21 | 10,3 |  |
| 14 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 22,10 | 0,54 | 12,0 |  |
| 15 | Работа на свалке | м3 | 8,50 | 0,06 | 0,5 |  |
| 16 | Рыхление грунта 12-V категории гидромолотом | м3 | 5,5 | 4,65 | 25,6 |  |
| 17 | Разработка ранее разрыхленного грунта 12-V категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы для котлована | м3 | 5,5 | 1,00 | 5,5 |  |
| 18 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 11,00 | 0,54 | 6,0 |  |
| 19 | Работа на свалке | м3 | 5,50 | 0,06 | 0,3 |  |
| 20 | Разработка грунта 13-IV категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с погрузкой на автосамосвалы для котлована | м3 | 8,5 | 0,77 | 6,6 |  |
| 21 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 15,30 | 0,54 | 8,3 |  |
| 22 | Работа на свалке | м3 | 8,50 | 0,06 | 0,5 |  |
| 23 | Рыхление грунта 12-V категории гидромолотом | м3 | 7,0 | 4,65 | 32,6 |  |
| 24 | Разработка грунта экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³. С накоплением для обратной засыпки. | м3 | 7,0 | 0,84 | 5,9 |  |
| 25 | Разработка грунта 12-IV категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с накоплением для обратной засыпки | м3 | 15,0 | 0,84 | 12,6 |  |
| 26 | Разработка грунта 13-IV категории экскаватором с ковшом 1,0 м³ с накоплением для обратной засыпки | м3 | 12,0 | 0,65 | 7,8 |  |
| 27 | Рыхление грунта 12-V категории гидромолотом | м3 | 16,3 | 4,65 | 75,9 |  |
| 28 | Разработка предварительно разрыхленного грунта 12-V категории экскаватором с ковшом емкостью 1,0 м³ и погрузка на автосамосвалы, нарезка поливных борозд | м3 | 16,3 | 1,00 | 16,4 |  |
| 29 | Вывоз грунта на свалку до 8,0 км | т | 32,60 | 0,54 | 17,7 |  |
| 30 | Работа на свалке | м3 | 16,30 | 0,06 | 1,0 |  |
| 31 | Устройство песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см под смотровыми колодцами | м3 | 1,36 | 9,76 | 13,3 |  |
| 32 | Щебеночное основание толщиной h=20 см | м3 | 4,11 | 9,76 | 40,1 |  |
| 33 | Устройство монолитного фундамента головного сооружения (B-20) | м3 | 4,140 | 53,38 | 221,0 |  |
| 34 | Устройство монолитного бетонного корпуса головного сооружения (B-20) | м3 | 5,8 | 60,61 | 353,4 |  |
| 35 | Установка металлической трубы диаметром d=530 мм, толщина стенки 7 мм | м | 28,1 | 67,16 | 1 887,3 |  |
| 36 | Анкерная арматура Փ16А500c | т | 0,009 | 1026,35 | 8,7 |  |
| 37 | Устройство монолитного бетона лотка и упорного зуба (B-20) | м3 | 1,8 | 60,61 | 109,1 |  |
| 38 | Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя горячим битумом | м3 | 45,1 | 1,76 | 79,4 |  |
| 39 | Устройство обратной засыпки | м3 | 28,0 | 0,07 | 1,9 |  |
| 40 | Устройство обратной засыпки вручную | м3 | 6,0 | 1,37 | 8,2 |  |
|  | Всего |  |  |  | 3 064,8 |  |
|  | 10․ Металлическое ограждение |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и установка металлических ограждений (перил): 531,65 м — 217 секций | т | 2,56 | 58,63 | 149,9 |  |
| 2 | Стоимость металлической трубы 60x30x3 мм | м | 1012,00 | 1,24 | 1 255,4 |  |
| 3 | Стоимость металлической трубы 60x40x3 мм | м | 332,00 | 2,08 | 689,9 |  |
| 4 | Стоимость металлической трубы 40x30x3 мм | м | 328,00 | 1,09 | 356,0 |  |
| 5 | Стоимость металлической трубы 70x40x4 мм | м | 21,00 | 2,33 | 48,8 |  |
| 6 | Устройство песчано-гравийного слоя толщиной h=10 см под смотровыми колодцами | м3 | 1,74 | 9,76 | 17,0 |  |
| 7 | Устройство монолитного бетонного фундамента (B-15) | м3 | 8,680 | 50,23 | 436,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 2 953,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 494 086,7 |  |
|  | НДС-20% |  |  |  | 98 817,3 |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  | 592 904,1 |  |